| ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số 16/CKTC-NSĐP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THEO TỪNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2009 (Kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Tên dự án | ĐĐ XD | Thời điểm KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng dự toán được duyệt | Giá trị KLHT từ KC đến nay | Đã thanh toán từ KC đến nay | Quyết toán năm 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang | Chia theo nguồn vốn |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vốn trong nước |  |  | Vốn ngoài nước |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó H. động theo K3, Đ8, Luật NSNN (1) | Trong đó H. động theo K3, Đ8, Luật NSNN (1) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Tổng số (I + II + III + IV + V + VI + VII +VIII + IX + X + XI + XII + XIII) |  |  |  |  | 3.548.530 | 4.019.847 | 1.468.439 | 0 | 1.468.439 | 0 | 0 | 0 |  |
| I | NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  |  |  | 1.221.555 | 1.485.616 | 550.967 | 0 | 550.967 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 1.069.769 | 1.270.470 | 506.750 | 0 | 506.750 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Giao thông |  |  |  |  | 307.437 | 462.626 | 141.287 | 0 | 141.287 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 307.437 | 462.626 | 141.287 | 0 | 141.287 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | NC đường từ ngã 3 đường tránh Bà Hào đến đường vào Khu ủy MĐ | VC | 2008-2009 | 1.050m |  | 3.129 | 3.129 | 2.925 |  | 2.925 |  |  |  |  |
| 2 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (từ QL1 vào) | TB | 2006-2009 | 10,5 km |  | 19.666 | 19.723 | 193 |  | 193 |  |  |  |  |
| 3 | XD cầu 1, 2, 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc | LK- TN | 2008-2009 | 43m |  | 7.389 | 7.552 | 4.911 |  | 4.911 |  |  |  |  |
| 4 | Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến Cầu Đại Phước) | NT | 2008-2010 | 29,247 km |  | 8.643 | 76.526 | 4.941 |  | 4.941 |  |  |  |  |
| 5 | Đường 322 đoạn tránh qua khu Trung tâm Sinh thái Văn hóa lịch sử Chiến khu Đ - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008-2009 | 869,95m |  | 1.795 | 2.470 | 1.608 |  | 1.608 |  |  |  |  |
| 6 | Xây dựng mới Cầu Bản tại Km 15+501 trên ĐT 767 - VC | VC | 2008-2009 | 12,5m |  | 1.371 | 1.505 | 109 |  | 109 |  |  |  |  |
| 7 | Xây dựng mới Cầu Đá Bàn tại Km 12+317 trên ĐT 767 - VC | VC | 2008-2009 | 24,5m |  | 3.029 | 3.029 | 1.971 |  | 1.971 |  |  |  |  |
| 8 | Cầu Bản tại Km 6+416 trên ĐT 767 | VC | 2008-2009 | 12,5m |  | 692 | 855 | 579 |  | 579 |  |  |  |  |
| 9 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp) | NT | 2008-2009 | 7.175m |  | 26.953 | 53.989 | 9.925 |  | 9.925 |  |  |  |  |
| 10 | Đường Hương lộ 10 đoạn qua Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2010 | 19,577 km |  | 34.003 | 36.643 | 24.527 |  | 24.527 |  |  |  |  |
| 11 | Xây dựng cầu Suối Hai xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 12,5m |  | 1.814 | 1.842 | 1.339 |  | 1.339 |  |  |  |  |
| 12 | XD đường và cầu Suối Đục xã Sông Nhạn | CM | 2008-2009 | 655,5m |  | 646 | 1.229 | 432 |  | 432 |  |  |  |  |
| 13 | Đường chốt Mỹ xã Bảo Bình đi ấp 6, xã Xuân Tây | CM | 2008-2009 |  |  | 10.529 | 10.529 | 3.166 |  | 3.166 |  |  |  |  |
| 14 | Đường Tân Mỹ xã Xuân Bảo đi Nhân Nghĩa | CM | 2008-2009 |  |  | 4.941 | 5.391 | 1.699 |  | 1.699 |  |  |  |  |
| 15 | Đường thị tứ Túc Trưng | ĐQ | 2008-009 | 8 km |  | 37.872 | 38.075 | 11.179 |  | 11.179 |  |  |  |  |
| 16 | Dự án đường trong khu dân cư thị trấn Định Quán - hạng mục đường số 4, 12 | ĐQ | 2008-2009 | 10,5 km |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17 | Nâng cấp đường xã Phước Tân, huyện Long Thành | LT | 2008-2009 | 2.462m |  | 6.370 | 6.370 | 2.170 |  | 2.170 |  |  |  |  |
| 18 | Nâng cấp đường Be 129 đi ấp Giang Điền, xã Phú Thanh | TP | 2008-2009 | 2.120m |  | 2.948 | 2.948 | 1.838 |  | 1.838 |  |  |  |  |
| 19 | Nâng cấp đường từ bến phà đi qua UBND xã Đắc Lua | TP | 2008-2009 | 1,1 km |  | 2.643 | 2.643 | 1.483 |  | 1.483 |  |  |  |  |
| 20 | Đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường Mầm non Minh Khai | TP | 2008-2009 | 840m |  | 425 | 9.130 | 17 |  | 17 |  |  |  |  |
| 21 | Đường vào khu công nghiệp huyện Tân Phú | TP | 2008-2010 | 992m |  | 424 | 8.970 | 54 |  | 54 |  |  |  |  |
| 22 | Xây dựng đường D3, D4, D6 kéo dài ra QL 1A khu Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | TN | 2008-2009 | 1.733m |  | 18.430 | 18.430 | 8.950 |  | 8.950 |  |  |  |  |
| 23 | Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom | TB | 2007-2009 | 3.936m |  | 18.892 | 20.030 | 12.647 |  | 12.647 |  |  |  |  |
| 24 | Đường An Dương Vương - TT Trảng Bom | TB | 2008-2009 | 1.692m |  | 6.573 | 9.276 | 4.088 |  | 4.088 |  |  |  |  |
| 25 | Cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 26 - BH | BH | 2006-2009 | 2.089m |  | 41.491 | 43.748 | 13.278 |  | 13.278 |  |  |  |  |
| 26 | Sửa chữa đường từ ga Hố Nai đến đường vào kho K860 thành phố Biên Hòa (phần NS tỉnh 60%) | BH | 2008-2009 | 3.500m |  | 6.018 | 6.018 | 1.400 |  | 1.400 |  |  |  |  |
| 27 | Đường Xuân Tân đi Xuân Định, thị xã Long Khánh | LK | 2008-2009 | 1.898m |  | 13.140 | 14.219 | 5.836 |  | 5.836 |  |  |  |  |
| 28 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định (gồm cả chi phí GPMB đoạn đầu tuyến) | LK | 2008-2009 | 2,1 km |  | 3.574 | 29.899 | 1.518 |  | 1.518 |  |  |  |  |
| 29 | Đường Xuân Lập - Bàu Sao | LK | 2008-2009 | 7.951m |  | 24.037 | 28.459 | 18.500 |  | 18.500 |  |  |  |  |
| B | Thủy lợi - nông nghiệp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1 + 2 - CM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| C | Giáo dục - Đào tạo | - |  |  |  | 379.352 | 396.808 | 163.698 | 0 | 163.698 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  |  | 346.721 | 355.212 | 153.284 | 0 | 153.284 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường PTTH Võ Trường Toản - CM | CM | 2008-2010 | 1.800 hs |  | 28.460 | 28.460 | 8.500 |  | 8.500 |  |  |  |  |
| 2 | Trường PTTH Bàu Hàm - TB | TB | 2008-2010 | 1.800 hs |  | 28.239 | 28.239 | 9.500 |  | 9.500 |  |  |  |  |
| 3 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H Thống Nhất | TN | 2008-2009 | 1.300 hs |  | 15.079 | 15.193 | 8.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |
| 4 | Trường THKT CN Nhơn Trạch | NT | 2008-2009 | 1.500 hs |  | 79.131 | 83.468 | 21.413 |  | 21.413 |  |  |  |  |
| 5 | Trường THCS Trần Phú | CM | 2008-2009 | 850 hs |  | 11.965 | 11.965 | 11.495 |  | 11.495 |  |  |  |  |
| 6 | Xây dựng Trường TH Phù Đổng - ĐQ | ĐQ | 2008-2009 | 1.190m2 |  | 12.727 | 12.727 | 8.858 |  | 8.858 |  |  |  |  |
| 7 | Trường THCS Cẩm Đường - LT | LT | 2008-2009 | 30 ph |  | 28.029 | 28.029 | 8.332 |  | 8.332 |  |  |  |  |
| 8 | Trường THCS Long Thành | LT | 2008-2009 | 1.000 hs |  | 15.470 | 15.470 | 6.248 |  | 6.248 |  |  |  |  |
| 9 | Trường TH Quang Trung - TN | TN | 2008-2009 | 630 hs |  | 12.605 | 12.701 | 6.100 |  | 6.100 |  |  |  |  |
| 10 | Trường TH Trần Bình Trọng - TN | TN | 2008-2009 | 1.200 hs |  | 18.249 | 18.249 | 10.020 |  | 10.020 |  |  |  |  |
| 11 | Trường THCS Xuân Thạnh - TN | TN | 2008-2010 | 1.200 hs |  | 8.181 | 9.599 | 5.985 |  | 5.985 |  |  |  |  |
| 12 | Trường TH Nguyễn Thái Bình | TB | 2008-2009 | 650 hs |  | 12.261 | 12.511 | 6.100 |  | 6.100 |  |  |  |  |
| 13 | Trường THCS Đinh Tiên Hoàng | TB | 2008-2009 | 24 ph |  | 16.321 | 18.599 | 8.366 |  | 8.366 |  |  |  |  |
| 14 | Trường Mầm non Phú Lý | VC | 2007-2009 | 8 nhóm trẻ |  | 12.942 | 12.942 | 4.700 |  | 4.700 |  |  |  |  |
| 15 | Trường Mầm non Trị An | VC | 2007-2009 | 6 nhóm trẻ |  | 6.484 | 6.484 | 5.071 |  | 5.071 |  |  |  |  |
| 16 | Trường THCS Trưng Vương | XL | 2008-2009 | 1.200 hs |  | 13.751 | 13.751 | 8.378 |  | 8.378 |  |  |  |  |
| 17 | Trường TH Xuân Trường | XL | 2008-2009 | 900 hs |  | 15.263 | 15.263 | 10.018 |  | 10.018 |  |  |  |  |
| 18 | Trường TH Hùng Vương | XL | 2008-2009 | 600 hs |  | 11.563 | 11.563 | 6.200 |  | 6.200 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới | - |  |  |  | 32.631 | 41.596 | 10.414 | 0 | 10.414 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên | BH | 2009-2010 | 2.000 hs |  | 14.385 | 19.628 | 3.723 |  | 3.723 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng Trường THPT Xuân Thọ | XL | 2009-2010 | 31 ph |  | 15.594 | 16.883 | 4.191 |  | 4.191 |  |  |  |  |
| 3 | Ký túc xá sinh viên Đồng Nai | BD | 2009-2010 | 120ph |  | 2.652 | 5.085 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |  |  |
| D | Quản lý Nhà nước | - |  |  |  | 54.086 | 60.323 | 35.954 | 0 | 35.954 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 45.283 | 51.222 | 27.821 | 0 | 27.821 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD Trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm | BH | 2007-2009 | 972m2 |  | 7.820 | 7.820 | 1.909 |  | 1.909 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 11 | TN | 2008-2009 | 105m2 |  | 3.373 | 3.373 | 3.277 |  | 3.277 |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng trụ sở Đảng ủy Khối dân chính Đảng | BH | 2008-2009 | 894m2 |  | 3.636 | 4.234 | 689 |  | 689 |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng 04 nhà Trạm Quản lý Bảo vệ rừng | VC | 2008-2009 | 4 x 230 m2 |  | 4.409 | 4.409 | 1.317 |  | 1.317 |  |  |  |  |
| 5 | XD TT Thông tin công tác tư tưởng | BH | 2008-2009 | 1.018 m2 |  | 6.728 | 6.735 | 2.527 |  | 2.527 |  |  |  |  |
| 6 | XD trụ sở làm việc Phòng Tài chính Kế hoạch và HĐ Đền bù H Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 772m2 |  | 3.750 | 3.750 | 3.750 |  | 3.750 |  |  |  |  |
| 7 | Xây dựng nhà Lưu trữ hồ sơ địa chính kết hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 1.106m2 |  | 4.430 | 4.430 | 4.300 |  | 4.300 |  |  |  |  |
| 8 | XD trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An | VC | 2008-2009 | 595m2 |  | 1.255 | 2.293 | 1.024 |  | 1.024 |  |  |  |  |
| 9 | XD trụ sở UBND xã Tân Bình | VC | 2008-2009 | 670m2 |  | 0 | 4.297 | 2.052 |  | 2.052 |  |  |  |  |
| 10 | XD trụ sở UBND xã Vĩnh Tân | VC | 2008-2009 | 535m2 |  | 5.554 | 5.554 | 3.593 |  | 3.593 |  |  |  |  |
| 11 | XD Trung tâm Lưu trữ huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008-2009 | 785m2 |  | 4.327 | 4.327 | 3.383 |  | 3.383 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 8.803 | 9.101 | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Sửa chữa trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp | BH | 2009 | 157m2 |  | 423 | 423 | 423 |  | 423 |  |  |  |  |
| 2 | Trạm Thú y Nhơn Trạch | NT | 2009 |  |  | 1.592 | 1.592 | 1.459 |  | 1.459 |  |  |  |  |
| 3 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | BH | 2009 |  |  | 645 | 645 | 645 |  | 645 |  |  |  |  |
| 4 | SC trụ sở làm việc Ban Dân tộc | BH | 2009 |  |  | 580 | 580 | 580 |  | 580 |  |  |  |  |
| 5 | Nhà xe 02 bánh sở Xây dựng | BH | 2009 |  |  | 1.029 | 1.115 | 939 |  | 939 |  |  |  |  |
| 6 | Xây dựng văn phòng và bãi đậu xe Trung tâm Quản lý Điều hành Vận tải hành khách công cộng | BH | 2009-2010 | 5.721m2 |  | 4.535 | 4.747 | 4.088 |  | 4.088 |  |  |  |  |
| E | Cấp nước | - |  |  |  | 69.010 | 73.879 | 30.341 | 0 | 30.341 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 69.010 | 73.879 | 30.341 | 0 | 30.341 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh | BH | 2006-2009 | 3.000 m3/ngày |  | 19.361 | 21.547 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng hệ thống cấp nước TT Định Quán | ĐQ | 2007-2009 | 4.200 m3/ngày |  | 17.583 | 17.752 | 9.281 |  | 9.281 |  |  |  |  |
| 3 | Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú | TP | 2007-2009 | 2.500 m3/ngày |  | 8.596 | 9.655 | 2.970 |  | 2.970 |  |  |  |  |
| 4 | Hệ thống cấp nước phường Tân Vạn | BH | 2007-2009 | 4.150 m3/ngày |  | 7.137 | 7.137 | 5.376 |  | 5.376 |  |  |  |  |
| 5 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Bình | TP | 2007-2009 | 700 m3/ngày |  | 6.189 | 6.189 | 4.280 |  | 4.280 |  |  |  |  |
| 6 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lập | TP | 2008-2009 | 960 m3/ngày |  | 7.099 | 7.099 | 5.370 |  | 5.370 |  |  |  |  |
| 7 | Hệ thống cấp nước xã Hiệp Hòa | BH | 2008-2009 | 3.100 m3/ngày |  | 3.045 | 4.500 | 3.045 |  | 3.045 |  |  |  |  |
| F | Hạ tầng công cộng | - |  |  |  | 161.594 | 174.642 | 89.616 | 0 | 89.616 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  |  | 139.349 | 146.869 | 68.491 | 0 | 68.491 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Tuyến thoát nước đường 25C huyện Nhơn Trạch (đoạn dọc hành lang đường 25C do Công ty Tín Nghĩa đầu tư, không phải GPMB) | NT | 2008-2009 |  |  | 48.804 | 50.475 | 38.324 |  | 38.324 |  |  |  |  |
| 2 | XD nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng và nhà máy xử lý nước thải, thoát nước dọc đường số 02 cây xanh thuộc dự án hạ tầng KCN Định Quán | ĐQ | 2006-2009 |  |  | 28.706 | 29.616 | 6.916 |  | 6.916 |  |  |  |  |
| 3 | Tu sửa nâng cấp tuyến đê Ông Kèo H. Nhơn Trạch | NT | 2008-2009 | 21,35 km |  | 8.766 | 8.834 | 7.295 |  | 7.295 |  |  |  |  |
| 4 | XD khu định canh, định cư ấp 5, xã La Ngà | ĐQ | 2008-2009 | 9,03 ha |  | 14.365 | 16.419 | 6.958 |  | 6.958 |  |  |  |  |
| 5 | XD Khu văn hóa, thể dục, thể thao xã Suối Cao (hạng mục san nền, sân đường, cổng tường rào, cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh, thảm cỏ - Riêng hạng mục Nhà Văn hóa thực hiện vốn huyện và huy động) | XL | 2008-2009 | 17.113 m2 |  | 3.948 | 4.467 | 2.197 |  | 2.197 |  |  |  |  |
| 6 | Thoát nước KCN Tam Phước | LT | 2008-2009 | 270m |  | 1.410 | 3.268 | 1.223 |  | 1.223 |  |  |  |  |
| 7 | Bãi chôn chất thải rắn huyện Tân Phú | TP | 2008-2009 |  |  | 6.341 | 6.780 | 1.561 |  | 1.561 |  |  |  |  |
| 8 | Bãi chôn chất thải rắn P.Trảng Dài | BH | 2009-2010 |  |  | 23.815 | 23.815 | 918 |  | 918 |  |  |  |  |
| 9 | Hệ thống xử lý nước thải TT Y tế TP Biên Hòa | BH | 2008-2009 | 120 m3/ngày |  | 3.196 | 3.196 | 3.099 |  | 3.099 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 22.245 | 27.772 | 21.125 | 0 | 21.125 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án tiêu thoát nước Lò Rèn | NT | 2009 | 860m |  | 9.923 | 13.383 | 9.367 |  | 9.367 |  |  |  |  |
| 2 | Thoát lũ xã Suối Trầu, huyện Long Thành | LT | 2009 | 1.892m |  | 3.801 | 3.801 | 3.695 |  | 3.695 |  |  |  |  |
| 3 | HT thoát nước khu vực trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | TN | 2009-2010 | 1.758m |  | 8.521 | 10.588 | 8.063 |  | 8.063 |  |  |  |  |
| H | An ninh - Quốc phòng | - |  |  |  | 89.174 | 91.351 | 38.863 | 0 | 38.863 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 85.256 | 87.433 | 34.945 | 0 | 34.945 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cải tạo, SC các hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH | 2007-2009 |  |  | 48.640 | 50.017 | 19.007 |  | 19.007 |  |  |  |  |
| 2 | Hỗ trợ xây dựng các hạng mục hoàn chỉnh + hàng rào trụ sở Công an huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 |  |  | 1.584 | 1.584 | 461 |  | 461 |  |  |  |  |
| 3 | Hỗ trợ đầu tư Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 05 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng vốn ngành) | BH | 2008-2009 |  |  | 2.890 | 2.890 | 2.890 |  | 2.890 |  |  |  |  |
| 4 | XD trụ sở đội PCCC Long Thành - Nhơn Trạch | LT | 2008-2009 |  |  | 5.357 | 5.357 | 852 |  | 852 |  |  |  |  |
| 5 | XD trụ sở đội PCCC Vĩnh Cửu - Thống Nhất | VC | 2008-2009 |  |  | 4.695 | 4.695 | 573 |  | 573 |  |  |  |  |
| 6 | Nhà Tàng thư - nhà Lưu trữ - Hội trường CA tỉnh (50% ngân sách tỉnh -50% ngân sách Công an) | BH | 2008-2009 |  |  | 5.475 | 5.875 | 880 |  | 880 |  |  |  |  |
| 7 | Xây dựng trụ sở đội PCCC Long Khánh - Xuân Lộc | LK | 2008-2009 | 2.254m2 |  | 8.637 | 8.637 | 6.381 |  | 6.381 |  |  |  |  |
| 8 | Xây dựng trụ sở đội PCCC Tân Phú - Định Quán | ĐQ | 2008-2009 | 525m2 |  | 7.978 | 8.378 | 3.901 |  | 3.901 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 3.918 | 3.918 | 3.918 | 0 | 3.918 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Mua sắm máy sắc ký khí khối phổ phục vụ kỹ thuật hình sự cho Công an tỉnh | BH | 2009 |  |  | 3.918 | 3.918 | 3.918 |  | 3.918 |  |  |  |  |
| J | Khoa học công nghệ | - |  |  |  | 9.117 | 10.842 | 6.990 | 0 | 6.990 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 3.689 | 3.689 | 1.672 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án phát triển hệ thống quản lý và cung cấp thông tin Tài nguyên và Môi trường | BH | 2007-2009 |  |  | 2.546 | 2.546 | 779 |  | 779 |  |  |  |  |
| 2 | Mạng nội bộ Lan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | BH | 2008-2009 |  |  | 1.143 | 1.143 | 893 |  | 893 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 5.428 | 7.153 | 5.318 | 0 | 5.318 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | NC CSDL hệ thống thông tin địa lý (GIS) về thương mại, du lịch | BH | 2009 |  |  | 1.917 | 1.917 | 1.890 |  | 1.890 |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp CSDL ngành Công nghiệp, quản lý lưới điện và hệ thống mạng nội bộ của Sở Công Thương | BH | 2009 |  |  | 1.246 | 1.246 | 1.233 |  | 1.233 |  |  |  |  |
| 3 | XD Cổng thông tin Điện tử tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 |  |  | 73 | 109 | 73 |  | 73 |  |  |  |  |
| 4 | Trang thiết bị phục vụ hoạt động không phá hủy | BH | 2009 |  |  | 1.903 | 1.903 | 1.856 |  | 1.856 |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 |  |  | 289 | 1.978 | 267 |  | 267 |  |  |  |  |
| 2 | Quy hoạch |  |  |  |  | 41.061 | 42.206 | 19.865 | 0 | 19.865 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Tân - ĐQ | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 268 | 280 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 2 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Canh - ĐQ | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 140 | 140 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Hòa - ĐQ | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 143 | 143 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 4 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Vinh - ĐQ | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 326 | 341 | 68 |  | 68 |  |  |  |  |
| 5 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã La Ngà - ĐQ | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 393 | 410 | 81 |  | 81 |  |  |  |  |
| 6 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Túc | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 346 | 362 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 7 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Túc Trưng | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 268 | 280 | 59 |  | 59 |  |  |  |  |
| 8 | QH hệ thống thoát nước và XLNT thị trấn Dầu Giây | TN | 2007-2009 |  |  | 503 | 503 | 263 |  | 263 |  |  |  |  |
| 9 | QH hệ thống thoát nước và XLNT TT Cẩm Mỹ | CM | 2007-2009 |  |  | 0 | 168 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 | QH hệ thống thoát nước và XLNT TT. Nhơn Trạch | NT | 2008-2009 |  |  | 441 | 441 | 77 |  | 77 |  |  |  |  |
| 11 | QH phát triển công nghiệp các địa phương (07 huyện, TX còn lại: XL, VC, TN, ĐQ, TP, CM, LK) |  | 2008-2009 |  |  | 2.303 | 2.303 | 1.901 |  | 1.901 |  |  |  |  |
| 12 | QH chung KV xung quanh Sân bay Quốc tế Long Thành | LT | 2007-2009 |  |  | 2.552 | 2.552 | 1.319 |  | 1.319 |  |  |  |  |
| 13 | QH vùng 02 bên tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt | TN- ĐQ | 2006-2009 |  |  | 620 | 620 | 92 |  | 92 |  |  |  |  |
| 14 | QH chung tổng kho trung chuyển Miền Đông | TB | 2006-2009 |  |  | 1.619 | 1.619 | 425 |  | 425 |  |  |  |  |
| 15 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  |  | 237 | 237 | 139 |  | 139 |  |  |  |  |
| 16 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  |  | 77 | 77 | 43 |  | 43 |  |  |  |  |
| 17 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Sông Nhạn, H Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  |  | 252 | 252 | 151 |  | 151 |  |  |  |  |
| 18 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  |  | 163 | 163 | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
| 19 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  |  | 243 | 243 | 145 |  | 145 |  |  |  |  |
| 20 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  |  | 259 | 259 | 156 |  | 156 |  |  |  |  |
| 21 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  |  | 342 | 342 | 203 |  | 203 |  |  |  |  |
| 22 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Bình | CM | 2008-2009 |  |  | 145 | 145 | 145 |  | 145 |  |  |  |  |
| 23 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lâm San | CM | 2008-2009 |  |  | 125 | 125 | 125 |  | 125 |  |  |  |  |
| 24 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bảo | CM | 2008-2009 |  |  | 156 | 156 | 156 |  | 156 |  |  |  |  |
| 25 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Đông | CM | 2008-2009 |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| 26 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Quế | CM | 2008-2009 |  |  | 151 | 151 | 151 |  | 151 |  |  |  |  |
| 27 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Cường | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 28 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Nho | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 147 | 147 | 147 |  | 147 |  |  |  |  |
| 29 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 186 | 186 | 186 |  | 186 |  |  |  |  |
| 30 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phước An - NT | NT | 2008-2009 |  |  | 242 | 242 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| 31 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phước Khánh - NT | NT | 2008-2009 |  |  | 240 | 240 | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
| 32 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Thanh - NT | NT | 2008-2009 |  |  | 247 | 247 | 71 |  | 71 |  |  |  |  |
| 33 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Hữu | NT | 2008-2009 |  |  | 203 | 203 | 116 |  | 116 |  |  |  |  |
| 34 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Đông | NT | 2008-2009 |  |  | 180 | 180 | 103 |  | 103 |  |  |  |  |
| 35 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thạnh | NT | 2008-2009 |  |  | 157 | 157 | 47 |  | 47 |  |  |  |  |
| 36 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lâm | TP | 2007-2009 |  |  | 250 | 250 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 37 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Xuân | TP | 2007-2009 |  |  | 242 | 242 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 38 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trà Cổ | TP | 2007-2009 |  |  | 50 | 50 | 42 |  | 42 |  |  |  |  |
| 39 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đắk Lua | TP | 2008-2009 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 40 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Nam Cát Tiên | TP | 2008-2009 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 41 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Núi Tượng | TP | 2008-2009 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 42 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú An | TP | 2008-2009 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 43 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Bình | TP | 2008-2009 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 44 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Điền | TP | 2008-2009 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 45 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lộc | TP | 2008-2009 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 46 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lập | TP | 2008-2009 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 47 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thịnh | TP | 2008-2009 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 48 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tà Lài | TP | 2008-2009 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 49 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn - TP | TP | 2008-2009 |  |  | 50 | 500 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 50 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Trung - TP | TP | 2008-2009 |  |  | 97 | 97 | 47 |  | 47 |  |  |  |  |
| 51 | QH chi tiết 1/2000 khu trung tâm TT Tân Phú - TP | TP | 2008-2009 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 52 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lộ 25 | TN | 2008-2009 |  |  | 290 | 303 | 90 |  | 90 |  |  |  |  |
| 53 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đồi 61 | TB | 2007-2009 |  |  | 227 | 227 | 77 |  | 77 |  |  |  |  |
| 54 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hưng Thịnh | TB | 2007-2009 |  |  | 256 | 256 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| 55 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Quảng Tiến | TB | 2007-2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 56 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Thao | TB | 2007-2009 |  |  | 233 | 233 | 68 |  | 68 |  |  |  |  |
| 57 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tây Hòa | TB | 2006-2009 |  |  | 236 | 236 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
| 58 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã An Viễn | TB | 2008-2009 |  |  | 138 | 138 | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
| 59 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Hàm | TB | 2008-2009 |  |  | 330 | 330 | 203 |  | 203 |  |  |  |  |
| 60 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Cây Gáo | TB | 2008-2009 |  |  | 224 | 224 | 105 |  | 105 |  |  |  |  |
| 61 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Giang Điền | TB | 2008-2009 |  |  | 114 | 114 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
| 62 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Trầu | TB | 2008-2009 |  |  | 325 | 325 | 26 |  | 26 |  |  |  |  |
| 63 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Bình | TB | 2008-2009 |  |  | 273 | 273 | 133 |  | 133 |  |  |  |  |
| 64 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trung Hòa | TB | 2008-2009 |  |  | 239 | 239 | 71 |  | 71 |  |  |  |  |
| 65 | QH chi tiết xây dựng khu tái định cư QL 1A đoạn tránh TP. Biên Hòa tại xã Bình Minh, huyện TB | TB | 2008-2009 |  |  | 684 | 684 | 508 |  | 508 |  |  |  |  |
| 66 | QH cụm CN Sông Thao | TB | 2008-2009 |  |  | 308 | 308 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
| 67 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hố Nai 3 | TB | 2008-2009 |  |  | 273 | 273 | 105 |  | 105 |  |  |  |  |
| 68 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bắc Sơn | TB | 2008-2009 |  |  | 275 | 275 | 107 |  | 107 |  |  |  |  |
| 69 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đông Hòa | TB | 2008-2009 |  |  | 201 | 201 | 58 |  | 58 |  |  |  |  |
| 70 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bình Hòa - Vĩnh Cửu | VC | 2006-2009 |  |  | 97 | 97 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 71 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Tân Bình - Vĩnh Cửu | VC | 2006-2009 |  |  | 188 | 188 | 38 |  | 38 |  |  |  |  |
| 72 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thạnh Phú - Vĩnh Cửu | VC | 2006-2009 |  |  | 258 | 258 | 108 |  | 108 |  |  |  |  |
| 73 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thiện Tân - Vĩnh Cửu | VC | 2007-2009 |  |  | 320 | 320 | 170 |  | 170 |  |  |  |  |
| 74 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Hiếu Liêm - Vĩnh Cửu | VC | 2006-2009 |  |  | 101 | 101 | 101 |  | 101 |  |  |  |  |
| 75 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Mã Đà - Vĩnh Cửu | VC | 2006-2009 |  |  | 132 | 132 | 132 |  | 132 |  |  |  |  |
| 76 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình Lợi | VC | 2008-009 |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 77 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lý | VC | 2008-2009 |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 78 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tân An | VC | 2008-2009 |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 79 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trị An | VC | 2008-2009 |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 80 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Tân | VC | 2008-2009 |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 81 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Hòa | XL | 2007-2009 |  |  | 225 | 225 | 55 |  | 55 |  |  |  |  |
| 82 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Cát | XL | 2007-2009 |  |  | 253 | 253 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 83 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Định | XL | 2007-2009 |  |  | 209 | 209 | 53 |  | 53 |  |  |  |  |
| 84 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Hòa | XL | 2007-2009 |  |  | 318 | 318 | 119 |  | 119 |  |  |  |  |
| 85 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Hiệp | XL | 2007-2009 |  |  | 338 | 338 | 138 |  | 138 |  |  |  |  |
| 86 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Hưng | XL | 2007-2009 |  |  | 316 | 316 | 116 |  | 116 |  |  |  |  |
| 87 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Phú | XL | 2007-2009 |  |  | 430 | 430 | 230 |  | 230 |  |  |  |  |
| 88 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Tâm | XL | 2007-2009 |  |  | 476 | 476 | 276 |  | 276 |  |  |  |  |
| 89 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lang Minh | XL | 2008-2009 |  |  | 265 | 265 | 68 |  | 68 |  |  |  |  |
| 90 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Cao | XL | 2008-2009 |  |  | 206 | 206 | 206 |  | 206 |  |  |  |  |
| 91 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bắc | XL | 2008-2009 |  |  | 334 | 334 | 242 |  | 242 |  |  |  |  |
| 92 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thành | XL | 2008-2009 |  |  | 307 | 307 | 210 |  | 210 |  |  |  |  |
| 93 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thọ | XL | 2008-2009 |  |  | 453 | 453 | 353 |  | 353 |  |  |  |  |
| 94 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Trường | XL | 2008-2009 |  |  | 451 | 451 | 351 |  | 351 |  |  |  |  |
| 95 | QH chi tiết XD 1/2000 GĐ 2 phường Long Bình | BH | 2008-2009 |  |  | 1.456 | 1.456 | 1.097 |  | 1.097 |  |  |  |  |
| 96 | QH chi tiết XD 1/2000 khu vực cảnh quan đường ven Sông Cái | BH | 2008-2009 |  |  | 309 | 309 | 113 |  | 113 |  |  |  |  |
| 97 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Trâm | LK | 2007-2009 |  |  | 184 | 184 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
| 98 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Sen | LK | 2007-2009 |  |  | 173 | 173 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
| 99 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Tre | LK | 2007-2009 |  |  | 236 | 236 | 136 |  | 136 |  |  |  |  |
| 100 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Lập | LK | 2007-2009 |  |  | 252 | 252 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 101 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Trung | LK | 2006-2009 |  |  | 501 | 523 | 173 |  | 173 |  |  |  |  |
| 102 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Thanh | LK | 2006-2009 |  |  | 512 | 536 | 171 |  | 171 |  |  |  |  |
| 103 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân An | LK | 2006-2009 |  |  | 602 | 626 | 176 |  | 176 |  |  |  |  |
| 104 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Hòa | LK | 2006-2009 |  |  | 644 | 669 | 119 |  | 119 |  |  |  |  |
| 105 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Phú Bình | LK | 2006-2009 |  |  | 527 | 552 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 106 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Bình | LK | 2006-2009 |  |  | 570 | 593 | 93 |  | 93 |  |  |  |  |
| 107 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Quang | LK | 2008-2009 |  |  | 264 | 264 | 144 |  | 144 |  |  |  |  |
| 108 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình Lộc | LK | 2008-2009 |  |  | 188 | 188 | 68 |  | 68 |  |  |  |  |
| 109 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hàng Gòn | LK | 2008-2009 |  |  | 363 | 363 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 110 | QH chi tiết phường Thanh Bình - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 145 | 145 | 48 |  | 48 |  |  |  |  |
| 111 | QH chi tiết phường Tân Hòa - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 403 | 403 | 125 |  | 125 |  |  |  |  |
| 112 | QH chi tiết phường Tân Hiệp - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 413 | 413 | 126 |  | 126 |  |  |  |  |
| 113 | QH chi tiết phường Tam Hiệp - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 308 | 308 | 98 |  | 98 |  |  |  |  |
| 114 | QH chi tiết phường Tân Biên - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 542 | 542 | 162 |  | 162 |  |  |  |  |
| 115 | QH chi tiết phường Quang Vinh - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 252 | 252 | 81 |  | 81 |  |  |  |  |
| 116 | QH chi tiết phường Trung Dũng - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 220 | 220 | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
| 117 | QH chi tiết phường Quyết Thắng - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 237 | 237 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| 118 | QH chi tiết phường Tam Hòa - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 327 | 327 | 104 |  | 104 |  |  |  |  |
| 119 | QH chi tiết phường Bình Đa - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 320 | 320 | 103 |  | 103 |  |  |  |  |
| 120 | QH chi tiết phường An Bình - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 437 | 437 | 127 |  | 127 |  |  |  |  |
| 121 | QH chi tiết phường Long Bình Tân - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 452 | 452 | 122 |  | 122 |  |  |  |  |
| 122 | QH chi tiết phường Tân Vạn - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 415 | 415 | 127 |  | 127 |  |  |  |  |
| 123 | QH chi tiết phường Bửu Hòa - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 361 | 361 | 111 |  | 111 |  |  |  |  |
| 124 | QH chi tiết phường Hóa An - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 441 | 441 | 129 |  | 129 |  |  |  |  |
| 125 | QH chi tiết phường Tân Hạnh - BH | BH | 2008-2009 |  |  | 373 | 373 | 113 |  | 113 |  |  |  |  |
| b | Dự án mới |  |  |  |  | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 0 | 3.270 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | QH quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 |  | 2009 |  |  | 245 | 245 | 245 |  | 245 |  |  |  |  |
| 2 | QH chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị Nhơn Trạch | NT | 2009 |  |  | 2.160 | 2.160 | 2.160 |  | 2.160 |  |  |  |  |
| 3 | XD hạ tầng Khu Công nghệ Sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | CM | 2009 |  |  | 865 | 865 | 865 |  | 865 |  |  |  |  |
| 3 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 10.327 | 12.711 | 6.302 | 0 | 6.302 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trụ sở BQLDA thoát nước tỉnh Đồng Nai | BH | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 2 | DA hệ thống thoát nước KP 4 - TT Trảng Bom | TB | 2008-2009 |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | DA hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Biên Hòa (GĐ I) | BH | 2008-2009 |  |  | 1.328 | 1.841 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Trường THPT Tam Phước - TP | LT | 2008-2009 |  |  | 238 | 438 | 238 |  | 238 |  |  |  |  |
| 5 | Trường THPT Long Khánh - LK | LK | 2008-2009 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vĩnh Cửu | VC | 2008-2009 |  |  | 130 | 130 | 130 |  | 130 |  |  |  |  |
| 7 | Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai | BH | 2008-2009 |  |  | 42 | 42 | 42 |  | 42 |  |  |  |  |
| 8 | HT cấp nước xã Phú Thịnh | TP | 2008-2009 |  |  | 473 | 473 | 158 |  | 158 |  |  |  |  |
| 9 | HT cấp nước xã Lang Minh | XL | 2008-2009 |  |  | 352 | 352 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
| 10 | Rạch Tân Triều trên đường tỉnh 768 | NT | 2008-2009 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Ứng dụng tin học công tác quản lý tài chính tỉnh Đồng Nai |  | 2009-2010 |  |  | 178 | 178 | 81 |  | 81 |  |  |  |  |
| 12 | DA thu gom và xử lý nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | NT | 2009 |  |  | 8 | 300 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 13 | DA trạm xử lý nước thải công xuất 16.000m3 huyện Nhơn Trạch | NT | 2009 |  |  | 0 | 0 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
| 14 | DA Hệ thống thoát nước khu vực Trung tâm xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu | VC | 2009 |  |  | 578 | 650 | 278 |  | 278 |  |  |  |  |
| 15 | DA Hệ thống thoát nước từ KCN Nhơn Trạch I ra rạch Bà Ký | NT | 2009 |  |  | 222 | 357 | 32 |  | 32 |  |  |  |  |
| 16 | DA Hệ thống thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình | LT | 2009 |  |  | 197 | 298 | 23 |  | 23 |  |  |  |  |
| 17 | Đầu tư chống ngập úng khu vực Suối Chùa, Suối bà Lúa, Suối Cầu Quan | BH | 2009 |  |  | 1.565 | 1.867 | 1.565 |  | 1.565 |  |  |  |  |
| 18 | DA HTTN cho KCN và TT Tân Phú huyện TP - GĐ 1 | TP | 2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 19 | Tu bổ di tích đình Bình Quan, xã Hiệp Hòa | BH | 2009 |  |  | 27 | 27 | 27 |  | 27 |  |  |  |  |
| 20 | Tuyến ống cấp nước từ QL 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2 | LT | 2008-2010 |  |  | 0 | 37 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 21 | Mở rộng hệ thống cấp nước TT Gia Ray | XL | 2008-2010 |  |  | 460 | 460 | 90 |  | 90 |  |  |  |  |
| 22 | Hệ thống cấp nước TT Long Giao | CM | 2008-2010 |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 23 | Sửa chữa, cải tạo Khách sạn Mã Đà thành nơi phục vụ công tác và nghiên cứu | VC | 2009 |  |  | 130 | 130 | 130 |  | 130 |  |  |  |  |
| 24 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 02: xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | LT | 2008-2009 |  |  | 322 | 322 | 109 |  | 109 |  |  |  |  |
| 25 | Cầu nối từ Cù Lao Hiệp Hòa qua Trung tâm hành chính thành phố Biên Hòa (lập hồ sơ đề xuất) | BH | 2008-2009 |  |  | 105 | 105 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Cầu từ Cù Lao Hiệp Hòa qua ngã 4 Vũng Tàu (lập hồ sơ đề xuất) | BH | 2008-2009 |  |  | 105 | 105 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 27 | Đầu tư đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) | CM- TN | 2009 |  |  | 246 | 327 | 172 |  | 172 |  |  |  |  |
| 28 | Nâng cấp đường vành đai Sư Đoàn 309 từ cổng Sư Đoàn ra QL 51 | LT | 2009 |  |  | 23 | 23 | 23 |  | 23 |  |  |  |  |
| 29 | Đường Hiếu Liêm đoạn từ cầu số 01 (Km 0+000) đến cầu số 03 | VC | 2009 |  |  | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 30 | Cầu Long Tân Km 18+473 trên ĐT 769 | NT | 2009 |  |  | 175 | 175 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 31 | Đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu -Trảng Bom | VC- TB | 2009 |  |  | 89 | 89 | 89 |  | 89 |  |  |  |  |
| 32 | Đầu tư dự án cắm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh |  | 2009 |  |  | 318 | 318 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 33 | Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (Km 7+500 đến Km 10+000) H Xuân Lộc | XL | 2009 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 34 | Đầu tư thảm bê tông nhựa 03cm Hương lộ 10 (Km 11+744 đến Km 19+000) H Long Thành | LT | 2009 |  |  | 96 | 96 | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
| 35 | Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch | NT | 2009 |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 36 | ĐT phà Chuối và 01 cano lai phà XD 02 đầu bến phà | TP | 2009 |  |  | 33 | 33 | 33 |  | 33 |  |  |  |  |
| 37 | Đường vào Khu công nghệ Sinh học CM | CM | 2009 |  |  | 621 | 621 | 621 |  | 621 |  |  |  |  |
| 38 | Trung tâm Đo Kiểm Nhơn Trạch | NT | 2009 |  |  | 0 | 0 | 128 |  | 128 |  |  |  |  |
| 39 | Trang TB phục vụ hoạt động kiểm tra không phá hủy | BH | 2009 |  |  | 0 | 0 | 48 |  | 48 |  |  |  |  |
| 40 | Trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông | BH | 2009 |  |  | 233 | 233 | 41 |  | 41 |  |  |  |  |
| 41 | XD TT Giáo dục Thường xuyên tỉnh | BH | 2009 |  |  | 112 | 112 | 112 |  | 112 |  |  |  |  |
| 42 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh đầu tư khu đầu mối và đường ống chính) | LK | 2009 |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 43 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú | XL | 2009 |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 44 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61 | TB | 2009 |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 45 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25 | TN | 2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 46 | XD bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, Phú Bình, Phú Thanh | TP | 2008-2009 |  |  | 271 | 271 | 271 |  | 271 |  |  |  |  |
| 47 | Đầu tư hệ thống chiếu sáng dọc theo QL 20 đoạn từ Km 02 - Km 09 | TN | 2009 |  |  | 122 | 122 | 122 |  | 122 |  |  |  |  |
| 48 | Đầu tư tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Xuân Lộc | XL | 2009 |  |  | 241 | 241 | 241 |  | 241 |  |  |  |  |
| 49 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc | XL | 2009 |  |  | 0 | 0 | 179 |  | 179 |  |  |  |  |
| 50 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào Dân tộc Chơro xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh | LK | 2009 |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 51 | SC nhà làm việc Trạm Thủy sản Trị An | BH | 2009 |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 52 | SC nhà làm việc Trạm Thủy sản Long Thành - Nhơn Trạch | NT | 2009 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 53 | NC mở rộng Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch | LT | 2009 |  |  | 876 | 876 | 230 |  | 230 |  |  |  |  |
| 54 | Thanh toán chí phí KS, BCKTKT, HSMT, giám sát dự án GD có hoàn cảnh khó khăn |  | 2009 |  |  | 0 | 0 | 262 |  | 262 |  |  |  |  |
| 55 | Trụ sở Đội QLTT số 06 | LK | 2009 |  |  | 89 | 89 | 89 |  | 89 |  |  |  |  |
| 56 | SC 01 HM Khu Di tích Trung ương | VC | 2008-2009 |  |  | 37 | 37 | 37 |  | 37 |  |  |  |  |
| 4 | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  |  | 100.398 | 160.229 | 18.050 | 0 | 18.050 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THPT Tam Phước - LT | LT | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Trường THPT Long Khánh | LK | 2008-2009 |  |  | 96 | 96 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vĩnh Cửu | VC | 2008-2009 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, NT | NT | 2008-2009 |  |  | 1.046 | 7.288 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Đoạn 3 đường liên huyện VC - Trảng Bom | VC - TB | 2008-2009 |  |  | 342 | 342 | 342 |  | 342 |  |  |  |  |
| 6 | Đường Hiếu Liêm đoạn từ cầu số 01 đến cầu số 03 | VC | 2008-2009 |  |  | 164 | 164 | 129 |  | 129 |  |  |  |  |
| 7 | ĐT 764 (Km 12+887 - Km 14+860) | LT | 2008-2009 |  |  | 232 | 232 | 160 |  | 160 |  |  |  |  |
| 8 | Cầu Phước Lý | VC | 2008-2009 |  |  | 162 | 162 | 162 |  | 162 |  |  |  |  |
| 9 | Đường song hành Xa lộ Hà Nội (không kể nút giao thông Vườn Mít) | BH | 2008-2009 |  |  | 41 | 41 | 41 |  | 41 |  |  |  |  |
| 10 | Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai | BH | 2008-2009 |  |  | 226 | 296 | 226 |  | 226 |  |  |  |  |
| 11 | Đường 25C huyện Nhơn Trạch | NT | 2008-2009 |  |  | 2.693 | 3.193 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | BTGPMB đường song hành QL 1A - huyện Xuân Lộc | XL | 2008-2009 |  |  | 43.433 | 50.435 | 2.300 |  | 2.300 |  |  |  |  |
| 13 | Thanh toán chi phí KS, BCKTKT, HSMT, giám sát dự án GD có hoàn cảnh khó khăn |  | 2008-2009 |  |  | 2.519 | 2.519 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 14 | BTGPMB nâng cấp đường Đồng Khởi từ BV Lao - TL 24 | BH | 2008-2009 |  |  | 21.234 | 21.234 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 | Khối ký túc xá Trường Chính Trị Đồng Nai | BH | 2008-2009 |  |  | 683 | 683 | 553 |  | 553 |  |  |  |  |
| 16 | GPBM cầu Bản Km 15+501 (ĐT 767) | BH | 2008-2009 |  |  | 0 | 700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án Nạo vét suối Săn Máu | BH | 2007-2009 |  |  | 1.400 | 1.400 | 119 |  | 119 |  |  |  |  |
| 18 | Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù Lao Phố) | BH | 2009 |  |  | 395 | 1.001 | 74 |  | 74 |  |  |  |  |
| 19 | Hồ chứa nước Gia Đức | TN | 2009 |  |  | 2.204 | 2.204 | 1.639 |  | 1.639 |  |  |  |  |
| 20 | Đầu tư nâng cấp hồ chứa nước Suối Tre | LK | 2009 |  |  | 1.915 | 1.948 | 1.287 |  | 1.287 |  |  |  |  |
| 21 | Hồ chứa nước Cầu Dầu | LK | 2009 |  |  | 2.001 | 2.022 | 279 |  | 279 |  |  |  |  |
| 22 | Trụ sở Ban Quản lý Dự án thoát nước tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 |  |  | 582 | 582 | 395 |  | 395 |  |  |  |  |
| 23 | DA HTTN từ KCN I ra rạch Bà Ký | NT | 2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 24 | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước dải cây xanh | NT | 2008-2009 |  |  | 2.263 | 2.711 | 561 |  | 561 |  |  |  |  |
| 25 | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước đường số 02 (từ trung tâm huyện đến HL 19) | NT | 2008-2009 |  |  | 1.486 | 1.678 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 26 | DA HTTN cho KCN và TT Tân Phú, huyện TP - GĐ 1 | TP | 2008-2009 |  |  | 655 | 7.613 | 170 |  | 170 |  |  |  |  |
| 27 | DA HTTN khu vực Suối Nước Trong huyện LT | LT | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 377 |  | 377 |  |  |  |  |
| 28 | Hồ Gia Măng | XL | 2009 |  |  | 1.362 | 1.559 | 304 |  | 304 |  |  |  |  |
| 29 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đồng Nai |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 30 | Cầu Long Tân Km 18+437 ĐT 769 | NT | 2009 |  |  | 230 | 230 | 230 |  | 230 |  |  |  |  |
| 31 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 1: Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ Km 1+600 đến ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành) | CM | 2009 |  |  | 14 | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 32 | Nâng cấp đường vành đai Sư Đoàn 309 từ cổng Sư Đoàn ra QL 51 | NT | 2009 |  |  | 159 | 159 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 33 | Cầu Chiến khu Đ | VC | 2009 |  |  | 96 | 96 | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
| 34 | DA thông tin QLNN về khoa học CN giữa sở KHCN các huyện, TX, TP Biên Hòa |  | 2009 |  |  | 0 | 0 | 99 |  | 99 |  |  |  |  |
| 35 | Trung tâm Đo kiểm Nhơn Trạch | NT | 2009 |  |  | 0 | 186 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 36 | Trường DTNT huyện Tân Phú (hàng rào + nhà đa năng quy mô 300 hs + sửa mái nhà ăn) | TP | 2008-2009 |  |  | 604 | 604 | 472 |  | 472 |  |  |  |  |
| 37 | Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh | BH | 2008-2009 |  |  | 24 | 124 | 24 |  | 24 |  |  |  |  |
| 38 | Trường THPT Nhơn Trạch | NT | 2008-2009 |  |  | 874 | 874 | 654 |  | 654 |  |  |  |  |
| 39 | Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp huyện Long Thành | LT | 2008-2009 |  |  | 628 | 844 | 469 |  | 469 |  |  |  |  |
| 40 | Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Xuân Lộc | XL | 2009 |  |  | 1.237 | 1.237 | 925 |  | 925 |  |  |  |  |
| 41 | Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp huyện Định Quán | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 723 | 723 | 542 |  | 542 |  |  |  |  |
| 42 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường vào cầu Thủ Biên | VC | 2009 |  |  | 20 | 27.812 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 43 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 |  |  | 839 | 839 | 290 |  | 290 |  |  |  |  |
| 44 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án Đầu tư nâng cấp khu TTHC huyện Long Thành | LT | 2009 |  |  | 1.139 | 1.139 | 416 |  | 416 |  |  |  |  |
| 45 | Đầu tư nâng cấp đập Bàu Tre | LT | 2009 |  |  | 523 | 3.848 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 46 | GPMB và chi khác nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua TT thị trấn Vĩnh An | VC | 2009 |  |  | 774 | 774 | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 47 | BTGPMB nạo vét Suối Sâu huyện Vĩnh Cửu | VC | 2009 |  |  | 439 | 439 | 35 |  | 35 |  |  |  |  |
| 48 | Đường nối Phan Đình Phùng - hẻm Cây Chàm | BH | 2009 |  |  | 123 | 123 | 123 |  | 123 |  |  |  |  |
| 49 | Đường trục trung tâm ngã 3 Vườn Mít - Sông Cái | BH | 2009 |  |  | 392 | 892 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 50 | Nút giao thông Vườn Mít | BH | 2009 |  |  | 357 | 847 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 51 | Nhà Thi đấu Đa năng huyện Tân Phú | TP | 2008-2010 |  |  | 323 | 323 | 323 |  | 323 |  |  |  |  |
| 52 | Đường từ Khu Văn hóa đi đường Tà Lài | TP | 2008-2009 |  |  | 145 | 4.399 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 53 | Đường tránh sạt lở sông Đồng Nai | TP | 2008-2009 |  |  | 298 | 298 | 298 |  | 298 |  |  |  |  |
| 54 | Xây dựng mới Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã Long Khánh | LK | 2009 |  |  | 553 | 553 | 486 |  | 486 |  |  |  |  |
| 55 | Hội trường Trung tâm thị xã Long Khánh | LK | 2009 |  |  | 904 | 904 | 711 |  | 711 |  |  |  |  |
| 56 | Thư viện Điện tử thị xã Long Khánh | LK | 2009 |  |  | 513 | 513 | 389 |  | 389 |  |  |  |  |
| 57 | XD Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh | BH | 2009 |  |  | 0 | 0 | 499 |  | 499 |  |  |  |  |
| 58 | Nhà Thi đấu Đa năng H Xuân Lộc | XL | 2009 |  |  | 619 | 619 | 490 |  | 490 |  |  |  |  |
| 59 | NC mở rộng Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch | LT | 2009 |  |  | 0 | 0 | 152 |  | 152 |  |  |  |  |
| 60 | Ứng dụng tin học công tác QL tài chính Đồng Nai |  | 2009 |  |  | 0 | 0 | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
| 61 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc | XL | 2009 |  |  | 612 | 612 | 433 |  | 433 |  |  |  |  |
| II | KHAI THÁC QUỸ ĐẤT |  |  |  |  | 544.772 | 607.144 | 61.670 | 0 | 61.670 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 208.917 | 211.136 | 48.866 | 0 | 48.866 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Giao thông |  |  |  |  | 91.038 | 92.275 | 26.893 | 0 | 26.893 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 90.739 | 90.870 | 26.846 | 0 | 26.846 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cầu Suối Ràng Km 31+100 trên ĐT 761 | VC | 2008-2009 | 18,6m |  | 1.911 | 1.911 | 102 |  | 102 |  |  |  |  |
| 2 | Đường ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây – CM | CM | 2008-2009 |  |  | 12.261 | 12.291 | 4.143 |  | 4.143 |  |  |  |  |
| 3 | Đường và cầu Sông Dinh xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom | TB | 2008-2009 |  |  | 5.670 | 5.670 | 700 |  | 700 |  |  |  |  |
| 4 | Cầu Đá Kè tại Km 11+346 trên ĐT 767 | VC | 2008-2009 |  |  | 1.872 | 1.872 | 448 |  | 448 |  |  |  |  |
| 5 | Đường Chốt Mỹ, xã Bảo Bình đi ấp 6, xã Xuân Tây | CM | 2008-2009 |  |  | 2.253 | 2.253 | 2.253 |  | 2.253 |  |  |  |  |
| 6 | Đường quán Hồng Tiên | TN | 2008-2009 |  |  | 3.531 | 3.531 | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
| 7 | Đường từ TT Y tế đi đường Be 128 –TP | TP | 2008-2009 |  |  | 10.268 | 10.268 | 3.867 |  | 3.867 |  |  |  |  |
| 8 | Đường từ đường liên ấp 6, 7 xã Phú Tân đến đường 118 xã Phú Vinh | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 4.773 | 4.874 | 2.113 |  | 2.113 |  |  |  |  |
| 9 | Đường D3 - D4 - D6 kéo dài ra Quốc lộ 1A khu Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | TN | 2008-2009 |  |  | 7.125 | 7.125 | 7.125 |  | 7.125 |  |  |  |  |
| 10 | Đường thị tứ Túc Trưng, huyện Định Quán | ĐQ | 2009-2010 |  |  | 38.075 | 38.075 | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |
| 11 | Đường Xuân Lập - Bàu Sao | LK | 2008-2009 |  |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 299 | 1.405 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Sửa chữa cầu Chiến khu Đ trên ĐT 767 | VC | 2009-2010 | 248,2m |  | 299 | 1.405 | 46 |  | 46 |  |  |  |  |
| B | Quản lý Nhà nước |  |  |  |  | 27.452 | 27.452 | 5.694 | 0 | 5.694 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 26.206 | 26.206 | 5.248 | 0 | 5.248 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trụ sở làm việc Đội Duy tu MT đô thị + Ban QLDA H Thống Nhất | TN | 2007-2008 |  |  | 4.873 | 4.873 | 1.300 |  | 1.300 |  |  |  |  |
| 2 | Nhà công vụ tỉnh | BH | 2008-2009 |  |  | 5.571 | 5.571 | 2.044 |  | 2.044 |  |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Hợp tác xã và PTNT | BH | 2008-2009 |  |  | 1.900 | 1.900 | 645 |  | 645 |  |  |  |  |
| 4 | Trụ sở làm việc khối Nhà nước huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007-2009 |  |  | 11.143 | 11.143 | 389 |  | 389 |  |  |  |  |
| 5 | Trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trảng Bom | TB | 2008-2009 |  |  | 2.719 | 2.719 | 870 |  | 870 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 1.246 | 1.246 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Sửa chữa trụ sở Ban Tôn giáo tỉnh | BH | 2009 |  |  | 414 | 414 | 414 |  | 414 |  |  |  |  |
| 2 | Nhà Văn hóa cộng đồng Dân tộc Mạ, TT Định Quán (ngân sách huyện chi phần thiết bị) | DQ | 2009-2010 |  |  | 800 | 800 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Viễn thông thuộc BQL các Khu công nghiệp ĐN | BH | 2009 |  |  | 32 | 32 | 32 |  | 32 |  |  |  |  |
| C | Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  | 26.026 | 26.026 | 6.398 | 0 | 6.398 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 26.026 | 26.026 | 6.398 | 0 | 6.398 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THCS Trảng Táo huyện Xuân Lộc | XL | 2008-2009 |  |  | 16.683 | 16.683 | 1.753 |  | 1.753 |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS Phú Túc huyện Định Quán | DQ | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 352 |  | 352 |  |  |  |  |
| 3 | Trường Mẫu giáo Nam Cát Tiên huyện Tân Phú | TP | 2008-2009 |  |  | 4.633 | 4.633 | 719 |  | 719 |  |  |  |  |
| 4 | Trường Tiểu học Phú An huyện Tân Phú | TP | 2008-2009 |  |  | 4.710 | 4.710 | 519 |  | 519 |  |  |  |  |
| 5 | Trường THCS Cẩm Đường huyện Long Thành | LT | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 3.054 |  | 3.054 |  |  |  |  |
| D | Hạ tầng công cộng |  |  |  |  | 13.875 | 14.218 | 5.372 | 0 | 5.372 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 8.397 | 8.451 | 4.227 | 0 | 4.227 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H Tân Phú | TP | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 1.439 |  | 1.439 |  |  |  |  |
| 2 | Đường dây trung thế, hạ thế và các TBA tại ấp 7, xã Phú Tân | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 2.820 | 2.874 | 117 |  | 117 |  |  |  |  |
| 3 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài | BH | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 2.220 |  | 2.220 |  |  |  |  |
| 4 | Mở rộng HT cấp nước TT Vĩnh An | VC | 2008-2009 |  |  | 5.576 | 5.576 | 450 |  | 450 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 5.479 | 5.767 | 1.145 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | HTTN khu DC phía Tây khu đất xây dựng BVĐK Đồng Nai | BH | 2009 |  |  | 5.479 | 5.767 | 1.145 |  | 1.145 |  |  |  |  |
| E | An ninh - Quốc phòng | - |  |  |  | 50.527 | 51.166 | 4.510 | 0 | 4.510 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  |  | 50.527 | 51.166 | 4.510 | 0 | 4.510 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thống Nhất | TN | 2008- 2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Trụ sở đội PCCC Khu công nghiệp Biên Hòa | BH | 2009 |  |  | 510 | 510 | 510 |  | 510 |  |  |  |  |
| 3 | Mạng diện rộng cơ yếu cấp II Công an tỉnh | BH | 2009 |  |  | 0 | 639 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa các HM còn lại của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH | 2007-2009 |  |  | 50.017 | 50.017 | 4.000 |  | 4.000 |  |  |  |  |
| 5 | XD Trụ sở BCH Quân sự H Cẩm Mỹ | TN | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Quy hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Biên Hòa tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom | TB | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 176 |  | 176 |  |  |  |  |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  |  | 1.022 | 61.175 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường 25C | NT | 2009 |  |  | 300 | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Đường Long Thọ 1, huyện Nhơn Trạch | NT | 2009 |  |  | 702 | 702 | 418 |  | 418 |  |  |  |  |
| 3 | BTGPMB Dự án đường vào KCN, khu dịch vụ thương mại và tái định cư thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú | NT | 2009 |  |  | 0 | 4.766 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT 769 đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quộc lộ 51) | NT | 2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Nâng cấp mở rộng đường Hố Nai 4 - Trị An (ĐT 767) huyện Vĩnh Cửu | VC | 2009 |  |  | 0 | 27.595 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp) | NT | 2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 | BTGPMB đường dẫn vào cầu Thủ Biên | VC | 2009 |  |  | 20 | 27.812 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Mua nhà làm việc tại TP. HCM của Sở KHCN (trả lại phần ngân sách tỉnh đã tạm ứng) (4.218 tr) |  |  |  |  | 23.115 | 23.115 | 4.218 |  | 4.218 |  |  |  |  |
| 4 | Cấp cho các dự án sau QT nhưng KH chưa bố trí đủ vốn |  |  |  |  | 311.718 | 311.719 | 7.992 |  | 7.992 |  |  |  |  |
| 1 | Kênh tạo nguồn Cầu Dầu - LK |  |  |  |  | 3.038 | 3.038 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Trụ sở làm việc Sở Tài chính |  |  |  |  | 8.006 | 8.007 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Trường TH Phú Thanh - TP |  |  |  |  | 2.869 | 2.869 | 11 |  | 11 |  |  |  |  |
| 4 | Trường THPT B/C Định Quán - ĐQ |  |  |  |  | 12.140 | 12.140 | 202 |  | 202 |  |  |  |  |
| 5 | Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ - TB |  |  |  |  | 5.812 | 5.812 | 132 |  | 132 |  |  |  |  |
| 6 | Cầu số 1, 2, 3 trên đường Hiếu Liêm - VC |  |  |  |  | 3.475 | 3.475 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Nâng cấp đê bao Đắk Lua – TP |  |  |  |  | 485 | 485 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Trụ sở UBND xã Thanh Sơn – TP |  |  |  |  | 1.337 | 1.337 | 55 |  | 55 |  |  |  |  |
| 9 | QH chung tỷ lệ 1/5000 xã Long Hưng - LT |  |  |  |  | 169 | 169 | 49 |  | 49 |  |  |  |  |
| 10 | Đường chất thải rắn (Quốc lộ 51) |  |  |  |  | 16.354 | 16.354 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Đường 322 |  |  |  |  | 23.118 | 23.118 | 41 |  | 41 |  |  |  |  |
| 12 | Đường Huỳnh Văn Lũy |  |  |  |  | 7.451 | 7.451 | 179 |  | 179 |  |  |  |  |
| 13 | Đường 322 B |  |  |  |  | 5.750 | 5.750 | 11 |  | 11 |  |  |  |  |
| 14 | Đường & HT thoát nước Trung tâm TT Tân Phú |  |  |  |  | 7.085 | 7.085 | 37 |  | 37 |  |  |  |  |
| 15 | Hồ Cái Hảo |  |  |  |  | 140 | 140 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Trường TH Trương Định - CM |  |  |  |  | 1.956 | 1.956 | 405 |  | 405 |  |  |  |  |
| 17 | Doanh trại Cảnh sát bảo vệ |  |  |  |  | 2.962 | 2.962 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Đường và cầu Sông Dinh Trảng Bom |  |  |  |  | 5.670 | 5.670 | 389 |  | 389 |  |  |  |  |
| 19 | Trụ sở UBND TP. Biên Hòa |  |  |  |  | 323 | 323 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 20 | Hồ chứa nước Suối Nhạn |  |  |  |  | 235 | 235 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Hồ chứa nước CCR PT3 Vĩnh An |  |  |  |  | 2.206 | 2.206 | 125 |  | 125 |  |  |  |  |
| 22 | Các điểm PCCC rừng |  |  |  |  | 3.688 | 3.688 | 38 |  | 38 |  |  |  |  |
| 23 | Hồ Suối Ran |  |  |  |  | 228 | 228 | 139 |  | 139 |  |  |  |  |
| 24 | QHCT khu dân cư, TĐC xã Long Đức - LT |  |  |  |  | 933 | 933 | 27 |  | 27 |  |  |  |  |
| 25 | XD phù điêu nhà Bảo tàng |  |  |  |  | 674 | 674 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Trường THCS Phú Lợi |  |  |  |  | 9.410 | 9.410 | 223 |  | 223 |  |  |  |  |
| 27 | Trường PTTH Phú Lý |  |  |  |  | 12.603 | 12.603 | 302 |  | 302 |  |  |  |  |
| 28 | TTGD Thường xuyên Định Quán |  |  |  |  | 6.554 | 6.554 | 117 |  | 117 |  |  |  |  |
| 29 | Trường TH Vĩnh Thanh 2 |  |  |  |  | 2.900 | 2.900 | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
| 30 | XD cơ sở dữ liệu GIS |  |  |  |  | 787 | 787 | 138 |  | 138 |  |  |  |  |
| 31 | QH SDD 12 xã huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  | 481 | 481 | 19 |  | 19 |  |  |  |  |
| 32 | Thiết bị truyền dẫn tín hiệu VIBA |  |  |  |  | 14.982 | 14.982 | 128 |  | 128 |  |  |  |  |
| 33 | HT chiếu sáng đường Đồng Khởi |  |  |  |  | 3.856 | 3.856 | 184 |  | 184 |  |  |  |  |
| 34 | Trường THCS Trần Quốc Toản - CM |  |  |  |  | 1.430 | 1.430 | 268 |  | 268 |  |  |  |  |
| 35 | Mở rộng hệ thống cấp nước TT Vĩnh An |  |  |  |  | 5.576 | 5.576 | 181 |  | 181 |  |  |  |  |
| 36 | Sở thông tin truyền thông |  |  |  |  | 0 | 0 | 121 |  | 121 |  |  |  |  |
| 37 | Trụ sở UBMT tổ quốc |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Trường TH Phan Bội Châu - TN |  |  |  |  | 0 | 0 | 43 |  | 43 |  |  |  |  |
| 39 | Nhà Văn hóa phường Quyết Thắng |  |  |  |  | 2.772 | 2.772 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 40 | S/C Thư viện tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  | 0 | 0 | 61 |  | 61 |  |  |  |  |
| 41 | Đường các hộ dân khu vực Nghĩa trang – BH |  |  |  |  | 503 | 503 | 181 |  | 181 |  |  |  |  |
| 42 | Đài phát sóng Nhơn Trạch |  |  |  |  | 1.246 | 1.246 | 184 |  | 184 |  |  |  |  |
| 43 | QH MLĐ dân cư NT xã Xuân Tân, LK |  |  |  |  | 178 | 178 | 78 |  | 78 |  |  |  |  |
| 44 | QH MLĐ dân cư NT xã Bàu Sen, LK |  |  |  |  | 173 | 173 | 66 |  | 66 |  |  |  |  |
| 45 | QH MLĐ dân cư NT xã Bàu Trâm, LK |  |  |  |  | 184 | 184 | 77 |  | 77 |  |  |  |  |
| 46 | Trường TH Lâm San, CM |  |  |  |  | 1.409 | 1.409 | 273 |  | 273 |  |  |  |  |
| 47 | Trường TH Ngô Mây - CM |  |  |  |  | 511 | 511 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
| 48 | Đồn CA KCN Biên Hòa |  |  |  |  | 1.854 | 1.854 | 136 |  | 136 |  |  |  |  |
| 49 | Trung tâm Dạy nghề Định Quán |  |  |  |  | 9.093 | 9.093 | 253 |  | 253 |  |  |  |  |
| 50 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện |  |  |  |  | 9.699 | 9.699 | 134 |  | 134 |  |  |  |  |
| 51 | QHCT P. Trảng Dài |  |  |  |  | 848 | 848 | 184 |  | 184 |  |  |  |  |
| 52 | Trụ sở UBND xã Nam Cát Tiên |  |  |  |  | 1.773 | 1.773 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
| 53 | HT khu TTHC Thống Nhất |  |  |  |  | 74.401 | 74.401 | 1.540 |  | 1.540 |  |  |  |  |
| 54 | Trạm Kiểm lâm May Tàu |  |  |  |  | 205 | 205 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
| 55 | Trạm Kiểm lâm Phú Bình |  |  |  |  | 203 | 203 | 11 |  | 11 |  |  |  |  |
| 56 | Trùng tu Trung ương Cục |  |  |  |  | 6.537 | 6.537 | 302 |  | 302 |  |  |  |  |
| 57 | Trường TH Thanh Sơn - ĐQ |  |  |  |  | 4.084 | 4.084 | 163 |  | 163 |  |  |  |  |
| 58 | Trạm bơm Tà Lài |  |  |  |  | 20.343 | 20.343 | 131 |  | 131 |  |  |  |  |
| 59 | Trạm Thú y huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  | 1.017 | 1.017 | 49 |  | 49 |  |  |  |  |
| III | XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  |  | 731.880 | 812.346 | 312.518 | 0 | 312.518 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 656.184 | 733.736 | 298.972 | 0 | 298.972 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  | 223.266 | 231.880 | 130.947 | 0 | 130.947 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 223.266 | 231.880 | 130.947 | 0 | 130.947 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường TH Nguyễn Du | CM | 2007-2009 | 1000 hs |  | 14.681 | 14.681 | 12.123 |  | 12.123 |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS Phú Túc | ĐQ | 2007-2009 | 24 phòng |  | 20.726 | 20.726 | 8.149 |  | 8.149 |  |  |  |  |
| 3 | Trường TH Phước Khánh, H. Nhơn Trạch | NT | 2007-2009 | 1200 hs |  | 21.151 | 22.042 | 8.854 |  | 8.854 |  |  |  |  |
| 4 | Trường TH bán trú Cao Bá Quát | TB | 2008-2009 | 650 hs |  | 18.479 | 18.714 | 17.787 |  | 17.787 |  |  |  |  |
| 5 | Trường TH Tân An | VC | 2008-2009 | 15 ph |  | 12.135 | 12.250 | 8.764 |  | 8.764 |  |  |  |  |
| 6 | Trường TH Sông Mây, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008-2009 | 1100 hs |  | 4.917 | 10.814 | 2.806 |  | 2.806 |  |  |  |  |
| 7 | Trường THCS Cẩm Đường, huyện Long Thành | LT | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 6.970 |  | 6.970 |  |  |  |  |
| 8 | Trường THCS Long Thành, huyện Long Thành | LT | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 3.261 |  | 3.261 |  |  |  |  |
| 9 | Trường TH Phước Thiền 2 | NT | 2008-2009 |  |  | 14.652 | 16.128 | 1.351 |  | 1.351 |  |  |  |  |
| 10 | Trường THCS Phan Bội Châu | XL | 2008-2009 | 1200 hs |  | 14.826 | 14.826 | 10.168 |  | 10.168 |  |  |  |  |
| 11 | Trường THCS Phú Sơn | TP | 2008-2009 |  |  | 10.706 | 10.706 | 3.450 |  | 3.450 |  |  |  |  |
| 12 | Trường Mầm non Hiếu Liêm | VC | 2008-2009 |  |  | 5.126 | 5.126 | 56 |  | 56 |  |  |  |  |
| 13 | Khối lớp học 06 phòng - Trường TH Phù Đổng | TP | 2008-2009 |  |  | 1.027 | 1.027 | 112 |  | 112 |  |  |  |  |
| 14 | Khối lớp học 15 phòng - Trường TH Trần Quốc Toản |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 | Trường Mẫu giáo Phú Lập - TP | TP | 2008-2009 |  |  | 959 | 959 | 696 |  | 696 |  |  |  |  |
| 16 | Trường Mẫu giáo Nam Cát Tiên | TP | 2008-2009 |  |  | 4.633 | 4.633 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 17 | Trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát huyện Tân Phú (GĐ 1) | TP | 2008-2009 |  |  | 4.542 | 4.542 | 297 |  | 297 |  |  |  |  |
| 18 | Trường Mẫu giáo Tà Lài huyện Tân Phú | TP | 2008-2009 |  |  | 4.508 | 4.508 | 294 |  | 294 |  |  |  |  |
| 19 | Trường Tiểu học Phú An huyện Tân Phú | TP | 2008-2009 |  |  | 4.710 | 4.710 | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
| 20 | Khối lớp học 15 phòng (03 tầng) trường TH Phan Bội Châu, H Thống Nhất | TN | 2008-2009 |  |  | 4.584 | 4.584 | 896 |  | 896 |  |  |  |  |
| 21 | Trường THCS Ngọc Định | ĐQ | 2008-2009 |  |  | 17.284 | 17.284 | 1.111 |  | 1.111 |  |  |  |  |
| 22 | Khối lớp học 06 phòng Trường TH Trần Quốc Tuấn |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 23 | Khối lớp học 08 phòng Trường TH Trương Định | CM | 2008-2009 |  |  | 1.956 | 1.956 | 68 |  | 68 |  |  |  |  |
| 24 | Trường PTTH Bàu Hàm | TB | 2008-2009 |  |  | 28.239 | 28.239 | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  |  |
| 25 | Trường PTTH Võ Trường Toản | CM | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 7.058 |  | 7.058 |  |  |  |  |
| 26 | Trường TH Nguyễn Thái Bình | TB | 2008-2009 | 650 hs |  | 0 | 0 | 3.739 |  | 3.739 |  |  |  |  |
| 27 | Trường THCS Đinh Tiên Hoàng | TB | 2008-2009 | 24 ph |  | 0 | 0 | 3.556 |  | 3.556 |  |  |  |  |
| 28 | Trường TH Trần Bình Trọng - TN | TN | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 2.534 |  | 2.534 |  |  |  |  |
| 29 | Trường TH Quang Trung - TN | TN | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 1.565 |  | 1.565 |  |  |  |  |
| 30 | Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên | BH | 2009-2010 |  |  | 0 | 0 | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  |  |
| 31 | Ký túc xá sinh viên Đồng Nai | TP HCM | 2009- 2010 | 120 ph |  | 13.425 | 13.425 | 12.992 |  | 12.992 |  |  |  |  |
| B | Y tế |  |  |  |  | 265.593 | 326.136 | 107.704 | 0 | 107.704 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 237.036 | 269.831 | 80.677 | 0 | 80.677 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | BH | 2006-2009 | 450 giường |  | 67.714 | 67.714 | 12.220 |  | 12.220 |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp BV Đa Khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, H Định Quán (tên mới là BV ĐK KV Định Quán) (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | ĐQ | 2007-2009 | 200 giường |  | 25.155 | 30.409 | 1.032 |  | 1.032 |  |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | LT | 2008-2009 | 350 giường |  | 5.288 | 10.220 | 1.930 |  | 1.930 |  |  |  |  |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa H Cẩm Mỹ (có sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ) | CM | 2008-2009 | 100 giường |  | 1.614 | 6.278 | 1.374 |  | 1.374 |  |  |  |  |
| 5 | Bệnh viện Đa khoa H Thống Nhất (tên mới là BV ĐK Dầu Giây) | TN | 2008-2010 | 100 giường |  | 3.842 | 14.923 | 2.819 |  | 2.819 |  |  |  |  |
| 6 | Phòng khám Đa khoa khu vực Thạnh Phú | VC | 2008-2009 | 40 giường |  | 17.042 | 17.058 | 12.351 |  | 12.351 |  |  |  |  |
| 7 | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | VC | 2009-2010 | 100 giường |  | 3.931 | 5.091 | 3.770 |  | 3.770 |  |  |  |  |
| 8 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai | BH | 2008-2010 | 700 giường |  | 60.564 | 64.060 | 38.069 |  | 38.069 |  |  |  |  |
| 9 | Xây dựng Trung tâm Lao và Bệnh phổi | LT | 2008-2009 |  |  | 40.811 | 43.002 | 3.599 |  | 3.599 |  |  |  |  |
| 10 | Đầu tư bổ sung trang thiết bị ngành y tế năm 2007 |  | 2008-2009 |  |  | 11.074 | 11.074 | 3.514 |  | 3.514 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 28.557 | 56.305 | 27.027 | 0 | 27.027 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền | BH | 2009-2010 | 100 giường |  | 7.014 | 16.374 | 6.768 |  | 6.768 |  |  |  |  |
| 2 | Phòng khám ĐKKV Sông Ray | CM | 2009-2010 | 10 giường |  | 337 | 3.341 | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
| 3 | Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cẩm Mỹ (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | CM | 2009-2010 | 2.047m2 |  | 2.147 | 3.948 | 1.799 |  | 1.799 |  |  |  |  |
| 4 | Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thống Nhất | TN | 2009-2010 | 2.196m2 |  | 3.219 | 5.447 | 2.872 |  | 2.872 |  |  |  |  |
| 5 | Mua sắm thiết bổ sung thiết bị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2009-2010 |  |  | 10.337 | 18.514 | 10.337 |  | 10.337 |  |  |  |  |
| 6 | Trung tâm Y tế dự phòng huyện Xuân Lộc (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | XL | 2009-2010 | 2.061m2 |  | 2.040 | 5.218 | 1.694 |  | 1.694 |  |  |  |  |
| 7 | Đầu tư 10 máy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất | BH | 2009 |  |  | 3.462 | 3.462 | 3.462 |  | 3.462 |  |  |  |  |
| C | Văn hóa - Xã hội |  |  |  |  | 167.326 | 175.720 | 60.321 | 0 | 60.321 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 156.355 | 164.694 | 49.350 | 0 | 49.350 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai (khu A và B) | XL | 2007-2009 |  |  | 16.386 | 16.633 | 668 |  | 668 |  |  |  |  |
| 2 | Trường Dạy nghề 26/3 | BH | 2006-2009 | 800 hv/năm |  | 24.001 | 28.035 | 164 |  | 164 |  |  |  |  |
| 3 | Nhà diễn tập và biểu diễn quảng cáo - Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai | BH | 2007-2009 | 2.865m2 |  | 10.132 | 11.436 | 2.895 |  | 2.895 |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ | VC | 2007-2010 | 7.900m2 |  | 18.443 | 19.051 | 13.566 |  | 13.566 |  |  |  |  |
| 5 | Nhà dài Dân tộc Chơro | VC | 2008-2009 | 209m2 |  | 2.726 | 2.726 | 2.133 |  | 2.133 |  |  |  |  |
| 6 | Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 648m2 |  | 3.912 | 4.530 | 3.682 |  | 3.682 |  |  |  |  |
| 7 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 3.280m2 |  | 4.122 | 5.610 | 3.724 |  | 3.724 |  |  |  |  |
| 8 | Sửa chữa nâng cấp bia mộ - Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Long Khánh | LK | 2008-2009 |  |  | 12.368 | 12.368 | 5.168 |  | 5.168 |  |  |  |  |
| 9 | Thư viện huyện Tân Phú | TP | 2008-2009 |  |  | 5.075 | 5.075 | 264 |  | 264 |  |  |  |  |
| 10 | Nghĩa trang cán bộ tỉnh | BH | 2008-2009 |  |  | 3.176 | 3.217 | 223 |  | 223 |  |  |  |  |
| 11 | Hỗ trợ xây dựng Trường Dạy nghề số 2 | BH | 2008-2009 |  |  | 16.193 | 16.193 | 9.932 |  | 9.932 |  |  |  |  |
| 12 | Nhà bia di tích lịch sử thành lập Chi bộ Bình Phước - Tân Triều | VC | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Nhà Văn hóa Trung tâm H Thống Nhất (TT VHTDTT) | TN | 2008-2009 |  |  | 13.321 | 13.321 | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |
| 14 | Cải tạo sửa chữa một số hạng mục Trường Công nhân KT GTVT (ngân sách tỉnh 70%) | BH | 2008-2009 |  |  | 289 | 289 | 279 |  | 279 |  |  |  |  |
| 15 | Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất | TN | 2008-2009 |  |  | 19.919 | 19.919 | 4.500 |  | 4.500 |  |  |  |  |
| 16 | Đài Truyền thanh huyện Thống Nhất | TN | 2008-2009 |  |  | 6.289 | 6.289 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 10.971 | 11.026 | 10.971 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Sửa chữa cải tạo Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai (ngân sách tỉnh đầu tư các hạng mục: Khu ký túc xá, giảng đường, hiệu bộ, khu nhà bếp, cải tạo hệ thống cấp thoát nước toàn khu) | BH | 2009 |  |  | 4.220 | 4.220 | 4.220 |  | 4.220 |  |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa cải tạo Khu Liên hợp Văn hóa, thể dục, thể thao tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 |  |  | 1.669 | 1.669 | 1.669 |  | 1.669 |  |  |  |  |
| 3 | Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Đoàn Đặc công 113 Biên Hòa | BH | 2009 | 200m2 |  | 2.853 | 2.853 | 2.853 |  | 2.853 |  |  |  |  |
| 4 | Sửa chữa Thư viện tỉnh | BH | 2009 |  |  | 809 | 809 | 809 |  | 809 |  |  |  |  |
| 5 | Tu bổ, tôn tạo, di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh | BH | 2,009 |  |  | 1.420 | 1.475 | 1.420 |  | 1.420 |  |  |  |  |
| 2 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 4.861 | 5.794 | 2.522 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú | TP | 2009 |  |  | 425 | 425 | 261 |  | 261 |  |  |  |  |
| 2 | Phòng khám Đa khoa KV Cây Gáo | TB | 2009 |  |  | 320 | 320 | 320 |  | 320 |  |  |  |  |
| 3 | Phòng khám Đa khoa KV Hưng Thịnh | TB | 2009 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
| 4 | Trung tâm Y tế dự phòng TP. Biên Hòa | BH | 2009 |  |  | 0 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường | BH | 2009 |  |  | 308 | 308 | 192 |  | 192 |  |  |  |  |
| 6 | Cải tạo Bệnh viện Da liễu Đồng Nai | BH | 2009 |  |  | 941 | 971 | 112 |  | 112 |  |  |  |  |
| 7 | Trung tâm Y tế dự phòng H. Tân Phú | TP | 2009 |  |  | 0 | 0 | 73 |  | 73 |  |  |  |  |
| 8 | Bệnh viện ĐKKV Xuân Lộc (tên mới BV ĐKKV Long Khánh) | XL | 2009 |  |  | 600 | 600 | 600 |  | 600 |  |  |  |  |
| 9 | Đầu tư thiết bị ngành y tế năm 2009 | BH | 2009 |  |  | 0 | 80 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc | XL | 2009-2010 |  |  | 1.529 | 2.337 | 29 |  | 29 |  |  |  |  |
| 11 | Bệnh viện Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng | BH | 2009-2010 |  |  | 0 | 0 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
| 12 | Trung tâm Pháp y | BH | 2009-2010 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Trung tâm Giám định y khoa | BH | 2009-2010 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS | BH | 2009 |  |  | 0 | 0 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 15 | Nhà Thi đấu Đa năng huyện Tân Phú | TP | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 92 |  | 92 |  |  |  |  |
| 16 | Xây dựng một số hạng mục Trường Trung học Kinh tế Đồng Nai | BH | 2009 |  |  | 99 | 99 | 99 |  | 99 |  |  |  |  |
| 17 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình ĐN | BH | 2009 |  |  | 429 | 429 | 429 |  | 429 |  |  |  |  |
| 18 | XD khu vui chơi thiếu nhi - thuộc khu QH Trung tâm Văn hóa thể thao - TT Vĩnh An | VC | 2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 19 | XD hạ tầng khu Trung tâm Văn hóa H Vĩnh Cửu | VC | 2009 |  |  | 130 | 130 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
| 3 | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  |  | 10.270 | 12.251 | 9.054 | 0 | 9.054 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm Y tế dự phòng H Vĩnh Cửu | VC | 2009 |  |  | 506 | 506 | 156 |  | 156 |  |  |  |  |
| 2 | BTGPMB và chi phí khác Trung tâm Y tế dự phòng H Trảng Bom | TB | 2009 |  |  | 492 | 1.697 | 146 |  | 146 |  |  |  |  |
| 3 | BTGPMB và chi phí khác Trung tâm Y tế dự phòng H Nhơn Trạch | NT | 2009-2010 |  |  | 504 | 1.196 | 160 |  | 160 |  |  |  |  |
| 4 | Trung tâm Y tế dự phòng H Tân Phú | TP | 2009 |  |  | 464 | 516 | 375 |  | 375 |  |  |  |  |
| 5 | Phòng Khám Đa khoa khu vực Xuân Hưng | XL | 2009 |  |  | 272 | 272 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 6 | Trung tâm Pháp y | BH | 2009 |  |  | 89 | 89 | 89 |  | 89 |  |  |  |  |
| 7 | Trung tâm Giám định y khoa | BH | 2009 |  |  | 109 | 109 | 109 |  | 109 |  |  |  |  |
| 8 | Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường | BH | 2009 |  |  | 577 | 577 | 577 |  | 577 |  |  |  |  |
| 9 | Cải tạo Bệnh viện Da liễu | BH | 2009 |  |  | 0 | 0 | 709 |  | 709 |  |  |  |  |
| 10 | Cải tạo, nâng cấp BVĐK H Trảng Bom | TB | 2009 |  |  | 2.029 | 2.062 | 1.635 |  | 1.635 |  |  |  |  |
| 11 | Cải tạo, nâng cấp BVĐK H Xuân Lộc | XL | 2009 |  |  | 0 | 0 | 1.175 |  | 1.175 |  |  |  |  |
| 12 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm | BH | 2009 |  |  | 464 | 464 | 337 |  | 337 |  |  |  |  |
| 13 | Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS | BH | 2009 |  |  | 910 | 910 | 700 |  | 700 |  |  |  |  |
| 14 | Nhà Thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm - thuộc khu QH TT Văn hóa thể thao - TT Vĩnh An | VC | 2009 |  |  | 471 | 471 | 35 |  | 35 |  |  |  |  |
| 15 | Xây dựng một số hạng mục Trường Trung học Kinh tế Đồng Nai | BH | 2009 |  |  | 750 | 750 | 750 |  | 750 |  |  |  |  |
| 16 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | BH | 2009 |  |  | 564 | 564 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| 17 | Thanh toán chi phí khảo sát, lập BCKTKT, lập hồ sơ mời thầu, giám sát chất lượng công trình các dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo VB số 7683/UBND-CNN ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh |  |  |  |  | 1.236 | 1.236 | 1.236 |  | 1.236 |  |  |  |  |
| 18 | Nâng cấp mở rộng Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch | LT | 2009-2010 |  |  | 0 | 0 | 495 |  | 495 |  |  |  |  |
| 19 | Xây dựng 40 phòng học Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | BH | 2009-2010 |  |  | 833 | 833 | 234 |  | 234 |  |  |  |  |
| 20 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình ĐN | BH | 2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Cấp cho các dự án đã bố trí nguồn vốn xổ số kiến thiết các năm trước nay đã quyết toán nhưng kế hoạch chưa bố trí đủ vốn |  |  |  |  | 60.565 | 60.565 | 1.971 |  | 1.971 |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Trạm Y tế Cẩm Đường |  |  |  |  | 496 | 496 | 17 |  | 17 |  |  |  |  |
| 2 | S/c cải tạo TT Răng hàm mặt |  |  |  |  | 158 | 158 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng đài nước, bể nước ngầm BV Nhi Đồng |  |  |  |  | 778 | 778 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Trung tâm Phòng chống Sốt rét tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  | 3.406 | 3.406 | 67 |  | 67 |  |  |  |  |
| 5 | Trường THPT Xuân Hưng |  |  |  |  | 12.965 | 12.965 | 346 |  | 346 |  |  |  |  |
| 6 | Trường MG Trung Tâm H.Thống Nhất |  |  |  |  | 10.784 | 10.784 | 53 |  | 53 |  |  |  |  |
| 7 | TTGD Thường xuyên Trảng Bom |  |  |  |  | 10.384 | 10.384 | 393 |  | 393 |  |  |  |  |
| 8 | Trường TH Phù Đổng - TN |  |  |  |  | 7.083 | 7.083 | 669 |  | 669 |  |  |  |  |
| 9 | Xây dựng Trạm Y tế Phước Khánh |  |  |  |  | 1.155 | 1.155 | 98 |  | 98 |  |  |  |  |
| 10 | Trường THPT B/C Ngô Sỹ Liên - TB |  |  |  |  | 13.355 | 13.355 | 326 |  | 326 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| IV | VAY KBNN TRUNG ƯƠNG |  |  |  |  | 364.225 | 364.374 | 105.335 | 0 | 105.335 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 81.168 | 81.222 | 94.905 | 0 | 94.905 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Giao thông |  |  |  |  | 16.383 | 16.383 | 16.306 | 0 | 16.306 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 16.383 | 16.383 | 16.306 | 0 | 16.306 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch | NT | 2008-2009 | 7.175m |  | 0 | 0 | 14.000 |  | 14.000 |  |  |  |  |
| 2 | Đường Hương lộ 10 đoạn qua Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2009-2010 |  |  | 2.164 | 2.164 | 2.164 |  | 2.164 |  |  |  |  |
| 3 | Đường Xuân Tân đi Xuân Định, thị xã Long Khánh | LK | 2008-2009 |  |  | 14.219 | 14.219 | 142 |  | 142 |  |  |  |  |
| B | Giáo dục - Đào tạo | - |  |  |  | 28.239 | 28.239 | 38.053 | 0 | 38.053 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp | - |  |  |  | 28.239 | 28.239 | 38.053 | 0 | 38.053 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường PTTH Võ Trường Toản - CM | CM | 2008-2010 | 1.800 hs |  | 0 | 0 | 4.200 |  | 4.200 |  |  |  |  |
| 2 | Trung tâm Giáo dục Thuờng xuyên huyện Thống Nhất | TN | 2008-2009 | 1.300 hs |  | 0 | 0 | 3.700 |  | 3.700 |  |  |  |  |
| 3 | Trường THKT CN Nhơn Trạch | NT | 2008-2009 | 1.500 hs |  | 0 | 0 | 5.450 |  | 5.450 |  |  |  |  |
| 4 | Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên | BH | 2009-2010 | 2.000 hs |  | 0 | 0 | 3.447 |  | 3.447 |  |  |  |  |
| 5 | Trường PTTH Bàu Hàm - TB | TB | 2008-2009 | 31 ph |  | 28.239 | 28.239 | 8.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |
| 6 | Trường PTTH Xuân Thọ - XL | XL | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 9.488 |  | 9.488 |  |  |  |  |
| 7 | Trường THCS Đinh Tiên Hoàng - TB | TB | 2009-2010 |  |  | 0 | 0 | 3.769 |  | 3.769 |  |  |  |  |
| C | Hạ tầng - công cộng | - |  |  |  | 36.546 | 36.600 | 40.546 | 0 | 40.546 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp | - |  |  |  | 36.546 | 36.600 | 40.546 | 0 | 40.546 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | HT thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất XD Bệnh viện ĐK Đồng Nai | BH | 2009-2010 |  |  | 0 | 0 | 4.000 |  | 4.000 |  |  |  |  |
| 2 | Tuyến thoát nước đường 25C huyện NT | NT | 2008-2009 |  |  | 36.546 | 36.600 | 36.546 |  | 36.546 |  |  |  |  |
| 2 | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  |  | 6.944 | 6.944 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | BTGPMB dự án đường 25A (769 đoạn từ Đại Phước - Phú Hữu) | NT | 2009-2011 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | NC mở rộng đường 25B | LT-NT | 2009-2011 |  |  | 6.944 | 6.944 | 4.000 |  | 4.000 |  |  |  |  |
| 3 | BTGPMB đường Cua Heo Bình Lộc | LK | 2009-2011 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | BTGPMB HT thoát nước KCN và TT Tân Phú (GĐ 1) | TP | 2009-2011 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Hoàn trả phần tạm ứng từ ngân sách Nhà nước 08 tỷ đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7222/UBND-KT ngày 07/9/2009 để cấp cho các dự án sau quyết toán nhưng kế hoạch chưa bố trí đủ vốn |  |  |  |  | 276.114 | 276.208 | 6.431 |  | 6.431 |  |  |  |  |
| 1 | QH sử dụng đất xã Hiếu Liêm - VC |  |  |  |  | 54 | 54 | 52 |  | 52 |  |  |  |  |
| 2 | QH sử dụng đất xã Mã Đà - VC |  |  |  |  | 62 | 62 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp hạ tầng CNTT Sở KH & CN |  |  |  |  | 2.892 | 2.892 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Trụ sở Đảng ủy Khối Kinh tế |  |  |  |  | 7.772 | 7.772 | 39 |  | 39 |  |  |  |  |
| 5 | HT quản lý thông tin doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  | 2.025 | 2.025 | 124 |  | 124 |  |  |  |  |
| 6 | XD hạ tầng CNTT tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  | 5.291 | 5.291 | 131 |  | 131 |  |  |  |  |
| 7 | Trường TH Phù Đổng - ĐQ (GĐI) |  |  |  |  | 3.862 | 3.862 | 74 |  | 74 |  |  |  |  |
| 8 | Đường ấp Lý Lịch 2 đi ấp Bình Chánh |  |  |  |  | 4.801 | 4.801 | 11 |  | 11 |  |  |  |  |
| 9 | Nâng nền Hương lộ 2 Long Thành |  |  |  |  | 8.059 | 8.059 | 54 |  | 54 |  |  |  |  |
| 10 | NC cơ sở ban đầu TTYT H. Cẩm Mỹ |  |  |  |  | 1.702 | 1.702 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Trạm Y tế xã Xuân Định |  |  |  |  | 1.102 | 1.102 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | QHCT 1/500 khu DC, TDC xã Long An (25,43 ha) |  |  |  |  | 698 | 698 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
| 13 | QHCT 1/500 khu DC, TDC xã Long An (27,9 ha) |  |  |  |  | 733 | 733 | 23 |  | 23 |  |  |  |  |
| 14 | QHCT 1/500 khu DC, TDC xã Tân Hiệp |  |  |  |  | 686 | 686 | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| 15 | Đường Lý Lịch 1 đi ấp 1, xã Phú Lý |  |  |  |  | 2.987 | 2.987 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 16 | QH cảnh quan Hóa An - Bửu Hòa |  |  |  |  | 395 | 395 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
| 17 | QH MLD dân cư nông thôn xã Xuân Lập – LK |  |  |  |  | 252 | 252 | 143 |  | 143 |  |  |  |  |
| 18 | Đường 765 (Km 10+191,5 đến Km 25+700) |  |  |  |  | 533 | 533 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Đường vào Nhà máy nước Thiện Tân |  |  |  |  | 2.275 | 2.275 | 97 |  | 97 |  |  |  |  |
| 20 | HT điện chiếu sáng Bàu Hàm 2 - Hưng Lộc, Bàu Hàm 2 - Gia Đức |  |  |  |  | 3.778 | 3.778 | 346 |  | 346 |  |  |  |  |
| 21 | Ký túc xá + nhà SHVH Trường DTNT tỉnh ĐN |  |  |  |  | 0 | 0 | 62 |  | 62 |  |  |  |  |
| 22 | Sửa chữa đường vào xã Sông Nhạn - H.Cẩm Mỹ |  |  |  |  | 0 | 0 | 623 |  | 623 |  |  |  |  |
| 23 | Bãi chôn chất thải rắn xã Quang Trung |  |  |  |  | 5.431 | 5.431 | 241 |  | 241 |  |  |  |  |
| 24 | Trung Tâm VH huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 25 | Đê bao Long Hưng, Long Thành |  |  |  |  | 582 | 582 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |
| 26 | Trường TH Phước Tân, Long Thành |  |  |  |  | 7.005 | 7.005 | 152 |  | 152 |  |  |  |  |
| 27 | Trường THCS Tây Sơn |  |  |  |  | 10.365 | 10.365 | 252 |  | 252 |  |  |  |  |
| 28 | Trường THCS Phước Bình |  |  |  |  | 8.635 | 8.637 | 79 |  | 79 |  |  |  |  |
| 29 | Trường THCS Túc Trưng - ĐQ |  |  |  |  | 10.193 | 10.193 | 104 |  | 104 |  |  |  |  |
| 31 | Quy hoạch KTXH Long Khánh |  |  |  |  | 129 | 129 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Trụ sở khối Đảng Thống Nhất |  |  |  |  | 8.019 | 8.019 | 82 |  | 82 |  |  |  |  |
| 33 | Đường từ Đài TH - TTVH Tân Phú |  |  |  |  | 1.782 | 1.782 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 34 | Nhà làm việc, nhà ăn BCH Quân sự tỉnh ĐN |  |  |  |  | 0 | 0 | 92 |  | 92 |  |  |  |  |
| 35 | Trụ sở Khối vận H. Vĩnh Cửu |  |  |  |  | 4.466 | 4.466 | 66 |  | 66 |  |  |  |  |
| 36 | Hệ thống cấp nước xã Xuân Thiện |  |  |  |  | 2.964 | 2.964 | 18 |  | 18 |  |  |  |  |
| 37 | Hệ thống cấp nước xã Phú An |  |  |  |  | 4.787 | 4.787 | 35 |  | 35 |  |  |  |  |
| 38 | Trụ sở Ban Thanh tra GT đường thủy |  |  |  |  | 461 | 461 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Trường MG Thanh Sơn - ĐQ |  |  |  |  | 4.253 | 4.253 | 378 |  | 378 |  |  |  |  |
| 40 | Trụ sở Hội Người mù |  |  |  |  | 2.300 | 2.342 | 55 |  | 55 |  |  |  |  |
| 41 | Nhà bia LS Chi bộ Bình Phước Tân Triều |  |  |  |  | 756 | 807 | 21 |  | 21 |  |  |  |  |
| 42 | Trạm Y tế xã Phước An |  |  |  |  | 1.064 | 1.064 | 206 |  | 206 |  |  |  |  |
| 43 | Trường THCS Phước Khánh |  |  |  |  | 3.154 | 3.154 | 201 |  | 201 |  |  |  |  |
| 44 | Cấp nước tập trung xã Sông Trầu |  |  |  |  | 4.673 | 4.673 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 45 | Thư viện điện tử |  |  |  |  | 6.556 | 6.556 | 66 |  | 66 |  |  |  |  |
| 46 | Trường TH Nam Cát Tiên |  |  |  |  | 3.423 | 3.423 | 88 |  | 88 |  |  |  |  |
| 47 | HM thoát nước thư viện điện tử |  |  |  |  | 107 | 107 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Đường Trường An - Tân Thành |  |  |  |  | 2.405 | 2.405 | 87 |  | 87 |  |  |  |  |
| 49 | Đường Bình Hòa - Tân Bình |  |  |  |  | 8.338 | 8.338 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
| 50 | HT cấp nước khu TT Long Thành |  |  |  |  | 13.486 | 13.486 | 348 |  | 348 |  |  |  |  |
| 51 | Đường Tân Biên - Tân Hiền - Thạnh Phú |  |  |  |  | 5.244 | 5.244 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 52 | Đường 20 thị trấn Trảng Bom |  |  |  |  | 5.394 | 5.394 | 225 |  | 225 |  |  |  |  |
| 53 | Kênh tiêu Hiệp Phước, Nhơn Trạch |  |  |  |  | 3.951 | 3.951 | 885 |  | 885 |  |  |  |  |
| 55 | Kênh dẫn hồ tuyến 06 |  |  |  |  | 4.567 | 4.567 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 56 | HT CS dọc QL 56 Cẩm Mỹ |  |  |  |  | 2.397 | 2.397 | 48 |  | 48 |  |  |  |  |
| 57 | Cầu Tân Bình, xã Bảo Bình - CM |  |  |  |  | 1.116 | 1.116 | 126 |  | 126 |  |  |  |  |
| 58 | Bệnh viện Đồng Nai |  |  |  |  | 9.502 | 9.502 | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
| 59 | Tỉnh lộ 16 |  |  |  |  | 66.951 | 66.951 | 145 |  | 145 |  |  |  |  |
| 60 | Đường ấp 1, 2 xã Phú Ngọc |  |  |  |  | 11.696 | 11.696 | 338 |  | 338 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| V | PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI |  |  |  |  | 457 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án xây dựng thí điểm nhà ở xã hội tại thành phố Biên Hòa (100 căn hộ) | BH | 2009-2010 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| B | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  |  | 457 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án xây dựng thí điểm nhà ở xã hội tại huyện Nhơn Trạch (100 căn hộ) | NT | 2009-2010 |  |  | 457 | 634 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Vốn để bố trí thực hiện dự án khi đủ điều kiện về hồ sơ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| VI | QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở |  |  |  |  | 29.471 | 52.069 | 20.838 | 0 | 20.838 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 27.636 | 50.234 | 20.393 | 0 | 20.393 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 26.406 | 47.966 | 19.286 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng chung cư đường Nguyễn Văn Trỗi (khu TDC A5) | BH | 2007-2009 | 1.5910 m2 |  | 22.884 | 43.328 | 17.696 |  | 17.696 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng cư xá Xí nghiệp In 100/33 | BH | 2008-2009 | 1.154m2 |  | 3.522 | 4.638 | 1.590 |  | 1.590 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 1.230 | 2.268 | 1.107 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng 08 căn nhà lô E, cư xá Bạch Đằng | BH | 2009-2010 | 1.475,4 m2 |  | 123 | 1.103 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa cư xá 05 tầng số 98 - 100 Quốc lộ 1 | BH | 2009-2010 |  |  | 1.107 | 1.165 | 1.107 |  | 1.107 |  |  |  |  |
| B | Quy hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu cư xá 12, 25, 38 đường Võ Thị Sáu cải tạo thành chung cư cao tầng | BH | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  |  | 432 | 432 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng chung cư A6, A7 tái định cư đường Nguyễn Văn Trỗi | BH | 2008-2009 |  |  | 432 | 432 | 432 |  | 432 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng mới chung cư cao tầng 98 - 100 Quốc lộ 1 (tên mới: Dự án Cao ốc 100 Hà Huy Giáp) | BH | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Thanh toán vốn cho các DA đầu tư đã quyết toán nhưng chưa cấp đủ vốn |  |  |  |  | 1.403 | 1.403 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | San nền khu B - chung cư Nguyễn Văn Trỗi |  |  |  |  | 1.403 | 1.403 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| VII | NGUỒN KHÁC |  |  |  |  | 253.229 | 275.681 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hồ cầu Mới |  |  |  |  | 253.229 | 275.681 | 686 |  | 686 |  |  |  |  |
| VIII | NGUỒN NĂM 2008 KÉO DÀI SANG NĂM 2009 |  |  |  |  | 402.940 | 421.984 | 73.046 | 0 | 73.046 | 0 | 0 | 0 |  |
| VIII.1 | NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  |  |  | 37.375 | 39.596 | 24.743 | 0 | 24.743 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 26.755 | 26.755 | 12.398 | 0 | 12.398 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | Giao thông |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | ĐT hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 | 35 ha | 42.484 | 0 | 0 | 3.225 |  | 3.225 |  |  |  |  |
| A.2 | Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  | 26.755 | 26.755 | 6.097 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 26.755 | 26.755 | 3.871 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường MG Phú Thịnh | TP | 2007-2008 |  | 3.153 | 3.448 | 3.448 | 460 |  | 460 |  |  |  |  |
| 2 | Trường Mầm non Phú Lý | VC | 2007-2008 |  | 10.863 | 12.942 | 12.942 | 1.442 |  | 1.442 |  |  |  |  |
| 3 | Trường Mầm non Trị An | VC | 2007-2009 |  | 5.132 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Trường Mầm non Hiếu Liêm | VC | 2007-2008 |  | 4.577 | 5.126 | 5.126 | 1.100 |  | 1.100 |  |  |  |  |
| 5 | Phòng Giáo dục huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 |  | 4.647 | 5.239 | 5.239 | 795 |  | 795 |  |  |  |  |
| 6 | Trường TH Trần Quốc Toản | ĐQ | 2007-2008 |  |  | 0 | 0 | 74 |  | 74 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Khối lớp học 02 phòng phân hiệu Trường TH Ngô Mây | VC | 2008- 2009 |  | 15.151 | 0 | 0 | 46 |  | 46 |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS Cẩm Đường - LT | LT | 2008- 2009 |  | 20.417 | 0 | 0 | 680 |  | 680 |  |  |  |  |
| 3 | Trường THCS Long Thành | LT | 2008- 2009 |  | 13.490 | 0 | 0 | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |
| A.3 | Quản lý Nhà nước |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD nhà công vụ huyện Cẩm Mỹ |  | 2006-2008 |  | 4.706 | 0 | 0 | 861 |  | 861 |  |  |  |  |
| 2 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thống Nhất | TN | 2007-2008 |  | 5.081 | 0 | 0 | 269 |  | 269 |  |  |  |  |
| 3 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Định Quán | ĐQ | 2007-2008 |  | 7.513 | 0 | 0 | 861 |  | 861 |  |  |  |  |
| A.4 | Hạ tầng công cộng |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hệ thống thoát lũ ven thị xã Long Khánh | LK | 2006-2008 |  | 24.139 | 0 | 0 | 1.084 |  | 1.084 |  |  |  |  |
| B | Quy hoạch |  |  |  |  | 247 | 247 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | QH chi tiết xây dựng 1/500 khu vực dự kiến bố trí các cơ quan dọc Quốc lộ 1 phường Trảng Dài, TP BH |  |  |  |  | 247 | 247 | 71 |  | 71 |  |  |  |  |
| C | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng hội trường trung tâm TX Long Khánh | LK | 2008 |  |  | 0 | 0 | 144 |  | 144 |  |  |  |  |
| 2 | XD mới Nhà Nhiếu nhi TX Long Khánh | LK | 2008 |  |  | 0 | 0 | 88 |  | 88 |  |  |  |  |
| 3 | XD TV điện tử TX Long Khánh | LK | 2008 |  |  | 0 | 0 | 124 |  | 124 |  |  |  |  |
| 4 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo | NT | 2008 |  |  | 0 | 0 | 53 |  | 53 |  |  |  |  |
| D | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  |  | 0 | 2.220 | 1.492 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Bồi thường GPMB + chi phí khác đường song hành Xa lộ Hà Nội (không bao gồm nút giao thông bồn nước) | BH | 2008 |  |  | 0 | 0 | 44 |  | 44 |  |  |  |  |
| 2 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc DA đường song hành KCN Xuân Lộc | XL | 2008 |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Bồi thường GPMB Đền thờ liệt sỹ Long Khánh | LK | 2008 |  |  | 0 | 0 | 492 |  | 492 |  |  |  |  |
| 4 | XD triển lãm Văn phòng TT VH thể thao - LK | LK | 2008 |  |  | 0 | 0 | 220 |  | 220 |  |  |  |  |
| 5 | XD đường Cua Heo - Bình Lộc | LK | 2008 |  |  | 0 | 0 | 736 |  | 736 |  |  |  |  |
| 6 | Bồi thường GPMB + chi khác cơ sở hạ tầng khu định canh, định cư ấp 4 và 5, xã Lâm San | CM | 2008 |  |  | 0 | 2.219 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Mua nhà làm việc tại TP.HCM của Sở KHCN (trả lại phần ngân sách tỉnh đã tạm ứng) (10.372,994 tr) |  |  |  |  | 10.373 | 10.373 | 10.373 |  | 10.373 |  |  |  |  |
| VIII.2 | XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  |  | 73.067 | 74.004 | 21.742 | 0 | 21.742 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 47.636 | 47.636 | 19.957 | 0 | 19.957 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  | 17.397 | 17.397 | 16.541 | 0 | 16.541 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 17.397 | 17.397 | 16.541 | 0 | 16.541 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THCS Hùng Vương (06 phòng chức năng) | BH |  | 2007-2008 |  | 0 | 0 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| 2 | Khối lớp học 18 phòng (03 tầng) Trường Tiểu học Xuân Đường, H Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 |  | 4.836 | 5.973 | 5.973 | 1.279 |  | 1.279 |  |  |  |  |
| 3 | Khối lớp học 18 phòng (03 tầng) trường TH Lê Hồng Phong, H Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 |  | 4.308 | 5.542 | 5.542 | 1.245 |  | 1.245 |  |  |  |  |
| 4 | XD 18 phòng học Trường TH Hồng Bàng | CM | 2007-2008 |  | 4.794 | 5.882 | 5.882 | 1.088 |  | 1.088 |  |  |  |  |
| 5 | Trường THCS La Ngà | ĐQ | 2007-2008 |  | 13.684 | 0 | 0 | 2.686 |  | 2.686 |  |  |  |  |
| 6 | Trường TH Phước Khánh, H Nhơn Trạch | NT | 2007-2009 |  | 20.168 | 0 | 0 | 1.245 |  | 1.245 |  |  |  |  |
| 7 | Trường TH Phước Thiền 2, H Nhơn Trạch | NT | 2007-2008 |  | 14.679 | 0 | 0 | 3.457 |  | 3.457 |  |  |  |  |
| 8 | Trường tiểu học Xuân Hòa, H Xuân Lộc | XL | 2007-2008 |  | 9.773 | 0 | 0 | 873 |  | 873 |  |  |  |  |
| 9 | Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, H Xuân Lộc | XL | 2007-2008 |  | 10.163 | 0 | 0 | 733 |  | 733 |  |  |  |  |
| 10 | Trường THCS Trảng Táo | XL | 2007-2008 |  | 16.622 | 0 | 0 | 473 |  | 473 |  |  |  |  |
| 11 | Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, xã Gia Canh - ĐQ | ĐQ | 2007-2008 |  |  | 0 | 0 | 333 |  | 333 |  |  |  |  |
| 12 | Trường THCS Cẩm Đường - LT |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.405 |  | 2.405 |  |  |  |  |
| 13 | Trường TH Huỳnh Tấn Phát | TP | 2007-2008 |  |  | 0 | 0 | 647 |  | 647 |  |  |  |  |
| A.2 | Văn hóa - xã hội |  |  |  |  | 30.239 | 30.239 | 3.348 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 30.239 | 30.239 | 3.286 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm Sát hạch lái xe | BH | 2006-2008 |  | 28.807 | 30.239 | 30.239 | 2.901 |  | 2.901 |  |  |  |  |
| 2 | Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu niên H Tân Phú | TP | 2006-2008 |  |  | 0 | 0 | 275 |  | 275 |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng Trung tâm Dạy nghề H Định Quán | ĐQ | 2006-2008 |  |  | 0 | 0 | 110 |  | 110 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đài Truyền thanh huyện Thống Nhất | TN | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 62 |  | 62 |  |  |  |  |
| A.3 | Y tế |  |  |  |  | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD Phòng khám Đa khoa khu vực Thạnh Phú | VC | 2008-2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai | BH | 2008-2010 |  |  | 0 | 0 | 68 |  | 68 |  |  |  |  |
| B | Chuẩn bị Đầu tư |  |  |  |  | 315 | 315 | 1.114 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD Trường Cao đẳng Y tế | BH | 2008 |  |  | 0 | 0 | 323 |  | 323 |  |  |  |  |
| 2 | Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh GĐ 2 | BH | 2008 |  |  | 0 | 0 | 56 |  | 56 |  |  |  |  |
| 3 | Cải tạo nâng cấp BV ĐK H Trảng Bom | TB | 2008 |  |  | 0 | 0 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
| 4 | Trường DTNT huyện Tân Phú (hàng rào + nhà đa năng quy mô 300 hs + sửa mái nhà ăn) | TP | 2007-2008 |  |  | 0 | 0 | 49 |  | 49 |  |  |  |  |
| 5 | Trường THPT Nhơn Trạch | NT | 2007-2008 | 1.500 HS |  | 0 | 0 | 220 |  | 220 |  |  |  |  |
| 6 | Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp H Long Thành | LT | 2007-2008 | 1.000 HS |  | 0 | 0 | 52 |  | 52 |  |  |  |  |
| 7 | Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp H. Định Quán | ĐQ | 2007-2008 | 1.500 HS |  | 0 | 0 | 31 |  | 31 |  |  |  |  |
| 8 | Trường THCS Nguyễn Trãi | ĐQ | 2007-2008 | 1.200 HS |  | 315 | 315 | 149 |  | 149 |  |  |  |  |
| 9 | Trường TH Hiệp Phước (giai đoạn 02: 10 phòng học, khu hiệu bộ, hàng rào) | NT | 2007-2008 |  |  | 0 | 0 | 57 |  | 57 |  |  |  |  |
| 10 | Trường THCS Phan Chu Trinh (08 ph học + khu hiệu bộ + phòng chức năng) | XL | 2007-2008 |  |  | 0 | 0 | 165 |  | 165 |  |  |  |  |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  |  | 1.254 | 2.191 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 |  |  | 0 | 0 | 55 |  | 55 |  |  |  |  |
| 2 | Trường TH Suối Nho | ĐQ | 2008 |  |  | 315 | 315 | 39 |  | 39 |  |  |  |  |
| 3 | Trường THCS Tân An - VC |  |  |  |  | 612 | 1.549 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Trường TH Phú Ngọc B |  |  |  |  | 328 | 328 | 46 |  | 46 |  |  |  |  |
| 4 | Vốn cấp cho các dự án sau quyết toán nhưng kế hoạch chưa bố trí đủ vốn (thuộc đối tượng sử dụng nguồn vốn xổ số kiến thiết) |  |  |  |  | 23.863 | 23.862 | 532 |  | 532 |  |  |  |  |
| 1 | Trường TH Nhân Nghĩa |  |  |  |  | 2.025 | 2.025 | 149 |  | 149 |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS Sông Nhạn |  |  |  |  | 1.029 | 1.029 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Trường TH Thừa Đức 2 |  |  |  |  | 5.654 | 5.654 | 84 |  | 84 |  |  |  |  |
| 4 | Trường TH Trung Dũng |  |  |  |  | 3.104 | 3.104 | 104 |  | 104 |  |  |  |  |
| 5 | Trường THCS Lý Tự Trọng |  |  |  |  | 1.481 | 1.481 | 48 |  | 48 |  |  |  |  |
| 6 | KTX SV Đồng Nai tại TP. Hồ Chí Minh |  |  |  |  | 10.569 | 10.569 | 138 |  | 138 |  |  |  |  |
| VIII.3 | KHAI THÁC QUỸ ĐẤT |  |  |  |  | 260.216 | 253.504 | 22.800 | 0 | 22.800 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 95.671 | 76.857 | 6.706 | 0 | 6.706 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | Giao thông |  |  |  |  | 57.907 | 36.293 | 2.733 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 57.596 | 35.982 | 2.422 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư đường liên huyện Xuân Lộc đi Long Khánh (từ xã Xuân Trường đi Bảo Vinh) | XL | 2006-2008 |  |  | 28.575 | 2.962 | 637 |  | 637 |  |  |  |  |
| 2 | Đường trục chính thị trấn Gia Ray | XL | 2005-2008 |  |  | 29.021 | 33.020 | 1.785 |  | 1.785 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 311 | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD đường đi cho các hộ dân bên hông Nghĩa trang Biên Hòa - P.Long Bình |  |  |  |  | 311 | 311 | 311 |  | 311 |  |  |  |  |
| A.2 | Thủy lợi - nông nghiệp |  |  |  |  | 21.402 | 21.402 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 21.402 | 21.402 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Kiên cố hóa kênh mương hồ Gia Ui (GĐ 02) | XL | 2006-2008 |  |  | 21.402 | 21.402 | 765 |  | 765 |  |  |  |  |
| A.3 | Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  | 10.168 | 10.168 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Khối lớp học 15 ph - Trường TH Nam Cát Tiên - TP | TP | 2006-2008 | 15 ph |  | 0 | 0 | 37 |  | 37 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 10.168 | 10.168 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng Trường THCS Phan Bội Châu - XL | XL | 2008-2009 |  |  | 10.168 | 10.168 | 344 |  | 344 |  |  |  |  |
| A.4 | VĂN HÓA - XÃ HỘI -THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD nhà Văn hóa phường Quyết Thắng - BH | BH | 2005-2008 |  |  | 0 | 0 | 188 |  | 188 |  |  |  |  |
| 2 | Thư viện huyện Tân Phú | TP | 2006-2008 |  |  | 0 | 0 | 64 |  | 64 |  |  |  |  |
| A.5 | Quản lý Nhà nước |  |  |  |  | 318 | 3.118 | 942 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 318 | 3.118 | 942 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD trụ sở UBMT tổ quốc tỉnh | BH | 2007-2008 |  |  | 0 | 0 | 157 |  | 157 |  |  |  |  |
| 2 | XD trụ sở làm việc UBND xã Nam Cát Tiên | TP | 2008 |  |  | 0 | 0 | 103 |  | 103 |  |  |  |  |
| 3 | XD trụ sở làm việc UBND xã Đắk Lua | TP | 2008 |  |  | 318 | 3.118 | 454 |  | 454 |  |  |  |  |
| 4 | XD trụ sở làm việc UBND xã Phú An | TP | 2008 |  |  | 0 | 0 | 229 |  | 229 |  |  |  |  |
| A.6 | AN NINH QUỐC PHÒNG |  |  |  |  | 5.875 | 5.875 | 1.632 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư 16 xe vận tải nhẹ (từ 02 - 04 tấn) phục vụ chiến đấu | BH | 2008 |  |  | 0 | 0 | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 5.875 | 5.875 | 1.610 | 0 | 1.610 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hỗ trợ đầu tư Nhà tàng thư - lưu trữ hồ sơ và Hội trường CA tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) | BH | 2008 |  |  | 5.875 | 5.875 | 1.596 |  | 1.596 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng trụ sở đội PCCC Tân Phú - Định Quán | ĐQ | 2008 |  |  | 0 | 0 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| B | QUY HOẠCH |  |  |  |  | 4.635 | 4.747 | 1.976 | 0 | 1.976 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phước Khánh | NT | 2006-2008 |  |  | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |
| 2 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thạnh | NT | 2006-2008 |  |  | 157 | 157 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 3 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Thanh | NT | 2006-2008 |  |  | 247 | 247 | 127 |  | 127 |  |  |  |  |
| 4 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Đông | NT | 2006-2008 |  |  | 0 | 0 | 27 |  | 27 |  |  |  |  |
| 5 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Hữu | NT | 2006-2008 |  |  | 0 | 0 | 37 |  | 37 |  |  |  |  |
| 6 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phước An | NT | 2006-2008 |  |  | 0 | 0 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |
| 7 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Quảng Tiến | TB | 2007-2008 |  |  | 0 | 0 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
| 8 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 2 | TN | 2007-2008 |  |  | 247 | 259 | 76 |  | 76 |  |  |  |  |
| 9 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 3 | TN | 2007-2008 |  |  | 341 | 356 | 105 |  | 105 |  |  |  |  |
| 10 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Kiệm | TN | 2007-2008 |  |  | 444 | 463 | 133 |  | 133 |  |  |  |  |
| 11 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hưng Lộc | TN | 2007-2008 |  |  | 307 | 321 | 90 |  | 90 |  |  |  |  |
| 12 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Quang Trung | TN | 2007-2008 |  |  | 410 | 428 | 126 |  | 126 |  |  |  |  |
| 13 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thạnh | TN | 2007-2008 |  |  | 365 | 382 | 114 |  | 114 |  |  |  |  |
| 14 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thiện | TN | 2007-2008 |  |  | 369 | 386 | 119 |  | 119 |  |  |  |  |
| 15 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lâm | TP | 2007-2008 |  |  | 102 | 102 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 16 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thanh | TP | 2007-2008 |  |  | 250 | 250 | 86 |  | 86 |  |  |  |  |
| 17 | QH Khu TĐC xã Long Đức 64,22 ha | LT | 2007-2008 |  |  | 0 | 0 | 240 |  | 240 |  |  |  |  |
| 18 | QH Cụm công nghiệp Sông Thao | TB | 2006-2008 |  |  | 308 | 308 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 19 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom | TB | 2006-2008 |  |  | 253 | 253 | 86 |  | 86 |  |  |  |  |
| 20 | QH Cụm công nghiệp Hố Nai A | TB | 2005-2008 |  |  | 248 | 248 | 66 |  | 66 |  |  |  |  |
| 21 | Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Thác Trời | XL | 2005-2008 |  |  | 468 | 468 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 639 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù Lao Phố) | BH | 2006-2008 | 1700m |  | 0 | 0 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Trường TH Nguyễn Huệ (XD hoàn chỉnh địa điểm mới, quy mô 900 hs) - ĐQ | ĐQ | 2008 |  |  | 0 | 0 | 130 |  | 130 |  |  |  |  |
| 3 | Trường THCS Lê Thánh Tông (XD hoàn chỉnh quy mô 1800 hs) - ĐQ | ĐQ | 2008 |  |  | 0 | 0 | 190 |  | 190 |  |  |  |  |
| 4 | Hệ thống chiếu sáng ĐT 763 huyện Xuân Lộc (từ Km 0+000 đến Km 6+000, từ Km 14+500 đến Km 17+500) | XL |  |  |  | 0 | 0 | 125 |  | 125 |  |  |  |  |
| 5 | Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Xuân Lộc |  |  |  |  | 0 | 0 | 181 |  | 181 |  |  |  |  |
| D | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 36.095 | 48.086 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường Mầm non Phú Điền | TP | 2006-2008 |  |  | 0 | 0 | 362 |  | 362 |  |  |  |  |
| 2 | Bồi thường GPMB chợ Biên Hòa | BH | 2005-2008 |  |  | 36.095 | 38.514 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | DA Hệ thống thoát nước cho KCN và TT Tân Phú huyện TP - giai đoạn 01 | TP | 2008 |  |  | 0 | 0 | 94 |  | 94 |  |  |  |  |
| 4 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc DA đường song hành KCN Xuân Lộc | XL | 2008 |  |  | 0 | 7.997 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc dự án đường từ khu TTVH đi Tà Lài | TP | 2008 |  |  | 0 | 1.575 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| E | Mua nhà làm việc tại TPHCM của Sở KHCN (trả lại phần ngân sách tỉnh đã tạm ứng) (8.524,006 tr) |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.524 |  | 8.524 |  |  |  |  |
| F | Vốn cấp cho các dự án sau khi quyết toán nhưng kế hoạch chưa bố trí đủ vốn |  |  |  |  | 123.814 | 123.814 | 4.499 |  | 4.499 |  |  |  |  |
|  | Các công trình cấp sau quyết toán |  |  |  |  | 123.814 | 123.814 | 4.499 |  | 4.499 |  |  |  |  |
| 1 | Trang bị phương tiện PCCC và sân đường nội bộ Công an tỉnh |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Đường ấp 4, xã Trị An - VC |  |  |  |  | 2.560 | 2.560 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Nhà làm việc Trạm Quan trắc & phân tích môi trường |  |  |  |  | 4.684 | 4.684 | 46 |  | 46 |  |  |  |  |
| 4 | Cải tạo Trung tâm Y tế Long Khánh |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Đường Long Hưng - Phước Tân |  |  |  |  | 0 | 0 | 66 |  | 66 |  |  |  |  |
| 6 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị VC |  |  |  |  | 5.043 | 5.043 | 17 |  | 17 |  |  |  |  |
| 7 | Đăng ký cấp phép qua mạng Sở Công Thương |  |  |  |  | 117 | 117 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | XDCS dữ liệu CN phụ trợ Sở Công Thương |  |  |  |  | 327 | 327 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Đường Huỳnh Văn Lũy |  |  |  |  | 7.451 | 7.451 | 319 |  | 319 |  |  |  |  |
| 10 | Đường 768 - đoạn I (ngã 3 Gạc Nai - ngã 3 Đồng Khởi) |  |  |  |  | 1.526 | 1.526 | 411 |  | 411 |  |  |  |  |
| 11 | Đường 768 - đoạn II (ngã 3 Đồng Khởi - cầu Rạch Đông) |  |  |  |  | 1.900 | 1.900 | 344 |  | 344 |  |  |  |  |
| 12 | Đường vào Trường Bắn QG - XL |  |  |  |  | 3.047 | 3.047 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 13 | ĐT HT báo cháy tự động CO2 |  |  |  |  | 935 | 935 | 11 |  | 11 |  |  |  |  |
| 14 | Trường TH Võ Thị Sáu |  |  |  |  | 0 | 0 | 471 |  | 471 |  |  |  |  |
| 15 | Cột ăng ten 70m & chống sét CA tỉnh |  |  |  |  | 1.625 | 1.625 | 142 |  | 142 |  |  |  |  |
| 16 | Kênh tiêu Cọ Dầu |  |  |  |  | 2.626 | 2.626 | 17 |  | 17 |  |  |  |  |
| 17 | Đường vào đồi 101 La Ngà, ĐQ |  |  |  |  | 5.165 | 5.165 | 221 |  | 221 |  |  |  |  |
| 18 | Hồ Mo Nang |  |  |  |  | 2.062 | 2.062 | 37 |  | 37 |  |  |  |  |
| 19 | Cống Rạch Cá |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 20 | Cống Câu Kê |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
| 21 | QH điểm dân cư nông thôn xã Hàng Gòn - LK |  |  |  |  | 363 | 363 | 253 |  | 253 |  |  |  |  |
| 22 | QH điểm dân cư nông thôn xã Bảo Vinh - LK |  |  |  |  | 261 | 261 | 161 |  | 161 |  |  |  |  |
| 23 | Trường TH Nguyễn Trung Trực |  |  |  |  | 1.974 | 1.974 | 51 |  | 51 |  |  |  |  |
| 24 | Đường Bùi Văn Hòa |  |  |  |  | 2.422 | 2.422 | 23 |  | 23 |  |  |  |  |
| 25 | HTCS QL 1A, Bắc Sơn - Quảng Biên |  |  |  |  | 0 | 0 | 86 |  | 86 |  |  |  |  |
| 26 | Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật |  |  |  |  | 3.576 | 3.576 | 48 |  | 48 |  |  |  |  |
| 27 | Trụ sở UBND xã Thạnh Phú |  |  |  |  | 160 | 160 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 28 | QH phát triển nghành công nghiệp |  |  |  |  | 342 | 342 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Trường TH Bình Lợi |  |  |  |  | 7.331 | 7.331 | 19 |  | 19 |  |  |  |  |
| 30 | Trường Mẫu giáo trung tâm TN |  |  |  |  | 0 | 0 | 104 |  | 104 |  |  |  |  |
| 31 | Hồ Đa Tôn |  |  |  |  | 0 | 0 | 99 |  | 99 |  |  |  |  |
| 32 | Đường Hố Nai 4 - Trị An (đoạn I) |  |  |  |  | 12.662 | 12.662 | 29 |  | 29 |  |  |  |  |
| 33 | Đường Nguyễn Văn Trị |  |  |  |  | 37.011 | 37.011 | 1.101 |  | 1.101 |  |  |  |  |
| 34 | Đường Phan Chu Trinh |  |  |  |  | 14.279 | 14.279 | 193 |  | 193 |  |  |  |  |
| 35 | Sửa chữa cải tạo thư viện cũ thành nhà công vụ |  |  |  |  | 938 | 938 | 47 |  | 47 |  |  |  |  |
| 36 | Xử lý & thay thế 01 số chi tiết HM Trụ sở Khối Nhà nước |  |  |  |  | 917 | 917 | 59 |  | 59 |  |  |  |  |
| 37 | Trang thiết bị thu phát hình hội thảo trụ sở LV khối Nhà nước |  |  |  |  | 2.204 | 2.204 | 23 |  | 23 |  |  |  |  |
| 38 | Nâng cấp đường vào Trường THCS Vĩnh An |  |  |  |  | 305 | 305 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 39 | Thiết bị VIBA |  |  |  |  | 0 | 0 | 47 |  | 47 |  |  |  |  |
| VIII.4 | KHÁC |  |  |  |  | 4.646 | 4.646 | 2.213 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD nhà làm việc PA21 Công an tỉnh |  |  |  |  | 4.646 | 4.646 | 2.213 |  | 2.213 |  |  |  |  |
| 2 | Nhà làm việc Thanh tra Sở Giao thông |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| VIII.5 | Quỹ phát triển nhà |  |  |  |  | 27.636 | 50.234 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Quỹ phát triển nhà ở |  |  |  |  | 27.636 | 50.234 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng chung cư đường Nguyễn Văn Trỗi (khu TDC A5) |  |  |  |  | 22.884 | 43.328 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng cư xá Xí nghiệp In 100/33 |  |  |  |  | 3.522 | 4.638 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng 08 căn nhà lô E, cư xá Bạch Đằng |  |  |  |  | 123 | 1.103 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Sửa chữa cư xá 05 tầng số 98 - 100 Quốc lộ 1 |  |  |  |  | 1.107 | 1.165 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| B | Quỹ nhà ở xã hội |  |  |  |  | 0 | 0 | 73 |  | 73 |  |  |  |  |
| 1 | Dự án xây dựng thí điểm nhà ở xã hội tại huyện Nhơn Trạch (100 căn hộ) |  |  |  |  | 457 | 634 | 73 |  | 73 |  |  |  |  |
| VIII.6 | VỐN SN GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Mở rộng mặt đường ĐT 765 theo QH và xử lý hệ thống thoát nước đoạn từ Km 0+000 đến Km 1+526 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | DTSC đường từ cổng E935 vào đường băng (còn lại) |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Dự án cống Suối bà Lúa |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | DTSC cống bản QL 15 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Gia cố mái taluy ĐT 766 (mố cầu Phước Hưng vào 200m) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Cắm mốc lộ giới đường chất thải rắn (QL 1A huyện Trảng Bom đến QL 51 huyện Long Thành) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 | DTSC Hương lộ 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Thay thế cống bản đường Đồng Khởi (trước UBND P. Tân Hiệp) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Đường Suối Tre - Bình Lộc |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 | QH tổng thể GTVT đến 2010 và định hướng 2020 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | DTSC đường Hiếu Liêm (Km 0+000 đến Km 4+300) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Các dự án sau khi QT nhỏ hơn 50 triệu |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Gia cố sửa chữa cầu Bình Sơn |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Xử lý HT tình trạng ngập úng ĐT 766 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | DTSC ĐT 765 từ Km 5+500 đến Km 7+500 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | DTSC ĐT 763 từ Km 1+000 đến Km 2+000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | DTSC ĐT 768 từ Km 24+200-24+300; 25+200-25… |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Làm mới cống tại Km 8+800; 22+600; 23+070 đường H.Liêm |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| VIII.7 | VỐN SN THỦY LỢI |  |  |  |  |  |  | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng cống tiêu Đồng Hiệp - Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa tràn mái thượng lưu đập Vàm Hô |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Tràn phụ Lát Chiếu |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Ghềnh đến cầu Hóa An) |  |  |  |  |  |  | 115 |  | 115 |  |  |  |  |
| 5 | Thanh toán công trình KCH kênh mương hồ Thanh Niên |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nạo vét kênh Ông Kèo (các tuyến kênh còn lại) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Tràn đê bao Đồng Hiệp - Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | SC dầm cần trục, thay Joan cao su, bù loong, nẹp Inox, cống Phước Lý và lan can Inox các cống thủy lợi Ông Kèo |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Dự phòng bố trí cho các dự án sau khi đủ hồ sơ được duyệt |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| VIII.8 | NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  |  |  | 1.332 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Chương trình Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 1.299 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nhà tập thể GV Trường Tiểu học Lam Sơn |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Nhà ở Giáo viên Trường THCS Liên Sơn - Định Quán |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 19 |  |  |  |  |
| 3 | Mua sắm thiết bị Trung tâm Dạy nghề Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 648 |  | 648 |  |  |  |  |
| 4 | Mua sắm thiết bị Trung tâm Dạy nghề huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 621 |  | 621 |  |  |  |  |
| B | Chương trình việc làm: |  |  |  |  |  |  | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Phát triển thị trường lao động |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 33 |  |  |  |  |
| IX | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  | 9.409 | 0 | 9.409 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 9.165 | 0 | 9.165 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD tuyến thoát nước hạ lưu đường bờ đê Long Đức |  |  |  |  |  |  | 328 |  | 328 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án cống Suối bà Lúa |  |  |  |  |  |  | 1.127 |  | 1.127 |  |  |  |  |
| 3 | Sơn kẻ các tuyến đường tỉnh (08 tuyến) |  |  |  |  |  |  | 674 |  | 674 |  |  |  |  |
| 4 | DTSC ĐT 763 (Km 2+200 đến 7+300) và xử lý hệ thống cống thoát nước tại (Km 9+167) |  |  |  |  |  |  | 5.467 |  | 5.467 |  |  |  |  |
| 5 | Gia cố sửa chữa cầu Bình Sơn |  |  |  |  |  |  | 317 |  | 317 |  |  |  |  |
| 6 | Vỉa hè Quốc lộ 1 đoạn trước trụ sở phòng Cảnh sát PCCC (PC23) và phòng Cảnh sát Điều tra (PC15) phường Trảng Dài |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 98 |  |  |  |  |
| 7 | Làm mới cống ngang đường tại Km 8+800; Km 2+600 và Km2 3+070 đường Hiếu Liêm |  |  |  |  |  |  | 525 |  | 525 |  |  |  |  |
| 8 | Xử lý tình trạng ngập úng ĐT 766 |  |  |  |  |  |  | 209 |  | 209 |  |  |  |  |
| 9 | Kiểm định các cầu trên các tuyến đường tỉnh |  |  |  |  |  |  | 420 |  | 420 |  |  |  |  |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thảm duy tu mặt đường đảm bảo giao thông trên DT 767 (đoạn Km 2+064 - Km 2+364) theo số liệu thực tế |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |
| 2 | DTSC Đường tỉnh 762 (đoạn từ Km 0+000 đến Km 0+100) |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | BS đan mương dọc, cửa thu nước tại các vị trí bị hư hỏng, thất thoát trên ĐT 767 (từ Km 0+000 đến Km 2+064) Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |
| 4 | XD hệ thống thoát nước dọc bằng mương xây đậy đan trên ĐT 763 từ (Km 19+550 - 19+650) |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Thi công vuốt nối hai đầu cầu Bình Sơn ĐT 769 - Long Thành |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | DTSC cục bộ một số đoạn hư hỏng nặng trên ĐT 766 (đoạn từ Km 4+500 đến Km 12+600) |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 7 | DTSC ĐT 763 (Km 2+300 =>7+300) - Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
| 8 | DTSC ĐT 763 (Km7+300 =>10+540) - Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 9 | DTSC cục bộ mặt đường một số đoạn hư hỏng nặng trên DT 769 (Km 15+508 đến Km 27+000) |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 10 | Thi công HT thoát nước dọc bằng mương xây đan trên ĐT 764 từ (Km 0+000 đến Km 1+600) |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| X | VỐN SỰ NGHIỆP THỦY LỢI: |  |  |  |  |  |  | 1.559 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  | 1.559 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | SC dầm cầu trục cống Phước Lý, thay thế Joang cao su, bù long, nẹp Inox cống Phước Lý và lan can Inox các cống HT thủy lợi Ông Kèo |  |  |  |  |  |  | 122 |  | 122 |  |  |  |  |
| 2 | Trang thiết bị quản lý các công trình thủy lợi |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Sửa chữa hạ lưu đập Năm Sao |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Thay mới các cửa cống Ô Mai, Ô Thuộc, Chà Là, Vàm Mương, Rạch Muổi… |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Mua máy bơm dự phòng của công ty |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 04 trạm bơm dã chiến xã Đắk Lua |  |  |  |  |  |  | 56 |  | 56 |  |  |  |  |
| 7 | Tràn đê bao Đồng Hiệp |  |  |  |  |  |  | 945 |  | 945 |  |  |  |  |
| 8 | Kéo dài cống Cầu Kê - Nhơn Trạch (nguồn dự phòng SNTL 2009) |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| * | Dự phòng Sự nghiệp thủy lợi (2009): |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai (vốn 2008 kéo dài) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  |  |  | 11.609 | 0 | 11.609 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | CT Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 9.950 | 0 | 9.950 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án đào tạo tin học và đưa tin học vào nhà trường |  |  |  |  |  |  | 421 |  | 421 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng khó khăn |  |  |  |  |  |  | 318 |  | 318 |  |  |  |  |
| - | Đầu tư thiết bị, nâng cấp phòng thí nghiệm; mua thiết bị nhà văn hóa, trang phục dân tộc cho trường DTNT |  |  |  |  |  |  | 318 |  | 318 |  |  |  |  |
| - | Nhà ở giáo viên Thừa Đức - Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - | Nhà ở GV Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh - Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - | Nhà ở GV Trường THCS Sông Nhạn - Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Dự án tăng cường CSVC các trường học |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |
| 4 | Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề |  |  |  |  |  |  | 7.212 |  | 7.212 |  |  |  |  |
| - | Mua sắm thiết bị Trường TCN KV Long Thành - Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 2.484 |  | 2.484 |  |  |  |  |
| - | Trung tâm Dạy nghề đầu tư tập trung |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| + | Mua sắm thiết bị Trung tâm Dạy nghề Định Quán |  |  |  |  |  |  | 782 |  | 782 |  |  |  |  |
| + | Mua sắm thiết bị Trung tâm Dạy nghề huyện Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 747 |  | 747 |  |  |  |  |
| + | Mua sắm thiết bị Trung tâm Dạy nghề huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 774 |  | 774 |  |  |  |  |
| - | Cơ sở dạy nghề khác |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| + | Mua sắm thiết bị Trường Trung cấp nghề 26/3 |  |  |  |  |  |  | 1.743 |  | 1.743 |  |  |  |  |
| + | Mua sắm thiết bị Trung tâm Dạy nghề Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 682 |  | 682 |  |  |  |  |
| + | Mua sắm thiết bị TT Giáo dục Lao động - Xã hội Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| B | Chương trình việc làm |  |  |  |  |  |  | 1.292 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 0 |  |
| - | Đầu tư hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động |  |  |  |  |  |  | 1.292 |  | 1.292 |  |  |  |  |
| C | Chương trình xóa đói, giảm nghèo |  |  |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | DA định canh, định cư |  |  |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
| - | Hỗ trợ xây dựng cầu xã Sông Ray - Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| D | Chương trình văn hóa |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - | Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Long Thiền |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| E | Chương trình dân số và KHH gia đình |  |  |  |  |  |  | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1- | Hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm DS - KHH GĐ tuyến huyện |  |  |  |  |  |  | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |  |
| - | Thành phố Biên Hòa |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - | Thị xã Long khánh |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - | Huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - | Huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - | Huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - | Huyện Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - | Huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - | Huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - | Huyện Định Quán |  |  |  |  |  |  | 117 |  | 117 |  |  |  |  |
| F | Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho ĐP |  |  |  |  |  |  | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án tin học hóa cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai (đề án 06 Tỉnh ủy) |  |  |  |  |  |  | 201 |  | 201 |  |  |  |  |
| XII | NGUỒN VỐN 05 TRIỆU HA RỪNG |  |  |  |  |  |  | 961 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 |  |
| I- | Nguồn vốn khai thác quỹ đất |  |  |  |  |  |  | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | - Ban Quản lý rừng phòng hộ 600 |  |  |  |  |  |  | 445 |  | 445 |  |  |  |  |
| 3 | - Khu BTTN & DT Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 266 |  | 266 |  |  |  |  |
| 4 | - Ban Điều hành 661 tỉnh |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| II- | Nguồn vốn 05 triệu ha rừng (nguồn kết dư) |  |  |  |  |  |  | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | - Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |  |  |  |  |  |  | 198 |  | 198 |  |  |  |  |
| 2 | - Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 51 |  |  |  |  |
| XIII | QUYẾT TOÁN TẠM ỨNG CÁC NĂM CHUYỂN SANG (XIII.1 + XIII.2 + XIII.3 + XIII.4 + XIII.5) |  |  |  |  |  |  | 319.842 | 0 | 319.842 | 0 | 0 | 0 |  |
| XIII.1 | TỔNG CỘNG NĂM 2004 |  |  |  |  |  |  | 9.198 | 0 | 9.198 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XDCB |  |  |  |  |  |  | 4.946 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 4.946 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường Đồng Khởi (BV Lao - TL 24) |  |  |  |  |  |  | 549 |  | 549 |  |  |  |  |
| 2 | Đường Hố Nai - Trị An (đoạn đầu) |  |  |  |  |  |  | 3.966 |  | 3.966 |  |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp đường Huỳnh Văn Lũy |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Nạo vét Suối Linh |  |  |  |  |  |  | 305 |  | 305 |  |  |  |  |
| 5 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 121 |  | 121 |  |  |  |  |
| 2 | TỒN |  |  |  |  |  |  | 3.805 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường quán Hồng Tiên - TN |  |  |  |  |  |  | 465 |  | 465 |  |  |  |  |
| B | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 3.341 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Chung cư A5 đường Nguyễn Văn Trỗi (TĐC) |  |  |  |  |  |  | 3.341 |  | 3.341 |  |  |  |  |
| 3 | THƯỞNG |  |  |  |  |  |  | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường Đồng Khởi (BV Lao - TL 24) |  |  |  |  |  |  | 332 |  | 332 |  |  |  |  |
| B | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hệ thống cấp nước TT huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 114 |  | 114 |  |  |  |  |
| XIII.2 | TỔNG CỘNG NĂM 2005 |  |  |  |  |  |  | 1.591 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XDCB |  |  |  |  |  |  | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |
| 1 | ĐT 766 - XL |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
| 4 | Đường Hố Nai - Trị An (đoạn đầu & đoạn còn lại) - TB |  |  |  |  |  |  | 77 |  | 77 |  |  |  |  |
| A.2 | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  | 204 |  | 204 |  |  |  |  |
| 1 | Trường THCS Bảo Hòa - XL |  |  |  |  |  |  | 204 |  | 204 |  |  |  |  |
| A.3 | Y TẾ |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành - LT |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
| B | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 390 |  | 390 |  |  |  |  |
| 1 | Bồi thường GP mặt bằng TTVH thể thao H. Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 390 |  | 390 |  |  |  |  |
| 2 | TỒN |  |  |  |  |  |  | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thoát nước Suối Linh |  |  |  |  |  |  | 208 |  | 208 |  |  |  |  |
| 3 | QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ |  |  |  |  |  |  | 691 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XDHT chung cư cao tầng 5A Nguyễn Văn Trỗi |  |  |  |  |  |  | 691 |  | 691 |  |  |  |  |
| XIII.3 | TỔNG CỘNG 2006 |  |  |  |  |  |  | 13.309 | 0 | 13.309 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XÂY DỰNG CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  | 7.738 | 0 | 7.738 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 3.268 | 0 | 3.268 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | a) Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cầu An Hòa - LT |  |  |  |  |  |  | 293 |  | 293 |  |  |  |  |
| 2 | NC đường ấp 4, xã Trị An |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Đường ấp Lý Lịch II đi ấp Bình Chánh - VC |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | CT nâng cấp đường Phan Đình Phùng |  |  |  |  |  |  | 148 |  | 148 |  |  |  |  |
| 5 | Đầu tư nâng cấp mở rộng đường Phước Tân |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 1.152 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường giao thông phía đông thị trấn Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 1.015 |  | 1.015 |  |  |  |  |
| 2 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (QL1 vào) |  |  |  |  |  |  | 122 |  | 122 |  |  |  |  |
| 3 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (QL 51 vào) |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| A.2 | THỦY LỢI - NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | a) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trạm bơm điện Láng Bồ - Tà Lài - TP |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
| 2 | Kiên cố hóa KM hồ Gia Ui |  |  |  |  |  |  | 247 |  | 247 |  |  |  |  |
| A.3 | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  | 1.242 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | a) Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THCS Bảo Hòa - XL |  |  |  |  |  |  | 721 |  | 721 |  |  |  |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THCS Phước Khánh - NT |  |  |  |  |  |  | 519 |  | 519 |  |  |  |  |
| 2 | Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm - XL |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| A.4 | Y TẾ |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | ĐT nâng cấp TT Y tế Định Quán |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | NC cơ sở vật chất ban đầu TT Y tế Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Cải tạo NC TT Y tế huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Cải tạo NC TT Y tế huyện Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | XD Trạm Y tế xã Xuân Bắc |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | XD Trạm Y tế xã Cẩm Đường |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| A.5 | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD nhà điều hành thuộc dự án hạ tầng KCN Định Quán |  |  |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |
| C | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 4.453 | 0 | 4.453 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Bồi thường giải phóng mặt bằng chợ Biên Hòa |  |  |  |  |  |  | 4.373 |  | 4.373 |  |  |  |  |
| 2 | Đường thị tứ Túc Trưng (BTGPMB) |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
| 2 | NGUỒN TỒN |  |  |  |  |  |  | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư nâng cấp đường 322 |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 19 |  |  |  |  |
| A.2 | THỦY LỢI - NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | KCH kênh mương Hồ Sông Mây |  |  |  |  |  |  | 169 |  | 169 |  |  |  |  |
| A.3 | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Công trình khởi chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường TH Thiện Tân VC |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| A.4 | VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  |  |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  |  |  |  |
| A.5 | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thoát lũ Tập đoàn 29 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Thoát nước Suối Linh |  |  |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
| D | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | HT cấp nước khu TT thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | KHAI THÁC QUỸ ĐẤT |  |  |  |  |  |  | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | NĂM 2006 (ĐỢT 1 + ĐỢT 2) |  |  |  |  |  |  | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Y TẾ |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD Trạm Y tế xã Hiếu Liêm |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| A.1 | CẤP NƯỚC |  |  |  |  |  |  | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | HT cấp nước TT Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 2 | HT cấp nước TT Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 291 |  | 291 |  |  |  |  |
| 4 | NGUỒN KHÁC |  |  |  |  |  |  | 4.887 | 0 | 4.887 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | MR nâng cấp QL 56 đoạn qua tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 4.789 |  | 4.789 |  |  |  |  |
| 2 | XD Hồ Cầu Mới |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 98 |  |  |  |  |
| XIII.4 | TỔNG SỐ NĂM 2007 |  |  |  |  |  |  | 37.759 | 0 | 37.759 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  | 7.966 | 0 | 7.966 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 2.313 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  | 1.766 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 1.555 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cầu An Hòa |  |  |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |  |
| 2 | Đường vào Nghĩa trang TP. Biên Hòa (không tính 51% vốn đầu tư của Công ty 610) |  |  |  |  |  |  | 126 |  | 126 |  |  |  |  |
| 3 | Đường liên huyện Xuân Lộc đi LK (Xuân Trường đi Bảo Vinh) |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 4 | Cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 26 -BH |  |  |  |  |  |  | 824 |  | 824 |  |  |  |  |
| 5 | Đầu tư đường Tân Hiền (liên xã Thiện Tân - Thạnh Phú) |  |  |  |  |  |  | 552 |  | 552 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cầu Suối Ràng Km 31+100 trên ĐT 761 |  |  |  |  |  |  | 210 |  | 210 |  |  |  |  |
| A.2 | THỦY LỢI - NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trạm bơm điện Láng Bồ - Tà Lài |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  |
| A.3 | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình khởi chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THCS Bảo Hòa - XL |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| A.4 | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng trụ sở Khối vận H. Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| A.5 | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng và nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án Hạ tầng KCN Định Quán |  |  |  |  |  |  | 452 |  | 452 |  |  |  |  |
| 2 | Chợ Phương Lâm |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 33 |  |  |  |  |
| A.6 | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |  |  |  |  |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | DA phát triển HT quản lý cung cấp thông tin Tài nguyên - MT |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |
| B | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | QH mạng Lưới điểm DCNT xã Phước Khánh |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 2 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Phú Thạnh |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Vĩnh Thanh |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 4 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Phú Đông |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 5 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Phú Hữu |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 6 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Phước An |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 7 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Trung |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Thịnh |  |  |  |  |  |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Lang Minh |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 51 |  |  |  |  |
| D | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 5.198 | 0 | 5.198 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Các công trình bố trí vốn GPMB và chi khác |  |  |  |  |  |  | 5.198 | 0 | 5.198 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Bồi thường giải phóng mặt bằng đường nối 319 đến HL19, xã Phước An |  |  |  |  |  |  | 4.894 |  | 4.894 |  |  |  |  |
| 2 | Bồi thường do thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 304 |  | 304 |  |  |  |  |
| 2 | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  |  |  |  | 4.719 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 4.103 | 0 | 4.103 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  | 2.259 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 0 |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 2.259 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường TH Phước Khánh - NT |  |  |  |  |  |  | 1.100 |  | 1.100 |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS Phú Túc - ĐQ |  |  |  |  |  |  | 1.159 |  | 1.159 |  |  |  |  |
| A.2 | VĂN HÓA XÃ HỘI |  |  |  |  |  |  | 727 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 727 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nhà diễn tập và biểu diễn quảng cáo - Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 727 |  | 727 |  |  |  |  |
| A.3 | Y TẾ |  |  |  |  |  |  | 1.118 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng Trung tâm Lao và Bệnh phổi |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
| 2 | XD cải tạo BVĐK khu vực Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 728 |  | 728 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nâng cấp Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 140 |  |  |  |  |
| B | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THCS Võ Trường Toản - CM |  |  |  |  |  |  | 616 |  | 616 |  |  |  |  |
| 3 | NGUỒN ĐẤT |  |  |  |  |  |  | 4.141 | 0 | 4.141 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  | 4.141 | 0 | 4.141 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | MR nâng cấp QL 56 |  |  |  |  |  |  | 818 |  | 818 |  |  |  |  |
| 2 | Đường Chốt Mỹ xã Bảo Bình đi ấp 6, Xuân Tây |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Đường từ TT Y tế đi 128 Phú Xuân - TP |  |  |  |  |  |  | 3.274 |  | 3.274 |  |  |  |  |
| 4 | NGUỒN TỒN |  |  |  |  |  |  | 20.934 | 0 | 20.934 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  | 2.734 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | Giao thông |  |  |  |  |  |  | 2.587 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 2.587 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường Đồng Khởi (từ Xa lộ Hà Nội - BV Lao) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 2.047 |  | 2.047 |  |  |  |  |
| 3 | Đầu tư nâng cấp đường 322 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Đầu tư đường Tân Hiền (liên xã Thiện Tân - Thạnh Phú) |  |  |  |  |  |  | 459 |  | 459 |  |  |  |  |
| 5 | ĐT nâng cấp đường 322B (đoạn từ Km 32+285 - Km 34+793) |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 6 | ĐT 766 |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  |
| A.2 | CẤP NƯỚC |  |  |  |  |  |  | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng hệ thống cấp nước TT Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 101 |  | 101 |  |  |  |  |
| A.3 | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thoát nước Suối Linh |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THCS Phước Khánh |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| C | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Bồi thường giải phóng mặt bằng + chi khác đường ĐT 769 đoạn từ QL 51A - QL 51B |  |  |  |  |  |  | 18.000 |  | 18.000 |  |  |  |  |
| XIII.5 | TỔNG SỐ 2008 |  |  |  |  |  |  | 257.675 | 0 | 257.675 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | NGUỒN XDCB TẬP TRUNG |  |  |  |  |  |  | 145.460 | 0 | 145.460 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  | 119.505 | 0 | 119.505 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | Giao thông |  |  |  |  |  |  | 44.388 | 0 | 44.388 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 7.955 | 0 | 7.955 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 26 - BH |  |  |  |  |  |  | 7.233 |  | 7.233 |  |  |  |  |
| 2 | Đường ĐT 769 (đoạn nối từ QL 51A sang QL 51B) |  |  |  |  |  |  | 448 |  | 448 |  |  |  |  |
| 3 | Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 273 |  | 273 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 36.433 | 0 | 36.433 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Sửa chữa đường từ Ga Hố Nai đến đường vào kho K860 thành phố Biên Hòa (phần NS tỉnh 60%) |  |  |  |  |  |  | 4.584 |  | 4.584 |  |  |  |  |
| 2 | Đường Hương lộ 10 đoạn qua Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 5.563 |  | 5.563 |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng cầu Suối Hai xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 342 |  | 342 |  |  |  |  |
| 4 | XD đường và cầu Suối Đục xã Sông Nhạn |  |  |  |  |  |  | 143 |  | 143 |  |  |  |  |
| 5 | Đường thị tứ Túc Trưng |  |  |  |  |  |  | 15.200 |  | 15.200 |  |  |  |  |
| 6 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định |  |  |  |  |  |  | 1.365 |  | 1.365 |  |  |  |  |
| 7 | Đường Xuân Lập - Bàu Sao |  |  |  |  |  |  | 4.495 |  | 4.495 |  |  |  |  |
| 8 | XD Cầu 1, 2, 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Đường và cầu Sông Dinh xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 34 |  |  |  |  |
| 10 | Đường An Dương Vương - TT Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 450 |  | 450 |  |  |  |  |
| 11 | Xây dựng đường D3, D4, D6 kéo dài ra QL 1A khu Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 3.211 |  | 3.211 |  |  |  |  |
| 12 | Đường 322 đoạn tránh qua khu trung tâm sinh thái Văn hóa lịch sử Chiến khu Đ - huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 447 |  | 447 |  |  |  |  |
| 13 | Xây dựng mới cầu Bản tại Km 15+501 trên ĐT 767 - VC |  |  |  |  |  |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  |
| 14 | Xây dựng mới cầu Đá Bàn tại Km 12+317 trên ĐT 767 - VC |  |  |  |  |  |  | 456 |  | 456 |  |  |  |  |
| 15 | XD cầu Đá Kè tại Km 11+346 trên ĐT 767 |  |  |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |  |
| A.2 | Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 42.881 | 0 | 42.881 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 11.085 | 0 | 11.085 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THKT CN Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 6.493 |  | 6.493 |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS Phú Túc |  |  |  |  |  |  | 878 |  | 878 |  |  |  |  |
| 3 | Trường Mầm non Phú Lý |  |  |  |  |  |  | 757 |  | 757 |  |  |  |  |
| 4 | Trường Mầm non Trị An |  |  |  |  |  |  | 1.133 |  | 1.133 |  |  |  |  |
| 5 | XD Trường TH Nguyễn Du - CM |  |  |  |  |  |  | 1.825 |  | 1.825 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 31.795 | 0 | 31.795 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường TH Sông Mây huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 1.497 |  | 1.497 |  |  |  |  |
| 2 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H. Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 1.715 |  | 1.715 |  |  |  |  |
| 3 | Trường THCS Cẩm Đường - LT |  |  |  |  |  |  | 2.927 |  | 2.927 |  |  |  |  |
| 4 | Trường THCS Long Thành |  |  |  |  |  |  | 1.578 |  | 1.578 |  |  |  |  |
| 5 | Trường PTTH Võ Trường Toản - CM |  |  |  |  |  |  | 3.894 |  | 3.894 |  |  |  |  |
| 6 | Trường PTTH Bàu Hàm - TB |  |  |  |  |  |  | 3.851 |  | 3.851 |  |  |  |  |
| 7 | Trường TH Quang Trung - TN |  |  |  |  |  |  | 1.441 |  | 1.441 |  |  |  |  |
| 8 | Trường TH Trần Bình Trọng |  |  |  |  |  |  | 1.951 |  | 1.951 |  |  |  |  |
| 9 | Trường THCS Xuân Thạnh - TN |  |  |  |  |  |  | 2.814 |  | 2.814 |  |  |  |  |
| 10 | Trường TH Nguyễn Thái Bình |  |  |  |  |  |  | 2.245 |  | 2.245 |  |  |  |  |
| 11 | Trường THCS Trưng Vương - XL |  |  |  |  |  |  | 1.540 |  | 1.540 |  |  |  |  |
| 12 | Trường TH Xuân Trường |  |  |  |  |  |  | 2.379 |  | 2.379 |  |  |  |  |
| 13 | Trường TH Phù Đổng Định Quán |  |  |  |  |  |  | 2.313 |  | 2.313 |  |  |  |  |
| 14 | Trường TH Hùng Vương |  |  |  |  |  |  | 1.651 |  | 1.651 |  |  |  |  |
| A.3 | Quản lý Nhà nước |  |  |  |  |  |  | 3.924 | 0 | 3.924 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 2 | XD Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 3.912 | 0 | 3.912 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD trụ sở làm việc phòng Tài nguyên - Môi trường H Định Quán |  |  |  |  |  |  | 1.167 |  | 1.167 |  |  |  |  |
| 2 | XD trụ sở UBND xã Tân Bình |  |  |  |  |  |  | 308 |  | 308 |  |  |  |  |
| 3 | XD trụ sở UBND xã Vĩnh Tân |  |  |  |  |  |  | 1.703 |  | 1.703 |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng 04 nhà trạm Quản lý Bảo vệ rừng |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 34 |  |  |  |  |
| 5 | XD Trung tâm Lưu trữ huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  |  |  |  |
| A.4 | Cấp nước |  |  |  |  |  |  | 3.678 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 2.220 | 0 | 2.220 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Bình |  |  |  |  |  |  | 1.672 |  | 1.672 |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 548 |  | 548 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 1.458 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lập |  |  |  |  |  |  | 1.458 |  | 1.458 |  |  |  |  |
| A.5 | Hạ tầng công cộng |  |  |  |  |  |  | 23.867 | 0 | 23.867 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 6.543 | 0 | 6.543 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng và nhà máy xử lý nước thải, thoát nước dọc đường số 02 cây xanh thuộc dự án Hạ tầng KCN Định Quán |  |  |  |  |  |  | 6.543 |  | 6.543 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 17.324 | 0 | 17.324 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD khu định canh, định cư ấp 5, xã La Ngà |  |  |  |  |  |  | 6.774 |  | 6.774 |  |  |  |  |
| 2 | Tu sửa nâng cấp tuyến đê Ông Kèo, H. Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 1.448 |  | 1.448 |  |  |  |  |
| 3 | Tuyến thoát nước đường 25C huyện Nhơn Trạch (đoạn dọc hành lang đường 25C do Công ty Tín Nghĩa đầu tư, không phải GPMB) |  |  |  |  |  |  | 9.102 |  | 9.102 |  |  |  |  |
| A.6 | An ninh - Quốc phòng |  |  |  |  |  |  | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |  |  |  |  |  |  | 365 |  | 365 |  |  |  |  |
| A.7 | Khoa học công nghệ |  |  |  |  |  |  | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án phát triển hệ thống quản lý và cung cấp thông tin Tài nguyên - Môi trường |  |  |  |  |  |  | 154 |  | 154 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Mạng nội bộ Lan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
| B | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã An Viễn |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 68 |  |  |  |  |
| 2 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Hàm |  |  |  |  |  |  | 127 |  | 127 |  |  |  |  |
| 3 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Cây Gáo |  |  |  |  |  |  | 106 |  | 106 |  |  |  |  |
| 4 | QH mạng lưới ĐDCNT xã Đông Hòa |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 5 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Giang Điền |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 | QH mạng lưới ĐDCNT xã Sông Trầu |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 7 | QH mạng lưới ĐDCNT xã Thanh Bình |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 140 |  |  |  |  |
| 8 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trung Hòa |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 9 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Cao |  |  |  |  |  |  | 82 |  | 82 |  |  |  |  |
| 10 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bắc |  |  |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
| 11 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thành |  |  |  |  |  |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  |
| 12 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thọ |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 13 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Trường |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| C | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) |  |  |  |  |  |  | 74 |  | 74 |  |  |  |  |
| 2 | XD hạ tầng khu Trung tâm Văn hóa H Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Đường nối từ đường Phan Đình Phùng - hẻm Cây Chàm |  |  |  |  |  |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  |
| D | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  | 24.753 | 0 | 24.753 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Bồi thường GPMB + chi khác đường thị tứ Túc Trưng |  |  |  |  |  |  | 352 |  | 352 |  |  |  |  |
| 2 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Đường 25B |  |  |  |  |  |  | 767 |  | 767 |  |  |  |  |
| 3 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc dự án Hạ tầng khu đồng bào dân tộc liên xã H Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 882 |  | 882 |  |  |  |  |
| 4 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc DA đường song hành KCN Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 17.487 |  | 17.487 |  |  |  |  |
| 5 | Bồi thường GPMB Đền thờ liệt sỹ Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |
| 6 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 3.057 |  | 3.057 |  |  |  |  |
| 7 | XD đường Cua Heo - Bình Lộc |  |  |  |  |  |  | 237 |  | 237 |  |  |  |  |
| 8 | XD Trung tâm Pháp y |  |  |  |  |  |  | 114 |  | 114 |  |  |  |  |
| 9 | XD Trung tâm Giám định Y khoa |  |  |  |  |  |  | 108 |  | 108 |  |  |  |  |
| 10 | Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù Lao Phố) |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 49 |  |  |  |  |
| 11 | Hồ chứa nước Cầu Dầu |  |  |  |  |  |  | 316 |  | 316 |  |  |  |  |
| 12 | Trường THCS Thăng Long huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 983 |  | 983 |  |  |  |  |
| 13 | Hồ Gia Măng |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Nâng cấp hồ chứa nước Suối Tre |  |  |  |  |  |  | 270 |  | 270 |  |  |  |  |
|  | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  |  |  |  | 38.761 | 0 | 38.761 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  | 37.361 | 0 | 37.361 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | Giáo dục - Đào tạo |  |  |  |  |  |  | 1.489 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 1.489 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THCS La Ngà |  |  |  |  |  |  | 93 |  | 93 |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS Trảng Táo |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 38 |  |  |  |  |
| 3 | Trường THKT CN Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 1.358 |  | 1.358 |  |  |  |  |
| A.2 | Văn hóa - Xã hội |  |  |  |  |  |  | 11.624 | 0 | 11.624 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 11.057 | 0 | 11.057 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm Sát hạch lái xe |  |  |  |  |  |  | 909 |  | 909 |  |  |  |  |
| 2 | Trung tâm Dạy nghề H. Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 179 |  | 179 |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ |  |  |  |  |  |  | 3.635 |  | 3.635 |  |  |  |  |
| 4 | Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu niên H. Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  |
| 5 | Đầu tư nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ H. Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 6.186 |  | 6.186 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nhà dài Dân tộc Chơro |  |  |  |  |  |  | 525 |  | 525 |  |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa nâng cấp bia mộ - Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 43 |  |  |  |  |
| A.3 | Y tế |  |  |  |  |  |  | 24.248 | 0 | 24.248 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 13.035 | 0 | 13.035 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 4.733 |  | 4.733 |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp BV Đa Khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, H Định Quán (tên mới là BV ĐK KV Định Quán) |  |  |  |  |  |  | 8.302 |  | 8.302 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 11.212 | 0 | 11.212 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nâng cấp bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |
| 2 | Đầu tư bổ sung trang thiết bị ngành y tế năm 2007 |  |  |  |  |  |  | 4.047 |  | 4.047 |  |  |  |  |
| 3 | XD Phòng khám Đa khoa khu vực Thạnh Phú |  |  |  |  |  |  | 931 |  | 931 |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 4.234 |  | 4.234 |  |  |  |  |
| B | Chuẩn bị Đầu tư |  |  |  |  |  |  | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H. Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 52 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng BV ĐKKV Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Trường TH Suối Nho (xây mới 18 phòng học, cải tạo 06 phòng kiên cố hiện hữu làm phòng chức năng) |  |  |  |  |  |  | 69 |  | 69 |  |  |  |  |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 345 |  | 345 |  |  |  |  |
| 2 | Trường TH Suối Nho |  |  |  |  |  |  | 207 |  | 207 |  |  |  |  |
| 3 | Trường THCS Vĩnh Tân |  |  |  |  |  |  | 145 |  | 145 |  |  |  |  |
| 4 | Trường TH Phú Ngọc B |  |  |  |  |  |  | 282 |  | 282 |  |  |  |  |
|  | NGUỒN ĐẤT |  |  |  |  |  |  | 71.258 | 0 | 71.258 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  | 28.478 | 0 | 28.478 | 0 | 0 | 0 |  |
| A.1 | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  | 6.988 | 0 | 6.988 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 4.589 | 0 | 4.589 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường vào Nghĩa trang TP. Biên Hòa (không tính 51% vốn đầu tư của Công ty 610) |  |  |  |  |  |  | 374 |  | 374 |  |  |  |  |
| 2 | Đường trục chính thị trấn Gia Ray |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 27 |  |  |  |  |
| 3 | Cầu Sông Ray |  |  |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |
| 4 | Đường Bưng Môn |  |  |  |  |  |  | 2.580 |  | 2.580 |  |  |  |  |
| 5 | Đường từ TTYT đi đường Be 128 -TP |  |  |  |  |  |  | 1.516 |  | 1.516 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 2.399 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nâng cấp đường xã Phước Tân, huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp đường Be 129 đi ấp Giang Điền, xã Phú Thanh |  |  |  |  |  |  | 375 |  | 375 |  |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp đường từ Bến phà đi qua UBND xã Đắk Lua |  |  |  |  |  |  | 445 |  | 445 |  |  |  |  |
| 4 | XD đường từ đường liên ấp 06, ấp 07, xã Phú Tân đến đường 118 xã Phú Vinh |  |  |  |  |  |  | 579 |  | 579 |  |  |  |  |
| A.2 | THỦY LỢI - NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  | 2.212 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 2.212 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trạm bơm điện Láng Bồ - Tà Lài |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
| 2 | Kiên cố hóa kênh mương hồ Gia Ui (GĐ 02) |  |  |  |  |  |  | 2.142 |  | 2.142 |  |  |  |  |
| A.3 | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  | 6.849 | 0 | 6.849 | 0 | 0 | 0 |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 6.849 | 0 | 6.849 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng Trường TH Phù Đổng - ĐQ |  |  |  |  |  |  | 1.132 |  | 1.132 |  |  |  |  |
| 2 | Trường TH Xuân Thạnh - TN |  |  |  |  |  |  | 83 |  | 83 |  |  |  |  |
| 3 | XD Trường TH Tân An - VC |  |  |  |  |  |  | 3.013 |  | 3.013 |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng Trường THCS Phan Bội Châu - XL |  |  |  |  |  |  | 2.621 |  | 2.621 |  |  |  |  |
| A.4 | VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  |  |  | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thư viện huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 74 |  | 74 |  |  |  |  |
| 2 | Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện Xuân Lộc (50%) |  |  |  |  |  |  | 124 |  | 124 |  |  |  |  |
| A.5 | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  | 991 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trụ sở làm việc Đội Duy tu môi trường đô thị + Ban QLDA huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 286 |  | 286 |  |  |  |  |
| 2 | XD trụ sở làm việc UBND xã Đắc Lua |  |  |  |  |  |  | 689 |  | 689 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |
| A.6 | CẤP NƯỚC |  |  |  |  |  |  | 1.475 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 1.475 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hệ thống cấp nước phường Tân Vạn |  |  |  |  |  |  | 1.475 |  | 1.475 |  |  |  |  |
| A.7 | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 2.434 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 1.215 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài |  |  |  |  |  |  | 1.109 |  | 1.109 |  |  |  |  |
| 2 | Thoát lũ Tập đoàn 29 |  |  |  |  |  |  | 106 |  | 106 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 1.219 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD khu Văn hóa, thể dục, thể thao xã Suối Cao (hạng mục san nền, sân đường, cổng tường rào, cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh, thảm cỏ - riêng hạng mục nhà Văn hóa thực hiện vốn huyện và huy động) |  |  |  |  |  |  | 1.219 |  | 1.219 |  |  |  |  |
| A.8 | AN NINH - QUỐC PHÒNG |  |  |  |  |  |  | 7.330 | 0 | 7.330 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hỗ trợ XD các hạng mục hoàn chỉnh + hàng rào trụ sở CA H. Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 114 |  | 114 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 7.216 | 0 | 7.216 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hỗ trợ đầu tư dự án Nhà Tàng thư - lưu trữ hồ sơ và Hội trường CA tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) |  |  |  |  |  |  | 1.300 |  | 1.300 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng trụ sở đội PCCC Long Khánh - Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 2.037 |  | 2.037 |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng trụ sở đội PCCC Tân Phú - Định Quán |  |  |  |  |  |  | 3.879 |  | 3.879 |  |  |  |  |
| B | QUY HOẠCH |  |  |  |  |  |  | 837 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Danh mục chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 837 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 97 |  | 97 |  |  |  |  |
| 2 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  |  |
| 3 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 101 |  | 101 |  |  |  |  |
| 4 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  |  |
| 5 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  |  |
| 6 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 104 |  | 104 |  |  |  |  |
| 7 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Sen |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 8 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Tre |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 9 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Mỹ |  |  |  |  |  |  | 139 |  | 139 |  |  |  |  |
| C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh - Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải H Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng BVĐK ĐN |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 3 | DA HTTN khu vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 299 |  | 299 |  |  |  |  |
| 4 | DA HTTN khu vực suối Nước Trong huyện LT |  |  |  |  |  |  | 226 |  | 226 |  |  |  |  |
| 5 | Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 165 |  | 165 |  |  |  |  |
| 6 | Trường MN Hoa Cúc (XD mới hoàn chỉnh) - ĐQ |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
| 7 | Trường TH Nguyễn Huệ (XD hoàn chỉnh địa điểm mới, quy mô 900 hs) - ĐQ |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Trường THCS Lê Thánh Tông (XD hoàn chỉnh quy mô 1800 hs) - ĐQ |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
| 9 | TTGDTX H. Vĩnh Cửu (XD hoàn chỉnh đạt chuẩn theo quy định) - VC |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 10 | Trường TH Triệu Thị Trinh (XD hoàn chỉnh quy mô 520 hs) - XL |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Trường TH Đinh Tiên Hoàng (XD hoàn chỉnh quy mô 600 hs) - XL |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| D | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  | 40.953 | 0 | 40.953 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | GPMB và chi khác dự án tuyến thoát nước đường 25C - hệ thống thoát nước và xử lý nước thải H. Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Bồi thường GPMB + chi khác Trường THCS Vĩnh Tân - VC |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  | 1.800 |  |  |  |  |
| 3 | Hạ tầng khu trung tâm huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  | 164 |  | 164 |  |  |  |  |
| 4 | Trường THCS Hòa Bình, huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  | 311 |  | 311 |  |  |  |  |
| 5 | Bồi thường GPMB DA văn phòng và bãi đậu xe TT điều hành vận tải hành khách công cộng |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Bồi thường GPMB chợ Biên Hòa |  |  |  |  |  |  | 425 |  | 425 |  |  |  |  |
| 7 | Bồi thường GPMB phần mố trụ cầu Thủ Biên (hoàn trả phần tạm ứng từ ngân sách tỉnh) |  |  |  |  |  |  | 5.906 |  | 5.906 |  |  |  |  |
| 8 | Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
| 9 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc DA đường song hành KCN Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 30.275 |  | 30.275 |  |  |  |  |
| 10 | GPMB và chi khác Trung tâm Khuyến nông Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 155 |  | 155 |  |  |  |  |
| 11 | XD 40 phòng học Trường Cao đẳng Sư phạm |  |  |  |  |  |  | 394 |  | 394 |  |  |  |  |
| 12 | XD Trung tâm Y tế dự phòng H. Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 13 | XD TT Y tế dự phòng H. Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 14 | XD Trung tâm Y tế dự phòng H. Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 15 | XD Trung tâm Y tế dự phòng H. Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 16 | XD TT Y tế dự phòng H. Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 17 | XD Trung tâm Y tế dự phòng H. Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 18 | XD Phòng khám ĐK khu vực Sông Ray |  |  |  |  |  |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  |
| 19 | XD Phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Hưng |  |  |  |  |  |  | 131 |  | 131 |  |  |  |  |
|  | NGUỒN BÁN ĐẤU GIÁ |  |  |  |  |  |  | 2.124 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD nhà làm việc PA21 Công an tỉnh |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |
| 2 | XD nhà làm việc Thanh tra Sở GTVT |  |  |  |  |  |  | 1.524 |  | 1.524 |  |  |  |  |
|  | NGUỒN QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở |  |  |  |  |  |  | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| 1 | Dự án xây dựng thí điểm nhà ở xã hội tại huyện Nhơn Trạch (100 căn hộ) |  |  |  |  |  |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
|  | SỰ NGHIỆP THỦY LỢI |  |  |  |  |  |  | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hạng mục thoát lũ Lò Rèn |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  |  |
| 2 | Nạo vét kênh Ông Kèo |  |  |  |  |  |  | 76 |  | 76 |  |  |  |  |
|  | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  |  |  | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nhà ở giáo viên Trường THCS Thái Bình |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Mua sắm thiết bị Trung tâm Dạy nghề Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 151 |  | 151 |  |  |  |  |
| 3 | Dự án Tin học hóa cơ quan Đảng |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |