ỦY BAN NHÂN DÂN		    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI  	                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1029/QĐ-UBND                                     Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 84/HĐND-VP ngày 13/4/2011 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số           559/SKHĐT-XDCB ngày 15/4/2011 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011,

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2011 như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung:

Tổng số:	1.172.000 triệu đồng.

- Thực hiện dự án:	 985.235 triệu đồng.

- Chuẩn bị đầu tư:	16.380 triệu đồng.

- Chuẩn bị thực hiện dự án:	43.047 triệu đồng.

- Cấp cho các dự án sau quyết toán:	15.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí dự phòng cho các công trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và các dự án cấp bách năm 2011:	112.338 triệu đồng.

2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết:

Tổng số:	335.000 triệu đồng.

- Thực hiện dự án:	334.300 triệu đồng.

- Chuẩn bị đầu tư:	700 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng của các nguồn vốn nói trên đến chủ đầu tư và UBND cấp huyện nơi có công trình để phối hợp thực hiện.

- Đơn vị chủ đầu tư sau khi nhận được thông báo chỉ tiêu kế hoạch, khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao và có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |

ỦY BAN NHÂN DÂN		                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI  	                         	                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

| Phụ lục ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (Kèm theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công hoàn thành | Kế hoạch 2011 | Điều chỉnh kế hoạch 2011 |  |  |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Tổng số |  |  | 1.172.000 | 1.172.000 | 872.016 | 106.491 | 193.493 | - |
| A | Thực hiện dự án |  |  | 1.049.100 | 985.235 | 857.016 | 106.491 | 21.728 | - |
| I | Giao thông |  | - | 444.000 | 392.959 | 385.509 |  | 7.450 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  | - | 272.100 | 310.659 | 305.409 |  | 5.250 | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51) | NT | 2009-2011 | 19.000 | 19.000 | 18.000 |  | 1.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp) | NT | 2009-2011 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  | 500 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | Đường song hành QL 1A huyện Xuân Lộc | XL | 2009-2011 | 11.900 | 11.900 | 11.600 |  | 300 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 4 | Đường Hùng Vương nối dài | TB | 2010-2011 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |  | 100 | UBND huyện Trảng Bom |
| 5 | Đường từ Khu văn hóa đi Tà Lài | TP | 2010-2011 | 5.200 | 5.200 | 5.000 |  | 200 | UBND huyện Tân Phú |
| 6 | Đường vành đai Sân vận động tỉnh | BH | 2010-2011 | 3.600 | 3.600 | 3.400 |  | 200 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 7 | Nâng cấp mở rộng đường vành đai Sư đoàn 309, thành phố Biên Hòa | BH | 2010-2011 | 3.500 | 1.702 | 1.702 |  |  | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy ĐN |
| 8 | Đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường MN Minh Khai | TP | 2009-2011 | 4.100 | 7.100 | 7.000 |  | 100 | UBND huyện Tân Phú |
| 9 | Đường vào Khu công nghiệp huyện Tân Phú | TP | 2010-2011 | 800 | 7.800 | 7.600 |  | 200 | UBND huyện Tân Phú |
| 10 | Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom | TB | 2010-2011 | 1.800 | 300 | 300 |  |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 11 | Đường An Dương Vương - TT Trảng Bom | TB | 2009-2011 | 5.500 | 7.100 | 6.900 |  | 200 | UBND huyện Trảng Bom |
| 12 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định | LK | 2008-2011 | 13.000 | 13.000 | 12.450 |  | 550 | UBND thị xã Long Khánh |
| 13 | Đường Cua Heo - Bình Lộc | LK | 2008-2011 | 15.000 | 15.000 | 14.800 |  | 200 | UBND thị xã Long Khánh |
| 14 | Đường Hố Nai 4 - Trị An (xây dựng đoạn đã bồi thường và tiếp tục bồi thường đoạn còn lại) | TB-VC | 2010-2012 | 30.000 | 30.000 | 29.500 |  | 500 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 15 | Đường 25C (giai đoạn 01) huyện Nhơn Trạch (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319 huyện Nhơn Trạch) | NT | 2010-2012 | 60.000 | 60.000 | 59.500 |  | 500 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 16 | Đường Long Thọ 1 (đoạn nối từ đường 319B đến Hương lộ 19), huyện Nhơn Trạch | NT | 2010-2012 | 45.000 | 45.000 | 44.500 |  | 500 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 17 | Cầu Phước Lý tại Km 3+807,5 trên Tỉnh lộ 25A (ĐT 769) | NT | 2011 | 12.000 | 12.000 | 11.800 |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 18 | Đường vào xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (ngân sách tỉnh thanh toán phần chi phí xây lắp, phần còn lại đầu tư từ ngân sách huyện) | ĐQ | 2011 | 17.100 | 32.357 | 32.357 |  |  | UBND huyện Định Quán |
| 19 | Cầu Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa (ngân sách tỉnh hỗ trợ phần xây lắp theo giá trị trúng thầu) | BH | 2011 | 20.000 | 35.000 | 35.000 |  |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| b | Công trình khởi công mới |  | - | 171.900 | 82.300 | 80.100 | 0 | 2.200 | - |
| 1 | Đường vào trung tâm xã Ngọc Định, huyện Định Quán (ngân sách tỉnh thanh toán phần chi phí xây lắp, phần còn lại đầu tư từ ngân sách huyện) | ĐQ | 2011 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |  |  | UBND huyện Định Quán |
| 2 | Cải tạo Hương lộ 10 đoạn từ Km 11+744 đến Km 19+040 | LT | 2011 | 10.600 | 0 | 0 |  |  | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | Cải tạo ĐT 764 đoạn từ Km 12+887 đến Km 14+860 | CM | 2011 | 5.000 | 5.000 | 4.800 |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 4 | Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đi huyện Long Thành | CM | 2011-2012 | 10.000 | 9.000 | 8.800 |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 5 | Nâng cấp đường Hiếu Liêm đoạn từ cầu số 1 đến cầu số 3 huyện Vĩnh Cửu | VC | 2011-2012 | 7.600 | 7.600 | 7.000 |  | 600 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 6 | Đường Hưng Lộc - xã Lộ 25 huyện Thống Nhất (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí xây lắp, phần còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện) | TB | 2011 | 6.632 | 5.632 | 5.632 |  |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 7 | Đường N6 nối dài khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2011 -2012 | 11.200 | 11.200 | 11.000 |  | 200 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 8 | Tuyến đường liên huyện Xuân Định đi Lâm San huyện Cẩm Mỹ | CM | 2011-2012 | 9.000 | 9.000 | 8.800 |  | 200 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 9 | Đường 600A huyện Tân Phú | TP | 2011 -2012 | 10.000 | 8.000 | 7.800 |  | 200 | UBND huyện Tân Phú |
| 10 | Đường Phú Xuân - Núi Tượng huyện Tân Phú (ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây lắp, phần còn lại thanh toán từ vốn ngân sách huyện) | TP | 2011 -2012 | 10.000 | 8.000 | 7.500 |  | 500 | UBND huyện Tân Phú |
| 11 | Đường Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành, huyện Xuân Lộc (gồm 04 cầu và các hạng mục đường, mương cống từ điểm đầu dự án đến Km 9+000) | XL | 2011 -2012 | 16.868 | 11.868 | 11.768 |  | 100 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 12 | Đường 25B huyện Nhơn Trạch (đoạn từ Khu công nghiệp Formosa đến Nhà máy Bê tông DIC và đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến điểm cuối dự án) | NT | 2011 -2012 | 68.000 | 0 | 0 |  | 0 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| II | Giáo dục - Đào tạo |  | - | 327.000 | 307.076 | 262.400 | 39.600 | 5.076 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  | - | 211.000 | 211.000 | 174.700 | 33.100 | 3.200 | - |
| 1 | Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhơn Trạch | NT | 2009-2011 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Dân tộc nội trú huyện Tân Phú (công trình trọng điểm) | TP | 2010-2011 | 10.800 | 10.800 | 9.000 | 1.700 | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010-2011 | 10.000 | 10.000 | 9.900 |  | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | BH | 2010-2011 | 56.400 | 56.400 | 40.400 | 15.000 | 1.000 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai |
| 5 | Khối ký túc xá Trường Chính trị Đồng Nai | BH | 2010-2011 | 12.000 | 12.000 | 9.500 | 2.300 | 200 | Trường Chính trị Đồng Nai |
| 6 | Xây dựng một số hạng mục trường Trung học Kinh tế Đồng Nai | BH | 2010-2011 | 14.400 | 14.400 | 13.000 | 1200 | 200 | Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai |
| 7 | Ký túc xá Sinh viên Trường CĐSP Đồng Nai | BH | 2011 | 13.300 | 13.300 | 12.000 | 1.100 | 200 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai |
| 8 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010-2011 | 23.000 | 23.000 | 19.700 | 3.000 | 300 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 9 | Sửa chữa trụ sở Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai | BH | 2011 | 2.200 | 2.200 | 2.000 |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 10 | Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch | LT | 2011 | 32.000 | 32.000 | 31.500 |  | 500 | Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch |
| 11 | Trường Trung cấp Nghề 26/3 | LT | 2011 | 20.000 | 20.000 | 12.000 | 7.800 | 200 | Tỉnh Đoàn Đồng Nai |
| 12 | Trường THPT Long Khánh | LK | 2011 | 6.900 | 6.900 | 5.700 | 1.000 | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 116.000 | 96.076 | 87.700 | 6.500 | 1.876 | - |
| 1 | Trung tâm KTTHHN Long Thành | LT | 2011 | 9.500 | 8.500 | 8.300 |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Trung tâm KTHNTH Định Quán | ĐQ | 2011 | 8.200 | 7.200 | 7.000 |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Trường DTNT huyện Xuân Lộc | XL | 2011 | 20.200 | 18.200 | 14.000 | 4.000 | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Trường THPT huyện Xuân Lộc | XL | 2011 | 11.700 | 10.700 | 9.000 | 1.500 | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 5 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Vĩnh Cửu | VC | 2011 | 8.400 | 7.400 | 7.200 |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 6 | Trường THPT Tam Phước | LT | 2011 | 17.200 | 15.200 | 15.000 |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 7 | Xây dựng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh | BH | 2011-2012 | 13.000 | 3.076 | 2.900 |  | 176 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh |
| 8 | Xây dựng xưởng trường và cải tạo sân thể dục thể thao Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | BH | 2011-2012 | 13.000 | 13.000 | 12.800 |  | 200 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai |
| 9 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh | BH | 2011 | 14.800 | 12.800 | 11.500 | 1.000 | 300 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| III | Quản lý Nhà nước |  | - | 42.000 | 40.300 | 38.719 | 300 | 1.281 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 33.600 | 33.600 | 32.650 | 300 | 650 | - |
| 1 | Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 06 | LK | 2010 -2011 | 1.900 | 1.900 | 1.400 | 300 | 200 | Chi cục Quản lý thị trường |
| 2 | Cải tạo Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường | BH | 2011 | 4.700 | 4.700 | 4.600 |  | 100 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 3 | Trụ sở khối Nông lâm huyện Cẩm Mỹ (ngân sách tỉnh chi phần xây lắp, phần còn lại thanh toán từ ngân sách huyện) | CM | 2011 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |  |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 4 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc | XL | 2011 | 15.000 | 15.000 | 14.800 |  | 200 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 5 | Sửa chữa trụ sở Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai | BH | 2011 | 800 | 800 | 770 |  | 30 | Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai |
| 6 | Trụ sở làm việc và lưu trữ hồ sơ VP Đăng ký sử dụng đất | BH | 2011 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |  | VP Đăng ký quyền sử dụng đất |
| 7 | Nhà làm việc tạm phục vụ xây dựng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai | BH | 2011 | 1.800 | 1.800 | 1.680 |  | 120 | Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 8.400 | 6.700 | 6.069 | 0 | 631 | - |
| 1 | Sửa chữa trụ sở làm việc Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai | BH | 2011 | 730 | 630 | 590 |  | 40 | Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai |
| 2 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông | BH | 2011 | 625 | 525 | 440 |  | 85 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Xây dựng Nhà làm việc Đội Quản lý thị trường số 01 (chống hàng giả) thuộc Chi cục Quản lý thị trường | BH | 2011 | 1.445 | 1.445 | 1.189 |  | 256 | Chi cục Quản lý thị trường |
| 4 | Xây dựng trụ sở Phòng Công chứng số 03 tỉnh Đồng Nai | LK | 2011 | 1.000 | 500 | 450 |  | 50 | Sở Tư pháp |
| 5 | Trụ sở UBND xã Hiếu Liêm (ngân sách tỉnh thanh toán phần chi phí xây lắp, các chi phí khác và chi phí bồi thường của cân đối từ ngân sách huyện) | VC | 2011 | 4.600 | 3.600 | 3.400 |  | 200 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| IV | Cấp nước |  | - | 14.900 | 14.900 | 14.264 | 0 | 636 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 14.900 | 14.900 | 14.264 | 0 | 636 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú | TP | 2009-2011 | 2.045 | 2.045 | 1.886 |  | 159 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước làng nghề gốm sứ Tân Hạnh (vốn ngân sách tỉnh chỉ cấp 70% còn lại vốn Công ty cấp nước) | BH | 2009-2011 | 717 | 717 | 616 |  | 101 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 3 | Hệ thống cấp nước phường Tân Biên | BH | 2010-2011 | 6.778 | 6.778 | 6.578 |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 4 | Hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom | TB | 2009-2011 | 5.360 | 5.360 | 5.184 |  | 176 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| V | Hạ tầng công cộng |  | - | 71.700 | 71.000 | 62.790 | 6.500 | 1.710 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  | - | 56.500 | 58.300 | 53.250 | 3.700 | 1.350 | - |
| 1 | Dự án HTTN cho KCN và TT Tân Phú | TP | 2010-2011 | 25.500 | 25.500 | 25.000 |  | 500 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 2 | Khu định canh, định cư đồng bào dân tộc ấp 4, ấp 5 xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010-2011 | 3.000 | 3.000 | 2.900 |  | 100 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 3 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài, Biên Hòa | BH | 2010-2011 | 3.700 | 3.700 | 3.600 |  | 100 | Công ty TNHH MTV dịch vụ Biên Hòa |
| 4 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc | XL | 2010-2011 | 0 | 1.800 | 1.800 |  |  | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 5 | Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã Long Khánh | LK | 2010-2011 | 12.300 | 12.300 | 11.500 | 500 | 300 | UBND thị xã Long Khánh |
| 6 | Thư viện Điện tử TX. Long Khánh | LK | 2010-2011 | 11.500 | 11.500 | 8.000 | 3.200 | 300 | UBND thị xã Long Khánh |
| 7 | Đường dây trung thế và trạm biến áp phục vụ công trình Nhà nghỉ, nơi làm việc Khu Bảo tồn Thiên nhiên và di tích văn hóa | VC | 2011 | 500 | 500 | 450 |  | 50 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên di tích văn hóa |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 15.200 | 12.700 | 9.540 | 2.800 | 360 | - |
| 1 | Hệ thống chống sét lan truyền cho bãi tập lái xe | BH | 2011 | 150 | 150 | 140 |  | 10 | Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thạnh | TN | 2011 | 8.000 | 7.000 | 5.600 | 1.250 | 150 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 3 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Thịnh | TP | 2011 | 7.050 | 5.550 | 3.800 | 1.550 | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| VI | Nông - Lâm -Thủy lợi |  | - | 27.000 | 36.500 | 34.795 | 0 | 1.705 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 27.000 | 21.900 | 20.595 | 0 | 1.305 | - |
| 1 | Dự án sinh cảnh trong khu sinh thái, sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2010-2011 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |  |  | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 2 | Dự án trồng và khôi phục cây gỗ lớn bản địa rừng tại Chiến khu Đ giai đoạn 2009 - 2015 | VC | 2010-2011 | 11.010 | 11.010 | 10.025 |  | 985 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên di tích văn hóa |
| 3 | Đập Bàu Tre, huyện Long Thành | LT | 2010-2011 | 9.190 | 9.190 | 8.870 |  | 320 | UBND huyện Long Thành |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 5.100 | 14.600 | 14.200 | 0 | 400 | - |
| 1 | Dự án Nạo vét suối Săn Máu (đoạn từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đến cầu Mương Sao) | BH | 2011-2012 | 0 | 10.000 | 9.800 |  | 200 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 2 | Thoát lũ xã Phước Thái, huyện Long Thành | LT | 2011-2012 | 5.100 | 4.600 | 4.400 |  | 200 | UBND huyện Long Thành |
| VII | An ninh quốc phòng |  | - | 41.800 | 41.800 | 21.390 | 19.910 | 500 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 41.800 | 41.800 | 21.390 | 19.910 | 500 | - |
| 1 | Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PC23) Công an tỉnh | BH | 2010-2011 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 1.000 |  | Công an tỉnh |
| 2 | Trụ sở Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch (chưa tính phần hỗ trợ của huyện và phần tiền hỗ trợ đền bù trụ sở cũ là 4,286 tỷ đồng) | NT | 2010-2011 | 6.890 | 6.890 | 6.390 | 500 |  | Công an tỉnh |
| 3 | Trang bị 06 xe PCCC và 01 xe cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai | BH | 2010-2011 | 18.910 | 18.910 |  | 18.410 | 500 | Công an tỉnh |
| VIII | Khoa học công nghệ |  | - | 80.700 | 80.700 | 37.149 | 40.181 | 3.370 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 38.000 | 39.300 | 18.900 | 20.030 | 370 | - |
| 1 | Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai | BH | 2010-2011 | 1.000 | 2.300 | 900 | 1.300 | 100 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thông tin quản lý nhân hộ khẩu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 (giai đoạn 01: Đầu tư tại CA tỉnh và triển khai các điểm trên địa bàn TP. Biên Hòa) | BH | 2010-2011 | 15.750 | 15.750 |  | 15.630 | 120 | Công an tỉnh |
| 3 | Tiểu dự án đường kết nối vào Khu công nghệ cao chuyên ngành Công nghệ sinh học Đồng Nai | CM | 2010-2011 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |  |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 4 | Dự án đầu tư Ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính (chưa bao gồm vốn hỗ trợ của Bộ Tài chính) |  | 2010-2011 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  |  | Sở Tài chính |
| 5 | Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng | BH | 2010-2011 | 2.500 | 2.500 |  | 2.400 | 100 | Sở Xây dựng |
| 6 | Xây dựng cổng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai | BH | 2010-2011 | 750 | 750 |  | 700 | 50 | Sở Công Thương |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 42.700 | 41.400 | 18.249 | 20.151 | 3.000 | - |
| 1 | Dự án Trung tâm Đo kiểm tiêu chuẩn đo lường chất lượng | NT | 2011 | 33.720 | 32.720 | 14.500 | 15.800 | 2.420 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 2 | Đầu tư một số hạng mục cấp bách của Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học | CM | 2011 | 4.670 | 4.670 | 3.500 | 870 | 300 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 3 | Hạ tầng công nghệ thông tin huyện Vĩnh Cửu | VC | 2011 | 4.310 | 4.010 | 249 | 3.481 | 280 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| B | Chuẩn bị đầu tư |  |  | 17.300 | 16.380 | 0 | 0 | 16.380 | - |
| 1 | Đầu tư nhà máy xử lý nước thải tại xã Thạnh Phú và dự án nhà máy xử lý nước thải tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 2 | DA hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | NT | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 3 | DA trạm xử lý nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | NT | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 4 | DA hệ thống thoát nước Khu phố 4, thị trấn Trảng Bom | TB | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 5 | Đầu tư bổ sung một số công trình thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ngân sách tỉnh 60%) | BH | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 6 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y thị xã Long Khánh | LK | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | Chi cục thú y |
| 7 | Xây dựng đường ranh giới bảo vệ công trình hồ Cầu Mới | LT | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 8 | Đầu tư tuyến đường ống chính cấp nước sinh hoạt tại khu vực thị trấn Vĩnh An, xã Vĩnh Tân, xã Trị An và khu vực các xã Thạnh Phú, Thiện Tân, Tân Bình, Bình Lợi, Bình Hòa | VC | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 9 | Hệ thống cấp nước phường Tân Phong | BH | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 10 | Hệ thống cấp nước phường An Bình, Tân Mai, Tân Hiệp, Tam Hiệp | BH | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 11 | Hệ thống cấp nước xã Long Hưng | LT | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 12 | Tuyến ống cấp nước từ QL 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2 | LT | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 13 | Hệ thống cấp nước TT. Long Giao | CM | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 14 | Cải tạo, nạo vét hồ Sen và hồ Bà Hào | VC | 2011 | 200 | 800 |  |  | 800 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên di tích văn hóa |
| 15 | Xây dựng đường ĐT 761 đoạn từ Km 35+266 đến Km 37+266 | XL | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy ĐN |
| 16 | Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch | NT | 2011 | 1.500 | 1.500 |  |  | 1.500 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 17 | Đại tu nâng cấp ĐT 763 đoạn từ Km 9+000 đến Km 12+000 | XL | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 18 | Nâng cấp đường vành đai Sư đoàn 309 đoạn từ cổng chính đến đường vành đai đã đầu tư | BH | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 19 | Nâng cấp ĐT 765 theo quy hoạch đoạn từ Km 1+526 đến Km 5+500 | XL | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 20 | Nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (đoạn 02: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | LT | 2011 | 500 | 500 |  |  | 500 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 21 | Đầu tư HL 10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1 | CM | 2011 | 500 | 500 |  |  | 500 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 22 | Trung tâm Thông tin triển lãm và Quảng trường Xanh | BH | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Công Thương |
| 23 | Xây dựng hệ thống chống sét toàn khu công trình Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai | BH | 2011 | 100 | 0 |  |  | 0 | Sở Lao động - Thương binh và xã hội |
| 24 | Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại 06 bệnh viện trên địa bàn tỉnh |  | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | Sở Y tế |
| 25 | Xây dựng nhà để xe 02 bánh và kho lưu trữ Sở Y tế | BH | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Y tế |
| 26 | Nhà văn hóa thanh niên tỉnh Đoàn Đồng Nai | BH | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | Tỉnh Đoàn Đồng Nai |
| 27 | Dự án xây dựng phát triển rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 28 | Dự án Vườn ươm thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2011 | 0 | 180 |  |  | 180 | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 29 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1, xã Bình Lộc | TN | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 30 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang | LK | 2011 | 200 | 0 |  |  | 0 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 31 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú, Xuân Lộc | TP | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 32 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, Thống Nhất | TN | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 33 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61, Trảng Bom | TB | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 34 | Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lộc, huyện Tân Phú | TP | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 35 | Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 36 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh đầu tư khu đầu mối và đường ống chính) | LK | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 37 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú | TP | 2011 | 200 | 500 |  |  | 500 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 38 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền | TP | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 39 | Đường D29, D30, D31 trong khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 40 | Đường song hành QL56 đoạn qua xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (theo quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Long Giao) | CM | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 41 | Hồ chứa nước Thoại Hương | CM | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 42 | Thư viện huyện Cẩm Mỹ | CM | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 43 | Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn tại điểm ngã 3 Cây Sao | ĐQ | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Định Quán |
| 44 | Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư trung tâm hành chính xã Thanh Sơn | ĐQ | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Định Quán |
| 45 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND huyện Định Quán | ĐQ | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Định Quán |
| 46 | Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán | ĐQ | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Định Quán |
| 47 | Trung tâm Lưu trữ huyện Định Quán | ĐQ | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Định Quán |
| 48 | Đường vào Khu du lịch Thác Mai (giai đoạn 02) | ĐQ | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Định Quán |
| 49 | Hồ chứa nước Cà Ròn, Gia canh, huyện Định Quán | ĐQ | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Định Quán |
| 50 | Tiêu nước cánh đồng Bàu Kiên, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán | ĐQ | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Định Quán |
| 51 | Đường liên huyện từ xã Suối Nho, huyện Định Quán đi xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất | ĐQ | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Định Quán |
| 52 | Trạm bơm Đắk Lua | ĐQ | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 53 | Khu văn hóa thể thao huyện Tân Phú (HM: Cổng tường rào sân đường nội bộ, thoát nước toàn khu) | TP | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Tân Phú |
| 54 | Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà huyện Tân Phú | TP | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Tân Phú |
| 55 | Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú | TP | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Tân Phú |
| 56 | Mở rộng, nâng cấp đoạn đường từ Quốc lộ 1A đến trước Nhà máy Chế biến thực phẩm | TB | 2011 | 200 | 0 |  |  | 0 | UBND huyện Trảng Bom |
| 57 | Hệ thống tiêu thoát nước liên xã Đông Hòa, Trung Hòa, Tây Hòa, huyện Trảng Bom | TB | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Trảng Bom |
| 58 | Xây dựng khu dân cư phục vụ tái định cư Khu phố I (14 ha) thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 59 | Xây dựng Khu tái định cư Vũng Rễ xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 60 | Hệ thống Nạo vét Rạch Mọi xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 61 | Đầu tư tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Xuân Lộc | XL | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 62 | Đường Ven Sông Cái từ QLI - Trần Quốc Toản | BH | 2011 | 500 | 0 |  |  | 0 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 63 | Đường dọc sông Đồng Nai (mố A cầu Hóa An - bến đò Trạm) | BH | 2011 | 500 | 0 |  |  | 0 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 64 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơro xã Bảo Vinh, Long Khánh | LK | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND thị xã Long Khánh |
| 65 | Xây dựng công viên cây xanh giữa Quốc lộ I và đường Nguyễn Văn Bé, thị xã Long Khánh | LK | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND thị xã Long Khánh |
|  | Các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo: |  |  | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | - |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp nhà Thư viện 02 tầng thành nhà thực hành môn hóa sinh và phòng thí nghiệm khoa học môi trường; Trung tâm Thư viện và thông tin và Nhà thi đấu 500 chỗ Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | BH | 2011 | 500 | 500 |  |  | 500 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai |
| 2 | Sửa chữa Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp Đồng Nai | BH | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp Đồng Nai |
| 3 | Trường THPT Cẩm Mỹ | CM | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Trường THPT Chu Văn An | BH | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 5 | Sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho học sinh dân tộc Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật | BH | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật |
|  | Các dự án thuộc ngành khoa học công nghệ: |  |  | 1.300 | 800 | 0 | 0 | 800 | - |
| 1 | Xây dựng hạ tầng khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | CM | 2011 | 500 | 0 |  |  | 0 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 2 | Xây dựng hồ cầu Bưng A (thanh toán chi phí khảo sát địa chất, không lập dự án đầu tư) | CM | 2011 | 600 | 600 |  |  | 600 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 3 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trụ sở khối Nhà nước | BH | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 4 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo | BH | 2011 | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  | 35.110 | 43.047 | 0 | 0 | 43.047 | - |
| 1 | HTCN phường Long Bình Tân | BH | 2011 | 210 | 210 |  |  | 210 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nạo vét suối Săn Máu | BH | 2011 | 900 | 900 |  |  | 900 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 3 | BTGPMB hồ chứa nước Cầu Dầu | LK | 2011 | 900 | 900 |  |  | 900 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 4 | Hồ chứa nước Lộc An, huyện Long Thành | LT | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 5 | Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước Suối Tre, Long Khánh | LK | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 6 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát | BH | 2011 | 500 | 500 |  |  | 500 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 7 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ phường Tân Mai đến phường Tam Hiệp | BH | 2011 | 500 | 0 |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 8 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Cát đến Cầu Ghềnh (phía Cù Lao Phố) | BH | 2011 | 200 | 0 |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 9 | Hồ chứa nước Gia Đức | TN | 2011 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 10 | BTGPMB tuyến thoát nước dải cây xanh | NT | 2011 | 15.000 | 15.000 |  |  | 15.000 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 11 | Bồi thường GPMB Dự án nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 02 –NT | NT | 2011 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 12 | Bồi thường GPMB tuyến thoát nước đường số 02 (từ trung tâm huyện đến HL 19) | NT | 2011 | 600 | 600 |  |  | 600 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 13 | DA HTTN khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành | LT | 2011 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 14 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa | BH | 2011 | 500 | 500 |  |  | 500 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 15 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Thống Nhất | TN | 2011 | 200 | 0 |  |  | 0 | Chi cục thú y |
| 16 | Chi khác và BTGPMB dự án hồ Gia Măng | XL | 2011 | 500 | 500 |  |  | 500 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 17 | Hệ thống cấp nước phường Trảng Dài | BH | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 18 | Hệ thống cấp nước phường Bửu Hòa | BH | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 19 | Mở rộng hệ thống cấp nước TT. Gia Ray | XL | 2011 | 600 | 600 |  |  | 600 | Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 20 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai | BH | 2011 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai |
| 21 | Đường liên cảng tỉnh Đồng Nai | NT | 2011 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 22 | Đầu tư đường Sông Nhạn - Dầu Giây từ Hương lộ 10 đến ĐT 769 | CM-TN | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 23 | Chi khác và BTGPMB đoạn 03 đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom |  | 2011 | 500 | 500 |  |  | 500 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 24 | BTGPMB dự án Bệnh viện Đa khoa Khu vực Xuân Lộc | LK | 2011 | 0 | 90 |  |  | 90 | Sở Y tế |
| 25 | BTGPMB dự án Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh | BH | 2011-2012 | 0 | 4.124 |  |  | 4.124 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh |
| 26 | Dự án Vườn ươm thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2011 | 100 | 0 |  |  | 0 | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 27 | Kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1 & 2 | CM | 2011 | 400 | 0 |  |  | 0 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 28 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đầu tư nâng cấp khu TTHC huyện Long Thành | LT | 2011 | 500 | 0 |  |  | 0 | UBND huyện Long Thành |
| 29 | BTGPMB dự án đập dâng Bàu Tre huyện Long Thành | LT | 2011 | 0 | 2.053 |  |  | 2.053 | UBND huyện Long Thành |
| 30 | BTGPMB dự án thoát lũ xã Phước Thái, huyện Long Thành | LT | 2011 | 0 | 1.124 |  |  | 1.124 | UBND huyện Long Thành |
| 31 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị H. Nhơn Trạch | NT | 2011 | 500 | 1.253 |  |  | 1.253 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 32 | BTGPMB hạ tầng khu TT hành chính huyện Tân Phú | TP | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND huyện Tân Phú |
| 33 | BTGPMB + chi khác Trung tâm thể dục thể thao huyện Thống Nhất | TN | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND huyện Thống Nhất |
| 34 | Sân bóng đá kết hợp sân khấu ngoài trời huyện Vĩnh Cửu | VC | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 35 | Nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua TT thị trấn Vĩnh An | VC | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 36 | Nạo vét suối Sâu huyện Vĩnh Cửu | VC | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 37 | Tiểu dự án bồi thường GPMB dự án BOT đường 768 | VC | 2011 | 2.000 | 2.000 |  |  | 2.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 38 | Đường trục trung tâm ngã 03 Vườn Mít - Sông Cái | BH | 2011 | 500 | 100 |  |  | 100 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 39 | Tiểu dự án bồi thường GPMB dự án cầu Hóa An | BH | 2011 | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 40 | Nút giao thông Vườn Mít | BH | 2011 | 300 | 100 |  |  | 100 | UBND thành phố Biên Hòa |
|  | Các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo: |  |  | 1.800 | 4.093 | 0 | 0 | 4.093 | - |
| 1 | Cải tạo sân TDTT hiện hữu và xây dựng xưởng thực hành của Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | BH | 2011 | 500 | 500 |  |  | 500 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai |
| 2 | Trung tâm KTTHHN Nhơn Trạch | NT | 2011 | 300 | 300 |  |  | 300 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh | TB | 2011 | 500 | 500 |  |  | 500 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Dự án Trường Trung học Cơ sở Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2011 |  | 2.793 |  |  | 2.793 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 5 | Trường THPT Nhơn Trạch | NT | 2011 | 500 | 0 |  |  | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| D | Bố trí vốn dự phòng cho các công trình thực hiện BTGPMB và các dự án cấp bách trong năm 2011 |  |  | 55.490 | 112.338 |  |  | 112.338 | - |
| E | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch |  |  | 15.000 | 15.000 | 15.000 |  |  | - |

ỦY BAN NHÂN DÂN		                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI  	                         	                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

| Phụ lục ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT (Kèm theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công hoàn thành | Năng lực thiết kế | Kế hoạch 2011 | Điều chỉnh kế hoạch 2011 |  |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng số |  |  |  | 335.000 | 335.000 | 279.751 | 47.911 | 7.338 |  |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  | 334.300 | 334.300 | 279.751 | 47.911 | 6.638 |  |  |
| I | Y tế |  | - |  | 272.000 | 277.000 | 227.000 | 46.175 | 3.825 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  | - |  |  |  | 226.000 | 43.275 | 3.725 |  |  |
| 1 | Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (chưa bao gồm vốn TW hỗ trợ) | BH | 2010-2011 |  | 14.400 | 14.400 | 9.700 | 4.500 | 200 | Sở Y Tế | Bố trí đủ theo dự toán được duyệt, chưa tính phần bù phát sinh, chênh lệch giá |
| 2 | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Phú (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | ĐQ | 2008-2011 |  | 10.000 | 10.000 | 6.700 | 3.000 | 300 | Sở Y Tế |  |
| 3 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Thành (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | LT | 2009-2011 | 350 giường | 15.200 | 15.200 | 10.000 | 5.000 | 200 | Sở Y Tế |  |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa H. Cẩm Mỹ (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | CM | 2009-2011 | 100 giường | 11.300 | 11.300 | 7.000 | 4.000 | 300 | Sở Y Tế |  |
| 5 | Bệnh viện Đa khoa H. Thống Nhất (tên mới là BV ĐK Dầu Giây) | TN | 2009-2011 | 100 giường | 13.200 | 13.200 | 9.400 | 3.600 | 200 | Sở Y Tế |  |
| 6 | Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền | BH | 2009-2011 | 100 giường | 15.200 | 15.200 | 9.000 | 6.000 | 200 | Sở Y Tế |  |
| 7 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | CM | 2009-2011 | 2.047m2 | 14.700 | 14.700 | 8.500 | 6.000 | 200 | Sở Y Tế |  |
| 8 | Trung tâmY tế Dự phòng huyện Thống Nhất | TN | 2009-2011 | 2.196m2 | 13.000 | 13.000 | 7.000 | 5.800 | 200 | Sở Y Tế |  |
| 9 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | XL | 2009-2011 | 2.061m2 | 13.500 | 13.500 | 9.200 | 4.100 | 200 | Sở Y Tế |  |
| 10 | Xây dựng Phòng khám Đa khoa Khu vực Xuân Hưng | XL | 2010-2011 | 10 giường | 3.500 | 6.900 | 6.700 |  | 200 | Sở Y Tế |  |
| 11 | Xây dựng Phòng khám Đa khoa Khu vực Phú Lý | VC | 2010-2011 | 10 giường | 5.000 | 6.325 | 6.200 |  | 125 | Sở Y Tế |  |
| 12 | Cải tạo Bệnh viện Da liễu (chưa kể vốn CTMTQG) | BH | 2010-2011 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |  | Sở Y Tế |  |
| 13 | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | VC | 2009-2011 | 100 giường | 22.000 | 22.000 | 22.000 |  |  | Sở Y Tế |  |
| 14 | Cải tạo nâng cấp BVĐK huyện Xuân Lộc | XL | 2010-2011 | 150 giường | 20.000 | 20.000 | 19.800 |  | 200 | Sở Y Tế | Chuyển tiếp thực hiện sang trong năm 2012 |
| 15 | Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | TB | 2011-2012 | 100 giường | 21.000 | 21.000 | 20.800 |  | 200 | Sở Y Tế |  |
| 16 | Dự án công nghệ thông tin ngành y tế |  |  |  | 0 | 1.275 |  | 1.275 |  | Sở Y Tế |  |
| 17 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (chưa kể nguồn vốn trái phiếu CP) | BH | 2010-2013 | 700 giường | 65.000 | 65.000 | 64.000 |  | 1.000 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | Chuyển tiếp thực hiện đến năm 2013 |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 5.000 | 4.000 | 1.000 | 2.900 | 100 |  |  |
| 1 | Lò đốt rác y tế tại Nghĩa trang thành phố Biên Hòa | BH | 2011-2012 |  | 5.000 | 4.000 | 1.000 | 2.900 | 100 | Công ty THHH MTV Dịch vụ môi trường Biên Hòa |  |
| II | Văn hóa xã hội |  | - |  | 62.300 | 57.300 | 52.751 | 1.736 | 2.813 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 26.700 | 26.700 | 24.764 | 436 | 1.500 |  |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai | XL | 2008-2011 |  | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 400 | 100 | Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai | Hoàn thành xong trong năm 2011 |
| 2 | Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ | VC | 2008-2011 | 7.900m2 | 3.000 | 3.000 | 2.500 |  | 500 | Khu bảo tồn Thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu |  |
| 3 | Sửa chữa nâng cấp Khách sạn Mã Đà thành nhà nghỉ và nơi làm việc | VC | 2010-2011 |  | 4.000 | 4.000 | 3.750 |  | 250 | Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu |  |
| 4 | Sửa chữa một số hạng mục tại Khu di tích Trung ương Cục | VC | 2010-2011 |  | 1.100 | 1.100 | 1.014 | 36 | 50 | Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu |  |
| 5 | Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 02 (chưa bao gồm nguồn vốn do TW hỗ trợ) | BH | 2010-2011 |  | 3.900 | 3.900 | 3.700 |  | 200 | Sở Lao động - Thương binh và xã hội |  |
| 6 | Khu nhà ở, nhà ăn vận động viên năng khiếu | BH | 2011-2012 |  | 6.300 | 6.300 | 6.100 |  | 200 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch |  |
| 7 | Xây dựng tháp chuông và tháp trống trong Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh | BH | 2011-2012 |  | 2.400 | 2.400 | 2.200 | 0 | 200 | Sở Lao động - Thương binh và xã hội |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 35.600 | 30.600 | 27.987 | 1.300 | 1.313 |  |  |
| 1 | Tu bổ, tôn tạo Di tích chùa Long Thiền phường Bửu Hòa (chưa bao gồm vốn CTMTQG - ngân sách tỉnh đầu tư các hạng mục: Chánh điện, tháp tổ, nhà bếp, nhà giảng; phần còn lại huy động vốn xã hội hóa | BH | 2011-2012 |  | 2.000 | 1.700 | 1.537 |  | 163 | Ban Quản lý di tích và danh thắng |  |
| 2 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ xã hội, bảo vệ, chăm sóc Trẻ em tỉnh | BH | 2011-2012 |  | 500 | 500 | 350 | 100 | 50 | Chi cục bảo vệ xã hội , bảo vệ, chăm sóc Trẻ em tỉnh |  |
| 3 | Sửa chữa cải tạo hồ bơi Câu Lạc bộ Bơi lặn Sông Phố | BH | 2011-2012 |  | 3.500 | 3.000 | 2.600 | 300 | 100 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch |  |
| 4 | Thư viện huyện Thống Nhất | TN | 2011-2012 | 1.225m2 | 8.800 | 7.100 | 6.000 | 900 | 200 | UBND huyện Thống Nhất |  |
| 5 | Nhà Thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm - thuộc khu QH TTVHTT -TTVA | VC | 2011-2012 | 2.778m2 | 4.300 | 3.500 | 3.300 |  | 200 | UBND huyện Vĩnh Cửu |  |
| 6 | Nhà Thi đấu đa năng huyện Tân Phú | TP | 2011-2012 | 4.070m2 | 5.000 | 4.000 | 3.800 |  | 200 | UBND huyện Tân Phú |  |
| 7 | Nhà Thi đấu đa năng huyện Xuân Lộc | XL | 2011-2012 | 3.274m2 | 5.000 | 4.500 | 4.300 |  | 200 | UBND huyện Xuân Lộc |  |
| 8 | Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện Long Thành | LT | 2011-2012 |  | 6.500 | 6.300 | 6.100 |  | 200 | UBND huyện Long Thành |  |
| B | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 |  |  |
| 1 | Nhà Văn hóa Thanh niên thuộc Tỉnh Đoàn Đồng Nai | BH | 2011 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Tỉnh Đoàn Đồng Nai |  |
| 3 | Khu vui chơi thiếu nhi - thuộc khu QH Trung tâm Văn hóa thể thao - TT Vĩnh An | VC | 2011 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Vĩnh Cửu |  |
| 4 | Hạ tầng khu Trung tâm Văn hóa H. Vĩnh Cửu | VC | 2011 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Vĩnh Cửu |  |
| 6 | Đầu tư Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh | BH | 2011 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | Sở Y Tế |  |
| 7 | Di tích mộ Đoàn Văn Cự | LK | 2011 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Ban Quản lý di tích và danh thắng |  |