| Biểu số 2: DANH MỤC DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2006-2010 (NGUỒN NGÂN SÁCH) (Kèm theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S T T | Tên công trình |  | Địa điểm |  | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế (phòng, hs) | Diện tích đất (ha) | Vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 (triệu đồng) | Ghi chú |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 811,900 |  |  |
| I | TP. Biên Hòa |  |  |  |  |  |  | 199,000 |  |  |
| 1 | TH | Bình Đa 2 | P. Bình Đa |  | 2008-2009 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 2 | THCS | Bửu Hòa 2 | P. Bửu Hòa |  | 2010-2011 | 1200hs | 1 ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 3 | TH | Tân Thành | P. Bửu Long |  | 2006-2007 | 800hs | 1 ha | 4,000 | Xây dựng địa điểm mới, chuẩn Quốc gia |  |
| 4 | TH | Hiệp Hòa 2 | Xã Hiệp Hòa |  | 2008-2009 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 5 | THCS | Hiệp Hòa 2 | Xã Hiệp Hòa |  | 2008-2009 | 1200hs | 1 ha | 4,500 | Tách trường, chuẩn Quốc gia |  |
| 6 | TH | Hố Nai 2 | P. Hố Nai |  | 2008-2009 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 7 | TH | Hố Nai 1 | P. Hố Nai |  | 2009-2010 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 8 | TH | Hóa An 2 | Xã Hóa An |  | 2007-2008 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 9 | THPT | Hóa An | P. Hóa An |  | 2007-2008 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 10 | THCS | Hòa Bình - Thanh Bình | P. Hòa Bình |  | 2010-2011 | 1200hs | 1 ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 11 | TH | Long Bình | P. Long Bình |  | 2009-2010 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 12 | TH | Long Bình Tân 2 | P. Long Bình Tân |  | 2008-2009 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 13 | TH | Quang Vinh 2 | P. Quang Vinh |  | 2007-2008 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 14 | TT | GDTX tỉnh | P. Quyết Thắng |  | 2007-2008 | 2500học viên | 1,5ha | 8,000 | Cơ sở hiện hữu nhỏ, XD mới tại ĐĐ khác |  |
| 15 | TH | Quyết Thắng | P. Quyết Thắng |  | 2008-2009 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 16 | THCS | Quyết Thắng 2 | P. Quyết Thắng |  | 2009-2010 | 1200hs | 1 ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 17 | TH | Tam Hiệp C | P. Tam Hiệp |  | 2009-2010 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 18 | THCS | Tam Hiệp 2 | P. Tam Hiệp |  | 2010-2011 | 1200hs | 1 ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 19 | TH | Tam Hòa 2 | P. Tam Hòa |  | 2008-2009 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 20 | THCS | Tân Biên | P. Tân Biên |  | 2008-2009 | 1200hs | 1 ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 21 | Tr.T | GDTX Tân Biên | P. Tân Biên |  | 2008-2009 | 1000hs | 1ha | 4,000 | Đáp ứng nhu cầu học tập công nhân KCN |  |
| 22 | TH | Tân Hạnh 2 | Xã Tân Hạnh |  | 2009-2010 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 23 | THPT | Trấn Biên | P. Tân Hiệp |  | 2006-2007 | 1500hs | 3 ha | 20,000 | Trường trọng điểm |  |
| 24 | TH | Tân Hiệp | P. Tân Hiệp |  | 2009-2010 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 25 | THCS | Tân Hiệp 2 | P. Tân Hiệp |  | 2009-2010 | 1200hs | 1 ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 26 | TH | Tân Hòa 1 | P. Tân Hòa |  | 2008-2009 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 27 | TH | Tân Hòa 2 | P. Tân Hòa |  | 2009-2010 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 28 | THCS | Tân Hòa 2 | P. Tân Hòa |  | 2009-2010 | 1200hs | 1 ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 29 | THCS | Tân Hòa 2 | P. Tân Hòa |  | 2010-2011 | 1200hs | 1 ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 30 | THCS | Tân Mai | P. Tân Mai |  | 2009-2010 | 1200hs | 1 ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 31 | TH | Tân Phong | P. Tân Phong |  | 2006-2007 | 1000hs | 1 ha | 4,000 | Trường trong đình chùa |  |
| 32 | THCS | Tân Phong | P. Tân Phong |  | 2007-2008 | 1200hs | 1 ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 33 | TH | Tân Phong 2 | P. Tân Phong |  | 2008-2009 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 34 | TH | Phan Đăng Lưu | P. Thanh Bình |  | 2006-2007 | 800hs | 1 ha | 4,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 35 | TH | Phan Đăng Lưu | P. Thanh Bình |  | 2007-2008 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 36 | THCS | Thống Nhất | P. Thống Nhất |  | 2006-2007 | 1000hs | 1 ha | 5,000 | Trường trong đình chùa |  |
| 37 | TH | Thống Nhất C | P. Thống Nhất |  | 2008-2009 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 38 | THCS | Trảng Dài 2 | P. Trảng Dài |  | 2007-2008 | 1200hs | 1 ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển, tách phường |  |
| 39 | THPT | Chuyên Lương Thế Vinh | P. Trảng Dài |  | 2007-2008 | 1500hs | 5ha | 20,000 | Đã có chủ trương của tỉnh |  |
| 40 | TH | Trảng Dài 2 | P. Trảng Dài |  | 2009-2010 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi, tách phường |  |
| 41 | TH | Trung Dũng | P. Trung Dũng |  | 2007-2008 | 1050hs | 1 ha | 3,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| II | Huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  | 1200hs |  | 38,400 |  |  |
| 1 | THCS | Nguyễn Trãi | Xã Xuân Đông |  | 2006-2007 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển, giảm quy mô THCS Sông Ray |  |
| 2 | THPT | Võ Trường Toản | Xã Xuân Tây |  | 2006-2007 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Đáp ứng phát triển, giảm quy mô THPT Sông Ray |  |
| 3 | Tr.T | GDTX | TT Long Giao |  | 2006-2007 | 1500hs | 1.5ha | 4,000 | Huyện chưa có CSVC TT GDTX |  |
| 4 | MN | Nhân Nghĩa | Xã Nhân Nghĩa |  | 2007-2008 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | MN xã ĐBKK |  |
| 5 | MN | Sông Nhạn | Xã Sông Nhạn |  | 2007-2008 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | MN xã ĐBKK |  |
| 6 | MN | Long Giao | TT Long Giao |  | 2007-2008 | 300hs | 0.5 ha | 3,000 | Trường MN điểm |  |
| 7 | TH | Trung Dũng 2 | Xã Xuân Tây |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 8 | TH | Xuân Mỹ 2 | Xã Xuân Mỹ |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 9 | TH | Long Giao 2 | TT Long Giao |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển, học 2 buổi |  |
| 10 | THPT | Long Giao | TT Long Giao |  | 2009-2010 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 11 | THCS | Long Giao | TT Long Giao |  | 2010-2011 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| III | Huyện Định Quán |  |  |  |  |  |  | 47,600 |  |  |
| 1 | THCS | La Ngà | Xã La Ngà |  | 2006-2007 | 1200hs | hiện hữu | 5,000 | Xây dựng trường chuẩn |  |
| 2 | MG | Phú Tân 2 | Xã Phú Tân |  | 2007-2008 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển, xã khó khăn |  |
| 3 | MG | Thanh Sơn 4 | Xã Thanh Sơn |  | 2007-2008 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển, xã khó khăn |  |
| 4 | MG | Thanh Sơn 3 | Xã Thanh Sơn |  | 2008-2009 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển, xã khó khăn |  |
| 5 | TH | Phú Lợi 2 | Xã Phú Lợi |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 6 | TH | Suối Nho | Xã Suối Nho |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 7 | THCS | Lê Thánh Tông | Xã Gia Canh |  | 2008-2009 | 1200hs | 1.5ha | 5,500 | Quy hoạch trường mới, chuẩn Quốc gia |  |
| 8 | Trung tâm KTTH hướng nghiệp |  | TT Định Quán |  | 2007-2008 | 1.500hs | 1.5ha | 10,000 | Trung tâm mới |  |
| 9 | TH | Phan Đình Phùng | Xã Phú Tân |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 10 | TH | Hoàng Hoa Thám | Xã Thanh Sơn |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 11 | MG | Thanh Sơn 2 | Xã Thanh Sơn |  | 2010-2011 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển |  |
| 12 | TH | Lam Sơn | Xã Thanh Sơn |  | 2010-2011 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 13 | TH | Hồ Xuân Hương | Xã Túc Trưng |  | 2010-2011 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 14 | THCS | Nguyễn Thị Minh Khai | TT Định Quán |  | 2010-2011 | 1200hs | 1.5ha | 5,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| IV | TX. Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 56,400 |  |  |
| 1 | TH | Bàu Trâm | Xã Bàu Trâm |  | 2006-2007 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Xã mới tách |  |
| 2 | TH | Long Khánh 1 | Nội ô thị xã |  | 2006-2007 | 21 phòng | hiện hữu | 3,000 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 3 | TH | Xuân Hòa | P. Xuân Hòa |  | 2007-2008 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển, học hai buổi |  |
| 4 | TH | Bảo Quang | Xã Bảo Quang |  | 2007-2008 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển, học hai buổi |  |
| 5 | TH | Quang Trung | Nội ô thị xã |  | 2007-2008 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 6 | THCS | Bàu Trâm | Xã Bàu Trâm |  | 2007-2008 | 1200hs | 1.5ha | 5,500 | Xã mới tách |  |
| 7 | TH | Xuân An 2 | Nội ô thị xã |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển, học hai buổi |  |
| 8 | TH | Suối Tre | Xã Suối Tre |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển, học hai buổi |  |
| 9 | THPT | P. Xuân Thanh | P. Xuân Thanh |  | 2008-2009 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 10 | Trung tâm KTTH hướng nghiệp |  | Nội ô thị xã |  | 2008-2009 | 1000hs | 1,5 ha | 6,000 | Hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thị xã |  |
| 11 | TH | Xuân Bình 2 | Xã Bình Lộc |  | 2009-2010 | 800 hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển, học hai buổi |  |
| 12 | MG | Hàng Gòn (Đồi Rìu) | Xã Hàng Gòn (Đồi Rìu) |  | 2009-2010 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển, xã khó khăn |  |
| 13 | TH | Bình Lộc | Xã Bình Lộc |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển, học hai buổi |  |
| 14 | THCS | Đồi Rìu | Xã Hàng Gòn |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 5,500 | Đáp ứng phát triển, học hai buổi |  |
| 15 | THCS | Bàu Sen | Xã Bàu Sen |  | 2010-2011 | 1200hs | 1.5ha | 5,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| V | Huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  | 81,500 |  |  |
| 1 | TH | Long Phước | Xã Long Phước |  | 2006-2007 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Xây thay thế xuống cấp tại địa điểm mới |  |
| 2 | THCS | Long Phước | Xã Long Phước |  | 2006-2007 | 1000hs | 1 ha | 5,500 | Xây thay thế xuống cấp tại địa điểm mới |  |
| 3 | THPT | Tam Phước | Xã Tam Phước |  | 2006-2007 | 2000hs | 3 ha | 6,500 | Quy hoạch điểm mới, trường hiện hữu giao THCS |  |
| 4 | TH | Phước Bình 2 | Xã Phước Bình 2 |  | 2007-2008 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Tách trường |  |
| 5 | THPT | Phước Tân | Xã Phước Tân |  | 2007-2008 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 6 | Trung tâm KTTH hướng nghiệp |  | Xã Long Đức |  | 2007-2008 | 1500hv | 1.5ha | 10,000 | Trung tâm mới |  |
| 7 | TH | Bình Sơn 2 | Xã Bình Sơn 2 |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Tách trường |  |
| 8 | TH | Thị trấn | TT Long Thành |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Phát triển trường học 2 buổi |  |
| 9 | THPT | Phước Bình | Xã Phước Bình |  | 2008-2009 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 10 | TH | Tam Phước 2 | Xã Tam Phước 2 |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển KCN Tam Phuớc |  |
| 11 | THCS | Long Hưng | Xã Long Hưng |  | 2009-2010 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Xã chưa có trường THCS |  |
| 12 | THCS | Tam An | Xã Tam An |  | 2009-2010 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Xã chưa có trường THCS |  |
| 13 | THCS | Long An | Xã Long An |  | 2009-2010 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Xã chưa có trường THCS |  |
| 14 | THCS | Long Đức | Xã Long Đức |  | 2009-2010 | 1200hs | 1.5ha | 5,500 | Xã chưa có trường THCS |  |
| 15 | THCS | Phước Thái 2 | Xã Phước Thái |  | 2010-2011 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 16 | THCS | Lộc An | Xã Lộc An |  | 2010-2011 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Xã chưa có trường THCS |  |
| 17 | THCS | Bình Sơn 2 | Xã Bình Sơn 2 |  | 2010-2011 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| VI | Huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 139,000 |  |  |
| 1 | TH | Phước Thiền 2 | Xã Phước Thiền |  | 2006-2007 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Xây mới thay thế trường hiện hữu xuống cấp |  |
| 2 | TH | Phước Khánh | Xã Phước Khánh |  | 2006-2007 | 1200hs | hiện hữu | 3,000 | Xây mới thay thế trường hiện hữu xuống cấp |  |
| 3 | THPT | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm |  | 2006-2007 | 1500hs | 2.7ha | 6,000 | Phát triển mới |  |
| 4 | TH | Phước Thiền 3 | Xã Phước Thiền |  | 2007-2008 | 800hs | 1 ha | 3,000 | KCN thương mại - địa ốc 120 ha |  |
| 5 | TH | Phước An 2 | Xã Phước An |  | 2007-2008 | 800hs | 1ha | 3,000 | Phát triển mới cho KDC Phước An mở rộng |  |
| 6 | TH | Đại Phước 2 | Xã Đại Phước |  | 2007-2008 | 800hs | 1 ha | 3,000 | KDC và tái định cư Đại Lộc |  |
| 7 | Trung học KTCN |  | Khu Trung tâm |  | 2007-2008 | 3000HV | 4,5 ha | 50,000 | Phát triển mới, đào tạo nguồn lao động TP. NT |  |
| 8 | TH | Hiệp Phước 2 | Xã Hiệp Phước |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | KCN Nhơn Trạch 1,2,3,4 |  |
| 9 | TH | Vĩnh Thanh 3 | Xã Vĩnh Thanh |  | 2008-2009 | 800hs | 0.8ha | 3,000 | Phát triển mới, giảm quy mô hai trường hiện hữu |  |
| 10 | TH | Long Thọ 2 | Xã Long Thọ |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Phát triển mới |  |
| 11 | THCS | Phú Hội | Xã Phú Hội |  | 2008-2009 | 1000hs | 1ha | 3,000 | Phát triển mới, xã chưa có trường THCS |  |
| 12 | TH | Phước Khánh 2 | Xã Phước Khánh |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | KCD Phước Khánh - Ông Kèo |  |
| 13 | TH | Phú Hữu 2 | Xã Phú Hữu |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | KCN Ông Kèo |  |
| 14 | TH | Long Tân 2 | Xã Long Tân |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | KDC Long Tân-Phú Hội |  |
| 15 | TH | Phú Hội 2 | Xã Phú Hội |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Phát triển KDC mở rộng 140 ha |  |
| 16 | THPT | Long Thọ | Xã Long Thọ |  | 2009-2010 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Phát triển mới, Đáp ứng tăng học sinh |  |
| 17 | THPT | Phước Khánh | Xã Phước Khánh |  | 2009-2010 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Phát triển mới, Đáp ứng tăng học sinh |  |
| 18 | Tr.T | TT GDTX 2 | Xã Phú Hữu |  | 2009-2010 | 1000hs | 1ha | 4,000 | Đáp ứng nhu cầu học tập công nhân |  |
| 19 | TH | Phú Thạnh 2 | Xã Phú Thạnh |  | 2010-2011 | 800hs | 1 ha | 3,000 | KDC Công ty Cao su - Tín Nghĩa |  |
| 20 | TH | Phú Hội 3 | Xã Phú Hội |  | 2010-2011 | 800hs | 1 ha | 3,000 | KDC mở rộng Ligico và phát triển nhà |  |
| 21 | THCS | Hiệp Phước 2 | Xã Phú Hữu |  | 2010-2011 | 800hs | 1ha | 4,000 | Phát triển tăng học sinh KCN Nhơn Trạch 1,2,3,4 |  |
| 22 | THCS Long Tân 2 |  | Xã Long Tân |  | 2010-2011 | 800hs | 1ha | 4,000 | KDC mở rộng |  |
| 23 | THCS | Phước An 2 | Xã Phước An |  | 2010-2011 | 800hs | 1ha | 4,000 | KDC mở rộng |  |
| 24 | Tr.T | KTTH-HN | Xã Đại Phước |  | 2007-2008 | 1000HV | 1ha | 10,000 | Hướng nghiệp và đào tạo nghề cho địa phương |  |
| VII | Huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 47,800 |  |  |
| 1 | TH | Nguyễn Du | Xã Phú Sơn |  | 2006-2007 | 1000hs | 1 ha | 3,000 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 2 | TH | DT Tà Lài | Xã Tà Lài |  | 2007-2008 | 300hs | 1 ha | 3,000 | Trường nội trú cho dân tộc |  |
| 3 | THCS | Quang Trung 2 | TT Tân Phú |  | 2008-2009 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Đáp ứng phát triển |  |
| 4 | MN | ĐakLua | Xã DakLua |  | 2008-2009 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Xã khó khăn, địa bàn rộng |  |
| 5 | MN | MN DT Tà Lài | Xã Tà Lài |  | 2008-2009 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Trường nội trú cho dân tộc |  |
| 6 | TH | Võ Thị Sáu | TT Tân Phú |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Xây mới, tiểu học bán trú |  |
| 7 | TH | Nguyễn Huệ | TT Tân Phú |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 8 | THCS | Hòa Bình | Xã Phú Lập |  | 2008-2009 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 9 | TH | Phú Lập | Xã Phú Lập |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 10 | TH | Nguyễn Thị Định | TT Tân Phú |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 11 | THCS | Phương Lâm | Xã Phú Thanh |  | 2009-2010 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 12 | TH | Núi Tượng | Xã Núi Tượng |  | 2010-2011 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 13 | TH | Lê Văn Tám | Xã Trà Cổ |  | 2010-2011 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 14 | Tr.T | KTTH-HN | TT Tân Phú |  | 2010-2011 | 1.000HV | 1 ha | 4,000 | Đáp ứng CSVC cho công tác PC bậc Trung học |  |
| 15 | THCS | Đồng Hiệp | Xã Phú Điền |  | 2010-2011 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| VIII | Huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 76,000 |  |  |
| 1 | TH | Trần Bình Trọng | Xã Bàu Hàm 2 |  | 2006-2007 | 1200hs | hiện hữu | 3,500 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 2 | TH | Xuân Thạnh | Xã Xuân Thạnh |  | 2006-2007 | 600hs | 0,8ha | 300 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 3 | THCS | Xuân Thạnh | Xã Xuân Thạnh |  | 2006-2007 | 1200hs | 1,5ha | 4,500 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 4 | MG | Xuân Thạnh | Xã Xuân Thạnh |  | 2007-2008 | 6 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển, xã khó khăn |  |
| 5 | MG | MG Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  | 2007-2008 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển, xã khó khăn |  |
| 6 | MN | Thị trấn | TT Thống Nhất |  | 2007-2008 | 300hs | 1 | 3,000 | Phát triển mới, học 2 buổi |  |
| 7 | TH | Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện |  | 2007-2008 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Tách cấp 1 -2 |  |
| 8 | TH | Thị trấn | TT Dầu Giây |  | 2007-2008 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Phát triển mới, học 2 buổi |  |
| 9 | TT | GDTX | TT Dầu Giây |  | 2007-2008 | 1500hs | 2 ha | 4,000 | Đang mượn CSVC để hoạt động |  |
| 10 | MG | Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện |  | 2008-2009 | 6 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển, xã khó khăn |  |
| 11 | TH | Phan Bội Châu | Xã Bàu Hàm 2 |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Thay thế xuống cấp, trường chuẩn |  |
| 12 | THPT | Thị trấn | TT Thống Nhất |  | 2008-2009 | 2000hs | 2 ha | 7,000 | Phát triển |  |
| 13 | THPT | Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  | 2008-2009 | 1500hs | 1.5ha | 6,000 | Phát triển mới |  |
| 14 | TH | Kim Đồng | Xã Xuân Thạnh |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 15 | TH | Bàu Hàm 2 | Xã Bàu Hàm 2 |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển |  |
| 16 | THCS | Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  | 2009-2010 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Phát triển mới |  |
| 17 | THCS | Gia Tân 2 | Xã Gia Tân 2 |  | 2009-2010 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Phát triển mới |  |
| 18 | THCS | Gia Kiệm | Xã Gia Kiệm |  | 2009-2010 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Trong nhà thờ |  |
| 19 | Trung tâm KTTH hướng nghiệp |  | TT Thống Nhất |  | 2009-2010 | 1800hs | 2 ha | 6,000 | Phát triển |  |
| 20 | TH | Gia Tân 3 | Xã Gia Tân 3 |  | 2010-2011 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Phát triển |  |
| 21 | TH | Gia Kiệm | Xã Gia Kiệm |  | 2010-2011 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Phát triển |  |
| 22 | THCS | Bàu Hàm 2 | Xã Bàu Hàm 2 |  | 2010-2011 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Phát triển mới |  |
| IX | Huyện Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 40,900 |  |  |
| 1 | THPT | Bàu Hàm | Xã Bàu Hàm |  | 2006-2007 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Phát triển mới |  |
| 2 | MG | Bắc Sơn | Xã Bắc Sơn |  | 2007-2008 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Khu dân cư mới, KCN Sông Mây |  |
| 3 | TH | Bắc Sơn | Xã Bắc Sơn |  | 2007-2008 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Tách trường |  |
| 4 | TH | Diên Hồng | Xã Bắc Sơn |  | 2007-2008 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Trong nhà thờ |  |
| 5 | THCS | Đinh Tiên Hoàng | Xã Bắc Sơn |  | 2007-2008 | 1300hs | 1,5ha | 4,500 | Trong nhà thờ |  |
| 6 | TH | Nguyễn Thái Bình | Xã Bàu Hàm |  | 2007-2008 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 7 | THCS | Phan Chu Trinh | Xã Hưng Thịnh |  | 2008-2009 | 1300hs | hiện hữu | 4,500 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 8 | TH | Ngũ Phúc | Xã Hố Nai 3 |  | 2008-2009 | 800hs |  | 3,000 | Trong nhà thờ |  |
| 9 | TH | Tân Tiến | Xã Sông Trầu |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Tách trường |  |
| 10 | TH | Lợi Hà | Xã Thanh Bình |  | 2009-2010 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Tách trường |  |
|  | Trung tâm KTTH hướng nghiệp |  | TT Trảng Bom |  | 2009-2010 | 1.000HV | 1 ha | 4,000 | Phát triển |  |
| 11 | TH | Đức Trí 2 | Xã Hố Nai 3 |  | 2010-2011 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Tách trường |  |
| X | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 41,500 |  |  |
| 1 | THCS | Hiếu Liêm | Xã Hiếu Liêm |  | 2006-2007 | 500hs | hiện hữu | 4,000 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 2 | TH | Sông Mây | Xã Sông Mây |  | 2006-2007 | 1000hs | 1 ha | 4,500 | Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia |  |
| 3 | TH | Mã Đà | Xã Mã Đà |  | 2007-2008 | 800hs | 1 ha | 3,000 | Thay thế xuống cấp, tách cấp 1-2, chuẩn QG |  |
| 4 | THCS | Mã Đà | Xã Mã Đà |  | 2007-2008 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Thay thế xuống cấp, tách cấp 1-2, chuẩn QG |  |
| 5 | THPT | Vĩnh Tân | Xã Vĩnh Tân |  | 2007-2008 | 1200hs | 1.5ha | 4,000 | Phát triển mới, giảm áp lực THPT Trị An |  |
| 6 | TH | Thạnh Phú 2 | Xã Thạnh Phú 2 |  | 2008-2009 | 800hs | 1 ha | 3,000 | KCN Thạnh Phú |  |
| 7 | THCS | Bình Lợi | Xã Bình Lợi |  | 2008-2009 | 1200hs | 1.5ha | 6,000 | Phát triển mới |  |
| 8 | Tr.T | GDTX (Thạnh Phú) | Xã Thạnh Phú |  | 2008-2009 | 1000hs | 1ha | 4,000 | KCN Thạnh Phú |  |
| 9 | Tr.T | GDTX (Vĩnh An) | TT Vĩnh An |  | 2009-2010 | 1000hs | 1ha | 4,000 | Phát triển mới |  |
| 10 | THCS | Thạnh Phú 2 | Xã Thạnh Phú 2 |  | 2010-2011 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Phát triển mới |  |
| XI | Huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 43,800 |  |  |
| 1 | TH | Xuân Hòa | Xã Xuân Hòa |  | 2006-2007 | K. hiệu bộ | hiện hữu | 2,500 | Trường chuẩn Quốc gia |  |
| 2 | THCS | DTNT liên huyện | Xã Xuân Định |  | 2007-2008 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Phát triển mới cho HS dân tộc ở LK, XL, CM |  |
| 3 | TH | Đinh Tiên Hoàng | Xã Xuân Bắc |  | 2007-2008 | 1000hs | 1,6 ha | 4,000 | Trường chuẩn Quốc gia |  |
| 4 | TH | Xuân Tâm 1 | Xã Xuân Tâm |  | 2007-2008 | 8 phòng | hiện hữu | 1,200 | Đáp ứng học hai buổi |  |
| 5 | THPT | Xuân Thọ | Xã Xuân Thọ |  | 2008-2009 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Đáp ứng học hai buổi |  |
| 6 | TH | Lê Văn Tám | Xã Xuân Trường |  | 2008-2009 | P.chức năng | hiện hữu | 2,000 | Đáp ứng học hai buổi |  |
| 7 | THCS | Nguyễn Đình Chiểu | Xã Xuân Tâm |  | 2008-2009 | 8 phòng |  | 1,000 | Xây dựng Bổ sung |  |
| 8 | TH | Xuân Trường | Xã Xuân Trường |  | 2008-2009 | P.chức năng | hiện hữu | 2,000 | Đáp ứng học hai buổi |  |
| 9 | TH | Hùng Vương | Xã Xuân Định |  | 2009-2010 | 8 phòng | hiện hữu | 1,200 | Đáp ứng học hai buổi |  |
| 10 | TH | Xuân Tâm 2 | Xã Xuân Tâm |  | 2009-2010 | 1200hs | 2,2 ha | 4,500 | Xây dựng xóa điểm phân hiệu, chuẩn Quốc gia |  |
| 11 | TH | Trần Quốc Toản | Xã Xuân Thọ |  | 2009-2010 | 8 phòng | hiện hữu | 1,200 | Đáp ứng học hai buổi |  |
| 12 | THCS | Gia Ray | TT Gia Ray |  | 2010-2011 | 1200hs | 1.5ha | 4,500 | Phát triển mới |  |
| 13 | THCS | Lý Thường Kiệt | Xã Xuân Phú |  | 2010-2011 | 1000hs | 1,8 ha | 4,000 | Trường chuẩn Quốc gia |  |
| 14 | Trung tâm KTTH hướng nghiệp |  | TT Gia Ray |  | 2010-2011 | 1.000HV | 1 ha | 4,000 | Phát triển |  |
| 15 | TH | Hoàng Văn Thụ | Xã Bảo Hòa |  | 2010-2011 | 8 phòng | hiện hữu | 1,200 | Trường chuẩn Quốc gia |  |

| Biểu số 3: DANH MỤC DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2006-2010 (NGUỒN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC) (Kèm theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S T T | Tên công trình |  | Địa điểm |  | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế ( phòng, hs) | Diện tích đất (ha) | Vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 (triệu đồng) | Ghi chú |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 158,150 |  |
| I | Tp. Biên Hòa |  |  |  |  |  |  | 42,300 |  |
| 1 | THPT | khu vực P. Tân Hiệp | P. Tân Hiệp |  | 2006-2007 |  |  | 4,500 | Đáp ứng phát triển |
| 2 | TH | Thống Nhất B | P. Thống Nhất |  | 2006-2007 | 4 phòng | hiện hữu | 800 | Bổ sung phòng chức năng |
| 3 | MN | Tân Biên 2 | P. Tân Biên |  | 2007-2008 | 250hs | 0.5 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển |
| 4 | MN | Tân Hòa 2 | P. Tân Hòa |  | 2007-2008 | 250hs | 0.5 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển |
| 5 | MN | Long Bình Tân 2 | P. Long Bình Tân |  | 2007-2008 | 250hs | 0.5 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển KCN LOTECCO |
| 6 | MN | Long Bình | P. Long Bình |  | 2007-2008 | 250hs | 0.5 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển KCN AMATA |
| 7 | MN | Tân Mai | P. Tân Mai |  | 2008-2009 | 250hs | 0.5 ha | 4,000 | Thay thế xuống cấp |
| 8 | MN | Tân Phong | P. Tân Phong |  | 2008-2009 | 250hs | hiện hữu | 3,000 | Thay thế xuống cấp |
| 9 | THPT | Tư thục Bửu Long | P. Bửu Long |  | 2008-2009 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Đáp ứng phát triển |
| 10 | THPT | Tư thục Long Bình Tân | P. Long Bình Tân |  | 2009-2010 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Đáp ứng phát triển |
| 11 | THPT | Tư thục Tân Biên | P. Tân Biên |  | 2010-2011 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Đáp ứng phát triển |
| II | Huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 10,500 |  |
| 1 | MN | Sông Ray (ấp 7) | Xã Sông Ray |  | 2006-2007 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 2 | MN | Xuân Đông ( Cọ Dầu 2 ) | Xã Xuân Đông |  | 2006-2007 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 3 | MN | Xuân Đông ( Láng Me 2 ) | Xã Xuân Đông |  | 2006-2007 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 4 | MN | Xuân Tây ( ấp 1 ) | Xã Xuân Tây |  | 2006-2007 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 5 | MN | Xuân Tây ( ấp 3 ) | Xã Xuân Tây |  | 2006-2007 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 6 | MN | Xuân Bào | Xã Xuân Bảo |  | 2006-2007 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 7 | MN | Lâm San | Xã Lâm San |  | 2006-2007 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 8 | MN | Thừa Đức | Xã Thừa Đức |  | 2007-2008 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 9 | MN | DL Xuân Đông | Xã Xuân Đông |  | 2007-2008 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 10 | MN | Bảo Bình | Xã Bảo Bình |  | 2007-2008 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 11 | MN | Xuân Bảo | Xã Xuân Bảo |  | 2008-2009 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 12 | MN | Bảo Bình | Xã Bảo Bình |  | 2008-2009 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 13 | MN | Xuân Tây | Xã Xuân Tây |  | 2008-2009 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Đáp ứng phát triển |
| 14 | MN | Long Giao 2 | TT Long Giao |  | 2009-2010 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Phát triển mới |
| 15 | MN | Xuân Mỹ | Xã Xuân Mỹ |  | 2009-2010 | 6 phòng | 0.5 ha | 700 | Phát triển mới |
| III | Huyện Định Quán |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
| 1 | MG | Phú Hoa 2 | Xã Phú Lợi |  | 2007-2008 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển |
| 2 | MG | La Ngà 2 | Xã La Ngà |  | 2009-2010 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển |
| IV | TX. Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
| 1 | MN | Bàu Trâm | Xã Bàu Trâm |  | 2006-2007 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Xã mới tách |
| 2 | MN | Xuân Tân | Xã Xuân Tân |  | 2006-2007 | 2 phòng |  | 150 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 3 | MN | Xuân Thanh | Xã Xuân Thanh |  | 2006-2007 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 5 | MN | Xuân Bình | Xã Xuân Bình |  | 2007-2008 | 6 phòng |  | 450 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 6 | MN | Xuân Trung | Xã Xuân Trung |  | 2007-2008 | 2 phòng |  | 150 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 11 | TH | Xuân An | Xã Suối Tre |  | 2007-2008 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng chức năng |
| 16 | MG | Bảo Quang | Xã Bảo Quang |  | 2007-2008 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển |
| 7 | MN | Bảo Quang | Xã Bảo Quang |  | 2008-2009 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 8 | MN | Sơn Ca | P. Xuân Trung |  | 2008-2009 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 9 | MN | Xuân Vinh | Xã Bảo Vinh |  | 2008-2009 | 6 phòng |  | 450 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 12 | TH | Long Khánh 2 | P. Xuân An |  | 2008-2009 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 13 | TH | Bảo Vinh | Xã Bảo Vinh |  | 2009-2010 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 15 | TH | Trưng Vương | Xã Xuân Tân |  | 2009-2010 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 14 | TH | Lê Thị Hồng Gấm | Xã Xuân Thanh |  | 2009-2010 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| V | Huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
| 1 | MN | Phước Thiền | Xã Phước Thiền |  | 2006-2007 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | KCN Nhơn Trạch 1,2,3,4 |
| 2 | MN | Hiệp Phước 2 | Xã Hiệp Phước |  | 2006-2007 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | KCN Nhơn Trạch 1,2,3,4 |
| 3 | MN | Long Thọ 2 | Xã Long Thọ |  | 2007-2008 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Khu dân cư Long Thọ |
| 4 | MN | Vĩnh Thanh 2 | Xã Vĩnh Thanh |  | 2007-2008 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Phát triển mới để tách trường |
| 5 | MN | Phước Khánh 2 | Xã Phước Khánh |  | 2008-2009 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | KCD Phước Khánh - Ông Kèo |
| 6 | MN | Phú Đông 2 | Xã Phú Đông |  | 2010-2011 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | KDC 174 ha mở rộng tại địa phương |
| 7 | MN | Phú Thạnh 2 | Xã Phú Thạnh |  | 2010-2011 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | KDC Công ty Cao su - Tín Nghĩa |
| 8 | MN | Phú Hữu 2 | Xã Phú Hữu |  | 2010-2011 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | KCD mở rộng 200ha tại địa phương |
| 9 | MN | Long Tân 2 | Xã Long Tân |  | 2010-2011 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | KCD Long Tân - Phú Hội |
| 10 | MN | Đại Phước | Xã Đại Phước |  | 2010-2011 | 8 phòng | 0,5ha | 900 | KCD Đại Lộc tại địa phương |
| VI | Huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  | 11,200 |  |
| 1 | MN | Long Hưng | Xã Long Hưng |  | 2006-2007 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 2 | MN | Hòa Hưng | Xã An Hòa |  | 2006-2007 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 3 | MN | Bình Sơn | Xã Bình Sơn |  | 2006-2007 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 4 | MN | Bình An | Xã Bình An |  | 2006-2007 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 5 | MN | Tân Thành | Xã Bàu Cạn |  | 2007-2008 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 6 | MN | Long Thành | TT Long Thành |  | 2007-2008 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 7 | MN | Phước Thái | Xã Phước Thái |  | 2007-2008 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 8 | MN | Phước Bình | Xã Phước Bình |  | 2007-2008 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 9 | MN | Tân Hiệp | Xã Tân Hiệp |  | 2007-2008 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 10 | TH | Long Đức | Xã Long Đức |  | 2007-2008 | 6 phòng |  | 700 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 11 | MN | Bình An | Xã Bình An |  | 2007-2008 | 4 phòng | 0.5 ha | 900 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 12 | MN | Phước Thái | Xã Phước Thái |  | 2007-2008 | 6 phòng | 1ha | 900 | Đáp ứng phát triển KCN Gò Dầu |
| 13 | MN | Suối Trầu | Xã Suối Trầu |  | 2008-2009 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 14 | MN | Tam An | Xã Tam An |  | 2008-2009 | 4 phòng |  | 250 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 15 | TH | Trần Quốc Toản | Xã Cẩm Đường |  | 2008-2009 | 6 phòng |  | 700 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 16 | TH | Kim Đồng | Xã An Hòa |  | 2009-2010 | 6 phòng |  | 700 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 17 | MN | Long Đức | Xã Long Đức |  | 2009-2010 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 18 | TH | Long An | Xã Long An |  | 2010-2011 | 12 phòng |  | 1,500 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| 19 | TH | Tân Mai | Xã Phước Tân |  | 2010-2011 | 12 phòng |  | 1,500 | Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển |
| VII | Huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
| 1 | MG | Phú An | Xã Phú An |  | 2006-2007 | 4 phòng | hiện hữu | 300 | Bổ sung phòng học |
| 2 | MN | Họa My | TT Tân Phú |  | 2007-2008 | 300hs | 0.5 ha | 3,000 | Đáp ứng phát triển |
| 3 | MN | Sơn Ca | TT Tân Phú |  | 2007-2008 | 4 phòng | hiện hữu | 300 | Thay thế phòng xuống cấp |
| 4 | MG | Phú Thịnh | Xã Phú Thịnh |  | 2007-2008 | 4 phòng | hiện hữu | 300 | Thay thế phòng xuống cấp |
| 5 | MG | Phú Trung | Xã Phú Trung |  | 2007-2008 | 4 phòng | hiện hữu | 300 | Thay thế phòng xuống cấp |
| 6 | MG | Phú Lộc | Xã Phú An |  | 2007-2008 | 4 phòng | hiện hữu | 300 | Bổ sung phòng học |
| 7 | MG | Trà Cổ | Xã Phú An |  | 2008-2009 | 4 phòng | hiện hữu | 300 | Bổ sung phòng học |
| 8 | TH | Bàu Mây | Xã Phú Thanh |  | 2008-2009 | 4 phòng | hiện hữu | 300 | Thay thế phòng xuống cấp |
| 9 | TH | Trần Quốc Toản | Xã Phú Xuân |  | 2008-2009 | 4 phòng | hiện hữu | 300 | Thay thế phòng xuống cấp |
| 10 | TH | Tà Lài | Xã Tà Lài |  | 2008-2009 | 4 phòng | hiện hữu | 300 | Thay thế phòng xuống cấp |
| 11 | MN | Phú Lâm 2 | Xã Phú Lâm |  | 2009-2010 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển |
| VIII | Huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 22,400 |  |
| 1 | MN | Lê Lợi | Xã Quang Trung |  | 2006-2007 | 3 phòng | hiện hữu | 200 | Bổ sung phòng học |
| 2 | MN | Dầu Giây | Xã TT Dầu Giây |  | 2007-2008 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Đáp ứng phát triển |
| 3 | MN | Bạch Lâm | Xã Gia Tân 2 |  | 2007-2008 | 6 phòng | hiện hữu | 700 | Bổ sung phòng học |
| 4 | TH | Lê Hồng Phong | Xã Hưng Lộc |  | 2007-2008 | 12 phòng | hiện hữu | 1,500 | Bổ sung phòng học |
| 5 | TH | Phan Bội Châu | Xã Bàu Hàm 2 |  | 2007-2008 | 12 phòng | hiện hữu | 1,500 | Bổ sung phòng học |
| 6 | MG | Dốc Mơ 2 | Xã Gia Tân 2 |  | 2007-2008 | 6 phòng | 0.5 ha | 900 | Phát triển mới |
| 7 | MG | Võ Dõng | Xã Gia Tân |  | 2007-2008 | 6 phòng | 0.5 ha | 900 | Phát triển mới |
| 8 | MN | Quang Trung A | Xã Quang Trung |  | 2008-2009 | 4 phòng | hiện hữu | 250 | Bổ sung phòng học |
| 9 | MN | Bàu Hàm 2 | Xã Bàu Hàm 2 |  | 2008-2009 | 4 phòng | hiện hữu | 250 | Bổ sung phòng học |
| 10 | THPT | DL Dầu Giây | TT Dầu Giây |  | 2008-2009 | 1500hs | 1.5ha | 6,000 | Phát triển mới |
| 11 | MG | Gia Tân 3 | Xã Gia Tân 3 |  | 2008-2009 | 8 phòng | 0,5 ha | 900 | Phát triển mới |
| 12 | MG | Dốc Mơ 1 | Xã Gia Tân 2 |  | 2008-2009 | 6 phòng | 0.5 ha | 900 | Phát triển mới |
| 13 | MN | Cụm công nghiệp Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  | 2009-2010 | 10 phòng | 0,6 ha | 1,200 | Phát triển mới |
| 14 | MN | Cụm công nghiệp Quang Trung | Xã Quang Trung |  | 2009-2010 | 10 phòng | 0,6 ha | 1,200 | Phát triển mới |
| 15 | TH | Bàu Hàm 2 | Xã Bàu Hàm 2 |  | 2010-2011 | 12 phòng | hiện hữu | 1,500 | Thay thế xuống cấp |
| 16 | MN | Cụm công nghiệp Gia Kiệm | Xã Gia Kiệm |  | 2010-2011 | 10 phòng | 0,6 ha | 1,200 | Phát triển mới |
| 17 | MN | Cụm công nghiệp Gia Tân 1 | Xã Gia Tân 1 |  | 2010-2011 | 10 phòng | 0,6 ha | 1,200 | Phát triển mới |
| 18 | THCS | Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  | 2010-2011 | 12 phòng | hiện hữu | 1,200 | Thay thế xuống cấp |
| IX | Huyện Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 34,700 |  |
| 1 | THPT | khu vực Quảng Tiến | TT Trảng Bom |  | 2006-2007 | 1500hs |  | 6,000 | Phát triển mới |
| 2 | MN | An Viễn ( Phân hiệu 2 ) | Xã An Viễn |  | 2006-2007 | 6 phòng | 0,5 ha | 300 | Xây dựng bổ sung |
| 3 | MN | Bình Minh ( PH Đồng Lách ) | Xã Hố Nai 3 |  | 2006-2007 | 2 phòng | 0,5 ha | 150 | Xây dựng bổ sung |
| 4 | MN | Hoàng Yến ( phân hiệu 2 ) | Xã Sông Thao |  | 2006-2007 | 2 phòng | 0,5 ha | 150 | Xây dựng bổ sung |
| 5 | THPT | Hố Nai 3 | Xã Hố Nai 3 |  | 2007-2008 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Phát triển mới |
| 6 | THPT | khu vực Cây Gáo | Xã Cây Gáo |  | 2007-2008 | 1300hs |  | 4,500 | Phát triển mới khu vực Cây Gáo, Thanh Bình |
| 7 | MN | Hố Nai 3 | Xã Hố Nai 3 |  | 2007-2008 | 8 phòng | 0,5 ha | 900 | Mượn trạm xá, KCN Hố Nai 3 |
| 8 | MN | Hoa Sen | Xã Bàu Hàm |  | 2007-2008 | 150hs | 0,5 ha | 1,500 | Đổi địa điểm |
| 9 | MN | Thạch Thảo ( phân hiện 1 ) | Xã Bắc Sơn |  | 2007-2008 | 2 phòng | 0,5 ha | 150 | Xây dựng bổ sung |
| 10 | MN | Anh Đào ( phân hiệu 1 ) | Xã Bình Minh |  | 2007-2008 | 150hs | 0,5 ha | 1,500 | Đổi địa điểm |
| 11 | MN | Đồi 61 ( PH Vườn Ngô ) | Xã Đồi 61 |  | 2007-2008 | 2 phòng | 0,5 ha | 150 | Xây dựng bổ sung |
| 12 | MN | Hoa Hồng ( Phân hiệu 2 ) | Xã Hưng Thịnh |  | 2008-2009 | 4 phòng | 0,5 ha | 300 | Xây dựng bổ sung |
| 13 | MN | Quảng Tiến | Xã Quảng Tiến |  | 2008-2009 | 4 phòng | 0,5 ha | 300 | Xây dựng bổ sung |
| 14 | MN | Bắc Sơn | Xã Bắc Sơn |  | 2008-2009 | 150hs | 0,5 ha | 1,500 | Khu dân cư mới |
| 15 | MN | Thị trấn | TT Trảng Bom |  | 2008-2009 | 300hs | 0.5 ha | 3,000 | KCN Bàu Xéo |
| 16 | MN | Sông Mây | Xã Sông Mây |  | 2008-2009 | 250hs | 0.5 ha | 900 | KCN, khu dân cư Sông Mây |
| 17 | MN | Tân Tiến | Xã Sông Trầu |  | 2008-2009 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Phát triển mới, xã khó khăn |
| 18 | MN | Tân Lập | Xã Sông Trầu |  | 2009-2010 | 4 phòng | 0,5 ha | 300 | Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển |
| 19 | MN | Cây Gáo ( phân hiệu 2 ) | Xã Cây Gáo |  | 2009-2010 | 4 phòng | 0,5 ha | 300 | Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển |
| 20 | MN | Sông Mây ( phân hiệu ) | Xã Bắc Sơn |  | 2009-2010 | 4 phòng | 0,5 ha | 300 | Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển |
| 21 | MN | Tân Tiến | Xã Sông Trầu |  | 2009-2010 | 150hs | 0,5 ha | 1,500 | Phát triển mới |
| 22 | MN | Tân Lập | Xã Sông Trầu |  | 2009-2010 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Phát triển tách trường, xã khó khăn |
| 23 | MN | Thanh Bình | Xã Thanh Bình |  | 2010-2011 | 6 phòng | 0,5 ha | 800 | Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển |
| 24 | MN | Hoa Phượng | Xã Tây Hòa |  | 2010-2011 | 6 phòng | 0,5 ha | 800 | Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển |
| 25 | MN | Hoa Anh Đào | Xã Trung Hòa |  | 2010-2011 | 6 phòng | 0,5 ha | 800 | Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển |
| 26 | MN | Trảng Bom | TT Trảng Bom |  | 2010-2011 | 6 phòng | 0,5 ha | 800 | Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển |
| X | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 2,700 |  |
| 1 | MN | Mã Đà | Xã Mã Đà |  | 2007-2008 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Phát triển mới |
| 2 | MN | Thạnh Phú 2 | Xã Thạnh Phú 2 |  | 2008-2009 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | KCN Thạnh Phú |
| 3 | MN | Cây Gáo | Xã Cây Gáo |  | 2009-2010 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Phát triển mới |
| XI | Huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 11,950 |  |
| 1 | MN | Trảng Táo | Xã Trảng Táo |  | 2007-2008 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Phát triển mới |
| 2 | MN | Lang Minh 1 | Xã Lang Minh |  | 2007-2008 | 4 phòng | hiện hữu | 250 | Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển |
| 3 | THCS | Ngô Sỹ Liên | Xã Xuân Thành |  | 2008-2009 | 5 phòng | hiện hữu | 350 | Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển |
| 4 | THCS | Nguyễn Công Trứ | Xã Xuân Hưng |  | 2008-2009 | 5 phòng | hiện hữu | 350 | Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển |
| 5 | TH | Mạc Đỉnh Chi | Xã Suối Cát |  | 2008-2009 | 5 phòng | hiện hữu | 350 | Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển |
| 6 | TH | Lạc Long Quân | Xã Xuân Phú |  | 2008-2009 | 5 phòng | hiện hữu | 350 | xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển |
| 7 | MN | Xuân Tâm 2 | Xã Xuân Tâm |  | 2008-2009 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Phát triển mới |
| 8 | NT | Xuân Định | Xã Xuân Định |  | 2008-2009 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Phát triển mới |
| 9 | THPT | DL Xuân Định | Xã Xuân Định |  | 2008-2009 | 1500hs | 2ha | 6,000 | Phát triển mới |
| 10 | TH | Nguyễn Viết Xuân | Xã Xuân Bắc |  | 2009-2010 | 5 phòng | hiện hữu | 350 | Bổ sung phòng học |
| 11 | TH | Lý Tự Trọng | Xã Xuân Thành |  | 2009-2010 | 5 phòng | hiện hữu | 350 | Bổ sung phòng học |
| 12 | MN | Lang Minh 2 | Xã Lang Minh |  | 2009-2010 | 8 phòng | 0.5 ha | 900 | Phát triển mới |

| Biểu số 4: NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 (NGUỒN NGÂN SÁCH) (Kèm theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |
| --- | --- |
| Nội dung | Vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 (triệu đồng) |
| TỔNG CỘNG | 196,824 |
| 1./ Trường Cao đẳng Sư phạm | 82,000 |
| - Xây dựng cơ sở 2 tại P.Trảng Dài (BH) | 60,000 |
| - Đầu tư trang thiết bị cho cơ sở 2 | 10,000 |
| - Xây dựng bổ sung các phòng chức năng, nhà xưởng | 12,000 |
| 2./ Trường Trung học Y tế | 26,000 |
| 3./ Trường Trung học Kinh tế | 20,124 |
| 4./ Trường Trung học VHNT | 4,700 |
| 5./ Trường Trung học Kỹ thuật công nghiệp | 64,000 |

| Biểu số 5: DANH MỤC DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ SAU NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S T T | Tên công trình |  |  | Địa điểm |  | Thời gian khởi công |  | Năng lực thiết kế (học sinh) | Diện tích đất (ha) | Tổng vốn đầu tư (triệu đồng) | Dự kiến thực hiện |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | giai đoạn 2006-2010 (triệu đồng) |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,510,000 | 1,910,000 |  |
| I | Huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | 500,000 |  |
| 1 | ĐH Công nghiệp TP.HCM (cơ sở 2) |  |  | Xã Phước An |  | 2006-2010 |  | 20.000 SV | 13ha | 500,000 | 200,000 |  |
| 2 | ĐH Y dược |  |  | Xã Long Tân |  | 2006-2010 |  | 6.770 SV | 120ha | 400,000 | 100,000 |  |
| 3 | Đại học Dân lập Quốc tế |  |  | Xã Long Tân |  | 2006-2010 |  | 15.000 SV | 120ha | 550,000 | 100,000 |  |
| 4 | Đại học Khoa học và Công nghệ hiện đại |  |  | Xã Long Tân |  | 2006-2010 |  | 15.000 SV | 110ha | 550,000 | 100,000 |  |
| II | Huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,300,000 | 700,000 |  |
| 1 | Trường Đại học FPT (chuyên của Công ty ngành Kỹ thuật và Công nghệ thông tin) |  |  |  |  | 2006-2010 |  | 1.500 SV | 20 ha | 700,000 | 400,000 |  |
| 2 | Một số trường trong khu đô thị công nghệ cao |  |  |  |  | 2006-2010 |  |  |  | 600,000 | 300,000 |  |
| III | Thành phố Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,000 | 610,000 |  |
| 1 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật ViHempich |  |  | P.Long Bình |  | 2006-2010 |  | 500 SV | 8 ha | 100,000 | 100,000 |  |
| 2 | Trường ĐH mở B/C TP.HCM |  |  |  |  | 2006-2010 |  | 2.500 SV | 15 ha | 500,000 | 200,000 |  |
| 3 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi |  |  | P.Long Bình |  | 2006-2010 |  | 1.550 SV | 21 ha | 310,000 | 310,000 |  |
| IV | Khu vực Trảng Bom - Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 | 100,000 |  |
| 1 | Một số trường TCCN tại khu vực TB - LK |  |  |  |  | 2006-2010 |  |  |  | 300,000 | 100,000 |  |
| Ghi chú: Nguồn vốn sử dụng chủ yếu là vốn của các chủ đầu tư tự huy động. Tổng nhu cầu vốn là 4.510.000 triệu đồng, trong đó dự kiến giai đoạn 2006-2010 triển khai một phần tương ứng với giá trị khoảng 1.910.000 triệu đồng, số còn lại tiếp tục đầu tư sau năm 2010. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Biểu số 6: NHU CẦU KINH PHÍ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 (Kèm theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung |  |  | Vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010 (triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I. Kinh phí chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (công lập) |  |  | 3,542,068 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/ Nhà trẻ |  |  | 69,419 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mẫu giáo |  |  | 259,626 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3/ Tiểu học |  |  | 1,319,766 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4/ THCS |  |  | 1,215,009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5/ THPT |  |  | 405,119 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6/ GDTX |  |  | 85,647 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7/ Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng |  |  | 187,482 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Kinh phí đầu tư |  |  | 3,479,392 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/ Nguồn ngân sách Nhà nước |  |  | 1,411,242 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | + Các trường mầm non, phổ thông |  |  | 811,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | + Kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2006-2007 |  |  | 402,518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | + Các trường TCCN, cao đẳng (ngân sách tỉnh) |  |  | 196,824 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2/ Nguồn XHH và tài trợ |  |  | 2,068,150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | + Các trường mầm non, phổ thông |  |  | 158,150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | + Các trường TCCN, cao đẳng, đại học |  |  | 1,910,000 |  |  |  |  |  |  |  |