ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

### ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI		                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1133/QĐ-UBND                              Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đường nối từ đường Phan Đình Phùng

đến đường chợ cây Chàm, thành phố Biên Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

Xét nội dung hồ sơ dự án đường nối từ đường Phan Đình Phùng đến đường chợ cây Chàm, thành phố Biên Hòa do UBND thành phố Biên Hòa trình duyệt tại Tờ trình số 2477/TTr-UBND ngày 09/10/2006, số 3575/TTr-UBND ngày 12/12/2007 và Văn bản số 114/QLDA ngày 10/3/2008 của Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa về việc giải trình bổ sung dự án đường nối từ đường Phan Đình Phùng đến đường chợ cây Chàm, thành phố Biên Hòa;

Theo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 01/TĐ-GTVT ngày 02/01/2008;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 164/TTr-SKHĐT ngày 03 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt hồ sơ:

1.  Dự án đầu tư: Dự án đường nối từ đường Phan Đình Phùng đến đường chợ cây Chàm, thành phố Biên Hòa.

2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Biên Hòa.

3.  Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Thủ Thiêm.

4.  Chủ nhiệm lập dự án: Ông Võ Thành Đức kỹ sư xây dựng cầu đường.

5.  Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

6.  Địa điểm xây dựng: Thành phố Biên Hòa.

7.  Diện tích chiếm đất: Khoảng 18.000m2.

8.  Mục tiêu đầu tư và năng lực thiết kế - giải pháp xây dựng (thiết kế cơ sở do Sở Giao thông Vận tải thẩm định tại Văn bản số 01/TĐ-GTVT ngày 02/01/2008):

Nhằm nâng cấp hệ thống giao thông, phục vụ tốt hơn việc đi lại vận chuyển hàng hóa, văn hóa an ninh và quốc phòng của khu vực.

- Đường nối từ đường Phan Đình Phùng đến đường chợ cây Chàm có chiều dài khoảng 835m. Tuyến đường làm mới, thiết kế theo quy hoạch được duyệt… Nền đường rộng 22m, mặt đường nhựa rộng 12m, vỉa hè rộng 5m x 2 bên. Độ dốc ngang mặt đường 2%, vỉa hè 1%. Vận tốc thiết kế là 60 km/h.

- Tải trọng trục xe tính toán 120 KN, Mô đun đàn hồi yêu cầu (tính toán) Eyc = 147 MPa.

- Nền đường hiện hữu được ban gạt bóc lớp đất bụi, đất hữu cơ, gia cố nền  đất yếu (vải địa kỹ thuật, cát...); nâng nền theo thiết kế bằng cát, cấp phối sỏi và lu lèn đạt độ chặt k ≥ 0,95, lớp trên cùng (dày 30cm) lu lèn đạt độ chặt k ≥ 0,98; trải cán lớp đá dăm, tưới nhựa lót theo tiêu chuẩn, trải cán lớp bêtông nhựa nóng hạt thô và hạt mịn. Mái taluy đắp đất dính.

- Gờ lề bằng bêtông ximăng đá 1x2. Vỉa hè lát gạch Terrazzo, trồng cây xanh (theo quy hoạch), đèn chiếu sáng, ống cấp nước (đầu tư mới đường ống cấp nước phân phối dọc 2 bên đường); các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (do các đơn vị chuyên ngành đầu tư). Trồng cây kiểng, cây bụi, trồng cỏ trên dải phân cách giữa.

- Hệ thống thoát nước dọc và ngang đường: Làm hố ga, cống bêtông cốt thép (cống tròn ly tâm đúc tại nhà máy).

- Hệ thống thoát nước bẩn (nước sinh hoạt): Làm hố ga, cống bêtông cốt thép hoặc mương bêtông có nắp đan.

- Cắm mốc lộ giới theo quy hoạch. Sơn kẻ đường, lắp dựng biển báo giao thông đầy đủ theo quy định.

9.  Loại và cấp công trình: Công trình đường giao thông đô thị, cấp 3.

10.  Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Giải phóng mặt bằng trong phạm vi dự án. Bố trí tái định cư cho các hộ bị giải tỏa trắng tại khu tái định 


cư 6,2 ha phường Bửu Long (tổng số nhà giải tỏa khoảng 114 nhà, nhà giải tỏa trắng khoảng 26 căn nhà).

11. Tổng mức vốn đầu tư: 66.337.000.000 đồng.

Trong đó:

a. Giá trị xây lắp: 14.781.000.000 đồng.

b. Chi phí đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư: 40.551.000.000 đồng.

c. Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác:   2.352.000.000 đồng.

d. Dự phòng phí: 8.653.000.000 đồng.

(Chi tiết xem phụ lục kèm theo).

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

13. Phương thức tổ chức đầu tư: Đấu thầu.

14. Tiến độ thực hiện: Năm 2008 - 2010.

15. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Chủ đầu tư tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

16. Các vấn đề chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần lưu ý trong giai đoạn lập và duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán, dự toán:

+ Bố trí cây xanh căn cứ theo Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

+ Kiểm tra kỹ cao độ hiện trạng khu vực tuyến đường, cao độ chuẩn quy hoạch để có thiết kế cao độ hoàn thiện mặt đường phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến cao độ nền các nhà dân.

+ Kiểm tra kỹ địa chất và lưu vực thoát nước để tính toán và có giải pháp thiết kế đảm bảo ổn định nền đường (khu vực có địa chất yếu), tiết diện cống đảm bảo thoát nước.

+ Kiểm tra tính toán lại kết cấu áo đường cho phù hợp với mô đun yêu cầu (Eyc = 147 MPa).

+ Chủ đầu tư thông báo cho các đơn vị chuyên ngành (cấp nước, điện lực, bưu điện) biết tiến độ dự án để phối hợp tổ chức thi công mới và di dời (nếu có) các công trình hạ tầng chuyên ngành đảm bảo an toàn và đồng bộ các công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

| Hạng mục | Năng lực thiết kế | Tổng mức vốn đầu tư (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 835m | 66.337 |
| A- Xây lắp |  | 14.781 |
| 1- Đường giao thông |  | 7.364 |
| 2- Hệ thống thoát nước (nước mưa, nước thải) |  | 5.091 |
| 3- Hệ thống cấp nước |  | 1.200 |
| 4- Điện chiếu sáng |  | 800 |
| 5- Cây xanh |  | 26 |
| 6- Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (tạm tính) |  | 300 |
| B- Chi phí đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư |  | 40.551 |
| C- Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác |  | 2.352 |
| D- Dự phòng phí (15%) |  | 8.653 |