ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1209/QĐ-UBND                                      Biên Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2008

- QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc

- CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản số 59/TT-BQL ngày 02/3/2007 về việc trình duyệt Dự án hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc;

Theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc tại Văn bản số 15/SNN&PTNT ngày 03/01/2008 và ý kiến tại Văn bản số 490/SNN&PTNT-TL ngày 02/4/2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc rà soát phương thức tưới thuộc các dự án đầu tư thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 175/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Đông.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Phạm Anh Tuấn.

5. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc nhằm cung cấp nước tưới cho khoảng 590 ha cây công nghiệp, cây ăn trái và cây nông nghiệp (lúa + màu) thuộc 03 xã Xuân Tâm, Xuân Hiệp, Lang Minh huyện Xuân Lộc.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Hiện trạng: Khoảng 590 ha đất canh tác của 03 xã Xuân Tâm, Xuân Hiệp, Lang Minh huyện Xuân Lộc chưa có công trình thủy lợi phục vụ nước tưới, nên hàng năm nhân dân trong khu vực chỉ tận dụng sản xuất được vào mùa mưa, sản lượng thấp, hiệu quả không cao.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng hồ chứa nước Gia Măng đảm bảo cung cấp nước sản xuất 03 vụ cho khoảng 590 ha cây trồng gồm: Cây công nghiệp, cây ăn trái và cây nông nghiệp (lúa + màu).

- Các chỉ tiêu thiết kế:

+ Tần suất nước đến và lượng mưa thiết kế: P = 75%.

+ Tần suất thiết kế tháo lũ công trình đầu mối: P = 1,5%.

+ Tần suất thiết kế dẫn dòng thi công hồ chứa: P = 10%.

+ Mức bảo đảm thiết kế tưới: P = 75%.

+ Hệ số tưới thiết kế cho cây công nghiệp, cây ăn trái: Qtk = 0,572 lít/s.ha.

+ Mức bảo đảm thiết kế tiêu thoát nước cho nông nghiệp: P = 10%.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu của hồ chứa:

+ Diện tích lưu vực: 12 km2.

+ Dung tích hồ ứng với mực nước dâng gia cường: 5.527.000m3.

+ Dung tích hồ ứng với mực nước dâng bình thường: 4.011.000m3.

+ Dung tích hữu ích: 3.511.000m3.

+ Dung tích chết: 500.000m3.

+ Cao trình mực nước dâng gia cường: +122,75m.

+ Cao trình mực nước dâng bình thường: +121,72m.

+ Cao trình mực nước chết: +116,91m.

+ Diện tích hồ ứng với mực nước dâng gia cường: 160,97 ha.

+ Diện tích hồ ứng với mực nước dâng bình thường: 130,553 ha.

+ Diện tích hồ ứng với mực nước chết: 27,55 ha.

7. Địa điểm xây dựng: Huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 153,69 ha, theo Quyết định số 1324/QĐ-CT-UBT ngày 27/4/2004 và Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 

19/3/2007 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm cho Ban Quản lý Dự án huyện Xuân Lộc lập Dự án hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc.

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (chọn phương án 2) thẩm định và thông qua tại Văn bản số 15/SNN&PTNT ngày 03/01/2008):

a. Xây dựng đập đất:

Chiều cao đập: Hmax = 13,5m; Chiều dài đỉnh đập: Lmax = 973m; Cao trình đỉnh đập: +124,50m; Chiều rộng đỉnh đập: Bđ = 6m.

Độ dốc mái thượng và hạ lưu đập: m = 2,75 đến 3,25.

Vật liệu đắp đập bằng đất khai thác tại chỗ, dung trọng đất đắp đạt k = 1,60T/m3, hệ số đầm nén K = 0,97; Mặt đập đắp bằng sỏi đỏ dày 20cm, hệ số đầm nén K= 0,98; có gờ chắn bằng bê tông mác 200, cao 30cm.

Mái thượng lưu đập lát bằng tấm bê tông cốt thép, lớp dưới có vải địa kỹ thuật và cát lót dày 5cm.

Mái hạ lưu lát đá từ cao trình +116,0m đến cao trình +114,0m. Trồng cỏ từ cao trình đỉnh đập đến cao trình +116,0m, bố trí rãnh thoát nước bằng đá xây.

Xây dựng đống đá tiêu nước hạ lưu đập, chiều rộng 3,0m; hệ số mái ngoài m = 2; hệ số mái trong m = 1,5.

Xử lý mối tuyến đập và môi trường xung quanh.

b. Cống lấy nước:

Xây dựng cống lấy nước dưới đập đất đảm bảo lưu lượng lấy nước theo yêu cầu tưới, dẫn dòng thi công và tháo cạn hồ khi cần thiết. Cống được xây dựng bên bờ phải, có cửa van đóng mở từ tháp cống nắm phía thượng lưu. Kết cấu bê tông cốt thép, có các thông số kỹ thuật như sau: Cao trình ngưỡng: +115,92m; Lưu lượng thiết kế: Qtk = 0,478m3/s; Độ dốc đáy: i = 0,005; Tiết diện chữ nhật: b x h = 0,8m x 1,0m; Chiều dài: Khoảng 81m.

c. Tràn xả lũ:

Xây dựng tràn xả lũ đảm bảo an toàn phòng lũ và điều tiết lũ cho hồ chứa có kết hợp làm cầu giao thông đoạn qua đỉnh đập. Kết cấu bê tông cốt thép có các thông số kỹ thuật như sau: Cao trình ngưỡng +121,72m, chiều rộng ngưỡng là 6m, chiều dài ngưỡng là 6m; Lưu lượng thiết kế 9,80m3/s; dốc nước sau ngưỡng dài khoảng 320m, tiết diện chữ nhật; đoạn gia cố sau dốc nước dài khoảng 54m, tiết diện hình thang.

d. Đường thi công:

Xây dựng 03 tuyến đường thi công từ vị trí đập đến 03 bãi vật liệu, chiều rộng mặt đường B = 8m.

đ. Đường quản lý và thi công:

Xây dựng tuyến đường quản lý và thi công: Điểm đầu nối với Quốc lộ 1, điểm cuối nối với đầu đập đất bờ phải. Kết cấu mặt đường bằng sỏi đỏ, chiều rộng mặt đường B = 6m, chiều dài khoảng 2.216m.

e. Nhà quản lý:

Xây dựng 03 nhà quản lý, loại nhà cấp IV. Khu đầu mối bố trí nhà có diện tích sử dụng khoảng 84m2; Khu tưới bố trí 02 nhà quản lý (mỗi nhà có diện tích sử dụng khoảng 54m2). Nhà quản lý xây dựng 01 tầng, kết cấu khung giằng bê tông cốt thép, tường bao che xây gạch, mái lợp tôn, trần tôn lạnh, tường sơn nước, nền lát gạch ceramic, cửa sắt kính, bếp và khu vệ sinh, hệ thống điện sinh hoạt và cấp thoát nước đầy đủ.

g. Khu tưới:

Xây dựng tuyến kênh chính và kênh cấp 1 (gồm 14 kênh : N1, N3, N5, N7, N9, N9A, N11, N13, N13A, N15, N15A, N17, N19, N21) với tổng chiều dài khoảng 18.133m. Tiết diện chữ nhật, kết cấu bê tông cốt thép, kích thước theo bản vẽ thiết kế cơ sở đã được thẩm định. Xây dựng các công trình trên kênh chính và kênh cấp 1.

Các tuyến kênh cấp II (gồm 17 tuyến : N1-1, N1-3, N1-3A, N1-5, N15-1, N15-1A, N15-2, N15-3, N15-5, N15-7, N15-9, N15-11, N17-1, N17-2, N21-1, N21-3, N21-5) và các kênh nội đồng (gồm N1-3-1, N1-3-2, N1-3-3, N1-3-4, N1-3-5, N1-3-6, N15-1-1, N15-11-1) dài khoảng 11.392m và các công trình trên kênh do UBND huyện Xuân Lộc đầu tư bằng dự án riêng.

10. Loại và cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình thủy lợi - hồ chứa nước.

- Cấp công trình: Công trình cấp 4.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Dự án sử dụng đất nông nghiệp, đất thổ cư, có khoảng 27 hộ dân bị giải tỏa. Tái định cư số hộ nói trên tại vai phải đầu đập. Diện tích khu tái định cư khoảng 2 ha nằm trong khu vực đất đã được UBND tỉnh giới thiệu địa điểm. Các chi phí đền bù còn lại đền bù đất và hoa màu, hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành.

12. Tổng mức vốn đầu tư: 113.244.000.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 47.294.000.000 đồng.

- Chi phí thiết bị:	325.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác: 5.200.000.000 đồng.

- Chi phí đền bù giải tỏa: 45.654.000.000 đồng.

- Chi phí dự phòng: 14.771.000.000 đồng.

(có phụ lục chi tiết kèm theo).

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Phương thức đầu tư: Đấu thầu.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008 - 2010.

17. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Lập, trình duyệt hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và có quyết định duyệt trước khi khởi công công trình theo quy định của Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Khi triển khai thực hiện các bước đầu tư tiếp theo, cần rà soát kiểm tra kỹ địa hình khu vực tưới để có thiết kế tiết diện và cao độ kênh, bố trí cống tưới tiêu cho phù hợp. Tính toán kỹ các khối lượng, hạn chế phát sinh khi thi công công trình.

- Phối hợp UBND huyện Xuân Lộc để phổ biến cho nhân dân việc xây dựng hồ và tuyến kênh nhằm mục đích tạo nguồn tưới cho nông nghiệp, nhân dân cần chủ động việc lấy nước để tưới từ hệ thống kênh mương và vận động nhân dân tiết kiệm nước bằng phương pháp tưới kín, tưới nhỏ giọt (cho tưới màu và cây ăn trái, cây lâu năm).

- UBND huyện Xuân Lộc có trách nhiệm tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết tái định cư và tổ chức đầu tư kênh mương nội đồng, hệ thống tưới phù hợp đảm bảo phát huy hiệu quả công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

| Số TT | Danh mục công trình | Năng lực thiết kế | Khái toán |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vốn (triệu đồng) |
|  | Tổng số |  | 113.244 |
| I | Xây lắp |  | 47.294 |
| 1 | Đập đất + đường thi công + xử lý mối | 973m | 16.670 |
| 2 | Tràn xả lũ | 9,8m3/s | 2.722 |
| 3 | Cống lấy nước |  | 1.083 |
| 4 | Nhà quản lý (khu đầu mối) | 84m2 | 226 |
| 5 | Nhà quản lý (khu tưới) | 2 x 54m2 | 386 |
| 6 | Đường quản lý và thi công | 2216m | 3.563 |
| 7 | Kênh chính và công trình trên kênh chính | 5694m | 7.318 |
| 8 | Kênh cấp 1 và công trình trên kênh cấp 1 (gồm 14 tuyến) | 12.439m | 15.326 |
| II | Thiết bị |  | 325 |
| 1 | Thiết bị đóng mở cống lấy nước dưới đập, trang bị quản lý khu đầu mối |  | 237 |
| 2 | Thiết bị đóng mở cống lấy nước trên kênh chính, kênh cấp I, trang bị quản lý khu tưới |  | 88 |
| III | Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác |  | 5.200 |
| IV | Chi phí đền bù giải tỏa |  | 45.654 |
| V | Dự phòng phí 15% (I+II+III+IV) |  | 14.771 |