|  |  | DANH MỤC ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nguồn vốn ngân sách huyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ban hành kèm theo Quyết định số 1235/2006/QĐ.UBND ngày 21/02/2006 của UBND huyện Trảng Bom) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |
|  | STT | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2006 | Nguồn vốn |  |  |  |  | Chủ đầu tư |  |
|  |  |  |  |  | NSTT | SNKT | XHHGD | Nguồn huy động | Khai thác |  |  |
|  |  | TỔNG CỘNG |  | 90,000 | 10,130 | 4,850 | 2,000 | 8,000 | 65,020 | - |  |
|  | A | CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH 2005 CHUYỂN TIẾP SANG KH 2006 | 169,400 | 36,000 | - | 1,670 | - | - | 34,330 |  |  |
|  | 1 | Đèn đường chiếu sáng đoạn xã Hố Nai 3 | 800 | 400 |  |  |  |  | 400 | 50% chuyển tiếp |  |
|  | 2 | Nhà hiệu bộ trường PTTH Thống Nhất A | 1,800 | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | Năm 2005 ứng vốn |  |
|  | 3 | Đường liên ấp xã Đông Hòa | 4,200 | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 | Khởi công cuối năm 2005 |  |
|  | 4 | Đường Phú Sơn-Tân Cang | 4,000 | 2,500 |  |  |  |  | 2,500 | Khởi công cuối năm 2005 |  |
|  | 5 | Nhà công vụ | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | Khởi công cuối năm 2005 |  |
|  | 6 | Trụ sở khối vận | 2,200 | 2,200 |  |  |  |  | 2,200 | Khởi công cuối năm 2005 |  |
|  | 7 | Tường rào và sân trụ sở phòng Tài nguyên - Môi trường | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Năm 2005 chưa thực hiện |  |
|  | 8 | Trung tâm văn hóa xã Hưng Thịnh | 1,700 | 1,700 |  |  |  |  | 1,700 | Khởi công cuối năm 2005 |  |
|  | 9 | Trung tâm văn hóa xã Thanh Bình | 1,700 | 1,700 |  |  |  |  | 1,700 | Khởi công cuối năm 2005 |  |
|  | 10 | Thiết bị sàn nhà thi đấu | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | Khởi công cuối năm 2005 |  |
|  | 11 | Đường Bình Minh-Giang Điền | 4,000 | 2,500 |  |  |  |  | 2,500 |  |  |
|  | 12 | Đường Nguyễn Huệ thị trấn Trảng Bom (đường 3B, phần 50% NSH) | 4,000 | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 13 | Đường Phan Đăng Lưu (từ trường Thống Nhất A đến 3/2 nối dài) | 800 | 800 |  | 800 |  |  | - |  |  |
|  | 14 | Th.toán các công trình hoàn thành năm trước | 140,000 | 14,000 |  | 870 |  |  | 13,130 |  |  |
|  | B | CÔNG TRÌNH MỚI CỦA KH 2006 | 67,580 | 53,180 | 9,630 | 2,960 | 2,000 | 8,000 | 30,590 |  |  |
|  | I | Giao thông- thủy lợi | 22,910 | 14,110 | - | 2,110 | - | 1,000 | 11,000 |  |  |
|  | 1 | Đường 3/2 nối dài đến Huyện ủy | 5,000 | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 | Còn lại C/tiếp sang 2007 |  |
|  | 2 | Đường Lê lợi nối dài (910m, từ Hùng Vương đến AD Vương) | 4,900 | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | Còn lại C/tiếp năm 2007 |  |
|  | 3 | Đường song hành và công viên từ đường hiệu sách đến đường đi CG | 5,700 | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | Chi phí bồi thường 4,7 tỷ |  |
|  | 4 | Cầu số 10 (đường TB-CG) | 900 | 900 |  | 900 |  |  | - |  |  |
|  | 5 | Mương thoát nước dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh (Trảng Bom) | 400 | 200 |  | 200 |  |  | - | 50% vốn của Cty Địa ốc 9 |  |
|  | 6 | Đập ngã ba suối Đòn gánh | 250 | 250 |  | 250 |  |  | - | Năm 2005 chưa thực hiện |  |
|  | 7 | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi | 400 | 400 |  | 400 |  |  | - | Khảo sát cụ thể địa điểm |  |
|  | 8 | Duy tu đường giao thông | 360 | 360 |  | 360 |  |  | - |  |  |
|  | 9 | Hỗ trợ GTNT các xã-thị trấn | 5,000 | 5,000 |  |  |  | - | 5,000 |  |  |
|  | 10 | Các công trình GTNT nguồn XHH |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | - |  |  |
|  | II | Giáo dục- Y tế | 16,980 | 14,480 | 680 | - | 2,000 | - | 11,800 |  |  |
|  | 1 | Trường TH Quảng Biên | 1,400 | 1,400 |  |  | 1,400 |  | - | Nguồn XHHGD |  |
|  | 2 | Trường MG Đồi 61 | 3,000 | 3,000 |  |  | 600 |  | 2,400 |  |  |
|  | 3 | Trường MG Hoa Mai | 2,800 | 2,800 |  |  |  |  | 2,800 |  |  |
|  | 4 | Trường MG Cây Gáo | 3,000 | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 5 | Hỗ trợ sửa chữa các công trình giáo dục (ứng vốn năm 2005) | 780 | 780 |  |  |  |  | 780 |  |  |
|  | 5.1 | Thay mái tôn 5 phòng học trường TH Quảng Biên | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 5.2 | Thay mái tôn 6 phòng học trường THCS Quang Vinh | 200 | 200 | 200 |  |  |  | - |  |  |
|  | 5.3 | San lắp mặt bằng và sân bêtông trường TH Nguyễn Khuyến | 240 | 240 | 240 |  |  |  | - |  |  |
|  | 5.4 | 2 phòng học trường MG Quảng Tiến | 240 | 240 | 240 |  |  |  | - |  |  |
|  | 6 | Trạm Y tế xã Thanh Bình | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  | 7 | 50% vốn TT dạy nghề (XL+TB) | 5,500 | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 | 50% NS huyện |  |
|  | III | Quản lý nhà nước+ An Ninh, Quốc phòng | 6,810 | 5,210 | 3,420 | - | - | - | 1,790 |  |  |
|  | 1 | Trung tâm Chính trị huyện | 3,000 | 1,500 | 1,500 |  |  |  | - | Còn lại chuyển tiếp sang 2007 |  |
|  | 2 | Các hạng mục phụ trong khuôn viên trụ sở UBND huyện | 850 | 850 | 850 |  |  |  | - |  |  |
|  | 3 | Cải tạo nhà chỉ huy Huyện đội | 290 | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |
|  | 4 | Chỉnh trang khuôn viên trụ sở Huyện đội | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  | 5 | Nhà ở và nhà làm việc Đội Cảnh sát Điều tra (CA huyện) | 470 | 370 | 370 |  |  |  | - |  |  |
|  | 6 | Trụ sở Đội DTBD công trình giao thông huyện | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7 | Sửa chữa nhà làm việc phòng TC-KH và khối kinh tế | 700 | 700 | 700 |  |  |  | - |  |  |
|  | IV | Văn hóa thông tin TDTT | 9,230 | 7,730 | 4,230 | - | - | - | 3,500 |  |  |
|  | 1 | Sân quần vợt (sân đôi) có mái che | 2,400 | 2,400 | 2,400 |  |  |  | - |  |  |
|  | 2 | Trạm truyền thanh không dây | 130 | 130 | 130 |  |  |  | - | Tỉnh giao kế hoạch |  |
|  | 3 | Trung tâm văn hóa xã Bình Minh | 1,700 | 1,700 | 1,700 |  |  |  | - |  |  |
|  | 4 | Sân vận động huyện | 5,000 | 3,500 |  |  |  |  | 3,500 |  |  |
|  | V | Điện hạ thế, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật khác | 9,150 | 9,150 | 1,300 | 850 | - | 7,000 | - |  |  |
|  | 1 | Đèn đường chiếu sáng 3 xã Tây-Trung-Đông Hòa | 1,300 | 1,300 | 1,300 |  |  |  | - |  |  |
|  | 2 | Hỗ trợ xây dựng đường điện | 1,000 | 1,000 |  | 500 |  | 500 | - |  |  |
|  | 3 | Duy tu hệ thống chiếu sáng cộng cộng | 350 | 350 |  | 350 |  |  | - |  |  |
|  | 4 | Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nguồn huy động | 6,500 | 6,500 |  |  |  | 6,500 | - |  |  |
|  | VI | Các công trình sửa chữa nhỏ | 2,500 | 2,500 |  |  |  |  | 2,500 |  |  |
|  | C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2007 | 20,800 | 820 | 500 | 220 | - | - | 100 | - |  |
|  | 1 | Đường vào chợ thị trấn | 1,300 | 45 |  | 45 |  |  | - |  |  |
|  | 2 | Đường song hành và công viên từ đường TB-CG đến KDC số 1 | 2,000 | 70 |  | 70 |  |  | - |  |  |
|  | 3 | Đường Lộ Đức-Suối Reo (Hố Nai 3) | 2,000 | 70 |  | 70 |  |  | - |  |  |
|  | 4 | Đường vườn ngô (nối từ đường bao phía Đông đi Đồi 61) | 1,000 | 35 |  | 35 |  |  | - |  |  |
|  | 5 | Trường MG Hố Nai 3 | 2,000 | 70 | 70 |  |  |  | - | Nếu có mặt bằng sẽ triển khai trong 6 tháng cuối năm |  |
|  | 6 | Trường THCS Nguyễn Tri Phương | 1,000 | 35 | 35 |  |  |  | - |  |  |
|  | 7 | Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền | 1,000 | 35 | 35 |  |  |  | - |  |  |
|  | 8 | Trường TH Đức Trí (Phân hiệu 2) | 1,000 | 35 | 35 |  |  |  | - |  |  |
|  | 9 | Trường TH Đồi 61 | 1,000 | 35 | 35 |  |  |  | - |  |  |
|  | 10 | Trường TH Trung Tâm (phân hiệu Lợi Hà xã Thanh Bình) | 1,000 | 35 | 35 |  |  |  | - |  |  |
|  | 11 | Trường tiểu học Cây Điệp (xã Cây Gáo) | 1,000 | 35 | 35 |  |  |  | - |  |  |
|  | 12 | Trạm Y tế xã Hố Nai 3 | 500 | 15 | 15 |  |  |  | - |  |  |
|  | 13 | Trạm Y tế xã Đồi 61 | 500 | 15 | 15 |  |  |  | - |  |  |
|  | 15 | Đồn Công an thi trấn Trảng Bom | 400 | 10 | 10 |  |  |  | - |  |  |
|  | 16 | Trung tâm văn hóa xã Cây Gáo | 1,700 | 60 | 60 |  |  |  | - |  |  |
|  | 17 | Trung tâm văn hóa xã Tây Hòa | 1,700 | 60 | 60 |  |  |  | - |  |  |
|  | 18 | Trung tâm văn hóa xã Hố Nai 3 | 1,700 | 60 | 60 |  |  |  | - |  |  |
|  | 19 | Khu tái định cư 5 ha thị trấn Trảng Bom |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | 20 | Khu dân cư 5 ha làng dân tộc Tây Hòa |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |