| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

(Kèm theo Quyết định số1257/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Tên dự án | Kết quả đạt được | Thời gian thực hiện | Tổng kinh phí | Kinh phí từng giai đoạn |  |  |  | Nguồn vốn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đến năm 2014 | Năm 2015 | 2016 - 2020 | Sau năm 2020 | Trung ương | Địa phương | ODA | Xã hội hóa |
| 1 | Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phuớc Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát), TP. Biên Hòa | Đã hoàn thành lập dự án Đang tổ chức bồi thường, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công | 2013 -2015 | 67.111 |  |  |  |  | 59.996 | 7.115 |  |  |
| 2 | Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Gềnh đến cầu Rạch Cát phía Cù lao phố), TP. Biên Hòa | Đã hoàn thành lập dự án Đang tổ chức bồi thường, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công | 2013 -2015 | 242.889 |  |  |  |  | 232.689 | 10.200 |  |  |
| 3 | Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa giai đoạn 01 |  | 2011 -2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiểu dự án Trạm xử lý nước thải số 1, giai đoạn 1, thành phố Biên Hòa, công suất 9.500m3/ngày.đêm | Đang thi công xây dựng giai đoạn IA, công suất 3.000 m3/ngày.đêm | 2013 -2018 | 258.889 | 64.307 |  |  |  | 229.582 | 29.307 |  |  |
| 5 | Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa, giai đoạn 01 | Đã được JICA đưa vào danh sách ngắn đăng ký vốn ODA Nhật Bản | 2010 -2028 | 17.882.878 | 35.000 |  |  |  |  | 2.682.432 | 15.200.446 |  |
| 6 | Hồ Lộc An, huyện Long Thành |  | 2014 -2016 | 179.791 | 123.161 |  |  |  |  | 179.791 |  |  |
| 7 | Hồ Gia Đức, huyện Thống Nhất | Đã hoàn thành lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Đang tổ chức bồi thường giải tỏa | 2010 -2020 | 86.581 | 2.787 |  |  |  |  | 86.581 |  |  |
| 8 | Hồ Cầu Dầu, thị xã Long Khánh | Đã hoàn thành chương trình bồi thường, còn 07 hộ chưa nhận tiền bồi thường, đang xử lý khiếu nại | 2010 -2017 |  |  | 203.500 | 5.700 |  |  | 209.500 |  |  |
| 9 | Hồ Suối Tre, thị xã Long Khánh | Đã hoàn thành chương trình bồi thường, giải phóng mặt bằng | 2010 -2018 |  |  |  | 47.471,06 |  |  | 47.471,06 |  |  |
| 10 | Hồ Gia Măng, huyện Xuân Lộc | Đã hoàn thành lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Đang tổ chức bồi thường giải tỏa | 2012 -2015 | 324.205 | 167.000 |  |  |  |  | 324.205 |  |  |
| 11 | Dự án nạo vét suối Săn Máu, thành phố Biên Hòa | Đang triển khai thi công xây dựng | 2011 -2015 | 409.187 | 286.495 |  |  |  |  | 409.187 |  |  |
| 12 | Dự án thoát lũ xã Phước Thái | Đã hoàn thành năm 2013 | 2010 -2013 | 20.134 | 20.134 |  |  |  |  | 20.134 |  |  |
| 13 | Dự án chống ngập úng khu vực suối Cải, thị xã Long Khánh | Đã lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổ chức lập hồ sơ bồi thường giải tỏa | 2015 -2017 | 334.308 | 2.600 |  |  |  |  | 334.308 |  |  |
| 14 | Dự án bờ bao ngăn lũ sông La Ngà | Đã hoàn thành lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Đang tổ chức bồi thường giải tỏa | 2016 -2020 | 48.150 | 2.560 |  |  |  |  | 48.150 |  |  |
| 15 | Dự án trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa, vùng Chiến khu Đ | Trồng rừng 3.915 ha, khoanh nuôi rừng phục hồi tự nhiên 27.422 ha | 2010 -2015 | 133.900 | 34.874 |  |  |  |  | 133.900 |  |  |
| 16 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành | Trồng rừng 46,25 ha | 2010 -2017 |  |  |  | 19.316,27 |  |  | 11.000 |  | 8.300 (Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành) |
| 17 | Các dự án trồng mới 05 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Trồng rừng 4024,8 ha, khoanh nuôi rừng 10.502,3 ha | 1999 -2010 | 24.114,8 |  |  |  |  | 17.594,5 | 6.520,3 |  |  |
| 18 | Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai | Trồng rừng 960 ha, chăm sóc 1914 ha | 2011 -2015 | 11.037 | 11.037 |  |  |  |  | 11.037 |  |  |
| 19 | Dự án trạm xử lý nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000 m3/ngày đêm huyện Nhơn Trạch |  | Sau năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dự án tuyến thoát nước từ suối Cạn ra rạch Cái Sình huyện Nhơn Trạch | Đã hoàn thành | 2015 -2016 |  |  |  | 46.000 |  |  | 46.000 |  |  |
| 21 | Các quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải tại các huyện trên địa bàn tỉnh |  | 2011 -2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Vĩnh An giai đoạn 01 | Chưa có chủ trương được duyệt | 2016 -2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Dự án hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | Đã có chủ trương đầu tư | 2016 -2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dự án hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong, huyện Long Thành |  | 2011 -2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Tuyến thoát nước từ khu phố 4 tới suối Đá thị trấn Trảng Bom | Đã có chủ trương đầu tư | 2016 -2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Dự án tuyến thoát nước cho lưu vực tại phường Hố Nai | Đã có chủ trương đầu tư | 2016 -2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan |  | 2011 -2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Chương trình kiểm kê hiện trạng phát thải khí nhà kính của các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và các lĩnh vực khác trên địa tỉnh Đồng Nai, đề xuất biện pháp giảm thiểu |  | 2015 -2020 | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  | 2.000 |  |  |
| 29 | Xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ công tác ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn toàn tỉnh | Chưa triển khai xây dựng |  | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  | 2.000 |  |  |
| 30 | Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn toàn tỉnh | Chưa triển khai xây dựng | 2015 -2020 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
| 31 | Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu của tỉnh; đánh giá bổ sung và các tác động của biến đổi khí hậu đến Đồng Nai. Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 | Chưa triển khai xây dựng | 2015 -2020 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |
| 32 | Nghiên cứu, xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng (lồng ghép quy hoạch môi trường) |  | 2015 -2016 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |
| 33 | Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng phát triển mô hình đô thị sinh thái, nông thôn xanh, mô hình phân loại chất thải tại nguồn theo hướng giảm thiểu - tái chế - tái sử dụng (3R), tận dụng năng lượng có ích (lồng ghép quy hoạch môi trường) |  | 2015 -2020 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  | 1.000s |  |  |
| 34 | Dự án nghiên cứu xây dựng chương trình khoa học công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn năm 2050 | Quyết định phê duyệt số 2211/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai | 2014 -2016 |  |  |  | 1.546,4 |  |  | 1.546,4 |  |  |
| 35 | Dự án “Nghiên cứu ảnh hưởng dòng chảy, ảnh hưởng của xâm nhập mặn, đề xuất giải pháp quản lý lưu vực sông và giảm thiểu tác động sự xâm nhập mặn do BĐKH đền lưu vực sông tỉnh Đồng Nai | Quyết định phê duyệt số 2212/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai | 2014 -2016 |  |  |  | 1.132,199 |  |  | 1.132,199 |  |  |
| 36 | Tuyên truyền ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 (Sở Thông tin và Truyền thông) |  | 2016 -2020 | 1.300 |  |  | 1.300 |  |  | 1.300 |  |  |
| 37 | Xây dựng chương trình giáo dục ứng phó BĐKH địa phương trong chương trình giáo dục cấp tiểu học và trung học cơ sở, giai đoạn 2012 - 2015 (Sở Giáo dục và Đào tạo) | Hoàn thành năm 2014 Đưa vào tập huấn, triển khai thực hiện trong năm học 2014 - 2015 | 2012 -2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn đến 2020. | Đã thực hiện năm 2014 |  | 264,782 | 264,782 |  |  |  |  | 264,782 |  |  |
| 39 | Triển khai Kế hoạch số 568/KH-SVHTTDL ngày 20/5/2014 triển khai Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Dự án “Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn đến 2020”. | Đang triển khai xây dựng 08 dự án | 2014-2020 | 23.100 |  | 3.600 | 7.500 | 12.000 |  | 23.100 |  |  |
| 40 | Xây dựng bộ tài liệu tập huấn nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH cho nhân lực ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Đã thực hiện | 2013 | 283,077 | 283,077 |  |  |  |  | 283,077 |  |  |
| 41 | Đánh giá khả năng cung ứng và sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện - năng lượng trong ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu | Đang thực hiện, trong năm 2014 sẽ hoàn thành | 2014 | 375,139 | 375,139 |  |  |  |  | 375,139 |  |  |
| 42 | Đánh giá phân tích ảnh hưởng của ngập lụt do tác động tăng cường của BĐKH đối với hạ tầng công nghiệp tỉnh Đồng Nai | Đang thực hiện | 2014 -2015 | 554,135 |  | 554,135 |  |  |  | 554,135 |  |  |
| 43 | Đánh giá sự phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp tác động đến biến đổi khí hậu, các giải pháp giảm thiểu và ứng phó với BĐKH của ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020 |  | 2015 | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Đánh giá tác động của ngành hóa chất - vật liệu nổ công nghiệp tỉnh Đồng Nai tới môi trường trong điều kiện BĐKH |  | 2015 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 45 | Đánh giá dự báo ảnh hưởng của ngập lụt do tác động tăng cường của BĐKH đến an toàn khu vực xả lũ tại thủy điện Trị An Đồng Nai và đề xuất giải pháp ứng phó |  | 2015 -2020 | 700 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |
| 46 | Đánh giá tính khả thi trong triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao trình nền và di dời cơ sở sản xuất công nghiệp tại các khu vực báo ngập lụt do tác động tăng cường của BĐKH đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp |  | 2015 -2020 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 47 | Nghiên cứu khai thác nguồn nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai |  | 2015 -2020 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 48 | Dự án chống ngập úng khu vực ngã 5 Biên Hùng | Đã hoàn thành lập dự án, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn TKBVTC | 2016 -2020 |  |  |  | 111.529 |  |  | 111.529 |  |  |
| 49 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ khu dân cư dọc sông rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy XLNT số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa | Đã hoàn thành lập dự án, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn TKBVTC | 2016 -2020 |  |  |  | 373.171 |  |  | 373.171 |  |  |
| 50 | Nghiên cứu khả năng ngập tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh biến đổi khí hậu |  | 2016 -2017 |  |  |  | 2.741 |  |  | 2.741 |  |  |
| 51 | Dự án “Ứng dụng công nghệ mới trong xử lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại” |  | 2017 -2019 |  |  |  | 2.264,1 |  |  | 2.264,1 |  |  |
| 52 | Dự án “Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Nai và đề xuất các giải pháp ứng phó” |  | 2017 -2018 |  |  |  | 2.500 |  |  | 2.500 |  |  |
| 53 | Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu độ mặn và hệ thống cảnh báo hiện tượng xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” |  | 2017 -2019 | 2.200 |  |  | 2.200 |  |  | 2.200 |  |  |
| 54 | Dự án “Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế trọng điểm của Đồng Nai” |  | 2018-2020 | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |
| 55 | Dự án “Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn tới sinh kế và đề xuất các giải pháp đa dạng hóa nguồn sinh kế, tăng cường năng lực ứng phó với các rủi ro của xâm nhập mặn trong bối cảnh BĐKH tại tỉnh Đồng Nai” |  | 2018 -2019 | 1.500 |  |  | 1.500 |  |  | 1.500 |  |  |
| 56 | Dự án “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chống ngập cho thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai” |  | 2019 -2020 | 3.200 |  |  | 3.200 |  |  | 3.200 |  |  |
| 57 | Dự án “Nghiên cứu công nghệ tiên tiến trong xử lý nước thải KCN theo hướng giảm phát thải khí nhà kính” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Dự án “Nghiên cứu, đánh giá tác động của xâm nhập mặn trong bối cảnh BĐKH đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” |  | 2020 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 59 | Dự án “Nghiên cứu các công nghệ xử lý khí thải cho các ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh theo hướng giảm phát thải khí nhà kính” |  | 2020 | 1.500 |  |  | 1.500 |  |  | 1.500 |  |  |
| 60 | Dự án thoát nước thải dãy cây xanh cách ly, xây dựng giai đoạn 01 năm 2016 | 2016 | 130.000 |  |  |  | 130.000 |  |  | 130.000 |  |  |
| 61 | Dự án lắp đặt hệ thống bơm cưỡng bức nước thải Khu công nghiệp 5 ra hệ thống thoát nước đường Trần Phú và thoát nước vào rạch cái Sình | 2016 | 6.200 |  |  |  | 6.200 |  |  | 6.200 |  |  |
| 62 | Dự án nạo vét hệ thống sông rạch dọc đê Ông Kèo (các xã ảnh hưởng nhiều biến đổi khí hậu xã Phước Khánh, Đại Phước, Phú Hữu, Vĩnh Thanh, Phú Đông) | 2013 - 2016 | 12.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Dự án đập ngăn nước dâng xã Hiệp Phước | 2016 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Dự án đê bao điều tiết nước xã Phú Thạnh | 2016 - 2017 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Chánh