| # ỦY BAN NHÂN DÂN | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |
| --- | --- | --- |
| # TỈNH ĐỒNG NAI | # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |
| # Số: 1353/QĐ-UBND | # Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2021 |  |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của  Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1247/SKHĐT-TĐ ngày 12 tháng 4 năm 2021.

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với nội dung chính như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia.

2. Nội dung thông tin về chủ trương đầu tư dự án tại Phụ lục kèm theo.

3. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện:

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường đảm bảo đủ điều kiện cho việc phê duyệt dự án trước khi trình duyệt dự án đầu tư.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện công tác thẩm định dự án đảm bảo thời gian theo quy định.

4. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Tấn Đức |
| --- | --- |

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-UBND  ngày 23 tháng 4 năm 2021

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Dự án cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Cải tạo nâng cấp và xây mới một số hạng mục của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai nhằm đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất đạt chuẩn và tăng cường cơ sở vật chất cho việc đào tạo học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Đầu tư cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia đáp ứng quy mô 525 học sinh, trong đó nội dung đầu tư gồm:

b.1. Các hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa, mở rộng gồm:

- Cải tạo, nâng cấp sân đường nội bộ Khu 1 (3,48 ha).

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, cấp điện toàn khu, hệ thống chiếu sáng, PCCC, chống sét khu 1 (3,48 ha).

- Cải tạo và mở rộng Khu hiệu bộ 02 tầng (trong đó có: 01 phòng Văn thư, 01 phòng Hiệu trưởng, 03 phòng Phó Hiệu trưởng, 01 phòng Kế toán, 01 phòng Công đoàn, 01 phòng Đoàn thanh niên, 01 phòng Họp, 01 phòng Tiếp dân).

- Cải tạo, sửa chữa ký túc xá nữ (04 tầng).

- Cải tạo khối lớp học hiện hữu thành các phòng chức năng 02 tầng (trong đó gồm: 01 phòng Y tế, 01 phòng Tư vấn học đường, 01 phòng Giáo vụ, Thư viện).

b.2. Các hạng mục xây dựng mới gồm:

- Xây dựng 15 phòng học và các phòng bộ theo chuẩn (gồm: 04 phòng Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ, 02 phòng Tin học, 03 phòng Ngoại ngữ, 01 phòng Nhạc, 01 phòng Mỹ thuật, 01 phòng KHXH, 01 phòng thiết bị).

- Xây dựng nhà ăn, nhà bếp cho quy mô 525 học sinh.

- Xây dựng nhà đa năng.

- Xây dựng mới khu ký túc xá nam (khoảng 260 học sinh).

- Xây dựng mới Nhà xe Giáo viên + Khách (02 bánh)

- Xây dựng mới Nhà xe 04 bánh kết hợp kho.

- Xây dựng mới nhà truyền thống.

- Xây dựng mới cổng, tường rào (có cả phần để bảo vệ đất), nhà bảo vệ Khu 1 (3,48 ha).

c) Địa điểm: Trong khuôn viên hiện hữu Trường và khu đất do Trường quản lý tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2022 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: khoảng 152,062 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 115,649 tỷ đồng, chi phí mua sắm thiết bị khoảng 6,98 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 19,463 tỷ đồng, các chi phí còn lại khoảng 9,97 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo vừa sử dụng cơ sở hiện hữu để học tập, sinh hoạt vừa đầu tư xây dựng đảm bảo an toàn.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.