| UBND TỈNH ĐỒNG NAI Biểu số 16/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2007 (Kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 25/6/2009) Đơn vị: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng |  |  | Thời điểm KC-HT |  |  | Năng lực thiết kế |  | Giá trị KLHT từ KC đến nay | Đã thanh toán từ KC đến nay | Quyết toán năm 2007 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số |  | Chia theo nguồn vốn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vốn trong nước |  | Vốn ngoài nước |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó H.động theo K3Đ8 Luật NSNN |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.263.324 | 2.525.975 | 947.022 |  | 947.022 |  |  |
| A | Xây dựng tập trung |  |  |  |  |  |  |  |  | 716.595 | 779.264 | 416.803 |  | 416.803 |  |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  | 681.506 | 725.694 | 400.400 |  | 400.400 |  |  |
| I | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.921 | 236.163 | 127.939 |  | 127.939 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.921 | 188.339 | 93.642 |  | 93.642 |  |  |
| 1 | Cầu An Hòa | LT |  |  | 2006- 2007 |  |  | 49,54m |  | 1.935 | 3.289 | 113 |  | 113 |  |  |
| 2 | Đường Hương lộ 2 huyện Long Thành | LT |  |  | 2006- 2008 |  |  |  |  | 6.499 | 6.499 | 365 |  | 365 |  |  |
| 3 | Đường vào suối nước nóng Thác Mai | ĐQ |  |  | 2005- 2007 |  |  | 22 km |  | 15.029 | 15.029 | 2.094 |  | 2.094 |  |  |
| 4 | Đường vào Trường THCS Hùng Vương - BH | BH |  |  | 2005- 2006 |  |  |  |  | 4.121 | 4.246 | 1.012 |  | 1.012 |  |  |
| 5 | Cầu qua suối nước nóng Xuân Hòa | XL |  |  | 2005- 2007 |  |  |  |  | 2.036 | 2.220 | 1.589 |  | 1.589 |  |  |
| 6 | Đường vào nghĩa trang TP Biên Hòa (không tính 51% vốn đầu tư của Công ty 610) | BH |  |  | 2005- 2006 |  |  |  |  | 13.489 | 13.923 | 9.132 |  | 9.132 |  |  |
| 7 | Đường ấp 1, ấp 4 Thanh Sơn | ĐQ |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2.688 | 2.688 | 2.688 |  | 2.688 |  |  |
| 8 | Đường liên huyện Xuân Lộc đi LK (Xuân Trường đi Bảo Vinh) | XL |  |  | 2006- 2007 |  |  |  |  | 26.878 | 26.921 | 20.074 |  | 20.074 |  |  |
| 9 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (từ QL1 vào) | TB |  |  | 2006- 2007 |  |  |  |  | 16.322 | 16.444 | 10.587 |  | 10.587 |  |  |
| 10 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (từ QL 51 vào) | LT |  |  | 2006- 2007 |  |  |  |  | 15.134 | 16.142 | 8.201 |  | 8.201 |  |  |
| 11 | Cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 26 - BH | BH |  |  | 2006- 2007 |  |  |  |  | 12.522 | 19.548 | 3.856 |  | 3.856 |  |  |
| 12 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện | TN |  |  | 2006- 2007 |  |  |  |  | 8.950 | 8.950 | 5.362 |  | 5.362 |  |  |
| 13 | Đường Đức Huy - Thanh Bình | TN |  |  | 2006- 2007 |  |  |  |  | 8.923 | 9.149 | 4.631 |  | 4.631 |  |  |
| 14 | Cầu Suối Cốp 2 km 33+200 trờn ĐT 761 | VC |  |  | 2006-2007 |  |  | 12m |  | 1.180 | 1.180 | 900 |  | 900 |  |  |
| 15 | Cầu số 1, 2, 3 trên tuyến Hiếu Liêm | VC |  |  | 2006-2007 |  |  | 12,5m |  | 3.211 | 3.228 | 2.449 |  | 2.449 |  |  |
| 16 | Đường trục chính thị trấn Gia Ray | XL |  |  | 2005- 2007 |  |  |  |  | 24.102 | 28.101 | 15.654 |  | 15.654 |  |  |
| 17 | Đầu tư đường Tân Hiền (liên xã Thiện Tân - Thạnh Phú) | VC |  |  | 2006- 2007 |  |  |  |  | 4.131 | 5 | 1.086 |  | 1.086 |  |  |
| 18 | Đường vào trường bắn Quốc gia khu vực 3 - huyện Xuân Lộc | XL |  |  | 2006- 2007 |  |  |  |  | 2.887 | 2.887 | 1.395 |  | 1.395 |  |  |
| 19 | Đường ấp Lý Lịch II đi Bình Chánh | VC |  |  | 2006- 2007 |  |  | 3122m |  | 4.785 | 4.790 | 605 |  | 605 |  |  |
| 20 | Các tuyến đường phía bắc TT Trảng Bom | VC |  |  | 2006- 2007 |  |  | 1,7 km |  | 349 | 349 | 349 |  | 349 |  |  |
| 21 | Đường ấp Lý Lịch I đi ấp I xã Phú Lý | TB |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 2.750 | 2.750 | 1.499 |  | 1.499 |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.000 | 47.824 | 34.297 |  | 34.297 |  |  |
| 1 | Đường trong Khu dân cư thị trấn Định Quán - HM đường số 7 | ĐQ |  |  | 2007 |  |  | 10,5 km |  | 0 | 0 | 573 |  | 573 |  |  |
| 2 | Đường 908 Hùng Vương nối dài | LK |  |  | 2007 |  |  |  |  | 6.403 | 6.403 | 5.169 |  | 5.169 |  |  |
| 3 | Cầu Chiến khu Đ | VC |  |  | 2006- 2007 |  |  | 248m |  | 174 | 174 | 59 |  | 59 |  |  |
| 4 | Đường song song QL 20 đoạn từ Công an đi Trung tâm Y tế | TP |  |  | 2007 |  |  | 232m |  | 3.910 | 4.917 | 855 |  | 855 |  |  |
| 5 | Cầu km8 trên ĐT 761 | VC |  |  | 2007 |  |  | 18,6m |  | 114 | 424 | 66 |  | 66 |  |  |
| 6 | Cầu Suối Ràng km 31+100 trên ĐT 761 | VC |  |  | 2007 |  |  | 18,6m |  | 130 | 664 | 76 |  | 76 |  |  |
| 7 | Cầu Suối Lức, ấp La Hoa, xã Xuân Đông | CM |  |  | 2007 |  |  |  |  | 1.908 | 1.908 | 1.908 |  | 1.908 |  |  |
| 8 | Cầu Tân Bình xã Bảo Bình | CM |  |  | 2007 |  |  |  |  | 969 | 969 | 969 |  | 969 |  |  |
| 9 | Đường ĐT 769 (đoạn nối từ QL 51A sang QL 51B) | LT |  |  | 2007- 2008 |  |  | 579m |  | 140 | 140 | 22 |  | 22 |  |  |
| 10 | Đường liên xã Bình Hòa -Tân Bình | VC |  |  | 2007 |  |  | 7,8 km |  | 7.665 | 7.918 | 7.336 |  | 7.336 |  |  |
| 11 | Đường vào Trường THCS Vĩnh An | VC |  |  | 2007 |  |  | 200m |  | 297 | 297 | 283 |  | 283 |  |  |
| 12 | Đường vào Nhà Công vụ tỉnh | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 479 | 479 | 479 |  | 479 |  |  |
| 13 | XD cầu Thủ Biên | VC |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | Đường Bưng Môn | LT |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  | 1.500 |  |  |
| 15 | Đầu tư hạ tầng khu Trung tâm hành chính H.Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2007-2008 |  |  | 35 ha |  | 15.313 | 22.032 | 15.002 |  | 15.002 |  |  |
| II | THỦY LỢI - NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.386 | 39.921 | 19.174 |  | 19.174 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.271 | 35.827 | 16.449 |  | 16.449 |  |  |
| 1 | Trạm bơm điện Láng Bồ - Tà Lài | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 19.582 | 19.675 | 10.559 |  | 10.559 |  |  |
| 2 | Kiên cố hóa kênh mương hồ Gia Ui (GĐ2) | XL |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 15.689 | 16.152 | 5.890 |  | 5.890 |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.114 | 4.094 | 2.724 |  | 2.724 |  |  |
| 1 | KCH kênh mương đập Bàu Hàm (ngân sách tỉnh 70%) | TB |  |  | 2007 |  |  |  |  | 2.265 | 2.265 | 2.100 |  | 2.100 |  |  |
| 2 | Hồ chứa nước phòng chống cháy rừng LT Vĩnh An | VC |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 382 | 832 | 330 |  | 330 |  |  |
| 3 | Phòng chống cháy rừng thuộc các huyện VC-ĐQ-TP-XL |  |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 468 | 998 | 294 |  | 294 |  |  |
| III | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.427 | 128.762 | 73.432 |  | 73.432 |  |  |
| a | Công trình khởi chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.427 | 128.762 | 73.432 |  | 73.432 |  |  |
| 1 | Trường THCS Bảo Hòa | XL |  |  | 2005-2008 |  |  |  |  | 4.346 | 5.410 | 4.062 |  | 4.062 |  |  |
| 2 | Trường THPT BC Định Quán | ĐQ |  |  | 2006- 2007 |  |  | 32 |  | 11.939 | 11.939 | 2.214 |  | 2.214 |  |  |
| 3 | Cải tạo và NC khả năng giáo dục KT và dạy nghề Trường CNKT Đồng Nai - GĐ 2 | BH |  |  | 2006-2008 |  |  |  |  | 11.741 | 12.257 | 9.752 |  | 9.752 |  |  |
| 4 | Trường TH Nam Cát Tiên - TP | TP |  |  | 2006- 2007 |  |  | 15 ph |  | 3.298 | 3.298 | 2.160 |  | 2.160 |  |  |
| 5 | Trường sư phạm thực hành -BH | BH |  |  | 2006- 2007 |  |  | 24 |  | 301 | 301 | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Trường THCS Phú Lợi - ĐQ | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 8.869 | 8.869 | 8.418 |  | 8.418 |  |  |
| 7 | Trường THCS Tây Sơn - ĐQ | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 9.478 | 9.478 | 6.281 |  | 6.281 |  |  |
| 8 | TT GDTX huyện Định Quán | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 6.292 | 6.292 | 4.360 |  | 4.360 |  |  |
| 9 | Trường THPT Sông Ray - CM | CM |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 3.169 | 3.469 | 1.114 |  | 1.114 |  |  |
| 10 | Trường THCS An Phước - LT | LT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 3.647 | 3.647 | 1.639 |  | 1.639 |  |  |
| 11 | Trường THCS Dương Văn Thì - NT | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 8.779 | 9.558 | 8.459 |  | 8.459 |  |  |
| 12 | Trường THKT CN Nhơn Trạch - NT | NT |  |  | 2006-2008 |  |  |  |  | 4.836 | 12.363 | 3.760 |  | 3.760 |  |  |
| 13 | Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ - TB | TB |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 5.680 | 5.680 | 2.651 |  | 2.651 |  |  |
| 14 | TT Giáo dục Thường xuyên Long Khánh | LK |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 5.432 | 5.432 | 4.319 |  | 4.319 |  |  |
| 15 | Trường TH Long Phước - LT | LT |  |  | 2006-2007 |  |  | 15ph |  | 3.383 | 3.383 | 2.233 |  | 2.233 |  |  |
| 16 | Trường TH Phước Tân - LT | LT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 6.853 | 6.853 | 4.692 |  | 4.692 |  |  |
| 17 | Trường THCS Duy Tân - TN | TN |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 913 | 1.063 | 913 |  | 913 |  |  |
| 18 | Trường TH Lam Sơn - DQ | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 3.032 | 3.032 | 713 |  | 713 |  |  |
| 19 | Trường TH Phú Thanh - TP | TP |  |  | 2006- 2007 |  |  | 1522m2 |  | 2.858 | 2.858 | 769 |  | 769 |  |  |
| 20 | Trường TH Thừa Đức 2 - CM | CM |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 722 | 722 | 722 |  | 722 |  |  |
| 21 | Trường MN Phong Lan | VC |  |  | 2006- 2007 |  |  | 12ph |  | 12.857 | 12.857 | 4.201 |  | 4.201 |  |  |
|  | Y TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.689 | 40.689 | 18.700 |  | 18.700 |  |  |
| 1 | DA đầu tư thiết bị y tế 2006 - 2007 |  |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 40.689 | 40.689 | 18.700 |  | 18.700 |  |  |
| IV | THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.253 | 50.413 | 4.800 |  | 4.800 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.253 | 50.413 | 4.800 |  | 4.800 |  |  |
| 1 | XD cải tạo TT Thể dục Thể thao | BH |  |  | 2002-2007 |  |  |  |  | 39.867 | 39.867 | 1.300 |  | 1.300 |  |  |
| 2 | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Xuân Lộc (50%) | XL |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 10.386 | 10.546 | 3.500 |  | 3.500 |  |  |
| V | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.056 | 79.582 | 47.272 |  | 47.272 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.284 | 63.180 | 33.159 |  | 33.159 |  |  |
| 1 | Xây dựng nhà lưu trữ Tỉnh ủy | BH |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 6.354 | 6.354 | 1.738 |  | 1.738 |  |  |
| 2 | XD trụ sở Khối Đảng H Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 11.699 | 11.699 | 8.246 |  | 8.246 |  |  |
| 3 | Trụ sở làm việc khối Nhà nước H Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2006 |  |  |  |  | 10.757 | 10.757 | 4.486 |  | 4.486 |  |  |
| 4 | XD trụ sở làm việc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 12.812 | 12.856 | 6.871 |  | 6.871 |  |  |
| 5 | XD trung tâm thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo | VC |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 657 | 1.172 | 41 |  | 41 |  |  |
| 6 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Vĩnh Cửu | VC |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 5.026 | 5.026 | 1.280 |  | 1.280 |  |  |
| 7 | Xây dựng trụ sở khối vận H Vĩnh Cửu | VC |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 4.378 | 4.400 | 3.500 |  | 3.500 |  |  |
| 8 | XD Trụ sở làm việc Hội Người mù tỉnh ĐNai | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 2.148 | 2.286 | 812 |  | 812 |  |  |
| 9 | XD nhà làm việc khối văn phòng Sở và SC khối nhà phía sau cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học CNMT | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 6.624 | 7.800 | 5.379 |  | 5.379 |  |  |
| 10 | XD nhà làm việc phòng Tài nguyên Môi trường TX Long Khánh | LK |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 828 | 828 | 804 |  | 804 |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.772 | 16.402 | 14.113 |  | 14.113 |  |  |
| 1 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thống Nhất | TN |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 3.136 | 3.236 | 2.950 |  | 2.950 |  |  |
| 2 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Định Quán | ĐQ |  |  | 2007-2008 |  |  | 2.432m2 |  | 3.699 | 4.309 | 3.467 |  | 3.467 |  |  |
| 3 | Xây nhà lưu trữ và phòng làm việc của phòng Tài nguyên môi trường huyện Vĩnh Cửu | VC |  |  | 2007 |  |  |  |  | 1.548 | 1.548 | 1.548 |  | 1.548 |  |  |
| 4 | Xây dựng nhà công vụ huyện Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 819 | 1.398 | 693 |  | 693 |  |  |
| 5 | Đội Duy tu môi trường đô thị + Ban QLDA huyện Thống Nhất | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 3.047 | 3.047 | 2.934 |  | 2.934 |  |  |
| 6 | XD trụ sở làm việc UBND xã Nam Cát Tiên - TP | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 1.286 | 1.286 | 1.286 |  | 1.286 |  |  |
| 7 | XD trụ sở làm việc UBND xã ĐăkLua - TP | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 102 | 443 | 102 |  | 102 |  |  |
| 8 | XD trụ sở làm việc UBND xã Phú An - TP | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 108 |  | 108 |  |  |
| 9 | SC cải tạo thư viện cũ thành nhà công vụ tạm | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 891 | 891 | 867 |  | 867 |  |  |
| 10 | XD trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm | BH |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 244 | 244 | 158 |  | 158 |  |  |
| VI | CẤP NƯỚC | - |  |  |  |  |  |  |  | 32.418 | 33.679 | 17.374 |  | 17.374 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  |  |  |  |  |  | 25.826 | 25.826 | 12.471 |  | 12.471 |  |  |
| 1 | Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh | BH |  |  | 2004-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Hệ thống cấp nước phường Hố Nai | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 9.319 | 9.319 | 7.336 |  | 7.336 |  |  |
| 3 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Hưng Lộc - TN | TN |  |  | 2006-2007 |  |  | 800m3/ng |  | 3.875 | 3.875 | 3.720 |  | 3.720 |  |  |
| 4 | HT cấp nước TT Long Thành | LT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 12.388 | 12.388 | 1.408 |  | 1.408 |  |  |
| 5 | Hệ thống cấp nước phường Tân Biên | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 243 | 243 | 6 |  | 6 |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.592 | 7.853 | 4.903 |  | 4.903 |  |  |
| 1 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Sông Trầu - TB | TB |  |  | 2007- 2008 |  |  | 550m3/ngày |  | 3.051 | 3.051 | 2.294 |  | 2.294 |  |  |
| 2 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Bình - TP | TP |  |  | 2007- 2008 |  |  | 700m3.ngày |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Xây dựng hệ thống cấp nước TT Định Quán - ĐQ | ĐQ |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 3.541 | 4.802 | 2.609 |  | 2.609 |  |  |
| VII | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.234 | 86.199 | 43.281 |  | 43.281 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.400 | 61.598 | 20.784 |  | 20.784 |  |  |
| 1 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt P. Trảng Dài | BH |  |  | 2003-2008 |  |  | 15 ha |  | 15.886 | 15.985 | 699 |  | 699 |  |  |
| 2 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H Tân Phú | TP |  |  | 2006-2008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | XD nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng và nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án Hạ tầng KCN Định Quán | ĐQ |  |  | 2006-2008 |  |  |  |  | 14.004 | 14.895 | 2.966 |  | 2.966 |  |  |
| 4 | Hệ thống chiếu sỏng QL 1A (đoạn Xuân Tân - Xuân Định, đoạn Cua Heo - Xuân Thạnh) và QL 56 (đoạn Xuân Tân - Hàng Gòn) | LK |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 6.167 | 6.167 | 3.441 |  | 3.441 |  |  |
| 5 | XD bãi xử lý rác Quang Trung (hạng mục đường vào, đường điện và 01 hạng mục hố chôn, xe vận chuyển) | TN |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 5.190 | 5.190 | 1.786 |  | 1.786 |  |  |
| 6 | Hệ thống thoát lũ ven thị xã Long Khánh | LK |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 8.200 | 13.229 | 7.035 |  | 7.035 |  |  |
| 7 | Chợ Phương Lâm | TP |  |  | 2007- 2008 |  |  | 2321m2 |  | 1.520 | 2.700 | 1.520 |  | 1.520 |  |  |
| 8 | Hệ thống chiếu sáng đèn đường Đồng Khởi | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 3.433 | 3.433 | 3.337 |  | 3.337 |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.834 | 24.601 | 22.497 |  | 22.497 |  |  |
| 1 | Hệ thống chiếu sáng dọc QL 51 đoạn An Hòa - Tam Phước | LT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 6.868 | 6.868 | 6.513 |  | 6.513 |  |  |
| 2 | HT chiếu sáng dọc QL 51 đoạn 25B - KCN Gò Dầu | LT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 10.261 | 10.261 | 9.843 |  | 9.843 |  |  |
| 3 | Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường BH2 - HLộc và tuyến BH2 - Cầu Gia Đức - TN | TN |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 789 | 1.098 | 691 |  | 691 |  |  |
| 4 | Hệ thống chiếu sáng trên QL 1A (đoạn Xuân Phú - Bảo Hòa, Xuân Tâm - Xuân Hưng, Xuân Hưng - Xuân Hòa) - NS tỉnh 70%, NS huyện 30% | XL |  |  | 2007 |  |  |  |  | 4.086 | 4.468 | 3.718 |  | 3.718 |  |  |
| 5 | Hệ thống chiếu sáng trên QL 1A đoạn từ km 1850+970 đến km 1854+720 khu vực xã Bắc Sơn và Quảng Biên | TB |  |  | 2007 |  |  |  |  | 998 | 998 | 998 |  | 998 |  |  |
| 6 | HT chiếu sáng Ql 15 kéo dài | NT |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 733 | 809 | 733 |  | 733 |  |  |
| 7 | Nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2-NT | NT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  | 1 |  |  |
| VIII | AN NINH QUỐC PHÒNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.585 | 24.585 | 43.429 |  | 43.429 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.238 | 21.238 | 12.268 |  | 12.268 |  |  |
| 1 | XD trụ sở Đội PCCC khu vực Long Thành - Nhơn Trạch | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 4.505 | 4.505 | 3.478 |  | 3.478 |  |  |
| 2 | XD trụ sở Đội PCCC khu vực Thống Nhất - Vĩnh Cửu | TB |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 4.121 | 4.121 | 3.200 |  | 3.200 |  |  |
| 3 | XD trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 5.860 | 5.860 | 3.210 |  | 3.210 |  |  |
| 4 | XD trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H Thống Nhất | TN |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 6.752 | 6.752 | 2.380 |  | 2.380 |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.347 | 3.347 | 31.161 |  | 31.161 |  |  |
| 1 | Mua sắm 05 xe PCCC của Công an tỉnh Đồng Nai | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 23 | 23 | 30.750 |  | 30.750 |  |  |
| 2 | Đầu tư mua 16 xe vận tải nhẹ (từ 2 - 4 tấn) sẵn sàng chiến đấu | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 3.324 | 3.324 | 23 |  | 23 |  |  |
| 3 | CT các HM còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 388 |  | 388 |  |  |
| IX | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.538 | 5.701 | 5.000 |  | 5.000 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.352 | 3.500 | 2.814 |  | 2.814 |  |  |
| 1 | NC phòng hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Sở KH Công nghệ | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 3.329 | 3.329 | 2.811 |  | 2.811 |  |  |
| 2 | Dự án xử lý đơn thư khiếu tố - Thanh tra tỉnh | BH |  |  | 2006-2008 |  |  |  |  | 23 | 171 | 3 |  | 3 |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.186 | 2.201 | 2.186 |  | 2.186 |  |  |
| 1 | DA phát triển HT quản lý cung cấp thông tin tài nguyên MT |  |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 110 | 126 | 110 |  | 110 |  |  |
| 2 | Hạ tầng công nghệ thông tin Sở KH Công nghệ |  |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Nhân rộng mô hình cung cấp thông tin khoa học công nghệ tại 44 Trung tâm Học tập Cộng đồng tỉnh Đồng Nai | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 2.075 | 2.075 | 2.075 |  | 2.075 |  |  |
| c | Công trình dự phòng |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Dự án đầu tư chương trình quản lý nhân hộ khẩu tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | QUY HOẠCH |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.859 | 9.027 | 3.980 |  | 3.980 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.859 | 9.027 | 3.980 |  | 3.980 |  |  |
| 1 | QH vùng hành lang 2 bên tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt | TN- ĐQ-TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 439 | 439 | 109 |  | 109 |  |  |
| 2 | Điều chỉnh QH chung kết nối hạ tầng các Khu công nghiệp Nhơn Trạch (2700 ha) tỷ lệ 1/5000 | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 313 | 313 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | QH vùng tỉnh Đồng Nai |  |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | QH chung khu đô thị mới Long Thành | LT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | QH tổng thể thoát nước và xử lý nước thải TT Long Thành đến năm 2020 | LT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | QH tổng thể thoát nước và xử lý nước thải thị xã Long Khánh đến năm 2020 | LK |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 223 | 223 | 163 |  | 163 |  |  |
| 7 | QH tổng thể thoát nước và xử lý nước TP Nhơn Trạch đến 2020 | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 363 | 363 | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Phước Khánh | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Phú Thạnh | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Vĩnh Thanh | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Phú Đông | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Phú Hữu | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Phước An | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Đại Phước | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | Quy hoạch 1/5000 xã Long Hưng | LT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |
| 18 | QH phát triển điện lực các huyện, thị xã Long Khánh |  |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 1.618 | 1.618 | 1.618 |  | 1.618 |  |  |
| 19 | QH sử dụng đất các xã huyện Định Quán | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | QH sử dụng đất 26 phường, xã TP Biên Hòa | BH |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 592 | 592 | 592 |  | 592 |  |  |
| 21 | QH hệ thống kho trung chuyển | TB |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 295 | 744 | 295 |  | 295 |  |  |
| 22 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bắc Sơn | TB |  |  | 2007 |  |  |  |  | 12 | 111 | 12 |  | 12 |  |  |
| 23 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đồi 61 | TB |  |  | 2007 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |
| 24 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hưng Thịnh | TB |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 92 | 0 |  | 0 |  |  |
| 25 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Quảng Tiến | TB |  |  | 2007 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 80 |  |  |
| 26 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Thao | TB |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 84 | 0 |  | 0 |  |  |
| 27 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tây Hòa | TB |  |  | 2007 |  |  |  |  | 156 | 156 | 156 |  | 156 |  |  |
| 28 | QH chi tiết 1/2000 khu thương mại dịch vụ, khu dân cư, khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ Khu công nghiệp Tân Phú | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 29 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu | VC |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 30 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu | VC |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 31 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | VC |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 32 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu | VC |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 33 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Hàm 2 | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |
| 34 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 1 | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |
| 35 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 2 | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |
| 36 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 3 | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |
| 37 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Kiệm | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |
| 38 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hưng Lộc | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |
| 39 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Quang Trung | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |
| 40 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thạnh | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |
| 41 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thiện | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |
| 42 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lâm | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 43 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Sơn | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 44 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thanh | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 45 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Trung | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 46 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Xuân | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 47 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trà Cổ | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 48 | QH công nghiệp phụ trợ |  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 247 |  | 247 |  |  |
|  | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Hòa Bình | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 11 | 64 | 11 |  | 11 |  |  |
|  | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Thanh Bình | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 12 | 65 | 12 |  | 12 |  |  |
| 49 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Mai | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 19 | 100 | 19 |  | 19 |  |  |
| 50 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Tiến | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 20 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |
| 51 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Hòa | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 22 | 131 | 22 |  | 22 |  |  |
| 52 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Hiệp | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 22 | 124 | 22 |  | 22 |  |  |
| 53 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tam Hiệp | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 19 | 100 | 19 |  | 19 |  |  |
| 54 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Biên | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 27 | 144 | 27 |  | 27 |  |  |
| 55 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Hố Nai | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 19 | 100 | 19 |  | 19 |  |  |
| 56 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Quang Vinh | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 18 | 73 | 18 |  | 18 |  |  |
| 57 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Trung Dũng | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 16 | 72 | 16 |  | 16 |  |  |
| 58 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Quyết Thắng | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 17 | 73 | 17 |  | 17 |  |  |
| 59 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tam Hòa | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 20 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |
| 60 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Bình Đa | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 19 | 100 | 19 |  | 19 |  |  |
| 61 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Phong | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 23 | 117 | 23 |  | 23 |  |  |
| 62 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường An Bình | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 23 | 130 | 23 |  | 23 |  |  |
| 63 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Long Bình Tân | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 23 | 130 | 23 |  | 23 |  |  |
| 64 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Bửu Long | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 22 | 130 | 22 |  | 22 |  |  |
| 65 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Vạn | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 22 | 130 | 22 |  | 22 |  |  |
| 66 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Bửu Hòa | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 20 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |
| 67 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 xã Hóa An | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 23 | 130 | 23 |  | 23 |  |  |
| 68 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 xã Tân Hạnh | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 20 | 120 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.149 | 4.416 | 3.925 |  | 3.925 |  |  |
| 1 | Hồ chứa nước Cầu Dầu | LK |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 1.227 | 1.227 | 677 |  | 677 |  |  |
| 3 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Thịnh | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 261 |  | 261 |  |  |
| 4 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Lang Minh | XL |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 222 |  | 222 |  |  |
| 5 | Đường Long Hưng - Phước Tân | LT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 426 | 426 | 376 |  | 376 |  |  |
| 6 | Đường ven sông Cái nối từ QL1 đến đường Trần Quốc Toản - BH | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 364 | 437 | 365 |  | 365 |  |  |
| 7 | Đường song song QL 20 đoạn từ Huyện đội đi UBND TT Tân Phú | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 44 | 44 | 44 |  | 44 |  |  |
| 8 | Xây dựng trụ sở làm việc Sở Bưu chính Viễn Thông | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Đường vào chùa Hiếu Lâm Sơn Tự xã Hóa An | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 94 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | Hạ tầng khu trụ sở khối Đảng, khối Nhà nước và quảng trường TP Biên Hòa | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 161 | 161 | 104 |  | 104 |  |  |
| 11 | Đường từ QL1 đến đường vào ga Hố Nai | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 12 | Đường HL 11 xã Hiệp Hòa | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | Đường dọc sông Đồng Nai từ mố A cầu Hóa An đến bến đò trạm | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | Nút giao thông ngã 3 Vườn Mít | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 132 | 132 | 82 |  | 82 |  |  |
| 15 | Đường vào Khu công nghiệp huyện Tân Phú | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 54 | 54 | 54 |  | 54 |  |  |
| 16 | Thanh toán chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT, lập hồ sơ mời thầu và giám sát thi công các công trình thuộc dự án giáo dục tiểu học cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn |  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 113 | 113 | 113 |  | 113 |  |  |
| 17 | Dự án thoát nước thải TP Biên Hòa | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | Đường Hưng Lộc - xã Lộ 25 - H TN | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 370 | 370 | 370 |  | 370 |  |  |
| 19 | XD đập Bàu Tre - xã Bình An - LT | LT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 283 | 283 | 283 |  | 283 |  |  |
| 20 | Nhà bia di tích lịch sử thành lập chi bộ Bình Phước - Tân Triều | VC |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 21 | Đường Xuân Lập - Bàu Sao -TX LK | LK |  |  | 2007 |  |  |  |  | 270 | 270 | 270 |  | 270 |  |  |
| 22 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh sân bay Quốc tế tại Long Thành) | LT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | Cầu Phước Lý trên đường ĐT 769 | NT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |
| 24 | XD Văn phòng và bãi đậu xe TT Quản lý Điều hành vận tải hành khách công cộng | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 88 | 88 | 88 |  | 88 |  |  |
| 25 | Đầu tư trang thiết bị bổ sung Trường Cao đẳng Y tế | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 91 | 91 | 91 |  | 91 |  |  |
| 26 | DA đường song hành KCN Xuân Lộc | XL |  |  | 2007 |  |  |  |  | 137 | 137 | 137 |  | 137 |  |  |
| 27 | Nâng cấp khoảng 1 km đường cấp phối từ ngã 3 đường tránh Bà Hào đến ngã 3 đường vào Khu ủy Miền Đông | VC |  |  | 2007 |  |  |  |  | 139 | 139 | 139 |  | 139 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.081 | 40.128 | 8.499 |  | 8.499 |  |  |
|  | Các công trình bố trí vốn GPMB và chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.081 | 40.128 | 8.499 |  | 8.499 |  |  |
| 1 | Trụ sở khối Đảng thành phố Biên Hòa | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Trụ sở khối Nhà nước TP Biên Hòa | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | GPMB và chi khác dự án tuyến thoát nước đường 25C - hệ thống thoát nước và xử lý nước thải H Nhơn Trạch | NT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 310 | 536 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | GPMB và chi khác dự án nạo vét tạm kênh thoát nước cuối đường số 2 - NT | NT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 |  | 20 |  |  |
| 5 | Bồi thường GPMB dự án XD vỉa hè QL 15 | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Bồi thường GPMB dự án đường QL1 đoạn từ cầu Hang đến mố A cầu Rạch Cát | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 330 | 330 | 330 |  | 330 |  |  |
| 7 | Bồi thường giải phóng mặt bằng đường nối 319 đến HL19 xã Phước An | NT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 1.211 | 6.106 | 389 |  | 389 |  |  |
| 8 | Bồi thường giải phóng mặt bằng đường Long Thọ 1 - nối từ 319 đến HL19 | NT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Bồi thường giải phóng mặt bằng + chi khác dự án hạ tầng khu trung tâm HC huyện Long Thành | LT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 207 | 207 | 207 |  | 207 |  |  |
| 12 | Hồ nước chống lũ Lộc An | LT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | Đường Hố Nai - Trị An (triển khai đoạn còn lại) | TB |  |  | 2005- 2007 |  |  | 1,2 km |  | 8.591 | 12.634 | 80 |  | 80 |  |  |
| 14 | Bồi thường GPMB đường Xuân Tân Long Khánh đi Xuân Định Xuân Lộc | LK |  |  | 2007 |  |  |  |  | 169 | 1.240 | 70 |  | 70 |  |  |
| 15 | Bồi thường GPMB dự án nạo vét suối sâu - VC | VC |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | Bồi thường GPMB dự án Bệnh viện khu vực Thống Nhất | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | BTGPMB đường 25A đoạn từ phà Cát Lái đến ngã 3 QL 51 | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 3.386 | 3.386 | 490 |  | 490 |  |  |
| 21 | Bồi thường do thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Tân Phú | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 3.386 | 4.131 | 0 |  | 0 |  |  |
| 22 | Đê bao chống lũ xã Phú Bình | TP |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | BTGPMT và chi phí chuẩn bị thực hiện dự án đường D3, D4, D6 - TN | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 530 | 2.487 | 442 |  | 442 |  |  |
| 24 | Kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1 và 2 | CM |  |  | 2007-2009 |  |  |  |  | 855 | 855 | 805 |  | 805 |  |  |
| 25 | Bồi thường giải phúng mặt bằng + chi khác Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - NT | NT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 615 | 615 | 582 |  | 582 |  |  |
| 27 | Bồi thường GPMB + chi khác Trường TH Sông Mây | VC |  |  | 2007 |  |  |  |  | 333 | 333 | 333 |  | 333 |  |  |
| 28 | Bồi thường GPMB đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định | LK |  |  | 2007 |  |  |  |  | 498 | 498 | 390 |  | 390 |  |  |
| 29 | Bồi thường GPMB đường Xuân Lập - Bàu Sao | LK |  |  | 2007 |  |  |  |  | 510 | 510 | 510 |  | 510 |  |  |
| 30 | Bồi thường GPMB + chi khác Trường TH Xuân Thạnh | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 267 | 267 | 267 |  | 267 |  |  |
| 31 | Bồi thường GPMB + chi khác Trường TH Quang Trung | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 312 | 312 | 312 |  | 312 |  |  |
| 32 | Bồi thường GPMB + chi khác trường THCS Xuân Thạnh | TN |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 416 |  | 416 |  |  |
| 33 | Bồi thường GPMB + chi khác Trường THCS Cẩm Đường | LT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 531 |  | 531 |  |  |
| 34 | Trường THCS Long Thành | LT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 461 | 461 | 87 |  | 87 |  |  |
| 35 | Trường THCS Trần Phú | CM |  |  | 2007 |  |  |  |  | 294 | 294 | 294 |  | 294 |  |  |
| 36 | Đường liên xã Long Hưng - Phước Tân | LT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 37 | Đường vào KCN Long Đức | LT |  |  | 2007 |  |  |  |  | 342 | 342 | 342 |  | 342 |  |  |
| 38 | Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2007 |  |  |  |  | 340 | 340 | 241 |  | 241 |  |  |
| 39 | Trường THCS Vĩnh Tân - VC | VC |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 40 | Trường THCS Trưng Vương | XL |  |  | 2007 |  |  |  |  | 266 | 266 | 266 |  | 266 |  |  |
| 41 | Trường TH Xuân Trường | XL |  |  | 2007 |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |
| 42 | Trường TH Hùng Vương | XL |  |  | 2007 |  |  |  |  | 276 | 276 | 276 |  | 276 |  |  |
| 43 | Đường ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây - CM | CM |  |  | 2007 |  |  |  |  | 519 | 519 | 519 |  | 519 |  |  |
| 44 | GPMB + chi khác trụ sở dịch vụ công |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.774 | 2.884 | 0 |  | 0 |  |  |
| 45 | Bồi thường giải phóng mặt bằng DA xây dựng Trung tâm Quản lý Điều hành vận tải hành khách công cộng - BH | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| B | Nguồn tồn |  |  |  |  |  |  |  |  | 861.085 | 954.051 | 99.336 |  | 99.336 |  |  |
|  | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  | 685.844 | 804.780 | 76.820 |  | 76.820 |  |  |
| I | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 456.722 | 520.934 | 27.530 |  | 27.530 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 456.722 | 520.934 | 27.530 |  | 27.530 |  |  |
| 1 | Đường vào khu tái định cư La Ngà | ĐQ |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Đường ấp 1, ấp 4 Thanh Sơn | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 9.110 | 9.110 | 3.014 |  | 3.014 |  |  |
| 3 | Đầu tư nâng cấp đường nối từ QL20 vào khu đồi 101 | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 4.944 | 4.944 | 1.415 |  | 1.415 |  |  |
| 4 | Đường số 2, đường số 16 - TT Định Quán | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 1.263 | 1.263 | 161 |  | 161 |  |  |
| 5 | Đường khu TT huyện Định Quán | ĐQ |  |  | 2002-2004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Đường QL 1K (từ cổng 1 đến mố A cầu Hóa An) | BH |  |  | 2000- 2005 |  |  | 2,48 km |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Đường Đồng Khởi (từ Xa lộ Hà Nội - BV Lao) | BH |  |  | 2002- 2005 |  |  | 3,9 km |  | 30.568 | 43.945 | 1.263 |  | 1.263 |  |  |
| 8 | Đường Đồng Khởi (từ BV Lao đến TL 24) | BH |  |  | 2002- 2005 |  |  | 4,73 km |  | 8.868 | 20.389 | 415 |  | 415 |  |  |
| 9 | Bồi thường giải phóng mặt bằng TL 16 | BH |  |  | 2005 |  |  |  |  | 41.922 | 66.806 | 553 |  | 553 |  |  |
| 10 | Đường Hố Nai - Trị An | TB |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 8.620 | 12.663 | 370 |  | 370 |  |  |
| 11 | Đường Cách Mạng Tháng 8 | BH |  |  | 2003- 2007 |  |  | 2600m |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | Đường Xuân Quế - Sông Nhạn | CM |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 3.257 | 3.257 | 10 |  | 10 |  |  |
| 14 | Đường ấp 1, 2 xã Phú Ngọc | ĐQ |  |  | 2006- 2007 |  |  | 7,6 km |  | 11.358 | 11.358 | 3.925 |  | 3.925 |  |  |
| 15 | Đường 908 Hùng Vương nối dài | LK |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 6.403 | 6.403 | 560 |  | 560 |  |  |
| 16 | Hạ tầng khu Trung tâm H Nhơn Trạch | NT |  |  | 2004-2007 |  |  |  |  | 119.562 | 122.247 | 1.480 |  | 1.480 |  |  |
| 17 | Đường giao thông phía Đông thị trấn Trảng Bom | TB |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 7.116 | 8.132 | 3.240 |  | 3.240 |  |  |
| 18 | Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom | TB |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 749 | 5.034 | 156 |  | 156 |  |  |
| 21 | Đường Thánh Tâm đi Thác Reo | TN |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 22 | Đường quán Hồng Tiên | TN |  |  | 2004-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | Hạ tầng khu TT huyện Thống Nhất | TN |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 72.692 | 72.692 | 6.907 |  | 6.907 |  |  |
| 24 | Đường ĐT 769 (đoạn từ Km 15+508 - Km 33+211) - thanh toán khối lượng hoàn thành năm trước | TN- LT |  |  | 2004- 2007 |  |  | 17,7 km |  | 29.729 | 31.559 | 0 |  | 0 |  |  |
| 26 | Đường ấp 5 xã Phú An | TP |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 530 | 530 | 530 |  | 530 |  |  |
| 27 | Cầu Cứng | VC |  |  | 2006-2007 |  |  | 352m |  | 2.625 | 2.625 | 196 |  | 196 |  |  |
| 28 | Đường Bà Hào - sân bay Rang Rang | VC |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 2.088 | 2.088 | 500 |  | 500 |  |  |
| 29 | Đầu tư nâng cấp đường 322 | VC |  |  | 2004- 2007 |  |  | 32,3 km |  | 23.018 | 23.077 | 0 |  | 0 |  |  |
| 30 | Đường chiến khu Đ - cầu số 9 Hiếu Liêm | VC |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 1.027 | 1.027 | 228 |  | 228 |  |  |
| 31 | Đường ấp 4 đi ấp Cây Cày xã Phú Lý | VC |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 3.645 | 3.645 | 70 |  | 70 |  |  |
| 32 | Đầu tư đường Tân Hiền (liên xã Thiện Tân - Thạnh Phú) | VC |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 35 | 494 | 35 |  | 35 |  |  |
| 33 | ĐT nâng cấp đường 322B (đoạn từ Km 32+285 - Km 34+793) | VC |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 5.733 | 5.739 | 162 |  | 162 |  |  |
| 34 | Đường ấp Lý Lịch I đi ấp I xã Phú Lý | VC |  |  | 2006-2007 |  |  | 1,7 km |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 35 | ĐT 766 | XL |  |  | 2004- 2007 |  |  | 11,5 km |  | 20.559 | 20.607 | 8 |  | 8 |  |  |
| 36 | Cầu Sông Ray | XL |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 1.505 | 1.505 | 241 |  | 241 |  |  |
| 37 | Đường 3B Trảng Bom | TB |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 38 | Đường 5 nối dài - TP Biên Hòa | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 39.797 | 39.797 | 2.091 |  | 2.091 |  |  |
| 39 | Đường 25C - Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 40 | Đầu tư nâng cấp QL 56 (hoàn trả phần sử dụng từ nguồn 130 tỷ vay TW để thanh toán cho công trình) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| II | THỦY LỢI - NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | KCH kênh mương hồ Sông Mây | TB |  |  | 2004- 2006 |  |  | 1110 ha |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| III | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.044 | 98.936 | 21.828 |  | 21.828 |  |  |
| a | Công trình khởi chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.044 | 98.936 | 21.828 |  | 21.828 |  |  |
| 1 | Trường THCS Túc Trưng (gđ 2) | ĐQ |  |  | 2006 |  |  | 20 ph |  | 10.089 | 10.089 | 1.503 |  | 1.503 |  |  |
| 2 | Trường THCS Thanh Sơn - ĐQ | ĐQ |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Trường TH Liên Sơn - ĐQ | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  | 10 ph |  | 1.342 | 1.342 | 244 |  | 244 |  |  |
| 4 | Trường TH Võ Thị Sáu - ĐQ | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  | 8 ph |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Trường THCS Nguyễn Trãi - ĐQ | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  | 8 ph |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Trường THCS Suối Nho - ĐQ | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  | 8 ph |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | TT Nuôi dạy trẻ khuyết tật | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 3.468 | 3.468 | 453 |  | 453 |  |  |
| 8 | Trường TH Nhân Nghĩa | CM |  |  | 2006-2007 |  |  | 10 ph |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Trường THCS Sông Nhạn | CM |  |  | 2006-2007 |  |  | 6 ph |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | Trường THCS Lý Tự Trọng | CM |  |  | 2006-2007 |  |  | 8 ph |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Trường TH Võ Thị Sáu - CM | CM |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 5.310 | 5.310 | 4.164 |  | 4.164 |  |  |
| 13 | Trường THCS Phước Tân 1 | LT |  |  | 2006-2007 |  |  | 24 ph |  | 9.171 | 9.171 | 1.315 |  | 1.315 |  |  |
| 14 | Trường THCS Phước Bình | LT |  |  | 2006-2007 |  |  | 24 |  | 8.558 | 8.558 | 1.643 |  | 1.643 |  |  |
| 15 | Trường THCS Bình An | LT |  |  | 2006-2007 |  |  | 18 |  | 3.554 | 3.554 | 388 |  | 388 |  |  |
| 16 | Trường THCS Hòa Bình - LT | LT |  |  | 2006-2007 |  |  | 15 ph |  | 2.869 | 2.869 | 456 |  | 456 |  |  |
| 17 | Trường THCS Tân Hiệp - LT | LT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 3.277 | 3.277 | 718 |  | 718 |  |  |
| 18 | Trường THPT B/C Nguyễn Đình Chiểu | LT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 2.662 | 2.662 | 258 |  | 258 |  |  |
| 19 | Trường THCS Phước Tân 2 | LT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 2.540 | 2.540 | 228 |  | 228 |  |  |
| 20 | Trường THCS Vĩnh Thanh - NT | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 4.065 | 4.065 | 1.004 |  | 1.004 |  |  |
| 21 | Trường THPT Phước Thiền - NT | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 3.913 | 3.913 | 2.076 |  | 2.076 |  |  |
| 22 | Trường THCS Đại Phước - NT | NT |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 3.873 | 3.873 | 894 |  | 894 |  |  |
| 24 | Trường TH Trung tâm xã Thanh Bình | TB |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 5.150 | 5.150 | 60 |  | 60 |  |  |
| 25 | Trường Mẫu giáo Thanh Bình | TB |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 2.792 | 2.792 | 233 |  | 233 |  |  |
| 26 | Trường Mẫu giáo Gia Tân 1 | TN |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 2.978 | 2.978 | 106 |  | 106 |  |  |
| 27 | Trường TH Bạch Lâm - TN | TN |  |  | 2006-2007 |  |  | 16 ph |  | 6.222 | 6.222 | 1.035 |  | 1.035 |  |  |
| 30 | Trường THPT Thanh Bình - TP | TP |  |  | 2006-2007 |  |  | 8 |  | 5.861 | 5.861 | 1.247 |  | 1.247 |  |  |
| 31 | Trường THCS Núi Tượng - TP | TP |  |  | 2006-2007 |  |  | 12 |  | 2.384 | 2.384 | 282 |  | 282 |  |  |
| 32 | Trường THCS Phú Sơn - TP | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 1.500 | 2.690 | 1.109 |  | 1.109 |  |  |
| 33 | Trường TH Phú An - TP | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 2.359 | 2.359 | 1.846 |  | 1.846 |  |  |
| 34 | Trường MG Phú Thịnh | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 12 | 577 | 0 |  | 0 |  |  |
| 35 | Trường TH Phù Đổng | TP |  |  | 2006-2007 |  |  | 6 ph |  | 73 | 211 | 21 |  | 21 |  |  |
| 36 | Khối lớp học 15 phòng - Trường TH Trần Quốc Toản | TP |  |  | 2006- 2007 |  |  | 15 ph |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 37 | Trường TH Phú Điền | TP |  |  | 2006- 2007 |  |  | 10 ph |  | 1.700 | 1.700 | 328 |  | 328 |  |  |
| 38 | Trường TH Phú Trung | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 1.321 | 1.321 | 217 |  | 217 |  |  |
| 39 | Trường Mẫu giáo Nam Cát Tiên | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 40 | Trường Mẫu giáo Phú Thanh | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| IV | VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.898 | 20.898 | 1.728 |  | 1.728 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.898 | 20.898 | 1.728 |  | 1.728 |  |  |
| 1 | Khu vui chơi giải trí thanh thiếu niên huyện Định Quán | ĐQ |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Nghĩa trang TP Biên Hòa tại phường Long Bình | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Hỗ trợ XD Trường Dạy nghề số 2 (50%) | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 6.261 | 6.261 | 477 |  | 477 |  |  |
| 5 | Dự án cải tạo nâng cấp bãi tập lái xe | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 973 | 973 | 100 |  | 100 |  |  |
| 6 | Dự án trang thiết bị chấm thi tự động kỹ năng thực hành lái xe ô tô tại bãi tập lái của trường (75%) | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 2.164 | 2.164 | 170 |  | 170 |  |  |
| 7 | XD nhà văn hóa phường Quyết Thắng - BH | BH |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 2.059 | 2.059 | 112 |  | 112 |  |  |
| 8 | Hỗ trợ xây dựng Tượng đài Tiểu đoàn 240 Biên Hòa | LT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 4.077 | 4.077 | 691 |  | 691 |  |  |
| 9 | Nghĩa trang liệt sỹ H Trảng Bom | TB |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | Thư viện huyện Tân Phú | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Trùng tu tôn tạo di tích TW Cục | VC |  |  | 2004-2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | Thư viện huyện Vĩnh Cửu | VC |  |  | 2005- 2006 |  |  | 5882m2 |  | 3.425 | 3.425 | 115 |  | 115 |  |  |
| 13 | ĐD điện 22 KV - trạm biến áp 3x37,5 KVA lên núi Chứa Chan | XL |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 1.938 | 1.938 | 64 |  | 64 |  |  |
| VI | Y TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.124 | 27.126 | 1.857 |  | 1.857 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.124 | 27.126 | 1.857 |  | 1.857 |  |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp TT Y tế huyện Tân Phú | TP |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2.539 | 2.542 | 498 |  | 498 |  |  |
| 2 | XD Trạm Y tế xã Bình Hòa | VC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 798 | 798 | 63 |  | 63 |  |  |
| 3 | Thiết bị y tế 2002 - 2005 |  |  |  | 2003-2006 |  |  |  |  | 23.787 | 23.787 | 1.296 |  | 1.296 |  |  |
| VII | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.510 | 51.331 | 8.490 |  | 8.490 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.510 | 51.331 | 8.490 |  | 8.490 |  |  |
| 1 | XD trụ sở Đảng ủy khối Dân chính Đảng | BH |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Xây dựng mái đón trụ sở Ban Quản lý các KCN | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 205 | 205 | 205 |  | 205 |  |  |
| 3 | Hệ thống PCCC - Ban QL các KCN | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 659 | 659 | 659 |  | 659 |  |  |
| 4 | Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin Hải quan Đồng Nai (chỉ hỗ trợ xây lắp 5 tỷ đồng) | BH |  |  | 2007 |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 | 1.946 |  | 1.946 |  |  |
| 5 | XD trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ | BH |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 2.708 | 2.708 | 117 |  | 117 |  |  |
| 6 | Trụ sở Liên minh Hợp tác xã DN ngoài quốc doanh | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 3.689 | 4.174 | 1.150 |  | 1.150 |  |  |
| 7 | Đầu tư trụ sở làm việc UBMT Tổ quốc VN tỉnh | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2.698 | 2.698 | 1.650 |  | 1.650 |  |  |
| 8 | Xây dựng nhà lưu trữ Tỉnh ủy | BH |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 6.354 | 6.354 | 898 |  | 898 |  |  |
| 9 | Dự án xử lý bảo hành và thay đổi bổ sung chi tiết một số HM công trình trụ sở làm việc khối Nhà nước | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 858 | 858 | 442 |  | 442 |  |  |
| 10 | Đầu tư hệ thống chữa cháy tự động CO2 trụ sở khối Nhà nước | BH |  |  | 2004-2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Trụ sở Đội Quản lý Thị trường số 12 huyện Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2007 |  |  |  |  | 89 | 426 | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | Trạm Thú y Nhơn Trạch | NT |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | Xây dựng phòng Tài nguyên MT H Thống Nhất | TN |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2.207 | 2.207 | 29 |  | 29 |  |  |
| 14 | XD trụ sở khối Nông lâm H Thống Nhất | TN |  |  | 2006 |  |  |  |  | 3.059 | 3.059 | 486 |  | 486 |  |  |
| 15 | XD trụ sở làm việc phòng Tư pháp, Công chứng, Giáo dục và Bộ phận tiếp dân huyện Thống Nhất | TN |  |  | 2006 |  |  |  |  | 3.757 | 3.757 | 12 |  | 12 |  |  |
| 16 | Nhà Công vụ H Thống Nhất | TN |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 2.581 | 2.581 | 13 |  | 13 |  |  |
| 17 | Trụ sở khối Nhà nước H Thống Nhất | TN |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 8.708 | 8.708 | 520 |  | 520 |  |  |
| 18 | Trụ sở khối Đảng H Thống Nhất | TN |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 7.937 | 7.937 | 362 |  | 362 |  |  |
| 19 | XD nhà làm việc phòng Tài nguyên Môi trường H Xuân Lộc | Xl |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| VIII | CẤP NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.879 | 15.420 | 5.557 |  | 5.557 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.879 | 15.420 | 5.557 |  | 5.557 |  |  |
| 1 | Hệ thống cấp nước phường Tân Hòa | BH |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 9.639 | 9.639 | 609 |  | 609 |  |  |
| 2 | Hệ thống cấp nước TT Trảng Bom | TB |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 2.062 | 3.603 | 2.804 |  | 2.804 |  |  |
| 3 | Xây dựng hệ thống cấp nước TT Tân Phú | TP |  |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 2.178 | 2.178 | 2.144 |  | 2.144 |  |  |
| IX | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.515 | 58.981 | 6.019 |  | 6.019 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.515 | 58.981 | 6.019 |  | 6.019 |  |  |
| 1 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài | BH |  |  | 2003-2005 |  |  | 15 ha |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Thoát lũ Tập đoàn 29 | BH |  |  | 2003-2005 |  |  |  |  | 0 | 19.707 | 2.400 |  | 2.400 |  |  |
| 3 | Thoát nước Suối Linh | BH |  |  | 2003-2005 |  |  |  |  | 0 | 30.759 | 208 |  | 208 |  |  |
| 4 | Hệ thống chiếu sáng một số đoạn dọc QL 56 | CM |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 2.349 | 2.349 | 904 |  | 904 |  |  |
| 5 | Hệ thống chiếu sáng QL 1A (đoạn Xuân Tân - Xuân Định, Cua Heo - Xuân Thạnh) và QL 56 (Xuân Tân - Hàng Gòn) | LK |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 6.167 | 6.167 | 2.507 |  | 2.507 |  |  |
| 6 | Hạ tầng khu tái định cư ngư dân lòng hồ Trị An TT Vĩnh An | VC |  |  | 2005 |  |  | 7,4 ha |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Khu tái định cư ngư dân lòng hồ Trị An xã Phú Lý | VC |  |  | 2004-2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| X | AN NINH QUỐC PHÒNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.018 | 5.018 | 2.128 |  | 2.128 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.018 | 5.018 | 2.128 |  | 2.128 |  |  |
| 1 | XD hội trường quân sự tỉnh Đồng Nai | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2.376 | 2.376 | 347 |  | 347 |  |  |
| 2 | Công trình điện (ĐA1) của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 251 | 251 | 251 |  | 251 |  |  |
| 3 | Trang thiết bị PCCC cho Công an PCCC | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2.391 | 2.391 | 1.530 |  | 1.530 |  |  |
| XI | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.134 | 6.134 | 1.683 |  | 1.683 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.134 | 6.134 | 1.683 |  | 1.683 |  |  |
| 1 | XD cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý các KCN Đồng Nai | BH |  |  | 2005 |  |  |  |  | 649 | 649 | 459 |  | 459 |  |  |
| 2 | Chương trình quản lý thông tin doanh nghiệp - Sở KHĐT | BH |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Chương trình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Sở Tài nguyên Môi trường | BH |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Thư viện điện tử tích hợp tỉnh ĐNai | BH |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 5.485 | 5.485 | 1.225 |  | 1.225 |  |  |
|  | QUY HOẠCH |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.000 | 15.641 | 5.451 |  | 5.451 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.000 | 15.641 | 5.451 |  | 5.451 |  |  |
| 1 | QH sử dụng đất tỉnh Đồng Nai | - |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 1.051 | 1.051 | 345 |  | 345 |  |  |
| 2 | QH chi tiết 1/500 khu dịch vụ tượng đài chiến thắng La Ngà | ĐQ |  |  | 2006 |  |  |  |  | 229 | 229 | 67 |  | 67 |  |  |
| 3 | Điều chỉnh quy hoạch thị trấn Định Quán | ĐQ |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Quy hoạch 1/500 khu Trung tâm HC phường Thống Nhất - BH | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 485 | 485 | 228 |  | 228 |  |  |
| 5 | Lập quy hoạch sử dụng đất các phường, xã thành phố Biên Hòa (Trung Dũng, Hòa Bình, Quang Vinh, Tân Biên, Tân Hiệp, Tân Mai, Tân Vạn, Tam Hiệp, Tam Hòa, Thống Nhất, An Bình, Bửu Long, Hiệp Hòa, Hố Nai, Hóa An, Long Bình, Long Bình Tân, Tân Hạnh, Tân Phong, Tân Hòa, Tân Tiến, Trảng Dài, Quyết Thắng, Thanh Bình, Bình Đa, Bửu Hòa) | BH |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | QH cảnh quan Hóa An - Bửu Hòa | BH |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 254 | 254 | 126 |  | 126 |  |  |
| 7 | QH 1/2000 phường Trảng Dài (phần còn lại) | BH |  |  | 2003-2005 |  |  |  |  | 365 | 365 | 76 |  | 76 |  |  |
| 8 | QH 1/200 phường Long Bình (phần còn lại) | BH |  |  | 2003-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | QH cảnh quan trục đường ven sông Cái | BH |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | QH chi tiết 1/2000 phường Thống Nhất | BH |  |  | 2005 |  |  |  |  | 262 | 262 | 117 |  | 117 |  |  |
| 11 | QH chung xây dựng dọc QL 1A (đoạn tránh TP Biên Hòa) | BH-LT -TB |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | QH Cụm công nghiệp Sông Ray | CM |  |  | 2006 |  |  | 50 ha |  | 288 | 288 | 288 |  | 288 |  |  |
| 13 | QH Cụm công nghiệp Cọ Dầu | CM |  |  | 2006 |  |  | 50 ha |  | 288 | 288 | 288 |  | 288 |  |  |
| 14 | QH Cụm công nghiệp Long Giao | CM |  |  | 2006 |  |  | 50 ha |  | 474 | 474 | 474 |  | 474 |  |  |
| 15 | QH Cụm công nghiệp Bảo Bình | CM |  |  | 2006 |  |  | 30 ha |  | 121 | 121 | 121 |  | 121 |  |  |
| 16 | QH chi tiết thị trấn Long Giao | CM |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | QH sử dụng đất 13 xã huyện Cẩm Mỹ (xã Xuân Đông, Lâm San, Sông Nhạn, Long Giao, Xuân Mỹ, Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Bảo, Xuân Đường, Xuân Quế, Thừa Đức, Bảo Bình, Nhân Nghĩa) | CM |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Trung | LK |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 19 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Thanh | LK |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân An | LK |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 21 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Hòa | LK |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 22 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Phú Bình | LK |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | Lập quy hoạch sử dụng đất các xã, thị xã Long Khánh (Xuân Trung, Xuân Thanh, Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hòa, Phú Bình, Bàu Trâm, Bình Lộc) | LK |  |  |  |  |  |  |  | 572 | 572 | 189 |  | 189 |  |  |
| 24 | Điều chỉnh QH sử dụng đất các xã, thị xã Long Khánh (Bảo Vinh, Bảo Quang, Xuân Tân,. Hàng Gòn, Xuân Lập, Bàu Sen, Suối Tre) | LK |  |  |  |  |  |  |  | 273 | 273 | 92 |  | 92 |  |  |
| 25 | QH KTXH thị xã Long Khánh | LK |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 240 | 240 | 40 |  | 40 |  |  |
| 26 | QH chung thị xã Long Khánh | LK |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 27 | QH tổng thể hệ thống thoát nước tại khu vực suối Nước Trong | LT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 28 | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các xã huyện Long Thành (An Hòa, Bàu Cạn, Bình An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Long Đức, Long Hưng, Long Phước, Lộc An, Phước Bình, Phước Tân, Phước Thái, Tân Hiệp, Tam An, Tam Phước, thị trấn Long Thành) | LT |  |  |  |  |  |  |  | 54.152 | 542 | 42 |  | 42 |  |  |
| 29 | Điều chỉnh QH chung TT Long Thành | LT |  |  | 2005 |  |  |  |  | 913 | 913 | 130 |  | 130 |  |  |
| 30 | QH cụm vật liệu xây dựng An Phước | LT |  |  | 2005 |  |  |  |  | 537 | 537 | 17 |  | 17 |  |  |
| 31 | QH hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, khu công nghiệp dọc tuyến đường cao tốc Cát Lái - Long Thành - Dầu Giây | LT- NT-LK |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 106 | 106 | 32 |  | 32 |  |  |
| 32 | Quy hoạch khu 600 ha thành phố mới Nhơn Trạch | NT |  |  | 2006-2008 |  |  |  |  | 0 | 1.903 | 0 |  | 0 |  |  |
| 33 | QH tổng thể KTXH Nhơn Trạch đến 2010 có xem xét đến 2020 | NT |  |  | 2005 |  |  |  |  | 295 | 295 | 89 |  | 89 |  |  |
| 34 | Quy hoạch sử dụng đất 2006 -2010 cho các xã Phú Hữu, Phước khánh, Phú Đông, Phước Thiền, Phú Thạnh, Long Thọ, Hiệp Phước, Phú Hội, Long Tân, Phước An, Vĩnh Thanh, Đại Phước - NT | NT |  |  | 2005-2007 |  |  |  |  | 406 | 406 | 406 |  | 406 |  |  |
| 35 | QH chung xây dựng xã Phú Hội | NT |  |  | 2004- 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 36 | QH chung xây dựng xã Phước Thiền | NT |  |  | 2004- 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 37 | QH chung xây dựng xã Long Tân | NT |  |  | 2004- 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 38 | QH chung XD xã Long Thọ | NT |  |  | 2004- 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 39 | QH chung XD xã Hiệp Phước | NT |  |  | 2004- 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 40 | QH chung xây dựng Đồng Mu Rùa | NT |  |  | 2004- 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 41 | QH vùng nuôi tôm công nghiệp xã Phước An | NT |  |  | 2003- 2004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 42 | QH Cụm công nghiệp Sông Thao | TB |  |  | 2006 |  |  |  |  | 243 | 243 | 93 |  | 93 |  |  |
| 43 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn Bình Minh - T.Bom | TB |  |  | 2006 |  |  |  |  | 167 | 167 | 167 |  | 167 |  |  |
| 44 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn Hố Nai 3 - T.Bom | TB |  |  | 2006 |  |  |  |  | 12 | 110 | 12 |  | 12 |  |  |
| 45 | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các xã huyện Trảng Bom (Hố Nai 3, Bắc Sơn, Quảng Tiến, Giang Điền, Đồi 61, An Viễn, Sông Trầu, Tây Hòa, Đông Hòa, Trung Hòa, Bàu Hàm, Hưng Thịnh, Thanh Bình, Cây Gáo, Sông Thao, thị trấn Trảng Bom) | TB |  |  |  |  |  |  |  | 646 | 646 | 40 |  | 40 |  |  |
| 46 | Điều chỉnh bổ sung QH SDD huyện Trảng Bom (T. Nhất cũ) | TB |  |  | 2003-2004 |  |  |  |  | 454 | 454 | 354 |  | 354 |  |  |
| 47 | QH Cụm công nghiệp Thanh Bình | TB |  |  | 2005 |  |  | 50 ha |  | 197 | 197 | 12 |  | 12 |  |  |
| 48 | QH Cụm công nghiệp Hố Nai A | TB |  |  | 2005 |  |  | 30 ha |  | 182 | 182 | 182 |  | 182 |  |  |
| 49 | Điều chỉnh QH thị trấn Trảng Bom | TB |  |  | 2005 |  |  |  |  | 276 | 276 | 18 |  | 18 |  |  |
| 50 | Điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom | TB |  |  | 2003-2004 |  |  |  |  | 184 | 184 | 184 |  | 184 |  |  |
| 51 | Quy hoạch chung đô thị Dầu Giây - tỷ lệ 1/500 | TN |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 52 | Quy hoạch nghĩa trang H Thống Nhất | TN |  |  | 2006 |  |  |  |  | 406 | 406 | 406 |  | 406 |  |  |
| 53 | QH chi tiết khu dân cư B1 thuộc TT đô thị Dầu Giây | TN |  |  | 2004- 2005 |  |  | 40 ha |  | 566 | 566 | 117 |  | 117 |  |  |
| 54 | QH chi tiết khu dân cư A1 - C1 thuộc TT đô thị Dầu Giây | TN |  |  | 2004- 2005 |  |  | 160 ha |  | 1.095 | 1.095 | 350 |  | 350 |  |  |
| 55 | Lập QH tổng thể hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT Tân Phú | TP |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 56 | QH khu thương mại dịch vụ tái định cư TT Tân Phú | TP |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |
| 57 | QH sử dụng đất 2006 - 2010 14 xã, thị trấn H Tân Phú | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 535 | 535 | 100 |  | 100 |  |  |
| 58 | QH Trung tâm Sinh thái Văn hóa Lịch sử Chiến khu Đ | VC |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 59 | Điều chỉnh QH chung TT Vĩnh An - VC | VC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 60 | QHSDD các xã H. Vĩnh Cửu (Hiếu Liêm, Mã Đà, Thiện Tân) | VC |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 61 | Điều chỉnh QH sử dụng đất các xã huyện Vĩnh Cửu (Trị An, Phú Lý, Bình Lợi, Bình Hòa, Tân An, Tân Bình, Thạnh Phú, Vĩnh Tân) | VC |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 301 | 40 |  | 40 |  |  |
| 62 | QH khu làng bưởi Tân Triều - phục vụ du lịch | VC |  |  | 2003-2004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 63 | QH Tiểu đoàn 141 | XL |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 64 | QH 1/500 2 bên đường trục chính - TT Gia Ray | XL |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 65 | QH 1/500 di dân trường bắn Quốc gia | XL |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 66 | Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu du lịch Thác Trời | XL |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 67 | Điều chỉnh QH chi tiết 1/2000 thị trấn Gia Ray | XL |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 68 | QH chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Gia Ray | XL |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | QH kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai 2006 - 2020 |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 69 | BC tác động QH kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai 2006 - 2020 |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 117 | 117 | 117 |  | 117 |  |  |
| 70 | QH phát triển du lịch ĐN 2001 - 2010 có xét đến năm 2020 |  |  |  | 2003-2004 |  |  |  |  | 306 | 306 | 90 |  | 90 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.641 | 24.226 | 6.915 |  | 6.915 |  |  |
| 1 | Hệ cấp nước tập trung ấp 4+5 xã Thanh Sơn (QĐ duyệt DA) | ĐQ |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 15 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Trường THCS Phú Túc | ĐQ |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Trạm Y tế xã Túc Trưng | ĐQ |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Trạm Y tế xã Phú Ngọc | ĐQ |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đồng Nai | BH |  |  | 2005-2006 |  |  | 6000m2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Đường Đồng Khởi (mở rộng từ BV Lao đến ngả 3 Thiết Giáp) | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 48 |  |  |
| 7 | Quốc lộ 15 nối dài | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 324 | 324 | 182 |  | 182 |  |  |
| 8 | Đường song hành Xa lộ Hà Nội (không nút GT bồn nước) | BH |  |  | 2003-2004 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 80 |  |  |
| 9 | Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù lao Phố) | BH |  |  | 2006 |  |  | 1700m |  | 79 | 79 | 15 |  | 15 |  |  |
| 10 | Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát | BH |  |  | 2006 |  |  | 1200m |  | 42 | 42 | 10 |  | 10 |  |  |
| 11 | XD hệ thống PCCC trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | Nhà máy xử lý rác tại bãi rác phường Trảng Dài | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 446 | 446 | 446 |  | 446 |  |  |
| 13 | Mạng lưới cấp nước phường Bửu Hòa | BH |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 206 | 206 | 206 |  | 206 |  |  |
| 14 | Mạng lưới cấp nước xã Hiệp Hòa | BH |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 335 | 335 | 6 |  | 6 |  |  |
| 15 | Trường THPT Trấn Biên | BH |  |  | 2005 |  |  |  |  | 216 | 216 | 160 |  | 160 |  |  |
| 16 | TT Tin học Ngoại ngữ | BH |  |  | 2005 |  |  | 16 phòng |  | 57 | 57 | 57 |  | 57 |  |  |
| 17 | Đăng ký cấp phép qua mạng | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | Xây dựng 02 sân tập bóng đá (sân phụ) | BH |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 19 | XD nhà phục hồi chức năng và trang thiết bị để tập luyện . kiểm tra, phục hồi sức khỏe cho vận động viên | BH |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | XD trụ sở Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 75 | 75 | 75 |  | 75 |  |  |
| 21 | SC cải tạo nâng cấp trụ sở cơ quan Sở Ngoại vụ | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 22 | SC cải tạo nâng cấp Nhà lao Tân Hiệp, TP. Biên Hòa | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm TP. Biên Hòa | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | Đường từ ngã 3 Vườn Mít đến sông Cái | BH |  |  | 2005 |  |  |  |  | 166 | 166 | 107 |  | 107 |  |  |
| 24 | Nhà làm việc khu vực Hội trường Nhà kính Tỉnh ủy | BH |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 25 | Trường TH Nguyễn Du | CM |  |  | 2006 |  |  | 1.000 hs |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 26 | TT.GDTX huyện Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2006 |  |  | 12 phòng |  | 59 | 59 | 59 |  | 59 |  |  |
| 27 | Bệnh viện huyện Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 240 | 278 | 89 |  | 89 |  |  |
| 28 | XD Trạm Khuyến nông Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 29 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thạnh | CM |  |  | 2005 |  |  |  |  | 322 | 322 | 163 |  | 163 |  |  |
| 30 | Trạm Y tế xã Bảo Bình | CM |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 31 | Trường THCS Nguyễn Trãi | CM |  |  | 2006 |  |  | 1.200 hs |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 32 | XD mới cầu số 2 trên tuyến đường Xuân Định đi Lâm San | CM |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 33 | XD cầu Thủy Lợi trên tuyến đường Xuân Định đi Lâm San | CM |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 34 | Xây dựng hồ chứa nước Thoại Hương, huyện Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 35 | Nâng cấp mở rộng QL 56 đoạn qua xã Long Giao | CM |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 36 | Tuyến đường liên huyện từ xã Xuân Định đi xã Lâm San | CM |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 37 | Đường vào cầu Suối Đục và Cầu Suối Đục, xã Sông Nhạn (NSH chi đền bù) | CM |  |  | 2006 |  |  |  |  | 92 | 92 | 92 |  | 92 |  |  |
| 38 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99 |  | 99 |  |  |
| 39 | Xây dựng Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | CM |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 40 | Trường TH Võ Thị Sáu | CM |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 41 | Nâng cấp hồ chứa nước Suối Tre | LK |  |  | 2006 |  |  |  |  | 213 | 213 | 163 |  | 163 |  |  |
| 42 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc | LK |  |  | 2005 |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |
| 43 | Xây dựng nhà hát kết hợp nhà hội trường T.Tâm | LK |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 44 | Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Long Khánh | LK |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 45 | Xây dựng đường Cua Heo - Bình Lộc | LK |  |  | 2006 |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |
| 46 | Trung tâm cụm xã Xuân Thanh (CT 135) - hạng mục đường nhựa trung tâm, chợ, khu y tế | LK |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 47 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 1: Từ Km 1+600 đến ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành, dài khoảng 10 km) | LT |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |
| 48 | Hệ thống thoát nước tại khu vực suối Nước Trong | LT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1.052 | 1.052 | 381 |  | 381 |  |  |
| 49 | ĐT Trung tâm Dạy nghề Long Thành - Nhơn Trạch | LT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 50 | Trường THCS Long Thành | LT |  |  | 2006 |  |  | 1.100 hs |  | 0 | 0 | 71 |  | 71 |  |  |
| 51 | Trường THCS Long Phước | LT |  |  | 2006 |  |  | 1.000 hs |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |
| 52 | Trường THCS Cẩm Đường | LT |  |  | 2006 |  |  | 1.300 hs |  | 581 | 581 | 50 |  | 50 |  |  |
| 53 | Đầu tư NC đường khu hành chính H.Long Thành theo QH | LT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 495 | 495 | 495 |  | 495 |  |  |
| 54 | Thoát lũ xã Phước Thái | LT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 156 | 156 | 156 |  | 156 |  |  |
| 55 | Thoát lũ xã Suối Trầu | LT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 56 | Cầu Sông Buông - xã Phước Tân | LT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 130 | 130 | 130 |  | 130 |  |  |
| 57 | Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao huyện Long Thành | LT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 58 | Trạm Y tế xã Long Phước | LT |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 59 | Xây dựng hệ thống thoát nước thải KCN Tam Phước | LT |  |  | 2005 |  |  |  |  | 75 | 75 | 75 |  | 75 |  |  |
| 61 | HT thoát nước TT Long Thành | LT |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 68 | 0 |  | 0 |  |  |
| 62 | Dự án đầu tư quản lý và phát triển rừng phòng hộ - Lâm trường Long Thành | LT- NT |  |  | 2005 |  |  |  |  | 352 | 352 | 114 |  | 114 |  |  |
| 63 | Đầu tư nâng cấp mở rộng đường 25B - Nhơn Trạch | NT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1.897 | 1.897 | 260 |  | 260 |  |  |
| 64 | Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh - hệ thống thoát nước và xử lý nước thải H Nhơn Trạch | NT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 580 | 580 | 21 |  | 21 |  |  |
| 65 | Dự án tuyến thoát nước đường số 2 (TT Tp đến HL 19) - hệ thống thoát nước và xử lý nước thải H Nhơn Trạch | NT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 421 | 421 | 21 |  | 21 |  |  |
| 66 | Dự án tuyến thoát nước đường 25C thuộc hệ thống thoát nước thải H Nhơn Trạch | NT |  |  | 2005 |  |  |  |  | 310 | 536 | 66 |  | 66 |  |  |
| 67 | Xây dựng phòng Địa chính Nhà đất H Nhơn Trạch | NT |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 68 | XD Trạm Khuyến nông Nhơn Trạch | NT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 44 |  | 44 |  |  |
| 69 | Đầu tư công trình thế giới tuổi thơ | NT |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 70 | XD Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị H Nhơn Trạch | NT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 71 | Tuyến đường Phú Tân - Phú Đông | NT |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 72 | Công viên đối diện đền thờ liệt sỹ Nhơn Trạch | NT |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 76 | Trường THCS Phước Khánh | NT |  |  | 2005 |  |  | 10 phòng |  | 0 | 200 | 0 |  | 0 |  |  |
| 77 | Đường từ KCN Nhơn trạch 5 đến Hương lộ 19 | NT |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 78 | Đường Long Thọ 1 (nối từ 319 đến HL19) | NT |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 284 | 284 | 184 |  | 184 |  |  |
| 79 | Đường 25C (319B - Vĩnh Thanh) - NT | NT |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 400 | 400 | 160 |  | 160 |  |  |
| 80 | XD 2 đơn nguyên Ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh | T Đức |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 81 | Cầu Bản tại Km 6+416 trên ĐT 767 | TB |  |  | 2005 |  |  |  |  | 83 | 83 | 51 |  | 51 |  |  |
| 82 | Trường TH Bàu Hàm | TB |  |  | 2006 |  |  | 600 hs |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 83 | Đường 30/4 nối dài TT Trảng Bom | TB |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 84 | Trường TH Quang Trung | TN |  |  | 2006 |  |  | 800 hs |  | 0 | 0 | 85 |  | 85 |  |  |
| 85 | Trường TH Xuân Thạnh | TN |  |  | 2006 |  |  | 600 hs |  | 0 | 0 | 56 |  | 56 |  |  |
| 86 | Hồ chứa nước Gia Đức | TN |  |  | 2006 |  |  |  |  | 408 | 408 | 158 |  | 158 |  |  |
| 87 | Bệnh viện huyện Thống Nhất | TN |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 266 | 304 | 92 |  | 92 |  |  |
| 88 | XD công viên huyện Thống Nhất | TN |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 89 | XD trụ sở làm việc phòng Y tế + UBDS GĐTE + Trung tâm Dữ liệu Dân cư H Thống Nhất | TN |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 90 | Dự án công nghệ TT phục vụ mô hình một cửa H Thống Nhất | TN |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 91 | Trường TH Nguyễn Du - Tân Phú | TP |  |  | 2006- 2007 |  |  | 1.000 hs |  | 110 | 110 | 110 |  | 110 |  |  |
| 92 | Trường TH Lộc Thịnh | TP |  |  | 2006- 2007 |  |  | 10 phòng |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 93 | Hồ chứa nước nhỏ xã Phú An (02 hồ) | TP |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 94 | Trụ sở Công an PCCC cụm Tân Phú - Định Quán | TP |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  | 28 |  |  |
| 95 | Xây dựng phòng Địa chính Nhà đất H Tân Phú | TP |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 96 | Trường THCS Trường Chinh | TP |  |  | 2006 |  |  | 18 phòng |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 97 | Hạ tầng khu trung tâm HC huyện Tân Phú, (gồm 5 tuyến) | TP |  |  | 2006 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |
| 98 | XD đường tránh kết hợp đê bao chống lũ sông Đồng Nai (huyện chi BTGPMB) | TP |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 99 | Trường MG Thanh Sơn | TP |  |  | 2006- 2007 |  |  | 8 phòng |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 100 | Trường MG Phú Lập | TP |  |  | 2006- 2007 |  |  | 6 phòng |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 |  |  |
| 101 | Nhà thi đấu đa năng H Tân Phú | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 102 | Đường từ khu văn hóa đi đường Tà Lài | TP |  |  | 2006- 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 103 | Trung tâm cụm xã Nam Cát Tiên (CT 135) - NC cấp trạm y tế | TP |  |  | 2004- 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 104 | Trường Mẫu giáo Phú Điền | TP |  |  | 2004- 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 105 | Xây dựng ký túc xá sinh viên tại TP HCM | TP HCM |  |  | 2004- 2005 |  |  |  |  | 10.431 | 10.431 | 101 |  | 101 |  |  |
| 106 | Trường TH Sông Mây | VC |  |  | 2006 |  |  | 1.000 hs |  | 79 | 79 | 79 |  | 79 |  |  |
| 107 | Trường TH Cây Gáo B | VC |  |  | 2006 |  |  | 12 phòng |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 108 | Đường 322 đoạn tránh qua khu Trung tâm VHLS chiến khu Đ (ngã 3 Bà Hào) + rà phá bom mìn | VC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 125 | 125 | 125 |  | 125 |  |  |
| 109 | Cầu Mã Đà | VC |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 110 | Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đoàn đặc công 113 | VC |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 111 | ĐT Trung tâm Lịch sử Văn hóa Chiến khu Đ tại ngã 3 Bà Hào | VC |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 112 | Đầu tư nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Phú (XD mới khu điều trị và cận lâm sàn, công trình phụ, cải tạo sàn đường nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước) | VC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 36 |  | 36 |  |  |
| 113 | Phòng khám đa khoa khu vực Phú Lý | VC |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 47 | 47 | 47 |  | 47 |  |  |
| 114 | Cầu Vĩnh An Km 17+273 trên ĐT 767 | VC |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 115 | Trường THCS Hiếu Liêm | VC |  |  | 2006 |  |  | 500 hs |  | 55 | 55 | 55 |  | 55 |  |  |
| 116 | Xây dựng nhà công vụ huyện Vĩnh Cửu | VC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 117 | Cải tạo nâng cấp hội trường Huyện ủy Vĩnh Cửu | VC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 118 | XD Trung tâm lưu trữ H Vĩnh Cửu | VC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 123 |  | 123 |  |  |
| 119 | XD trụ sở UBND xã Vĩnh Tân | VC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 130 | 130 | 130 |  | 130 |  |  |
| 120 | XD trụ sở UBND xã Thạnh Phú | VC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |
| 121 | XD trụ sở UBND xã Bình Hòa | VC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 122 | XD trụ sở UBND xã Tân Bình | VC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 117 | 117 | 117 |  | 117 |  |  |
| 123 | XD Trường TH Tân An - phân hiệu Tân Định | VC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 124 | Trường Mầm non Trị An | VC |  |  | 2005 |  |  | 6 phòng |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 125 | Trường Mầm non Hiếu Liêm | VC |  |  | 2005 |  |  | 6 phòng |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 126 | XD trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An | VC |  |  | 2005 |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |
| 127 | XD nhà thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm - thuộc khu QH TT Văn hóa Thể thao - TT Vĩnh An | VC |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 128 | XD khu vui chơi thiếu nhi - thuộc khu QH Trung tâm Văn hóa Thể thao - TT Vĩnh An | VC |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 129 | Hồ Gia Măng | XL |  |  | 2004 |  |  |  |  | 817 | 817 | 22 |  | 22 |  |  |
| 130 | Trụ sở Công an PCCC cụm Xuân Lộc - Long khánh | XL |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  | 26 |  |  |
| 131 | Trung tâm cụm xã Suối Cao (CT 135) - hạng mục chợ, khu VH-TDTT, nâng cấp trạm y tế | XL |  |  | 2004-2005 |  |  | 2005 |  | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.988 | 30.793 | 5.789 |  | 5.789 |  |  |
|  | Bồi thường GPMB + chi khác đường thị tứ Túc Trưng | ĐQ |  |  | 2006 |  |  |  |  | 524 | 7.143 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Khu định canh định cư ấp 5 xã La Ngà | ĐQ |  |  | 2006 |  |  |  |  | 450 | 450 | 384 |  | 384 |  |  |
| 2 | Cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú | ĐQ |  |  | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Trường THCS Phú Túc | ĐQ |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 436 |  | 436 |  |  |
| 4 | Đường Đồng Khởi (mở rộng từ BV Lao đến ngã 3 Thiết Giáp) | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Xây dựng trụ sở dịch vụ công | BH |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.175 |  | 1.175 |  |  |
| 6 | Dự án đầu tư một số hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 492 |  | 492 |  |  |
| 8 | Vỉa hè QL 15 | BH |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 254 |  | 254 |  |  |
| 9 | Trường TH Nhân Nghĩa | CM |  |  | 2005 |  |  | 10p |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | XD cầu số 2, 31 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc | LK |  |  | 2005 |  |  |  |  | 311 | 321 | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Trung tâm cụm xã Xuân Thanh (CT 135) - hạng mục đường nhựa trung tâm, chợ, khu y tế | LK |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định | LK |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | Bồi thường giải phóng mặt bằng + chi khác đường ĐT 769 đoạn từ QL 51A - QL 51B | LT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 0 | 18.000 | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | Hệ thống thoát nước TT Long Thành | LT |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | Bồi thường GPMB + rà mìn dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường 319 B - đoạn qua KCN Nhơn Trạch | NT |  |  | 2006-2008 |  |  |  |  | 2.076 | 2.088 | 1.154 |  | 1.154 |  |  |
| 16 | Bồi thường giải phóng mặt bằng + chi khác dự án tiêu thoát nước Lò rèn | NT |  |  | 2006 |  |  |  |  | 500 | 548 | 500 |  | 500 |  |  |
| 17 | Xây dựng phòng Địa chính Nhà đất H Nhơn Trạch | NT |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | Đường Long Thọ 1 - nối từ 319 đến HL 19 | NT |  |  | 2004-2005 |  |  | 3 km |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 21 | Trường THCS Tây Hòa | TB |  |  | 2004-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 22 | Trường TH Trần Bình Trọng | TN |  |  | 2006- 2007 |  |  | 1200 hs |  | 494 | 494 | 420 |  | 420 |  |  |
| 23 | Bồi thường GPMB DA Trường Mẫu giáo Gia Tân 1 | TN |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 24 | Trạm bơm điện ĐắkLua | TP |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 550 | 665 | 108 |  | 108 |  |  |
| 25 | Trụ sở Công an PCCC cụm Tân Phú - Định Quán | TP |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 130 | 130 | 130 |  | 130 |  |  |
| 26 | Xây dựng phòng Địa chính Nhà đất H Tân Phú | TP |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 42 |  | 42 |  |  |
| 27 | Hệ cấp nước tập trung xã Phú Lập | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 230 | 230 | 147 |  | 147 |  |  |
| 28 | Bồi thường giải phóng mặt bằng + chi khác đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường Mẫu giáo Minh Khai | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 176 | 176 | 156 |  | 156 |  |  |
| 29 | Đường từ khu văn hóa đi đường Tà Lài | TP |  |  | 2004-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 30 | Trung tâm cụm xã Nam Cát Tiên (CT 135) - hạng mục nâng cấp trạm y tế | TP |  |  | 2004-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 31 | Trường Mầm non Phú Điền | TP |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 32 | Đường ĐT 768 (đoạn từ Ngã 3 Gạc Nai đến giao đường Đồng Khởi - GPMB và rà mìn) | VC |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 33 | Đường ĐT 768 (đoạn từ giao đường Đồng Khởi đến cầu Rạch Đông - GPMB và rà mìn) | VC |  |  | 2006-2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 34 | Trạm bơm điện Tân Khai | VC |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 418 | 418 | 260 |  | 260 |  |  |
| 35 | XD khu văn hóa lịch sử Miền Đông | VC |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 36 | Hồ chứa nước PCCC rừng phân trường 3 Lâm trường Vĩnh An | VC |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 37 | Xây dựng phòng Địa chính Nhà đất H Vĩnh Cửu | VC |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 38 | Trụ sở Công an PCCC cụm Xuân Lộc - Long Khánh | XL |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 130 | 130 | 130 |  | 130 |  |  |
| G | Vốn cấp cho các dự án sau khi quyết toán nhưng kế hoạch chưa bố trí đủ vốn (trong đó có chi phí phản biện giám định xã hội của trạm bơm điện Cao Cang - ĐQ và chi phí ứng chi từ nguồn khác + khối lượng hoàn thành chưa được thanh toán của các dự án XD đội Quản lý Thị trường số 3 - VC; Đội Quản lý Thị trường số 7 - XL; Đội QLTT số 11; trụ sở Chi cục QLTT; phòng Công chứng số 1; trạm Thanh tra Giao thông đường thủy) |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.612 | 78.612 | 4.361 |  | 4.361 |  |  |
| 1 | Trường TH Trịnh Hoài Đức - Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 | 276 | 276 |  | 276 |  |  |
| 2 | Trường THCS Ngô Sỹ Liên - Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 68 | 68 |  | 68 |  |  |
| 3 | Trường THCS Phú Lý - Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 78 | 78 |  | 78 |  |  |
| 4 | Trụ sở QLTT số 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.040 | 1.040 | 1.040 |  | 1.040 |  |  |
| 5 | Trụ sở QLTT số 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.008 | 1.008 | 1.008 |  | 1.008 |  |  |
| 6 | NC UBND xã Trị An - bến phà Hiếu Liêm |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.199 | 1.199 | 28 |  | 28 |  |  |
| 7 | Chi cục Quản lý Thị trường |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.460 | 2.460 | 407 |  | 407 |  |  |
| 8 | Phòng Công chứng số 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 17 | 17 |  | 17 |  |  |
| 9 | Thanh tra Giao thông đường thủy |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 149 |  | 149 |  |  |
| 10 | Trường TH Y tế Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.068 | 8.068 | 157 |  | 157 |  |  |
| 11 | KCH kênh mương đập Đồng Háp |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.931 | 1.931 | 31 |  | 31 |  |  |
| 12 | Thư viện huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.194 | 2.194 | 5 |  | 5 |  |  |
| 13 | Trường PTTH Long Phước - LT |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.959 | 8.959 | 43 |  | 43 |  |  |
| 14 | KCH trạm bơm Phước Tân |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.514 | 1.514 | 5 |  | 5 |  |  |
| 15 | KCH trạm bơm Cao Cang |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 | 248 | 34 |  | 34 |  |  |
| 16 | ĐĐ từ Km 127 QL 20 đi Phương Lâm |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.945 | 1.945 | 7 |  | 7 |  |  |
| 17 | Khu di tích Khu ủy Miền Đông |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.028 | 1.028 | 2 |  | 2 |  |  |
| 18 | Đường ống dọc ĐT 760 P. Bửu Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.897 | 3.897 | 162 |  | 162 |  |  |
| 19 | Đường 3B TT Trảng Bom |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.200 | 4.200 | 71 |  | 71 |  |  |
| 20 | SC nhà 3 tầng Sở Tài chính |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 | 564 | 44 |  | 44 |  |  |
| 21 | Tuyến cấp nước qua cầu Hóa An |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.101 | 3.101 | 47 |  | 47 |  |  |
| 22 | Trạm xá xã Đại Phước |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 | 849 | 27 |  | 27 |  |  |
| 23 | Trạm Y tế xã Tân Bình H. Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 | 712 | 28 |  | 28 |  |  |
| 24 | Trạm Y tế Lâm trường Mã Đà |  |  |  |  |  |  |  |  | 827 | 827 | 30 |  | 30 |  |  |
| 25 | ĐĐ hạ thế - TBA xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.646 | 1.646 | 31 |  | 31 |  |  |
| 26 | Cầu Kinh Hương lộ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 881 | 881 | 3 |  | 3 |  |  |
| 27 | Trạm Y tế xã Núi Tượng |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 56 |  | 56 |  |  |
| 28 | Đường từ TT y tế - Trường THCS Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.105 | 1.105 | 16 |  | 16 |  |  |
| 29 | Cống Câu Kê |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 | 1 |  | 1 |  |  |
| 30 | Đường liên xã Bình Lục - Lợi Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.956 | 2.956 | 10 |  | 10 |  |  |
| 31 | HT cấp nước nhỏ ấp Gia Tỵ - xã Suối Cao |  |  |  |  |  |  |  |  | 899 | 899 | 4 |  | 4 |  |  |
| 32 | SC cống Km 0+547 và Km 1+335 Tỉnh lộ 25A |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 | 406 | 25 |  | 25 |  |  |
| 33 | VP làm việc Đội Thanh tra Giao thông đường thủy |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 | 460 | 121 |  | 121 |  |  |
| 34 | QH Lâm trường Hiếu Liêm |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 | 207 | 86 |  | 86 |  |  |
| 35 | HT cấp nước Sông Thao |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.871 | 2.871 | 23 |  | 23 |  |  |
| 36 | Cầu treo Tà Lài |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.633 | 3.633 | 50 |  | 50 |  |  |
| 37 | Trạm Kiểm tra GT ngã 3 Thái Lan |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 | 141 | 4 |  | 4 |  |  |
| 38 | QH 1/500 di dân trường bắn Quốc gia |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 2 |  | 2 |  |  |
| 39 | QH nuôi tôm CN xã Phước An |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 |  | 11 |  |  |
| 40 | Cầu Tân Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.833 | 1.833 | 101 |  | 101 |  |  |
| 41 | Cầu An Viễn |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.244 | 2.244 | 3 |  | 3 |  |  |
| 42 | Đường Sóc Lu Trị An |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.837 | 10.837 | 46 |  | 46 |  |  |
| 43 | Thiết bị thu phát - trụ sở khối Nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.181 | 2.181 | 5 |  | 5 |  |  |
| C | Nguồn xổ số kiến thiết |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.522 | 404.359 | 231.670 |  | 231.670 |  |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  | 346.616 | 391.635 | 219.577 |  | 219.577 |  |  |
| I | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.247 | 173.110 | 106.755 |  | 106.755 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.257 | 116.174 | 74.037 |  | 74.037 |  |  |
| 1 | Trường TH Trần Quốc Toản - TP |  |  | TP |  | 2006- 2007 |  | 15 ph |  | 2.542 | 2.542 | 1.044 |  | 1.044 |  |  |
| 2 | Trường TH Lê văn Tám - TB |  |  | TB |  | 2006- 2007 |  | 12 ph |  | 7.460 | 7.460 | 5.690 |  | 5.690 |  |  |
| 3 | TTGD T xuyên Trảng Bom |  |  | TB |  | 2006- 2007 |  | 15 ph |  | 8.429 | 8.469 | 6.403 |  | 6.403 |  |  |
| 4 | Trường THCS Quang Trung - TN |  |  | TN |  | 2006- 2007 |  | 18 ph |  | 3.735 | 3.735 | 648 |  | 648 |  |  |
| 5 | Trường THCS Trà Cổ - TP |  |  | TP |  | 2006- 2007 |  | 12 ph |  | 3.221 | 3.221 | 282 |  | 282 |  |  |
| 6 | Trường THCS Phú Bình - TP |  |  | TP |  | 2006- 2007 |  |  |  | 3.304 | 3.304 | 338 |  | 338 |  |  |
| 7 | Trường Mẫu giáo Trung tâm - H TN |  |  | TN |  | 2006- 2007 |  |  |  | 10.152 | 10.152 | 9.793 |  | 9.793 |  |  |
| 8 | Trường THCS Trị An - VC |  |  | VC |  | 2006- 2007 |  |  |  | 3.394 | 3.394 | 1.779 |  | 1.779 |  |  |
| 9 | Trường THCS Ngọc Định - ĐQ |  |  | ĐQ |  | 2006- 2008 |  |  |  | 3.221 | 4.673 | 2.738 |  | 2.738 |  |  |
| 10 | Trường TH Phù Đổng - TN |  |  | TN |  | 2006- 2007 |  | 15ph |  | 6.414 | 6.414 | 1.527 |  | 1.527 |  |  |
| 11 | Trường TH Nguyễn Trung Trực - TP |  |  | TP |  | 2006- 2007 |  |  |  | 1.923 | 1.923 | 1.129 |  | 1.129 |  |  |
| 12 | Trường Mẫu giáo Tà Lài - TP |  |  | TP |  | 2006- 2007 |  |  |  | 4.214 | 4.214 | 3.064 |  | 3.064 |  |  |
| 13 | Trường Mẫu giáo Nam Cát Tiên - TP |  |  | TP |  | 2006- 2007 |  |  |  | 2.337 | 2.337 | 1.986 |  | 1.986 |  |  |
| 14 | Trường Mẫu giáo Phú Thanh - TP |  |  | TP |  | 2007- 2008 |  |  |  | 118 | 454 | 101 |  | 101 |  |  |
| 15 | Trường TH Bình Lợi - VC |  |  | VC |  | 2006-2007 |  |  |  | 7.177 | 7.185 | 3.651 |  | 3.651 |  |  |
| 16 | Trường THPT Phú Lý - VC |  |  | VC |  | 2006- 2008 |  |  |  | 12.069 | 12.150 | 10.377 |  | 10.377 |  |  |
| 17 | Trường THPT Xuân Hưng - XL |  |  | XL |  | 2006- 2008 |  |  |  | 12.415 | 12.415 | 8.896 |  | 8.896 |  |  |
| 18 | Trường THPT bán công Ngô Sỹ Liên - TB |  |  | TB |  | 2006- 2007 |  |  |  | 10.754 | 10.754 | 8.654 |  | 8.654 |  |  |
| 19 | Trường MG Thanh Sơn - ĐQ |  |  | ĐQ |  | 2006 |  | 8 ph |  | 3.875 | 3.875 | 1.104 |  | 1.104 |  |  |
| 20 | Trường TH Trung Dũng - CM |  |  | CM |  | 2006 |  | 12 ph |  | 3.000 | 3.000 | 2.398 |  | 2.398 |  |  |
| 21 | Trường TH Đại Phước - NT |  |  | NT |  | 2006- 2007 |  | 18 ph |  | 4.500 | 4.500 | 2.434 |  | 2.434 |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.990 | 56.937 | 32.718 |  | 32.718 |  |  |
| 1 | Trường PTTH Dầu Giây |  |  | TN |  | 2007- 2008 |  |  |  | 6.902 | 7.502 | 6.400 |  | 6.400 |  |  |
| 2 | Trường TH Xuân Đường huyện Cẩm Mỹ |  |  | CM |  | 2007-2008 |  |  |  | 2.220 | 2.524 | 2.034 |  | 2.034 |  |  |
| 3 | Trường TH Lê Hồng Phong huyện Cẩm Mỹ |  |  | CM |  | 2007-2008 |  |  |  | 924 | 1.444 | 766 |  | 766 |  |  |
| 4 | Trường TH Hồng Bàng - CM |  |  | CM |  | 2007- 2008 |  |  |  | 1.351 | 1.900 | 1.161 |  | 1.161 |  |  |
| 5 | Trường THCS La Ngà - ĐQ |  |  | ĐQ |  | 2007- 2008 |  |  |  | 536 | 2.329 | 138 |  | 138 |  |  |
| 6 | Trường Mẫu giáo Phước Khánh - NT |  |  | NT |  | 2007- 2008 |  |  |  | 7.030 | 7.830 | 6.530 |  | 6.530 |  |  |
| 7 | Trường TH Phước Khánh - NT |  |  | NT |  | 2007- 2008 |  |  |  | 2.427 | 4.942 | 1.877 |  | 1.877 |  |  |
| 8 | Trường TH Phước Thiền 2 - NT |  |  | NT |  | 2007- 2008 |  |  |  | 615 | 2.517 | 146 |  | 146 |  |  |
| 9 | Trường TH Phan Bội Châu - TN |  |  | TN |  | 2007- 2008 |  |  |  | 603 | 1.175 | 463 |  | 463 |  |  |
| 10 | Trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc |  |  | XL |  | 2007- 2008 |  |  |  | 456 | 1.891 | 156 |  | 156 |  |  |
| 11 | Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm - XL |  |  | XL |  | 2007- 2008 |  |  |  | 1.412 | 2.874 | 1.087 |  | 1.087 |  |  |
| 12 | Trường TH Trần Quốc Tuấn - Định Quán |  |  | ĐQ |  | 2007 |  |  |  | 3.190 | 3.190 | 2.996 |  | 2.996 |  |  |
| 13 | Trường TH Trần Quốc Toản - ĐQ |  |  | ĐQ |  | 2007 |  |  |  | 548 | 548 | 345 |  | 345 |  |  |
| 14 | Trường THCS Trảng Táo - XL |  |  | XL |  | 2007- 2008 |  |  |  | 3.121 | 4.655 | 2.639 |  | 2.639 |  |  |
| 15 | Trường TH Diên Hồng - TB |  |  | TB |  | 2007- 2008 |  |  |  | 3.725 | 3.745 | 3.595 |  | 3.595 |  |  |
| 16 | Trường TH Huỳnh Tấn Phát - TP |  |  | TP |  | 2007 |  |  |  | 152 | 1.749 | 152 |  | 152 |  |  |
| 17 | Trường TH Trần Quốc Toản - CM |  |  | CM |  | 2007 |  |  |  | 101 | 101 | 101 |  | 101 |  |  |
| 18 | Trường TH Trương Định - CM |  |  | CM |  | 2007 |  |  |  | 118 | 118 | 118 |  | 118 |  |  |
| 19 | Trường TH Hòa Bình - CM |  |  | CM |  | 2007 |  |  |  | 140 | 140 | 140 |  | 140 |  |  |
| 20 | Trường TH Nguyễn Thượng Hiền - CM |  |  | CM |  | 2007 |  |  |  | 19 | 19 | 19 |  | 19 |  |  |
| 21 | Trường TH Nguyễn Du - CM |  |  | CM |  | 2007-2008 |  |  |  | 519 | 519 | 519 |  | 519 |  |  |
| 22 | Phòng Giáo dục huyện Cẩm Mỹ |  |  | CM |  | 2007-2008 |  |  |  | 164 | 164 | 164 |  | 164 |  |  |
| 23 | Trường TH Lâm San - CM |  |  | CM |  | 2007 |  |  |  | 95 | 95 | 95 |  | 95 |  |  |
| 24 | Trường THCS Phú Túc - ĐQ |  |  | ĐQ |  | 2007-2008 |  |  |  | 1.028 | 3.638 | 512 |  | 512 |  |  |
| 25 | Trường Mầm non Phú Lý - VC |  |  | VC |  | 2007-2008 |  |  |  | 321 | 321 | 291 |  | 291 |  |  |
| 26 | Trường Mầm non Trị An - VC |  |  | VC |  | 2007-2008 |  |  |  | 159 | 159 | 159 |  | 159 |  |  |
| 27 | Trường Mầm non Hiếu Liêm - VC |  |  | VC |  | 2007-2008 |  |  |  | 115 | 849 | 115 |  | 115 |  |  |
| II | VĂN HÓA XÃ HỘI |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.915 | 121.251 | 54.730 |  | 54.730 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.411 | 85.024 | 28.681 |  | 28.681 |  |  |
| 1 | Thư viện huyện Tân Phú |  |  | TP |  | 2006- 2007 |  |  |  | 4.064 | 4.064 | 2.806 |  | 2.806 |  |  |
| 2 | Nghĩa trang cán bộ |  |  | BH |  | 2006- 2007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Long Khánh (phần ngân sách tỉnh đầu tư) |  |  | LK |  | 2005-2006 |  |  |  | 1.995 | 1.995 | 22 |  | 22 |  |  |
| 4 | Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu niên H Tân Phú |  |  | TP |  | 2006- 2007 |  |  |  | 4.729 | 4.729 | 2.241 |  | 2.241 |  |  |
| 5 | Xây dựng Trung tâm Dạy nghề H Định Quán |  |  | ĐQ |  | 2006 2007 |  | 8095m2 |  | 7.329 | 7.329 | 3.927 |  | 3.927 |  |  |
| 6 | Thiết bị truyền dẫn dữ liệu Viba số - Đài PTTH |  |  | BH |  | 2006- 2007 |  |  |  | 68 | 4.571 | 68 |  | 68 |  |  |
| 7 | Trung tâm Sát hạch lái xe |  |  | BH |  | 2006- 2008 |  |  |  | 14.641 | 15.141 | 6.491 |  | 6.491 |  |  |
| 8 | Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Cửu |  |  | VC |  | 2006 2007 |  |  |  | 7.169 | 7.169 | 4.669 |  | 4.669 |  |  |
| 9 | CT nâng cấp Trung tâm GDLĐ-XH tỉnh Đồng Nai (khu A-B) |  |  | XL |  | 2006- 2008 |  |  |  | 4.730 | 6.062 | 1.864 |  | 1.864 |  |  |
| 10 | Trường Dạy nghề 26/3 |  |  | BH |  | 2006-2008 |  |  |  | 23.837 | 27.383 | 3.624 |  | 3.624 |  |  |
| 11 | Sửa chữa NC nghĩa trang liệt sỹ TX Long Khánh |  |  | LK |  | 2006- 2007 |  |  |  | 3.370 | 3.370 | 1.883 |  | 1.883 |  |  |
| 12 | Nhà diễn tập và biểu diễn quảng cáo - Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai |  |  | BH |  | 2006- 2008 |  |  |  | 1.480 | 3.212 | 1.086 |  | 1.086 |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.503 | 36.227 | 26.049 |  | 26.049 |  |  |
| 1 | Trung tâm Dạy nghề huyện Trảng Bom (vốn tỉnh bố trí đủ 50% hỗ trợ cho phần xây lắp, số còn lại cân đối từ ngân sách huyện) |  |  | TB |  | 2007 |  |  |  | 5.250 | 5.750 | 4.850 |  | 4.850 |  |  |
| 2 | Nhà Văn hóa trung tâm huyện Thống Nhất |  |  | TN |  | 2007-2008 |  |  |  | 2.967 | 4.301 | 2.598 |  | 2.598 |  |  |
| 3 | Đầu tư mua xe truyền hình màu |  |  | BH |  | 2006- 2007 |  |  |  | 74 | 5.262 | 74 |  | 74 |  |  |
| 4 | Đầu tư NC nghĩa trang liệt sỹ H Vĩnh Cửu |  |  | VC |  | 2007 |  | 4,2 ha |  | 4.727 | 4.727 | 4.568 |  | 4.568 |  |  |
| 5 | Trung tâm Dạy nghề H Thống Nhất |  |  | TN |  | 2007- 2008 |  |  |  | 5.087 | 5.987 | 4.683 |  | 4.683 |  |  |
| 6 | Dự án trùng tu nâng cấp TW Cục - GĐ 2 |  |  | VC |  | 2007- 2008 |  |  |  | 727 | 1.011 | 651 |  | 651 |  |  |
| 7 | Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ |  |  | CM |  | 2007- 2008 |  |  |  | 193 | 193 | 193 |  | 193 |  |  |
| 8 | TB Trường CNKT GTVT (70%) |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 4.020 | 4.020 | 4.020 |  | 4.020 |  |  |
| 9 | Đoàn ca múa nhạc - kho chứa TB |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 189 | 189 | 189 |  | 189 |  |  |
| 10 | Đài Truyền thanh huyện Thống Nhất |  |  | TN |  | 2007- 2008 |  |  |  | 3.061 | 3.282 | 3.040 |  | 3.040 |  |  |
| 11 | Ctạo tầng lầu rạp 30/4 - TP Biên Hòa |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 178 | 295 | 178 |  | 178 |  |  |
| 12 | Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ |  |  | VC |  | 2007-2008 |  |  |  | 1.028 | 1.209 | 1.003 |  | 1.003 |  |  |
| III | Y TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.454 | 97.273 | 58.092 |  | 58.092 |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.285 | 61.199 | 26.223 |  | 26.223 |  |  |
| 1 | Xây dựng Trạm Y tế xã Gia Kiệm |  |  | TN |  | 2006-2007 |  |  |  | 923 | 923 | 431 |  | 431 |  |  |
| 2 | Xây dựng Trung tâm Lao và Bệnh phổi |  |  | LT |  | 2005- 2007 |  | 130g |  | 31.958 | 34.490 | 8.784 |  | 8.784 |  |  |
| 3 | ĐT thiết bị cho 5 phòng khám ĐK khu vực |  |  |  |  | 2005- 2006 |  |  |  | 5.009 | 5.009 | 2.220 |  | 2.220 |  |  |
| 4 | XD cải tạo BVĐK khu vực Thống Nhất |  |  | BH |  | 2006- 2008 |  | 450g |  | 22.394 | 20.777 | 14.788 |  | 14.788 |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.169 | 36.074 | 31.869 |  | 31.869 |  |  |
| 1 | Dự án đầu tư thiết bị y tế 2006 - 2007 |  |  |  |  | 2007- 2008 |  |  |  | 20.591 | 21.989 | 20.591 |  | 20.591 |  |  |
| 2 | Nâng cấp Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán |  |  | ĐQ |  | 2007- 2008 |  | 200GI |  | 3.595 | 5.009 | 2.631 |  | 2.631 |  |  |
| 3 | Sửa chữa cải tạo Bệnh viện Đồng Nai |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 3.389 | 3.429 | 3.229 |  | 3.229 |  |  |
| 4 | Cải tạo Trung tâm Răng Hàm Mặt |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 158 | 158 | 152 |  | 152 |  |  |
| 5 | Đầu tư NC Trung tâm Phòng chống Sốt rét |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 3.074 | 3.127 | 2.926 |  | 2.926 |  |  |
| 6 | XD Trạm Y tế xã Phước Khánh |  |  | NT |  | 2007 |  |  |  | 787 | 787 | 787 |  | 787 |  |  |
| 7 | XD Trạm Y tế xã Phước An |  |  | NT |  | 2007 |  |  |  | 800 | 800 | 800 |  | 800 |  |  |
| 8 | XD đài nước Bệnh viện Nhi |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 776 | 776 | 753 |  | 753 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.767 | 9.969 | 9.894 |  | 9.894 |  |  |
| 1 | XD Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (công trình trọng điểm) |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 8.323 | 8.323 | 8.323 |  | 8.323 |  |  |
| a | Sửa chữa nâng cấp Trung tâm Y tế H Nhơn Trạch (BV H Nhơn Trạch) |  |  | NT |  | 2007 |  |  |  | 112 | 112 | 112 |  | 112 |  |  |
| 1 | Sửa chữa nâng cấp Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 43 | 43 | 43 |  | 43 |  |  |
| 2 | Đầu tư nâng cấp BV Đa khoa khu vực Long Thành |  |  | LT |  | 2007 |  |  |  | 111 | 220 | 111 |  | 111 |  |  |
| 3 | Trường THCS Tam An |  |  | LT |  | 2007 |  | 1200 hs |  | 0 | 0 | 63 |  | 63 |  |  |
| 4 | Trường TH Tân Hiệp |  |  | LT |  | 2007 |  | 900 hs |  | 0 | 0 | 63 |  | 63 |  |  |
| 5 | Trường THCS Hòa Bình (15 ph học + các hạng mục còn lại quy mô 1200 hs + cải tạo 6 phòng lầu cũ) |  |  | LT |  | 2007 |  |  |  | 39 | 58 | 39 |  | 39 |  |  |
| 6 | Trường TH Bình An |  |  | LT |  | 2007 |  | 500 hs |  | 66 | 87 | 66 |  | 66 |  |  |
| 7 | Trường THCS Trần Phú |  |  | CM |  | 2007 |  | 850 hs |  | 76 | 76 | 76 |  | 76 |  |  |
| 8 | Trường THCS Trưng Vương |  |  | XL |  | 2007 |  |  |  | 107 | 107 | 107 |  | 107 |  |  |
| 9 | Trường TH Xuân Trường |  |  | XL |  | 2007 |  |  |  | 146 | 146 | 146 |  | 146 |  |  |
| 10 | Trường TH Hùng Vương |  |  | XL |  | 2007 |  |  |  | 87 | 87 | 87 |  | 87 |  |  |
| 11 | Trường THCS Phan Bội Châu |  |  | XL |  | 2007 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 12 | XD ký túc xá Trường Chính trị tỉnh |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | Trường TH Chu Văn An |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 57 | 57 |  | 57 |  |  |
| 14 | Trường TH Phù Đổng |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 57 | 57 |  | 57 |  |  |
| 15 | Trường THCS Vĩnh Tân |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |
| 16 | Trung tâm Dạy nghề Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | SC nâng cấp BV H. Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 18 | SC nâng cấp BV H. Trảng Bom |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 19 | SC nâng cấp BV H.Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 20 | Trường TH Cẩm Đường (tường rào + sân đường nội bộ + sân nền + phòng chức năng) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 76 | 23 |  | 23 |  |  |
|  | Các công trình bố trí dự phòng khi có dự toán chuẩn bị đầu tư được duyệt sẽ bố trí chính thức |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.139 | 2.755 | 2.200 |  | 2.200 |  |  |
| 1 | Trường PTTH Bàu Hàm |  |  | TB |  | 2007 |  |  |  | 641 | 641 | 548 |  | 548 |  |  |
| 2 | Trường THCS Võ Trường Toản |  |  | CM |  | 2007 |  |  |  | 649 | 1.264 | 569 |  | 569 |  |  |
| 3 | Trường THCS Long Thành |  |  | LT |  | 2007 |  |  |  | 0 | 0 | 304 |  | 304 |  |  |
| 4 | Trường THCS Phan Bội Châu |  |  | TN |  | 2007 |  |  |  | 357 | 357 | 357 |  | 357 |  |  |
| 5 | Trung tâm GDTX huyện Thống Nhất |  |  | XL |  |  |  |  |  | 493 | 493 | 422 |  | 422 |  |  |
|  | Các công trình bố trí dự phòng khi có dự toán chuẩn bị thực hiện được duyệt sẽ bố trí chính thức |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Trung tâm TDTT huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Dự án XD Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai (công trình trọng điểm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Một số dự án khác đã ghi kế hoạch chuẩn bị đầu tư nhưng chưa có HS được duyệt |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| D | Nguồn đất |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.578 | 66.375 | 25.147 |  | 25.147 |  |  |
|  | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.465 | 58.594 | 20.785 |  | 20.785 |  |  |
| 1 | MR nâng cấp QL 56 |  |  | CM |  | 2005- 2007 |  |  |  | 24.244 | 30.967 | 6.167 |  | 6.167 |  |  |
| 2 | Đường TT ấp Tân Mỹ Xuân Bảo đi Nhân Nghĩa |  |  | CM |  | 2007 |  |  |  | 281 | 877 | 127 |  | 127 |  |  |
| 3 | Đường chốt mỹ xã Bảo Bình đi ấp 6 Xuân Tây |  |  | CM |  | 2007- 2008 |  |  |  | 479 | 2.418 | 167 |  | 167 |  |  |
| 4 | Đường Phước Bình - LT |  |  | LT |  | 2007 |  | 4025m |  | 5.118 | 5.118 | 4.924 |  | 4.924 |  |  |
| 5 | Đường từ KCN Định Quán đi đường tỉnh 763 - ĐQ |  |  | ĐQ |  | 2007-2008 |  |  |  | 4.128 | 6.695 | 3.533 |  | 3.533 |  |  |
| 6 | Đường Bưng Môn |  |  | LT |  | 2007- 2008 |  | 4929m |  | 1.218 | 2.898 | 870 |  | 870 |  |  |
| 7 | Đường Suối Tre Bình Lộc |  |  | LK |  | 2007- 2008 |  | 11,2 km |  | 4.815 | 5.815 | 4.815 |  | 4.815 |  |  |
| 8 | Đường từ TT y tế đi 128 - TP |  |  | TP |  | 2007 |  |  |  | 182 | 3.806 | 182 |  | 182 |  |  |
|  | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.157 | 1.694 | 1.157 |  | 1.157 |  |  |
| 1 | Trụ sở Nhà Công vụ đường Võ Thị Sáu |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 873 | 1.410 | 873 |  | 873 |  |  |
| 2 | XD trụ sở làm việc Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 284 | 284 | 284 |  | 284 |  |  |
|  | CẤP NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.491 | 4.005 | 1.939 |  | 1.939 |  |  |
| 1 | HT cấp nước TT xã Phú An |  |  | TP |  | 2007 |  | 480m3/ngày |  | 1.618 | 2.232 | 1.463 |  | 1.463 |  |  |
| 2 | Mở rộng HT cấp nước TT Vĩnh An |  |  | VC |  | 2007- 2008 |  |  |  | 633 | 1.533 | 260 |  | 260 |  |  |
| 3 | HT cấp nước P. Tân Vạn |  |  | BH |  | 2007 |  |  |  | 240 | 240 | 216 |  | 216 |  |  |
|  | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.465 | 2.083 | 1.266 |  | 1.266 |  |  |
| 1 | Bãi chôn chất thải rắn SH - ĐQ |  |  | ĐQ |  |  |  |  |  | 1.465 | 2.083 | 1.266 |  | 1.266 |  |  |
| 2 | Bãi chôn chất thải Tây Hòa (GĐ 1) |  |  | TB |  | 2007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| E | Nguồn Quỹ phát triển nhà ở |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.820 | 37.891 | 4.393 |  | 4.393 |  |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.430 | 37.364 | 4.388 |  | 4.388 |  |  |
| 1 | XD hạ tầng chung cư Nguyễn Văn Trỗi |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.864 | 9.691 | 10 |  | 10 |  |  |
| 2 | SC cải tạo nhà số 73 Khổng Tử |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.218 | 3.218 | 2.455 |  | 2.455 |  |  |
| 3 | XD chung cư đường NVT (TDC A5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.040 | 18.147 | 78 |  | 78 |  |  |
| 5 | Di chuyển trạm Radar C51/E935/f730 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.142 | 6.142 | 1.713 |  | 1.713 |  |  |
| 6 | XD khu cư xá 100/33 (XN IN) |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 | 166 | 132 |  | 132 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 | 527 | 5 |  | 5 |  |  |
| 1 | XD chung cư A6, A7 tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 | 324 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | XD mới chung cư cao tầng 98 - 100 QL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | 173 | 5 |  | 5 |  |  |
| 3 | XD 08 căn nhà lô E cư xá Bạch Đằng |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Mua nhà tái định cư và hỗ trợ di dời |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Ngân sách cấp vốn mua lại 69 căn hộ tại chung cư A4 đường Nguyễn Văn Trỗi phục vụ TĐC phục vụ bồi thường GPMB và di dời các hộ trong 11 căn nhà ở chợ Biên Hòa thu hồi bán đấu giá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Chi phí di dời chỗ cho 49 hộ thuộc diện giải tỏa tại khu chợ Biên Hòa đến TĐC tại chung cư A4 Nguyễn Văn Trỗi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | VỐN DỰ PHÒNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| F | Nguồn khác |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.725 | 284.035 | 24.677 |  | 24.677 |  |  |
| 1 | Hệ thống công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.160 | 5.160 | 514 |  | 514 |  |  |
| 2 | Kênh dẫn hồ tuyến 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.548 | 4.548 | 232 |  | 232 |  |  |
| 3 | Tin học hóa hoạt động của Đảng 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 688 | 2.384 | 2.384 |  | 2.384 |  |  |
| 4 | Hồ Cầu Mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.329 | 271.944 | 21.548 |  | 21.548 |  |  |
| G | Nguồn sự nghiệp giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.193 |  | 4.193 |  |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.778 |  | 3.778 |  |  |
| 1 | SC dặm vá ổ gà thảm BTNN dày 3cm ĐT 768 từ km 18+000 - Nhà máy nước Thiện Tân và đoạn từ km 29+100- km 31+600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  | 105 |  |  |
| 2 | Mở rộng cống Bản tại km 2+150 đường Đồng Khởi |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 109 |  | 109 |  |  |
| 3 | SC thảm BTN ĐT 764 từ km 0+000 đến km 1+800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 317 |  | 317 |  |  |
| 4 | Sửa chữa ĐT 769 đoạn từ km 7+500 đến km 11+350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 686 |  | 686 |  |  |
| 5 | DTSC đường từ cổng sân bay vào đường băng |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 261 |  | 261 |  |  |
| 6 | SC dặm vá ổ gà thảm BTNN ĐT 768 km 14-15; 17-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 18 |  | 18 |  |  |
| 7 | Cống bản chùa Phúc Lâm trên QL15 TP.BH |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Cống thoát nước dọc ĐT 769 km 3+400 - km 3+515 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Đắp gia cố lề đường, thay thế một số cống ngang ĐT 769 từ Long Thành Cát Lái km 21+385 - km 0+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | SC thảm BTNN ĐT 763 km 23+000 - cuối tuyến |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Gia cố, mở rộng lề đường ĐT 769 từ QL 51 đến giao Đ.319 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | QH tổng thể GTVT đến 2010 và định hướng 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | Mở rộng mặt đường ĐT 765 theo QH và xử lý hệ thống thoát nước đoạn từ km 0+000 đến km 1+500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.170 |  | 1.170 |  |  |
| 14 | SC mặt đường dặm vá ổ gà thảm BTNN ĐT 763 km 00 -km 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 203 |  | 203 |  |  |
| 15 | SC mái taluy nền đường bên trái tuyến ĐT 763 đoạn đường vào cầu Tam Bung tại km 24+800; L=214m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | SC thảm BTNN ĐT 769 km 3+200 - km 3+450 gần cầu P.Lý |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | Lập hồ sơ đường Suối Tre - Bình Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | Cắm mốc lộ giới đường chất thải rắn đoạn từ QL 1A H.Trảng Bom đến giao với QL 51 H.Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 80 |  | 80 |  |  |
| 19 | T.toán tiền lập hồ sơ SC ĐT 765 và ĐT 769 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 38 |  | 38 |  |  |
| 20 | Thay thế 1 số cống ngang đường ĐT 765 đoạn km 3+850 - km 5+350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 187 |  | 187 |  |  |
| 21 | Sửa chữa, dặm vá ổ gà BTNN dày 3cm đường 319 đoạn từ km 4+400 đến km 5+000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 22 | SC thảm BTNN ĐT 769 từ km 0+000 - km0+500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | SC thảm BTNN dày 3cm ĐT 769 từ km1 9+000 - 19+550, khai thông mương thoát nước phải và thảm BTNN 2 đầu cầu Gang Lò |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 24 | SC thảm BTN ĐT 764 từ km 0+000 đến km1+800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 25 | Sửa chữa ĐT 769 đoạn từ km 7+500 đến km 11+350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 26 | Sửa chữa ĐT 765 đoạn từ km 2+300 đến km3 +300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 70 |  | 70 |  |  |
| 27 | Sửa chữa ĐT 768 từ km 31+600 đến km 34+600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 28 | Sửa chữa đảm bảo giao thông đường HL.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 244 |  | 244 |  |  |
| 29 | Thay cống đường Đ.Khởi (đoạn UB P.Tân Hiệp) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 63 |  | 63 |  |  |
| 30 | DTSC đường 768 km 28+360 - 29+860 (năm 2002) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 31 |  | 31 |  |  |
| 31 | Gia cố mố cầu số 2 đường Suối Tre - Bình Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 32 | DTSC đường 768 km 18-18+854; km 29-30+445 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 33 | DTSC đường Hiếu Liêm (km 0-4+300) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 59 |  | 59 |  |  |
| 34 | Gia cố mới taluy tuyến ĐT 766 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 117 |  | 117 |  |  |
| 35 | DTSC đường 763 km 2-7; HT cống km 9+167 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 16 |  | 16 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 1 | Sơn kẻ tim đường, biển báo, cắm mốc lộ giới |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 2 | Mở rộng cống Bản tại km 2+150 đường Đồng Khởi |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | X.dựng chương trình quản lý đường bộ bằng bản đồ số |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Sửa chữa ĐT 768 từ km 31+600 đến km 34+600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | DTSC đường Hiếu Liêm (km 0-4+300) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 395 |  | 395 |  |  |
| 1 | SC dặm vá ổ gà thảm BTNN dày 3 cm đường 319 từ km 4+400 đến km 5+000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | SC.ĐBGT thảm BTN ĐT 769 từ km 0+000 - km 0+500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | SC, ĐBGT thảm BTN ĐT 769 từ km 19+000 - km 19+550; khai thông mương thoát nước bên phải, thảm BTN 2 đầu cầu Giang Lò |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Sửa chửa đảm bảo giao thông đường HL.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | DTSC đường 763 km 2-7; HT cống km 9+167 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 200 |  | 200 |  |  |
| 6 | Gia cố mới taluy tuyến ĐT 766 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 7 | Dự án cống Suối Bà Lúa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 95 |  | 95 |  |  |
| 8 | Thay cống đường Đ.Khởi (đoạn UB P. Tân Hiệp) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 9 | DTSC đường từ cổng E935 vào đường băng (còn lại) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 87 |  | 87 |  |  |
| H | Nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.703 |  | 1.703 |  |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1.182 |  | 1.182 |  |  |
| 1 | Tràn phụ Lát Chiếu |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 175 |  | 175 |  |  |
| 2 | Kiên cố hóa Nam Lộ Đa Tôn |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 493 |  | 493 |  |  |
| 3 | Sửa chữa đê Hiệp Phước - Long Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 216 |  | 216 |  |  |
| 4 | XD cống tiêu mương Đồng Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 200 |  | 200 |  |  |
| 5 | Sửa chữa tràn mái thượng lưu đập Vàm Hô |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 97 |  | 97 |  |  |
| 1 | Điều tra mặn và kiệt sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Các trạm đo mưa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Điều tra, khảo sát lập KHXDSC |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Lập hồ sơ đăng ký giao đất, cắm mốc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CBĐT; CB THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 521 |  | 521 |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường đê Ông Kèo |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 151 |  | 151 |  |  |
| 2 | Tu sửa nâng cấp tuyến đê Ông Kèo |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 320 |  | 320 |  |  |
| 3 | Kiên cố hóa Nam Lộ Đa Tôn |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 4 | Sửa chữa tràn mái thượng lưu đập Vàm Hô |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  | Dự phòng cho các công trình sau khi đủ hồ sơ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| I | Nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguồn NS địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.755 |  | 7.755 |  |  |
| I | CT giáo dục - đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 4.329 |  | 4.329 |  |  |
| 1 | Nhà tập thể giáo viên ĐắkLua - Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Nhà tập thể giáo viên Trường PTTH Thanh Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Nhà tập thể giáo viên Trường PTTH Phú Lý |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Giảng đường 200 chổ -Trường CĐSP Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | XD ký túc xá và nhà SHVH Trường DTNT tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3.162 |  | 3.162 |  |  |
| 6 | Nhà tập thể GV Trường tiểu học Lam Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Nhà ở GV Trường THCS Trần Hưng Đạo La Ngà |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 240 |  | 240 |  |  |
| 8 | Nhà ở giáo viên Trường THCS Liên Sơn - ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 261 |  | 261 |  |  |
| 9 | Nhà ở GV Thừa Đức - Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 245 |  | 245 |  |  |
| 10 | Nhà ở giáo viên Trường THCS Nguyễn H. Cảnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 211 |  | 211 |  |  |
| 11 | Nhà ở giáo viên Trường THCS Sông Nhạn |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 210 |  | 210 |  |  |
| 12 | Nhà ở giáo viên Trường THCS Xuân Hưng |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | Nhà ở giáo viên Trường THCS Nguyễn Th. Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | Nhà ở giáo viên Trường THCS Tôn Đức Thắng |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | Nhà ở giáo viên Trường THCS Tà Lài - TP |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | Nhà ở giáo viên Trường THCS Núi Tượng |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | XD nhà tập thể giáo viên |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| II | CT xóa đói giảm nghèo & việc làm: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 47 |  | 47 |  |  |
| 17 | Tập huấn nâng cao năng lực việc làm |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | Phát triển thị trường lao động |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 19 | Hỗ trợ đầu tư dịch vụ việc làm |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 47 |  | 47 |  |  |
| 20 | ĐT CSVC cho TT dịch vụ việc làm |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| III | Ổn định di cư & XD vùng KTM |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 564 |  | 564 |  |  |
| 21 | XD phòng học Trường MG xã Lộ 25 - TN |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 564 |  | 564 |  |  |
| 22 | XD phòng học Thanh Sơn ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | Đường GTNT Sông Ray CMỹ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 24 | Đường GT ấp 4, 5 Thanh Sơn - Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| IV | CT văn hóa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 24 | Trùng tu đình thờ Nguyễn Tri Phương |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 25 | Trùng tu Tòa HC Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| V | CT định canh định cư |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 751 |  | 751 |  |  |
| 26 | Hỗ trợ XD cầu xã Sông Ray - Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 302 |  | 302 |  |  |
| 27 | Hỗ trợ XD đường ấp 5 - Phú An - TP |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 450 |  | 450 |  |  |
| 28 | Dự án Xuân Trường (đường + trạm xá) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 29 | Dự án điện Xuân Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 30 | Dự án giếng - Túc Trưng La Ngà |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 31 | Dự án giếng - Bảo Vinh Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 32 | Đường GTNT Núi Tượng - TP |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 33 | XD Nhà MG Phú Hòa Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| VI | CT nước sạch và vệ sinh MTNT |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1.341 |  | 1.341 |  |  |
| 34 | Nâng cấp hệ CN TT xã Xuân Thiện |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 696 |  | 696 |  |  |
| 35 | Nâng cấp hệ CN TT xã Phú Lý - Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 645 |  | 645 |  |  |
| 36 | Nâng cấp hệ CN TT xã Tà Lài - TP |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| VII | CT phòng, chống bệnh XH, HIV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 611 |  | 611 |  |  |
| 37 | Mua sắm TB Trung tâm Lao Phổi Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 611 |  | 611 |  |  |
| VIII | CT dân số và KHHGĐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 113 |  | 113 |  |  |
| 38 | Mở rộng nâng cấp trung tâm dân số, GĐ&TE |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 113 |  | 113 |  |  |
| 39 | Mở rộng Tr.tâm dữ kiện dân cư tuyến huyện |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 40 | XD Trung tâm tư vấn và DVDS.GĐ&TE tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| IX | CT phát thanh truyền hình |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| J | Nguồn vốn 5 triệu ha rừng |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1.858 |  | 1.858 |  |  |
| 1 | BQL rừng PH Vĩnh An |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 426 |  | 426 |  |  |
| 2 | BQL rừng PH Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 505 |  | 505 |  |  |
| 3 | BQL rừng PH 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 490 |  | 490 |  |  |
| 4 | BQL phòng hộ Trị An |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 45 |  | 45 |  |  |
| 5 | Khu DTTN Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 369 |  | 369 |  |  |
| 6 | Ban Điều hành 661 tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 23 |  | 23 |  |  |
| K | Quyết toán tạm ứng các năm chuyển sang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.487 |  | 129.487 |  |  |
|  | (Tổng số A+B+C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Tạm ứng năm 2004 chuyển sang 2007 (I+II+III+IV+V+VI+VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.540 |  | 9.540 |  |  |
| I | NGUỒN KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Bồi thường GPMB XD chợ Biên Hòa - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Bổ sung QH ngành công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | QH phát triển ngành điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Đội Quản lý Thị trường số 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| II | XDCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.362 |  | 9.362 |  |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.167 |  | 5.167 |  |  |
| 1 | Đường QL 1K (cổng 1 - cầu Hóa An) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Đường Đồng Khởi (XLHN-BV Lao) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Đường Đồng Khởi (BV Lao -TL24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Cầu An Viễn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Cầu Rạch Gốc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Hạ tầng khu TT huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Gờ lề, vỉa hè, thoát nước TT Gia Ray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Đường khu TT thị trấn H.Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Đường Bàu Sầm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | Đường ven công viên Biên Hùng (57.300.000 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Đường CMT8 - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | ĐT 766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | ĐT 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | Đường Hố Nai - Trị An (đoạn đầu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | Đường Suối Chồn - Bàu Cối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | N.cấp đường Bùi Văn Hòa (nộp giam t.3.2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | Đường số 2 (Long Tân - Vĩnh Thanh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | Đường Hưng Long - Lộ 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 19 | Nâng cấp mở rộng Hương lộ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | Cầu Sông Thao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 21 | Cầu Suối Cốp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 932 |  | 932 |  |  |
| 22 | Cầu An Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | Nâng cấp đường Huỳnh Văn Lũy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 24 | Đường ấp 1 xã Trị An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 25 | KCHKM đập suối Nước Trong |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 26 | KCHKM đập Đồng Háp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 27 | Kênh tiêu Cầu Dầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 28 | Nạo vét suối Linh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 29 | Thoát nước Tập đoàn 29 - BH (tuyến kênh T1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.229 |  | 4.229 |  |  |
| 30 | KCHKM hồ Sông Mây |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 31 | Hạ tầng khu tái định cư hồ Cầu Mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 32 | Trường TH Tân Triều - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 33 | Trường THCS Quang Trung - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 34 | Trường Mầm non Hoa Sen - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 35 | Trường PTCS Xuân Thiện - TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 36 | Trường THCS Xuân Bảo - XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 37 | Trường THCS xã Đồi 61 - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 38 | Thư viện huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 39 | Trùng tu tôn tạo di tích TW Cục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 40 | CT chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 41 | XD cải tạo TT Thể dục Thể thao tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 42 | Bệnh viện Nhi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 43 | TT BVSK bà mẹ trẻ em -KHHGĐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 44 | XD nâng cấp Trường TH Y Tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 45 | XD mới khu điều trị TT Y Tế Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 46 | Cải tạo Bệnh viện ĐKKV Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 47 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 48 | Trụ sở Sở Tài chính Vật giá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 49 | Trụ sở UBND huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 50 | HT cấp nước tập trung xã Sông Thao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 51 | Bãi chôn lấp chất thải SH P.Trảng Dài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 52 | Chỉnh trang công viên bờ sông trước UBND tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 53 | XD cụm dân cư đồng bào dân tộc ấp Lý Lịch - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | THIẾT KẾ QUY HOẠCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  | 107 |  |  |
| 1 | QH 1/2000 phường Long Bình (phần còn lại) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  | 107 |  |  |
| 2 | QH KTXH huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | QH khu dân cư xã Thanh Sơn ấp 1, 2, 3, 4, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | QH cảnh quan Hóa An - Bửu Long |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | QH TTHC TP. Biên Hòa (P. Thống Nhất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | QH cảnh quan trục đường ven sông Cái |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |
| 1 | ĐT nâng cấp đường Hương lộ 10 thành đường tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Đường dọc sông Đồng Nai (cầu Hóa An - bến đò trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Bờ kè đường CMT8 (Cty cấp nước - đình Phước Lư) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Cầu Mã Đà - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Cầu km 8 trên ĐT 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Cầu Suối Ràng km 31+100 trên ĐT 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | QL 1 đoạn cầu Hang đến mố A cầu Rạch Cát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.058 |  | 4.058 |  |  |
| 1 | Bồi thường GPMB cụm CN miền núi H.Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.058 |  | 4.058 |  |  |
| 2 | Trường Mẫu giáo Phong Lan - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Trường THCS Dương Văn Thì - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Trường THCN Nhơn Trạch - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Trường THCS Phước Tân 1 - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | XD trụ sở ngành NN&PTNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Bồi thường GPMB đường Phan Đình Phùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | XD Trung tâm Lao và Bệnh phổi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | HT cấp nước khu TT huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | Nạo vét suối Săn Máu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Hồ Lộc An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | Bồi thường GPMB DA HT cấp nước Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | Nhà diễn tập và biểu diễn Đoàn Cải lương Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | Bồi thường đường trục chính TT Gia Ray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | Bồi thường GPMB hạ tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | Bồi thường GPMB chợ Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| III | TỒN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  |  |
| 1 | Đường ĐT 767 (từ UBND H.VC-TTYT) - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Đường Sooklu - Trị An - TN – VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  |  |
| 3 | NC đường UBND xã Trị An - Hiếu Liêm - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Đại tu NC đường 322 - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Đường quán Hồng Tiên - TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Đền bù đường TL 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Đền bù đường 5 kéo dài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Cầu vượt Trường Hùng Vương - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | CTNC đường Phan Đình Phùng - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | Đường 30/4 - Phan Đình Phùng - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Đường vào Trường TH Kinh tế - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | Kênh tiêu Cầu Dầu - LK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Vỉa hè QL 15 - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 1 | Bãi chôn chất thải rắn huyện Tân Phú - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Cấp nước thị trấn Trảng Bom - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Kiên cố hóa kênh mương trạm bơm Miếu Vạn - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Mạng tin học QLHC Sở Công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 5 | Đường 600 (đoạn cuối) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Đường khu TT huyện Tân Phú - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | SC cư xá 15 Hưng Đạo Vương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Chung cư đường Nguyễn Văn Trỗi (TĐC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Trang bị PCCC chung cư cao tầng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| IV | THƯỞNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Đường Đồng Khởi (XLHN -BV Lao) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Đường Đồng Khởi (BV Lao -TL24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Đường QL 1K (cổng 1 - cầu Hóa An) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | XD nghĩa trang TP Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | HT cấp nước qua cầu Hóa An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Thoát nước khu thương mại phía Bắc TT Xuân Lộc - LK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Khu làm việc và nhà ăn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | THIẾT KẾ QUY HOẠCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 1 | QH khu công nghiệp miền núi huyện Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | QH tổng thể cấp nước TP Biên Hòa và đô thị Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Hồ chứa nước Long Giao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |
| 1 | XD Trường Dạy nghề 26/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Đại tu Tỉnh lộ 24 (ngã 3 Gạc Nai - Đồng Khởi ĐT 768) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Hệ thống cấp nước TT huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |
| 4 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt huyện Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Trung tâm Sư phạm Thực hành - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Trường THCS Tây Hòa - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Trường THCS Bắc Sơn - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Trường THCS Xuân Đường - LK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Trường THCS Phước Bình - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | XD cải tạo BV Đa khoa khu vực Thống Nhất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| V | QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Cư xá 100/30 (Xí nghiệp In) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| VI | TẠM ỨNG SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |  |
| 1 | Sửa chữa cống Bình Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Cán sỏi đường Hiếu Liêm (km 4+600 - 6+600; km 11+500 -9+500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Sửa chữa đường 763 (km 0+000 - km 2+000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |  |
| VII | TẠM ỨNG SỰ NGHIỆP THỦY LỢI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  | 153 |  |  |
| 1 | KCH đập Vũng Gấm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | SC và nạo vét kênh Lăng Minh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | SC hạ lưu đập Năm Sao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | SC đập Gai Liêu I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | SC Đập Bỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | KCH hồ Thanh Niên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  | 153 |  |  |
| 7 | Hạng mục cống thoát lũ Lò Rèn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Trạm bơm Bình Phước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| B | Tạm ứng năm 2005 chuyển sang 2007 (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.227 |  | 23.227 |  |  |
| I | XDCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.915 |  | 18.915 |  |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.076 |  | 10.076 |  |  |
|  | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.611 |  | 8.611 |  |  |
| 1 | Hạ tầng khu TT huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | ĐT 766 - XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | ĐT 764 - XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Đường số 02 (Long Tân - Vĩnh Thanh) - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Cầu Sông Thao - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Cầu An Hòa - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627 |  | 627 |  |  |
| 7 | Đường Hố Nai - Trị An (đoạn đầu & đoạn còn lại) - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Đường ĐT 769 (km 15+508 - km 33+211) - TN - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Cải tạo nâng cấp đường Phan Đình Phùng - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | Đường Hương lộ 2 huyện Long Thành - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  | 232 |  |  |
| 11 | Đường từ Đài TH đi khu VHTT Tân Phú - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | Đường ấp Lý Lịch II đi ấp Bình Chánh - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | Đường Mồng 4 tết xã Gia Tân - Thống Nhất - TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | XD hạ tầng khu TT huyện Thống Nhất - TN (huyện mới) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | Cải tạo nấng cấp Hương lộ 26 - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.752 |  | 7.752 |  |  |
| 16 | SC cải tạo đường 30/4 Phú Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | Đường ấp 4 đi xã Trị An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | Đường vào KCN Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | THỦY LỢI - NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Tiêu thoát nước Lò Rèn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359 |  | 359 |  |  |
| 1 | Trường TH Tân Triều - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
| 2 | Trường Mầm non Hoa Sen - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Trường TH Chu Văn An - ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Trường THCS Quảng Tiến - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Trường THCS Phước An - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 |  | 327 |  |  |
| 6 | Trường THCS Ngô Thời Nhiệm - ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Trường THCS Vĩnh An - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Trường THCS Bảo Hòa - XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Trường THCS Suối Cao - XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | Trường THCS Bắc Sơn - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Trường THCS Phú Đông - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |
| 12 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nhơn Trạch - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 13 | Trường THCS Nam Cát Tiên - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | Trường THPT Trần Phú - LK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | Trường Mẫu giáo Hoa Hồng - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | Trường TH Xuân Hòa - XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | Trường THPT Phú Lập - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 19 | Trường THCS Suối Cát - XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | Trường THCS Phú Xuân - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 1 | Nghĩa trang TP Biên Hòa phường Long Bình - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Trung tâm Dạy nghề huyện Xuân Lộc - XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 3 | Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Thư viện huyện Vĩnh Cửu - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Nhà Văn hóa phường Quyết Thắng - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | XD khu tưởng niệm Giồng Sắn Nhơn Trạch - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | XD cải tạo TT Thể dục Thể thao tỉnh - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Xuân Lộc - XL (50%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Y TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 1 | Cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Trang thiết bị y tế 2002 - 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | XD nhà làm việc, gara xe, nhà kho TTYT dự phòng - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Xây dựng Trung tâm Lao và Bệnh phổi - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Xây dựng Trạm Y tế Tân Bình - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 6 | Cải tạo MR nhà làm việc Sở Y tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 |  | 517 |  |  |
| 1 | Trụ sở khối Nhà nước huyện Thống Nhất - TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Trụ sở khối Vận huyện Thống Nhất - TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Trụ sở khối Đảng huyện Thống Nhất - TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | XD trụ sở Đảng ủy khối Dân chính Đảng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | XD trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | XD hội trường huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Thiết bị thu phát hành, hội thảo trong trụ sở khối NN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | XD nhà lưu trữ Tỉnh ủy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | XD Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 |  | 517 |  |  |
|  | CẤP NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | CT mở rộng HTCN TT Xuân Lộc - thị xã Long Khánh - LK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 |  | 583 |  |  |
| 1 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | XD khu tái định cư cho đồng bào dân tộc Stiêng - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 |  | 583 |  |  |
| 3 | Bãi chôn lấp chất thải SH hợp vệ sinh H.Tân Phú - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | HT chiếu sáng các TBA đèn đường Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | AN NINH QUỐC PHÒNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | XD nhà ăn, nhà làm việc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Hỗ trợ XD trụ sở phòng Cảnh sát bảo vệ (50%) - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | XD trụ sở đồn Công an KCN Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Thư viện Điện tử Tích hợp tỉnh Đồng Nai - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | THIẾT KẾ QUY HOẠCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Điều chỉnh quy hoạch thị trấn Định Quán - ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | QH khu dịch vụ Tượng đài chiến thắng La Ngà - ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | QH vùng 2 bên tuyến đường cao tốc Dầu Giây - ĐL - Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Đ/c QH chung 1/500 Khu công nghiệp Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | QH vùng tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  | 210 |  |  |
| 1 | Cầu Bản tại km 6+416 trên ĐT 767 - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 2 | Cầu Đá Kè tại km 11+346 trên ĐT 767 - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Cầu Đá Bàn tại km 12+317 trên ĐT 767 - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Cầu Bản tại km 15+501 trên ĐT 767 - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Cầu Vĩnh An km 17+273 trên ĐT 767 - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Đầu tư QL 15 nối dài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Đường 25B Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 9 | Hồ chứa nước Cầu Dầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | DA tuyến thoát nước đường số 02 HT thoát nước N.Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | ĐT KCH KM đập Cù Nhí 1 và 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 12 | Đường từ ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | ĐT một số tuyến đường thuộc khu TT 347 ha N.Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.630 |  | 8.630 |  |  |
| 1 | ĐT 768 đoạn 2 (đường Đồng Khởi - cầu Rạch Đông) - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Cải tạo NC đường 25 A từ Long Thành - Cát Lái |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |
| 3 | Hạ tầng khu công nghiệp miền núi Định Quán - ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  | 41 |  |  |
| 4 | Bồi thường giải phóng mặt bằng Trường 26/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.394 |  | 8.394 |  |  |
| 5 | Trường TH Võ Thị Sáu - ĐQ (nộp giảm t7: 69.687.000 đ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 6 | Bồi thường GP mặt bằng TTVH Thể thao H. Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Trụ sở liên minh hợp tác xã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Bồi thường GPMB Bộ Chỉ huy Quân sự huyện TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |
| 9 | Bồi thường GPMB bãi chôn chất thải rắn xã Tây Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| II | VAY TW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Bồi thường GPMB đường 5 nối dài (tháng 8/2006 nộp giảm 30.175.000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Bồi thường giải phóng MB Tỉnh lộ 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| III | TỒN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.604 |  | 1.604 |  |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 |  | 367 |  |  |
|  | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |
| 1 | Đường Đồng Khởi (XLHN -BV Lao) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Đường Đồng Khởi (BV Lao -TL 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Cầu An Viễn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 4 | Cầu Rạch Gốc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Đường TW Cục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 6 | Đường Suối Chồn - Bàu Cối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | CẤP NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | HT cấp nước khu TT huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |  | 349 |  |  |
| 1 | Thoát lũ Tập đoàn 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |  | 349 |  |  |
| 2 | Thoát nước suối Linh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Thoát nước khu thương mại phía Bắc TT Xuân Lộc - LK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | AN NINH QUỐC PHÒNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | XD cụm dân cư đồng bào dân tộc ấp Lý Lịch - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | THIẾT KẾ QUY HOẠCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | QH vùng nuôi tôm CN xã Phước An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | QH chung thị xã Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.189 |  | 1.189 |  |  |
| 1 | Cầu Suối Cốp 2 km 33+200 trên ĐT 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Cầu số 7, 8, 9 dầm thép trên tuyến Hiếu Liêm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Bồi thường GPMB Cụm CN miền núi H.Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.175 |  | 1.175 |  |  |
| 4 | MR hệ thống cấp nước TT Vĩnh An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Trường THCS Phước Tân 1 - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |
| 6 | Đường 600 từ km 7+600 - km 17+150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Đường vào KCN Ông Kèo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Đường song song QL 20 (từ CA - TTY tế ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Đường nội ô khu phố 8 - 2 TT Vĩnh An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | NC đường liên xã Bình Hòa - Tân Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | XD bờ kè dọc đường CMT8 từ CTY cấp nước - Phước Lư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHỜ QUYẾT TOÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 48 |  |  |
| 1 | Cầu Tân Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 2 | Đường ven Công viên Biên Hùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | KCH kênh mương đập Đồng Háp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Trụ sở Sở Tài chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 46 |  |  |
| 5 | Đường vào Cụm công nghiệp gạch ngói HN 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Cải tạo NC đường Huỳnh Văn Lũy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| IV | THƯỞNG VƯỢT THU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |
| 1 | Hỗ trợ XD Trường Dạy nghề số 02 (50%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |
| V | QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | SC cư xá 12/5 - CMT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | XDHT chung cư cao tầng 5A Nguyễn Văn Trỗi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | XD cư xá vôi xi măng Bình Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| VI | KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.882 |  | 1.882 |  |  |
| 1 | Đội Thanh tra Giao thông Vĩnh Cửu - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | GPMB KCN Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.368 |  | 1.368 |  |  |
| 3 | Hồ Cầu Mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |  | 335 |  |  |
| 4 | Đoạn tránh Quốc lộ 1A TP. Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Đường vào bến xe ngã tư Vũng Tàu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Trụ sở Thanh tra huyện Trảng Bom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Kênh dẫn nước sau cống hồ tuyến 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Trụ sở Đội Giao thông Đường thủy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  | 179 |  |  |
| VII | KHAI THÁC QUỸ ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 |  | 422 |  |  |
| 1 | Đường vào khu TDC La Ngà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Đường trục chính thị trấn Gia Ray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Đường vào nghĩa trang TP Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 |  | 422 |  |  |
| 4 | Trường TH Phú Hội khối lớp học 10 phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Trường TH Vĩnh Thanh 1 khối lớp học 10 phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Trường TH Thiện Tân khối lớp học 10 phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | GPMB hạ tầng khu TT H. Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | NCĐT 768 (đoạn từ ngã 3 Gạc Nai - ngã 3 Đồng Khởi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| VIII | TẠM ỨNG SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 1 | DTSC ĐT 765 km 10+00 - km 11+00 & km 20+300 - km 20+900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | SCĐBGT ĐT 769 km 9+100 -km 9+700 km 14+750 - km 15+508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 3 | DTSC ĐT763 (km 14+300 -km 23+000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| IX | TẠM ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | XD hệ thống cấp nước TT Tà Lài - Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | XD nhà ở giáo viên Thanh Bình - Phú Bình - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |
| X | KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Trường THCS Ngô Quyền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| C | Năm 2006 chuyển sang năm 2007 (I+II+III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.719 |  | 96.719 |  |  |
| I | NGUỒN XÂY DỰNG TẬP TRUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.983 |  | 95.983 |  |  |
|  | XÂY DỰNG CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.796 |  | 55.796 |  |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.583 |  | 44.583 |  |  |
| I | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.754 |  | 13.754 |  |  |
|  | a) Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.459 |  | 1.459 |  |  |
| 1 | Đường vào suối nước nóng Thác Mai (QL 20 vào) - ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  | 468 |  |  |
| 2 | XD hạ tầng khu TT huyện Thống Nhất - TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  | 290 |  |  |
| 3 | Đường vào Trường THCS Hùng Vương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  | 151 |  |  |
| 4 | Đường Bà Hào - Sân bay Rang Rang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  | 126 |  |  |
| 5 | Cầu qua suối nước Xuân Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 |  | 366 |  |  |
| 6 | Đường Xuân Quế - Sông Nhạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 7 | Đường vào nghĩa trang TP Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.295 |  | 12.295 |  |  |
| 1 | Đường ấp 1, ấp 4 Thanh Sơn - ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  |  |
| 2 | ĐT nâng cấp đường nối QL 20 vào khu đồi 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 3 | ĐT đường Tân Hiền (liên xã Thiện Tân - Thạnh Phú) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  | 107 |  |  |
| 4 | Đường liên huyện Xuân Lộc đi Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.642 |  | 3.642 |  |  |
| 5 | Đường giao thông phía Đông thị trấn Trảng Bom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 |  | 415 |  |  |
| 6 | Đường ấp Lý Lịch I đi ấp I xã Phú Lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  | 411 |  |  |
| 7 | Đường 908 Hùng Vương nối dài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 |  | 326 |  |  |
| 8 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (QL 1 vào) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.200 |  | 2.200 |  |  |
| 9 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (QL 51 vào) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 |  | 890 |  |  |
| 10 | Cải tạo nâng cấp Hương lộ 26 - BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545 |  | 545 |  |  |
| 11 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 |  | 731 |  |  |
| 12 | Đường Đức Huy - Thanh Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 |  | 577 |  |  |
| 13 | Cầu Suối Cốp 2 km 33+200 trên ĐT 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 |  | 209 |  |  |
| 14 | Đường vào trường bắn Quốc gia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545 |  | 545 |  |  |
| 15 | Cầu 1, 2, 3 Hiếu Liêm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597 |  | 597 |  |  |
| II | THỦY LỢI - NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.099 |  | 2.099 |  |  |
|  | a) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.099 |  | 2.099 |  |  |
| 1 | Trạm bơm điện Láng Bồ - Tà Lài - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824 |  | 824 |  |  |
| 2 | Kiên cố hóa KM hồ Gia Ui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.275 |  | 1.275 |  |  |
| III | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.845 |  | 8.845 |  |  |
|  | a) Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 1 | Trường THCS Phú Xuân - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.836 |  | 8.836 |  |  |
| 1 | Cải tạo NC khả năng giáo dục Trường CNKT Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.408 |  | 1.408 |  |  |
| 2 | Trường TH Cẩm Đường - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 3 | Trường TH Tam Phước 2 - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 4 | Trường Mầm non Phong Lan - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 5 | Trường THCS Phú lợi - ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 6 | Trường THCS Tây Sơn - ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.058 |  | 1.058 |  |  |
| 7 | Trung tâm GDTX - Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |  | 738 |  |  |
| 8 | Trường THPT Sông Ray - CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  | 216 |  |  |
| 9 | Trường THCS An Phước - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 10 | Trường THPT Phước Thiền (khối hiệu bộ, nhà đa năng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |  | 182 |  |  |
| 11 | Trường THPT Phú Lý - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.180 |  | 1.180 |  |  |
| 12 | Trường THPT Xuân Hưng - XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  |
| 13 | Trường THPT bán công Ngô Sỹ Liên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.604 |  | 1.604 |  |  |
| 14 | Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 |  | 282 |  |  |
| 15 | Trường TH Liên Sơn - ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 38 |  |  |
| 16 | Trường TH Lam Sơn - ĐQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| IV | VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.369 |  | 4.369 |  |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.369 |  | 4.369 |  |  |
| 1 | XD Trung tâm Dạy nghề huyện Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 |  | 347 |  |  |
| 2 | Trung tâm Sát hạch Lái xe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.560 |  | 1.560 |  |  |
| 3 | Trung tâm Dạy nghề H. Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.284 |  | 1.284 |  |  |
| 4 | Cải tạo NC Trung tâm GDTX - XH tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  | 103 |  |  |
| 5 | Trường Dạy nghề 26-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  | 111 |  |  |
| 6 | Cải tạo nâng cấp bãi tập lái xe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  |
| 7 | Thiết bị chấm thi tự động thực hành lái xe Trường CNKT (75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  | 143 |  |  |
| 8 | NC nghĩa trang liệt sỹ Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 |  | 747 |  |  |
| V | THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.783 |  | 1.783 |  |  |
|  | a) Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.783 |  | 1.783 |  |  |
| 1 | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Xuân Lộc - XL (50%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.783 |  | 1.783 |  |  |
| VI | Y TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.735 |  | 2.735 |  |  |
|  | a) Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  | 222 |  |  |
| 1 | Thiết bị y tế 2002 - 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  | 222 |  |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.513 |  | 2.513 |  |  |
| 1 | XD cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.413 |  | 2.413 |  |  |
| 2 | Cải tạo NC TT Y tế huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| VII | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.686 |  | 5.686 |  |  |
|  | a) Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.963 |  | 1.963 |  |  |
| 1 | XD nhà lưu trữ Tỉnh ủy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |  | 211 |  |  |
| 2 | XD trụ sở khối Đảng Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.752 |  | 1.752 |  |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.723 |  | 3.723 |  |  |
| 1 | Trụ sở khối Nhà nước H. Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 |  | 385 |  |  |
| 2 | XD trụ sở làm việc ngành NNPT nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.180 |  | 1.180 |  |  |
| 3 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện V. Cửu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  | 131 |  |  |
| 4 | XD trụ sở khối vận H. Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651 |  | 651 |  |  |
| 5 | XD trụ sở làm việc và phục hồi chức năng Hội Người mù |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 6 | Đầu tư trụ sở làm việc UBMT Tổ quốc VN tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |  | 370 |  |  |
| 7 | XD nhà làm việc khối nhà phía sau VP sở KHCN - Môi trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 |  | 857 |  |  |
| VIII | CẤP NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.632 |  | 1.632 |  |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.632 |  | 1.632 |  |  |
| 1 | HT cấp nước phường Hố Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.632 |  | 1.632 |  |  |
| IX | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  | 319 |  |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  | 319 |  |  |
| 1 | XD nhà điều hành thuộc dự án hạ tầng KCN Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  | 319 |  |  |
| X | AN NINH QUỐC PHÒNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.761 |  | 2.761 |  |  |
|  | a) Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.683 |  | 1.683 |  |  |
| 1 | XD trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 2 | Trụ sở đội PCCC khu vực Long Thành - Nhơn Trạch - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880 |  | 880 |  |  |
| 3 | Trụ sở đội PCCC khu vực Thống Nhất - Vĩnh Cửu - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799 |  | 799 |  |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.079 |  | 1.079 |  |  |
| 1 | XD trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H. Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  |  |
| 2 | Trang thiết bị PCCC cho Công an PCCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 |  | 379 |  |  |
| XI | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |
|  | b) Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |
| 1 | NC phòng hiệu chuẩn Sở KHCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |
| A | THIẾT KẾ QUY HOẠCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | a) Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 1 | QH vùng hành lang 2 bên đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 125 |  |  |
| 1 | Đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thành phố Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  | 58 |  |  |
| 2 | Nâng cấp hồ chứa nước Suối Tre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 3 | SC đường từ ga Hố Nai đến giao đường vào kho K860 (NS tỉnh 60%; doanh nghiệp 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |
| C | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.088 |  | 11.088 |  |  |
| 1 | Bồi thường giải phóng mặt bằng chợ Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.088 |  | 1.088 |  |  |
| 2 | Bồi thường giải phóng mặt bằng Trường Dạy nghề 26-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  | 10.000 |  |  |
|  | NGUỒN TỒN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.483 |  | 7.483 |  |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.503 |  | 6.503 |  |  |
| I | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.561 |  | 5.561 |  |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.561 |  | 5.561 |  |  |
| 1 | SC cống Bản km 0+547 và cống km 1+335 trên ĐT 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | Cầu Suối Cốp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 3 | Đường vào nghĩa trang TP Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |  | 211 |  |  |
| 4 | Hạ tầng khu TT huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.048 |  | 2.048 |  |  |
| 5 | Đường trục chính thị trấn Gia Ray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.300 |  | 3.300 |  |  |
| III | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  |  |
|  | Công trình khởi chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  |  |
| 1 | Trường THCS Phú Đông - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  |  |
| V | Y TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 1 | XD Trạm Y tế xã Đại Phước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | XD Trạm Y tế Lâm trường Mã Đà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| VIII | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 |  | 903 |  |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 |  | 903 |  |  |
| 1 | Thoát lũ Tập đoàn 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 |  | 903 |  |  |
| C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 |  | 296 |  |  |
| 1 | Trường THPT Trấn Biên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  | 56 |  |  |
| 2 | Đường 25C (319B - Vĩnh Thanh) - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 240 |  |  |
| D | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 |  | 626 |  |  |
| 1 | Trạm bơm điện ĐăkLua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 31 |  |  |
| 2 | Xây dựng trụ sở dịch vụ công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3 | HT cấp nước khu TT thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 |  | 459 |  |  |
| 4 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  |  |
| F | CÁC DA HOÀN THÀNH CHỜ QUYẾT TOÁN (trong đó chi phí thanh toán cho Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật của tỉnh trong công tác phản biện giám định xã hội của dự án trạm bơm điện Cao Cang 35 triệu đồng khi đầy đủ hồ sơ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường và HT thoát nước TT Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 58 |  |  |  |
|  | QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.364 | 1.364 |  |  |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.364 | 1.364 |  |  |  |
| 1 | SC cải tạo nhà số 73 Khổng Tử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 | 564 |  |  |  |
| 2 | Di chuyển trạm Radar C51/E935/f730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  |
|  | KHAI THÁC QUỸ ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.748 | 16.748 |  |  |  |
| I | NĂM 2005 (ĐỢT 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.363 | 3.363 |  |  |  |
|  | GIÁO DỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.363 | 3.363 |  |  |  |
| 1 | Trường TH Đại Phước - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 550 |  |  |  |
| 2 | Trường TH Bình Lợi - VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784 | 784 |  |  |  |
| 3 | TT Giáo dục Thường xuyên Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 | 855 |  |  |  |
| 4 | Trường THCS Trị An - Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 | 261 |  |  |  |
| 5 | Trường Mẫu giáo Tà Lài - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913 | 913 |  |  |  |
| II | NĂM 2006 (ĐỢT 1 + ĐỢT 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.991 | 5.991 |  |  |  |
|  | GIÁO DỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.216 | 5.216 |  |  |  |
| 1 | Trường TH Trung Dũng - CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 | 498 |  |  |  |
| 2 | Trường TH Long Phước - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 | 572 |  |  |  |
| 3 | Trường TH Trần Quốc Toản - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 | 580 |  |  |  |
| 4 | Trường TH Phước Tân - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.160 | 1.160 |  |  |  |
| 5 | Trường TH Phước Thái - LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 6 | Trường TH Lê Văn Tám - TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792 | 792 |  |  |  |
| 7 | Trung tâm GDTX Trảng Bom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.611 | 1.611 |  |  |  |
|  | VĂN HÓA XÃ HỘI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775 | 775 |  |  |  |
| 1 | Thư viện huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775 | 775 |  |  |  |
| III | NĂM 2006 (ĐỢT 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.750 | 2.750 |  |  |  |
|  | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |
| 1 | Đường ấp 1, 2 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |
|  | GIÁO DỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.119 | 1.119 |  |  |  |
| 1 | Trường TH Võ Thị Sáu - CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 | 970 |  |  |  |
| 2 | Trường THCS Phú Sơn - TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 | 149 |  |  |  |
|  | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 | 431 |  |  |  |
| 1 | Hỗ trợ XD TT Dữ liệu CNTT Hải quan Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 | 431 |  |  |  |
| IV | NĂM 2006 (59 TỶ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.644 | 4.644 |  |  |  |
| 1 | Đường 25C - Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.644 | 4.644 |  |  |  |
|  | NGUỒN KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.630 | 14.630 |  |  |  |
| 1 | Tin học hóa Đảng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 6 | MR nâng cấp QL 56 đoạn qua tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.594 | 14.594 |  |  |  |
| II | SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  |  |
| 1 | SC dặm vá ổ gà thảm BTNN ĐT 768 Km14-15; 17-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  |
| 2 | Cống bản chùa Phúc Lâm trên QL15 TP.BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 3 | Cống thoát nước dọc ĐT 769 km 3+400 - km 3+515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  |
| 4 | Đắp gia cố lề đường, thay thế một số cống ngang ĐT 769 từ Long Thành - Cát Lái km 21+385 - km 0+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  |
| 5 | SC thảm BTNN ĐT 763 km 23+000 - cuối tuyến |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  |
| 6 | Gia cố, mở rộng lề đường ĐT 769 từ QL 51 đến giao Đ.319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  |
| 7 | SC mặt đường dặm vá ổ gà thảm BTNN ĐT 763 km 00 -km01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  |  |
| 8 | SC mái taluy nền đường bên trái tuyến ĐT 763 đoạn đường vào cầu Tam Bung tại km 24+800; L = 214m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |
| 9 | SC thảm BTNN ĐT 769 km 3+200 - km 3+450 gần cầu P.Lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 10 | Thay thế 1 số cống ngang đường ĐT 765 đoạn km 3+850 - km 5+350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 | 34.7 |  |  |  |
| 11 | Sửa chữa, dặm vá ổ gà BTNN dày 3cm đường 319 đoạn từ km 4+400 đến km 5+000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  |
| 12 | SC dặm vá ổ gà thảm BTNN dày 3cm ĐT 768 từ km 18+000 - N.máy nước Thiện Tân và đoạn từ km 29+100 - km 31+600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SC thảm BTNN ĐT 769 từ km 0+000 - km 0+500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
| 14 | SC thảm BTNN dày 3cm ĐT 769 từ km 19+000 - 9+550, khai thông mương thoát nước phải và thảm BTNN 2 đầu cầu G.Lò |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sửa chữa ĐT 765 đoạn từ km 2+300 đến km 3+300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.5 |  | 17.5 |  |  |
| 16 | Sửa chửa ĐT 768 từ km 31+600 đến km 34+600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |
| 17 | Sửa chửa đảm bảo giao thông đường HL.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.7 |  | 23.7 |  |  |
| III | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  | 641 |  |  |
| 1 | Giảng đường 200 chỗ Trường CĐSP Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | DA QH sắp xếp lại dân cư các xã CT 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Nâng cấp hệ CN TT xã Phú Lý - Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  | 303 |  |  |
| 4 | Mua sắm T.bị Trung tâm Lao và Bệnh phổi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 |  | 338 |  |  |