ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1799/QĐ-UBND                                  Biên Hòa, ngày 09 tháng 6 năm  2008

- QUYẾT ĐỊNH

- Về việc phê duyệt Dự án sinh cảnh trong phân khu sinh

- thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa

- CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa tại Tờ trình số 164/TTr-LNBH ngày 06/12/2007 về việc trình duyệt Dự án sinh cảnh trong phân khu sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa;

Theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án sinh cảnh trong phân khu sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa tại Văn bản số 197/SNN-TĐ ngày 14/02/2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 264/TTr-SKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án sinh cảnh trong phân khu sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa, như sau:

1. Tên dự án: Dự án sinh cảnh trong phân khu sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ - Trường Đại học Nông - Lâm thành phố Hồ Chí Minh.

4. Chủ nhiệm lập dự án: TS. Đinh Quang Diệp.

5. Mục tiêu đầu tư: Hình thành một khu rừng gồm nhiều loại cây gỗ lớn đặc hữu của vùng Đông Nam Bộ, nhiều tầng, nhiều tán, có thực vật đa dạng phong phú, có động vật hoang dã gần giống với rừng tự nhiên; tạo mô hình lâm viên phục vụ tham quan, du lịch sinh thái, nghỉ ngơi giải trí cho nhân dân.

- Phòng hộ bảo vệ môi trường, cảnh quan, tạo lá phổi xanh cho thành phố Biên Hòa.

- Có giá trị thẩm mỹ cao và các tiện nghi phục vụ giải trí có khả năng thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.

- Phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Thực hiện trồng, chăm sóc và phục hồi khoảng 162,022 ha rừng bao gồm:

+ Thảm sinh cảnh rừng hỗn giao lá rộng dày (khoảng 23,923 ha).

+ Thảm sinh cảnh rừng hỗn giao lá thưa (khoảng 86,983 ha).

+ Rừng cảnh quan (khoảng 28,5 ha).

+ Rừng hỗn giao lá rộng thường xanh (9,754 ha).

+ Rừng phục hồi tự nhiên (khoảng 10,622 ha).

+ Hàng rào cây xanh (2,24 ha).

7. Địa điểm đầu tư: Thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 162,022 ha do Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa quản lý.

9. Phương án xây dựng theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại Văn bản số 197/SNN-TĐ ngày 14/02/2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và hồ sơ đơn vị tư vấn lập, trồng rừng như sau:

Mô hình xây dựng sinh cảnh 1 (Mô hình 1 - ký hiệu Mo1): Trồng rừng với mật độ 100 cây/ha; trồng các cây gỗ thuộc nhóm cây gỗ trung bình có nguồn gốc bứng từ rừng hoặc từ vườn ương cây giống; trồng xen giữa hàng cây che bóng, không nằm cùng hàng với hàng cây bản địa đã trồng trước đây và đảm bảo cự ly tối thiểu là 5m, tối đa là 7m so với các cây bản địa đã có.

Mô hình xây dựng sinh cảnh 2 (Mô hình 2 - ký hiệu Mo2): Trồng rừng với mật độ 156 cây/ha; trồng các cây gỗ thuộc nhóm cây gỗ trung bình có nguồn gốc bứng từ rừng hoặc từ vườn ương cây giống; trồng xen giữa hàng cây che bóng, không nằm cùng hàng với hàng cây bản địa đã trồng trước đây và đảm bảo cự ly tối thiểu là 5m, tối đa là 7m so với các cây bản địa đã có.

Mô hình xây dựng sinh cảnh 3 (Mô hình 3 - ký hiệu Mo3): Trồng rừng với mật độ 198 cây/ha; trồng các cây gỗ thuộc nhóm cây gỗ trung bình có nguồn gốc bứng từ rừng hoặc từ vườn ương cây giống; trồng xen giữa hàng cây che bóng, 


không nằm cùng hàng với hàng cây bản địa đã trồng trước đây và đảm bảo cự ly tối thiểu là 5m, tối đa là 7m so với các cây bản địa đã có.

Mô hình xây dựng sinh cảnh 4 (Mô hình 4 - ký hiệu Mo4): Trồng rừng với mật độ 230 cây/ha; trồng các cây gỗ thuộc nhóm cây gỗ trung bình có nguồn gốc bứng từ rừng hoặc từ vườn ương cây giống; trồng xen giữa hàng cây che bóng, không nằm cùng hàng với hàng cây bản địa đã trồng trước đây và đảm bảo cự ly tối thiểu là 5m, tối đa là 7m so với các cây bản địa đã có.

Mô hình xây dựng sinh cảnh 5 (Mô hình 5 - ký hiệu Mo5): Trồng rừng trên các lô đất chưa có rừng với việc trồng lót các hàng cây che bóng với mật độ cây che bóng là 550 cây/ha, cây bản địa là 333 cây/ha; trồng cây che bóng là Tràm bông vàng, trồng cây bản địa là nhóm cây sinh thái (theo hồ sơ lập) có nguồn gốc bứng từ rừng hoặc từ vườn ương cây giống; trồng cây che bóng theo hàng (hàng cách hàng 6m, cây cách cây 3m); trồng cây bản địa giữa các cây che bóng, không trồng theo hàng và đảm bảo cự ly tối thiểu là 5m, tối đa là 7m giữa các cây.

Mô hình xây dựng sinh cảnh 6 (Mô hình 6 - ký hiệu Mo6): Trồng rừng trên các lô đất chưa có rừng với việc trồng lót các hàng cây che bóng với mật độ cây che bóng là 550 cây/ha, cây bản địa là 400 cây/ha; trồng cây che bóng là Tràm bông vàng, trồng cây bản địa là nhóm cây sinh thái với tỷ lệ cây gỗ trung bình trên cây gỗ lớn là 30/70 (theo hồ sơ lập) có nguồn gốc bứng từ rừng hoặc từ vườn ương cây giống; trồng cây che bóng theo hàng (hàng cách hàng 6m, cây cách cây 3m); trồng cây bản địa giữa các cây che bóng, không trồng theo hàng và đảm bảo cự ly tối thiểu là 4m, tối đa là 14m giữa các cây.

Mô hình xây dựng sinh cảnh đai cây xanh cách ly: Trồng bổ sung một số lượng cây bản địa vào cơ cấu tổ thành loài của thảm rừng hiện có với mật độ trồng là 830 cây/ha; trồng rừng thành từng hàng gồm 02 hàng cây thấp cho bông có màu sắc nóng quay mặt ra bên ngoài, ở giữa một hàng cây gỗ trung bình có tán rậm màu sắc sậm, trong cùng là một hàng có thụ dạng gọn cao, các hàng cây được trồng theo hình nanh cá sấu để làm thành hàng rào che kín bên trong, cự ly trồng giữa các hàng là 2m, hàng cách hàng là 3m (riêng hai hàng ngoài cùng cách nhau 2m); hai hàng ngoài trồng cây Móng Bò, hàng cây gỗ trung bình trồng cây Viết và hàng cây trong cùng trồng cây Hoàng Nam.

Xây dựng sinh cảnh rừng tre: Trồng tre với mật độ 200 cây/ha; trồng các loài tre của vùng rừng Đông Nam Bộ như tre vàng, lồ ô…

Xây dựng sinh cảnh đai cây bụi thân thảo: Trồng rừng với mật độ 5000 cây/ha với mục tiêu tạo một hàng rào cây xanh làm chức năng đường biên phân cách với các khu đất có mục đích khác, tạo cảnh quan tươi đẹp cho khu trọng điểm cảnh quan là vùng hồ nước và hồ treo; trồng các loài cây như Bông Giấy, Ngâu, Thông Thiên, Bướm Bạc, Nguyệt Quới….

Xây dựng sinh cảnh trảng cây bụi, trảng cỏ và phục hồi rừng tự nhiên.

10. Loại và cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình trồng rừng.

- Cấp công trình: Công trình cấp IV.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Dự án không phải đền bù giải tỏa nên không cần có phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư.

12. Tổng mức vốn đầu tư:	5.482.000.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 	4.183.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án, tư vấn

đầu tư xây dựng và chi phí khác:	584.000.000 đồng.

- Chi phí dự phòng:	715.000.000 đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.

15. Phương thức đầu tư: Đấu thầu.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008 - 2010.

17. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Kiểm tra và căn cứ cao độ địa hình tự nhiên để có giải pháp trồng rừng cảnh quan theo từng lớp cho hợp lý.

- Cập nhật khu vực xây dựng công trình Tưởng niệm Đặc công 113 vào khu vực dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa; Giám đốc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái

| PHỤ LỤC (Kèm theo Quyết định số 1799/QĐ-UBND |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ngày 09/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |
| Số TT | Danh mục công trình | Năng lực thiết kế | Khái toán vốn (triệu đồng) |
|  | Tổng số |  | 5.482 |
| I | Xây lắp |  | 4.183 |
| 1 | Xây dựng sinh cảnh theo mô hình 1 (trồng rừng, chăm sóc rừng năm thứ nhất và 04 năm sau). | 27,160 ha | 594 |
| 2 | Xây dựng sinh cảnh theo mô hình 2 (trồng rừng, chăm sóc rừng năm thứ nhất và 04 năm sau). | 8,985 ha | 229 |
| 3 | Xây dựng sinh cảnh theo mô hình 3 (trồng rừng, chăm sóc rừng năm thứ nhất và 04 năm sau). | 24,921 ha | 701 |
| 4 | Xây dựng sinh cảnh theo mô hình 4 (trồng rừng, chăm sóc rừng năm thứ nhất và 04 năm sau). | 49,865 ha | 1.505 |
| 5 | Xây dựng sinh cảnh theo mô hình 5 (trồng rừng, chăm sóc rừng năm thứ nhất và 04 năm sau). | 4,648 ha | 159 |
| 6 | Xây dựng sinh cảnh theo mô hình 6 (trồng rừng, chăm sóc rừng năm thứ nhất và 04 năm sau). | 13,429 ha | 514 |
| 7 | Xây dựng sinh cảnh đai cây xanh cách ly (trồng rừng, chăm sóc rừng năm thứ nhất và 04 năm sau). | 2,240 ha | 86 |
| 8 | Xây dựng sinh cảnh trồng tre (trồng rừng, chăm sóc rừng năm thứ nhất) | 8,810 ha | 122 |
| 9 | Xây dựng sinh cảnh đai cây bụi thân thảo (khoanh nuôi) | 3,417 ha | 123 |
| 10 | Xây dựng sinh cảnh trảng cây bụi (khoanh nuôi) | 3,174 ha | 16 |
| 11 | Xây dựng sinh cảnh trảng cỏ (khoanh nuôi) | 6,228 ha | 31 |
| 10 | Xây dựng sinh cảnh rừng phục hồi tự nhiên (xúc tiến tái sinh có trồng dặm) | 9,145 ha | 103 |
| II | Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác |  | 584 |
| III | Dự phòng phí 15% (I+II) |  | 715 |