| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1872/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 21 tháng 7 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 4433/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tại Tờ trình số 402/TTr-BVĐN ngày 05/7/2010 về việc đề nghị duyệt điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; Văn bản số 409/TTr-BVĐN ngày 19/7/2010 về việc bổ sung đầu tư trang thiết bị y tế chuyên môn của Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1472/SKHĐT-XDCB ngày 20 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

3. Hình thức tổ chức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản  dự án.

4. Đơn vị lập hồ sơ dự án: Công ty Thiết kế Xây dựng Yooil Engineering &Architects Co., Ltd (Hàn Quốc). Chủ nhiệm lập Dự án: TS. Kim Kwang Moon.

Nhà thầu thực hiện khảo sát địa chất công trình: Liên Đoàn địa chất thủy văn địa chất công trình Miền Nam.

5. Địa điểm đầu tư: Số 02, đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Diện tích khu đất khoảng 90.276,7m2.

6. Mục tiêu, quy mô và giải pháp xây dựng:

a)  Mục tiêu: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai để phục vụ khám, chữa bệnh nội và ngoại trú cho nhân dân.

b) Quy mô đầu tư: Biên chế tổ chức năm 2007 đến năm 2010 khoảng 924 cán bộ công nhân viên phục vụ, quản lý công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Giai đoạn 1 đầu tư quy mô 700 giường bao gồm: 41 khoa (trong đó có 01 khoa khám và điều trị ngoại trú; 28 khoa điều trị nội trú và 12 khoa nghiệp vụ kỹ thuật); Bộ phận Hành chính Quản trị - đào tạo - hậu cần phục vụ và cơ sở hạ tầng được đầu tư đầy đủ có tính cho quy mô Bệnh viện phát triển đến 1.400 giường trong tương lai.

Tổng mặt bằng bố trí theo bản vẽ ký hiệu A-002 REV-B do Công ty Thiết kế Xây dựng Yooil Engineering&Architects Co., Ltd (Hàn Quốc) lập ngày 12/4/2010; Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt.

Các công trình còn lại trong tổng mặt bằng gồm: Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao, Khu nhà nghỉ thân nhân thực hiện theo quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền.

c) Phương án thiết kế - giải pháp xây dựng:

Khối nhà chính (nhà khám đa khoa, điều trị ngoại trú, nội trú): Gồm 13 tầng và 02 tầng hầm, gồm phần đế 03 tầng, phần thân 10 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng các tầng lầu khoảng 50.948m2 và diện tích sàn xây dựng tầng hầm khoảng 12.622m2. Tầng trệt, tầng 01, tầng 02 bố trí sảnh chờ, tiếp tân, các bộ phận khám điều trị nội trú, ngoại trú và các bộ phận chính của khối kỹ thuật nghiệp vụ; tầng 03 bố trí khu hành chính, văn phòng, phòng họp, hội trường thư viện; từ tầng 04 đến tầng 12 bố trí các phòng điều trị nội trú của các khoa; tầng áp máy bố trí bồn nước, phòng máy của thang máy; tầng hầm 02 bố trí nhà xác, phòng chứa rác, phòng giặt ủi, kho chứa dụng cụ; tầng hầm 01 bố trí khoa cấp cứu, lưu trữ hồ sơ bệnh lý, bếp ăn chính, khoa phục hồi chức năng, phòng kỹ thuật, phòng điện. Kết cấu chịu lực chính là hệ khung cột, dầm, sàn kết hợp với các vách cứng bê tông cốt thép đỗ tại chỗ; móng sử dụng cọc khoan nhồi.

Các hạng mục khám, điều trị và phục vụ khác gồm: Nhà khoa lây nhiễm (02 tầng) với diện tích sàn xây dựng khoảng 1.180,36m2; Nhà tang lễ (01 tầng) với diện tích sàn xây dựng khoảng 290,88m2. Kết cấu chịu lực chính là hệ khung, cột, sàn bê tông cốt thép, móng sử dụng cọc ép bê tông cốt thép.

Hạng mục phụ trợ gồm: Nhà để xe; nhà bảo vệ; cổng tường rào; hệ thống đường nội bộ, sân bãi…

Hệ thống đường nội bộ: Đường nội bộ mặt đường rộng 10m và 07m, vỉa hè 03m, mặt đường bằng bê tông nhựa nóng.

Hệ thống cấp, thoát nước toàn khu:

Nước cấp sử dụng từ nguồn cấp nước thành phố Biên Hòa vào công trình, bể nước ngầm PCCC, máy bơm, bể nước máy.

Thoát nước: Nước thải sinh hoạt và nước thải y tế được thu gom qua trạm xử lý nước thải đạt chuẩn môi trường trước khi cho thoát qua hệ thống thoát nước chung khu vực; nước mưa theo các tuyến cống thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Chất thải rắn được thu gom vận chuyển đến nơi chôn lấp.

Xây dựng hệ thống cấp điện toàn khu, nguồn điện được cấp từ lưới điện của thành phố Biên Hòa (điện trung thế, điện hạ thế, điện chiếu sáng, chiếu sáng sự cố, máy phát điện dự phòng 2000 KVA đảm bảo phục vụ cho toàn công trình).

Hệ thống kỹ thuật khác: Điều hòa không khí, thông gió, cung cấp khí y tế, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, cây xanh, hồ nước…

7. Tổng mức vốn đầu tư :                            		    1.904.300 triệu đồng.

Trong đó:

Xây lắp:                                                       	601.120 triệu đồng.

Thiết bị:                                                	 984.766 triệu đồng.

Chi phí QLDA + chi phí khác + tư vấn đầu tư xây dựng: 70.027 triệu đồng.

Dự phòng phí (15%):                            	       248.387 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

8. Loại, cấp công trình: Loại dự án: Nhóm A.

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

10. Phương thức tổ chức đầu tư: Đấu thầu.

11. Tiến độ thực hiện: Năm 2008 - 2013.

12. Trách nhiệm chủ đầu tư:

- Trong quá trình thi công và sử dụng công trình, cần có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận.

- Chỉ đưa công trình vào sử dụng sau khi có chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật Bảo vệ môi trường; có giấy chứng nhận sự phù hợp chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Chủ đầu tư thực hiện theo Văn bản số 1936/TM-Tgl ngày 12/12/2007 của Bộ Tổng tham mưu về việc thỏa thuận độ cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai như sau: Phải cảnh báo theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO).

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4433/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 1 (Kèm theo Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên hạng mục | Năng lực thiết kế | Vốn đầu tư (triệu đồng) |
|  | Tổng số mức vốn đầu tư |  | 1.904.300 |
| A | Chi phí xây lắp |  | 601.120 |
| 1 | Khối nhà chính (đã bao gồm móng cọc khoan nhồi) | 63.570,09m2 | 517.895 |
| 2 | Công trình phụ |  | 42.756 |
|  | Khu lây nhiễm | 1.180,36m2 | 7.291 |
|  | Nhà tang lễ | 290,88m2 | 2.466 |
|  | Nhà xe (nhà xe A + nhà xe B) | 7.170,56m2 | 32.707 |
|  | Nhà bảo vệ (4 nhà) | 42,64m2 | 292 |
| 3 | Hạ tầng kỹ thuật |  | 40.469 |
|  | Hệ thống điện nước (kể cả hệ thống chiếu sáng bên ngoài) |  |  |
|  | Hệ thống điện (bao gồm chiếu sáng sân đường) + hệ thống chiếu sáng công viên | 1HT | 1.381 |
|  | Hệ thống cấp thoát nước (kể cả hệ thống cấp thoát nước bên ngoài) + hệ thống nước tưới cho cây xanh | 1HT | 10.018 |
|  | Hệ thống xử lý nước thải (bao gồm nhà điều khiển + nhà khí y tế) | 1HT | 1.733 |
|  | Hệ thống cây xanh |  | 3.979 |
|  | Hệ thống sân vườn (đường đi bộ, bó vỉa) + đường, sân bãi |  | 11.487 |
|  | Tường rào, cổng | 1.299 md | 3.646 |
|  | Hệ thống khí y tế (phần xây lắp) |  | 8.225 |
| B | Chi phí thiết bị |  | 984.766 |
| I | Thiết bị theo xây lắp |  | 157.196 |
| I.I | Thiết bị theo xây lắp khối nhà chính |  | 154.135 |
| 1 | Hệ thống quản lý tòa nhà: Hệ thống camera bảo vệ, lưu trữ và xử lý thông tin, phục vụ quan sát và theo dõi cho toàn khối nhà chính | 1 HT | 4.615 |
| 2 | Hệ thống âm thanh công cộng (PA), hệ thống xếp hàng tự động | 1 HT | 2.622 |
| 3 | Hệ thống thang máy: 04 bộ thang máy bệnh nhân, 04 bộ thang máy thân nhân, 02 bộ thang máy nhân viên, 04 bộ thang máy vận chuyển thiết bị, 02 bộ thang máy thường (khoa ngoại), 01 bộ thang máy bệnh nhân (khoa nhiễm), 01 bộ thang cuốn | 1 HT | 27.729 |
| 4 | Hệ thống chống sét | 1 HT | 70 |
| 5 | Hệ thống báo cháy | 1 HT | 1.654 |
| 4 | Hệ thống chữa cháy | 1 HT | 1.295 |
| 5 | Hệ thống gọi y tá | 1 HT | 1.318 |
| 6 | Hệ thống thông tin liên lạc | 1 HT | 2.157 |
| 7 | Hệ thống điều hòa không khí, thông gió (không bao gồm điều hòa, thông gió cho phòng mổ) + hệ thống khí sạch (bao gồm điều hòa, thông gió cho phòng mổ) | 1 HT | 34.740 |
| 8 | Máy phát điện 2250 KVA dự phòng | 02 máy | 16.845 |
| 9 | Hệ thống điện cấp nguồn (máy biến thế + busway + tủ điện) + hệ thống chiếu sáng trong nhà của khối nhà chính |  | 47.050 |
| 10 | Hệ thống công nghệ thông tin (Switch, Computer, Server, HIS, PACS) + hệ thống mạng máy tính nội bộ (mạng LAN, cáp, outlet, rack) | 1 HT | 10.797 |
| 11 | Hệ thống truyền hình | 1 HT | 46 |
| 12 | Hệ thống cấp thoát nước của khối nhà chính | 1HT | 3.197 |
| I.II | Thiết bị theo xây lắp - nhà phụ: (Cơ điện: Nhà lây nhiễm, tang lễ, nhà xe A + B) |  | 1.056 |
| I.III | Thiết bị theo xây lắp - hạ tầng kỹ thuật: (Hệ thống điện nhẹ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy) |  | 2.005 |
| II | Thiết bị y tế lắp đặt đồng bộ với thi công xây lắp |  | 26.682 |
| 1 | Hệ thống khí y tế |  | 26.682 |
| III | Thiết bị khác |  | 5.452 |
| 1 | Chi phí thiết bị nhà bếp |  | 5.452 |
| IV | Thiết bị nội thất cho các bộ phận |  | 41.040 |
| 1 | Phòng họp, hội trường, nhà ăn, phòng đọc, thư viện, tiếp tân; sảnh chờ, các khu vực chờ; văn phòng, phòng làm việc, phòng Giám đốc và Phó Giám đốc, thư ký, phòng Trưởng khoa, phòng khám và xét nghiệm, phòng tư vấn; phòng chứa thiết bị chuyên dùng; phòng thay đồ, cửa hàng, nhân viên, phòng nghỉ |  | 32.110 |
| 2 | Màn ngăn giường bệnh bằng vải (bao gồ thanh treo màn + móc treo dịch truyền) |  | 8.930 |
| V | Thiết bị y tế chuyên môn: (Danh mục số lượng, chủng loại kèm theo phụ lục 2 tiếp theo - chi tiết thiết bị y tế chuyên môn) |  | 754.396 |
| D | Chi phí QLDA, chi phí tư vấn đầu tư + chi phí khác |  | 70.027 |
| E | Dự phòng phí (15%) |  | 248.387 |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 2 Chi tiết thiết bị y tế chuyên môn (Kèm theo Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Vốn đầu tư (triệu đồng) |
| A | KHOA LÂM SÀNG |  |  | 500.565 |
| 1 | Khoa khám bệnh |  |  | 2.735 |
| 1 | Máy thở chức năng cao | Chiếc | 2 | 1.146 |
| 2 | Máy phá rung tim | Chiếc | 1 | 191 |
| 3 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 2 | 344 |
| 4 | Máy siêu âm trắng đen 03 đầu dò | Chiếc | 1 | 478 |
| 5 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 23 |
| 6 | Máy điện tim 03 cần | Chiếc | 1 | 38 |
| 7 | Giường hồi sức cấp cứu đa năng | Chiếc | 2 | 229 |
| 8 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 4 | 99 |
| 9 | Máy đo SPO2 | Chiếc | 2 | 76 |
| 10 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 4 | 92 |
| 11 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 1 | 19 |
| 2 | Khoa Hồi sức cấp cứu |  |  | 7.688 |
| 1 | Máy tạo nhịp tim tạm thời | Chiếc | 2 | 153 |
| 2 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 5 | 124 |
| 3 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 5 | 153 |
| 4 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 3 | 516 |
| 5 | Máy thở người lớn và trẻ em | Chiếc | 2 | 955 |
| 6 | Máy chụp X quang di động | Chiếc | 1 | 573 |
| 7 | Máy siêu âm trắng đen 03 đầu dò | Chiếc | 1 | 478 |
| 8 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 1 | 19 |
| 9 | Tủ sấy dụng cụ | Chiếc | 1 | 57 |
| 10 | Máy điện tim 03 cần | Chiếc | 2 | 76 |
| 11 | Máy phá rung tim | Chiếc | 1 | 191 |
| 12 | Hệ thống máy theo dõi bệnh nhân trung tâm với 10 máy theo dõi tại giường | HT | 1 | 2.292 |
| 13 | Giường hồi sức tích cực | Chiếc | 10 | 2.101 |
| 3 | Khoa Nội I |  |  | 3.119 |
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 5 | 860 |
| 2 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 23 |
| 3 | Holter theo dõi huyết áp 24 giờ + ECG holter với 04 đầu ghi | Hệ thống | 1 | 955 |
| 4 | Máy đo chức năng hô hấp (phế dung kế) | Chiếc | 1 | 124 |
| 5 | Máy thở người lớn và trẻ em | Chiếc | 2 | 955 |
| 6 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 2 | 50 |
| 7 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 5 | 115 |
| 8 | Máy điện tim 03 cần | Chiếc | 1 | 38 |
| 4 | Khoa Nội II |  |  | 9.185 |
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 4 | 688 |
| 2 | Máy phá rung tim | Chiếc | 1 | 191 |
| 3 | Holter theo dõi huyết áp 24 giờ + ECG holter với 04 đầu ghi | Hệ thống | 1 | 955 |
| 4 | Máy tạo nhịp tim tạm thời | Chiếc | 2 | 153 |
| 5 | Máy thở chức năng cao | Chiếc | 2 | 1.146 |
| 6 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 6 | 138 |
| 7 | Máy điện tim 03 cần | Chiếc | 1 | 38 |
| 8 | Hệ thống thăm dò điện sinh lý | Chiếc | 1 | 3.820 |
| 9 | Giường hồi sức cấp cứu đa năng | Chiếc | 2 | 229 |
| 10 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 23 |
| 11 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 5 | 124 |
| 12 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 5 | 153 |
| 13 | Máy siêu âm màu doppler tim mạch 03 đầu dò kèm máy in | Chiếc | 1 | 1.528 |
| 5 | Khoa Nội tiêu hóa |  |  | 2.225 |
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 4 | 688 |
| 2 | Máy thở người lớn và trẻ em | Chiếc | 2 | 955 |
| 3 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 4 | 92 |
| 4 | Máy điện tim 03 cần | Chiếc | 1 | 38 |
| 5 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 23 |
| 6 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 5 | 124 |
| 7 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 5 | 153 |
| 8 | Máy đo đường huyết | Chiếc | 5 | 76 |
| 9 | Máy đo nồng độ Ôxy trong máu | Chiếc | 2 | 76 |
| 6 | Khoa Nội cơ xương khớp |  |  | 1.022 |
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 3 | 516 |
| 2 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 4 | 92 |
| 3 | Máy điện tim 03 cần | Chiếc | 1 | 38 |
| 4 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 23 |
| 5 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 5 | 124 |
| 6 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 5 | 153 |
| 7 | Máy đo nồng độ Ôxy trong máu |  | 2 | 76 |
| 7 | Khoa Nội tiết niệu |  |  | 7.077 |
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 3 | 516 |
| 2 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 4 | 92 |
| 3 | Máy điện tim 03 cần | Chiếc | 1 | 38 |
| 4 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 23 |
| 5 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 5 | 124 |
| 6 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 5 | 153 |
| 7 | Máy đo nồng độ Ôxy trong máu | Chiếc | 2 | 76 |
| 8 | Máy đo loãng xương bằng X quang | Chiếc | 1 | 1.528 |
| 9 | Máy thận nhân tạo | Chiếc | 10 | 3.438 |
| 10 | Hệ thống nước cho 30 máy thận nhân tạo | HT | 1 | 669 |
| 11 | Hệ thống rửa quả lọc (loại rửa 02 quả) | Chiếc | 1 | 420 |
| 8 | Khoa Nội tiết |  |  | 2.053 |
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 4 | 688 |
| 2 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 4 | 92 |
| 3 | Máy điện tim 03 cần | Chiếc | 1 | 38 |
| 4 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 23 |
| 5 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 5 | 124 |
| 6 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 5 | 153 |
| 7 | Máy đo nồng độ Ôxy trong máu | Chiếc | 2 | 76 |
| 8 | Máy siêu âm màu 03 đầu dò | Chiếc | 1 | 860 |
| 9 | Khoa dị ứng |  |  | 1.411 |
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 5 | 860 |
| 2 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 4 | 92 |
| 3 | Máy điện tim 03 cần | Chiếc | 1 | 38 |
| 4 | Máy hút dịch | Chiếc | 3 | 69 |
| 5 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 5 | 124 |
| 6 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 5 | 153 |
| 7 | Máy đo nồng độ Ôxy trong máu | Chiếc | 2 | 76 |
| 10 | Khoa huyết học lâm sàng |  |  | 1.927 |
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 5 | 860 |
| 2 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 4 | 92 |
| 3 | Máy điện tim 03 cần | Chiếc | 1 | 38 |
| 4 | Máy hút dịch | Chiếc | 3 | 69 |
| 5 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 5 | 124 |
| 6 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 5 | 153 |
| 7 | Máy đo nồng độ Ôxy trong máu | Chiếc | 2 | 76 |
| 8 | Máy sưởi ấm máu và dịch truyền | Chiếc | 4 | 76 |
| 9 | Máy đo chức năng đông máu tự động | Chiếc | 2 | 382 |
| 10 | Máy đếm giọt dịch truyền | Chiếc | 2 | 57 |
| 11 | Khoa bệnh truyền Nhiễm |  |  | 2.980 |
| 1 | Máy thở chức năng cao | Chiếc | 2 | 1.146 |
| 2 | Máy thở di động | Chiếc | 2 | 764 |
| 3 | Tủ sấy dụng cụ | Chiếc | 1 | 57 |
| 4 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 3 | 516 |
| 5 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 2 | 50 |
| 6 | Máy đếm giọt dịch truyền | Chiếc | 2 | 57 |
| 7 | Máy hút dịch | Chiếc | 2 | 46 |
| 8 | Máy đo nồng độ Ôxy qua da (SPO2) | Chiếc | 2 | 76 |
| 9 | Máy tạo ô xy di động có máy nén khí | Chiếc | 1 | 38 |
| 10 | Giường hồi sức cấp cứu đa năng | Chiếc | 2 | 229 |
| 12 | Khoa lọc thận nhân tạo |  |  | 15.750 |
| 1 | Máy thận nhân tạo | Chiếc | 40 | 13.752 |
| 2 | Hệ thống nước cho 50 máy thận nhân tạo | HT | 1 | 1.051 |
| 3 | Hệ thống rửa quả lọc (loại rửa 02 quả) | Chiếc | 1 | 535 |
| 5 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 2 | 344 |
| 6 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 3 | 69 |
| 13 | Khoa Da liễu |  |  | 1.889 |
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 5 | 860 |
| 2 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 4 | 92 |
| 3 | Máy hút dịch | Chiếc | 3 | 69 |
| 4 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 5 | 124 |
| 5 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 5 | 153 |
| 6 | Máy đo nồng độ Ôxy trong máu | Chiếc | 2 | 76 |
| 7 | Máy sưởi ấm máu và dịch truyền | Chiếc | 4 | 76 |
| 8 | Máy đo chức năng đông máu tự động | Chiếc | 2 | 382 |
| 9 | Máy đếm giọt dịch truyền | Chiếc | 2 | 57 |
| 14 | Khoa Thần kinh |  |  | 2.233 |
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 5 | 860 |
| 2 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 3 | 69 |
| 3 | Máy điện tim 03 cần | Chiếc | 1 | 38 |
| 4 | Máy hút dịch | Chiếc | 3 | 69 |
| 5 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 3 | 74 |
| 6 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 3 | 92 |
| 7 | Máy đo nồng độ Ôxy trong máu | Chiếc | 2 | 76 |
| 10 | Máy thở người lớn và trẻ em | Chiếc | 2 | 955 |
| 15 | Khoa Lão Khoa |  |  | 2.945 |
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 8 | 1.375 |
| 2 | Máy phá rung tim | Chiếc | 1 | 191 |
| 3 | Holter theo dõi huyết áp 24 giờ + ECG holter với 04 đầu ghi | Hệ thống | 1 | 955 |
| 4 | Máy tạo nhịp tim tạm thời | Chiếc | 2 | 153 |
| 5 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 6 | 138 |
| 6 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 23 |
| 7 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 2 | 50 |
| 8 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 2 | 61 |
| 16 | Khoa Ngoại tổng hợp |  |  | 435 |
| 1 | Máy điện châm | Chiếc | 2 | 38 |
| 2 | Máy điện phân thuốc | Chiếc | 1 | 76 |
| 3 | Máy điều trị tầng số thấp | Chiếc | 1 | 38 |
| 4 | Hệ thống sắc thuốc đóng gói 03 bếp | HT | 1 | 96 |
| 5 | Máy điều trị hiệu ứng trường đa chức năng | Chiếc | 1 | 15 |
| 6 | Tủ sấy 150 L | Chiếc | 1 | 57 |
| 7 | Tủ sấy dược liệu | Chiếc | 2 | 115 |
| 17 | Khoa Ngoại tổng hợp |  |  | 3.108 |
| 1 | Máy hút dịch | Chiếc | 4 | 92 |
| 2 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 3 | 516 |
| 3 | Máy phá rung tim | Chiếc | 1 | 191 |
| 4 | Máy tạo nhịp tim tạm thời | Chiếc | 2 | 153 |
| 5 | Máy thở chức năng cao | Chiếc | 2 | 1.146 |
| 6 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 6 | 138 |
| 8 | Giường hồi sức cấp cứu đa năng | Chiếc | 5 | 573 |
| 9 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 23 |
| 10 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 5 | 124 |
| 11 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 5 | 153 |
| 18 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức (22 phòng mổ) |  |  | 171.266 |
| 1 | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình và bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình đi kèm | Chiếc | 4 | 3.056 |
| 2 | Bàn mổ đa năng điện thủy lực | Chiếc | 8 | 4.584 |
| 3 | Bàn mổ phụ khoa | Chiếc | 2 | 955 |
| 4 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống | Bộ | 2 | 1.719 |
| 5 | Bộ dụng cụ thay khớp gối | Bộ | 4 | 764 |
| 6 | Bàn mổ thần kinh sọ não kèm bộ gá đầu cố định | Bộ | 2 | 2.101 |
| 7 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 2 | 38 |
| 8 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thay khớp háng | Bộ | 4 | 1.146 |
| 9 | Hệ thống phẫu thuật tối thiểu thoát vị đĩa đệm, cột sống | HT | 2 | 2.865 |
| 10 | Thiết bị điều trị thoát vị đĩa đệm qua da bằng sóng cao tần | Bộ | 2 | 2.292 |
| 11 | Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực | Bộ | 4 | 1.146 |
| 12 | Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa | Bộ | 4 | 1.146 |
| 13 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh | Bộ | 4 | 3.820 |
| 14 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 4 | 1.146 |
| 15 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 4 | 1.146 |
| 16 | Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu mạch máu | Bộ | 4 | 1.146 |
| 17 | Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay | Bộ | 4 | 1.146 |
| 18 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên, dưới | Bộ | 4 | 3.209 |
| 19 | Bộ dụng cụ phẫu thuật DHS | Bộ | 4 | 1.146 |
| 20 | Bộ dụng cụ phẫu thuật DCS | Bộ | 4 | 1.146 |
| 21 | Đèn mổ di động ≥50.000 lux | Chiếc | 2 | 267 |
| 22 | Đèn mổ treo trần có đèn soi phụ 160.000 lux - 180.000 lux (02 chóa) | Chiếc | 16 | 9.168 |
| 23 | Máy gây mê kèm giúp thở có hệ thống monitor theo dõi độ mê sâu qua điện não và điện cơ | Chiếc | 6 | 8.022 |
| 24 | Máy gây mê kèm giúp thở có hệ thống monitor theo dõi khí mê | Chiếc | 10 | 7.640 |
| 25 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 30 | 5.157 |
| 26 | Monitor theo dõi bệnh nhân 07 thông số | Chiếc | 16 | 3.667 |
| 27 | Máy thở người lớn và trẻ em | Chiếc | 16 | 7.640 |
| 28 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 30 | 745 |
| 29 | Bơm truyền dịch | Chiếc | 20 | 611 |
| 30 | Máy đếm giọt dịch truyền | Chiếc | 10 | 287 |
| 31 | Dao mổ siêu âm | Chiếc | 4 | 3.820 |
| 32 | Dao mổ điện ≥300 W | Chiếc | 2 | 764 |
| 33 | Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp gối và khớp vai | HT | 2 | 5.730 |
| 34 | Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh mạch máu | Chiếc | 2 | 3.820 |
| 35 | Hệ thống phẫu thuật nội soi cắt túi mật và ruột thừa | HT | 2 | 3.820 |
| 36 | Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa kèm hàn mạch nội soi | HT | 2 | 5.730 |
| 37 | Hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu | HT | 2 | 5.348 |
| 38 | Hệ thống phẫu thuật nội soi phụ khoa | HT | 2 | 2.674 |
| 39 | Máy phá rung tim | Chiếc | 2 | 382 |
| 40 | Hệ thống rửa tay cho 02 KTV | HT | 16 | 3.056 |
| 41 | Máy chụp X quang di động cánh tay hình chữ C | Chiếc | 2 | 3.820 |
| 42 | Máy tháo lồng ruột bằng hơi | Chiếc | 4 | 92 |
| 43 | Garo hơi số hóa cho phẫu thuật chấn thương | Chiếc | 2 | 458 |
| 44 | Máy khoan xương cao tốc cho phẫu thuật thần kinh, cột sống kèm máy bào cột sống | Chiếc | 2 | 2.865 |
| 45 | Máy khoan cắt xương lớn đa năng | Chiếc | 2 | 1.528 |
| 46 | Máy khoan xương vi phẫu bàn tay và hàm mặt & TMH | Chiếc | 2 | 1.146 |
| 47 | Thiết bị định vị (Navigation) dành cho phẫu thuật và các phần mềm cho phẫu thuật thần kinh, cột sống và TMH | Chiếc | 2 | 15.280 |
| 48 | Hệ thống máy theo dõi bệnh nhân trung tâm với 10 máy theo dõi tại giường | HT | 2 | 4.584 |
| 49 | Hệ thống phẫu thuật nội soi bướu cổ | HT | 2 | 3.820 |
| 50 | Bộ khung vén não | Bộ | 2 | 1.146 |
| 51 | Ống soi đường mật trong mổ | Bộ | 2 | 955 |
| 52 | Hệ thống cảnh báo liệt tủy do phẫu thuật cột sống | HT | 2 | 2.292 |
| 53 | Máy siêu âm do dòng chảy mạch cho phẫu thuật tim mạch, sọ não | Chiếc | 2 | 1.719 |
| 54 | Hệ thống thiết bị với Pendant kèm giá đỡ & đầu khí & lọc khuẩn & Camera & âm thanh giao diện 02 chiều với phòng hội chẩn | HT | 2 | 4.584 |
| 55 | Nồi hấp tiệt trùng nhanh ≥ 30 lít cho phòng mổ | Chiếc | 2 | 306 |
| 56 | Máy sưởi ấm máu và dịch truyền | Chiếc | 8 | 153 |
| 57 | Máy xử lý vết thương hút áp lực âm | Chiếc | 6 | 1.834 |
| 58 | Máy thở chức năng cao | Chiếc | 10 | 5.730 |
| 59 | Giường hồi sức tích cực | Chiếc | 16 | 3.362 |
| 60 | Máy thở di động | Chiếc | 4 | 1.528 |
| 19 | Khoa Chấn thương chỉnh hình |  |  | 4.710 |
| 1 | Bàn bó bột | Chiếc | 1 | 10 |
| 2 | Bàn nắn xương chỉnh hình đa năng | Chiếc | 1 | 344 |
| 3 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 2 | 38 |
| 5 | Máy thở chức năng cao | Chiếc | 2 | 1.146 |
| 6 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 6 | 1.031 |
| 7 | Đèn đeo trán ánh sáng lạnh | Chiếc | 2 | 19 |
| 8 | Buồng Ôxy cao áp | Chiếc | 1 | 1.528 |
| 9 | Máy bào da | Chiếc | 2 | 46 |
| 10 | Bộ đặt nội khí quản | Chiếc | 2 | 38 |
| 11 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 6 | 149 |
| 12 | Máy cắt bột | Chiếc | 2 | 57 |
| 13 | Máy hút dịch | Chiếc | 2 | 46 |
| 14 | Kính lúp đội đầu trong phẫu thuật 08 Diop | Chiếc | 5 | 29 |
| 15 | Giường hồi sức cấp cứu đa năng | Chiếc | 2 | 229 |
| 20 | Khoa Bỏng |  |  | 5.829 |
| 1 | Máy thở chức năng cao | Chiếc | 2 | 1.146 |
| 2 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 2 | 50 |
| 3 | Máy đếm giọt dịch truyền | Chiếc | 2 | 57 |
| 4 | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số | Chiếc | 2 | 344 |
| 5 | Máy khí dung siêu âm | Chiếc | 3 | 69 |
| 6 | Máy hút áp lực âm dẫn lưu màng phổi | Chiếc | 1 | 38 |
| 7 | Bồn tắm bỏng | Chiếc | 4 | 1.375 |
| 8 | Giường hồi sức cấp cứu bỏng cho sơ sinh | Chiếc | 2 | 458 |
| 9 | Giường hồi sức cấp cứu chuyên dụng bỏng | Chiếc | 4 | 2.292 |
| 21 | Khoa Phụ sản |  |  | 6.133 |
| 1 | Bộ dụng cụ soi ối cứng | Bộ | 1 | 96 |
| 2 | Máy soi cổ tử cung có Camera + chụp ảnh | Chiếc | 1 | 382 |
| 3 | Monitor sản khoa thai đôi | Chiếc | 1 | 191 |
| 4 | Monitor sản khoa thai đơn | Chiếc | 2 | 382 |
| 5 | Máy đo Bilirubin qua da | Chiếc | 1 | 191 |
| 6 | Bàn hồi sức sơ sinh | Chiếc | 2 | 46 |
| 7 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Chiếc | 2 | 191 |
| 8 | Máy Doppler tim thai | Chiếc | 2 | 76 |
| 9 | Lồng ấp trẻ sơ sinh (lồng dưỡng nhi) | Chiếc | 2 | 485 |
| 10 | Máy hút thai | Chiếc | 1 | 29 |
| 11 | Máy cắt đốt điện | Chiếc | 1 | 287 |
| 12 | Kính hiển vi phản pha và nền đen | Chiếc | 2 | 382 |
| 13 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ | 4 | 306 |
| 14 | Bộ dụng cụ KHHGĐ | Bộ | 2 | 76 |
| 15 | Bàn khám phụ khoa | Chiếc | 4 | 38 |
| 16 | Bồn tắm trẻ sơ sinh | Chiếc | 2 | 115 |
| 17 | Bàn sinh | Chiếc | 5 | 955 |
| 18 | Máy bơm hơi vòi trứng | Chiếc | 1 | 27 |
| 19 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 3 | 74 |
| 20 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Chiếc | 1 | 764 |
| 21 | Máy đếm giọt dịch truyền | Chiếc | 3 | 86 |
| 22 | Bộ dụng cụ nội soi buồng tử cung | Bộ | 1 | 955 |
| 22 | Khoa Tai Mũi Họng |  |  | 7.210 |
| 1 | Bộ mổ tai xương chủm | Bộ | 1 | 57 |
| 2 | Máy khoan cắt xương bào xoang TMH | Chiếc | 1 | 382 |
| 3 | Máy đo thính lực | Chiếc | 2 | 458 |
| 4 | Máy cắt đốt TMH bằng tia Plasma | Chiếc | 2 | 497 |
| 5 | Hệ thống phẫu thuật nội soi TMH mũi xoang và thanh quản | HT | 1 | 1.910 |
| 6 | Ghế khám TMH và bàn khám TMH | Chiếc | 4 | 1.528 |
| 7 | Bộ cắt Amidan gây mê | Bộ | 2 | 191 |
| 8 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Polip mũi | Bộ | 2 | 191 |
| 9 | Bộ mổ vẹo vách ngăn | Bộ | 2 | 191 |
| 10 | Bộ mổ xoang hàm sàn | Bộ | 2 | 191 |
| 11 | Bộ khám nội soi TMH + máy in | Bộ | 1 | 382 |
| 12 | Bộ dụng cụ soi lấy dị vật ống cứng | Bộ | 2 | 917 |
| 13 | Đèn Clar | Chiếc | 3 | 29 |
| 14 | Bộ soi thanh quản trực tiếp | Bộ | 1 | 287 |
| 23 | Khoa Răng - Hàm - Mặt |  |  | 4.244 |
| 1 | Bộ ghế và máy nha khoa | Bộ | 5 | 1.433 |
| 2 | Đèn Halogen trám răng thẩm mỹ | Chiếc | 3 | 69 |
| 3 | Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em | Bộ | 2 | 115 |
| 4 | Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn | Bộ | 2 | 115 |
| 5 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hàm ếch | Bộ | 2 | 115 |
| 6 | Labo răng giả | HT | 1 | 1.719 |
| 7 | Máy hấp dụng cụ Autoclar 12 lít | Chiếc | 1 | 34 |
| 8 | Máy cạo vôi bằng sóng siêu âm | Chiếc | 3 | 86 |
| 9 | Bộ dụng cụ phẫu thuật RHM | Bộ | 2 | 267 |
| 10 | Máy khoan xương dùng trong RHM | Chiếc | 1 | 229 |
| 12 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | 25 |
| 13 | Máy tẩy trắng nhanh răng | Chiếc | 1 | 38 |
| 24 | Khoa Mắt |  |  | 5.615 |
| 1 | Hệ thống mổ phaco | HT | 1 | 1.719 |
| 2 | Máy siêu âm A-B | Chiếc | 1 | 382 |
| 3 | Đèn khe khám mắt | Chiếc | 2 | 458 |
| 4 | Máy đo khúc xạ tự động | Chiếc | 1 | 382 |
| 5 | Kính hiển vi phẫu thuật | Chiếc | 1 | 535 |
| 6 | Bộ vi phẫu catarac | Bộ | 2 | 573 |
| 7 | Bộ tiểu phẫu mắt | Bộ | 2 | 191 |
| 8 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 2 | 458 |
| 9 | Đèn soi đáy mắt | Chiếc | 2 | 38 |
| 10 | Máy đo thị trường tự động | Chiếc | 1 | 325 |
| 11 | Máy đo nhãn áp | Chiếc | 1 | 287 |
| 12 | Hộp kính thử thị lực | Chiếc | 1 | 38 |
| 13 | Máy Javan kế | Chiếc | 1 | 96 |
| 14 | Kính soi góc tiền phòng | Chiếc | 1 | 134 |
| 25 | Khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng |  |  | 1.669 |
| 1 | Laser điều trị | Chiếc | 1 | 38 |
| 2 | Laser nội mạch | Chiếc | 1 | 38 |
| 3 | Máy điện từ trường điều trị | Chiếc | 1 | 96 |
| 4 | Máy điện phân thuốc | Chiếc | 1 | 76 |
| 5 | Máy điều trị tầng số thấp | Chiếc | 1 | 38 |
| 6 | Máy Gavanic kích thích điện | Chiếc | 1 | 96 |
| 7 | Máy nhiệt trị liệu | Chiếc | 1 | 48 |
| 8 | Máy siêu âm điều trị | Chiếc | 1 | 191 |
| 9 | Máy sóng ngắn điều trị | Chiếc | 1 | 172 |
| 10 | Xe đạp tập vận động | Chiếc | 1 | 23 |
| 11 | Bộ dụng cụ tập cho người lớn trẻ em | Bộ | 1 | 23 |
| 12 | Bộ kéo dãn cột sống cổ, lưng có lập trình | Bộ | 1 | 172 |
| 13 | Bồn tắm xoáy | Chiếc | 1 | 57 |
| 14 | Máy điện phân thuốc | Chiếc | 1 | 76 |
| 15 | Máy siêu âm điều trị | Chiếc | 1 | 191 |
| 16 | Máy sóng ngắn điều trị | Chiếc | 1 | 172 |
| 17 | Xe đạp tập vận động | Chiếc | 1 | 23 |
| 18 | Bộ dụng cụ tập cho người lớn trẻ em | Bộ | 1 | 23 |
| 19 | Bồn massage | Chiếc | 1 | 76 |
| 20 | Ghế tập tạ, khớp gối | Chiếc | 1 | 8 |
| 21 | Giường kéo cột sống, lưng | Chiếc | 1 | 8 |
| 22 | Máy điện châm | Chiếc | 6 | 6 |
| 23 | Máy xung điện | Chiếc | 4 | 9 |
| 24 | Máy tập thể dục đa năng | Chiếc | 1 | 8 |
| 25 | Ròng rọc tập khớp vai | Chiếc | 2 | 2 |
| 26 | Khoa Y học Hạt nhân |  |  | 89.636 |
| 1 | Gamma Camera Spect hai đầu | Chiếc | 1 | 9.932 |
| 2 | Máy PET/CT mô phỏng | Chiếc | 1 | 76.400 |
| 3 | Cửa chì | Chiếc | 1 | 1.528 |
| 4 | Bàn chức năng dùng cho máy PET CT | Chiếc | 1 | 191 |
| 5 | Máy đo liều cảnh báo phóng xạ cá nhân | Chiếc | 10 | 57 |
| 6 | Cửa chì | Chiếc | 1 | 1.528 |
| 27 | Khoa Ung bướu |  |  | 136.470 |
| 1 | Hệ thống xạ trị áp sát | HT | 1 | 9.550 |
| 2 | Máy gia tốc tuyến tính (thẳng) - 6/15 MeV điện tử và bộ chuẩn trực nhiều lá | Chiếc | 2 | 95.500 |
| 3 | Hệ thống lập kế hoạch điều trị | Chiếc | 1 | 5.730 |
| 4 | Hệ thống quản lý ung thư | Chiếc | 1 | 3.820 |
| 5 | Phần cứng cho hệ thống quản lý ung thư | Chiếc | 1 | 1.910 |
| 6 | Các công cụ đo đạc và an toàn chất lượng | Chiếc | 1 | 7.640 |
| 7 | Thiết bị cố định bệnh nhân | Chiếc | 1 | 955 |
| 8 | Dụng cụ đúc khuôn | Chiếc | 1 | 7.640 |
| 9 | Cửa boong ke cho máy gia tốc tuyến tính (thẳng) | Chiếc | 2 | 3.056 |
| 10 | Máy in phim khô | Chiếc | 1 | 669 |
| B | KHOA CẬN LÂM SÀNG |  |  | 244.243 |
| 1 | Khoa Huyết học truyền máu |  |  | 6.952 |
| 1 | Máy phân tích huyết học 32 thông số | Chiếc | 2 | 1.528 |
| 2 | Ly tâm lạnh | Chiếc | 1 | 535 |
| 3 | Máy tách các thành phần máu | Chiếc | 1 | 1.337 |
| 4 | Máy lắc tiểu cầu lưu trữ | Chiếc | 1 | 382 |
| 5 | Tủ lạnh đông sâu âm 30 độ | Chiếc | 1 | 229 |
| 6 | Máy điện di | Chiếc | 1 | 669 |
| 7 | Tủ lưu trữ máu 04 đến 06 độ | Chiếc | 1 | 764 |
| 8 | Kính hiển vi 02 mắt có Camera in ảnh | Chiếc | 1 | 344 |
| 9 | Máy hàn dây túi máu | Chiếc | 1 | 67 |
| 10 | Máy ly tâm Hematoric | Chiếc | 1 | 48 |
| 11 | Máy ly tâm máu 80 ống | Chiếc | 1 | 382 |
| 12 | Máy đo chức năng đông máu tự động | Chiếc | 1 | 669 |
| 2 | Khoa hóa sinh |  |  | 11.269 |
| 1 | Máy miễn dịch tự động | Chiếc | 1 | 1.910 |
| 2 | Kính hiển vi 02 mắt | Chiếc | 1 | 76 |
| 3 | Máy ly tâm máu 08 ống | Chiếc | 1 | 191 |
| 4 | Máy sinh hóa tự động 400 test/h không bao gồm ISE | Chiếc | 1 | 1.910 |
| 5 | Máy sinh hóa tự động 800 test/h không bao gồm ISE | Chiếc | 1 | 2.674 |
| 6 | Máy sinh hóa tự động 1200 test/h | Chiếc | 1 | 3.438 |
| 7 | Máy phân tích nước tiểu 11 thông số | Chiếc | 1 | 153 |
| 8 | Máy Ion đồ 05 điện cực | Chiếc | 1 | 115 |
| 10 | Máy phân tích khí máu | Chiếc | 2 | 802 |
| 3 | Khoa Vi sinh |  |  | 6.590 |
| 1 | Tủ định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Chiếc | 1 | 1.719 |
| 2 | Buồng nuôi cấy vi sinh | Chiếc | 1 | 191 |
| 3 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | 10 |
| 4 | Hốt vô trùng | Chiếc | 1 | 191 |
| 5 | Kính hiển vi 02 mắt | Chiếc | 1 | 86 |
| 7 | Máy hấp tiệt trùng 75 lít | Chiếc | 1 | 478 |
| 8 | Tủ sấy dụng cụ | Chiếc | 1 | 57 |
| 9 | Tủ ấm CO2 | Chiếc | 1 | 325 |
| 10 | Dàn Real Time PCR | HT | 1 | 1.719 |
| 11 | Tủ cấy máu | Chiếc | 1 | 478 |
| 12 | Hệ thống máy Elisa | Chiếc | 1 | 1.337 |
| 4 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh |  |  | 185.557 |
| 1 | Máy X quang thường quy cao tần 300mA | Chiếc | 2 | 1.528 |
| 2 | Máy X quang thường quy cao tần 500mA | Chiếc | 1 | 1.146 |
| 3 | Máy chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA | Chiếc | 1 | 24.830 |
| 4 | Máy chụp X quang nhũ ảnh | Chiếc | 2 | 3.056 |
| 5 | Máy cộng hưởng từ (MRI) | Chiếc | 2 | 53.480 |
| 6 | Máy X quang răng toàn cảnh | Chiếc | 1 | 764 |
| 7 | Máy chụp C - Arm | Chiếc | 1 | 1.910 |
| 8 | Máy chụp X quang kỹ thuật số | Chiếc | 2 | 10.696 |
| 9 | Máy chụp cắt lớp CT- Scanner | Chiếc | 2 | 49.660 |
| 10 | Máy chụp động mạch vành | Chiếc | 1 | 38.200 |
| 11 | Máy rửa phim tự động | Chiếc | 1 | 287 |
| 5 | Khoa thăm dò chức năng |  |  | 12.467 |
| 1 | Máy đo chức năng hô hấp (phế dung kế) | Chiếc | 1 | 124 |
| 2 | Máy siêu âm màu 4D | Chiếc | 1 | 1.910 |
| 3 | Máy siêu âm Doppler màu tim mạch | Chiếc | 1 | 1.528 |
| 5 | Máy siêu âm màu tổng quát | Chiếc | 8 | 7.640 |
| 7 | Máy đo điện cơ vi tính 04 kênh | Chiếc | 1 | 669 |
| 8 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 23 |
| 9 | Máy đo điện não vi tính | Chiếc | 1 | 573 |
| 6 | Khoa Nội soi |  |  | 7.185 |
| 1 | Hệ thống nội soi dạ dày đại tràng chuẩn đoán sớm ung thư video | HT | 1 | 2.674 |
| 2 | Hệ thống nội soi chẩn đoán phế quản video | HT | 1 | 1.146 |
| 3 | Hệ thống nội soi dạ dày đại tràng người lớn, trẻ em | HT | 1 | 2.292 |
| 4 | Máy hút dịch | Chiếc | 1 | 23 |
| 5 | Hệ thống nội soi trực tràng | HT | 1 | 669 |
| 6 | Máy rửa dụng cụ nội soi bằng sóng siêu âm | Chiếc | 1 | 382 |
| 7 | Khoa Giải phẫu bệnh |  |  | 1.795 |
| 1 | Kính hiển vi quang học 04 mắt (04 thị kính) có Camera | Chiếc | 1 | 458 |
| 2 | Ly tâm 08 ống để làm Cell Block | Chiếc | 1 | 105 |
| 3 | Cưa cắt xương 12V hoặc điện 220V | Chiếc | 2 | 229 |
| 5 | Máy cắt lạnh | Chiếc | 1 | 669 |
| 6 | Máy đo nồng độ cồn trong máu | Chiếc | 1 | 287 |
| 7 | Tủ lạnh >180 lít | Chiếc | 1 | 48 |
| 8 | Khoa Chống nhiễm khuẩn |  |  | 11.918 |
| 1 | Máy giặt, vắt đồ vải công nghiệp loại 100 kg + vắt | Chiếc | 1 | 1.337 |
| 2 | Máy giặt, vắt đồ vải công nghiệp loại 50 kg + vắt | Chiếc | 2 | 1.528 |
| 3 | Hệ thống là điện | HT | 1 | 191 |
| 4 | Hệ thống sấy khô áo quần loại 100 kg | HT | 1 | 573 |
| 5 | Hệ thống rửa tự động rửa khử khuẩn - sấy khô đóng gói vô trùng | HT | 1 | 764 |
| 6 | Hệ thống tiệt trùng bằng công nghệ Plasma 100 lít | HT | 1 | 2.388 |
| 7 | Hệ thống tiệt trùng bằng công nghệ Plasma 30 lít | HT | 1 | 1.433 |
| 8 | Máy hấp tiệt trùng 200 lít | Chiếc | 2 | 1.719 |
| 9 | Máy hấp tiệt trùng 500 lít | Chiếc | 1 | 1.146 |
| 10 | Máy phun dịch khử khuẩn phòng mổ | Chiếc | 3 | 458 |
| 12 | Máy tự động đóng gói vô trùng O zôn | Chiếc | 1 | 382 |
| 9 | Khoa dược |  |  | 510 |
| 1 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 | 10 |
| 2 | Máy đo độ pH | Chiếc | 1 | 191 |
| 3 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | 23 |
| 4 | Tủ lưu trữ thuốc + hóa chất | Chiếc | 10 | 287 |
| C | CÁC PHÒNG |  |  | 9.588 |
| 1 | Phòng Vật tư - TBYT |  |  | 858 |
| 1 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện lạnh | Bộ | 1 | 15 |
| 2 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử | Bộ | 2 | 172 |
| 3 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện | Bộ | 2 | 115 |
| 4 | Bộ dụng cụ sửa chữa cơ điện | Bộ | 2 | 115 |
| 5 | Bộ dụng cụ sửa chữa gia công cơ khí | Bộ | 1 | 48 |
| 6 | Máy đo dao động 02 tia (Osolocopy) | Chiếc | 2 | 229 |
| 7 | Máy khoan Pê tông chuyên dụng cầm tay | Chiếc | 2 | 11 |
| 9 | Hệ thống hàn bằng khí Argon | Chiếc | 1 | 57 |
| 10 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | 96 |
| 2 | Thiết bị khác |  |  | 8.731 |
| 1 | Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường | Chiếc | 1400 | 2.674 |
| 2 | Giường cho nhân viên | Chiếc | 440 | 336 |
| 3 | Xe đẩy bệnh nhân nằm có cáng khiêng thuận lợi trong việc sang chuyển bệnh nhân | Chiếc | 40 | 535 |
| 4 | Xe lăn | Chiếc | 50 | 143 |
| 5 | Xe tiêm thuốc | Chiếc | 100 | 96 |
| 6 | Xe thay băng | Chiếc | 100 | 96 |
| 7 | Băng ca | Chiếc | 20 | 76 |
| 8 | Xe ô tô cứu thương | Chiếc | 4 | 4.584 |
| 9 | Máy hủy kim tiêm | Chiếc | 20 | 191 |
|  | Tổng cộng |  |  | 754.396 |

Đinh Quốc Thái