| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: 1916/QĐ-UBND |  | Đồng Nai, ngày 10 tháng 8 năm 2023 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của  Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3561/SKHĐT-TĐ ngày 07 tháng 8 năm 2023.

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung thông tin về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

(Phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện:

Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện công tác thẩm định điều chỉnh dự án đảm bảo thời gian theo quy định.

3. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh huyện Long Thành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | Q. CHỦ TỊCH Võ Tấn Đức |
| --- | --- |

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND

ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành

I. Nội dung chủ trương đầu tư được duyệt tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng đường Bùi Thị Xuân nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của thị trấn Long Thành.

2. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Tuyến đường Bùi Thị Xuân điểm đầu tuyến giáp đường Lê Duẩn, điểm cuối tuyến giao đường Nguyễn Du, dài khoảng 1,6 km. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng; mặt đường 10,5 m; vỉa hè 2 x 6 m = 12 m; nền đường 22,5 m; vỉa hè lát gạch Terrazzo. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang theo quy hoạch; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng; lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

3. Địa điểm: Thị trấn Long Thành và xã An Phước, huyện Long Thành.

4. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

5. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 161,5 tỷ đồng (trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 62,65 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 73,3 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 14,7 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 10,85 tỷ đồng)

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

7. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

8. Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Cập nhật loại đường đô thị, vận tốc thiết kế, cấp công trình cho phù hợp với Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

II. Nội dung điều chỉnh

1. Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 297,426 tỷ đồng (trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 85,932 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 188,55 tỷ đồng; chi phí thiết bị khoảng 2,619 tỷ; chi phí dự phòng khoảng 12,851 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 7,474 tỷ đồng).

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.