| Phụ lục 01 BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2012 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (Kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tiến độ thực hiện | Năng lực thiết kế | Kế hoạch 2012 | Điều chỉnh kế hoạch năm 2012 |  |  |  |  |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số |  | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp |  | Thiết bị | Chi khác, BTGPMB |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số |  |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 830.542 |  | 76.004 | 93.454 | - |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  | 915.000 | 931.065 |  | 810.542 |  | 76.004 | 44.519 | - |
| I | Giao thông |  | - |  | 379.000 | 386.527 |  | 352.977 |  |  | 33.550 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  | - |  | 322.800 | 333.327 |  | 302.077 |  |  | 31.250 | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51 - thực hiện xây dựng đoạn đã bồi thường và tiếp tục bồi thường các đoạn còn lại) | NT | 2009 -2013 | 29,247 km | 23.000 | 25.530 |  | 15.530 |  |  | 10.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đi huyện Long Thành | CM | 2011 -2013 |  | 50.000 | 47.400 |  | 46.400 |  |  | 1.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | Đường Hố Nai 4 - Trị An (xây dựng đoạn đã bồi thường và tiếp tục bồi thường đoạn còn lại) | TB -VC | 2010 -2013 |  | 16.000 | 26.800 |  | 21.800 |  |  | 5.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 4 | Cầu Phước Lý tại Km3+807,5 trên Tỉnh lộ 25A (ĐT 769) | NT | 2011 -2012 |  | 6.000 | 6.000 |  | 5.500 |  |  | 500 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 5 | Nâng cấp mở rộng đường 319B đoạn qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch | NT | 2009 -2012 |  | 0 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |  | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 6 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định | LK | 2009 -2013 | 2,1 km | 13.000 | 13.000 |  | 3.000 |  |  | 10.000 | UBND thị xã Long Khánh |
| 7 | Đường Cua Heo - Bình Lộc | LK | 2011 -2014 |  | 44.000 | 44.000 |  | 43.000 |  |  | 1.000 | UBND thị xã Long Khánh |
| 8 | Đường 25C giai đoạn 01, huyện Nhơn Trạch, đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319 huyện Nhơn Trạch | NT | 2010 -2014 | 11.433m | 29.000 | 29.000 |  | 28.500 |  |  | 500 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 9 | Đường Long Thọ 1 (đoạn nối từ đường 319B đến Hương lộ 19), huyện Nhơn Trạch | NT | 2010 -2013 | 2.595m | 24.000 | 24.000 |  | 23.500 |  |  | 500 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 10 | Đường vào xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (ngân sách tỉnh thanh toán phần chi phí xây lắp, phần còn lại đầu tư từ ngân sách huyện) | ĐQ | 2011 -2012 | 13.247m | 9.000 | 9.000 |  | 8.500 |  |  | 500 | UBND huyện Định Quán |
| 11 | Đường vào trung tâm xã Ngọc Định, huyện Định Quán (ngân sách tỉnh thanh toán phần chi phí xây lắp, phần còn lại đầu tư từ ngân sách huyện) | ĐQ | 2011 -2012 | 6.188m | 14.000 | 14.666 |  | 14.166 |  |  | 500 | UBND huyện Định Quán |
| 12 | Đường Hưng Lộc - xã Lộ 25 huyện Thống Nhất (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí xây lắp, phần còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện) | TN - TB | 2011 -2012 | 7.156m | 13.500 | 8.700 |  | 8.700 |  |  |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 13 | Tuyến đường liên huyện Xuân Định đi Lâm San huyện Cẩm Mỹ | CM | 2011 -2013 |  | 19.000 | 19.000 |  | 18.500 |  |  | 500 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 14 | Đường 600A huyện Tân Phú | TP | 2011 -2014 | 17,9 km | 25.000 | 27.000 |  | 26.500 |  |  | 500 | UBND huyện Tân Phú |
| 15 | Đường Phú Xuân - Núi Tượng huyện Tân Phú (ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây lắp, phần còn lại thanh toán từ vốn ngân sách huyện) | TP | 2011 -2012 | 145.000 m | 10.000 | 8.000 |  | 7.800 |  |  | 200 | UBND huyện Tân Phú |
| 16 | Đường vào Khu công nghiệp huyện Tân Phú | TP | 2010 -2012 | 992m | 1.000 | 1.000 |  | 950 |  |  | 50 | UBND huyện Tân Phú |
| 17 | Các tuyến đường phía Bắc TT. Trảng Bom | TB | 2010 -2012 | 3.936m | 1.300 | 0 |  | 0 |  |  |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 18 | Đường Hùng Vương nối dài, huyện Trảng Bom | TB | 2009 -2012 |  | 0 | 1.300 |  | 1.300 |  |  |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 19 | Đường song hành QL 1A huyện Xuân Lộc | XL | 2009 -2012 | 2.516m | 5.000 | 6.431 |  | 6.131 |  |  | 300 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 20 | Đường Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành huyện Xuân Lộc (ngân sách tỉnh chi xây lắp phần 04 cầu của dự án và các hạng mục đường, mương cống từ điểm đầu dự án đến Km9+000) | XL | 2011 -2013 |  | 20.000 | 20.000 |  | 19.800 |  |  | 200 | UBND huyện Xuân Lộc |
| b | Công trình khởi công mới |  | - |  | 56.200 | 53.200 |  | 50.900 |  |  | 2.300 | - |
| 1 | Sửa chữa nâng cấp đường ĐT 763 đoạn từ Km13+950 đến Km14+300 | XL | 2012 |  | 2.800 | 2.800 |  | 2.500 |  |  | 300 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Cải tạo ĐT 764 (Km12+887 đến Km14+860) | CM | 2012 -2013 | 2,035 km | 8.500 | 8.500 |  | 8.300 |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | Gia cố rạch Tân Triều trên ĐT 768 | NT | 2012 -2013 |  | 9.500 | 9.500 |  | 9.000 |  |  | 500 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 4 | Xây dựng mới cầu Sông Ray trên ĐT 764 | CM | 2012 |  | 8.200 | 7.200 |  | 7.000 |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 5 | Cầu Long Tân trên TL25A (ĐT 769) | NT | 2012 -2013 |  | 8.200 | 7.200 |  | 7.000 |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 6 | Đường liên xã Suối Nho (Định Quán) đi xã Xuân Thiện (Thống Nhất) | ĐQ - TN | 2012 -2013 |  | 5.000 | 5.000 |  | 4.900 |  |  | 100 | UBND huyện Định Quán |
| 7 | Đường D29, D30, D31 khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2012 -2013 |  | 3.000 | 3.000 |  | 2.900 |  |  | 100 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 8 | Đường N6 nối dài khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2012 -2013 |  | 4.000 | 4.000 |  | 3.500 |  |  | 500 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 9 | Đường Ruộng Tre - Thọ An, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh chi 50% vốn xây lắp) | LK | 2012 -2013 |  | 7.000 | 6.000 |  | 5.800 |  |  | 200 | UBND thị xã Long Khánh |
| II | Giáo dục - đào tạo |  | - |  | 197.000 | 203.612 |  | 188.758 |  | 10.754 | 4.100 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  | - |  | 128.500 | 138.300 |  | 127.046 |  | 9.754 | 1.500 | - |
| 1 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010 -2012 |  | 4.000 | 4.000 |  | 3.900 |  |  | 100 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 2 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | BH | 2010 -2012 |  | 3.500 | 7.500 |  | 7.400 |  |  | 100 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch | LT | 2010 -2012 | 31.239m2 | 16.000 | 16.000 |  | 15.900 |  |  | 100 | Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành Nhơn trạch |
| 4 | Trường Trung cấp Nghề 26/3 | LT | 2011 -2012 |  | 25.000 | 25.000 |  | 24.800 |  |  | 200 | Tỉnh đoàn Đồng Nai |
| 5 | Xây dựng xưởng trường và cải tạo sân thể dục thể thao Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | BH | 2011 -2012 |  | 11.000 | 11.800 |  | 6.846 |  | 4.754 | 200 | Trường Đại học Đồng Nai |
| 6 | Trường DTNT huyện Xuân Lộc | XL | 2011 -2013 | 500 | 25.000 | 26.500 |  | 24.800 |  | 1.500 | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 7 | Trường THPT huyện Xuân Lộc | XL | 2011 -2013 | 13P | 9.000 | 9.000 |  | 8.800 |  |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 8 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện VC | VC | 2011 -2013 | 1.350 | 15.000 | 16.000 |  | 13.800 |  | 2.000 | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 9 | Trường THPT Tam Phước | LT | 2011 -2013 | 1.800 | 20.000 | 22.500 |  | 20.800 |  | 1.500 | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 68.500 | 65.312 |  | 61.712 |  | 1.000 | 2.600 | - |
| 1 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh | BH | 2012 -2013 | 24P | 7.000 | 7.000 |  | 6.500 |  |  | 500 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Long Thành | LT | 2012 -2013 | 800 | 8.000 | 10.000 |  | 9.500 |  |  | 500 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Định Quán | ĐQ | 2012 -2013 | 1.400 | 8.000 | 9.000 |  | 8.500 |  |  | 500 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Nhơn Trạch | NT | 2012 -2013 | 1.300 | 10.000 | 6.500 |  | 6.000 |  |  | 500 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 5 | Xây dựng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh | BH | 2012 -2013 |  | 17.900 | 16.212 |  | 15.012 |  | 1.000 | 200 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh |
| 6 | Ký túc xá Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai | BH | 2012 |  | 4.600 | 4.600 |  | 4.500 |  |  | 100 | Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai |
| 7 | Sửa chữa Trường THPT Ngô Quyền | BH | 2012 |  | 3.400 | 3.400 |  | 3.300 |  |  | 100 | Trường THPT Ngô Quyền |
| 8 | Sửa chữa khối lớp học (03 tầng) 24 phòng Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai | BH | 2012 |  | 4.000 | 4.000 |  | 3.900 |  |  | 100 | Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai |
| 9 | Sửa chữa Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Đồng Nai | BH | 2012 |  | 5.600 | 4.600 |  | 4.500 |  |  | 100 | Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Đồng Nai |
| III | Y tế |  |  |  | 14.000 | 14.000 |  | 4.000 |  | 9.500 | 500 | - |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 14.000 | 14.000 |  | 4.000 |  | 9.500 | 500 | - |
|  | Lò đốt rác y tế tại Nghĩa trang thành phố Biên Hòa | BH | 2011 -2012 |  | 14.000 | 14.000 |  | 4.000 |  | 9.500 | 500 | Công ty TNHH MTV DVMT đô thị ĐN |
| IV | Văn hóa xã hội |  |  |  | 40.000 | 40.400 |  | 32.200 |  | 7.600 | 600 | - |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 25.800 | 25.800 |  | 25.500 |  | 0 | 300 | - |
| 1 | Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Long Thành | LT | 2011 -2013 |  | 25.000 | 25.000 |  | 24.700 |  |  | 300 | UBND huyện Long Thành |
| 2 | Tu bổ, tôn tạo Di tích chùa Long Thiền phường Bửu Hòa (phần còn lại sử dụng vốn XHH và vốn CTMTQG) | BH | 2011 -2012 |  | 800 | 800 |  | 800 |  |  |  | Ban Quản lý Di tích và danh thắng |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  | 14.200 | 14.600 |  | 6.700 |  | 7.600 | 300 | - |
| 1 | Sửa chữa Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật tỉnh | BH | 2012 |  | 1.500 | 4.900 |  | 4.500 |  | 300 | 100 | Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật tỉnh |
| 2 | Sửa chữa Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Nai | BH | 2012 |  | 3.400 | 2.400 |  | 2.200 |  | 100 | 100 | Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật |
| 3 | Trang bị phương tiện phục vụ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô | BH | 2012 |  | 9.300 | 7.300 |  |  |  | 7.200 | 100 | Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe loại I |
| V | Quản lý Nhà nước |  | - |  | 25.000 | 24.175 |  | 21.643 |  | 1.800 | 732 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 11.000 | 11.000 |  | 9.000 |  | 1.800 | 200 | - |
| 1 | Trụ sở làm việc và lưu trữ hồ sơ VP Đăng ký quyền sử dụng đất | BH | 2011 -2013 |  | 11.000 | 11.000 |  | 9.000 |  | 1.800 | 200 | VP Đăng ký quyền sử dụng đất |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 14.000 | 13.175 |  | 12.643 |  | 0 | 532 | - |
| 1 | Xây dựng trụ sở Phòng Công chứng số 03 tỉnh Đồng Nai | LK | 2012 |  | 750 | 1.750 |  | 1.700 |  |  | 50 | Sở Tư pháp |
| 2 | Trụ sở UBND xã Hiếu Liêm (ngân sách tỉnh thanh toán phần xây lắp; riêng các chi phí khác và chi phí bồi thường cân đối từ ngân sách huyện) | VC | 2012 -2013 |  | 4.000 | 3.100 |  | 3.000 |  |  | 100 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 3 | Sửa chữa trụ sở Sở Ngoại vụ | BH | 2012 |  | 1.900 | 1.900 |  | 1.800 |  |  | 100 | Sở Ngoại vụ |
| 4 | Sửa chữa trụ sở Hạt Kiểm lâm Định Quán | ĐQ | 2012 |  | 750 | 750 |  | 707 |  |  | 43 | Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai |
| 5 | Sửa chữa trụ sở Hạt Kiểm lâm Tân Phú | TP | 2012 |  | 800 | 840 |  | 797 |  |  | 43 | Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai |
| 6 | Sửa chữa trụ sở Hạt Kiểm lâm Nhơn Trạch | NT | 2012 |  | 1.200 | 1.210 |  | 1.165 |  |  | 45 | Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai |
| 7 | Sửa chữa trụ sở Hạt Kiểm lâm Biên Hòa | BH | 2012 |  | 700 | 725 |  | 674 |  |  | 51 | Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai |
| 8 | Xây dựng mới nhà làm việc và các công trình phụ trợ Hạt Kiểm lâm Xuân Lộc | XL | 2012 -2013 |  | 3.900 | 2.900 |  | 2.800 |  |  | 100 | Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai |
| VI | Cấp nước |  | - |  | 35.000 | 28.500 |  | 27.850 |  | 0 | 650 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 35.000 | 26.500 |  | 25.850 |  | 0 | 650 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú | TP | 2010 -2012 | 2.500 m3/ngày | 3.000 | 2.400 |  | 2.350 |  |  | 50 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước phường Tân Biên | BH | 2010 -2012 |  | 2.200 | 1.200 |  | 1.200 |  |  |  | Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 3 | Hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom | TB | 2010 -2012 | 2.000 m3/ngày | 950 | 950 |  | 950 |  |  |  | Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 4 | Hệ thống cấp nước phường Trảng Dài | BH | 2011 -2013 |  | 19.850 | 17.850 |  | 17.350 |  |  | 500 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 5 | Hệ thống cấp nước phường Bửu Hòa | BH | 2011 -2013 |  | 9.000 | 4.100 |  | 4.000 |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 6 | Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh | BH | 2008 -2012 |  | 0 | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  | Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| VII | Hạ tầng công cộng |  | - |  | 51.000 | 57.163 |  | 56.106 |  |  | 1.057 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  | - |  | 39.200 | 45.531 |  | 45.131 |  |  | 400 | - |
| 1 | Khu định canh định cư đồng bào dân tộc ấp 4, ấp 5 xã Lâm San huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010 -2012 |  | 3.000 | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 2 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài, Biên Hòa | BH | 2010 -2013 |  | 8.000 | 8.000 |  | 8.000 |  |  |  | Công ty TNHH MTV DVMT Đô thị ĐN |
| 3 | Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã Long Khánh | LK | 2010 -2012 |  | 9.000 | 10.000 |  | 9.900 |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 4 | Thư viện điện tử TX. Long Khánh | LK | 2010 -2012 |  | 6.600 | 6.600 |  | 6.500 |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 5 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thạnh | TN | 2011 -2012 |  | 6.000 | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 6 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Thịnh | TP | 2011 -2012 |  | 6.600 | 6.600 |  | 6.400 |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 7 | Hệ thống thoát nước cho KCN Tân Phú và thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú | TP | 2012 -2013 |  | 0 | 5.331 |  | 5.331 |  |  |  | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 11.800 | 11.632 |  | 10.975 |  |  | 657 | - |
| 1 | Hệ thống tiêu thoát nước liên xã Đông Hòa, Trung Hòa, Tây Hòa huyện Trảng Bom (hạng mục tuyến cống thoát nước từ Km0+640 đến Km0+718,5) | TB | 2012 |  | 0 | 2.125 |  | 2.075 |  |  | 50 | UBND huyện Trảng Bom |
| 2 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh | LK | 2012 -2013 |  | 1.800 | 1.300 |  | 1.200 |  |  | 100 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 3 | Xây dựng tuyến thoát nước phường Hố Nai, Biên Hòa | BH | 2012 -2013 |  | 3.500 | 207 |  |  |  |  | 207 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 4 | Đường vào Trạm xử lý nước thải số 01 huyện Nhơn Trạch | NT | 2012 -2013 |  | 6.500 | 6.500 |  | 6.300 |  |  | 200 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 5 | Các hạng mục còn lại của dự án khu dân cư đường Đồng Khởi | BH | 2012 -2013 |  | 0 | 1.500 |  | 1.400 |  |  | 100 | Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà |
| VIII | Nông - lâm - thủy lợi |  | - |  | 53.000 | 55.688 |  | 53.608 |  | 800 | 1.280 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 46.500 | 49.188 |  | 47.588 |  | 800 | 800 | - |
| 1 | Dự án sinh cảnh trong khu sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2010 -2012 |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 2 | Dự án trồng và khôi phục cây gỗ lớn bản địa rừng tại Chiến khu Đ giai đoạn 2009 - 2015 | VC | 2010 -2015 |  | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 3 | Dự án nạo vét suối Săn Máu (đoạn từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đến cầu Mương Sao) | BH | 2011 -2012 |  | 30.000 | 30.000 |  | 29.500 |  |  | 500 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 4 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành | LT | 2011 -2013 |  | 9.000 | 9.000 |  | 8.000 |  | 800 | 200 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành |
| 5 | Thoát lũ xã Phước Thái huyện Long Thành | LT | 2011 -2012 |  | 1.500 | 1.500 |  | 1.400 |  |  | 100 | UBND huyện Long Thành |
| 6 | Trồng và chăm sóc rừng năm 2012 |  | 2012 |  | 0 | 2.688 |  | 2.688 |  |  |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 6.500 | 6.500 |  | 6.020 |  |  | 480 | - |
| 1 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y thị xã Long Khánh | LK | 2012 -2013 |  | 2.620 | 2.620 |  | 2.520 |  |  | 100 | Chi cục Thú y |
| 2 | Dự án Vườn ươm thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2012 -2013 |  | 2.680 | 2.680 |  | 2.500 |  |  | 180 | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 3 | Xây dựng đường ranh giới bảo vệ công trình hồ Cầu Mới | LT | 2012 |  | 1.200 | 1.200 |  | 1.000 |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| IX | An ninh quốc phòng |  | - |  | 42.000 | 42.000 |  | 39.200 |  | 2.300 | 500 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 40.000 | 40.000 |  | 37.300 |  | 2.300 | 400 | - |
| 1 | Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh | BH | 2010 -2013 |  | 26.500 | 26.500 |  | 24.800 |  | 1.500 | 200 | Công an tỉnh |
| 2 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc | XL | 2010 -2013 |  | 9.000 | 9.000 |  | 8.000 |  | 800 | 200 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 3 | Trụ sở Công an huyện Định Quán (ngân sách tỉnh 50%, ngân sách Bộ Công an 50%) | ĐQ | 2011 -2013 |  | 4.500 | 4.500 |  | 4.500 |  |  |  | Công an tỉnh |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  | 1.900 |  |  | 100 | - |
|  | Xây dựng tường rào bảo vệ Trại tạm giam PC 81B | BH | 2012 |  | 2.000 | 2.000 |  | 1.900 |  |  | 100 | Công an tỉnh |
| X | Khoa học công nghệ |  | - |  | 79.000 | 79.000 |  | 34.200 |  | 43.250 | 1.550 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 17.700 | 17.700 |  | 17.500 |  |  | 200 | - |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân hộ khẩu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 (giai đoạn 01) | BH | 2010 -2012 |  | 2.700 | 2.700 |  | 2.700 |  |  |  | Công an tỉnh |
| 2 | Tiểu dự án đường kết nối vào Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học Đồng Nai | CM | 2010 -2012 |  | 15.000 | 15.000 |  | 14.800 |  |  | 200 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 61.300 | 61.300 |  | 16.700 |  | 43.250 | 1.350 | - |
| 1 | Hệ thống chống sét VP KP 1 thị trấn Vĩnh An | VC | 2012 |  | 1.000 | 900 |  | 850 |  |  | 50 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 2 | Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Đồng Nai | BH | 2012 |  | 2.500 | 2.500 |  | 100 |  | 2.300 | 100 | Sở Nội vụ |
| 3 | Dự án Trung tâm Đo kiểm tiêu chuẩn đo lường chất lượng | NT | 2012 |  | 31.500 | 31.500 |  | 15.500 |  | 15.500 | 500 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 4 | Hạ tầng công nghệ thông tin huyện Vĩnh Cửu | VC | 2012 |  | 4.300 | 4.300 |  | 250 |  | 3.800 | 250 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 5 | Nâng cấp hạ tầng CNTT Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo | BH | 2012 |  | 1.500 | 2.000 |  |  |  | 1.900 | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 6 | Hạ tầng công nghệ thông tin Sở Ngoại vụ | BH | 2012 |  | 1.500 | 1.500 |  |  |  | 1.450 | 50 | Sở Ngoại vụ |
| 7 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống chống sét trực tiếp và chống sét lan truyền tại trụ sở Tỉnh ủy | BH | 2012 -2013 |  | 890 | 890 |  |  |  | 850 | 40 | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 8 | Dự án giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | BH | 2012 -2014 |  | 18.110 | 12.210 |  |  |  | 12.100 | 110 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |
| 9 | Nâng cấp phần mềm đăng ký cấp phép qua mạng Sở Công Thương | BH | 2012 -2013 |  | 0 | 900 |  |  |  | 850 | 50 | Sở Công Thương |
| 10 | Cung cấp tài liệu số trực tuyến và xây dựng kho tư liệu số Thư viện tỉnh Đồng Nai | BH | 2012 -2013 |  | 0 | 4.600 |  |  |  | 4.500 | 100 | Thư viện tỉnh Đồng Nai |
| B | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 65.000 | 48.935 |  |  |  |  | 48.935 |  |
| 1 | Chi khác và BTGPMB dự án hồ chứa nước Cầu Dầu | LK | 2012 |  | 500 | 250 |  |  |  |  | 250 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 2 | Chi khác và BTGPMB dự án hồ chứa nước Lộc An huyện Long Thành | LT | 2012 |  | 500 | 250 |  |  |  |  | 250 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 3 | Chi khác và BTGPMB dự án nâng cấp mở rộng hồ chứa nước Suối Tre, Long Khánh | LK | 2012 |  | 500 | 250 |  |  |  |  | 250 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 4 | Chi khác và BTGPMB dự án gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát | BH | 2012 |  | 500 | 700 |  |  |  |  | 700 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 5 | Chi khác và BTGPMB dự án hồ chứa nước Gia Đức | TN | 2012 |  | 500 | 450 |  |  |  |  | 450 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 6 | Dự án thoát nước và xử lý nước thải tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 7 | DA hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | NT | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 8 | DA trạm xử lý nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | NT | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 9 | Hệ thống thoát nước trung tâm xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu | VC | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 10 | Chống ngập úng suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | LT | 2012 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 11 | Chi khác và BTGPMB dự án tuyến thoát nước từ KCN Nhơn Trạch ra rạch Bà Ký | NT | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 12 | Tuyến thoát nước đường số 2 từ Hương lộ 19 ra rạch Lá, huyện Nhơn Trạch | NT | 2012 |  | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 13 | Cải tạo mở rộng đoạn cống thoát nước từ Công ty Nông súc sản Đồng Nai băng qua đường Nguyễn Ái Quốc ra suối Săn Máu | BH | 2012 |  | 200 | 18 |  |  |  |  | 18 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 14 | Chi khác và BTGPMB dự án tuyến thoát nước dải cây xanh | NT | 2012 |  | 18.500 | 3.000 |  |  |  |  | 3.000 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 15 | Chi khác và BTGPMB dự án nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2 | NT | 2012 |  | 1.500 | 500 |  |  |  |  | 500 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 16 | Chi khác và BTGPMB dự án HTTN khu vực suối Nước Trong, huyện Long Thành | LT | 2012 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 17 | Chi khác và BTGPMB dự án tuyến thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình | LT | 2012 |  | 500 | 3.000 |  |  |  |  | 3.000 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 18 | Chi khác và BTGPMB dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa | BH | 2012 |  | 1.300 | 1.300 |  |  |  |  | 1.300 | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 19 | Xây dựng mới trụ sở làm việc phân trường II và IV thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú | TP | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú |
| 20 | Trung tâm huấn luyện Quân nhân dự bị động viện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 21 | Xây dựng hồ bơi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai | BH | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 22 | Điểm đăng ký kiểm dịch động vật huyện Cẩm Mỹ | CM | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Chi cục Thú y |
| 23 | Chi khác và BTGPMB dự án Trạm Thú y huyện Thống Nhất | TN | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Chi cục Thú y |
| 24 | Dự án tường rào bao quanh 33,255 ha đất của Công an tỉnh tại phường Tân Phong | BH | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | Công an tỉnh |
| 25 | Hệ thống kiểm soát an ninh (KSAN) tại Trạm tạm giam Công an tỉnh | BH | 2012 |  | 300 | 0 |  |  |  |  | 0 | Công an tỉnh |
| 26 | Tuyến đường vào khu xử lý rác 50 ha tại xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu | VC | 2011 -2012 |  | 0 | 200 |  |  |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV DVMT đô thị ĐN |
| 27 | BTGPMB khu xử lý rác 50 ha tại xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu | VC | 2011 -2012 |  | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | Công ty TNHH MTV DVMT đô thị ĐN |
| 28 | Trạm bơm Đắk Lua | ĐQ | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 29 | Chi khác và BTGPMB dự án hồ Gia Măng | XL | 2012 |  | 3.000 | 6.878 |  |  |  |  | 6.878 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 30 | Đầu tư tuyến đường ống chính cấp nước sinh hoạt tại khu vực thị trấn Vĩnh An, xã Vĩnh Tân, xã Trị An và khu vực các xã Thạnh Phú, Thiện Tân, Tân Bình, Bình Lợi, Bình Hòa | VC | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 31 | Hệ thống cấp nước phường Tân Phong | BH | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 32 | Hệ thống cấp nước phường An Bình, Tân Mai, Tân Hiệp, Tam Hiệp | BH | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 33 | Hệ thống cấp nước xã Long Hưng | LT | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 34 | Tuyến ống cấp nước từ QL 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2 | LT | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 35 | Hệ thống cấp nước TT. Long Giao | CM | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 36 | Tuyến ống cấp nước chính khu vực ấp Ông Hường (phần BTGPMB do ngân sách huyện và vận động nhân dân) | VC | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 37 | Mở rộng nâng cấp công suất Nhà máy nước Vĩnh An từ 2.000m3/ngày lên 4.000m3/ngày | VC | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 38 | Hệ thống cấp nước phường Long Bình Tân | BH | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 39 | Mở rộng hệ thống cấp nước TT. Gia Ray | XL | 2012 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 40 | Xây dựng tuyến ống cấp nước đến chân hàng rào dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng, Biên Hòa | BH | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 41 | Cải tạo, sửa chữa đường Hiếu Liêm đoạn từ Km4+000 đến Km28+800 | VC | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 42 | Nâng cấp, mở rộng đường vào Di tích Trung ương cục Miền Nam | VC | 2012 |  | 100 | 300 |  |  |  |  | 300 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 43 | Dự án tháp biểu trưng trái dầu 3 cánh | VC | 2012 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 44 | Xây dựng tuyến đường ven vùng bán ngập từ ấp 1 đến ấp 6 xã Mã Đà | VC | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 45 | Nâng cấp đường nội bộ nối thông các bia, nâng cấp các bia tại Di tích Trung ương cục Miền Nam và đường nội bộ nối thông các bia tại Di tích khu ủy Miền Đông | VC | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 46 | Dự án xây dựng Trạm Kiểm lâm Bù Đăng và cải tạo đường vào trạm | VC | 2012 |  | 200 | 300 |  |  |  |  | 300 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 47 | Cải tạo, nạo vét hồ Sen và hồ Bà Hào | VC | 2012 |  | 1.000 | 1.050 |  |  |  |  | 1.050 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 48 | Xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 | NT | 2012 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 49 | Xây dựng hệ thống thoát nước ngang đường ĐT 764 tại Km17+100 | XL | 2012 |  | 200 | 85 |  |  |  |  | 85 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 50 | Xử lý chống ngập úng trên ĐT 765 đoạn từ Km19+300 đến Km19+750 | CM | 2012 |  | 200 | 95 |  |  |  |  | 95 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 51 | Cải tạo nâng cấp Hương lộ 10 đoạn từ Km11+744 đến Km 19+040 | XL | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 52 | Chi khác và BTGPMB đường liên cảng tỉnh Đồng Nai | NT | 2012 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 53 | Chi khác và BTGPMB đường Sông Nhạn - Dầu Giây từ Hương lộ 10 đến ĐT 769 | CM -TN | 2012 |  | 800 | 673 |  |  |  |  | 673 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 54 | Chi khác và BTGPMB đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom | VC -TB | 2012 |  | 800 | 300 |  |  |  |  | 300 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 55 | Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 | LT -CM | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 56 | Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ trung tâm huyện CM đến QL1 | CM -XL | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 57 | Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km0+000 đến Km29+500 | XL | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 58 | Nâng cấp đường ĐT 765 từ Km10+000 đến Km28+300 | XL | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 59 | Nâng cấp đường ĐT 768 từ Km21+400 đến Km42+315 | VC | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 60 | Trụ sở Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh | BH | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh |
| 61 | Trụ sở Hội Luật gia tỉnh | BH | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Hội Luật gia tỉnh |
| 62 | Trung tâm Thông tin triển lãm và quảng trường xanh | BH | 2012 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 100 | Sở Công Thương |
| 63 | Tu bổ, nâng cấp Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai | BH | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Sở Lao động - Thương binh và xã hội |
| 64 | Nhà Văn hóa thanh niên Tỉnh đoàn Đồng Nai | BH | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Tỉnh đoàn Đồng Nai |
| 65 | Dự án xây dựng phát triển rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2012 |  | 100 | 500 |  |  |  |  | 500 | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 66 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Thanh Sơn | TP | 2012 |  | 0 | 200 |  |  |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 67 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1 xã Bình Lộc | TN | 2012 |  | 100 | 200 |  |  |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 68 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú, Xuân Lộc | XL | 2012 |  | 100 | 200 |  |  |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 69 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, Thống Nhất | TN | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 70 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61, Trảng Bom | TB | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 71 | Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lộc, huyện Tân Phú | TP | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 72 | Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 73 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú | TP | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 74 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền | TP | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 75 | Xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe loại I tại Trảng Bom (nguồn vốn đầu tư từ vốn hỗ trợ bồi thường, di dời trung tâm cũ; phần vốn còn lại: Ngân sách tỉnh 70%+30% vốn trung tâm) | TB | 2012 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe loại I |
| 76 | Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh | BH | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Thanh tra tỉnh |
| 77 | Sửa chữa trụ sở làm việc Văn phòng Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh | BH | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh |
| 78 | Cải tạo hệ thống chống sét tại trụ sở Tỉnh ủy | BH | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 79 | Đường vào Nghĩa trang Campuchia, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2012 |  | 0 | 200 |  |  |  |  | 200 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 80 | Đường song hành QL 56 đoạn qua xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (theo quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Long Giao) | CM | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 81 | Hồ chứa nước Thoại Hương | CM | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 82 | Thư viện huyện Cẩm Mỹ | CM | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 83 | Kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí | CM | 2012 |  | 100 | 200 |  |  |  |  | 200 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 84 | Mở rộng, nâng cấp đường Xuân Đông (Cẩm Mỹ) đi xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) | CM | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 85 | Xây dựng mới tuyến đường Long Giao - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 86 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp 7 xã Phú Tân | ĐQ | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Định Quán |
| 87 | Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn tại điểm ngã 3 Cây Sao | ĐQ | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Định Quán |
| 88 | Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư trung tâm hành chính xã Thanh Sơn | ĐQ | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Định Quán |
| 89 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND huyện Định Quán | ĐQ | 2012 |  | 200 | 400 |  |  |  |  | 400 | UBND huyện Định Quán |
| 90 | Nhà thi đấu Đa năng huyện Định Quán | ĐQ | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Định Quán |
| 91 | Trung tâm Lưu trữ huyện Định Quán | ĐQ | 2012 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | UBND huyện Định Quán |
| 92 | Đường vào Khu du lịch Thác Mai (giai đoạn 02) | ĐQ | 2012 |  | 200 | 700 |  |  |  |  | 700 | UBND huyện Định Quán |
| 93 | Hồ chứa nước Cà Ròn, Gia Canh huyện Định Quán | ĐQ | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Định Quán |
| 94 | Tiêu nước cánh đồng Bàu Kiên, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán | ĐQ | 2012 |  | 100 | 500 |  |  |  |  | 500 | UBND huyện Định Quán |
| 95 | Đường Suối Rắc, huyện Định Quán | ĐQ | 2012 |  | 300 | 564 |  |  |  |  | 564 | UBND huyện Định Quán |
| 96 | Tuyến thoát nước từ KCN Nhơn Trạch 1 ra sông Đồng Môn huyện Nhơn Trạch (BTGPMB sử dụng từ vốn NS huyện và vận động nhân dân) | NT | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 97 | Khu Văn hóa thể thao huyện Tân Phú (HM: Cổng tường rào sân đường nội bộ, thoát nước toàn khu) | TP | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Tân Phú |
| 98 | Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà huyện Tân Phú | TP | 2012 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | UBND huyện Tân Phú |
| 99 | BTGPMB hạ tầng khu TT hành chính huyện TP | TP | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Tân Phú |
| 100 | Nâng cấp trạm bơm ấp 6a, 6b xã Núi Tượng, huyện Tân Phú (đền bù GPMB và hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân) | TP | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Tân Phú |
| 101 | Xây dựng mới Trạm bơm Giang Điền, huyện Tân Phú (đền bù GPMB và hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân) | TP | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Tân Phú |
| 102 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn song song với Quốc lộ I từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã 3 Cây Gáo) huyện Trảng Bom | TB | 2012 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | UBND huyện Trảng Bom |
| 103 | Hệ thống tiêu thoát nước liên xã Đông Hòa, Trung Hòa, Tây Hòa huyện Trảng Bom | TB | 2012 |  | 12.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | UBND huyện Trảng Bom |
| 104 | Xây dựng khu dân cư phục vụ tái định cư khu phố I (14 ha) thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 105 | Xây dựng Khu tái định cư Vũng Rễ, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2012 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 106 | Nạo vét rạch Mọi, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2012 |  | 100 | 300 |  |  |  |  | 300 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 107 | Sân bóng đá kết hợp sân khấu ngoài trời huyện Vĩnh Cửu | VC | 2012 |  | 500 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 108 | Nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua TT thị trấn Vĩnh An | VC | 2012 |  | 500 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 109 | Nạo vét suối Sâu, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2012 |  | 400 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 110 | Hạ tầng khu Trung tâm Văn hóa H. Vĩnh Cửu | VC | 2012 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 111 | Tiểu dự án bồi thường GPMB dự án BOT đường 768 | VC | 2012 |  | 500 | 1.136 |  |  |  |  | 1.136 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 112 | Đường Đặng Văn Trơn, thành phố Biên Hòa | BH | 2012 |  | 0 | 200 |  |  |  |  | 200 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 113 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở Thành ủy Biên Hòa | BH | 2012 |  | 0 | 200 |  |  |  |  | 200 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 114 | Đường trục trung tâm ngã 3 Vườn Mít - Sông Cái | BH | 2012 |  | 500 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 115 | Tiểu dự án bồi thường GPMB dự án cầu Hóa An | BH | 2012 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 116 | Nút giao thông Vườn Mít | BH | 2012 |  | 500 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 117 | Tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Xuân Lộc | XL | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 118 | Dự án thoát lũ xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh (đền bù GPMB và hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân) | LK | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 119 | Cải tạo nâng cấp tuyến đường Hùng Vương | LK | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 120 | Đường Ruộng Tre - Xuân Bắc | LK | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 121 | Làm mới tuyến đường Cách mạng tháng 8 nối dài | LK | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 122 | Thoát lũ xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh | LK | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 123 | Dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải, thị xã Long Khánh | LK | 2012 |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | UBND thị xã Long Khánh |
| 124 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơro xã Bảo Vinh, Long Khánh | LK | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 125 | Đường qua khu đô thị mới từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Hồng Phong, Long Khánh | LK | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | UBND thị xã Long Khánh |
| 126 | Xây dựng công viên cây xanh giữa Quốc lộ I và đường Nguyễn Văn Bé, thị xã Long Khánh | LK | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
|  | Các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo |  |  |  | 2.000 | 6.236 |  |  |  |  | 6.236 |  |
| 127 | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | BH | 2012 |  | 0 | 400 |  |  |  |  | 400 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 127 | Trường THPT Xuân Thanh | TN | 2012 |  | 200 | 4.036 |  |  |  |  | 4.036 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 128 | Sửa chữa Trường THPT Long Thành | LT | 2012 |  | 200 | 400 |  |  |  |  | 400 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 129 | Trường THPT Chu Văn An | BH | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 130 | Hàng rào Trường PTDT nội trú tỉnh | XL | 2012 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 131 | 08 phòng học Trường THPT Nguyễn Trãi | BH | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 132 | Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Chính trị tỉnh | BH | 2012 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai |
| 133 | Trường THPT Cẩm Mỹ | CM | 2012 |  | 500 | 800 |  |  |  |  | 800 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 134 | Trường THPT Nhơn Trạch | NT | 2012 |  | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
|  | Các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 |  |
| 135 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trụ sở khối Nhà nước | BH | 2012 |  | 200 | 100 |  |  |  |  | 100 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 136 | Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai | CM | 2012 |  | 500 | 800 |  |  |  |  | 800 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 137 | Dự án hệ thống cây xanh dọc theo 02 bên và dãy phân cách của tiểu dự án đường kết nối Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học | CM | 2012 |  | 400 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 138 | Dự án trung tâm chiếu xạ, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2012 |  | 400 | 500 |  |  |  |  | 500 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 139 | Đập dâng Suối Cả và hệ thống xử lý nước | CM | 2012 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 140 | Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh | CM | 2012 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh |
| C | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  | 20.000 |  |  |  |  |

| Phụ lục 02 BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2012 NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT (Kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |
| S T T |  | Danh mục dự án |  | Địa điểm xây dựng | Tiến độ thực hiện |  | Năng lực thiết kế |  | Kế hoạch 2012 |  | Điều chỉnh Kế hoạch năm 2012 |  |  |  |  |  | Chủ đầu tư |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số |  | Trong đó |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị |  | Chi khác, BTGPMB |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
|  |  | Tổng số |  |  |  |  |  |  | 832.886 |  | 832.886 |  | 523.966 | 295.451 |  | 13.469 |  |  |
| A |  | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  | 824.386 |  | 830.550 |  | 523.966 | 295.451 |  | 11.133 |  |  |
| I |  | Y tế |  |  | - |  |  |  | 585.951 |  | 579.482 |  | 329.581 | 219.516 |  | 7.585 |  |  |
| a |  | Công trình chuyển tiếp |  |  | - |  |  |  | 296.000 |  | 579.482 |  | 209.649 | 127.536 |  | 3.900 |  |  |
| 1 |  | Cải tạo Bệnh viện Da Liễu (chưa kể vốn CTMTQG) |  | BH | 2010 -2012 |  |  |  | 15.500 |  | 18.500 |  | 10.000 | 7.800 |  | 700 | Sở Y tế |  |
| 2 |  | Cải tạo nâng cấp BVĐK huyện Xuân Lộc |  | XL | 2010 -2012 |  | 150 giường |  | 48.000 |  | 56.000 |  | 33.000 | 22.500 |  | 500 | Sở Y tế |  |
| 3 |  | Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ) |  | TB | 2010 -2012 |  | 100 giường |  | 35.000 |  | 35.000 |  | 10.000 | 24.500 |  | 500 | Sở Y tế |  |
| 4 |  | Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (chưa bao gồm vốn TW hỗ trợ ) |  | BH | 2010 -2012 |  |  |  | 16.000 |  | 18.931 |  | 14.931 | 3.900 |  | 100 | Sở Y tế |  |
| 5 |  | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ) |  | VC | 2009 -2012 |  | 100 giường |  | 16.000 |  | 32.336 |  | 20.000 | 11.836 |  | 500 | Sở Y tế |  |
| 6 |  | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ) |  | LT | 2009 -2012 |  | 350 giường |  | 32.000 |  | 25.536 |  | 10.536 | 14.500 |  | 500 | Sở Y tế |  |
| 7 |  | Bệnh viện Đa khoa H. Thống Nhất (tên mới là BVĐK Dầu Giây) |  | TN | 2009 -2012 |  | 100 giường |  | 13.500 |  | 16.984 |  | 16.384 |  |  | 600 | Sở Y tế |  |
| 8 |  | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (chưa kể nguồn vốn TPCP) |  | BH | 2010 -2013 |  | 700 giường |  | 120.000 |  | 137.798 |  | 94.798 | 42.500 |  | 500 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |  |
| 9 |  | Bệnh viện Y học cổ truyền |  | BH | 2009 -2012 |  |  |  | 0 |  | 3.934 |  | 3.900 |  |  | 34 | Sở Y tế |  |
| 10 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú (Định Quán) |  | ĐQ | 2010 -2012 |  | 150 giường |  | 7.200 |  | 7.200 |  | 5.000 | 2.000 |  | 200 | Sở Y tế |  |
| 11 |  | Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2010 -2012 |  | 100 giường |  | 10.000 |  | 5.300 |  | 3.000 | 2.000 |  | 300 | Sở Y tế |  |
| 12 |  | Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2009 -2012 |  | 100 giường |  | 600 |  | 115 |  | 115 |  |  |  | Sở Y tế |  |
| 13 |  | Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thống Nhất |  | TN | 2009 -2012 |  | 100 giường |  | 700 |  | 111 |  | 111 |  |  |  | Sở Y tế |  |
| 14 |  | Trung tâm Y tế dự phòng huyện Xuân Lộc |  | XL | 2010 -2013 |  | 700 giường |  | 800 |  | 168 |  | 168 |  |  |  | Sở Y tế |  |
| 15 |  | Phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Hưng |  | XL | 2010 -2012 |  |  |  | 1.000 |  | 368 |  | 368 |  |  |  | Sở Y tế |  |
| 16 |  | Phòng khám Đa khoa khu vực Phú Lý |  | VC | 2010 -2012 |  |  |  | 1.500 |  | 4.050 |  | 4.050 |  |  |  | Sở Y tế |  |
| b |  | Khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 244.151 |  | 194.351 |  | 103.220 | 87.980 |  | 3.151 |  |  |
| 1 |  | Hệ thống điều hòa trung tâm thông khí áp lực dương cho Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất |  | BH | 2012 |  |  |  | 6.600 |  | 6.600 |  |  | 6.500 |  | 100 | Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất |  |
| 2 |  | Dự án bổ sung thiết bị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |  | BH | 2012 |  |  |  | 9.100 |  | 9.100 |  |  | 8.900 |  | 200 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |  |
| 3 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc (năm 2012 triển khai hạng mục khối nhà điều trị 07 tầng và các thiết bị kèm theo xây lắp) |  | LK | 2012 -2015 |  | 450 giường |  | 76.000 |  | 32.200 |  | 31.200 |  |  | 1.000 | Sở Y tế |  |
| 4 |  | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Thành, Xuân Lộc |  | XL | 2012 -2013 |  | 05 giường |  | 6.100 |  | 6.100 |  | 4.900 | 1.150 |  | 50 | Sở Y tế |  |
| 5 |  | Xây dựng Trạm Y tế xã Lộc An, Long Thành |  | LT | 2012 -2013 |  | 05 giường |  | 6.100 |  | 6.100 |  | 5.050 | 1.000 |  | 50 | Sở Y tế |  |
| 6 |  | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Lập, Long Khánh |  | LK | 2012 -2013 |  | 05 giường |  | 6.600 |  | 6.600 |  | 5.550 | 1.000 |  | 50 | Sở Y tế |  |
| 7 |  | Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 06 bệnh viện trên địa bàn tỉnh |  |  | 2012 -2013 |  |  |  | 69.651 |  | 69.651 |  | 7.500 | 61.000 |  | 1,151 | Sở Y tế |  |
| 8 |  | Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Xuân (xã điểm nông thôn mới) |  | TP | 2012 -2013 |  | 05 giường |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 4.750 | 1.200 |  | 50 | Sở Y tế |  |
| 9 |  | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Phú (xã điểm nông thôn mới) |  | TP | 2012 -2013 |  | 05 giường |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 4.950 | 1.000 |  | 50 | Sở Y tế |  |
| 10 |  | Xây dựng Trạm Y tế xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (xã điểm nông thôn mới) |  | TB | 2012 -2013 |  | 05 giường |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 4.950 | 1.000 |  | 50 | Sở Y tế |  |
| 11 |  | Trạm Y tế phường Tam Hiệp, Biên Hòa |  | BH | 2012 -2013 |  | 05 giường |  | 4.000 |  | 4.000 |  | 3.300 | 650 |  | 50 | Sở Y tế |  |
| 12 |  | Trạm Y tế thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú |  | TP | 2012 -2013 |  | 05 giường |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 4.370 | 1.580 |  | 50 | Sở Y tế |  |
| 13 |  | Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Phú |  | TP | 2012 -2014 |  | 10 giường |  | 12.000 |  | 10.000 |  | 8.900 | 1.000 |  | 100 | Sở Y tế |  |
| 14 |  | Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nhơn Trạch |  | NT | 2012 -2014 |  | 10 giường |  | 12.000 |  | 10.000 |  | 8.900 | 1.000 |  | 100 | Sở Y tế |  |
| 15 |  | Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Trảng Bom |  | TB | 2012 -2014 |  | 10 giường |  | 12.000 |  | 10.000 |  | 8.900 | 1.000 |  | 100 | Sở Y tế |  |
| 16 |  | Trạm Y tế xã Ngọc Định, huyện Định Quán |  | ĐQ | 2012 -2014 |  | 05 giường |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 4.500 | 1.300 |  | 200 | Sở Y tế |  |
| 17 |  | Trạm Y tế xã Bình An, huyện Long Thành |  | LT | 2012 -2014 |  | 05 giường |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 4.800 | 1.000 |  | 200 | Sở Y tế |  |
| 18 |  | Trạm y tế xã An Viễn, huyện Trảng Bom |  | TB | 2012 -2014 |  | 05 giường |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 5.000 | 800 |  | 200 | Sở Y tế |  |
| 19 |  | Trạm Y tế phường Quyết Thắng, Biên Hòa |  | BH | 2012 -2014 |  | 05 giường |  | 6.000 |  | 4.800 |  | 3.400 | 1.300 |  | 100 | Sở Y tế |  |
| II |  | Văn hóa xã hội |  |  | - |  |  |  | 158.435 |  | 171.068 |  | 149.935 | 18.535 |  | 2.598 |  |  |
| a |  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 17.100 |  | 18.835 |  | 18.835 | 335 |  | 300 |  |  |
| 1 |  | Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai |  | XL | 2010 -2012 |  |  |  | 11.100 |  | 11.100 |  | 10.900 |  |  | 200 | Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai |  |
| 2 |  | Sửa chữa một số hạng mục tại Khu di tích Trung ương Cục |  | VC | 2010 -2012 |  |  |  | 1.000 |  | 2.735 |  | 2.600 | 35 |  | 100 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |  |
| 3 |  | Mộ Cự Thạch Hàng Gòn (phần còn lại sử dụng vốn CTMTQG) |  | LK | 2010 -2012 |  |  |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  | Ban Quản lý Di tích và danh thắng |  |
| 4 |  | Khu nhà ở, nhà ăn vận động viên năng khiếu |  | BH | 2011 -2012 |  |  |  | 7.500 |  | 7.500 |  | 6.000 | 1.500 |  |  | Trường Phổ thông năng khiếu tỉnh Đồng Nai |  |
| 5 |  | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2010 -2012 |  |  |  | 13.200 |  | 21.000 |  | 10.400 | 10.400 |  | 200 | UBND huyện Cẩm Mỹ |  |
| 6 |  | Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh giai đoạn 02 |  | BH | 2010 -2012 |  |  |  | 635 |  | 635 |  | 635 |  |  |  | Sở Lao động - Thương binh và xã hội |  |
| b |  | Công trình khởi công mới 2012 |  |  |  |  |  |  | 120.000 |  | 123.098 |  | 114.400 | 6.600 |  | 2.098 |  |  |
| 1 |  | Sửa chữa, cải tạo hồ bơi Câu lạc bộ Sông Phố |  | BH | 2012 -2013 |  |  |  | 4.400 |  | 5.400 |  | 2.700 | 2.600 |  | 100 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |
| 2 |  | Thư viện huyện Thống Nhất |  | TN | 2012 -2013 |  | 1.225 m2 |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 4.900 | 1.000 |  | 100 | UBND huyện Thống Nhất |  |
| 3 |  | Trung tâm Thể dục thể thao huyện Thống Nhất |  | TN | 2012 -2014 |  |  |  | 27.600 |  | 27.600 |  | 26.800 |  |  | 800 | UBND huyện Thống Nhất |  |
| 4 |  | Nhà thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm - thuộc khu QH TTVHTT - TTVA |  | VC | 2012 -2013 |  | 2.778 m2 |  | 11.150 |  | 11.150 |  | 10.100 | 1.000 |  | 50 | UBND huyện Vĩnh Cửu |  |
| 5 |  | Nhà thi đấu Đa năng huyện Tân Phú |  | TP | 2011 -2014 |  | 4.070 m2 |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 12.800 | 1.000 |  | 200 | UBND huyện Tân Phú |  |
| 6 |  | Nhà thi đấu Đa năng huyện Xuân Lộc |  | XL | 2011 -2014 |  | 3.274 m2 |  | 13.000 |  | 13.000 |  | 11.800 | 1.000 |  | 200 | UBND huyện Xuân Lộc |  |
| 7 |  | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đồng Nai |  | BH | 2012 -2015 |  |  |  | 43.000 |  | 43.000 |  | 42.500 |  |  | 500 | Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai |  |
| 8 |  | Nâng cấp sửa chữa Đoàn ca múa kịch Đồng Nai |  | BH | 2012 |  |  |  | 850 |  | 1.448 |  | 1.400 |  |  | 48 | Đoàn ca múa kịch Đồng Nai |  |
| 9 |  | Nâng cấp, mở rộng đường Di tích Trung ương cục Miền Nam |  | BH | 2012 |  |  |  | 0 |  | 1.500 |  | 1.400 |  |  | 100 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |  |
| III |  | Giáo dục - Đào tạo |  |  | - |  |  |  | 80.000 |  | 80.000 |  | 26.750 |  |  | 250 |  |  |
|  |  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 80.000 |  | 80.000 |  | 26.750 |  |  | 250 |  |  |
| 1 |  | Đầu tư một số hạng mục Trường Đại học Đồng Nai (năm 2012 đầu tư hạng mục Trung tâm Thư viện và thông tin 06 tầng) |  | BH | 2012 -2015 |  |  |  | 16.150 |  | 16.150 |  | 13.050 | 3.000 |  | 100 | Trường Đại học Đồng Nai |  |
| 2 |  | Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nhơn Trạch (năm 2012 đầu tư xây dựng hạng mục khối lớp học 04 tầng và các hạng mục kèm theo) |  | NT | 2012 -2013 |  |  |  | 13.000 |  | 13.000 |  | 12.900 |  |  | 100 | UBND huyện Nhơn Trạch |  |
| 3 |  | Hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai |  | BH | 2012 |  |  |  | 850 |  | 850 |  | 800 |  |  | 50 | Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai |  |
| 4 |  | Dự án đầu tư phòng học bộ môn ngoại ngữ nhằm phục vụ dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 |  |  | 2012 -2013 |  |  |  | 50.000 |  | 50.000 |  |  | 50.000 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |  |
| B |  | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  | 8.500 |  | 2.336 |  | 0 | 0 |  | 2.336 |  |  |
| 1 |  | Trung tâm Bảo vệ sức khỏe và môi trường |  | BH | 2012 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | Sở Y tế |  |
| 2 |  | Trung tâm Y tế dự phòng Biên Hòa |  | BH | 2012 |  |  |  | 2.400 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | Sở Y tế |  |
| 3 |  | Trung tâm Y tế dự phòng Vĩnh Cửu |  | VC | 2012 |  |  |  | 4.800 |  | 0 |  |  |  |  | - | Sở Y tế |  |
| 4 |  | BTGPMB Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú |  | TP | 2012 |  |  |  | 0 |  | 536 |  |  |  |  | 536 | Sở Y tế |  |
| 5 |  | Xây dựng Khoa Sơ sinh và Khoa Nhiễm, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (vốn ngân sách tỉnh + vốn Trái phiếu Chính phủ) |  | BH | 2012 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | Sở Y tế |  |
| 6 |  | Đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Y tế giai đoạn 02 |  | BH | 2012 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai |  |
| 7 |  | Trường Thực hành thuộc Trường Đại học Đồng Nai |  | BH | 2012 |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | Trường Đại học Đồng Nai |  |
| 8 |  | Tu bổ, tôn tạo Nhà lao Tân Hiệp |  | BH | 2012 |  |  |  | 0 |  | 200 |  |  |  |  | 200 | Ban Quản lý Di tích Danh thắng |  |
| 9 |  | Tu bổ, tôn tạo Thành Biên Hòa |  | BH | 2012 |  |  |  | 0 |  | 200 |  |  |  |  | 200 | Ban Quản lý Di tích Danh thắng |  |
|  | Phụ lục 03 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2012 NGUỒN VỐN TẠM ỨNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
|  | STT |  | Danh mục dự án |  |  | Địa điểm xây dựng |  | Kế hoạch năm 2012 |  |  |  |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số |  | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp |  | BTGPMB |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số |  |  |  |  | 300.000 |  | 30.000 |  | 270.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hạ tầng công cộng |  |  |  |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dự án hạ tầng khu tái định cư dự án Quốc lộ I (đoạn tránh thành phố Biên Hòa) tại xã Phước Tân |  |  | LT |  | 30.000 |  | 30.000 |  | - |  |  | Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận |  |  |  |
|  | B |  | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 270.000 |  |  |  | 270.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | BTGPMB dự án Hồ chứa nước chống lũ Lộc An |  |  | LT |  | 67.800 |  |  |  | 67.800 |  |  | Ban QLDA Nông nghiệp phát triển nông thôn |  |  |  |
|  | 2 |  | BTGPMB dự án xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung |  |  | TN |  | 64.000 |  |  |  | 64.000 |  |  | Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi |  |  |  |
|  | 3 |  | BTGPMB dự án Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao |  |  | BH |  | 65.000 |  |  |  | 65.000 |  |  | Công an tỉnh |  |  |  |
|  | 4 |  | BTGPMB dự án Hồ chứa nước Gia Măng |  |  | XL |  | 36.200 |  |  |  | 36.200 |  |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |  |  |  |
|  | 5 |  | BTGPMB dự án Hạ tầng khu tái định cư dự án Quốc lộ IA (đoạn tránh thành phố Biên Hòa) tại xã Bình Minh |  |  | TB |  | 30.000 |  |  |  | 30.000 |  |  | Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận |  |  |  |
|  | 6 |  | Dự án xây dựng cầu Hóa An, thành phố Biên Hòa (tiểu dự án BTGPMB) |  |  | BH |  | 7.000 |  |  |  | 7.000 |  |  | UBND thành phố Biên Hòa |  |  |  |

| Phụ lục 04 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2012 NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2012 TỪ NGUỒN DƯ DỰ TOÁN CHI VÀ VƯỢT THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| STT | Danh mục dự án | ĐĐ XD | TG KC HT | Kế hoạch năm 2011 |  |  |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Tổng số | - |  | 90.000 | 90.000 | - | - | - |
|  | Thực hiện dự án | - |  | 90.000 | 90.000 | - | - | - |
|  | Giao thông | - |  | 90.000 | 90.000 | - | - | - |
|  | Dự án đầu tư và xây dựng cầu Hóa An, thành phố Biên Hòa (hỗ trợ phần cầu chính) | BH | 2010 - 2013 | 90.000 | 90.000 | - | - | Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) |

| Phụ lục 05 PHÂN BỔ VỐN CHO UBND CẤP HUYỆN TỪ NGUỒN THƯỞNG VƯỢT THU NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |
|  | Biên Hòa | Cẩm Mỹ | Định Quán | Nhơn Trạch | Long Khánh | Long Thành | Tân Phú | Thống Nhất | Trảng Bom | Vĩnh Cửu | Xuân Lộc | Tổng số |
| Phần thưởng vượt thu của tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện | 10.000 | 19.000 | 19.000 | 7.800 | 3.800 | 1.000 | 19.000 | 10.681 | 2.200 | 5.000 | 6.200 | 103.681 |
| Phần thưởng vượt thu huyện được hưởng | 23.869 | 172 | 330 |  | 1.528 | 3.683 | 296 | 1.685 | 1.812 |  | 7.598 | 40.973 |
| Tổng cộng | 33.869 | 19.172 | 19.330 | 7.800 | 5.328 | 4.683 | 19.296 | 12.366 | 4.012 | 5.000 | 13.798 | 144.654 |

Phụ lục 06

KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Danh mục | ĐVT | Tổng số | Trong đó |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BQLRPH 600 | BQLRPH Xuân Lộc | BĐH dự án |
| A | Khối lượng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Trồng và CS năm 01 | ha | 230 |  |  |  |
|  | Trồng rừng phòng hộ | “ | 130 | 80 | 50 |  |
|  | Trồng rừng sản xuất | “ | 100 |  | 100 |  |
| 2 | Chăm sóc rừng các năm | “ | 480 | 180 | 300 |  |
|  | - Chăm sóc rừng năm 02 | “ | 150 | 70 | 80 |  |
|  | - Chăm sóc rừng năm 03 | “ | 230 | 60 | 170 |  |
|  | - Chăm sóc rừng năm 04 | “ | 100 | 50 | 50 |  |
| B | Giá trị |  | 2.688.000 | 1.198.800 | 1.458.000 | 31.200 |
| 1 | Trồng và CS năm 01 | 1.000 đ | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 |  |
|  | Trồng rừng phòng hộ | ‘ | 1.300.000 | 800.000 | 500.000 |  |
|  | Trồng rừng sản xuất | ‘ | 300.000 |  | 300.000 |  |
| 2 | Chăm sóc rừng các năm | ‘ | 860.000 | 310.000 | 550.000 |  |
|  | - Chăm sóc rừng năm 02 | ‘ | 300.000 | 140.000 | 160.000 |  |
|  | - Chăm sóc rừng năm 03 | ‘ | 460.000 | 120.000 | 340.000 |  |
|  | - Chăm sóc rừng năm 04 | ‘ | 100.000 | 50.000 | 50.000 |  |
| 3 | Quản lý phí | ‘ | 228.000 | 88.800 | 108.000 | 31.200 |