ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI –––––––––––– Số: 2123/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 29 tháng 7 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn

xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4271/QĐ-CT-UBND ngày 03/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt chương trình quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu;

Xét quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 5 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 187/TTr-SXD ngày 10/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí, ranh giới lập quy hoạch:

Vị trí: Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, có vị trí và ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc 	 : Giáp tỉnh Bình Dương.

- Phía Nam 	 : Giáp thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom.

- Phía Đông và Đông Bắc: Giáp xã Tân An.

- Phía Tây 	 : Giáp xã Thạnh Phú.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Diện tích tự nhiên toàn xã 	: 2.245,79 ha.

- Diện tích nghiên cứu       	: 1.555,29 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch 	: 1/10.000.

c) Quy mô dân số:

- Dân số toàn xã theo thống kê năm 2008: 5.279 người.

- Dự báo quy mô tăng dân số toàn xã như sau:

+ Năm 2015 khoảng 		: 15.101 người.

+ Năm 2020 khoảng	: 16.029 người.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam với các quy phạm xây dựng có liên quan.

- Đất khu dân dụng (m2/người) gồm:

+ Đất ở 		: 200 - 300m2/hộ

+ Đất xây dựng công trình dịch vụ	: ≥5m2/người.

+ Đất cây xanh công cộng tập trung	: ≥2m2/người.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật  	: ≥5m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước: 60 - 80 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu cấp điện: 0,66 KW/hộ.

3. Mục tiêu và tính chất:

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Cửu, đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã.

- Xác lập quỹ đất ở, quỹ đất xây dựng công trình công cộng và các quỹ đất về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả gắn kết giữa hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và phát triển nông thôn bền vững.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã theo quy định của Luật Xây dựng, nghị định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã.

4. Định hướng phát triển xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn:

a) Giai đoạn 1 từ năm 2008 đến năm 2015: Dân số xã Thiện Tân tăng thêm 9.822 người, trong giai đoạn này nhu cầu đất dân dụng tăng thêm khoảng 147,3 ha. Trong giai đoạn này hình thành 07 điểm dân cư trong đó có:

+ 02 điểm dân cư xây dựng mới (điểm dân cư số 6 và số 7).

+ 03 điểm dân cư hiện hữu mở rộng (điểm số 1, 2 và số 5).

+ 02 điểm dân cư hiện hữu cải tạo hạn chế mở rộng diện tích (điểm số 4 và dân cư dọc Tỉnh lộ 768).

- Ngoài ra còn có các hộ dân sống rải rác dọc theo đường ĐT.768 được khoanh vùng và xem như là dân cư rải rác.

- Tổng diện tích quy hoạch mở rộng và xây dựng mới khoảng 147,3 ha.

+ Đất ở tăng thêm 	: 73,67 ha.

+ Đất công trình công cộng tăng thêm	: 60,86 ha.

+ Đất cây xanh tăng thêm 	: 2,95 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm 	: 9,82 ha.

Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho từng điểm dân cư cụ thể như sau:

* Điểm dân cư số 1 (hiện hữu mở rộng giai đoạn 1):

- Diện tích: 54,75 ha (diện tích mở rộng phát triển mới khoảng 48,5 ha).

+ Đất ở 	: 27,7 ha.

Đất ở hiện trạng 	: 3,45 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 24,25 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 27,05 ha.

- Dân số khoảng 	: 4.300 người.

Điểm dân cư 1 thuộc ấp Vàm.

* Điểm dân cư số 2 (hiện hữu mở rộng giai đoạn 1):

- Diện tích: 20,80 ha (diện tích mở rộng phát triển mới khoảng 19,67 ha).

+ Đất ở 	: 10,97 ha.

Đất ở hiện trạng 	: 1,13 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 9,84 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 9,83 ha.

- Dân số khoảng 	: 1.745 người.

Điểm dân cư 2 thuộc ấp Vàm

* Điểm dân cư số 4 (bao gồm khu tái định cư ấp ông Hường có diện tích 4,64 ha và các hộ dân sống dọc trục đường Đồng Khởi và đường ĐT.768):

- Dân số khoảng 	: 610 người.

Điểm dân cư 4 thuộc ấp ông Hường.

* Điểm dân cư số 5 (cụm dân cư Bàu Sen - hiện hữu mở rộng giai đoạn 1):

- Diện tích: 56,50 ha (diện tích mở rộng phát triển mới khoảng 41,5 ha):

+ Đất ở 	: 27,5 ha.

Đất ở hiện trạng 	: 6,75 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 20,75 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật 	: 29 ha.

- Dân số khoảng 	: 4.265 người.

Điểm dân cư 1 thuộc ấp ông Hường.

* Điểm dân cư số 6 (khu tái định cư ấp ông Hường - xây dựng trung tâm hành chính xã):

- Diện tích: 17,42 ha (xây dựng mới):

+ Đất ở quy hoạch	: 8,72 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật 	: 8,70 ha.

- Dân số khoảng 	: 1.500 người.

Điểm dân cư tái định cư thuộc ấp ông Hường.

* Điểm dân cư số 7 (khu dân cư kết hợp du lịch sinh thái):

- Diện tích: 20,21 ha (xây dựng mới):

+ Đất ở quy hoạch	: 10,11 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật   : 10,10 ha.

- Dân số khoảng 	 : 1.700 người.

Điểm dân cư kết hợp du lịch sinh thái thuộc ấp ông Hường.

* Điểm dân cư dọc đường ĐT.768 (hiện hữu hạn chế mở rộng):

- Diện tích	: 38,47 ha.

+ Đất ở 	: 14,01 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật  : 24,46 ha.

- Dân số khoảng 	: 1.300 người.

Điểm dân cư này được giới hạn từ ngã 3 Tân Hiền - Thiện Tân đến ngã 3 đường xóm Gò - Thiện Tân.

* Dân cư rải rác (hiện hữu hạn chế mở rộng).

- Diện tích: 8,15 ha.

- Đa phần chỉ là diện tích đất thổ cư nằm rải rác trên khắp địa bàn xã, các hộ này khuyến khích vào các điểm dân cư tập trung.

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 1 từ năm 2008 - 2015)

| Danh mục đất | Chỉ tiêu m2/người | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 2.245,79 |  |
| I. Đất dân dụng |  | 223,98 | 100,00 |
| 1. Đất ở | 75 - 125 | 114,81 | 51,26 |
| Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch |  | 73,67 |  |
| Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu |  | 41,14 |  |
| 2. Đất công trình công cộng | 08 - 10 | 83,58 | 37,32 |
| Hiện hữu |  | 22,72 |  |
| Quy hoạch mới |  | 60,86 |  |
| 3. Đất cây xanh - TDTT | 02 - 03 | 13,52 | 6,03 |
| Hiện hữu |  | 10,57 |  |
| Quy hoạch mới |  | 2,95 |  |
| Đất giao thông | 06 - 10 | 12,07 | 5,39 |
| Trong điểm dân cư hiện hữu |  | 2,25 |  |
| Trong điểm dân cư quy hoạch |  | 9,82 |  |
| II. Đất giao thông ngoài các điểm dân cư trong phạm vi của xã |  | 41,40 |  |
| III. Đất ngoài dân dụng |  | 1.980,41 |  |

b) Giai đoạn 2 (2015 - 2020): Dân số xã Thiện Tân tăng thêm khoảng 928 người. Với nhu cầu đất dân dụng cần tăng thêm khoảng 13,92 ha. Trong giai đoạn này mở rộng từ các hộ dân sống dọc theo đường ĐT.768 hình thành điểm dân cư số 3. Các điểm dân cư trong giai đoạn 1 sẽ là điểm dân cư hiện hữu trong giai đoạn 2.

- Tổng diện tích quy hoạch mở rộng khoảng 	: 13,92 ha.

+ Đất ở tăng thêm 	: 6,96 ha.

+ Đất công trình công cộng tăng thêm	: 5,75 ha.

+ Đất cây xanh tăng thêm 	: 0,28 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm 	: 0,93 ha.

* Điểm dân cư số 3 (hiện hữu mở rộng giai đoạn 2):

- Diện tích: 17,00 ha (diện tích mở rộng phát triển mới khoảng 13,92 ha).

+ Đất ở 	: 10,01 ha.

Đất ở hiện trạng 	: 3,05 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 6,96 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 6,99 ha.

- Dân số khoảng 	: 1.440 người.

Điểm dân cư 3 thuộc ấp Vàm.

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 2 từ năm 2015 - 2020)

| Danh mục đất | Chỉ tiêu m2/người | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 2.245,79 |  |
| I. Đất dân dụng |  | 237,90 | 100,00 |
| 1. Đất ở | 75 - 125 | 121,77 | 51,19 |
| Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch |  | 6,96 |  |
| Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu |  | 114,81 |  |
| 2. Đất công trình công cộng | 08 - 10 | 89,33 | 37,55 |
| Hiện hữu |  | 83,58 |  |
| Quy hoạch mới |  | 5,75 |  |
| 3. Đất cây xanh - TDTT | 02 - 03 | 13,80 | 5,80 |
| Hiện hữu |  | 13,52 |  |
| Quy hoạch mới |  | 0,28 |  |
| Đất giao thông | 06 - 10 | 13,00 | 5,46 |
| Trong điểm dân cư hiện hữu |  | 12,07 |  |
| Trong điểm dân cư quy hoạch |  | 0,93 |  |
| II. Đất giao thông ngoài các điểm dân cư trong phạm vi của xã |  | 41,40 |  |
| III. Đất ngoài dân dụng |  | 1.966,49 |  |

5. Quy hoạch các khu chức năng:

a) Khu trung tâm xã:

- Do đặc điểm của điểm dân cư tái định cư ấp ông Hường thuận lợi về vị trí nên được đề xuất xây dựng cụm trung tâm hành chính xã mới tại vị trí điểm dân cư này và được đề xuất khoảng 4,5 ha, kết hợp với Trường Công nhân Kỹ thuật và bến xe Vĩnh Cửu tạo thành một cụm trung tâm liên hoàn và tạo thuận lợi cho công tác quản lý đồng thời tạo cho khu vực này bộ mặt kiến trúc cảnh quan thông thoáng có tính thẩm mỹ cao. Để thực hiện các khu chức năng trong khu trung tâm dự kiến sẽ xây dựng các công trình công cộng như sau:

+ Khu hành chính gồm: Trụ sở làm việc khối Đảng, khối Nhà nước UBND, các cơ quan ban, ngành và đoàn thể của xã và được bố trí tập trung thành một khối.

+ Khu thương nghiệp gồm: Chợ, cửa hàng bách hóa, các cửa hàng chuyên doanh…

+ Khu văn hóa gồm: Trung tâm văn hóa xã, câu lạc bộ thanh - thiếu nhi, thư viện, nhà hát ngoài trời, rạp chiếu bóng, công viên cây xanh…

+ Khu công trình giáo dục gồm: Trường tiểu học, nhà trẻ mẫu giáo…

+ Khu y tế gồm: Trung tâm sức khỏe cộng đồng, phòng y tế, trạm y tế…

+ Các công trình khác: Bến xe, bãi đỗ xe bố trí tại giao lộ đường ĐT.768; bưu điện, công trình phục vụ đô thị (trạm cấp nước, trạm xử lý nước, trạm biến áp, trạm PCCC…).

b) Các khu trung tâm khác:

- Do đa phần các công trình hành chính của xã được xây dựng trong điểm dân cư tái định cư ấp ông Hường nên đề xuất xây dựng các công trình công cộng hạ tầng xã hội tại các điểm dân cư còn lại theo quy mô và quy hoạch chi tiết cho từng điểm dân cư.

- Dự kiến xây dựng văn phòng làm việc cho tất cả các điểm với diện tích khoảng 0,07 ha/01 công trình.

- Xây dựng công viên cây xanh cho từng đơn vị ở - điểm dân cư nông thôn.

c) Cụm tiểu thủ công nghiệp - khu chăn nuôi tập trung:

+ Cụm công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân (trên địa bàn xã) với diện tích khoảng 60,66 ha.

+ Cụm tiểu thủ công nghiệp Tân Hiền với diện tích khoảng 6,59 ha.

+ Khu khai thác vật liệu xây dựng Biên Hòa (mỏ đá 2) diện tích khoảng 65,86 ha.

+ Cụm tiểu thủ công nghiệp ấp 6 - 7 với diện tích khoảng 25,35 ha.

+ Khu khai thác đá ấp Vàm với diện tích khoảng 87,97 ha.

+ Khu công nghiệp Kỳ Lân với diện tích toàn khu khoảng 330 ha.

d) Khu vực an ninh quốc phòng:

Ổn định diện tích và vị trí như hiện trạng và đã bàn giao cho đơn vị chức năng với diện tích khoảng 39,80 ha.

7. Quy hoạch cơ sở hạ tầng xã hội:

- Xây dựng các công trình hạ tầng xã hội từ nay đến năm 2020 nhằm phát triển một cách đồng bộ tạo cho người dân được hưởng các tiện ích một cách tối ưu nhất.

- Dựa trên quy chuẩn và dân số tính toán đến năm 2020 xác định nhu cầu diện tích cần tăng thêm của các công trình công cộng trên toàn địa bàn xã đến năm 2020.

- Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu này cần phát triển, xây dựng các công trình thiết yếu như: Trung tâm hành chính xã (xây dựng tập trung), nhà văn hóa các ấp, thư viện, trường mẫu giáo, nhà trẻ, trường tiểu học, xây dựng thêm trạm y tế, chợ theo quy mô dân số đến năm 2020, sân bãi thể dục thể thao cho từng điểm dân cư nông thôn.

Với dân số của xã Thiện Tân đến năm 2020 khoảng 16.029 người thì nhu cầu cần thiết phải xây dựng 02 điểm chợ và đề xuất xây dựng tại điểm dân cư số 1 và 5.

Bảng nhu cầu phát triển các công trình công cộng

| STT | Tên công trình | Nhu cầu cần thiết (quy chuẩn) | Nhu cầu cần tăng thêm (m²) | Dân Số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trung tâm hành chính | ≥1.000 (m²) | ≥1.000 | Khoảng 16.029 người |
| 02 | Trung tâm văn hóa xã | ≥2.000 (m²) | ≥2.000 |  |
| 03 | Nhà văn hóa các ấp | 200m² x 8 điểm | 4.000 |  |
| 04 | Phòng truyền thống | ≥200 (m²) | ≥200 |  |
| 05 | Trạm y tế | 500 - 1000 (m2) | 1.000 |  |
| 06 | Trạm y tế | 1.000 dân cần có 500m² | 8015 |  |
| 07 | Trường mầm non | 1.000 dân cần có 2.100m² | 33.661 |  |
| 08 | Trường tiểu học | 1.000 dân cần có 2.860m² | 45.843 |  |
| 09 | Trường THCS (*) | 1.000 dân cần có 2.500m² | 0 |  |
| 10 | Thư viện | ≥200 (m²) | ≥200 |  |
| 11 | Sân bãi - TDTT | ≥4.000 (m²) | ≥4.000 |  |
| 12 | Thương mại - chợ | 3.000 x 2 điểm | 6.000 |  |
|  | Tổng nhu cầu |  | ≥144.992 |  |

(*) Trên 25.000 dân cần có trường THCS.

- Nhu cầu diện tích đất cần thiết để xây dựng các công trình công cộng tối thiểu khoảng 14,5 ha. Bố trí tập trung các công trình công cộng tại khu dân cư kết hợp tái định cư với diện tích khoảng 4,5 ha, do vậy nhu cầu còn lại khoảng 10 ha sẽ được xây dựng tại các điểm dân cư còn lại. Phải đảm bảo xây dựng các công trình công cộng tại các điểm dân cư với bán kính phục vụ không vượt quá 500m, nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và đi bộ.

8. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông:

* Giao thông đối ngoại:

Xã Thiện Tân sẽ có các tuyến đường đối ngoại như sau:

- Đường vành đai thành phố Biên Hòa: Theo quy hoạch GTVT vùng KTTĐPN, sau 2010 sẽ xây dựng tuyến vành đai 4 nối thành phố Biên Hòa - thị xã Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh - Bến Lức với quy mô 04 - 06 làn xe. Tuyến qua địa bàn xã Thiện Tân dài khoảng 07 km. Lộ giới 80m.

- Đường tỉnh 768: Từ ngã 3 Gạc Nai đến đường tỉnh 767 (thị trấn Vĩnh An). Đây là trục đường chính của huyện Vĩnh Cửu.

Chiều dài tuyến chạy qua địa bàn xã Thiện Tân hơn 06 km, quy hoạch như sau:

+ Lộ giới	: 24m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 14m.

+ Bề rộng vỉa hè	: 2 x 5m.

+ Hành lang an toàn bảo vệ 02 bên: 2 x 3m.

- Đường Đồng Khởi: Từ km 1865+800 QL1A đến đường tỉnh 768, có chiều dài 8,559 km; qua xã Thiện Tân khoảng 800m. Tuyến đường này nối trung tâm thành phố Biên Hòa với vùng ngoại vi đặc biệt là Khu công nghiệp Thạnh Phú. Dự kiến mặt cắt ngang như sau:

+ Lộ giới	: 31m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 2 x 10m.

+ Bề rộng dải phân cách giữa	: 2m.

+ Bề rộng vỉa hè bên trái	: 5m.

+ Bề rộng vỉa hè bên phải	: 4m.

- Đường Nhà máy nước Thiện Tân: Tuyến đường này bắt đầu từ đường tỉnh 768 đi thành phố Biên Hòa. Đoạn chạy qua địa bàn xã Thiện Tân dài khoảng 3,5 km. Dự kiến quy hoạch theo tiêu chuẩn đuờng cấp IV:

+ Lộ giới	: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 6m.

+ Bề rộng lề + mương	: 2 x 3m.

+ Hành lang an toàn 	: 2 x 10m.

- Đường huyện Tân Hiền: Là tuyến đường huyện nối kết giữa 02 xã Thiện Tân và Thạnh Phú. Tuyến đi men theo sông Đồng Nai với chiều dài qua xã Thiện Tân khoảng 3,6 km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV:

+ Lộ giới	: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 6m.

+ Bề rộng lề + mương	: 2 x 3m.

+ Hành lang an toàn 	: 2 x 10m.

- Đường Sở Quýt: Bắt đầu từ đường tỉnh 768 đi xã Tân An, chiều dài tuyến chạy qua địa bàn xã Thiện Tân khoảng 3 km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV:

+ Lộ giới	: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 6m.

+ Bề rộng lề + mương	: 2 x 3m.

+ Hành lang an toàn 	: 2 x 10m.

- Đường Tân Bình - Trảng Bom: Với chiều dài nằm trong địa bàn xã hơn 4 km, tuyến được quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV:

+ Lộ giới	: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 6m.

+ Bề rộng lề + mương	: 2 x 3m.

+ Hành lang an toàn 	: 2 x 10m.

* Giao thông đối nội:

- Các tuyến giao thông đối nội (đường ấp 6, đường Giò Gà, đường xóm Gà, đường nội đồng bà Đông) được nâng cấp mở rộng dựa trên cơ sở của các tuyến đường hiện hữu, kết hợp với mở mới một số đoạn. Mặt cắt ngang dự kiến như sau:

+ Lộ giới	: 17m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 5m.

+ Bề rộng lề	: 2 x 1m.

+ Hành lang an toàn	: 2 x 5m.

- Đường số 1: Tuyến đường này được nâng cấp kết hợp mở mới một vài đoạn, bắt đầu từ đường tỉnh 768 dẫn vào khu dân cư kết hợp khu du lịch sinh thái quy hoạch nằm ở phía Nam của xã Thiện Tân. Với chiều dài tuyến khoảng 2 km, mặt cắt ngang dự kiến như sau:

+ Lộ giới	: 17m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 5m.

+ Bề rộng lề	: 2 x 1m.

+ Hành lang an toàn	: 2 x 5m.

- Để tạo điều kiện cho việc bố trí các đường ống hạ tầng kỹ thuật như ống cấp nước, thoát nước, đường điện… và tạo sự thông thoáng cho các tuyến phố thì đối với các đường hẻm trong khu dân cư hiện hữu:

+ Đối với các hẻm có bề rộng >=7m, giữ nguyên hiện trạng.

+ Đối với các hẻm có bề rộng <7m sẽ được quy hoạch mở rộng thành 7m. Các hộ dân dọc 02 bên hẻm khi xây dựng nhà mới phải thụt lùi vô sao cho các đường hẻm có lộ giới 7m. Trong đó bề rộng phần xe chạy là 4m, lề mỗi bên 1,5m dùng để bố trí các đường ống kỹ thuật phục vụ khu dân cư.

b) Định hướng quy hoạch cote cao trình và hệ thống thoát nước mưa:

Xây dựng các điểm dân cư nông thôn với cao trình:

- Đối với điểm dân cư số 1 trên cote 7,5m; điểm dân cư số 2 trên cote 10,0m; điểm dân cư số 3 trên cote 5,0m; điểm dân cư số 5 trên cote 6,0m; điểm dân cư số 6 trên cote 11,0m; điểm dân cư số 7 trên cote 21,0m.

Dựa vào địa hình khu vực, các lưu vực thoát nước có hướng thoát chính từ phía Nam thoát về phía Bắc của xã. Nước mưa được thoát về các kênh mương, sau đó theo các kênh mương này dẫn về sông Đồng Nai.

- Lưu vực I (được giới hạn từ đường tỉnh 768 đến hết ranh phía Bắc): Nước mưa được thoát về phía Bắc, rồi thoát về sông Đồng Nai.

- Lưu vực II (được giới hạn từ đường tỉnh 768, đường Nhà máy nước Thiện Tân và đường vành đai TP. Biên Hòa): Nước mưa được thoát về các mương thủy lợi và các suối nhỏ, rồi thoát về phía Bắc ra sông Đồng Nai.

- Lưu vực III (được giới hạn từ đường vành đai thành phố Biên Hòa đến hết ranh phía Nam của xã): Nước mưa thoát vào suối Bà Ba, thoát về hướng Bắc ra sông Đồng Nai.

- Lưu vực IV (được giới hạn từ đường Nhà máy nước Thiện Tân đến hết ranh phía Đông của xã): Nước mưa thoát về các kênh rạch, thoát theo hướng Đông Bắc vào các nhánh của sông Đồng Nai.

Hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các đường giao thông chính.

c) Định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tiêu chuẩn cấp nước: 60 - 80 lít/người/ngày.

- Nguồn cấp: Trong giai đoạn đầu, các hộ dân tiếp tục sử dụng nguồn nước ngầm từ các giếng khoan, giếng đào hiện hữu. Giai đoạn sau, nguồn cấp nước sinh hoạt cho các điểm dân cư được lấy từ hệ thống cấp nước chung từ Nhà máy nước Thiện Tân.

- Tổng nhu cầu dùng nước trong 2 giai đoạn: 2.040m3/ngày.đêm

d) Định hướng quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Tiêu chuẩn cấp điện: 0,66 KWh/hộ.

- Tổng nhu cầu dùng điện sinh hoạt của toàn xã Thiện Tân đến 2020 là 2.595 KVA.

- Nguồn cấp: Từ trạm 110/22/15 KV -1T-40 MVA Thạnh Phú.

e) Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Kết nối hệ thống tuyến cáp quang dọc đường tỉnh lộ 768 vào bưu điện trung tâm xã và kết nối với từng điểm dân cư.

- Tổng cộng nhu cầu thông tin của xã đến năm 2020: 3.482.

- Tổng số hộp cáp: 90 hộp.

- Cáp thông tin dùng loại cáp có dầu chống ẩm lõi 0,5mm.

g) Định hướng quy hoạch vệ sinh môi trường:

- Giải quyết rác thải: Tổ chức thu gom rác và xử lý rác tập trung tại các điểm trung chuyển và thu gom về xử lý ở bãi rác Biên Hòa.

- Nghĩa trang: Các nghĩa trang nằm rải rác trong các điểm dân cư được di dời, tập trung về nghĩa trang ấp ông Hường và nghĩa trang Vĩnh Hằng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

9. Các biện pháp về quản lý quy hoạch xây dựng:

- Đối với các điểm dân cư tập trung nằm dọc theo các trục đường hiện hữu và các điểm dân cư xây dựng mới khi xây dựng các công trình mới cần tuân thủ quy định quản lý xây dựng theo chỉ giới quy hoạch hệ thống giao thông được duyệt.

- Đối với nhà dân nằm trong phạm vi bảo vệ thuộc đất di tích lịch sử, văn hóa khi tiến hành xây dựng phải có sự thỏa thuận của cơ quan quản lý ngành.

- Đối với điểm dân cư hiện hữu nằm sát đường vành đai thành phố Biên Hòa, đường ĐT.768, đường Tân Hiền, đường Nhà máy nước Thiện Tân khi xây dựng phải tuân thủ theo Pháp lệnh Bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện:

- Lập và trình phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lập danh mục, xác định các dự án ưu tiên đầu tư.

- Lập kế hoạch kêu gọi đầu tư theo phân đợt đầu tư xây dựng.

- Rà soát các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành có liên quan trên địa bàn xã để thực hiện điều chỉnh, bổ sung đồng bộ theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

3. UBND huyện Vĩnh Cửu hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |