| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biểu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 - Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 (Kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số thứ tự | Danh mục dự án | ĐĐ XD |  | TG KC HT |  | Năng lực thiết kế | Kế hoạch năm 2008 |  |  |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Tæng sè | - |  |  |  |  | 26.000 | 24.500 | 0 | 1.500 | - |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN | - |  |  |  |  | 26.000 | 24.500 | 0 | 1.500 | - |
| I | Y tế | - |  |  |  |  | 26.000 | 24.500 | 0 | 1.500 | - |
| a | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  | 8.000 | 6.500 | 0 | 1.500 | - |
| 1 | Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Mỹ | CM |  | 2008- 2009 |  | 150 giường | 5.000 | 4.500 |  | 500 | Sở Y tế |
| 2 | Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu | VC |  | 2008- 2009 |  | 60 giường | 3.000 | 2.000 |  | 1.000 | Sở Y tế |
| b | Các dự án chờ ý kiến điều chỉnh của Bộ, ngành Trung ương làm cơ sở giao chỉ tiêu kế hoạch |  |  |  |  |  | 18.000 | 18.000 |  |  |  |