| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KHUNG ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ TRẤN LONG THÀNH MỞ RỘNG ĐẾN NĂM 2020

VÀ GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Tên DA | Ghi chú nguồn vốn | Tổng mức đầu tư (tr.đ) | Nguồn vốn |  |  | 2017 - 2020 |  |  |  | 2021 - 2030 |  |  |  | Sau 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NSNN | Vay, viện trợ | Khác | NSNN | Vay, viện trợ | Khác | Tổng | NSNN | Vay, viện trợ | Khác | Tổng | NSNN | Vay, viện trợ | Khác | Tổng |
|  | TỔNG |  | 10.158.753 | 451.093 | 1.405.426 | 8.302.234 | 342.743 | 602.713 | 4.294.434 | 5.239.890 | 63.350 | 602.713 | 3.443.600 | 4.109.663 | 45.000 | 200.000 | 564.200 | 809.200 |
| I | QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN PTĐT |  | 14.036 | 14.036 |  |  | 12.036 |  |  | 12.036 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |  |  |  |  |
| 1 | Lập các quy hoạch phân khu | NS huyện | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng quy chế quản lý QHKT đô thị | NS huyện | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đề án công nhận TT Long Thành là đô thị loại IV | NS huyện | 1.336 | 1.336 |  |  | 1.336 |  |  | 1336 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đề án thành lập thị xã | NS huyện | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
| II | HẠ TẦNG XÃ HỘI |  | 6.093.544 | 292.937 | - | 5.800.607 | 279.587 | - | 2.626.907 | 2.906.494 | 13.350 | - | 2.614.500 | 2.627.850 | - | - | 559.200 | 559.200 |
| II.1 | Nhà ở và khu đô thị |  | 5.023.120 | - | - | 5.023.120 | - | - | 1.949.420 | 1.949.420 | - | - | 2.514.500 | 2.514.500 | - | - | 559.200 | 559.200 |
| 1 | Dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Đức (64 ha) | Xã hội hóa | 454.920 |  |  | 454.920 |  |  | 454.920 | 454.920 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 2 | Dự án khu tái định cư (BQLDA Long Thành - 47 ha) | Xã hội hóa | 689.000 |  |  | 689.000 |  |  | 344.500 | 344.500 |  |  | 344.500 | 344.500 |  |  |  | - |
| 3 | Dự án khu dân cư (HTX Long Thành cũ - 49 ha) | Xã hội hóa | 900.000 |  |  | 900.000 |  |  |  | - |  |  | 900.000 | 900.000 |  |  |  | - |
| 4 | Dự án khu dân cư (Cty Riverside) | Xã hội hóa | 950.000 |  |  | 950.000 |  |  | 950.000 | 950.000 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 5 | Dự án Khu dân cư Lộc Thịnh | Xã hội hóa | 1.159.200 |  |  | 1.159.200 |  |  |  | - |  |  | 600.000 | 600.000 |  |  | 559.200 | 559.200 |
| 6 | Dự án khu dân cư dọc đường N7 (34 ha) | Xã hội hóa | 510.000 |  |  | 510.000 |  |  | 200.000 | 200.000 |  |  | 310.000 | 310.000 |  |  |  |  |
| 7 | Dự án Khu dân cư Chu Văn An | Xã hội hóa | 360.000 |  |  | 360.000 |  |  |  | - |  |  | 360.000 | 360.000 |  |  |  | - |
| II.2 | Trụ sở cơ quan |  | 76.320 | 76.320 | - | - | 76.320 | - | - | 76.320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Trụ sở BCH Quân sự, Công an các xã, thị trấn | NS tỉnh | 16.320 | 16.320 |  |  | 16.320 |  |  | 16.320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trụ sở hành chính thị trấn Long Thành | NS tỉnh | 60.000 | 60.000 |  |  | 60.000 |  |  | 60.000 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| II.3 | Công trình giáo dục |  | 638.586 | 111.199 |  | 527.387 | 111.199 |  | 477.387 | 588.586 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng 02 cơ sở GDĐT (ĐH, CĐ, TH, DN) | NS tỉnh | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS theo QH | NS tỉnh | 538.586 | 111.199 |  | 427.387 | 111.199 |  | 427.387 | 538.586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.4 | Công trình văn hóa, TDTT |  | 95.418 | 95.418 |  |  | 82.068 |  |  | 82.068 | 13.350 |  |  | 13.350 |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp trung tâm văn hóa | NS tỉnh | 16.185 | 16.185 |  |  | 16.185 |  |  | 16.185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp sân vận động | NS tỉnh | 13.350 | 13.350 |  |  |  |  |  |  | 13.350 |  |  | 13.350 |  |  |  |  |
| 3 | Đài Truyền thanh | NS tỉnh | 4.000 | 4.000 |  |  | 4.000 |  |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng, cải tạo nhà văn hóa các ấp | NS tỉnh | 11.883 | 11.883 |  |  | 11.883 |  |  | 11.883 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nhà thi đấu đa năng huyện Long Thành | NS tỉnh | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.5 | Công trình thương mại dịch vụ |  | 250.000 |  |  | 250.000 |  |  | 200.000 | 200.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm thương mại Vincom | Xã hội hóa | 150.000 |  |  | 150.000 |  |  | 150.000 | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng 02 trung tâm thương mại cấp đô thị | Xã hội hóa | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| II.6 | Công trình y tế |  | 10.000 | 10.000 | - | - | 10.000 | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Trạm y tế thị trấn Long Thành | NS tỉnh | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 |  |  | 10.000 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| II.7 | Trùng tu, tôn tạo di tích |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đình Phước Lộc | NS huyện | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ |  | 4.051.173 | 144.120 | 1.405.426 | 2.501.627 | 51.120 | 602.713 | 1.667.527 | 2.321.360 | 48.000 | 602.713 | 829.100 | 1.479.813 | 45.000 | 200.000 | 5.000 | 250.000 |
| III.1 | Giao thông |  | 2.489.127 | 2.500 | - | 2.486.627 | 2.500 | - | 1.662.527 | 1.665.027 | - | - | 824.100 | 824.100 | - | - | - | - |
| 1 | Đường Trần Phú (N7) | Xã hội hóa | 400.000 |  |  | 400.000 |  |  | 400.000 | 400.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường Cách Mạng Tháng 8 (D6) | Xã hội hóa | 600.000 |  |  | 600.000 |  |  | 400.000 | 400.000 |  |  | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |
| 3 | Đường Nguyễn Thị Định | Xã hội hóa | 430.000 |  |  | 430.000 |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  | 330.000 | 330.000 |  |  |  |  |
| 4 | Đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường Chu Văn An (Cầu Xéo - Bến Cùi) | Xã hội hóa | 80.000 |  |  | 80.000 |  |  | 80.000 | 80.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đường Nguyễn Trường Tộ | Xã hội hóa | 140.000 |  |  | 140.000 |  |  | 140.000 | 140.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường vào bộ đội tên lửa | Xã hội hóa | 80.000 |  |  | 80.000 |  |  | 80.000 | 80.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Công trình nạo vét suối Quản Thủ | Xã hội hóa | 54.000 |  |  | 54.000 |  |  | 54.000 | 54.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cải tạo, nâng cấp 13 tuyến đường nội thị: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Võ Thị Sáu, Lý Thái Tổ, Võ Văn Tần, Lê Quang Định, Vườn Dầu, Trần Quốc Toản, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Thượng Xuyên, Nguyễn An Ninh, Chu Văn An, Hẻm 239 | NS tỉnh + xã hội hóa | 623.100 | 2.500 |  | 620.600 | 2.500 |  | 389.000 | 391.500 |  |  | 231.600 | 231.600 |  |  |  |  |
| 10 | Xã hội hóa đường giao thông nông thôn, ngõ hẻm | Xã hội hóa | 19.527 |  |  | 19.527 |  |  | 19.527 | 19.527 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Xây dựng bến xe bus liên vùng | Xã hội hóa | 62.500 |  |  | 62.500 |  |  |  |  |  |  | 62.500 | 62.500 |  |  |  |  |
| III.2 | Hệ thống cấp nước |  | 15.000 |  |  | 15.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |
| 1 | Mở rộng mạng lưới cấp nước, duy trì, bảo dưỡng hệ thống cấp nước | Xã hội hóa | 15.000 |  |  | 15.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | 5000 |
| III.3 | Hệ thống thoát nước |  | 1.505.426 | 100.000 | 1.405.426 |  | 30.000 | 602.713 |  | 632.713 | 30.000 | 602.713 |  | 632.713 | 40.000 | 200.000 |  | 240.000 |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cống thoát nước mưa và nước thải trên địa bàn đô thị | NS tỉnh + vốn vay | 500.000 | 100.000 | 400.000 |  | 30.000 | 100.000 |  | 130.000 | 30.000 | 100.000 |  | 130.000 | 40.000 | 200.000 |  | 240.000 |
| 2 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành | Xã hội hóa | 1.005.426 |  | 1.005.426 |  |  | 502.713 |  | 502.713 |  | 502.713 |  | 502.713 |  |  |  |  |
| III.4 | Cấp điện, chiếu sáng ngõ hẻm |  | 21.620 | 21.620 |  |  | 13.620 |  |  | 13.620 | 8.000 |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
| 1 | Đầu tư lưới điện hạ thế các xã, thị trấn | NS tỉnh | 9.620 | 9.620 |  |  | 9.620 |  |  | 9.620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường chính đô thị | NS tỉnh | 10.000 | 10.000 |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 | 8.000 |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp hệ thống chiếu sáng ngõ hẻm | NS huyện | 2.000 | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. 5 | Cây xanh, công viên |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 5.000 |  |  | 5.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | 5.000 |  |  | 5.000 |
| 1 | Xây dựng hệ thống công viên, cây xanh đô thị | NS huyện | 20.000 | 20.000 |  |  | 5.000 |  |  | 5.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | 5.000 |  |  | 5000 |

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

## KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh