# ỦY BAN NHÂN DÂN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 - nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2008

(Kèm theo Quyết định số: 2573/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

| Số thứ tự | Danh mục dự án | ĐĐ XD | TG KC HT | KH năm 2008 đã giao | Điều chỉnh KH năm 2008 |  |  |  | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng sô | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Tổng số | - |  | 673.982 | 673.982 | 395.667 | 36.645 | 241.670 | - |
| A | Thực hiện dự án | - |  | 453.592 | 454.845 | 395.667 | 36.645 | 22.533 | - |
| I | Giao thông | - |  | 165.550 | 158.400 | 150.830 | 0 | 7.570 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 49.650 | 55.140 | 52.590 | 0 | 2.550 | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 26-BH | BH | 2005- 2008 | 8.300 | 8.300 | 8.000 |  | 300 | UBND TP Biên Hòa |
| 2 | Đầu tư hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 | 12.300 | 12.300 | 12.000 |  | 300 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 3 | Đường ĐT 769 (đoạn nối từ QL 51A sang QL 51B) | LT | 2007- 2008 | 4.200 | 7.400 | 6.900 |  | 500 | UBND H Long Thành |
| 4 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (từ QL1 vào) | TB | 2006- 2008 | 2.800 | 4.000 | 3.000 |  | 1.000 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 5 | Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom | TB | 2007-2008 | 8.200 | 8.200 | 8.000 |  | 200 | UBND H Trảng Bom |
| 6 | Cầu km 8 trên ĐT 761 | VC | 2006-2008 | 650 | 1.340 | 1.240 |  | 100 | Ban QLDA GTVT |
| 7 | Cầu suối Ràng km 31+100 trên ĐT 761 | VC | 2007 | 900 | 1.300 | 1.250 |  | 50 | Ban QLDA GTVT |
| 8 | Cầu chiến khu Đ | VC | 2006- 2007 | 2.300 | 2.300 | 2.200 |  | 100 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thuỷ nội địa |
| 9 | Xây dựng cầu Thủ Biên | VC | 2007-2009 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |  | Sở Tài chính |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 110.200 | 101.160 | 96.240 | 0 | 4.920 | - |
| 1 | Sửa chữa đường từ ga Hố Nai đến đường vào kho K860 thành phố Biên Hòa (phần NS tỉnh 60%) | BH | 2008 | 3.450 | 3.450 | 3.350 |  | 100 | UBND TP Biên Hòa |
| 2 | Đường Hương lộ 10 đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 4.700 | 4.700 | 4.500 |  | 200 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 3 | Xây dựng cầu suối Hai xã Xuân Bảo huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 | 1.500 | 1.500 | 1.400 |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 4 | XD đường và cầu suối Đục xã Sông Nhạn | CM | 2008 | 2.400 | 2.400 | 2.200 |  | 200 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | Đường ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây - CM | CM | 2008-2009 | 4.300 | 4.300 | 4.000 |  | 300 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 6 | Đường ấp Thống Nhất xã Phú Cường | ĐQ | 2008 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |  | 100 | UBND H Định Quán |
| 7 | Đường vào ấp Bến Nôm 1, 2 xã Phú Cường | ĐQ | 2008 | 3.200 | 3.200 | 3.000 |  | 200 | UBND H Định Quán |
| 8 | Dự án đường trong khu dân cư thị trấn Định Quán - Hạng mục đường số 6 | ĐQ | 2008 | 1.100 | 1.100 | 1.000 |  | 100 | UBND H Định Quán |
| 9 | Đường thị tứ Túc Trưng | ĐQ | 2008-2009 | 3.200 | 3.200 | 3.000 |  | 200 | UBND H Định Quán |
| 10 | Đường Xuân Tân-LK đi Xuân Định -XL | LK | 2008- 2009 | 5.150 | 5.150 | 5.000 |  | 150 | UBND TX Long Khánh |
| 11 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định | LK | 2008-2009 | 8.000 | 5.200 | 5.000 |  | 200 | UBND TX Long Khánh |
| 12 | Đường Xuân Lập - Bàu Sao | LK | 2008-2009 | 5.000 | 5.000 | 4.800 |  | 200 | UBND TX Long Khánh |
| 13 | XD cầu 1, 2, 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc | LK- TN | 2008 | 6.200 | 6.200 | 6.000 |  | 200 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 14 | Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến cầu Đại Phước) | NT | 2008-2010 | 7.700 | 7.700 | 7.500 |  | 200 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 15 | Đường từ đường 319 đến HL19 xã Phước An | NT | 2008-2009 | 10.000 | 0 | 0 |  | 0 | UBND H Nhơn Trạch |
| 16 | Đường và cầu Sông Dinh xã Trung Hòa huyện Trảng Bom | TB | 2008 | 4.300 | 4.300 | 4.000 |  | 300 | UBND H Trảng Bom |
| 17 | Đường An Dương Vương - TT Trảng Bom | TB | 2008 | 12.600 | 12.600 | 12.500 |  | 100 | UBND H Trảng Bom |
| 18 | Xây dựng đường D3, D4, D6 kéo dài ra QL1A khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | TN | 2008- 2009 | 7.000 | 7.000 | 6.800 |  | 200 | UBND H Thống Nhất |
| 19 | Đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường Mầm non Minh Khai | TP | 2008 | 5.700 | 5.700 | 5.200 |  | 500 | UBND H Tân Phú |
| 20 | Đường vào Khu công nghiệp huyện Tân Phú | TP | 2008- 2009 | 4.000 | 6.300 | 5.800 |  | 500 | UBND H Tân Phú |
| 21 | Đường 322 đoạn tránh qua khu trung tâm sinh thái Văn hóa lịch sử Chiến khu Đ - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008 | 1.700 | 1.700 | 1.500 |  | 200 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 22 | Xây dựng mới cầu Bản tại km 15+501 trên ĐT 767-VC | VC | 2008 | 1.900 | 1.900 | 1.700 |  | 200 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 23 | Xây dựng mới cầu Đá Bàn tại km 12+317 trên ĐT 767-VC | VC | 2008 | 2.500 | 2.500 | 2.300 |  | 200 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 24 | XD cầu Đá Kè tại km 11+346 trên ĐT 767 | VC | 2008 | 1.400 | 1.400 | 1.300 |  | 100 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 25 | Cầu Bản tại km 6+416 trên ĐT 767 | VC | 2008 |  | 1.460 | 1.340 |  | 120 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 26 | XD cầu Sông Ui | XL | 2008 | 1.100 | 1.100 | 1.050 |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| c | Công trình dự phòng |  |  | 5.700 | 2.100 | 2.000 | 0 | 100 | - |
| 1 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch | NT | 2008-2009 | 5.700 | 2.100 | 2.000 |  | 100 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| II | Thủy lợi - nông nghiệp | - |  | 6.700 | 5.200 | 4.250 | 0 | 950 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 3.700 | 4.700 | 4.250 | 0 | 450 | - |
| 1 | Hồ chứa nước phòng chống cháy rừng Phân trường 3 - Lâm trường Vĩnh An | VC | 2007-2008 | 600 | 2.130 | 1.950 |  | 180 | Ban QLDA NNPTNT |
| 2 | Các điểm chứa nước phòng chống cháy rừng (27 điểm) trong các Lâm trường thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc |  | 2007-2008 | 3.100 | 2.570 | 2.300 |  | 270 | Ban QLDA NNPTNT |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 3.000 | 500 | 0 | 0 | 500 | - |
| 1 | Kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1+2-CM | CM | 2008- 2009 | 3.000 | 500 |  |  | 500 | UBND H Cẩm Mỹ |
| III | Giáo dục - đào tạo | - |  | 135.342 | 144.465 | 125.831 | 12.957 | 5.677 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 69.837 | 76.060 | 59.961 | 12.927 | 3.172 | - |
| 1 | Trường THCS Bảo Hòa (công trình trọng điểm) | XL | 2005- 2008 | 5.550 | 5.550 | 4.000 | 1350 | 200 | Sở Giáo dục Đào tạo |
| 2 | Dự án cải tạo và nâng cao khả năng giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Trường Công nhân Kỹ thuật Đồng Nai - GĐ 2 | BH | 2006- 2008 | 1.200 | 2.680 | 1.850 | 330 | 500 | Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai |
| 3 | Trường THKT CN Nhơn Trạch | NT | 2007- 2009 | 16.907 | 16.907 | 11.407 | 5.000 | 500 | Sở Giáo dục Đào tạo |
| 4 | Trường THCS Phú Túc | ĐQ | 2007-2008 | 11.700 | 11.700 | 10.000 | 1.500 | 200 | UBND H Định Quán |
| 5 | Trường THCS Phú Sơn | TP | 2007-2008 | 5.700 | 5.700 | 4.174 | 1.276 | 250 | UBND H Tân Phú |
| 6 | Trường MG Phú Thịnh | TP | 2007-2008 | 1.330 | 2.582 | 1.952 | 330 | 300 | UBND H Tân Phú |
| 7 | Trường Mầm non Phú Lý | VC | 2007-2008 | 7.900 | 7.900 | 7.000 | 800 | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 8 | Trường Mầm non Trị An | VC | 2007-2008 | 3.750 | 3.750 | 3.200 | 350 | 200 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 9 | Trường Mầm non Hiếu Liêm | VC | 2007-2008 | 3.100 | 3.511 | 2.948 | 341 | 222 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 10 | XD Trường TH Nguyễn Du | CM | 2007-2008 | 9.600 | 9.600 | 8.500 | 1.000 | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 11 | Phòng Giáo dục huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 | 3.100 | 4.280 | 3.530 | 450 | 300 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 12 | Trường TH Đại Phước - NT | NT | 2007-2008 |  | 1.900 | 1.400 | 200 | 300 | UBND H Nhơn Trạch |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 65.505 | 68.405 | 65.870 | 30 | 2.505 | - |
| 1 | Trường TH Sông Mây huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008- 2009 | 4.000 | 4.000 | 3.800 |  | 200 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 2 | Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm | NT | 2008- 2009 | 5.300 | 5.300 | 5.000 |  | 300 | Sở Giáo dục Đào tạo |
| 3 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H Thống Nhất | TN | 2008-2009 | 4.100 | 4.100 | 4.000 |  | 100 | Sở Giáo dục Đào tạo |
| 4 | Khối lớp học 2 phòng phân hiệu Trường TH Ngô Mây | CM | 2008 | 350 | 350 | 270 | 30 | 50 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | Trường THCS Cẩm Đường - LT | LT | 2008- 2009 | 5.000 | 5.000 | 4.800 |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 6 | Trường THCS Long Thành | LT | 2008- 2009 | 4.000 | 4.000 | 3.900 |  | 100 | UBND H Long Thành |
| 7 | Trường PTTH Võ Trường Toản - CM | CM | 2008-2009 | 5.300 | 5.300 | 5.000 |  | 300 | Sở Giáo dục Đào tạo |
| 8 | Trường THCS Trần Phú | CM | 2008-2009 | 4.000 | 4.000 | 3.900 |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 9 | Trường PTTH Bàu Hàm -TB | TB | 2008-2009 | 5.155 | 5.155 | 5.000 |  | 155 | Sở Giáo dục Đào tạo |
| 10 | Trường TH Quang Trung - TN | TN | 2008- 2009 | 4.500 | 5.200 | 5.000 |  | 200 | UBND H Thống Nhất |
| 11 | Trường TH Trần Bình Trọng | TN | 2008- 2009 | 5.000 | 5.200 | 5.000 |  | 200 | UBND H Thống Nhất |
| 12 | Trường THCS Xuân Thạnh | TN | 2008- 2009 | 5.000 | 4.600 | 4.500 |  | 100 | UBND H Thống Nhất |
| 13 | Trường TH Nguyễn Thái Bình | TB | 2008- 2009 | 1.800 | 4.200 | 4.000 |  | 200 | UBND H Trảng Bom |
| 14 | Trường THCS Trưng Vương | XL | 2008-2009 | 4.000 | 4.000 | 3.900 |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 15 | Trường TH Xuân Trường | XL | 2008-2009 | 4.000 | 4.000 | 3.900 |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 16 | Trường TH Hùng Vương | XL | 2008-2009 | 4.000 | 4.000 | 3.900 |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| IV | Văn hóa - xã hội |  |  |  | 3.750 | 3.500 | 0 | 250 |  |
| a | Công trình khởi công mới |  |  |  | 3.750 | 3.500 | 0 | 250 |  |
| 1 | Tu bổ tôn tạo Di tích đình An Hòa huyện Long Thành | LT | 2008-2009 |  | 3.000 | 2.800 |  | 200 | Ban Quản lý Di tích danh thắng |
| 2 | XD nhà bia di tích lịch sử thành lập Chi bộ Bình Phước -Tân Triều | VC | 2008 |  | 750 | 700 |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| V | Quản lý Nhà nước | - |  | 41.800 | 50.115 | 39.979 | 6.509 | 3.627 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 14.760 | 19.295 | 14.210 | 3.196 | 1.889 | - |
| 1 | Xây dựng trụ sở làm việc và phục hồi chức năng Hội Người mù tỉnh ĐNai | BH | 2006- 2008 | 780 | 810 | 110 |  | 700 | Hội Người mù tỉnh Đồng Nai |
| 2 | XD nhà làm việc khối văn phòng sở và sửa chữa khối nhà phía sau cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường | BH | 2006- 2008 | 1.550 | 5.100 | 5.000 |  | 100 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 3 | XD nhà công vụ huyện Cẩm Mỹ |  | 2006-2008 | 1.700 | 1.700 | 1.000 | 600 | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 4 | XD trụ sở làm việc Đảng ủy Khối Dân chính Đảng | BH | 2007-2008 | 1.950 | 1.950 | 1.200 | 650 | 100 | Đảng ủy Khối Dân chính Đảng |
| 5 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thống Nhất | TN | 2007-2008 | 1.350 | 2.205 | 1.600 | 316 | 289 | UBND H Thống Nhất |
| 6 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Định Quán | ĐQ | 2007-2008 | 2.250 | 2.350 | 1.500 | 650 | 200 | UBND H Định Quán |
| 7 | XD Trụ sở làm việc Chi Cục kiểm lâm | BH | 2007-2008 | 2.700 | 2.700 | 2.500 |  | 200 | Chi cục Kiểm lâm |
| 8 | XD Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng | BH | 2008 | 2.480 | 2.480 | 1.300 | 980 | 200 | Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 27.040 | 30.820 | 25.769 | 3.313 | 1.738 | - |
| 1 | XD trụ sở làm việc phòng Tài nguyên Môi trường huyện Định Quán | ĐQ | 2008 | 1.230 | 1.230 | 1.000 | 130 | 100 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 2 | XD trụ sở làm việc phòng Tài chính Kế hoạch và Hội đồng Đền bù huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 | 3.400 | 3.900 | 3.500 | 300 | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 3 | Xây dựng nhà lưu trữ hồ sơ địa chính kết hợp với phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 | 3.300 | 3.800 | 3.500 | 200 | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 4 | Trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trảng Bom | TB | 2008 | 2.110 | 2.270 | 2.000 | 70 | 200 | UBND H Trảng Bom |
| 5 | XD trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An | VC | 2008 | 2.700 | 3.602 | 2.916 | 448 | 238 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 6 | XD trụ sở UBND xã Tân Bình | VC | 2008 | 2.500 | 3.773 | 3.030 | 463 | 280 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 7 | XD trụ sở UBND xã Vĩnh Tân | VC | 2008 | 2.800 | 3.856 | 3.165 | 411 | 280 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 8 | Xây dựng 04 nhà trạm quản lý bảo vệ rừng | VC | 2008 |  | 4.458 | 3.958 | 300 | 200 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 9 | Xây dựng nhà làm việc tại khu vực Hội trường nhà kính Tỉnh ủy | BH | 2008 | 2.000 | 0 | 0 |  | 0 | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 10 | XD Trung tâm Lưu trữ huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008 | 3.000 | 3.931 | 2.700 | 991 | 240 | UBND H Vĩnh Cửu |
| c | Công trình dự phòng |  |  | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Xây dựng trụ sở Sở Ngoại vụ | BH | 2008 | 2.000 | 0 | 0 |  | 0 | Sở Ngoại vụ |
| 2 | Xây dựng trụ sở dịch vụ công tỉnh Đồng Nai | BH | 2008-2009 | 2.000 | 0 | 0 |  | 0 | Ban QLDA XDDDCN |
| VI | Cấp nước | - |  | 22.900 | 21.950 | 19.821 | 1.404 | 725 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 19.730 | 18.830 | 17.151 | 1.204 | 475 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh | BH | 2004-2008 | 750 | 805 | 767 | 33 | 5 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước phường Tân Biên | BH | 2006-2007 | 3.400 | 3.400 | 3.300 |  | 100 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 3 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Sông Trầu | TB | 2007- 2008 | 1.250 | 1.425 | 1.070 | 255 | 100 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 4 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Bình | TP | 2007- 2008 | 3.050 | 2.050 | 1.500 | 500 | 50 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 5 | Xây dựng hệ thống cấp nước TT Định Quán | ĐQ | 2007- 2008 | 5.630 | 5.595 | 5.360 | 180 | 55 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 6 | Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú | TP | 2007-2008 | 2.590 | 2.590 | 2.400 | 90 | 100 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 7 | Hệ thống cấp nước Gốm sứ Tân Hạnh | BH | 2008 | 670 | 670 | 620 |  | 50 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 8 | Hệ thống cấp nước TT Trảng Bom | TB | 2007-2008 | 2.390 | 2.295 | 2.134 | 146 | 15 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 3.170 | 3.120 | 2.670 | 200 | 250 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước xã Hiệp Hòa | BH | 2008 | 1.570 | 1.520 | 1.370 |  | 150 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lập | TP | 2008-2009 | 1.600 | 1.600 | 1.300 | 200 | 100 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| VII | Hạ tầng công cộng | - |  | 36.100 | 46.255 | 36.055 | 7.190 | 3.010 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 22.900 | 30.110 | 21.810 | 7.190 | 1.110 | - |
| 1 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H Tân Phú | TP | 2006- 2008 | 3.700 | 3.700 | 1.000 | 2.500 | 200 | UBND H Tân Phú |
| 2 | Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường BH2-HLộc và tuyến BH2 - cầu Gia Đức | TN | 2007- 2008 | 1.600 | 2.320 | 2.010 | 200 | 110 | UBND H Thống Nhất |
| 3 | XD nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng và nhà máy xử lý nước thải thoát nước dọc đường số 2 cây xanh thuộc dự án hạ tầng KCN Định Quán | ĐQ | 2006- 2008 | 8.200 | 9.690 | 5.000 | 4.490 | 200 | Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Định Quán |
| 4 | Hệ thống thoát lũ ven thị xã Long Khánh | LK | 2006-2008 | 4.300 | 9.300 | 9.000 |  | 300 | UBND TX Long Khánh |
| 5 | Chợ Phương Lâm (phần ngân sách tỉnh 50%) | TP | 2007- 2008 | 1.500 | 1.500 | 1.300 |  | 200 | UBND H Tân Phú |
| 6 | Hệ thống chiếu sáng trên QL1A (đoạn Xuân Phú - Bảo Hòa, Xuân Tâm - Xuân Hưng, Xuân Hưng - Xuân Hòa) - NS tỉnh 70%, NS huyện 30% | XL | 2007- 2008 | 3.600 | 3.600 | 3.500 |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 13.200 | 16.145 | 14.245 | 0 | 1.900 | - |
| 1 | XD khu định canh định cư ấp 5 xã La Ngà | ĐQ | 2008-2009 | 3.500 | 3.500 | 3.000 |  | 500 | UBND H Định Quán |
| 2 | Thoát nước KCN Tam Phước | LT | 2008 | 2.000 | 2.945 | 1.945 |  | 1.000 | UBND H Long Thành |
| 3 | Tu sửa nâng cấp tuyến đê Ông Kèo H Nhơn Trạch | NT | 2008-2009 | 3.700 | 3.700 | 3.500 |  | 200 | Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi |
| 4 | Tuyến thoát nước đường 25C huyện Nhơn Trạch (đoạn dọc hành lang đường 25C do Công ty Tín Nghĩa đầu tư không phải GPMB) | NT | 2008 | 4.000 | 6.000 | 5.800 |  | 200 | Ban QLDA thoát nước |
| VIII | An ninh quốc phòng | - |  | 12.200 | 12.200 | 12.000 | 0 | 200 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 12.200 | 12.200 | 12.000 | 0 | 200 | - |
| 1 | Cải tạo sửa chữa các hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH | 2007-2008 | 12.200 | 12.200 | 12.000 |  | 200 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| IX | Khoa học công nghệ | - |  | 33.000 | 12.510 | 3.401 | 8.585 | 524 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 11.505 | 10.505 | 2.400 | 7.805 | 300 | - |
| 1 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế tỉnh Đồng Nai | BH | 2006- 2008 | 8.105 | 6.305 | 1.000 | 5.105 | 200 | Sở Y tế |
| 2 | Dự án phát triển hệ thống quản lý và cung cấp thông tin tài nguyên môi trường |  | 2007-2008 | 1.650 | 1.650 |  | 1.600 | 50 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 3 | Nhân rộng mô hình cung cấp thông tin khoa học công nghệ tại 44 Trung tâm Học tập Cộng đồng tỉnh Đồng Nai | BH | 2007-2008 | 1.750 | 2.550 | 1.400 | 1.100 | 50 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 1.760 | 2.005 | 1.001 | 780 | 224 | - |
| 1 | Dù ¸n trang bÞ c¬ së vËt chÊt phôc vô ®µo t¹o ngo¹i ng÷ cho c¸n bé c«ng chøc | BH | 2007- 2008 | 460 | 460 | 440 |  | 20 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 2 | Mạng nội bộ Lan Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |  |  |  | 1.050 | 106 | 780 | 164 | Sở NN&PTNT |
| 3 | Mua sắm thiết bị tin học phục vụ công tác cho Cục Hải quan | BH | 2008 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cục Hải quan Đồng Nai |
| 4 | DA Đăng ký cấp phép qua mạng Sở Công thương | BH | 2008 |  | 150 | 140 |  | 10 | Sở Công thương |
| 5 | Xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp phụ trợ | BH | 2008 |  | 345 | 315 |  | 30 | Sở Công thương |
| c | Công trình dự phòng |  |  | 19.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Dự án Đầu tư chương trình quản lý nhân hộ khẩu tỉnh Đồng Nai | BH | 2008 | 9.735 | 0 |  | 0 |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 2 | Dự án Ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 | BH | 2008 | 10.000 | 0 |  | 0 |  | Sở Tài chính |
| B | Quy hoạch | - |  | 6.890 | 13.393 | 0 | 0 | 13.393 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 5.900 | 0 | 0 | 5.900 | - |
| 1 | QH tổng thể hệ thống thoát nước tại khu vực suối Nước Trong | LT | 2006- 2008 | 190 | 0 |  |  | 0 | Ban QLDA thoát nước |
| 2 | Lập QH tổng thể hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT Tân Phú | TP | 2006-2008 | 270 | 335 |  |  | 335 | Ban QLDA thoát nước |
| 3 | Quy hoạch vùng 2 bên tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt | TN- ĐQ | 2006-2008 | 200 | 200 |  |  | 200 | Sở Xây dựng |
| 4 | Điều chỉnh QH 1/5000 KCN Nhơn Trạch | NT | 2005-2008 | 190 | 190 |  |  | 190 | Sở Xây dựng |
| 5 | QH Vïng tØnh §ång Nai |  | 2006-2008 | 320 | 320 |  |  | 320 | Sở Xây dựng |
| 6 | QH chung Tổng kho trung chuyển Miền Đông | TB | 2006-2008 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Sở Xây dựng |
| 7 | QH chung thị trấn Tân Phú | TP | 2006-2008 | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND H Tân Phú |
| 8 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Trung | LK | 2006-2008 | 400 | 300 |  |  | 300 | UBND TX Long Khánh |
| 9 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Thanh | LK | 2006-2008 | 400 | 300 |  |  | 300 | UBND TX Long Khánh |
| 10 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân An | LK | 2006-2008 | 400 | 400 |  |  | 400 | UBND TX Long Khánh |
| 11 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Hòa | LK | 2006-2008 | 500 | 500 |  |  | 500 | UBND TX Long Khánh |
| 12 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Phú Bình | LK | 2006-2008 | 500 | 500 |  |  | 500 | UBND TX Long Khánh |
| 13 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Bình | LK | 2006-2008 | 500 | 500 |  |  | 500 | UBND TX Long Khánh |
| 14 | QH cải tạo khu dân cư xã Bàu Hàm 2 | TN | 2006-2008 | 380 | 380 |  |  | 380 | UBND H Thống Nhất |
| 15 | QH tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 |  | 2006-2008 |  | 211 |  |  | 211 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| 16 | Đánh giá tác động môi trường chiến lược hồ sơ QH tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 |  |  |  | 34 |  |  | 34 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| 17 | QH cải tạo khu dân cư xã Xuân Thạnh | TN | 2006-2008 | 430 | 430 |  |  | 430 | UBND H Thống Nhất |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 7.493 | 0 | 0 | 7.493 | - |
| 1 | Điều chỉnh QH phát triển ngành gốm mỹ nghệ Đồng Nai gđ 2001-2010, có xét đến năm 2015 |  | 2008 | 70 | 70 |  |  | 70 | Sở Công thương |
| 2 | QH phát triển các chuyên ngành công nghiệp |  | 2008 | 340 | 10 |  |  | 10 | Sở Công thương |
| 3 | QH phát triển công nghiệp các địa phương |  | 2008 2009 | 500 | 150 |  |  | 150 | Sở Công thương |
|  | QH chi tiết XD tỷ lệ 1/2000 KCN Định Quán giai đoạn 2 |  |  |  | 500 |  |  | 500 | Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Định Quán |
| 4 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Quang | LK | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 5 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình Lộc | LK | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 6 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hàng Gòn | LK | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 7 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Bình | LK | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 8 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân An | LK | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 9 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bình | LK | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 10 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thanh | LK | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 11 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Trung | LK | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 12 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Bình | CM | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 13 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lâm San | CM | 2008 |  | 115 |  |  | 115 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 14 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bảo | CM | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 15 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Đông | CM | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 16 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Quế | CM | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 17 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Canh | ĐQ | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Định Quán |
| 18 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Cường | ĐQ | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Định Quán |
| 19 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Hòa | ĐQ | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Định Quán |
| 20 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Nho | ĐQ | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Định Quán |
| 21 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn | ĐQ | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Định Quán |
| 22 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình An | LT | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Long Thành |
| 23 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Long Hưng | LT | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Long Thành |
| 24 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đắc Lua | TP | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 25 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Nam Cát Tiên | TP | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 26 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Núi Tượng | TP | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 27 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú An | TP | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 28 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Bình | TP | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 29 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Điền | TP | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 30 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lộc | TP | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 31 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lập | TP | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 32 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thịnh | TP | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 33 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tà Lài | TP | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 34 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn | TP | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 35 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lộ 25 | TN | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Thống Nhất |
| 36 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã An Viễn | TB | 2008 |  | 170 |  |  | 170 | UBND H Trảng Bom |
| 37 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Hàm | TB | 2008 |  | 280 |  |  | 280 | UBND H Trảng Bom |
| 38 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Cây Gáo | TB | 2008 |  | 150 |  |  | 150 | UBND H Trảng Bom |
| 39 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đông Hòa | TB | 2008 |  | 208 |  |  | 208 | UBND H Trảng Bom |
| 40 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Giang Điền | TB | 2008 |  | 160 |  |  | 160 | UBND H Trảng Bom |
| 41 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Trầu | TB | 2008 |  | 272 |  |  | 272 | UBND H Trảng Bom |
| 42 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Bình | TB | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | UBND H Trảng Bom |
| 43 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trung Hòa | TB | 2008 |  | 246 |  |  | 246 | UBND H Trảng Bom |
| 44 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình Lợi | VC | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 45 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lý | VC | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 46 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tân An | VC | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 47 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trị An | VC | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 48 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Tân | VC | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 49 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lang Minh | XL | 2008 |  | 256 |  |  | 256 | UBND H Xuân Lộc |
| 50 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Cao | XL | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 51 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bắc | XL | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 52 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thành | XL | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 53 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thọ | XL | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 54 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Trường | XL | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 55 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Gia Tân 2 | TN |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Thống Nhất |
| 56 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Gia Kiệm | TN |  |  | 42 |  |  | 42 | UBND H Thống Nhất |
| 57 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Bàu Hàm | TN |  |  | 44 |  |  | 44 | UBND H Thống Nhất |
| 58 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Xuân Thiện | TN |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Thống Nhất |
| 59 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Xuân Thạnh | TN |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Thống Nhất |
| 60 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Hưng Lộc | TN |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Thống Nhất |
| 61 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Gia Tân 1 | TN |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Thống Nhất |
| 62 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Lộ 25 | TN |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Thống Nhất |
| 63 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Gia Tân 3 | TN |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Thống Nhất |
| 64 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Quang Trung | TN |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Thống Nhất |
| 65 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lộ 25 | TN |  |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Thống Nhất |
| 66 | QH chi tiết xây dựng khu tái định cư QL 1A đoạn tránh TP Biên Hòa tại xã Bình Minh huyện TB | TB |  |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Trảng Bom |
| C | Chuẩn bị đầu tư | - |  | 8.000 | 6.004 | 0 | 0 | 6.004 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước phường Tân Phong (gđ1) | BH | 2008 |  | 290 |  |  | 290 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Đường Huỳnh Văn Lũy nối dài | BH | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND TP Biên Hòa |
| 3 | Đường Hương lộ 10 - xã Hiệp Hòa | BH | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | UBND TP Biên Hòa |
| 4 | Đầu tư đường Sông Quế - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) | CM- TN | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 5 | Đầu tư HL10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1 | CM | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 6 | XD trụ sở UBND xã Hiếu Liêm | VC | 2008 |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 7 | XD trụ sở UBND xã Phú Lý | VC | 2008 |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 8 | XD trụ sở UBND xã Thiện Tân | VC | 2008 |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 9 | XD hạ tầng khu Trung tâm Văn hóa H Vĩnh Cửu | VC | 2008 |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 10 | Nâng cấp đường Bảo Hòa - Long Khánh | XL | 2008 |  | 70 |  |  | 70 | UBND H Xuân Lộc |
| 11 | Nâng cấp đường liên xã Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành (NS tỉnh phần XL ngân sách huyện BTGPMB) | XL | 2008 |  | 70 |  |  | 70 | UBND H Xuân Lộc |
| 12 | Nâng cấp đường Sóc Ba Buông - Xuân Hòa (NS tỉnh phần XL, ngân sách huyện BTGPMB) | XL | 2008 |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 13 | Xây dựng hội trường trung tâm TX Long Khánh | LK | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 14 | XD mới nhà thiếu nhi TX Long Khánh | LK | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 15 | XD mới nhà triển lãm và văn phòng Trung tâm Văn hóa thể thao | LK | 2008 |  | 50 |  |  | 50 | UBND TX Long Khánh |
| 16 | Sửa chữa trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ | BH | 2008 |  | 50 |  |  | 50 | Hội Liên hiệp Phụ nữ |
| 17 | XD thư viện điện tử thị xã Long Khánh | LK | 2008 |  | 50 |  |  | 50 | UBND TX Long Khánh |
| 18 | Xây dựng trụ sở Đội Quản lý Thị trường số 6 | LK | 2008 |  | 50 |  |  | 50 | Chi cục Quản lý Thị trường |
| 19 | Nâng cấp đường vành đai Sư Đoàn 309 từ cổng Sư Đoàn ra QL 51 | LT | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 20 | XD đường Cộ - Cây Soài (nhành 1) từ ĐT 768 đến ĐT 767 | VC | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 21 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 1: Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ km 1+600 đến ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành) | CM | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 22 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | LT-CM | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 23 | Đường Hiếu Liêm đoạn từ cầu số 1 (km 0+000) đến cầu số 3 | VC | 2008 |  | 114 |  |  | 114 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 24 | Đại tu nâng cấp ĐT 764 (km 12+887-km 14+860) | CM | 2008 |  | 195 |  |  | 195 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 25 | Cầu Long Tân km 18+473 trên ĐT 769 | NT | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 27 | Đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu-Trảng Bom | VC- TB | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 29 | Cầu Phước Lý trên ĐT 769 | NT | 2008 |  | 65 |  |  | 65 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 30 | Đầu tư dự án cắm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh |  | 2008 |  | 50 |  |  | 50 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 31 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo | NT | 2008 |  | 435 |  |  | 435 | UBND H Nhơn Trạch |
| 32 | Đường nối từ đường Phan Đình Phùng - hẻm cây Chàm | BH | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | UBND TP Biên Hòa |
| 33 | Đường ven sân vận động Đồng Nai | BH | 2008 |  | 150 |  |  | 150 | UBND TP Biên Hòa |
| 34 | Đường Hương lộ 10 xã Hiệp Hòa | BH | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | UBND TP Biên Hòa |
| 35 | Vỉa hè QL 1 (từ cầu Rạch Cát - Vườn Mít) | BH | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | UBND TP Biên Hòa |
| 36 | Đường vào BV Y học Cổ truyền | BH | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | UBND TP Biên Hòa |
| 37 | Vỉa hè đường Hà Huy Giáp và một phần đường 30/4 (đoạn từ cầu Rạch Cát đến Vườn Mít) | BH | 2008 |  | 150 |  |  | 150 | UBND Tp Biên Hòa |
| 38 | Đường song hành phía Đông QL20 - TN | TN | 2008 |  | 500 |  |  | 500 | UBND H Thống Nhất |
| 39 | Đường song hành phía Tây QL20 - TN | TN | 2008 |  | 500 |  |  | 500 | UBND H Thống Nhất |
| 40 | Báo cáo đầu tư dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Nhơn Trạch | NT | 2008 |  | 415 |  |  | 415 | Ban QLDA thoát nước |
| 41 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2008 |  | 400 |  |  | 400 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 42 | XD lò đốt rác y tế | BH | 2008 |  | 50 |  |  | 50 | Công ty Dịch vụ Môi trường đô thị Biên Hòa |
| D | Chuẩn bị thực hiện dự án | - |  | 205.500 | 199.740 | 0 | 0 | 199.740 | - |
| 1 | BTGPMB đường 25A đoạn từ phà Cát Lái đến ngã 3 QL51 | NT | 2008 | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 2 | Bồi thường GPMB + chi phí khác đường song hành xa lộ Hà Nội (không bao gồm nút giao thông bồn nước) | BH | 2008 | 4.000 | 300 |  |  | 300 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 3 | Bồi thường GPMB + khác thuộc dự án QL15 nối dài | BH | 2008 | 2.000 | 500 |  |  | 500 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 4 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc dự án XD trụ sở dịch vụ công | BH | 2008 | 14.000 | 0 |  |  | 0 | Ban QLDA XDDDCN |
| 5 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án Nạo vét suối Săn Máu | BH | 2007- 2008 | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | Ban QLDA NNPTNT |
| 6 | Bồi thường GPMB + chi khác đường thị tứ Túc Trưng | ĐQ | 2008 | 2.000 | 2.000 |  |  | 2.000 | UBND H Định Quán |
| 7 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường Nguyễn Văn Bé đi Xuân Định | LK | 2008 | 18.000 | 18.000 |  |  | 18.000 | UBND TX Long Khánh |
| 8 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đầu tư nâng cấp khu TTHC huyện Long Thành | LT | 2008 | 7.000 | 7.000 |  |  | 7.000 | UBND H Long Thành |
| 9 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đầu tư đường Long Hưng - Phước Tân | LT | 2008 | 4.000 | 0 |  |  | 0 | UBND H Long Thành |
| 10 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đầu tư Bờ kè dọc đường CMT8 dọc sông Đồng Nai đoạn từ Nhà máy nước đến Đình Phước Lư | BH | 2008 | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 | UBND TP Biên Hòa |
| 11 | Bồi thường GPMB + rà mìn + khác thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường 319B đoạn qua KCN Nhơn Trạch | NT | 2008 | 7.000 | 7.000 |  |  | 7.000 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 12 | Bồi thường GPMB + khác thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường 25B | NT | 2008 | 5.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 13 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường KCN 5 đến HL19 | NT | 2008 | 4.000 | 0 |  |  | 0 | UBND H Nhơn Trạch |
| 14 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án cầu và đường Phú Tân - Phú Đông | NT | 2008 | 3.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | UBND H Nhơn Trạch |
| 15 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường Long Thọ 1 (nối từ 319B đến HL19) | NT | 2008 | 4.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | UBND H Nhơn Trạch |
| 16 | Bồi thường GPMB đường giao thông phía Nam (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) | TB | 2008 | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | UBND H Trảng Bom |
| 17 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường song hành QL1A khu trung tâm hành chính H Thống Nhất | TN | 2008 | 1.000 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 18 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường song hành QL20 khu trung tâm hành chính H Thống Nhất | TN | 2008 | 1.000 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 19 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc dự án đường song song QL20 (đoạn từ Huyện đội đến UBND thị trấn Tân Phú) | TP | 2008 | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | UBND H Tân Phú |
| 20 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc dự án hạ tầng khu đồng bào dân tộc liên xã H Tân Phú | TP | 2008 | 2.900 | 2.900 |  |  | 2.900 | UBND H Tân Phú |
| 21 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc dự án hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Tân Phú | TP | 2008 | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | UBND H Tân Phú |
| 22 | Bồi thường GPMB Dự án nạo vét suối Sâu –VC | VC | 2008 | 4.000 | 4.000 |  |  | 4.000 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 23 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nâng cấp đường nội ô KP 5 - TT Vĩnh An | VC | 2008 | 2.000 | 2.000 |  |  | 2.000 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 24 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường vào cầu Thủ Biên | VC | 2008 | 26.000 | 26.000 |  |  | 26.000 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất |
| 25 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc DA đường song hành KCN Xuân Lộc | XL | 2008 | 5.000 | 20.000 |  |  | 20.000 | UBND H Xuân Lộc |
| 26 | Bồi thường GPMB Đền thờ liệt sỹ Long Khánh | LK | 2008 | 6.100 | 3.100 |  |  | 3.100 | UBND TX Long Khánh |
| 27 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2008 | 10.000 | 19.390 |  |  | 19.390 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 28 | XD đường Cua Heo - Bình Lộc | LK | 2008 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | UBND TX Long Khánh |
| 29 | Bồi thường GPMB + chi khác Bệnh viện huyện Xuân Lộc | XL | 2008 | 500 | 500 |  |  | 500 | Sở Y tế |
| 30 | Đường Đồng Khởi (đoạn mở rộng từ BV Lao đến ngã 3 Thiết Giáp) | BH | 2008 |  | 130 |  |  | 130 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 31 | Cầu Phước Lý trên ĐT 769 | NT | 2008 |  | 240 |  |  | 240 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 32 | Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù lao Phố) | BH | 2008 |  | 700 |  |  | 700 | Ban QLDA NNPTNT |
| 33 | Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát | BH | 2008 |  | 500 |  |  | 500 | Ban QLDA NNPTNT |
| 34 | Hồ chứa nước Gia Đức |  | 2008 |  | 500 |  |  | 500 | Ban QLDA NNPTNT |
| 35 | Hồ chứa nước Cầu Dầu | LK | 2008 |  | 500 |  |  | 500 | Ban QLDA NNPTNT |
| 36 | Đường phía Tây Quốc lộ 20 huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 500 |  |  | 500 | UBND H Thống Nhất |
| 37 | Đường Hưng Lộc lộ 25 huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | UBND H Thống Nhất |
| 38 | Công viên huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 300 |  |  | 300 | UBND H Thống Nhất |
| 39 | Trụ sở làm việc phòng Y tế + UBDSGĐTE - TTDL dân cư huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 120 |  |  | 120 | UBND H Thống Nhất |
| 40 | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 500 |  |  | 500 | UBND H Thống Nhất |
| 41 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 360 |  |  | 360 | UBND H Thống Nhất |
| 42 | Trường THCS Ngô Quyền huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 300 |  |  | 300 | UBND H Thống Nhất |
| 43 | Trường THCS Quang Trung huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 400 |  |  | 400 | UBND H Thống Nhất |
| 44 | Trường THCS Thăng Long huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 300 |  |  | 300 | UBND H Thống Nhất |
| 45 | Trường TH Chu Văn An huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 300 |  |  | 300 | UBND H Thống Nhất |
| 46 | Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 400 |  |  | 400 | UBND H Thống Nhất |
| 47 | GPMB và chi khác nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua TT thị trấn Vĩnh An | VC | 2008 |  | 1.000 |  |  | 1.000 | UBND H Vĩnh Củu |
| 48 | Trường TH Phú Hữu | NT | 2008 |  | 500 |  |  | 500 | UBND H Nhơn Trạch |
| 49 | Trường TH Vĩnh Thanh 2 giai đoạn 2 | NT | 2008 |  | 300 |  |  | 300 | UBND H Nhơn Trạch |
| 50 | Hạ tầng khu kỹ thuật 347 ha | NT | 2008 |  | 500 |  |  | 500 | UBND H Nhơn Trạch |
| 51 | Đường QL 1 đoạn cầu hang đến mố A cầu Rạch Cát | BH | 2008 |  | 500 |  |  | 500 | UBND TP Biên Hòa |
| 52 | Hồ chứa nước Lộc An | LT | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | Ban QLDA NNPTNT |
| 53 | Hồ Gia Măng | XL | 2008 |  | 1.600 |  |  | 1.600 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai |
| 54 | Nâng cấp hồ chứa nước Suối Tre | LK | 2008 |  | 400 |  |  | 400 | Ban QLDA NNPTNT |
| 55 | Đập Bàu Tre | LT | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 56 | Thoát lũ Phước Thái | LT | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 57 | Thoát lũ Suối Trầu | LT | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 58 | Cấp nước tập trung xã Bình An | LT | 2008 |  | 400 |  |  | 400 | UBND H Long Thành |
| 59 | Đầu tư xây dựng tuyến đường liên cảng H.Nhơn Trạch | NT | 2008 |  | 600 |  |  | 600 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 60 | Xây dựng nhà làm việc tại khu vực Hội trường nhà kính Tỉnh ủy | BH | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 61 | Công trình dự phòng (bố trí vốn chuẩn bị thực hiện dự án sau khi có quyết định đầu tư được duyệt) |  |  | 2.000 | 0 |  |  | 0 |  |

# ỦY BAN NHÂN DÂN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 - nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2008

(Kèm theo Quyết định số: 2573/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

| Số thứ tự | Danh mục dự án |  | TG KC HT | KH năm 2008 đã giao | Điều chỉnh KH năm 2008 |  |  |  | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐĐ XD |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Tổng số | - |  | 79.041 | 79.041 | 47.116 | 2.987 | 28.938 | - |
| A | Thực hiện dự án | - |  | 45.560 | 52.081 | 47.116 | 2.987 | 1.978 | - |
| I | Giao thông | - |  | 25.400 | 33.245 | 31.995 | 0 | 1.250 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 25.400 | 33.245 | 31.995 | 0 | 1.250 | - |
| 1 | Đường Chốt Mỹ, xã Bảo Bình đi ấp 6 xã Xuân Tây | CM | 2007- 2008 | 7.800 | 7.800 | 7.500 |  | 300 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 2 | Nâng cấp đường từ KCN Định Quán đi đường tỉnh ĐT 763 huyện Định Quán | ĐQ | 2007-2008 | 9.200 | 16.000 | 15.500 |  | 500 | UBND H Định Quán |
| 3 | Đường Suối Tre - Bình Lộc | LK- TN | 2007- 2008 | 2.100 | 4.000 | 3.950 |  | 50 | Ban QLDA GTVT |
| 4 | Đường Bưng Môn | LT | 2007- 2008 | 6.300 | 5.445 | 5.045 |  | 400 | UBND H Long Thành |
| II | Quản lý Nhà nước | - |  | 6.700 | 4.600 | 4.400 | 0 | 200 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 4.600 | 4.600 | 4.400 | 0 | 200 | - |
| 1 | Trụ sở nhà công vụ tại đường Võ Thị Sáu –BH | BH | 2007- 2008 | 1.500 | 1.500 | 1.400 |  | 100 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 2 | Xây dựng trụ sở làm việc Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh | BH | 2007- 2008 | 3.100 | 3.100 | 3.000 |  | 100 | Ban Tôn giao Dân tộc tỉnh |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | XD trụ sở UBND xã Thạnh Phú | VC | 2008- 2009 | 2.100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Vĩnh Cửu |
| III | Cấp nước | - |  | 10.260 | 11.036 | 10.221 | 487 | 328 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 10.260 | 11.036 | 10.221 | 487 | 328 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú An | TP | 2007- 2008 | 1.650 | 2.230 | 1.990 | 130 | 110 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 2 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thiện (năm 2007 đã bố trí 1 phần ở nguồn CTMT) | TN | 2007-2008 | 2.700 | 2.532 | 2.070 | 357 | 105 | Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 3 | Mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Vĩnh An | VC | 2007- 2008 | 3.380 | 3.685 | 3.600 |  | 85 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 4 | Hệ thống cấp nước phường Tân Vạn | BH | 2007-2008 | 2.530 | 2.589 | 2.561 |  | 28 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| IV | Hạ tầng công cộng | - |  | 3.200 | 3.200 | 500 | 2.500 | 200 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 3.200 | 3.200 | 500 | 2.500 | 200 | - |
| 1 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H Định Quán | ĐQ | 2007-2008 | 3.200 | 3.200 | 500 | 2.500 | 200 | UBND H Định Quán |
| B | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  | 33.481 | 26.960 | 0 | 0 | 26.960 | - |
| 1 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường 25C nối từ 319B xuống xã Vĩnh Thanh | NT | 2008 | 8.000 | 2.660 |  |  | 2.660 | UBND H Nhơn Trạch |
| 2 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường song hành phía Đông QL20 | TN | 2008 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | UBND H Thống Nhất |
| 3 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nâng cấp đường nội ô KP 5-6 - TT Vĩnh An | VC | 2008 | 5.000 | 2.000 |  |  | 2.000 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 4 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc dự án đường từ khu TTVH đi Tà Lài | TP | 2008 | 1.800 | 1.800 |  |  | 1.800 | UBND H Tân Phú |
| 5 | Bồi thường GPMB dự án Khu thế giới tuổi thơ | NT | 2008 | 4.000 | 10.500 |  |  | 10.500 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất |
| 6 | Đường Hố Nai - Trị An (triển khai đoạn còn lại) | TB | 2008 | 13.681 | 9.000 |  |  | 9.000 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |

# ỦY BAN NHÂN DÂN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 - nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2008

(Kèm theo Quyết định số: 2573/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

| Số thứ tự | Danh mục dự án | ĐĐ XD | TG KC HT | KH năm 2008 đã giao | Điều chỉnh KH năm 2008 |  |  |  | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng sô | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Tổng số | - |  | 274.000 | 274.000 | 173.647 | 86.613 | 13.740 | - |
| A | Thực hiện dự án | - |  | 272.000 | 272.000 | 173.647 | 86.613 | 11.740 | - |
| I | Giáo dục - đào tạo | - |  | 62.100 | 62.100 | 47.800 | 12.250 | 2.050 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  | 62.100 | 62.100 | 47.800 | 12.250 | 2.050 | - |
| 1 | Trường PTTH Dầu Giây (công trình trọng điểm) | TN | 2007- 2008 | 10.100 | 10.100 | 8.000 | 1.900 | 200 | Sở Giáo dục Đào tạo |
| 2 | Trường THCS Ngọc Định | ĐQ | 2006-2008 | 2.700 | 2.700 | 1.000 | 1.350 | 350 | Sở Giáo dục Đào tạo |
| 3 | Khối lớp học 18 phòng (03 tầng) Trường Tiểu học Xuân Đường huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 | 2.000 | 2.000 | 1.550 | 350 | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 4 | Khối lớp học 18 phòng (03 tầng) Trường TH Lê Hồng Phong huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 | 1.680 | 1.680 | 1.200 | 380 | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | XD 18 phòng học Trường TH Hồng Bàng | CM | 2007-2008 | 2.580 | 2.580 | 2.000 | 380 | 200 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 6 | Trường THCS La Ngà | ĐQ | 2007- 2008 | 8.200 | 8.200 | 5.900 | 2.200 | 100 | UBND H Định Quán |
| 7 | Trường Mẫu giáo Phước Khánh xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch | NT | 2007- 2008 | 6.770 | 6.770 | 6.200 | 370 | 200 | UBND H Nhơn Trạch |
| 8 | Trường TH Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch | NT | 2007- 2008 | 5.200 | 5.200 | 4.000 | 1.100 | 100 | UBND H Nhơn Trạch |
| 9 | Trường TH Phước Thiền 2, huyện Nhơn Trạch | NT | 2007- 2008 | 2.600 | 2.600 | 1.500 | 1.000 | 100 | UBND H Nhơn Trạch |
| 10 | Khối lớp học 15 phòng (03 tầng) trường TH Phan Bội Châu, huyện Thống Nhất | TN | 2007- 2008 | 1.170 | 1.170 | 700 | 370 | 100 | UBND H Thống Nhất |
| 11 | Trường tiểu học Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc | XL | 2007- 2008 | 4.750 | 4.750 | 4.000 | 550 | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 12 | Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Xuân Lộc | XL | 2007-2008 | 4.650 | 4.650 | 3.750 | 800 | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 13 | Trường THCS Trảng Táo | XL | 2007- 2008 | 9.700 | 9.700 | 8.000 | 1.500 | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| II | Văn hóa - xã hội |  |  | 80.950 | 86.540 | 62.337 | 22.013 | 2.190 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 68.750 | 71.750 | 48.800 | 21.550 | 1.400 | - |
| 1 | Trung tâm Sát hạch Lái xe | BH | 2006- 2008 | 5.200 | 13.200 | 3.000 | 10.000 | 200 | Trường Trung cấp Nghề Giao thông Vận tải |
| 2 | Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đồng Nai (khu A và B) | XL | 2007- 2008 | 10.200 | 9.200 | 8.500 | 500 | 200 | Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đồng Nai |
| 3 | Trường Dạy nghề 26/3 | BH | 2006-2008 | 8.200 | 5.200 | 5.000 |  | 200 | Trường Dạy nghề 26/3 |
| 4 | Nhà diễn tập và biểu diễn quảng cáo - Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai | BH | 2007- 2008 | 7.900 | 7.900 | 4.500 | 3.300 | 100 | Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai |
| 5 | Nhà văn hóa Trung tâm huyện Thống Nhất (TT VHTDTT) | TN | 2007-2008 | 6.400 | 6.400 | 4.600 | 1.700 | 100 | UBND H Thống Nhất |
| 6 | Trung tâm Dạy nghề H Thống Nhất | TN | 2007- 2008 | 8.700 | 7.700 | 4.000 | 3.500 | 200 | UBND H Thống nhất |
| 7 | Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007- 2008 | 1.850 | 1.850 | 1.200 | 550 | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 8 | Hỗ trợ XD Trường Dạy nghề số 2 | BH | 2008 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |  | Trường Dạy nghề số 2 |
| 9 | Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ | VC | 2007-2009 | 10.300 | 10.300 | 8.000 | 2.000 | 300 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 12.200 | 14.790 | 13.537 | 463 | 790 | - |
| 1 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 3.300 | 3.300 | 3.000 |  | 300 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 2 | Nhà dài Dân tộc Chơro | ĐQ | 2008-2009 |  | 2.165 | 1.865 | 100 | 200 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 3 | XD phù điêu nhà Bảo tàng tỉnh Đồng Nai | BH | 2008 | 700 | 700 | 650 |  | 50 | Nhà Bảo tàng Đồng Nai |
| 4 | Sửa chữa hồ phun nước trong công viên Khu Liên hợp Văn hóa - Thể dục Thể thao | BH | 2008 |  | 425 | 22 | 363 | 40 | Khu Liên hợp Văn hóa - Thể dục Thể thao |
| 5 | Sửa chữa nâng cấp bia mộ - Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Long Khánh | LK | 2008 | 8.200 | 8.200 | 8.000 |  | 200 | UBND TX Long Khánh |
| III | Y tế |  |  | 128.950 | 123.360 | 63.510 | 52.350 | 7.500 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 64.600 | 59.010 | 20.910 | 35.000 | 3.100 | - |
| 1 | Xây dựng Trung tâm Lao và Bệnh phổi | LT | 2005- 2007 | 4.700 | 4.700 | 2.500 |  | 2.200 | Sở Y tế |
| 2 | XD cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất | BH | 2006- 2008 | 24.100 | 18.510 | 11.410 | 7.000 | 100 | Sở Y tế |
| 3 | Dự án đầu tư thiết bị y tế 2006 - 2007 |  | 2007- 2008 | 28.500 | 28.500 |  | 28.000 | 500 | Sở Y tế |
| 4 | Nâng cấp Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán | ĐQ | 2007- 2009 | 7.300 | 7.300 | 7.000 |  | 300 | Sở Y tế |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 39.350 | 39.350 | 18.600 | 17.350 | 3.400 | - |
| 1 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành | LT | 2008- 2009 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |  | 1.000 | Sở Y tế |
| 2 | XD Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 5.000 | 5.000 | 4.100 |  | 900 | Sở Y tế |
| 3 | XD Bệnh viện Đa khoa huyện Thống Nhất | TN | 2008-2009 | 5.000 | 5.000 | 4.100 |  | 900 | Sở Y tế |
| 4 | Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2008 | 6.500 | 6.500 |  | 6.400 | 100 | Bệnh viện Đa khoa ĐNai |
| 5 | Đầu tư trang thiết bị bổ sung cho Trường Cao đẳng Y tế | BH | 2008 | 2.250 | 2.250 |  | 2.200 | 50 | Trường Cao đẳng Y tế |
| 6 | Sửa chữa cải tạo Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch | NT | 2008 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 400 | 100 | Sở Y tế |
| 7 | Cải tạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh | BH | 2008 | 1.300 | 1.300 | 900 | 350 | 50 | Sở Y tế |
| 8 | Đầu tư bổ sung trang thiết bị ngành y tế năm 2007 |  | 2008 | 8.200 | 8.200 |  | 8.000 | 200 | Sở Y tế |
| 9 | XD phòng khám Đa khoa khu vực Thạnh Phú | VC | 2008- 2009 | 3.600 | 3.600 | 3.500 |  | 100 | Sở Y tế |
| c | Công trình dự phòng |  |  | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 0 | 1.000 | - |
| 1 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai | BH | 2008- 2010 | 25.000 | 25.000 | 24.000 |  | 1.000 | Bệnh viện Đa khoa ĐNai |
| B | Chuẩn bị đầu tư |  |  | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | - |
| 1 | XD Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm | BH | 2008 |  | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 2 | XD Bệnh viện Y học cổ truyền | BH | 2008 |  | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 3 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng TP Biên Hòa | BH | 2008 |  | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 4 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008 |  | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 5 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 |  | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 6 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 7 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Trảng Bom | TB | 2008 |  | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 8 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc | XL | 2008 |  | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 9 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Phú | TP | 2008 |  | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 10 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Nhơn Trạch | NT | 2008 |  | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 11 | XD phòng khám Đa khoa khu vực Phú Lý | VC | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Sở Y tế |
| 12 | XD phòng khám Đa khoa khu vực Sông Ray | CM | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Sở Y tế |
| 13 | XD phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Hưng | XL | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Sở Y tế |
| 14 | Cải tạo Bệnh viện Da liễu Đồng Nai | BH | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Sở Y tế |
| 15 | XD Trường Cao đẳng Y tế | BH | 2008 |  | 200 |  |  | 200 | Trường Cao đẳng Y tế |
| 16 | Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh gđ2 | BH | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Sở Lao động TBXH |
| 17 | Cải tạo nâng cấp BV ĐK huyện Trảng Bom | TB | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Sở Y tế |
| 18 | Cải tạo nâng cấp BV ĐK huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008 |  | 100 |  |  | 100 | Sở Y tế |
| 19 | Xây dựng BV ĐKKV Xuân Lộc | XL | 2008 |  | 300 |  |  | 300 | Sở Y tế |