| UBND TỈNH ĐỒNG NAI Mẫu số 16/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI XDCB CẤP TỈNH NĂM 2005 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên công trình | Nhoùm DA | Ñòa ñieåm xaây döïng | Thôøi gian KC-HT | Naêng löïc thieát keá | Toång möùc ñaàu tö ñöôïc duyeät | Toång döï toaùn ñöôïc duyeät | Ñaõ thanh toaùn töø khôûi coâng ñeán 31/01/2006 | Quyeát toaùn naêm 2005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toång soá | Chia theo nguoàn voán |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voán trong nöôùc | Voán ngoaøi nöôùc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| * | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  |  |  | 1.623.927 | 1.563.995 | 1.557.087 | 563.484 | 563.484 | 0 |
| 1.1* | Nguồn XDCB |  |  |  |  | 1.496.156 | 1.096.562 | 905.688 | 490.965 | 490.965 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 1.494.156 | 1.094.562 | 847.254 | 466.255 | 466.255 |  |
| I | GIAO THÔNG |  |  |  |  | 597.032 | 310.377 | 334.748 | 175.862 | 175.862 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 408.270 | 211.308 | 270.738 | 129.607 | 129.607 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hạ tầng khu TT huyện Nhơn Trạch | B | NT | 2002-2005 | 71ha | 108.000 |  | 80.924 | 26.855 | 26.855 |  |
| 2 | Đường Cách Mạng Tháng Tám - BH | B | BH | 2003-2005 | 2600m | 42.130 | 36.740 | 38.812 | 10.354 | 10.354 |  |
| 3 | ĐT 766 – XL | B | XL | 2004-2005 | 11,5km | 27.053 | 20.480 | 20.245 | 15.915 | 15.915 |  |
| 4 | ĐT 764 – XL | B | XL | 2004-2005 | 15km | 21.216 | 19.519 | 17.703 | 9.750 | 9.750 |  |
| 6 | Đầu tư nâng cấp đường 322 - VC | B | VC | 2004-2005 | 32,3km | 31.262 | 28.225 | 20.144 | 16.010 | 16.010 |  |
| 12 | Đường Hố Nai - Trị An (đoạn đầu & đoạn còn lại) - TB | B | TB | 2004-2006 | 1,2km | 48.488 | 16.318 | 10.024 | 4.818 | 4.818 |  |
| 13 | Đường ĐT 769 (Km15+508 - Km33+211) - TN - LT | B | TN-LT | 2004-2005 | 17,7km | 71.356 | 33.846 | 31.299 | 29.299 | 29.299 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường số 2 (Long Tân - Vĩnh Thanh) - NT | C | NT | 2004-2005 | 4,7km | 15.055 | 14.516 | 14.311 | 3.099 | 3.099 |  |
| 9 | Cầu Sông Thao - TB | C | TB | 2004-2005 | 49,5m | 1.285 | 1.139 | 676 | 374 | 374 |  |
| 10 | Cầu Suối Cốp - VC | C | VC | 2004-2005 | 18,6m | 1.317 | 1.347 | 1.181 | 838 | 838 |  |
| 11 | Cầu An Hòa - LT | C | LT | 2004-2005 | 49,54m | 2.974 | 2.947 | 2.089 | 33 | 33 |  |
| 14 | Cải tạo nâng cấp đường Phan Đình Phùng - BH | C | BH | 2004-2005 | 1km | 15.426 | 15.324 | 15.302 | 5.416 | 5.416 |  |
| 15 | Đường vào khu tái định cư xã Phước Bình - LT | C | LT | 2004-2005 |  | 12.148 | 10.555 | 9.872 | 3.568 | 3.568 |  |
| 16 | Đường Hưng Long - Lộ 25 - TB | C | TB | 2004-2005 | 9,5km | 10.560 | 10.352 | 8.156 | 3.278 | 3.278 |  |
|  | b/ Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 188.762 | 99.069 | 64.010 | 46.255 | 46.255 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | XD hạ tầng khu TT huyện Thống Nhất - TN (huyện mới) | B | TN | 2005-2006 |  | 119.783 |  | 18.680 | 15.576 | 15.576 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Hương lộ 2 huyện Long Thành - LT | C | LT | 2005-2006 |  | 8.313 | 8.313 | 4.131 | 2.972 | 2.972 |  |
| 2 | Đường từ đài TH đi khu VHTT Tân Phú - TP | C | TP | 2005 |  | 1.399 | 1.389 | 1.300 | 953 | 953 |  |
| 3 | Đường Xuân Tâm - Trảng Táo - XL | C | XL | 2005-2006 | 11km | 11.251 | 10.657 | 9.440 | 9.021 | 9.021 |  |
| 4 | Đường vào suối nước nóng Thác Mai (QL20 vào) – ĐQ | C | ĐQ | 2005-2006 | 22km | 19.998 | 18.075 | 6.535 | 6.299 | 6.299 |  |
| 5 | Đường Lợi Hà - Tân Thành - TB | C | TB | 2005 | 3,5km | 2.895 | 2.992 |  |  |  |  |
| 6 | Đường ấp Lý Lịch II đi ấp Bình Chánh - VC | C | VC | 2005-2006 | 1,7km | 4.846 | 4.756 | 2.740 | 2.339 | 2.339 |  |
| 7 | Cầu Kinh trên Hương lộ 7 - VC | C | VC | 2005 |  | 1.024 | 1.004 | 878 | 878 | 878 |  |
| 8 | Đường mồng 4 tết xã Gia Tân - Thống Nhất – TN | C | TN | 2005 | 1415m | 1.248 | 1.204 | 890 | 801 | 801 |  |
| 10 | Cải tạo nâng cấp Hương lộ 26 – BH | C | BH | 2005 | 2km | 18.005 | 17.233 | 8.120 | 73 | 73 |  |
| 11 | SC cải tạo đường 30/04 Phú Bình | C | TP | 2005-2006 |  |  | 4.272 | 971 | 324 | 324 |  |
| 12 | Đường Xuân Quế Sông Nhạn | C | CM | 2005 |  |  | 4.067 | 114 | 114 | 114 |  |
| 13 | ĐT nâng cấp đường Phước Tân | C | LT | 2005 | 2,03km |  | 3.562 | 2.286 | 1.199 | 1.199 |  |
| 14 | Đường ấp 4 đi xã Trị An | C | VC | 2005 | 2,6km |  | 2.750 | 593 | 52 | 52 |  |
| 16 | Đường vào KCN Xuân Lộc | C | XL | 2005-2006 |  |  | 13.513 | 5.013 | 3.418 | 3.418 |  |
| 17 | Cầu qua suối nước nóng Xuân Hòa | C | XL | 2005-2006 |  |  | 2.151 |  |  |  |  |
| 18 | SC cống bản KM0+547 và cống km1+335 ĐT 769 | C | NT | 2005 |  |  | 464 |  |  |  |  |
| 19 | Đường Trường An Tân Thành | C | TB | 2005 |  |  | 2.667 | 2.318 | 2.235 | 2.235 |  |
| 15 | Đường từ đài TH đi khu TT thể thao Tân Phú – TP |  | TP | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | THỦY LỢI - NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  | 45.095 | 39.557 | 14.589 | 5.965 | 5.965 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 22.595 | 19.640 | 13.988 | 5.824 | 5.824 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KCH kênh mương hồ Sông Mây – TB | B | TB | 2004-2005 | 1110ha | 22.595 | 19.640 | 13.988 | 5.824 | 5.824 |  |
|  | b/ Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 22.500 | 19.917 | 601 | 141 | 141 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm bơm điện Láng Bồ - Tà Lài - TP | B | TP | 2005-2006 |  | 22.500 | 19.768 | 553 | 141 | 141 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiêu thoát nước lò rèn | C | NT | 2005 |  |  | 149 | 48 |  |  |  |
| III | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 226.635 | 235.579 | 171.280 | 132.075 | 132.075 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 52.785 | 52.297 | 50.798 | 30.776 | 30.776 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS Quang Trung - TP | B | TP | 2004 | 1500hs | 7.930 | 7.571 | 7.595 | 4.643 | 4.643 |  |
| 3 | Trường Mầm non Hoa Sen - NT | B | NT | 2004 | 400hs | 8.775 | 8.698 | 7.400 | 4.444 | 4.444 |  |
| 5 | Trường TH Chu Văn An - ĐQ | B | ĐQ | 2004 | 1100hs | 7.000 | 6.872 | 7.018 | 2.841 | 2.841 |  |
| 8 | Trường THCS xã Đồi 61 - TB | B | TB | 2004 | 1200hs | 8.140 | 8.031 | 7.940 | 6.245 | 6.245 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường TH Tân Triều - VC | C | VC | 2004 | 1000hs | 5.800 | 6.100 | 6.069 | 3.349 | 3.349 |  |
| 4 | Trường THCS Xuân Thiện - TN | C | TN | 2004 | 900hs | 6.200 | 6.183 | 6.206 | 3.977 | 3.977 |  |
| 6 | Trường Mẫu giáo Hoàng Yến - TB | C | TB | 2004 | 150hs | 2.500 | 2.583 | 2.285 | 94 | 94 |  |
| 7 | Trường THCS Xuân Bảo - XL | C | XL | 2004 | 1100hs | 6.440 | 6.259 | 6.284 | 5.182 | 5.182 |  |
|  | b/ Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 173.850 | 183.282 | 120.482 | 101.299 | 101.299 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường THCS Quảng Tiến - TB | B | TB | 2005 |  | 7.840 | 7.839 | 8.187 | 7.514 | 7.514 |  |
| 3 | Trường THCS Ngô Thời Nhiệm - ĐQ | B | ĐQ | 2005 |  | 7.970 | 9.387 | 9.001 | 6.670 | 6.670 |  |
| 4 | Trường THCS Vĩnh An - VC | B | VC | 2005 |  | 8.860 | 8.844 | 5.906 | 4.202 | 4.202 |  |
| 6 | Trường THCS Bảo Hòa - XL | B | XL | 2005 |  | 8.140 | 8.031 | 1.790 | 95 | 95 |  |
| 8 | Trường THCS Bắc Sơn - TB | B | TB | 2005-2006 |  | 9.270 | 10.067 | 6.971 | 6.502 | 6.502 |  |
| 9 | Trường THCS Phú Tân - ĐQ | B | ĐQ | 2005 |  | 9.230 | 8.735 | 6.676 | 6.484 | 6.484 |  |
| 10 | Trường THCS Phú Đông - NT | B | NT | 2005 |  | 7.760 | 8.027 | 2.946 | 977 | 977 |  |
| 12 | Trường Mầm non 19/5 - LK | B | LK | 2005 |  | 7.740 | 9.072 | 6.549 | 6.320 | 6.320 |  |
| 14 | Trường THCS Nam Cát Tiên - TP | B | TP | 2005- 2006 |  | 8.810 | 9.635 | 5.635 | 4.683 | 4.683 |  |
| 15 | Trường THPT Trần Phú - LK | B | LK | 2005-2006 |  | 9.583 | 11.126 | 4.525 | 3.717 | 3.717 |  |
| 17 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh - TP | B | TP | 2005-2006 |  | 9.160 | 9.102 | 5.115 | 4.168 | 4.168 |  |
| 23 | Trường THPT Phú Lập - TP | B | TP | 2005-2006 |  | 10.840 | 10.838 | 4.427 | 3.700 | 3.700 |  |
| 24 | Trường THCS Suối Cát - XL | B | XL | 2005-2006 |  | 9.300 | 9.251 | 3.292 | 2.059 | 2.059 |  |
| 25 | Trường THCS Phú Xuân - TP | B | TP | 2005-2006 |  | 11.055 | 10.324 | 5.779 | 2.965 | 2.965 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS Phước An - NT | C | NT | 2005 |  | 6.640 | 6.751 | 5.505 | 5.009 | 5.009 |  |
| 5 | Trường THCS Tà Lài - TP | C | TP | 2005 |  | 6.710 | 6.696 | 6.299 | 6.127 | 6.127 |  |
| 7 | Trường THCS Suối Cao - XL | C | XL | 2005 |  | 6.140 | 6.139 | 5.079 | 4.878 | 4.878 |  |
| 11 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nhơn Trạch - NT | C | NT | 2005 |  | 4.930 | 5.404 | 4.288 | 3.961 | 3.961 |  |
| 13 | Trường THPT Nguyễn Trãi - BH | C | BH | 2005 |  | 4.100 | 4.684 | 4.368 | 4.245 | 4.245 |  |
| 16 | Trường mẫu giáo Hoa Hồng - TB | C | TB | 2005 |  | 4.370 | 4.348 | 3.593 | 2.945 | 2.945 |  |
| 18 | Trường TH Xuân Hòa - XL | C | XL | 2005 |  |  | 3.449 | 3.060 | 2.961 | 2.961 |  |
| 19 | Trường TH Trung Tâm xã Thanh Bình - TB | C | TB | 2005 |  | 5.000 | 5.249 | 4.487 | 4.349 | 4.349 |  |
| 20 | Trường mẫu giáo Thanh Bình – TB | C | TB | 2005 |  | 3.508 | 3.506 | 2.149 | 2.055 | 2.055 |  |
| 21 | Trường mẫu giáo Dốc Mơ 2 xã Gia Tân 1 - TN | C | TN | 2005 |  | 2.824 | 2.717 | 1.939 | 1.883 | 1.883 |  |
| 22 | Trường TH Trần Văn Ơn – TN | C | TN | 2005 | 12ph | 4.070 | 4.061 | 2.918 | 2.832 | 2.832 |  |
| IV | VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 52.476 | 73.573 | 50.480 | 30.281 | 30.281 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 43.030 | 38.808 | 42.015 | 23.162 | 23.162 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghĩa trang TP Biên Hòa phường Long Bình - BH | B | BH | 2004-2006 |  | 21.755 | 19.699 | 17.558 | 12.094 | 12.094 |  |
| 4 | Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh – BH | B | BH | 2003-2005 |  | 11.760 | 9.597 | 13.532 | 6.923 | 6.923 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trung tâm Dạy nghề huyện Xuân Lộc - XL | C | XL | 2004-2005 |  | 4.448 | 4.447 | 4.970 | 1.930 | 1.930 |  |
| 3 | Trung tâm Dạy nghề huyện Tân Phú - TP | C | TP | 2004-2005 |  | 5.067 | 5.065 | 5.955 | 2.215 | 2.215 |  |
|  | b/ Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 9.446 | 34.765 | 8.464 | 7.119 | 7.119 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã L/Khánh - LK (NST) | B | LK | 2004-2006 |  |  | 9.720 |  |  |  |  |
| 8 | XD khu tưởng niệm Giồng Sắn Nhơn trạch – NT | B | NT | 2005 |  |  | 7.025 | 1.500 | 834 | 834 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thư viện huyện Vĩnh Cửu - VC | C | VC | 2005-2006 | 5882m2 | 3.221 | 3.550 | 1.102 | 921 | 921 |  |
| 3 | Nhà Văn hóa phường Quyết Thắng - BH | C | BH | 2005 |  | 2.882 | 2.881 | 549 | 50 | 50 |  |
| 4 | Khu Văn hóa thể thao - TTCX Phú Tân - ĐQ | C | ĐQ | 2005 |  |  | 649 | 591 | 591 | 591 |  |
| 5 | ĐĐ 22KV- TBA 3x37.5KVA lên núi Chứa Chan - XL | C | XL | 2005 |  | 3.343 | 2.216 | 1.811 | 1.811 | 1.811 |  |
| 6 | Hỗ trợ XD khu tưởng niệm DT'LS Tỉnh ủy BH h. Trảng Bom | C | TB | 2005 |  |  | 1.418 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |  |
| 7 | Hỗ trợ XD khu tưởng niệm DT'LS Tỉnh ủy BH H. Long Thành | C | LT | 2005 |  |  | 4.825 | 1.377 | 1.377 | 1.377 |  |
| 9 | SC HT thoát nước khu thư viện | C | BH | 2005 |  |  | 121 | 107 | 107 | 107 |  |
| 10 | SC nhà hát thị xã Long Khánh | C | LK | 2005 |  |  | 2.360 | 50 | 50 | 50 |  |
| V | THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  | 41.084 | 26.472 | 34.914 | 6.209 | 6.209 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 26.692 | 26.472 | 33.567 | 6.159 | 6.159 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XD cải tạo TT thể dục thể thao tỉnh - BH | B | BH | 2002-2005 |  | 26.692 | 26.472 | 33.567 | 6.159 | 6.159 |  |
|  | b/ Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 14.392 | 0 | 1.347 | 50 | 50 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Xuân Lộc -XL (50%) | B | XL | 2005-2006 |  | 14.392 |  | 1.347 | 50 | 50 |  |
| VI | Y TẾ |  |  |  |  | 279.072 | 142.533 | 94.403 | 26.915 | 26.915 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 228.015 | 78.972 | 77.875 | 16.046 | 16.046 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành – LT | B | LT | 2003-2005 | 150 giêng | 8.268 | 8.230 | 8.050 | 2.278 | 2.278 |  |
| 2 | Trang thiết bị y tế 2002-2005 | B | - | 2003-2005 |  | 23.645 | 23.582 | 18.905 | 5.419 | 5.419 |  |
| 3 | Bệnh viện Nhi Đồng Nai | B | BH | 2004-2005 |  |  | 47.160 | 42.004 | 5.682 | 5.682 |  |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai - BH | B | BH | 2005-2007 |  | 196.102 |  | 8.916 | 2.667 | 2.667 |  |
|  | b/ Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 51.057 | 63.561 | 16.528 | 10.869 | 10.869 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng Trung tâm Lao và Bệnh phổi - LT | B | LT | 2005-2006 | 130g | 44.376 | 44.350 | 6.344 | 878 | 878 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XD nhà làm việc. gara xe. nhà kho TTYT Dự phòng-BH | C | BH | 2005 |  | 733 | 733 | 740 | 739 | 739 |  |
| 3 | Xây dựng Trạm Y tế Tân Bình - VC | C | VC | 2005 | 5g | 738 | 672 | 434 | 433 | 433 |  |
| 4 | Đầu tư thiết bị cho 5 phòng khám đa khoa khu vực | C | - | 2005 |  | 5.210 | 4.980 | 2.672 | 2.672 | 2.672 |  |
| 5 | Cải tạo MR nhà làm việc Sở Y tế | C | BH | 2005 |  |  | 2.419 | 2.235 | 2.233 | 2.233 |  |
| 6 | Cải tạo MR Bệnh viện Da Liễu Đồng Nai | C | BH | 2005 |  |  | 2.986 | 1.358 | 1.289 | 1.289 |  |
| 7 | XD phòng khám đa khoa Phú Lập | C | TP | 2005 |  |  | 5.588 | 1.625 | 1.520 | 1.520 |  |
| 8 | XD Trạm Y tế xã Đại Phước | C | NT | 2005 |  |  | 929 | 565 | 557 | 557 |  |
| 9 | XD Trạm Y tế Lâm trường Mã Đà | C | VC | 2005 |  |  | 904 | 556 | 548 | 548 |  |
| VII | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 40.841 | 82.219 | 40.424 | 27.091 | 27.091 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 9.834 | 12.983 | 13.563 | 6.407 | 6.407 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trụ sở UBND huyện Vĩnh Cửu - VC | C | VC | 2004-2005 |  | 4.734 | 6.127 | 5.830 | 4.602 | 4.602 |  |
| 2 | Trụ sở làm việc Đảng ủy khối Kinh tế - BH | C | BH | 2004-2005 |  | 5.100 | 6.856 | 7.734 | 1.805 | 1.805 |  |
|  | b/ Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 31.007 | 69.236 | 26.861 | 20.684 | 20.684 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trụ sở khối Nhà nước huyện Thống Nhất - TN | B | TN | 2005-2006 |  | 8.545 | 8.515 | 4.732 | 3.756 | 3.756 |  |
| 10 | Trụ sở khối Đảng huyện Thống Nhất - TN | B | TN | 2005-2006 |  | 8.220 | 8.052 | 4.044 | 3.506 | 3.506 |  |
| 21 | XD trụ sở làm việc ngành NNPT nông thôn | B | BH | 2005-2006 |  |  | 18.850 | 202 | 50 | 50 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XD nhà làm việc phòng TNMT huyện Trảng Bom – TB | C | TB | 2005 |  | 1.400 | 1.387 | 28 | 1 | 1 |  |
| 2 | XD nhà làm việc phòng TNMT huyện Xuân Lộc – XL | C | Xl | 2005 |  | 1.664 | 1.662 | 31 | 1 | 1 |  |
| 3 | XD nhà làm việc phòng TNMT huyện Long Khánh-LK | C | LK | 2005 |  | 1.200 | 1.195 | 24 | 1 | 1 |  |
| 4 | Trụ sở trạm quan trắc và phân tích môi trường – BH | C | BH | 2005 |  | 4.800 | 4.526 | 3.602 | 3.467 | 3.467 |  |
| 5 | Nhà công vụ huyện Thống Nhất - TN | C | TN | 2005 |  | 3.690 | 2.870 | 2.405 | 2.330 | 2.330 |  |
| 6 | XD trụ sở phòng Kế hoạch - Tài chính H.Định Quán-ĐQ | C | ĐQ | 2005 | 292m2 | 888 | 863 | 761 | 729 | 729 |  |
| 7 | CT nhà làm việc 3 tầng hiện hữu của Sở Tài chính-BH | C | BH | 2005 |  | 600 | 596 | 343 | 324 | 324 |  |
| 9 | Trụ sở khối vận huyện Thống Nhất - TN | C | TN | 2005-2006 |  |  | 6.099 | 2.275 | 1.563 | 1.563 |  |
| 11 | XD trụ sở Đảng Ủy khối Dân chính Đảng | C | BH | 2005-2006 |  |  | 4.562 | 1.202 | 98 | 98 |  |
| 12 | XD trụ sở làm việc Hội Chữ thập Đỏ | C | BH | 2005-2006 |  |  |  | 428 | 82 | 82 |  |
| 13 | XD hội trường huyện Cẩm mỹ | C | CM | 2005 |  |  |  | 3.324 | 3.205 | 3.205 |  |
| 14 | Hỗ trợ vốn XD Toà soạn báo Lao động Đồng Nai (35%) | C | BH | 2005 |  |  |  | 450 | 416 | 416 |  |
| 15 | Thiết bị thu phát hình. hội thảo trong trụ sở khối NN | C | BH | 2005 |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 16 | Phòng kiểm dịch thủy sản của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản | C | BH | 2005 |  |  | 953 | 897 | 891 | 891 |  |
| 17 | Trạm Thú y Nhơn Trạch | C | NT | 2005 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 18 | Trụ sở làm việc thú y H. Vĩnh Cửu | C | VC | 2005 |  |  |  | 140 | 140 | 140 |  |
| 19 | XD Trạm Khuyến nông thuộc dự án TT cụm xã Phú Tân | C | ĐQ | 2005 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 20 | XD nhà lưu trữ Tỉnh ủy | C | BH | 2005-2006 |  |  | 3.836 | 781 | 20 | 20 |  |
| 22 | XD Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng | C | BH | 2005 |  |  | 5.270 | 1.130 | 99 | 99 |  |
| VIII | CẤP NƯỚC |  |  |  |  | 48.870 | 46.238 | 36.617 | 16.183 | 16.183 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 48.870 | 46.238 | 36.617 | 16.183 | 16.183 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CT mở rộng HTCN TT Xuân Lộc - thị xã Long Khánh - LK | C | LK | 2004-2005 | 34472m | 18.300 | 16.689 | 14.358 | 5.344 | 5.344 |  |
| 2 | Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh - BH | C | BH | 2004-2006 |  | 24.500 | 24.414 | 16.356 | 8.251 | 8.251 |  |
| 3 | Hệ thống cấp nước TT xã Sông Thao - TB | C | TB | 2004-2005 |  | 3.170 | 3.118 | 2.848 | 931 | 931 |  |
| 4 | Hệ thống cấp nước qua cầu Hóa An - BH | C | BH | 2004-2005 |  | 2.900 | 2.017 | 3.054 | 1.657 | 1.657 |  |
| IX | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  | 124.309 | 104.273 | 50.901 | 32.258 | 32.258 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 78.577 | 71.055 | 32.116 | 16.388 | 16.388 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài - BH | B | BH | 2003-2005 | 15ha | 52.674 | 49.643 | 11.082 | 5.612 | 5.612 |  |
| 4 | Cải tạo chỉnh trang công viên trước UBND tỉnh – BH | B | BH | 2004-2005 |  | 12.150 | 8.604 | 9.235 | 7.127 | 7.127 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hạ tầng khu tái định cư hồ Cầu Mới – LT | C | LT | 2004 |  | 10.500 | 9.760 | 9.102 | 2.453 | 2.453 |  |
| 3 | HT chiếu sáng một số tuyến đường huyện Tân Phú - TP | C | TP | 2004-2005 |  | 3.253 | 3.048 | 2.696 | 1.196 | 1.196 |  |
|  | b/ Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 45.732 | 33.218 | 18.785 | 15.870 | 15.870 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bãi chôn lấp chất thải SH hợp vệ sinh H. Tân Phú - TP | B | TP | 2005-2006 |  | 10.135 | 2.155 | 2.942 | 2.431 | 2.431 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống chiếu sáng đèn đường Đồng Khởi – BH | C | BH | 2005 |  | 4.272 | 3.504 | 134 | 38 | 38 |  |
| 2 | Hệ thống chiếu sáng đèn đường QL 15 nối dài – BH | C | BH | 2005 |  | 4.933 | 4.401 | 157 | 41 | 41 |  |
| 3 | Đường dây hạ thế xã Thanh Sơn - ĐQ | C | ĐQ | 2005 | 17km | 1.884 | 1.884 | 1.616 | 1.552 | 1.552 |  |
| 4 | Đường dây hạ thế ấp Bến Cá xã Phú Cường – ĐQ | C | ĐQ | 2005 | 2,2km | 176 | 167 | 139 | 130 | 130 |  |
| 5 | XD khu tái định cư cho đồng bào dân tộc Stiêng – LT | C | LT | 2005 |  | 5.390 | 3.396 | 3.383 | 2.764 | 2.764 |  |
| 7 | HT khu TĐC ngư dân lòng hồ Trị An TT Vĩnh An - VC | C | VC | 2005 | 7,4ha | 8.030 | 8.038 | 5.688 | 4.695 | 4.695 |  |
| 8 | HT chiếu sáng dọc QL 20 (Km127 - cầu Phương Lâm) – TP | C | TP | 2005 |  | 2.580 |  | 1.938 | 1.882 | 1.882 |  |
| 9 | Hệ thống chiếu sáng một số đoạn dọc QL 56 – CM | C | CM | 2005 |  | 3.214 | 3.049 | 78 | 48 | 48 |  |
| 10 | HT chiếu sáng trung tâm các xã huyện Cẩm Mỹ - CM | C | CM | 2005-2006 |  | 5.118 |  | 138 | 138 | 138 |  |
| 11 | HT chiếu sáng các TBA đèn đường Định Quán | C | ĐQ | 2005 |  |  | 6.477 | 2.152 | 1.730 | 1.730 |  |
| 12 | XD khu chợ TT cụm xã Phú Tân | C | ĐQ | 2005 |  |  |  | 11 | 11 | 11 |  |
| 13 | XD ĐĐ 0.4KV sau các TBA cụm dân tộc ấp Lý Lịch - Phú Lý | C | VC | 2005 |  |  | 147 | 0 |  |  |  |
| 14 | DA đầu tư HT thoát lũ ven thị xã Long Khánh – LK | C | LK | 2005-2006 |  |  |  | 411 | 411 | 411 |  |
| X | AN NINH QUỐC PHÒNG |  |  |  |  | 28.604 | 26.779 | 13.649 | 10.561 | 10.561 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 12.298 | 11.205 | 8.883 | 7.052 | 7.052 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XD nhà ăn. nhà làm việc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - BH | B | BH | 2004-2005 |  | 12.298 | 11.205 | 8.883 | 7.052 | 7.052 |  |
|  | b/ Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 16.306 | 15.574 | 4.766 | 3.508 | 3.508 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trụ sở đội PCCC khu vực Thống nhất - Vĩnh Cửu - TB | C | TB | 2005 |  | 4.483 | 4.481 |  |  |  |  |
| 2 | Trụ sở đội PCCC khu vực Long Thành - Nhơn Trạch - NT | C | NT | 2005 |  | 5.188 | 5.187 |  |  |  |  |
| 3 | Hỗ trợ XD trụ sở phòng Cảnh sát bảo vệ (50%) – BH | C | BH | 2005 |  | 6.635 |  | 1.044 | 514 | 514 |  |
| 4 | XD trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự Long Thành | C | LT | 2005 |  |  | 3.319 | 2.532 | 2.014 | 2.014 |  |
| 5 | XD trụ sở Đồn Công an KCN Biên Hòa | C | BH | 2005 |  |  | 2.182 | 788 | 578 | 578 |  |
| 6 | XD Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ | C | LT | 2005 |  |  | 405 | 401 | 401 | 401 |  |
| XI | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |  |  |  |  | 10.138 | 6.962 | 5.249 | 2.854 | 2.854 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai | C | - |  |  |  |  | 1.777 |  |  |  |
|  | b/ Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 10.138 | 6.170 | 3.473 | 2.854 | 2.854 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thư viện điện tử tích hợp tỉnh Đồng Nai - BH | C | BH | 2005-2006 |  | 6.835 | 6.170 | 2.368 | 1.873 | 1.873 |  |
| 2 | CT quản lý thông tin doanh nghiệp Sở KH-ĐT – BH | C | BH | 2005 |  | 3.303 |  | 1.105 | 981 | 981 |  |
|  | c/ Bố trí vốn dự phòng các dự án chưa có đủ hồ sơ |  |  |  |  | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | XD cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý các KCN | C | BH | 2005 |  |  | 792 |  |  |  |  |
| B | THIẾT KẾ QUY HOẠCH |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.270 | 2.738 | 2.738 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.532 | 961 | 961 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | QH khu đô thị. KCN đường cao tốc Cát Lái –LT - Dầu giây |  | LT- NT-LK | 2004-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | QH chung tuyến đường 25B xã Hiệp Phước – NT |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 288 | 77 | 77 |  |
| 3 | QH chung đô thị Dầu Giây tỷ lệ 1/500 - TN |  | TN | 2004-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | QH sử dụng đất tỉnh Đồng Nai |  | - | 2004-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | QH Điện lực Đồng Nai 2006 - 2010 có xem xét đến 2015 |  | - | 2004-2005 |  |  |  | 1.244 | 884 | 884 |  |
| 9 | QH tổng thể thoát nước & xử lý nước thải TT L/Thành |  | LT | 2004-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | QH tổng thể thoát nước & xử lý nước thải TP N/Trạch |  | NT | 2004-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | QH tổng thể thoát nước & xử lý nước thải TX L/Khánh |  | LK | 2004-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | QH chung XD dọc QL 1A (đoạn tránh TP.BH) |  | BH-LT -TB | 2004-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.738 | 1.777 | 1.777 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Điều chỉnh quy hoạch thị trấn Định Quán - ĐQ |  | ĐQ | 2005 |  |  |  | 128 |  |  |  |
| 2 | QH hệ thống cấp nước tỉnh Đồng Nai |  | - | 2004-2005 |  |  |  | 1.335 | 856 | 856 |  |
| 3 | QH khu dịch vụ tượng đài chiến thắng La Ngà – ĐQ |  | ĐQ | 2005 |  |  |  | 92 |  |  |  |
| 4 | Điều chỉnh QH chung TT Long Thành - LT |  | LT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | QH cụm vật liệu xây dựng An Phước - LT |  | LT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | QH 1/500 khu Cầu Xéo thị trấn Long Thành – LT |  | LT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | QH du lịch Thác Trời - XL |  | XL | 2005 |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
| 8 | Sửa điều chỉnh QH chi tiết 1/2000 thị trấn Gia Ray - XL |  | XL | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | QH chung xây dựng xã Phước Khánh - NT |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | QH chung xây dựng xã Phú Thạnh - NT |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | QH chung xây dựng xã Vĩnh Thanh - NT |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | QH chung xây dựng xã Phú Đông - NT |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | QH chung xây dựng xã Phú Hữu - NT |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | QH chung xây dựng xã Phước An - NT |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | QH chung xây dựng xã Đại Phước - NT |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | QH khu TMDV TĐC phục vụ KCN Tân Phú – TP |  | TP | 2005 |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
| 17 | Điều chỉnh QH chi tiết phường Bửu Hòa - BH |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Điều chỉnh QH chi tiết xã Hóa An - BH |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Điều chỉnh QH khu vực công viên Biên Hùng – BH |  | BH | 2005 |  |  |  | 170 | 170 | 170 |  |
| 20 | Điều chỉnh QH chi tiết phường Trung Dũng – BH |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | QH dân cư ven sông phường Bửu Long - BH |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Điều chỉnh QH chi tiết phường Bửu Long - BH |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Điều chỉnh QH chi tiết xã Tân Hạnh - BH |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | QH chi tiết 1/2000 phường Thống Nhất |  | BH | 2005 |  |  |  | 145 | 145 | 145 |  |
| 25 | QH chi tiết chỉnh trang đường 30/4 - BH |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | QH rừng cảnh quan & môi trường LT Biên Hòa – BH |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | QH cụm công nghiệp Thanh Bình |  | TB | 2005 | 50ha |  |  |  |  |  |  |
| 28 | QH cụm công nghiệp Hố Nai A |  | TB | 2005 | 30ha |  |  |  |  |  |  |
| 29 | QH cụm dân cư Bắc Sơn |  | TB | 2005 | 28ha |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Điều chỉnh QH thị trấn Trảng Bom |  | TB | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | QH vùng 2 bên tuyến đường cao tốc Dầu giây-ĐL - ĐNai |  | TN-ĐQ -TP | 2005-2006 |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 32 | Đ/c QH chung 1/500 khu công nghiệp Nhơn Trạch |  | NT | 2005-2006 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 33 | QH vùng tỉnh Đồng Nai |  |  | 2005-2006 |  |  |  | 91 |  |  |  |
| 34 | QH chung khu đô thị mới Long Thành |  | LT | 2005-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | QH tổng thể XH H. Nhơn Trạch 2010 |  | NT | 2005 |  |  |  | 207 | 207 | 207 |  |
| 36 | QH Tiểu Đoàn 141 |  | XL | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.436 | 3.262 | 3.262 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Kỹ thuật PTTH Đồng Nai - BH |  | BH | 2005 | 6000m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |  | BH | 2005 |  |  |  | 74 | 74 | 74 |  |
| 3 | Cầu Bản tại km 6+416 trên ĐT 767 - TB |  | TB | 2005 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Cầu Đá Kè tại km 11+346 trên ĐT 767-VC |  | VC | 2005 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Cầu Đá Bàn tại km 12+317 trên ĐT 767 - VC |  | VC | 2005 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 | Cầu Bản tại km 15+501 trên ĐT 767 - VC |  | VC | 2005 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 7 | Cầu Vĩnh An km 17+273 trên ĐT 767 - VC |  | VC | 2005 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 8 | ĐT 768 đoạn 2 (đường Đồng Khởi - cầu Rạch Đông) - VC |  | VC | 2005 |  |  |  | 202 | 202 | 202 |  |
| 9 | Đường từ ngã 3 Vườn Mít đến Sông Cái - BH |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | XD cầu số 1 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc |  | LK | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | XD cầu số 2 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc |  | LK | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | XD cầu số 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc |  | LK | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Đầu tư QL 15 nối dài |  | BH | 2005 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 14 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch |  | NT | 2005 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 15 | Đường 25B Nhơn Trạch |  | NT | 2005 |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 16 | Hồ chứa nước cầu Dầu |  | LK | 2005 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 17 | Chống sạt lở 2 bên bờ sông Đồng Nai |  | BH | 2003-2005 |  |  |  | 575 | 104 | 104 |  |
| 18 | HT thoát nước TP. Nhơn Trạch GĐ I |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DA tuyến thoát nước dãi cây xanh HT thoát nước H. NT |  |  |  |  |  |  | 559 | 559 | 559 |  |
| 20 | DA tuyến thoát nước đường số 2 HT thoát nước N.Trạch |  |  |  |  |  |  | 593 | 399 | 399 |  |
| 21 | DA tuyến thoát nước đường số 25 HT thoát nước N.Trạch |  |  |  |  |  |  | 244 | 244 | 244 |  |
| 22 | DA nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2 |  |  |  |  |  |  | 52 | 52 | 52 |  |
| 23 | XD tổng thể thoát nước và xử lý nước thải N.Trạch |  | NT | 2005 |  |  |  | 318 | 318 | 318 |  |
| 24 | Trụ sở làm việc BQL dự án thoát nước ĐNai |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ĐT một số HM theo QH Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - BH |  | - | 2005 |  |  |  | 132 | 132 | 132 |  |
| 26 | Hội trường Trường Quân sự tỉnh - BH |  | BH | 2005 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  |
| 27 | XD trụ sở TT phục hồi chức năng cho người mù |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ĐT quản lý và phát triển rừng phòng hộ LT Long Thành |  | LT-NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Trường THPT Trấn Biên - BH |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Trung tâm tin học ngoại ngữ - BH |  | BH | 2005 | 16 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Trường THPT Phước Thiền - NT |  | NT | 2005 |  |  |  | 19 | 19 | 19 |  |
| 32 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Long khánh – LK |  | LK | 2005 | 12 phòng |  |  | 28 | 28 | 28 |  |
| 33 | Trường THCS Phú Bình - TP |  | TP | 2005 | 15 phòng |  |  | 15 | 15 | 15 |  |
| 34 | Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ - TB |  | TB | 2005 | 6 phòng |  |  | 29 | 29 | 29 |  |
| 35 | Trường THCS Tân Hiệp - LT |  | LT | 2005 | 15 phòng |  |  | 17 | 17 | 17 |  |
| 36 | Trường THCS Quang Trung - TN |  | TN | 2005 | 18 phòng |  |  | 22 | 22 | 22 |  |
| 37 | Trường THCS Phước Tân 2 - LT |  | LT | 2005 | 12 phòng |  |  | 13 | 13 | 13 |  |
| 38 | Trường THCS An Phước - LT |  | LT | 2005 | 15 phòng |  |  | 16 | 16 | 16 |  |
| 39 | Trường THCS Vĩnh Thanh - NT |  | NT | 2005 | 15 phòng |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
| 40 | Trường THCS Suối Trầu - LT |  | LT | 2005 | 15 phòng |  |  | 17 | 17 | 17 |  |
| 41 | Trường THCS Đại Phước - NT |  | NT | 2005 | 15 phòng |  |  | 19 | 19 | 19 |  |
| 42 | Trường THCS Bình An - LT |  | LT | 2005 | 18 phòng |  |  | 18 | 18 | 18 |  |
| 43 | Trường THCS Ngọc Định - ĐQ |  | ĐQ | 2005 | 24 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Trường THPTBC Nguyễn Đình Chiểu - LT |  | LT | 2005 | 12 phòng |  |  | 11 | 11 | 11 |  |
| 45 | Trường THCS Trà Cổ - TP |  | TP | 2005 | 12 phòng |  |  | 18 | 18 | 18 |  |
| 46 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện - ĐQ |  | ĐQ | 2005 | 24 phòng |  |  | 33 | 33 | 33 |  |
| 47 | Trường THCS Trị An - VC |  | VC | 2005 | 15 phòng |  |  | 15 | 15 | 15 |  |
| 48 | Ký túc xá sinh viên tại Thủ Đức |  | Tp HCM | 2005 |  |  |  | 65 | 65 | 65 |  |
| 49 | XD 2 sân phụ bóng đá |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | XD nhà phục hồi chức năng sức khỏe cho vận động viên |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc |  | LK | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú |  | ĐQ | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TT Y tế Định Quán |  | ĐQ | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Trạm Y tế xã Túc Trưng |  | ĐQ | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Trạm Y tế xã Phú Ngọc |  | ĐQ | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Trạm Y tế xã Gia Kiệm - TN |  | TN | 2005 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 57 | Trạm Y tế xã Đông Hòa - TB |  | TB | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom - TB |  | TB | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Trạm Y tế xã Phước An - NT |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Trạm Y tế xã Phước Khánh - NT |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Trạm Y tế xã Phú Hội - NT |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Trạm Y tế xã Long Phước - LT |  | LT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Trạm Y tế xã Cẩm Đường - LT |  | LT | 2005 |  |  |  | 16 | 14 | 14 |  |
| 64 | Trạm Y tế xã Xuân Bắc - XL |  | XL | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Trạm Y tế xã Bảo Bình - CM |  | CM | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất - TN |  | TN | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ - CM |  | Cm | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Caûi taïo TT Y teá thò xaõ Long Khaùnh |  | LK | 2005 |  |  |  | 18 | 18 | 18 |  |
| 69 | Caûi taïo TT Y teá huyeän Taân Phuù |  | TP | 2005 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 70 | NC söûa chöõa cô sôû vaät chaát ban ñaàu TT Y teá Caåm Myõ |  | CM | 2005 |  |  |  | 11 | 11 | 11 |  |
| 71 | NC söûa chöõa cô sôû vaät chaát ban ñaàu TT Y teá Thoáng Nhaát |  | TN | 2005 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  |
| 72 | Trường TH Phù Đổng - ĐQ |  | ĐQ | 2005 | 18 phòng |  |  | 19 | 19 | 19 |  |
| 73 | Trường TH Đinh Tiên Hoàng - ĐQ |  | ĐQ | 2005 | 8 phòng |  |  | 6 | 6 | 6 |  |
| 74 | Trường TH Liên Sơn - ĐQ |  | ĐQ | 2005 | 10 phòng |  |  | 7 | 7 | 7 |  |
| 75 | Trường TH Thanh Sơn - ĐQ |  | ĐQ | 2005 | 18 phòng |  |  | 19 | 19 | 19 |  |
| 76 | Trường TH Lam Sơn - ĐQ |  | ĐQ | 2005 | 12 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Trường TH Võ Thị Sáu - ĐQ |  | ĐQ | 2005 | 8 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Trường Mẫu giáo Thanh Sơn - ĐQ |  | ĐQ | 2005 | 8 phòng |  |  | 22 | 22 | 22 |  |
| 79 | Đường đi từ KCN đi ĐT 763 |  | ĐQ | 2005 |  |  |  | 136 | 136 | 136 |  |
| 80 | NC Trung tâm Dạy nghề H. Định Quán |  | ĐQ | 2005 |  |  |  | 32 | 32 | 32 |  |
| 81 | TT Bồi dưỡng Chính trị H. Định Quán |  | ĐQ | 2005 |  |  |  | 31 | 31 | 31 |  |
| 82 | Trường TH Trung Dũng - CM |  | CM | 2005 | 12 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ĐT KCH KM đập Cù Nhí 1 và 2 |  | CM | 2005 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 84 | Đường từ ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây |  | CM | 2005 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 85 | Đường từ ấp Tân Mỹ xã Xuân Bảo đi Nhân Nghĩa |  | CM | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Cầu suối Lức ấp La Hòa |  | CM | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Cầu Tân Bình xã Bảo Bình |  | CM | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | XD TT Văn hóa huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | XD TT Dạy nghề H. Cẩm Mỹ |  | CM | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Trường THCS Cẩm Đường - LT |  | LT | 2005 | 6 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Trường TH Phước Thái - LT |  | LT | 2005 | 12 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 92 | XD trụ sở UBND H. Long Thành |  | LT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | XD hệ thống thoát nước thải KCN Tam Phước – LT |  | LT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | XD đập Bàu Tre Bình An - LT |  | LT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Trường TH Phước An - NT |  | NT | 2005 | 10 phòng |  |  | 6 | 6 | 6 |  |
| 96 | Trường TH Vĩnh Thanh 2 |  | NT | 2005 | 15 phòng |  |  | 13 | 13 | 13 |  |
| 97 | Trường TH Đại Phước |  | NT | 2005 | 18 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Trường TH Phước Khánh |  | NT | 2005 | 10 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Trường MG Phước Khánh |  | NT | 2005 | 12 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Trường TH Vĩnh Thanh I |  | NT | 2005 | 10 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Khôi phục trùng tu địa đạo Nhơn Trạch |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Cầu Long Tân (đường vào khu ĐH. tỉnh 50%. huyện 50% ) |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ĐT một số tuyến đường thuộc khu TT 347 ha N. Trạch |  | NT | 2005 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 104 | Đường từ KCN nhơn Trạch 5 đến Hương lộ 19 |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Trường Mẫu giáo Thanh Sơn - TP |  | TP | 2005 | 8 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Trường Mẫu giáo Phú Lập - TP |  | TP | 2005 | 6 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Trường TH Huỳnh Tấn Phát - TP |  | TP | 2005 | 10 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Trường TH Phú Trung - TP |  | TP | 2005 | 8 phòng |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 109 | Trường TH Phú Điền - TP |  | TP | 2005 | 10 phòng |  |  | 8 | 8 | 8 |  |
| 110 | Trường TH Phù Đổng - TP |  | TP | 2005 | 6 phòng |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 111 | Trường TH Trần Quốc Toản - TP |  | TP | 2005 | 15 phòng |  |  | 15 | 15 | 15 |  |
| 112 | Trường TH Nguyễn Trung Trực - TP |  | TP | 2005 | 10 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Đường song song QL20 (huyện Đội - TT Tân Phú) - TP |  | TP | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Đường từ TT dạy nghề đi trường MN Minh Khai - TP |  | TP | 2005 |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
| 115 | Nhà thi đấu đa năng - TP |  | TP | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ĐĐ chiếu sáng từ TT chính trị - đường 128 - Phú Xuân - TP |  | TP | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Đường 30/4 Phú Bình - TP |  | TP | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | TT Bồi dưỡng Chính trị H. Thống Nhất |  | TN | 2005 |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
| 119 | TT Thể dục Thể thao H. Thống Nhất |  | TN | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | XD TT Dạy nghề huyện Thống Nhất |  | TN | 2005 |  |  |  | 55 | 55 | 55 |  |
| 121 | XD trụ sở Đài TH huyện Thống Nhất |  | TN | 2005 |  |  |  | 21 | 21 | 21 |  |
| 122 | XD nghĩa trang H. Thống Nhất |  | TN | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | HT điện chiếu sáng Bàu Hàm 2- Hưng Lộc -BH2 - Gia Đức |  | TN | 2005 |  |  |  | 36 | 36 | 36 |  |
| 124 | XD đường Đông Kim - Xuân Thiện |  | TN | 2005 |  |  |  | 88 | 88 | 88 |  |
| 125 | XD đường Đức Huy - Thanh Bình |  | TN | 2005 |  |  |  | 92 | 92 | 92 |  |
| 126 | Đường bao phía Bắc (An Dương Vương) TT Trảng Bom |  | TB | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Đường 30/04 nối dài TT Trảng Bom |  | TB | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Cầu Sông Dinh xã Trung Hòa |  | TB | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ĐT nâng cấp TT dạy nghề Trảng Bom |  | TB | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Trường Mầm non Phú Lý - VC |  | VC | 2005 | 8 phßng |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Trường Mầm non Trị An - VC |  | VC | 2005 | 6 phßng |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Trường Mầm non Hiếu Liêm - VC |  | VC | 2005 | 6 phßng |  |  |  |  |  |  |
| 133 | XD trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An |  | VC | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | XD nhà thi đấu triển lãm QHTT văn hóa TT- TT Vĩnh An |  | VC | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | XD khu vui chơi thiếu nhi thuộc QH TT văn hóa TT-TT Vĩnh An |  | VC | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Đầu tư nâng cấp đường 322 B |  |  |  |  |  |  | 62 | 62 | 62 |  |
| 137 | Trường TH Quang Trung |  | XL | 2005 | 8 phßng |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 138 | XD đền thờ liệt sỹ thị xã Long Khánh |  | LK | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Trường THCS Lý Tự Trọng - CM |  | CM | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Trường TH Nhân Nghĩa – CM |  | CM | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Trường TH Thừa Đức 2 – CM |  | CM | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Trường THCS Sông Nhạn - CM |  | CM | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Trường TH Võ Thị Sáu – CM |  | CM | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | HT cấp nước TT xã Phú An |  | TP | 2005 |  |  |  | 59 | 16 | 16 |  |
| 145 | HT cấp nước TT xã Xuân Thành |  | CM | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 0 | 0 | 47.728 | 17.986 | 17.986 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Kỹ thuật PTTH Đồng Nai |  | BH | 2005 | 6000m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý các KCN |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cầu Bản tại km 6+416 trên ĐT 767 - TB |  | TB | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cầu Đá Kè tại km 11+346 trên ĐT 767 - VC |  | VC | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cầu Đá Bàn tại km 12+317 trên ĐT 767 - VC |  | VC | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cầu Bản tại km 15+501 trên ĐT 767 - VC |  | VC | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cầu Vĩnh An km 17+273 trên ĐT 767 - VC |  | VC | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ĐT 768 đoạn 2 (đường Đồng Khởi - cầu Rạch Đông)-VC |  | VC | 2005 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 9 | Đường từ ngã 3 Vườn Mít dọc Sông Cái |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cầu Mã Đà |  | VC | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | XD cầu số 1 trên tuyến Suối Tre – Bình Lộc |  | LK | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | XD cầu số 2 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc |  | LK | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | XD cầu số 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc |  | LK | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Đầu tư nâng cấp QL 15 nối dài |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cải tạo NC đường 25 A từ Long Thành - Cát Lái |  | LT-NT | 2005 |  |  |  | 632 |  |  |  |
| 16 | Trạm bơm điện Tân Khai - VC |  | VC | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Trạm bơm điện Đaklua - TP |  | TP | 2005-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ĐT một số HM theo QH Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - BH |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Hội trường Trường Quân sự tỉnh - BH |  | BH | 2005 |  |  |  | 75 | 75 | 75 |  |
| 20 | Hạ tầng khu công nghiệp miền núi Định Quán – ĐQ |  | ĐQ | 2005 |  |  |  | 482 | 440 | 440 |  |
| 21 | XD trụ sở TT phục hồi chức năng cho người mù |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ký túc xá sinh viên tại Thủ Đức |  | TpHCM | 2005 |  |  |  | 105 | 105 | 105 |  |
| 23 | Trường THPT bán công Định Quán - ĐQ |  | ĐQ |  | 1400HS |  |  | 351 | 351 | 351 |  |
| 24 | Trường THCS Túc Trưng - ĐQ |  | ĐQ |  | 1200hs |  |  | 311 | 311 | 311 |  |
| 25 | Trường THPT Sông Ray - CM |  | CM |  | 15p |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Trường THCS Hòa Bình - LT |  | LT |  | 15p |  |  | 108 | 108 | 108 |  |
| 27 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H.Trảng Bom – TB |  | TB |  | 1000hv |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Trường TH Lê Văn Tám - TB |  | TB |  | 650hs |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Trường THPT bán công Ngô Sỹ Liên - TB |  | TB |  | 1600hs |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Trường THPT Thanh Bình - TP |  | TP |  | 8p |  |  | 196 | 170 | 170 |  |
| 31 | Trường THCS Núi Tượng - TP |  | TP |  | 12p |  |  | 104 | 92 | 92 |  |
| 32 | Trường THPT Phú Lý - VC |  | VC |  | 800hs |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Trường THPT Xuân Hưng - XL |  | XL |  | 1400hs |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Trường THCS Trảng Táo - XL |  | XL |  | 600hs |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Trường THCS Phú Sơn - TP |  | TP |  | 1500hs |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất |  | BH | 2005 |  |  |  | 600 | 600 | 600 |  |
| 37 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc |  | LK | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú |  | ĐQ | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TT Y tế Định Quán |  | ĐQ | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Trạm Y tế xã Gia Kiệm |  | TN | 2005 |  |  |  | 41 | 41 | 41 |  |
| 41 | Trạm Y tế xã Đông Hòa - TB |  | TB | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Trạm Y tế xã Cẩm Đường |  | LT | 2005 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 43 | Trạm Y tế xã Xuân Bắc |  | XL | 2005 |  |  |  | 53 | 53 | 53 |  |
| 44 | Trạm Y tế xã Phước An - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Trạm Y tế xã Phước Khánh - NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Cải tạo trạm Y tế TX Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 37 | 37 | 37 |  |
| 47 | Cải tạo trạm Y tế H. Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 49 | 49 | 49 |  |
| 48 | NC cơ sở vật chất ban đầu TT Y tế H. Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 49 | NC cơ sở vật chất ban đầu TT Y tế H. Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 |  |
| 50 | Bồi thường giải phóng mặt bằng trường 26/3 |  |  |  |  |  |  | 8.394 |  |  |  |
| 51 | Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 4.746 | 4.746 | 4.746 |  |
| 52 | Trường TH Đinh Tiên Hoàng - ĐQ |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |
| 53 | Trường TH Liên Sơn – ĐQ |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 |  |
| 54 | Trường TH Thanh Sơn - ĐQ |  |  |  |  |  |  | 110 | 110 | 110 |  |
| 55 | Trường TH Phù Đổng |  | ĐQ | 2005 | 18 phòng |  |  | 251 | 251 | 251 |  |
| 56 | Trường TH Võ Thị Sáu - ĐQ |  | ĐQ | 2005 | 8 phòng |  |  | 220 |  |  |  |
| 57 | Trường Mẫu giáo Thanh Sơn |  | ĐQ | 2005 | 8 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Trường TH Lam Sơn - ĐQ |  | ĐQ | 2005 | 12 phòng |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Đường từ KCN đi ĐT 763 |  | ĐQ | 2005 |  |  |  | 300 | 300 | 300 |  |
| 60 | TT Dạy nghề huyện Định Quán |  | ĐQ | 2005 |  |  |  | 181 | 181 | 181 |  |
| 61 | Cải tạo TT Bồi dưỡng Chính trị Định Quán |  | ĐQ | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Trường TH Phú Ngọc B – ĐQ |  | ĐQ |  | 8p |  |  | 33 | 33 | 33 |  |
| 63 | Trường THCS Lý Tự Trọng – CM |  | CM |  | 8p |  |  | 11 | 11 | 11 |  |
| 64 | Trường TH Nhân Nghĩa – CM |  | CM |  | 10p |  |  | 14 | 14 | 14 |  |
| 65 | Trường TH Thừa Đức 2 – CM |  | CM |  | 10p |  |  | 14 | 14 | 14 |  |
| 66 | Trường THCS Sông Nhạn – CM |  | CM |  | 6p |  |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 67 | Trường TH Võ Thị Sáu – CM |  | CM |  | 400hs |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Trường TH Tam Phước 2 – LT |  | LT |  | 12p |  |  | 92 | 92 | 92 |  |
| 69 | Trường TH Long Phước – LT |  | LT |  | 15p |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Trường TH Phước Tân – LT |  | LT |  | 1200hs |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Trường TH Cẩm Đường – LT |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 |  |
| 72 | Trường TH Hiệp Phước – NT |  | NT |  | 10p |  |  | 13 | 13 | 13 |  |
| 73 | Trường TH Long Thọ - NT |  | NT |  | 12p |  |  | 30 | 30 | 30 |  |
| 74 | Trường TH Vĩnh Thanh 2 – NT |  | NT |  | 10p |  |  | 65 | 65 | 65 |  |
| 75 | Trường TH Phú Hội – NT |  | NT |  | 10p |  |  | 21 | 21 | 21 |  |
| 76 | Trường THCS Hiệp Phước- NT |  | NT |  | 10p |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Bồi thường GP mặt bằng TTVH thể thao H. Tân Phú |  | TP | 2005 |  |  |  | 3.758 |  |  |  |
| 78 | Trường TH Nam Cát Tiên - TP |  | TP |  | 15p |  |  | 108 | 101 | 101 |  |
| 79 | Trường TH Phú Thanh - TP |  | TP |  | 15p |  |  | 89 | 75 | 75 |  |
| 80 | Trường Mẫu giáo Nam Cát Tiên - TP |  | TP |  | 8p |  |  |  |  |  |  |
| 81 | GPMB bãi chôn chất thải rắn Quang Trung - Thống Nhất |  | TN | 2005 |  |  |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  |
| 82 | Trường TH Bạch Lâm - TN |  | TN |  | 700hs |  |  | 193 | 164 | 164 |  |
| 83 | Trường TH Phú Đổng - TN |  | TN |  | 1000hs |  |  | 40 | 40 | 40 |  |
| 84 | HT chiếu sáng Bàu Hàm - Hưng Lộc - Bàu Hàm - cầu Gia Đúc |  |  |  |  |  |  | 62 | 62 | 62 |  |
| 85 | ĐT nâng cấp TT Dạy nghề H. Trảng Bom |  | TB | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Nạo vét suối Sâu | C | VC | 2005 |  |  |  | 247 | 247 | 247 |  |
| 87 | Trường TH Thiện Tân (cơ sở 1) - VC |  | VC |  | 10p |  |  | 22 | 14 | 14 |  |
| 88 | Trường TH Bình Lợi - VC |  | VC |  | 600hs |  |  | 41 | 41 | 41 |  |
| 89 | Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm - XL |  | XL |  | 6p |  |  | 35 | 35 | 35 |  |
| 90 | Trường TH Lang Minh - XL |  | XL |  | 8p |  |  | 33 | 30 | 30 |  |
| 91 | Trường TH Chu Văn An - XL |  | XL |  | 18p |  |  | 91 | 84 | 84 |  |
| 92 | GPMB XD bờ kè dọc đường CMT8 (từ CTy cấp nước - cầu Phước Lư) |  | BH | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Trụ sở Liên minh Hợp tác xã |  | BH | 2005 |  |  |  | 581 | 80 | 80 |  |
| 94 | Bồi thường GPMB chợ Biên Hòa |  | BH | 2005 |  |  |  | 16.151 | 4.655 | 4.655 |  |
| 95 | Bồi thường GPMB trường TH Bình Lợi |  | VC | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Đại tu NC đường 322 B |  | VC | 2005 |  |  |  | 143 | 143 | 143 |  |
| 97 | Bồi thường GPMB trường TH Hiệp Phước - NT |  | NT | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Bồi thường GPMB trường THCS Phước Khánh – NT |  | NT | 2005 |  |  |  | 52 | 52 | 52 |  |
| 99 | Bồi thường GPMB bãi chôn chất thải rắn H. Tân Phú |  | TP | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Bồi thường GPMB trường Mẫu giáo Gia Tân 1 |  | TN | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Bồi thường GPMB Bộ Chỉ huy Quân sự huyện TN |  | TN | 2005 |  |  |  | 722 |  |  |  |
| 102 | Bồi thường GPMB bãi chôn chất thải rắn xã Tây Hòa |  | TB | 2005 |  |  |  | 3.837 |  |  |  |
| 103 | Hệ thống cấp nước TT xã Sông Trầu |  | TN | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Hệ thống cấp nước TT xã Phú Lập |  | TP | 2005 |  |  |  |  | 63 | 63 |  |
| 105 | Hệ thống cấp nước TT xã Xuân Thiện |  | CM | 2005 |  |  |  | 51 | 51 | 51 |  |
| 106 | Hệ thống cấp nước phường Tân Biên |  |  |  |  |  |  | 197 | 197 | 197 |  |
| 107 | Hệ thống cấp nước phường Hố Nai |  |  |  |  |  |  | 292 | 292 | 292 |  |
| 108 | Hệ thống cấp nước TT xã Phú An |  | TP | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Hệ thống cấp nước TT xã Phú Lý |  | VC | 2005 |  |  |  | 75 | 75 | 75 |  |
| E | VỐN BỐ TRÍ DA SAU KHI QUYẾT TOÁN NHƯNG CHƯA BỐ TRÍ KH |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 724 | 724 |  |
| 1 | QH tổng thể KTXH huyện Xuân Lộc 2010 |  |  |  |  |  |  | 140 | 12 | 12 |  |
| 2 | QH tổng thể ngành CN Đồng Nai 2015 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 3 | Trường cấp II - III Đaklua |  |  |  |  |  |  | 8.692 | 212 | 212 |  |
| 4 | Trường THCS Lê Qúi Đôn XL |  |  |  |  |  |  | 6.780 | 32 | 32 |  |
| 5 | Trường TH Tân An |  |  |  |  |  |  | 1.675 | 25 | 25 |  |
| 6 | Trường Mẫu giáo Hướng Dương |  |  |  |  |  |  | 3.386 | 4 | 4 |  |
| 7 | Đ/c QHSDD huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  | 380 | 149 | 149 |  |
| 9 | QH khu dân cư Phước Bình |  |  |  |  |  |  | 652 | 1 | 1 |  |
| 10 | QH cụm TTCN Phước Bình |  |  |  |  |  |  | 434 | 199 | 199 |  |
| 11 | Trụ sở UBND xã Suối Nho Định Quán |  |  |  |  |  |  | 431 | 18 | 18 |  |
| 12 | Trạm Truyền thanh Phú Bình - Phú Lâm |  |  |  |  |  |  | 184 | 1 | 1 |  |
| 13 | Khu TĐC ngập lụt Nam Cát Tiên |  |  |  |  |  |  | 1.565 | 1 | 1 |  |
| 14 | Thoát nước khu TT TP. Biên Hòa |  |  |  |  |  |  | 369 | 1 | 1 |  |
| 15 | Tụ điểm văn hóa P. Long Bình Tân |  |  |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 |  |
| 16 | HT chống sét ấp 4, 5 xã Xuân Hưng |  |  |  |  |  |  | 198 | 3 | 3 |  |
| 17 | Hồ Mo Nang |  |  |  |  |  |  | 3.384 | 1 | 1 |  |
| 18 | Kênh tạo nguồn Phước Hưng Long Thành |  |  |  |  |  |  | 1.336 | 2 | 2 |  |
| 19 | KCHKM đập 5 sao |  |  |  |  |  |  | 2.924 | 1 | 1 |  |
| 20 | ĐĐ hạ thế ấp Bến Nôm - Phú Cường |  |  |  |  |  |  | 755 | 16 | 16 |  |
| 21 | Đường Trường An - Tân Thành |  |  |  |  |  |  | 1.571 | 42 | 42 |  |
| 22 | Cầu Suối Rết |  |  |  |  |  |  | 1.186 | 1 | 1 |  |
| 23 | Đường vườn mít cù lao Hiệp Hòa - An Hảo |  |  |  |  |  |  | 372 | 1 | 1 |  |
| 1.2* | Nguồn thưởng vượt thu |  |  |  |  | 64.587 | 62.817 | 6.074 | 4.791 | 4.791 |  |
|  | GIAO THÔNG |  |  |  |  | 24.587 | 23.819 | 113 | 91 | 91 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (QL 1 vào) | C | TN | 2005-2006 |  | 13.666 | 13.460 | 59 | 47 | 47 |  |
| 2 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (QL 51 vào) | C | LT | 2005-2006 |  | 10.921 | 10.359 | 54 | 44 | 44 |  |
|  | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 40.000 | 38.998 | 1.261 | 0 | 0 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hỗ trợ XD trường dạy nghề số 2 (50%) | c | BH | 2005 |  | 40.000 | 38.998 | 1.261 | 0 | 0 |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bồi thường giải phóng MB chợ Biên Hòa | C |  |  |  |  |  | 4.700 | 4.700 | 4.700 |  |
| 1.3* | Nguồn khai thác quỹ đất |  |  |  |  | 61.087 | 60.262 | 21.541 | 11.042 | 11.042 |  |
|  | GIAO THÔNG |  |  |  |  | 49.287 | 45.575 | 17.635 | 9.472 | 9.472 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường bờ hào sân bay Rang Rang | C | VC | 2005 | 12km | 2.430 | 2.274 | 206 | 31 | 31 |  |
| 2 | Đường vào khu TDC La Ngà | C | ĐQ | 2005 | 4.2km | 5.015 | 4.066 | 985 | 55 | 55 |  |
| 3 | Đường trục chính thị trấn Gia Ray | C | XL | 2005-2006 |  | 24.669 | 22.538 | 4.049 | 203 | 203 |  |
| 4 | Đường vào nghĩa trang TP Biên Hòa | C | LT | 2005 | 6km | 13.512 | 13.512 | 3.078 | 105 | 105 |  |
| 5 | Đường ấp 4 đi cây cầy xã Phú Lý - VC | C | VC | 2005-2006 | 1.7km | 3.661 | 3.185 | 201 | 102 | 102 |  |
| 6 | Đường vào trường Hùng Vương | C | BH | 2005 |  |  |  | 156 | 18 | 18 |  |
| 7 | Hạ tầng TT huyện Thống Nhất | C |  |  |  |  |  | 8.960 | 8.960 | 8.960 |  |
|  | GIÁO DỤC |  |  |  |  | 0 | 3.156 | 1.959 | 1.212 | 1.212 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường TH Phú Hội khối lớp học 10 phòng | C | NT | 2005 | 10 ph |  | 1.498 | 577 | 0 | 0 |  |
| 2 | Trường TH Vĩnh Thanh 1 khối lớp học 10 phòng | C | NT | 2005 | 10 ph |  | 1.658 | 383 | 263 | 263 |  |
| 3 | Trường TH Thiện Tân Khối lớp học 10 phòng | C | VC | 2005 | 10 ph |  |  | 1.000 | 950 | 950 |  |
|  | CẤP NƯỚC |  |  |  |  | 11.800 | 11.531 | 241 | 13 | 13 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HT cấp nước phường Tân Hòa | C | BH | 2005-2006 |  | 11.800 | 11.531 | 241 | 13 | 13 |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.705 | 344 | 344 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GPMB hạ tầng khu TT H. Cẩm Mỹ | C | CM | 2005-2006 |  |  |  | 941 | 0 | 0 |  |
| 2 | NCĐT 768 (đoạn từ ngã 3 Gạc Nai - ngã 3 Đồng Khởi) | C | BH | 2005-2006 |  |  |  | 764 | 344 | 344 |  |
| 1.4* | Nguồn quỹ phát triển nhà ở |  |  |  |  | 2.097 | 68.248 | 28.850 | 6.208 | 6.208 |  |
|  | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 2.097 | 65.121 | 25.606 | 5.711 | 5.711 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | XDHT chung cư cao tầng 5A Nguyễn Văn Trỗi | B | BH | 2005-2007 |  |  | 53.683 | 6.926 | 416 | 416 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SC cư xá 12/5- CMT 8 | C | BH | 2003-2005 |  | 2.097 | 2.097 | 2.306 | 205 | 205 |  |
| 2 | SC cư xá số 15 đường Hưng Đạo Vương | C | BH | 2003-2005 |  |  | 1.738 | 1.854 | 757 | 757 |  |
| 3 | XDHT chung cư cao tầng Nguyễn Văn Trỗi | C | BH | 2004-2006 |  |  |  | 8.559 | 0 | 0 |  |
| 4 | Xây dựng cư xá 100/30 (Xí nghiệp In) | C | Bh | 2004-2005 |  |  | 5.263 | 5.531 | 4.330 | 4.330 |  |
| 6 | XD cư xá vôi xi măng Bình Hòa | C | VC | 2006-2007 |  |  | 2.340 | 430 | 4 | 4 |  |
|  | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 0 | 3.127 | 116 | 116 | 116 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XDHT chung cư cao tầng Nguyễn Văn Trỗi | C | BH | 2005 |  |  |  | 73 | 0 | 0 |  |
| 2 | SC cải tạo nhà số 73 Khổng Tử - LK | C | LK | 2005 |  |  | 3.127 | 9 | 73 | 73 |  |
| 3 | XD cư xá vôi xi măng Bình Hòa | C | VC | 2005 |  |  |  | 0 | 9 | 9 |  |
| 4 | XD mới chung cư cao tầng 98-100 QL 1 | C | BH | 2005 |  |  |  | 34 | 0 | 0 |  |
| 5 | XD mới khu cư xá Xí nghiệp In số 100/33 | C | BH | 2005 |  |  |  | 0 | 34 | 34 |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XD chung cư đường Nguyễn Văn Trỗi | C | BH | 2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | XD cư xá vôi xi măng Bình Hòa | C | VC | 2005 |  |  |  | 64 | 64 | 64 |  |
| 3 | SC cải tạo nhà số 73 Khổng Tử - LK | C | LK | 2005 |  |  |  | 96 | 96 | 96 |  |
|  | TT công trình có hồ sơ quyết toán |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.968 | 221 | 221 |  |
|  | TT quyết toán sc nhà 21-23p. Thanh Bình |  |  |  |  |  |  | 75 | 2 | 2 |  |
|  | XD khu tái định cư khóm 3 P. Long Bình |  |  |  |  |  |  | 2.893 | 219 | 219 |  |
|  | VỐN DỰ PHÒNG |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5* | Nguồn vay Trung ương |  |  |  |  | 0 | 0 | 82.700 | 1.676 | 1.676 | 0 |
|  | GIAO THÔNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 81.317 | 293 | 293 | 0 |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bồi thường giải phóng MB tỉnh lộ 16 | B |  |  |  |  |  | 66.207 | 293 | 293 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bồi thường giải phóng MB đường 5 nối dài | C |  |  |  |  |  | 15.110 | 0 | 0 |  |
|  | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 0 |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bồi thường giải phóng MB chợ Biên Hòa | C |  |  |  |  |  | 1.383 | 1.383 | 1.383 |  |
| 1.6* | Nguồn tồn 2004 chuyển sang |  |  |  |  | 0 | 276.106 | 512.235 | 48.803 | 48.803 | 0 |
|  | NGUỒN XDCB |  |  |  |  | 0 | 276.106 | 249.813 | 29.598 | 29.598 | 0 |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 0 | 276.106 | 249.813 | 29.598 | 29.598 | 0 |
| I | GIAO THÔNG |  |  |  |  | 0 | 198.683 | 150.650 | 14.595 | 14.595 | 0 |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 165.146 | 139.311 | 11.519 | 11.519 | 0 |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường QL IK (cổng 1 - cầu Hóa An) | B | BH | 2000-2005 | 2.48km |  | 87.996 | 78.484 | 2.839 | 2.839 |  |
| 2 | Đường Đồng Khởi (XLHN-BV Lao) | B | BH | 2002-2005 | 3.9km |  | 55.056 | 36.857 | 5.685 | 5.685 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường Đồng Khởi (BV Lao-TL24) | C | BH | 2002-2005 | 4.73km |  | 14.979 | 17.536 | 44 | 44 |  |
| 4 | Cầu An Viễn | C | TB | 2003-2005 | 36m |  | 2.396 | 2.241 | 1.403 | 1.403 |  |
| 5 | Cầu Rạch Gốc | C | VC | 2003-2005 | 24.5m |  | 2.802 | 2.713 | 858 | 858 |  |
| 8 | Đường TW Cục | C | VC | 2003-2005 | 8km |  | 1.917 | 1.479 | 689 | 689 |  |
|  | b/ Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 33.537 | 11.339 | 3.076 | 3.076 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Suối Chồn-Bàu Cối | C | LK | 2004-2005 | 13.5km |  | 4.503 | 4.222 | 1.789 | 1.789 |  |
| 2 | Nâng cấp mở rộng Hương lộ 12 | C | LT | 2004-2005 | 3.86km |  | 3.887 | 3.465 | 887 | 887 |  |
| 3 | Đường chiến khu D-cầu số 9 Hiếu Liêm | C | VC | 2004-2005 | 6km |  |  | 95 | 9 | 9 |  |
| 4 | Đường quán Hồng Tiên | C | TN | 2004-2005 |  |  | 4.081 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Đường khu TT H. Định Quán | C | ĐQ | 2002-2004 |  |  | 17.447 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Cầu treo Tà Lài | C | TP | 2003-2005 |  |  | 3.619 | 3.557 | 390 | 390 |  |
| II | THỦY LỢI - NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 11 | 11 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 11 | 11 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh tiêu Cầu Dầu | C | LK | C |  |  |  | 50 | 11 | 11 |  |
| III | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường CNKT Đồng Nai (GĐ 2) | C | BH | 2003-2004 |  |  | 305 | 0 | 0 | 0 |  |
| IV | VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 0 | 20.388 | 14.579 | 1.276 | 1.276 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 20.388 | 14.579 | 1.276 | 1.276 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà Thiếu nhi tỉnh | C | BH | 2003-2004 |  |  | 6.795 | 5.979 | 136 | 136 |  |
| 2 | Đài Truyền thanh xã ĐBKK Sông Thao. Đồi 61. Sông Trầu - TB | C | TB | 2004-2005 |  |  |  | 255 | 255 | 255 |  |
| 3 | Nghĩa trang cán bộ tỉnh | C | BH | 2004-2005 |  |  | 13.593 | 2.111 | 0 | 0 |  |
| 4 | Trùng tu tôn tạo di tích TW cục | C | VC | 2004-2005 |  |  |  | 6.235 | 885 | 885 |  |
| VII | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 0 | 0 | 924 | 924 | 924 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 924 | 924 | 924 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐTHT chữa cháy tự động CO2 trụ sở khối Nhà nước | C | BH | 2004-2005 |  |  |  | 924 | 924 | 924 |  |
| VIII | CẤP NƯỚC |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.721 | 2.407 | 2.407 |  |
|  | a/ Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.721 | 2.407 | 2.407 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyến ống D300 đường NVT (cổng 2 - cầu Hóa An) | C | BH | 2003-2005 | 3km |  |  | 2.664 | 668 | 668 |  |
| 2 | Tuyến ống cấp nước TL 16P. Bửu Hòa | C | BH | 2003-2005 | 2369m |  |  | 3.735 | 648 | 648 |  |
| 4 | HT cấp nước khu TT huyện Nhơn Trạch | C | NT | 2004-2005 |  |  |  | 4.323 | 1.091 | 1.091 |  |
| IX | HẠ TẦNG CÔNG CỘNG |  |  |  |  | 0 | 54.446 | 50.777 | 6.071 | 6.071 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thoát lũ tập đoàn 29 | B | BH | 2003-2005 |  |  | 24.721 | 14.987 | 2.817 | 2.817 |  |
| 2 | Thoát nước Suối Linh | B | BH | 2003-2005 |  |  | 29.725 | 30.174 | 1.022 | 1.022 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường ống thoát nước thải KCN Nhơn Trạch 2 | C | NT | 2004-2005 |  |  |  | 3.940 | 605 | 605 |  |
| 4 | Thoát nước khu thương mại phía Bắc TT Xuân Lộc - LK | C | LK | 2004-2005 |  |  |  | 1.676 | 1.627 | 1.627 |  |
| 5 | Khu TDC ngư dân lòng Hồ Trị An - Phú Lý | C | VC | 2003-2004 | 4.7ha |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| X | AN NINH QUỐC PHÒNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 19.114 | 3.850 | 3.850 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu kỹ thuật và 4 đại đội | C | BH | 2003-2004 |  |  |  | 11.623 | 620 | 620 |  |
| 2 | XD cụm dân cư đồng bào dân tộc ấp Lý Lịch – VC | C | BH | 2004-2005 |  |  |  | 6.553 | 2.918 | 2.918 |  |
| 3 | XD trụ sở phòng Cảnh sát đường thủy | C | BH | 2003 |  |  |  | 937 | 312 | 312 |  |
| XI | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |  |  |  |  | 0 | 2.284 | 2.998 | 464 | 464 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA tin học hóa QLHCNN tại Sở Công nghiệp | C | BH | 2003-2005 |  |  |  | 2.074 | 464 | 464 |  |
| 2 | Hệ CT cấp giấy CNQSHN và QSDĐ tại Sở TNMT | C | BH | 2004-2005 |  |  | 2.284 | 924 | 0 | 0 |  |
| B | THIẾT KẾ QUY HOẠCH |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.778 | 2.712 | 2.712 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | QH khu văn hóa lịch sử Miền Đông |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | QH chi tiết đường giao thông đường sông Đồng Nai |  |  | 2003-2005 |  |  |  | 1.569 | 1.052 | 1.052 |  |
| 3 | QH phát triển du lịch ĐN 2001-2010 xét năm 2020 |  |  | 2003-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | ĐC bổ sung QHSDĐ Định Quán |  | ĐQ | 2003-2005 |  |  |  | 396 | 46 | 46 |  |
| 5 | QH 1/2000 khu đô thị CN - dịch vụ xã La Ngà |  | ĐQ | 2003-2005 |  |  |  | 211 | 41 | 41 |  |
| 6 | QH khu TDC ấp 5 xã La Ngà -ĐQ |  | ĐQ | 2004-2005 |  |  |  | 69 | 39 | 39 |  |
| 7 | QH PT kinh tế xã hội H. Cẩm Mỹ |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 150 | 78 | 78 |  |
| 8 | QH SDD H. Cẩm Mỹ |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 500 | 500 | 500 |  |
| 9 | QH khu thương mại An Phước |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 10 | QH giao thông-thủy lợi 5 xã dọc sông ĐNai |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 11 | QH chung XD xã Phú Hội |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 12 | QH chung XD xã Phước Thiện |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 13 | QH chung xây dựng xã Long Tân |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 14 | QH chung xây dựng xã Long Thọ |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 15 | QH chung xây dựng xã Hiệp Phước |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 16 | QH chung xây dựng Đồng Mu Rùa |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 17 | QH vùng nuôi tôm CN xã Phước An |  | NT | 2003-2004 |  |  |  | 148 | 33 | 33 |  |
| 19 | QH PT kinh tế xã hội H. Thống Nhất |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 239 | 67 | 67 |  |
| 20 | QH SDĐ huyện Thống Nhất (mới) |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 450 | 450 | 450 |  |
| 21 | QH chung khu TT H. Thống Nhất (tỷ lệ 1/10.000) |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 22 | QH chi tiết khu dân cư B1 thuộc TT đô thị Dầu Giây |  | TN | 2004-2005 | 40ha |  |  | 0 |  |  |  |
| 23 | QH chi tiết khu dân cư A1-C1 thuộc TT đô thị Dầu Giây |  | TN | 2004-2005 | 160ha |  |  | 0 |  |  |  |
| 24 | ĐC bổ sung QH SDD huyện Trảng Bom |  | TB | 2003-2004 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 25 | QH khu làng bưởi Tân Triều - phục vụ du lịch |  | VC | 2003-2004 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 26 | QH chi tiết 1/200 khu du lịch núi Gia Lào |  | XL | 2003-2004 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 27 | QH 1/2000 khu TM dịch vụ - TDC KCN huyện Xuân Lộc |  | XL | 2004-2005 |  |  |  | 163 |  |  |  |
| 28 | ĐC bổ sung QH sử dụng đất thị xã Long Khánh |  | LK | 2003-2005 |  |  |  | 150 | 150 | 150 |  |
| 29 | QH KTXH thị xã Long Khánh |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 30 | QH chung thị xã Long Khánh |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 270 |  |  |  |
| 31 | QH cảnh quan Hóa An - Bửu Hòa |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 128 | 59 | 59 |  |
| 32 | QH 1/2000 phường Trảng Dài (phần còn lại) |  | BH | 2003-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 33 | QH TT hành chính TP. BH (phường TN) |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 257 | 145 | 145 |  |
| 34 | QH cảnh quan trục đường ven Sông Cái |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 79 | 52 | 52 |  |
| C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  | 0 | 3.437 | 2.223 | 2.223 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nút giao thông Vườn Mít |  | BH | 2003-2004 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Đường song hành Xa lộ Hà Nội |  | BH | 2003-2004 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | ĐT nâng cấp Hương lộ 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | Cầu Mã Đà |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5 | Cầu km 8 trên ĐT 761 |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 6 | Cầu Suối Ràng km 31+100 trên ĐT 761 |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7 | Cầu 7.8.9 trên tuyến Hiếu Liêm |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 94 | 26 | 26 |  |
| 8 | Mút giao thông CMT8 giao với QL 1K |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 9 | Hồ chứa nước nhỏ xã Phú An (2 hồ) phục vụ nông nghiệp |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 224 | 144 | 144 |  |
| 10 | XD trụ sở dịch vụ công |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 300 | 259 | 259 |  |
| 11 | Trung tâm sát hạch lái xe |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 59 | 59 | 59 |  |
| 12 | XD ký túc xá sinh viên tại Tp HCM |  | TP HCM | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 13 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H. Cẩm Mỹ |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 14 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H. Thống Nhất |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
| 15 | XD khu văn hóa lịch sử Miền Đông |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  |
| 16 | Đầu tư thiết bị PCCC cho phòng Cảnh sát PCCC |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 17 | Trụ sở Công an PCCC cụm Tân Phú - Định Quán |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 18 | Trụ sở công an PCCC cụm Xuân Lộc - Long Khánh |  | XL | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 19 | MR cấp nước TT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 20 | Mạng lưới cấp nước phường Trảng Dài |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 21 | Mạng lưới cấp nước phường Tân Hiệp |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 22 | Mạng lưới cấp nước phường Bửu Long |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 23 | Mạng lưới cấp nước phường Long Bình |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 24 | Mạng lưới cấp nước phường Tân Phong |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 25 | Mạng lưới cấp nước phường Bửu Hòa |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 26 | Mạng lưới cấp nước phường Tân Vạn |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 24 | 24 | 24 |  |
| 27 | Mạng lưới cấp nước phường Hiệp Hòa |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 28 | Mạng lưới cấp nước phường An Bình |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 29 | Mạng lưới cấp nước phường Long Bình Tân |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 24 | 24 | 24 |  |
| 30 | Mạng lưới cấp nước phường Thống Nhất |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 31 | Mạng lưới cấp nước phường Tân Mai |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 32 | Mạng lưới cấp nước phường Bình Đa |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 33 | Mạng lưới cấp nước phường Tam Hiệp |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 34 | HT cấp nước khu TT huyện Định Quán |  | §Q | 2004-2005 |  |  |  | 66 | 66 | 66 |  |
| 35 | Hồ chứa nước PCCC rừng PT 3 LT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 52 | 32 | 32 |  |
| 36 | Trường THPT bán công Định Quán - ĐQ |  | ĐQ | 2004-2005 | 1400hs |  |  | 47 | 47 | 47 |  |
| 37 | Trường THCS Phú Túc |  | ĐQ | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 38 | Trường TH Tân Thành |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 39 | Trường TH Phước Tân - LT |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 32 | 32 | 32 |  |
| 40 | Trường TH Tam Phước 2 - LT |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 13 | 13 | 13 |  |
| 41 | Trường TH Long Phước - LT |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 42 | Trường TH Cẩm Đường - LT |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 13 | 13 | 13 |  |
| 43 | Trường TH Phú Hội - NT |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 44 | Trường THCS Hiệp Phước - NT |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 45 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Trảng Bom |  | TB | 2004-2005 |  |  |  | 43 | 26 | 26 |  |
| 46 | Trường TH Lê Văn Tám - TB |  | TB | 2004-2005 | 650hs |  |  | 32 | 19 | 19 |  |
| 47 | Trường THPT bán công Ngô Sỹ Liên - TB |  | TB | 2004-2005 | 1600hs |  |  | 53 | 53 | 53 |  |
| 48 | Trường PTTH Dầu Giây |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 52 | 26 | 26 |  |
| 49 | Trường TH Phú Thanh |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 89 | 14 | 14 |  |
| 50 | Trường THPT Xuân Hưng |  | XL | 2004-2005 | 1400hs |  |  | 26 | 26 | 26 |  |
| 51 | Trường TH Chu Văn An |  | XL | 2004-2005 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |
| 52 | Trường THCS Trảng Táo |  | XL | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 53 | XD phòng Địa chính Nhà đất H. Nhơn Trạch |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 54 | XD phòng Địa chính Nhà đất H.Tân Phú |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 55 | XD phòng Địa chính Nhà đất H.Vĩnh Cửu |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 56 | XD trạm Y tế P. Tam Hòa |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 57 | HT xử lý nước thải BV Đa khoa khu vực Long Thành |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 58 | Trạm Y tế xã Hiếu Liêm |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 59 | Phòng khám Đa khoa khu vực Phú Lý |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 60 | XD TT Văn hóa thanh niên |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 61 | Trường CNKT Đồng Nai - GĐ II |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 105 | 105 | 105 |  |
| 62 | Trung tâm đào tạo xúc tiến việc làm Xuân Phú |  | XL | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 63 | Hệ cấp nước tập trung xã Xuân Thiện |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 15 | 6 | 6 |  |
| 64 | Hệ cấp nước tập trung ấp 4+5 xã Thanh Sơn |  | ĐQ | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 65 | Hệ cấp nước tập trung xã Xuân Thạnh |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 113 | 103 | 103 |  |
| 66 | Hệ cấp nước tập trung xã Phú Lập |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 82 | 8 | 8 |  |
| 67 | Đầu tư công trình Thế giới Tuổi thơ |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 68 | SC cải tạo trụ sở Ủy ban MTTQ |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 69 | Trường THCS Thanh Sơn |  | ĐQ | 2004-2005 | 8 phßng |  |  | 0 |  |  |  |
| 70 | XD trụ sở khối Nhà nước H. Cẩm Mỹ |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 77 | 77 | 77 |  |
| 71 | XD trụ sở khối Đảng và khối Vận H. Cẩm Mỹ |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  |
| 72 | HT khu TT huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 73 | XD nhà công vụ huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 74 | Đê bao xã Long Hưng |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 71 |  |  |  |
| 75 | Cầu giao thông nông thôn huyện Long Thành |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 76 | Đường Long Thọ 1 nối từ 319B đến Hương lộ 19 |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 77 | Thư viện H. Tân Phú |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 78 | Đường từ khu văn hóa đi đường Tà Lài |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 79 | Đường song song QL 20 (từ CA đến đường vào TT Y tế ) |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 80 | Cấp nước SH cho khu TTHC mới và khu dân cư xã Đaklua |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 81 | TTCX Nam Cát Tiên - HM trạm y tế |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 82 | Khu VHTT huyện Tân Phú |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 83 | XD trụ sở khối Nông lâm (NN-TV- Thú y - khuyến nông) |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 15 | 15 | 15 |  |
| 84 | XD khối trụ sở phòng Tư pháp, phòng Công chứng, giáo dục |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 14 | 14 | 14 |  |
| 85 | Trung tâm VHTT huyện Thống Nhất |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 45 | 45 | 45 |  |
| 86 | XD trường MG Gia Tân (Hoa Phượng) |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 88 | Trụ sở phòng Tài nguyên Môi trường |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 89 | Trường Mẫu giáo TT huyện Thống Nhất |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 42 | 20 | 20 |  |
| 90 | Đường điện TT 22kv và TBA ấp trung tâm xã T. Bình |  | TB | 2004-2005 | 2km |  |  | 0 |  |  |  |
| 91 | Đường giao thông phía Đông TT Trảng Bom |  | TB | 2004-2005 | 4km |  |  | 38 | 38 | 38 |  |
| 92 | Đường giao thông phía Nam TT Trảng Bom |  | TB | 2004-2005 | 3.5km |  |  | 0 |  |  |  |
| 93 | Cải tạo nghĩa trang liệt sĩ H. Trảng Bom |  | TB | 2004-2005 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |
| 94 | Bãi chôn lấp rác xã Tây Hòa |  | TB | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 95 | Đường nội ô khu phố 5 TT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 | 5km |  |  | 78 | 66 | 66 |  |
| 96 | Đường nội ô khu phố 5-2 TT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 | 1.9km |  |  | 0 |  |  |  |
| 97 | Đường nội ô khu phố 8-2 TT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 | 1.2km |  |  | 32 | 24 | 24 |  |
| 98 | Đường nội ô khu phố 8 TT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 | 1km |  |  | 0 |  |  |  |
| 99 | Đường nội ô khu phố 8 TT Vĩnh An (trước Huyện đội) |  | VC | 2004-2005 | 1km |  |  | 0 |  |  |  |
| 100 | Đường nội ô khu phố 5-6 TT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 | 2km |  |  | 52 | 42 | 42 |  |
| 101 | NC đường liên xã Bình Hòa - Tân Bình |  | VC | 2004-2005 | 6km |  |  | 30 | 30 | 30 |  |
| 102 | Sân bóng đá kết hợp sân khấu ngoài trời |  | VC | 2004-2005 | 9 ha |  |  | 0 |  |  |  |
| 103 | TT Bồi dưỡng Chính trị huyện Vĩnh Cửu |  | VC | 2004-2005 | 3000m2 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |
| 104 | NC nghĩa trang liệt sỹ H. Vĩnh Cửu |  | VC | 2004-2005 | 41ha |  |  | 0 |  |  |  |
| 105 | Nạo vét Suối Sâu |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 157 | 17 | 17 |  |
| 106 | Bãi chôn chất thải rắn H. Vĩnh Cửu |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 107 | TT Dạy nghề huyện Vĩnh Cửu |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 108 | Đường liên huyện Xuân Lộc đi Long Khánh |  | XL | 2004-2005 | 13.5km |  |  | 154 | 14 | 14 |  |
| 109 | TTCX Suối Cao HM chợ khu VH-TDTT nâng cấp trạm Y tế |  | XL | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 110 | HT thoát nước TT Long Thành |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 111 | Đường 25c (319b-Vĩnh Thanh) - NT |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 112 | Đường nối 319b đến xã Phước An - NT |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 113 | Trường Mẫu giáo Tà Lài |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 32 | 32 | 32 |  |
| 114 | XD trụ sở UBND xã Đaklua - TP |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 115 | XD trụ sở UBND xã Phú An |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 116 | XD trụ sở UBND xã Nam Cát Tiên - TP |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 117 | XD trụ sở UBND xã Thanh Sơn - TP |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 118 | Trường Mẫu giáo Phú Điền |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 119 | Trường Mẫu giáo Phú Thanh |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 120 | Trường Mẫu giáo Phú Thịnh |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 121 | Bãi chôn chất thải rắn xã Quang Trung |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 122 | Đê bao Tân An - VC |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 14 | 3 | 3 |  |
| 123 | Đường 908 Hùng Vương nối dài |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 33 | 33 | 33 |  |
| 124 | Đường Xuân Tân - đi Xuân Định - LK |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 125 | HT thoát lũ ven thị xã Long Khánh |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 211 | 211 | 211 |  |
| 126 | TTCX Xuân Thanh HM đường nhựa TT. chợ, khu y tế |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 127 | NC Nghĩa trang Liệt sỹ Long Khánh |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 128 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 129 | SC nhà hát TX Long Khánh |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
| 130 | Khu xử lý rác TX Long Khánh |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 131 | HT truyền thanh các xã ĐBKK TX Long Khánh |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 132 | Đường dọc sông ĐN từ cầu Hóa An - bến đò trạm |  | BH | 2004-2005 | 4.11km |  |  | 187 | 48 | 48 |  |
| 133 | QL I đoạn cầu Hang đến mố A Cầu Rạch Cát |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 134 | Đường dọc Sông Cái (từ cầu Rạch Cát đến Cogido) |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 135 | Đường nối Phan Đình Phùng với cây tràm |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 136 | Bờ kè đường CMT8 (đoạn NM nước đến Đình Phước Lư) |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 87 | 64 | 64 |  |
| 137 | Vỉa hè QL 15 |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 138 | Hồ Gia Măng |  | XL | 2004 |  |  |  | 332 | 134 | 134 |  |
| 139 | Nhà lưu trữ tài liệu Tỉnh ủy |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| D | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 0 | 0 | 18.898 | 5.031 | 5.031 | 0 |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà diễn tập và biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Cải lương |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Cầu km 8 trên ĐT 761 |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Cầu Suối Ràng km31+100 trên ĐT 761 |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | Cầu Suối Cốp 2 km 33+200 trên ĐT 761 |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 5 | Cầu số 1, 2, 3 dầm thép trên tuyến Hiếu Liêm |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 6 | Cầu số 4, 5, 6 dầm thép trên tuyến Hiếu Liêm |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 204 | 204 | 204 |  |
| 7 | Cầu số 7, 8, 9 dầm thép trên tuyến Hiếu Liêm |  |  |  |  |  |  | 37 | 24 | 24 |  |
| 8 | Nạo vét suối Săn Máu |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 190 | 0 | 0 |  |
| 10 | KCH kênh mương đập Long An |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 135 | 0 | 0 |  |
| 11 | Hồ chứa nước Lộc An |  |  |  |  |  |  | 33 | 0 | 0 |  |
|  | XD trạm bơm xã Đaklua |  |  |  |  |  |  | 115 | 0 | 0 |  |
|  | KCHKM trạm bơm Miếu Vạn |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 92 | 0 | 0 |  |
| 16 | XD trạm bơm Tân Khai |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 43 | 0 | 0 |  |
| 17 | KCH KM Hồ Gia Ui (GĐ II) |  | XL | 2004-2005 |  |  |  | 529 | 177 | 177 |  |
| 18 | XD trụ sở dịch vụ công |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | XD trụ sở làm việc Ban Tôn giáo Dân tộc |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H. Cẩm Mỹ |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H. Thống Nhất |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 130 | 130 | 130 |  |
| 22 | CTXD mới NLV Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | XD khu văn hóa lịch sử Miền Đông |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | ĐT thiết bị PCCC cho phòng Cảnh sát PCCC |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Trụ sở làm việc phòng CS Bảo vệ |  |  | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Trụ sở CA PCCC cụm Long Thành - Nhơn Trạch |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 129 | 19 | 19 |  |
| 27 | Trụ sở CA PCCC cụm Tân Phú - Định Quán |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Trụ sở CA PCCC cụm Thống Nhất - Vĩnh Cửu |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 108 | 18 | 18 |  |
| 29 | Trụ sở CA PCCC cụm Xuân Lộc - Long Khánh |  | XL | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Bồi thường GPMB cụm CN miền núi H.Định Quán |  | ĐQ | 2004-2005 |  |  |  | 5.836 | 345 | 345 |  |
| 31 | B/thường GPMB dự án cấp nước TT Long Thành |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 1.188 | 226 | 226 |  |
| 32 | MR hệ thống cấp nước TT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 360 | 0 | 0 |  |
|  | Thú y |  |  | 2004-2005 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 33 | Cấp nước TT Trảng Bom |  | TB | 2004-2005 |  |  |  | 968 | 127 | 127 |  |
| 35 | XD mới Hội Chữ thập đỏ tỉnh |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  |
| 36 | Hồ chứa nước PCCC rừng Lâm trường Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | XD trụ sở làm việc Liên minh HTX và DN ngoài Quốc doanh |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 15 | 15 | 15 |  |
| 39 | HT xử lý nước thải BV Đa khoa khu vực Long Thành |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 11 | 11 | 11 |  |
| 40 | XD Trạm Y tế xã Xuân Định |  | XL | 2004-2005 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |
| 41 | Trường THCS Phú Túc - ĐQ |  | ĐQ | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | Trường THCS Suối Nho - ĐQ |  | ĐQ | 2004-2005 |  |  |  | 35 | 32 | 32 |  |
| 43 | Trường THCS Nguyễn Trãi - ĐQ |  | ĐQ | 2004-2005 |  |  |  | 32 | 29 | 29 |  |
| 44 | Trường THCS Thanh Sơn - ĐQ |  | ĐQ | 2004-2005 |  |  |  | 34 | 31 | 31 |  |
| 45 | Trường THCS Phú Lợi - ĐQ |  | ĐQ | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật |  | BH | 2004-2005 | 400hs |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | Trung tâm SP thực hành |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 301 | 181 | 181 |  |
| 48 | Trường TH Tân Thành |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 | Trường THCS Tân Hiệp |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | Trường TH Phan Bội Châu - BH |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 52 | Trường THCS Xuân Đường |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 264 | 182 | 182 |  |
| 53 | Trường THCS Phước Tân 1 - LT |  | LT | 2004-2005 | 1400hs |  |  | 1.034 | 145 | 145 |  |
| 54 | Trường THCS Phước Bình |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 285 | 209 | 209 |  |
| 55 | Trường THCS Dương Văn Thi |  | NT | 2004-2005 | 1200hs |  |  | 42 | 0 | 0 |  |
| 57 | Trường THCN Nhơn Trạch |  | NT | 2004-2005 | 1400 |  |  | 950 | 893 | 893 |  |
| 58 | Trường THCS Tây Hòa |  | TB | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 | Trụ sở khối vận Thống Nhất |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 60 | Trường Mẫu giáo Phong Lan |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 61 | XD trụ sở ngành Nông Nghiệp PTNT |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
| 62 | Xây dựng phòng Địa chính Nhà đất II Nhơn Trạch |  | NT | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | Xây dựng phòng Địa chính Nhà đất II Tân Phú |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 64 | Xây dựng phòng Địa chính Nhà đất II Vĩnh Cửu |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | XD Trạm Y tế phường Tam Hòa |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 66 | XD cải tạo BV Đa khoa KV Thống Nhất |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | XD Trạm Y tế xã Hiếu Liêm |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  |
| 68 | XD NC phòng khám Đa khoa KV Phú Lý |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 69 | Đường 600 từ km 7+600-km 17+150 |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 40 | 0 | 0 |  |
| 70 | XDTT Văn hóa Thanh niên |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 | XD trường Dạy nghề 26/03 |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  |
| 72 | Trường CNKT Đồng Nai (GĐ 2) |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 73 | Hệ cấp nước tập trung xã Hưng Lộc |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 111 | 55 | 55 |  |
| 74 | Hệ cấp nước tập trung xã Phú Bình |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 159 | 103 | 103 |  |
| 75 | SC Ủy ban MTTQ (XD phòng họp, phòng ăn, CT sân vườn) |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 | Trạm bơm điện Cao Cang |  | §Q | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | Bãi chôn lấp chất thải Định Quán |  | §Q | 2004-2005 |  |  |  | 199 | 49 | 49 |  |
| 78 | Trường THCS Tây Sơn - ĐQ |  | ĐQ | 2004-2005 |  |  |  | 197 | 73 | 73 |  |
| 79 | XD trụ sở khối Nhà nước H. Cẩm Mỹ |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 246 | 246 | 246 |  |
| 80 | XD trụ sở khối Đảng và khối Vận H. Cẩm Mỹ |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 203 | 203 | 203 |  |
| 81 | HT khu TT huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 82 | Nhà công vụ huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 | Đê bao Long Hưng |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 84 | HT thoát nước TT Long Thành |  | LT | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 85 | Đường 25C đoạn 319B xuống xã Vĩnh Thanh |  | NT | 2004-2005 | 10.5km |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 | Đường 319B đến xã Phước An |  | NT | 2004-2005 | 3km |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 | Đường Long Thọ 1 - 319B đến HL 19 |  | NT | 2004-2005 | 3km |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 88 | Đường vào KCN Ông Kèo |  | NT | 2004-2005 | 10km |  |  | 80 | 0 | 0 |  |
| 89 | Thư viện H. Tân Phú |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 90 | Đường từ khu văn hóa đi đường Tà Lài |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 91 | Đường song song QL20 (từ CA - TTY tế) |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 2.933 | 0 | 0 |  |
| 92 | TTCX Nam Cát Tiên - HM trạm y tế |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 93 | XD trụ sở UBND xã Đaklua - TP |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 94 | XD trụ sở UBND xã Phú An |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | XD trụ sở UBND xã Nam Cát Tiên - TP |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 96 | XD trụ sở UBND xã Thanh Sơn - TP |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 35 | 35 | 35 |  |
| 97 | Trường Mầm non Phú Điền |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 98 | Trường Mẫu giáo Phú Thanh |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 99 | Trường Mẫu giáo Phú Thịnh |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | Trường Mẫu giáo Tài Lài |  | TP | 2004-2005 |  |  |  | 118 | 118 | 118 |  |
| 101 | XD trụ sở khối làm việc (P.NN, Trạm BV thực vật, thú y, KN) |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 78 | 78 | 78 |  |
| 102 | XD trụ sở làm việc phòng tư pháp, công chứng, giáo dục… |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 110 | 110 | 110 |  |
| 103 | XD trụ sở LV phòng Tài nguyên Môi trường và đội đo đạc… |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 73 | 64 | 64 |  |
| 104 | Bãi chôn chất thải rắn SH Quang Trung |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 105 | XD trường Mẫu giáo Gia Tân (Hoa Phượng) |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 59 | 59 | 59 |  |
| 106 | XD trụ sở khối Nhà nước H.Thống Nhất (mới) |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 122 | 122 | 122 |  |
| 107 | XD trụ sở khối Đảng huyện Thống Nhất (mới) |  | TN | 2004-2005 |  |  |  | 124 | 124 | 124 |  |
| 108 | Đường giao thông phía Đông TT Trảng Bom |  | TB | 2004-2005 | 4km |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 109 | Đường giao thông phía Nam TT Trảng Bom |  | TB | 2004-2005 | 3.5km |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 110 | Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ huyện Trảng Bom |  | TB | 2004-2005 |  |  |  | 44 | 44 | 44 |  |
| 111 | HT truyền thanh các xã ĐBKK huyện Trảng Bom |  | TB | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 | Đường nội ô khu phố 5 TT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 | 5km |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 113 | Đường nội ô khu phố 5-2 TT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 | 1.9km |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 114 | Đường nội ô khu phố 8-2 TT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 | 1.2km |  |  | 30 | 0 | 0 |  |
| 115 | Đường nội ô khu phố 8 TT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 | 1km |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 | Đường nội ô khu phố 8 TT Vĩnh An (trước huyện đội) |  | VC | 2004-2005 | 1km |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 117 | Đường nội ô khu phố 5 - 6 TT Vĩnh An |  | VC | 2004-2005 | 2km |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 118 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt VC |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 119 | Trung tâm Dạy nghề H. Vĩnh Cửu |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 120 | Đường Tân Hiền (liên xã Thạnh Phú - Thiện Tân) |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  |
| 121 | NC đường liên xã Bình Hòa - Tân Bình |  | VC | 2004-2005 | 6km |  |  | 50 | 0 | 0 |  |
| 122 | Sân bóng đá kết hợp sân khấu ngoài trời |  | VC | 2004-2005 | 9 ha |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 123 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị H. Vĩnh Cửu |  | VC | 2004-2005 | 3000m2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 124 | NC nghĩa trang liệt sỹ H. Vĩnh Cửu |  | VC | 2004-2005 | 41ha |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 125 | Trung tâm Dạy nghề H. Vĩnh Cửu |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 126 | Thư viện H. Vĩnh Cửu |  | VC | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 127 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Xuân Lộc |  | XL | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 128 | Khu TDTT huyện Xuân Lộc |  | XL | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 129 | Đường liên H. Xuân Lộc đi Long Khánh (Xuân Trường – Bảo Vinh) |  | XL | 2004-2005 | 13.5km |  |  | 150 | 150 | 150 |  |
| 130 | TTCX Suối Cao HM chợ khu VH-TDTT nâng cấp Trạm Y tế |  | XL | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 131 | NC nghĩa trang LS huyện Long Khánh |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 132 | Đường 908 Hùng Vương nối dài |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 103 | 103 | 103 |  |
| 133 | Đường Xuân Tân - Xuân Định (XL) |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 134 | HT thoát nước lũ ven thị xã Long Khánh |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  |
| 135 | TTCX Xuân Thanh HM đường nhựa TT, chợ, khu y tế |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 136 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định |  | LK | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 137 | XD bờ kè dọc đường CMT8 từ CTy cấp nước - Phước Lư |  | BH | 2004-2005 | 350m |  |  | 100 | 0 | 0 |  |
| 138 | Đường vào trường THCS Hùng Vương |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 49 | 49 | 49 |  |
| 139 | Vỉa hè QL 15 |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 140 | Nhà Lưu trữ tài liệu Tỉnh ủy |  | BH | 2004-2005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Các DA ngưng không triển khai chờ TLHĐ |  |  |  |  |  |  | 951 | 712 | 712 |  |
|  | ĐC nút GT QL1K và CMT8 đường dẫn vào cầu Hóa An mới |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hồ chứa nước Long Giao |  |  |  |  |  |  | 508 | 508 | 508 |  |
| 2 | Hồ Suối Rết |  |  |  |  |  |  | 181 | 35 | 35 |  |
| 3 | KCH kênh mương đập Suối Cả |  |  |  |  |  |  | 76 | 9 | 9 |  |
| 4 | HTTT các xã ĐBKK huyện Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Đập dâng Sông Ray |  |  |  |  |  |  | 69 | 69 | 69 |  |
| 7 | Nạo vét rạch Đông |  |  |  |  |  |  | 99 | 73 | 73 |  |
| 8 | Bãi đậu ô tô buýt tại phường Trung Dũng |  |  |  |  |  |  | 19 | 19 | 19 |  |
|  | Các dự án hoàn thành chờ quyết toán |  |  |  |  |  |  | 234.358 | 8.526 | 8.526 |  |
|  | Đường 120 đi Gia Canh |  |  |  |  |  |  | 9.665 | 160 | 160 |  |
| 1 | Đường Bàu Sầm |  |  |  |  |  |  | 7.278 | 1.193 | 1.193 |  |
| 2 | Đường Bàu Sen |  |  |  |  |  |  | 1.766 | 157 | 157 |  |
| 3 | Cầu Tân Trạch |  |  |  |  |  |  | 1.733 | 198 | 198 |  |
| 4 | Đường Nguyễn Văn Trị |  |  |  |  |  |  | 35.909 | 0 | 0 |  |
| 5 | Đường ven Công viên Biên Hùng |  |  |  |  |  |  | 13.487 | 174 | 174 |  |
| 6 | KCH kênh mương đập Đồng Háp |  |  |  |  |  |  | 1.901 | 151 | 151 |  |
| 7 | Trụ sở khối NN tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 57.837 | 381 | 381 |  |
| 8 | Thư viện tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 9.554 | 1.666 | 1.666 |  |
| 9 | Trung tâm Bảo trợ người già |  |  |  |  |  |  | 5.635 | 65 | 65 |  |
| 10 | Trụ sở Sở Tài chính |  |  |  |  |  |  | 6.323 | 297 | 297 |  |
| 11 | HT làng nghề SX gạch ngói Hố Nai 3 |  |  |  |  |  |  | 17.731 | 533 | 533 |  |
| 12 | Đường vào cụm công nghiệp gạch ngói HN 3 |  |  |  |  |  |  | 2.377 | 0 | 0 |  |
| 13 | Cầu vượt Trường Hùng Vương |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | XD bờ kè và công viên Nguyễn Văn Trị |  |  |  |  |  |  | 32.067 | 191 | 191 |  |
| 15 | Đường Bùi Văn Hòa |  |  |  |  |  |  | 2.433 | 159 | 159 |  |
| 16 | Cải tạo NC đường Huỳnh Văn Lũy |  |  |  |  |  |  | 6.953 | 1.320 | 1.320 |  |
| 17 | Đường vào trường TH kinh tế |  |  |  |  |  |  | 9.481 | 185 | 185 |  |
| 18 | Đường Cây Gáo Thanh Bình |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Thư viện H. Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 2.188 | 58 | 58 |  |
| 20 | Đường CMT8 - Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 8.755 | 1.600 | 1.600 |  |
| 21 | Đường liên xã Bình Lục - Lợi Hòa |  |  |  |  |  |  | 27 | 27 | 27 |  |
| 22 | Đường ấp 1 xã Trị An |  |  |  |  |  |  | 1.259 | 10 | 10 |  |

UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                                                                            Mẫu số 17/CKTC-NSĐP

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2005

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh)

|  | §¬n vÞ: TriÖu ®ång |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ChØ tiªu | Quyết toán | Trong ®ã |  |
|  |  |  | Vèn §T | Vèn SN |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
|  | Tæng sè | 35.905 | 16.665 | 19.240 |
| I | Chi chương tr×nh môc tiªu Quèc gia | 23.021 | 4.323 | 18.698 |
| 1 | Chư¬ng tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ viÖc lµm | 1.394 |  | 1.394 |
| 2 | Chư¬ng tr×nh nưíc s¹ch vµ vÖ sinh MTNT | 2.254 | 2.055 | 199 |
| 3 | Chư¬ng tr×nh d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh | 5.968 |  | 5.968 |
| 4 | Chư¬ng tr×nh phßng chèng mét sè bÖnh XH, bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AISD | 6.114 | 1.293 | 4.821 |
| 5 | Chư¬ng tr×nh v¨n hãa | 414 |  | 414 |
| 6 | Chư¬ng gi¸o dôc ®µo t¹o | 6.167 | 975 | 5.192 |
| 7 | Chư¬ng tr×nh phßng chèng téi ph¹m | 710 |  | 710 |
| II | Bæ sung thùc hiÖn chư¬ng tr×nh 135 | 8.407 | 8.407 |  |
| III | Bæ sung thùc hiÖn dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng | 1.710 | 1.710 |  |
| IV | Mét sè môc tiªu nhiÖm vô kh¸c | 2.767 | 2.225 | 542 |

UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                                                                                        Mẫu số 18/CKTC-NSĐP

QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH,

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2005

| (Phụ lục kèm theo Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh) | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tªn ®¬n vị | Tæng thu NSNN trªn ®Þa bµn theo ph©n cÊp | QuyÕt to¸n chi NS huyÖn, x· | Sè bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh cho ng©n s¸ch huyÖn, thµnh phè, thÞ x· vµ ng©n s¸ch x·, phưêng, thÞ trÊn thuéc tØnh |  |  |  |
|  |  |  |  | Tæng sè | Bæ sung c©n ®èi | Bæ sung cã môc tiªu | Kh¸c |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Thµnh phè Biªn Hòa | 673.110 | 287.934 | 10.293 | 3.367 | 2.330 | 4.596 |
| 2 | ThÞ x· Long Kh¸nh | 95.201 | 131.223 | 75.294 | 68.406 | 6.246 | 642 |
| 3 | HuyÖn T©n Phó | 30.407 | 102.577 | 93.707 | 79.410 | 12.403 | 1.894 |
| 4 | HuyÖn §Þnh Qu¸n | 64.820 | 109.872 | 85.162 | 75.242 | 9.180 | 740 |
| 5 | HuyÖn Xu©n Léc | 101.881 | 118.973 | 56.705 | 51.740 | 4.172 | 793 |
| 6 | HuyÖn CÈm Mü | 44.453 | 86.554 | 62.286 | 55.139 | 5.603 | 1.544 |
| 7 | HuyÖn Thèng NhÊt | 42.926 | 78.510 | 55.430 | 49.159 | 6.235 | 36 |
| 8 | HuyÖn Tr¶ng Bom | 371.315 | 165.128 | 73.291 | 60.086 | 9.901 | 3.304 |
| 9 | HuyÖn VÜnh Cöu | 24.520 | 69.728 | 55.544 | 46.178 | 5.128 | 4.238 |
| 10 | HuyÖn Long Thµnh | 727.095 | 143.245 | 53.043 | 42.871 | 8.636 | 1.536 |
| 11 | HuyÖn Nh¬n Tr¹ch | 706.753 | 103.755 | 45.977 | 37.844 | 5.983 | 2.150 |
| Tæng sè |  | 2.882.482 | 1.397.499 | 666.732 | 569.442 | 75.817 | 21.473 |

UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                                                                                                                    Mẫu số 19/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN,

THỊ XÃ, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2005

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | §¬n vÞ tÝnh: % (phÇn tr¨m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tªn ®¬n vÞ | Chi tiÕt c¸c kho¶n thu (theo ph©n cÊp cña tØnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT |  | ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp | ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt | ThuÕ tµi nguyªn | ThuÕ m«n bµi | Thu lÖ phÝ trước b¹ (xe & kh¸c) | ThuÕ chuyÓn quyÒn SD ®Êt | ThuÕ nhµ ®Êt | ThuÕ SD ®Êt n«ng nghiÖp | Thu tiÒn SD ®Êt | Thu phÝ h¹ tÇng t¸i ®Þnh cư | Thu tiÒn ®Òn bï ®Êt c«ng | Thu phÝ, lÖ phÝ | Thu phÝ h¹ tÇng | Thu kh¸c ng©n s¸ch |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Thµnh phè Biªn Hòa | 37 | 37 | 49 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | ThÞ x· Long Kh¸nh | 49 | 49 | 49 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | HuyÖn T©n Phó | 49 | 49 | 49 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | HuyÖn §Þnh Qu¸n | 49 | 49 | 49 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | HuyÖn VÜnh Cöu | 49 | 49 | 49 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | HuyÖn Long Thµnh | 49 | 49 | 49 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | HuyÖn Nh¬n Tr¹ch | 49 | 49 | 49 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | HuyÖn Xu©n Léc | 49 | 49 | 49 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | HuyÖn Thèng NhÊt | 49 | 49 | 49 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | HuyÖn Tr¶ng Bom | 49 | 49 | 49 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | HuyÖn CÈm Mü | 49 | 49 | 49 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                                                                                                                    Mẫu số 20/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH

TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2005

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | §¬n vÞ tÝnh: % (phÇn tr¨m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tªn ®¬n vÞ | Chi tiÕt c¸c kho¶n thu (theo ph©n cÊp cña tØnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt | ThuÕ tµi nguyªn | ThuÕ m«n bµi | Thu lÖ phÝ trước b¹ huyÖn tæ chøc thu (Nhµ, ®Êt) | ThuÕ chuyÓn quyÒn SD ®Êt | ThuÕ nhµ ®Êt huyÖn tæ chøc thu | ThuÕ SD ®Êt n«ng nghiÖp | Thu viÖn trî kh«ng hoµn l¹i |  | Thu phÝ. lÖ phÝ do x·, phường, thÞ trÊn thu | Thu cè ®Þnh t¹i x· | Thu kh¸c NS ®¬n vÞ x·, phường qu¶n lý thu nép |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| I | TP.Biªn Hßa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường Thanh B×nh | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Phường Hßa B×nh | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Phường Trung Dòng | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Phường QuyÕt Th¾ng | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Phường Quang Vinh | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Phường Böu Long | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Phường Böu Hßa | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Phường T©n V¹n | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Phường T©n Phong | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Phường Thèng NhÊt | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Phường T©n TiÕn | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Phường Tr¶ng Dµi | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Phường T©n Mai | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Phường T©n HiÖp | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Phường Tam HiÖp | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Phường Tam Hßa | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Phường B×nh §a | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Phường An B×nh | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Phường Long B×nh T©n | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Phường Long B×nh | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Phường Hè Nai | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Phường T©n Biªn | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Phường T©n Hßa | 49 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 24 | X· HiÖp Hßa | 49 | 30 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 25 | X· Hãa An | 49 | 30 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 26 | X· T©n H¹nh | 49 | 30 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| II | HUYỆN THỐNG NHẤT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | X· Gia T©n 1 | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | X· Gia T©n 2 | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | X· Gia T©n 3 | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | X· Gia KiÖm | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | X· Quang Trung | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 6 | X· Bµu Hµm 2 | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 7 | X· Lé 25 | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | X· Hưng Léc | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | X· Xu©n ThiÖn | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | X· Xu©n Th¹nh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| III | HUYỆN TRẢNG BOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ThÞ trÊn Tr¶ng Bom | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | X· Thanh B×nh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | X· C©y G¸o | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | X· Bµu Hµm | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | X· S«ng Thao | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 6 | X· S«ng TrÇu | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 7 | X· §«ng Hßa | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | X· B¾c S¬n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | X· Hè Nai 3 | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | X· T©y Hßa | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 11 | X· B×nh Minh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 12 | X· Trung Hßa | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 13 | X· §åi 61 | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 14 | X· Hưng ThÞnh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 15 | X· Qu¶ng TiÕn | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 16 | X· Giang §iÒn | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 17 | X· An ViÔn | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| IV | HUYỆN VĨNH CỬU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ThÞ trÊn VÜnh An | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | X· Phó Lý | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | X· TrÞ An | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | X· M· §µ | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | X· HiÕu Liªm | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 6 | X· VÜnh T©n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 7 | X· T©n An | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | X· ThiÖn T©n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | X· Th¹nh Phó | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | X· T©n B×nh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 11 | X· B×nh Hßa | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 12 | X· B×nh Lîi | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| V | HUYỆN §ỊNH QUÁN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ThÞ trÊn §Þnh Qu¸n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | X· Phó Hßa | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | X· Phó Lîi | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | X· Phó Ngäc | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | X· Phó Tóc | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 6 | X· Phó Cường | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 7 | X· Suèi Nho | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | X· Phó T©n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | X· Phó Vinh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | X· Gia Canh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 11 | X· Ngäc §Þnh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 12 | X· Thanh S¬n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 13 | X· La Ngµ | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 14 | X· Tóc Trưng | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| VI | HUYỆN TÂN PHÚ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ThÞ trÊn T©n Phó | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | X· Phó B×nh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | X· Phó L©m | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | X· Phó Thanh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | X· Phó Léc | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 6 | X· Trµ Cæ | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 7 | X· Phó §iÒn | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | X· Phó LËp | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | X· Phó An | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | X· Nói Tưîng | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 11 | X· §¾c Lua | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 12 | X· Nam C¸t Tiªn | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 13 | X· Phó S¬n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 14 | X· Phó Trung | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 15 | X· Thanh S¬n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 16 | X· Phó Xu©n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 17 | X· Phó ThÞnh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 18 | X· Tµ Lµi | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| VII | THỊ XÃ LONG KHÁNH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường Xu©n Trung | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Phường Xu©n Thanh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Phường Xu©n B×nh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Phường Xu©n An | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Phường Xu©n Hòa | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Phường Phó B×nh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 7 | X· B¶o Vinh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | X· B¶o Quang | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | X· B×nh Léc | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | X· Xu©n T©n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 11 | X· Hµng Gßn | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 12 | X· Xu©n LËp | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 13 | X· Bµu Sen | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 14 | X· Suèi Tre | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 15 | X· Bµu Tr©m | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| VIII | HUYỆN CẨM MỸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | X· S«ng Nh¹n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | X· Xu©n QuÕ | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | X· Nh©n NghÜa | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | X· Xu©n §ưêng | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | X· Long Giao | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 6 | X· Xu©n Mü | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 7 | X· Thõa §øc | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | X· B¶o B×nh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | X· Xu©n B¶o | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | X· Xu©n T©y | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 11 | X· Xu©n §«ng | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 12 | X· S«ng Ray | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 13 | X· L©m San | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| IX | HUYỆN XUÂN LỘC: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ThÞ trÊn Gia Ray | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | X· Xu©n B¾c | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | X· Xu©n Thµnh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | X· Xu©n Trưêng | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | X· Suèi Cao | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 6 | X· Xu©n Thä | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 7 | X· Xu©n T©m | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | X· Lang Minh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | X· Xu©n HiÖp | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | X· Suèi C¸t | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 11 | X· Xu©n Phó | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 12 | X· B¶o Hßa | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 13 | X· Xu©n §Þnh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 14 | X· Xu©n Hßa | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 15 | X· Xu©n Hưng | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| X | HUYỆN LONG THÀNH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ThÞ trÊn Long Thµnh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | X· Léc An | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | X· Long An | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | X· Long Phước | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | X· T©n HiÖp | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 6 | X· Phước Th¸i | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 7 | X· Phước B×nh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | X· An Phưíc | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | X· Tam An | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | X· Tam Phưíc | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 11 | X· Phước T©n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 12 | X· An Hßa | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 13 | X· Long Hưng | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 14 | X· Long §øc | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 15 | X· B×nh S¬n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 16 | X· B×nh An | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 17 | X· Suèi TrÇu | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 18 | X· CÈm §ường | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 19 | X· Bµu C¹n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| XI | HUYỆN NHƠN TRẠCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | X· Phưíc ThiÒn | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | X· Phó Héi | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | X· Long T©n | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | X· Phó Th¹nh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | X· §¹i Phước | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 6 | X· Phó H÷u | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 7 | X· Phó §«ng | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | X· Phưíc Kh¸nh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | X· VÜnh Thanh | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | X· Phưíc An | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 11 | X· Long Thä | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 12 | X· HiÖp Phước | 49 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |