| # ỦY BAN NHÂN DÂN | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| # TỈNH ĐỒNG NAI | # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

| # Số: 2886/QĐ-UBND | # Đồng Nai, ngày 21 tháng 10 năm 2022 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự án nâng cấp đường

Hương lộ 15, huyện Vĩnh Cửu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của  Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3952/SKHĐT-TĐ ngày 18 tháng 10 năm 2022.

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự án nâng cấp đường Hương lộ 15, huyện Vĩnh Cửu, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung thông tin về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

(Phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện:

Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện công tác thẩm định dự án đảm bảo thời gian theo quy định.

3. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | CHỦ TỊCH Cao Tiến Dũng |
| --- | --- |

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 2886/QĐ-UBND

ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Dự án nâng cấp đường Hương lộ 15, huyện Vĩnh Cửu.

I. Nội dung chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh:

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp tuyến đường Hương lộ 15 nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của huyện Vĩnh Cửu.

2. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Xây dựng đường Hương lộ 15 điểm đầu giao với đường ĐT.768 và điểm cuối kết thúc tại bến đò Bình Ninh, dài khoảng 7 km. Kết cấu bê tông nhựa nóng, mặt đường 7m, lề đường đắp đất mỗi bên 1m, nền rộng 9m. Phá dỡ 01 cầu hiện trạng thay bằng cầu bê tông cốt thép khổ rộng 7m. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, ngang; hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông.

3. Địa điểm: Xã Thạnh Phú và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu.

4. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

5. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 130 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 71,3 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 34,1 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 11,9 tỷ đồng; các chi phí còn lại khoảng 12,7 tỷ đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đảm bảo chi phí xây dựng; ngân sách huyện đảm bảo chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và các chi phí khác.

7. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

8. Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Nền đường hiện hữu còn rất tốt, khi lập dự án cần nghiên cứu xử lý đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp cao độ san nền hai bên đường.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:

1. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông đường bộ cấp II. Cấp kỹ thuật: Công trình giao thông cấp IV, vận tốc thiết kế 60 km/h. Riêng đoạn từ Km0+000 đến Km2+310 điều chỉnh thành đường đô thị, vận tốc thiết kế 50 km/h.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường Hương lộ 15, điểm đầu giao với đường ĐT.768 và điểm cuối kết thúc tại bến đò Bình Ninh, dài khoảng 6.834m. Các hạng mục đầu tư gồm: Nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước dọc, hệ thống thoát nước ngang, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông theo quy định, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Mặt cắt ngang:

- Đoạn 1 (đường trong đô thị): Từ Km0+000 đến Km2+310, mặt đường rộng 14m; vỉa hè hai bên, mỗi bên 4m; nền đường 22m. Phá dỡ 01 cầu hiện hữu tại lý trình Km1+475 để xây dựng mới cầu bê tông cốt thép dự ứng lực.

- Đoạn 2 (đường ngoài đô thị): Từ Km2+310 đến Km6+843 (cuối tuyến), mặt đường rộng 7m, lề gia cố 2 bên (mỗi bên 0,5m) và lề đất 02 bên (mỗi bên 0,5m); nền đường 9m.

3. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 539 tỷ đồng (năm trăm ba mươi chín tỷ đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 182 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 259 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 70 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 28 tỷ đồng.

4. Nguồn  vốn  đầu  tư:  Ngân  sách  tỉnh  (nguồn  đấu  giá  đất).

5. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025.

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.