| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 1

Chương trình, dự án phát triển thành phố Biên Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-UBND

ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên, quy mô dự án | Nhu cầu vốn | Giai đoạn đầu tư |  | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Triệu đồng) | Đến 2020 | 2021 - 2030 |  |
|  | Tổng | 36.224.745 | 22.650.949 | 13.573.796 |  |
| A | Tạo khung pháp lý trong quy hoạch xây dựng | 53.027 | 53.027 | 0 |  |
| A1 | Các quy hoạch xây dựng đô thị | 41.300 | 41.300 | 0 |  |
| 1 | Các quy hoạch phân khu thành phố Biên Hòa | 31.950 | 31.950 |  | TP + tỉnh |
| 2 | Các đồ án quy hoạch cải tạo hoặc thiết kế đô thị các tuyến đường chính | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 3 | Quy hoạch cảnh quan hai bờ sông Đồng Nai với chiều dài khoảng 8,5 km | 1.350 | 1.350 |  |  |
| A2 | Lập các quy chế quản lý đô thị | 8.500 | 8.500 | 0 |  |
| 1 | Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc TP. Biên Hòa | 1.000 | 1.000 |  | TP |
| 2 | Quy chế quản lý các khu, tuyến đường đặc thù | 7.500 | 7.500 |  |  |
| A3 | Lập đề án chương trình phát triển đô thị | 3.227 | 3.227 | 0 |  |
| 1 | Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị một số khu vực trọng điểm | 1.727 | 1.727 |  | TP |
| 2 | Đề án công nhận một số xã thuộc thành phố lên phường | 1.500 | 1.500 |  |  |
| B | Nâng cấp Biên Hòa đạt chuẩn đô thị loại I | 4.521.747 | 3.107.807 | 1.413.940 |  |
| B1 | Giao thông | 3.508.352 | 2.301.267 | 1.207.085 |  |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Văn Hòa (47 m) | 1.050.000 | 362.600 | 687.400 | Tỉnh + TP + xã hội hóa |
| 2 | Đường Đặng Văn Trơn (HL 11 cũ) xã Hiệp Hòa | 39.200 | 39.200 |  |  |
| 3 | Đường Phạm Văn Thuận (hoàn thiện lộ giới 20,5 m) | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 4 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường khu vực phường Long Bình Tân, tổng chiều dài 34 km (phục vụ tách lập phường) | 437.180 | 400.253 | 36.927 |  |
| 5 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường khu vực phường Long Bình với tổng chiều dài 13,8 km (phục vụ tách lập phường) | 352.826 | 226.326 | 126.500 |  |
| 6 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường khu vực phường Tân Phong với tổng chiều dài 22,8 km (phục vụ tách lập phường) | 573.556 | 370.361 | 203.195 |  |
| 7 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường khu vực phường Trảng Dài với tổng chiều dài 17 km (phục vụ tách lập phường) | 456.090 | 303.027 | 153.063 |  |
| 8 | Xây dựng nút giao thông hầm chui Tân Phong | 200.000 | 200.000 |  | Tỉnh |
| 9 | Đường nối từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến QL 1K | 233.000 | 233.000 |  | DN |
| 10 | Đường vào Nhà máy nước Thiện Tân (3,2 km) | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 11 | Dự án chống ùn tắc giao thông trên tuyến QL 1A | 82.500 | 82.500 |  | Tỉnh |
| B2 | Cây xanh, thoát nước thải - chất thải rắn - nghĩa trang | 770.095 | 563.240 | 206.855 |  |
| 1 | Các dự án xử lý nước thải nhỏ khác dọc trục QL 51, quy mô 10.000 m3/ng (theo QHC) | 236.500 | 236.500 |  | TP + tỉnh |
| 2 | Di dời bãi rác Trảng Dài | 404.000 | 204.000 | 200.000 | TP + ODA |
| 3 | Công viên dọc sông Đồng Nai, quy mô dài 8,5 km, rộng từ 20 - 100 m | 34.365 | 27.510 | 6.855 | TP + DN |
| 4 | Nhà tang lễ tại phường Bửu Long | 95.230 | 95.230 |  |  |
| B3 | Kiến trúc cảnh quan | 243.300 | 243.300 | 0 |  |
| 1 | Tu bổ tôn tạo di tích mộ Đoàn Văn Cự | 19.900 | 19.900 |  | NS tỉnh + TP |
| 2 | Tu bổ tôn tạo di tích Chùa Long Thiền | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 3 | Tu bổ tôn tạo di tích Nhà lao Tân Hiệp | 27.100 | 27.100 |  |  |
| 4 | Tu bổ tôn tạo di tích thành Biên Hòa | 25.800 | 25.800 |  |  |
| 5 | Tu bổ tôn tạo di tích Đình Tân Lân | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 6 | Tu bổ tôn tạo di tích Chùa Đại Giác | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 7 | Tu bổ tôn tạo di tích Chùa Bửu Phong | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 8 | Tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Tri Phương | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 9 | Tu bổ tôn tạo di tích Nhà Xanh | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 10 | Tu bổ tôn tạo di tích Nhà hội Bình Trước | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 11 | Tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh | 99.000 | 99.000 |  |  |
| C | Phát triển đô thị theo định hướng quy hoạch | 31.649.971 | 19.490.115 | 12.159.856 |  |
| C1 | Hạ tầng xã hội | 2.639.000 | 1.459.000 | 1.180.000 |  |
| I | Hành chính | 769.000 | 300.000 | 469.000 |  |
| 1 | Trung tâm hành chính thành phố tại P. Thống Nhất | 769.000 | 300.000 | 469.000 | Tỉnh + TP |
| II | Y tế | 1.520.000 | 909.000 | 611.000 |  |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Nhi GĐ2 | 390.000 | 390.000 |  | TP + xã hội hóa |
| 2 | Đầu tư mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất lên 1.000 giường | 600.000 | 250.000 | 350.000 |  |
| 3 | Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa | 480.000 | 219.000 | 261.000 |  |
| 4 | Đầu tư mở rộng Bệnh viện Phổi lên 200 giường bệnh | 50.000 | 50.000 |  |  |
| III | Văn hóa thông tin - thể thao | 350.000 | 250.000 | 100.000 |  |
| 1 | Trung tâm văn hóa, thông tin và triển lãm thành phố (phường Thống Nhất) | 200.000 | 100.000 | 100.000 | Tỉnh + TP + xã hội hóa |
| 2 | Nhà hát Lớn (phường Thống Nhất) | 150.000 | 150.000 |  |  |
| C2 | Hạ tầng kỹ thuật | 29.010.971 | 18.031.115 | 10.979.856 |  |
| I | Giao thông | 8.806.771 | 4.642.250 | 4.164.521 |  |
| 1 | Đường Trần Phú (đường ven sông Cái mở mới) | 3.268.600 | 1.669.000 | 1.599.600 | NS tỉnh + TP |
| 2 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ ngã ba Vườn Mít đến cầu Thống Nhất, chiều dài 1,5 km, lộ giới 60 m) | 460.124 | 322.087 | 138.037 |  |
| 3 | Đường dọc sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An - bến đò Trạm), lộ giới 42 m, tổng dài 3,15 km | 879.070 | 879.070 |  |  |
| 4 | Đường dọc sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An - cầu Rạch Cát), dài khoảng 2,8 km | 781.396 | 234.419 | 546.977 |  |
| 5 | Đường ven sông Đồng Nai thuộc địa phận xã Hiệp Hòa, dài khoảng 2,6 km | 725.581 | 217.674 | 507.907 |  |
| 6 | Cầu Thống Nhất và đường nối từ cầu Thống Nhất đến đường nối vào cầu Bửu Hòa | 1.315.000 | 450.000 | 865.000 | DN |
| 7 | Đường Hương Lộ 2, đoạn 01, dài 1,9 km | 457.000 | 200.000 | 257.000 |  |
| 8 | Đường liên phường Trảng Dài - Tân Hiệp, dài 3,2 km | 370.000 | 120.000 | 250.000 |  |
| 9 | Đường Phước Tân - Long Hưng 5,5 km | 550.000 | 550.000 |  |  |
| II | Chuẩn bị kỹ thuật | 985.305 | 985.305 | 0 |  |
| 1 | Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | 157.345 | 157.345 | 0 | Tỉnh |
| 2 | Kè gia cố bờ sông đoạn từ khu dân cư dọc sông Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp | 399.960 | 399.960 |  |  |
| 3 | Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù Lao Phố và đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát) | 310.000 | 310.000 |  |  |
| 4 | Chống ngập úng khu vực ngã 5 Biên Hùng | 118.000 | 118.000 |  |  |
| III | Cấp nước | 9.442.296 | 8.865.212 | 577.084 |  |
| 1 | Xây mới Nhà máy nước Bửu Hòa, cs 15.000 m3/ng | 97.500 | 97.500 |  | ODA |
| 2 | Nâng công suất hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 01) từ: 100.000 m3/ngày lên thành 200.000 m3/ngày | 1.277.084 | 700.000 | 577.084 |  |
| 3 | Nâng công suất hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 01) từ: 100.000 m3/ngày lên thành 200.000 m3/ngày | 3.567.712 | 3.567.712 |  |  |
| 4 | Xây dựng hệ thống cấp nước Thiện Tân 3 công suất: 200.000 m3/ngày | 4.500.000 | 4.500.000 |  | DN |
| IV | Cấp điện và thông tin liên lạc | 2.016.614 | 672.142 | 1.344.472 |  |
| 1 | Trạm Tam Phước 220/110 KV Tam Phước, công suất 250 MVA | 145.000 | 50.000 | 95.000 | DN |
| 2 | Nâng công suất trạm 110/22 KV Amata 2, từ 1 x 40 MVA lên 2 x 40 MVA, tiến tới 3 x 40 MVA | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 3 | Trạm 110/22 KV Quang Vinh, công suất đợt đầu 63 MVA | 120.708 |  | 120.708 |  |
| 4 | Trạm 110/22 KV Tân Hiệp, công suất đợt đầu 63 MVA | 120.708 |  | 120.708 |  |
| 5 | Trạm 110/22 KV KĐT Long Hưng, công suất đợt đầu 1 x 63 MVA, dài hạn 2 x 63 MVA | 120.708 | 60.010 | 60.698 |  |
| 6 | Nâng công suất trạm Đồng Nai từ 2 x 40 MVA lên 2 x 63 MVA | 29.716 | 29.716 |  |  |
| 7 | Nâng công suất trạm Hố Nai từ 40 + 63 MVA lên 2 x 63 MVA | 14.858 |  | 14.858 |  |
| 8 | Nâng công suất trạm 110/22 KV Biên Hòa từ 2 x 63 MVA lên 3 x 63 MVA | 80.000 |  | 80.000 |  |
| 9 | Nâng công suất trạm Tân Hòa lên 2 x 63 MVA | 29.716 | 29.716 |  |  |
| 10 | Nâng công suất trạm Amata từ 2 x 40 MVA lên 3 x 40 MVA | 30.000 |  | 30000 |  |
| 11 | Trạm 110/22 KV KĐT Amata 2 x 63 KVA | 120.700 | 120.700 |  |  |
| 12 | Nâng công suất trạm 110/22 KV Vicasa (Biên Hòa 2) từ 30 MVA lên 63 MVA | 30.000 |  | 30.000 |  |
| 13 | Nâng công suất trạm 110/22 KV Loteco từ 2 x 40 MVA lên 2 x 63 MVA | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 14 | Trạm 110/22 KV Phước Tân 40 KVA | 120.000 |  | 120.000 |  |
| 15 | Trạm 110 KV nối cấp trạm 220 KV Hố Nai, công suất 2 x 63 MVA | 120.000 |  | 120.000 |  |
| 16 | Trạm 110 KV nối cấp trạm 220 KV Biên Hòa công suất 2 x 63 MVA | 120.000 |  | 120.000 |  |
| 17 | Trạm 110 KV Biên Hòa 3, công suất 2 x 63 MVA | 120.000 |  | 120.000 |  |
| 18 | Trạm 110 KV Biên Hòa 4, công suất 2 x 63 MVA | 120.000 |  | 120.000 |  |
| 19 | Nâng công suất trạm 110/22 KV Biên Hòa 2 từ 63 MVA lên 3 x 40 MVA | 30.000 |  | 30.000 |  |
| 20 | Nâng công suất trạm 110/22 KV Phước Tân từ 40 MVA lên 40 + 63 MVA | 30.000 |  | 30.000 |  |
| 21 | Xây dựng các trạm vệ tinh trong thành phố | 42.000 | 42.000 |  |  |
| 22 | Xây dựng hệ thống cáp quang | 412.500 | 280.000 | 132.500 |  |
| V | Thoát nước - chất thải rắn | 7.759.985 | 2.866.206 | 4.893.779 |  |
| 1 | Xây dựng điểm trung chuyển CTR sinh hoạt tập trung 2, công suất 600 t/ngđ, quy mô 1,0 ha | 303.000 | 150.000 | 153.000 | ODA |
| 2 | Xây dựng điểm trung chuyển CTR công nghiệp tập trung, công suất 200 t/ngđ, quy mô 0,5 ha | 101.000 | 50.000 | 51.000 |  |
| 3 | Nâng cấp Trạm xử lý nước thải số 1, thành phố Biên Hòa giai đoạn 01, cs 9500 m3/ng | 130.478 | 130.478 |  | Tỉnh + TW |
| 4 | Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Đồng Nai | 7.189.779 | 2.500.000 | 4.689.779 | ODA |
| 5 | Xây dựng tuyến thoát nước phường Hố Nai, TP. Biên Hòa | 5.034 | 5.034 |  | Tỉnh |
| 6 | Mạng lưới thu gom nước thải tại KP 9 phường Hố Nai | 30.694 | 30.694 |  |  |

|  |  |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |

Phụ lục 02

Chương trình, dự án khung, ưu tiên phát triển thành phố Biên Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-UBND

ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên, quy mô dự án | Nhu cầu vốn | Giai đoạn đầu tư |  | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Triệu đồng) | Đến 2020 | 2021 - 2030 |  |
|  | Tổng | 28.482.909 | 17.380.350 | 11.102.559 |  |
| A | Tạo khung pháp lý trong quy hoạch xây dựng | 45.527 | 45.527 | 0 | TP + tỉnh |
| 1 | Các quy hoạch phân khu thành phố Biên Hòa | 31.950 | 31.950 |  |  |
| 2 | Các đồ án quy hoạch cải tạo hoặc thiết kế đô thị các tuyến đường chính | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 3 | Quy hoạch cảnh quan hai bờ sông Đồng Nai với chiều dài khoảng 8,5 km | 1.350 | 1.350 |  |  |
| 4 | Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Biên Hòa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 5 | Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị một số khu vực | 1.727 | 1.727 |  |  |
| 6 | Đề án công nhận một số xã thuộc thành phố lên phường | 1.500 | 1.500 |  |  |
| B | Hạ tầng xã hội | 969.000 | 400.000 | 569.000 |  |
| 1 | Trung tâm hành chính thành phố tại phường Thống Nhất | 769.000 | 300.000 | 469.000 | TP + tỉnh |
| 2 | Trung tâm Văn hóa, thông tin và triển lãm thành phố (phường Thống Nhất) | 200.000 | 100.000 | 100.000 |  |
| C | Hạ tầng kỹ thuật | 27.468.382 | 16.934.823 | 10.533.559 |  |
| I | Giao thông | 8.500.901 | 3.648.980 | 4.851.921 |  |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Văn Hòa (47 m) | 1.050.000 | 362.600 | 687.400 | Tỉnh + TP + xã hội hóa |
| 2 | Đường Đặng Văn Trơn (HL11 cũ) xã Hiệp Hòa | 39.200 | 39.200 |  |  |
| 3 | Đường Phạm Văn Thuận (hoàn thiện lộ giới 20,5 m) | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 4 | Đường Trần Phú (đường ven sông Cái) | 3.268.600 | 1.669.000 | 1.599.600 |  |
| 5 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ ngã ba Vườn Mít đến cầu Thống Nhất, chiều dài 1,5 km, lộ giới 60 m) | 460.124 | 322.087 | 138.037 |  |
| 6 | Đường dọc sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An - cầu Rạch Cát), dài khoảng 2,8 km | 781.396 | 234.419 | 546.977 |  |
| 7 | Đường ven sông Đồng Nai thuộc địa phận xã Hiệp Hòa, dài khoảng 2,6 km | 725.581 | 217.674 | 507.907 |  |
| 8 | Cầu Thống Nhất và đường nối từ cầu Thống Nhất đến đường nối vào cầu Bửu Hòa | 1.315.000 | 450.000 | 865.000 | DN |
| 9 | Đường Hương Lộ 2, đoạn 01, dài 1,9 km | 457.000 | 200.000 | 257.000 |  |
| 10 | Đường liên phường Trảng Dài - Tân Hiệp, dài 3,2 km | 370.000 | 120.000 | 250.000 |  |
| II | Chuẩn bị kỹ thuật | 985.305 | 985.305 | 0 |  |
| 1 | Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | 157.345 | 157.345 | 0 | Tỉnh + TP |
| 2 | Kè gia cố bờ sông đoạn từ khu dân cư dọc sông Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp | 399.960 | 399.960 |  |  |
| 3 | Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù Lao Phố và đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát) | 310.000 | 310.000 |  |  |
| 4 | Chống ngập úng khu vực ngã 5 Biên Hùng | 118.000 | 118.000 |  |  |
| III | Cấp nước | 9.442.296 | 8.865.212 | 577.084 |  |
| 1 | Xây mới nhà máy nước Bửu Hòa, cs 15.000 m3/ng | 97.500 | 97.500 |  | ODA |
| 2 | Nâng công suất hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 01) từ: 100.000 m3/ngày lên thành 200.000 m3/ngày | 1.277.084 | 700.000 | 577.084 |  |
| 3 | Nâng công suất hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 01) từ: 100.000 m3/ngày lên thành 200.000 m3/ngày | 3.567.712 | 3.567.712 |  |  |
| 4 | Xây dựng hệ thống cấp nước Thiện Tân 3 công suất: 200.000 m3/ngày | 4.500.000 | 4.500.000 |  | DN |
| IV | Thoát nước - chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường | 8.539.880 | 3.435.326 | 5.104.554 |  |
| 1 | Xây dựng điểm trung chuyển CTR sinh hoạt tập trung 2, công suất 600 t/ngđ, quy mô 1,0 ha. | 303.000 | 150.000 | 153.000 | ODA |
| 2 | Xây dựng điểm trung chuyển CTR công nghiệp tập trung, công suất 200 t/ngđ, quy mô 0,5 ha. | 101.000 | 50.000 | 51.000 |  |
| 3 | Nâng cấp Trạm xử lý nước thải số 1, thành phố Biên Hòa giai đoạn 01, cs 9.500 m3/ng | 130.478 | 130.478 |  | Tỉnh + TW |
| 4 | Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Đồng Nai | 7.189.779 | 2.500.000 | 4.689.779 | ODA |
| 5 | Xây dựng tuyến thoát nước phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa | 5.034 | 5.034 |  | Tỉnh |
| 6 | Mạng lưới thu gom nước thải tại KP 9 phường Hố Nai | 30.694 | 30.694 |  |  |
| 7 | Các dự án xử lý nước thải nhỏ khác dọc trục QL51, quy mô 10.000 m3/ng (theo QHC) | 236.500 | 236.500 |  | Tỉnh + TP |
| 8 | Di dời bãi rác Trảng Dài | 404.000 | 204.000 | 200.000 | ODA |
| 9 | Công viên dọc sông Đồng Nai, quy mô dài 8,5 km, rộng từ 20 - 100 m | 34.365 | 27.510 | 6.855 | TP + DN |
| 10 | Dự án cải thiện môi trường hệ thống sông chính trên địa bàn thành phố | 9.800 | 5.880 | 3.920 | ODA |
| 11 | Nhà tang lễ tại phường Bửu Long | 95.230 | 95.230 |  | Tỉnh |

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |