| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3003/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 20 tháng 9 năm 2016 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 27/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030;

Trên cơ sở Văn bản số 15/BXD-PTĐT ngày 15/4/2016 của Bộ Xây dựng về việc cho ý kiến về nội dung Chương trình phát triển đô thị thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030;

Xét Báo cáo thay Biên bản họp số 259/BC-HĐTĐ ngày 26/10/2015 của Hội đồng thẩm định Chương trình phát triển đô thị thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030;

Xét Chương trình phát triển đô thị thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030 do Viện quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia lập tháng 7/2016 đã chỉnh sửa theo ý kiến của Bộ Xây dựng và ý kiến góp ý của các sở, ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 5811/TB-UBND ngày 08/7/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 191/TTr-SXD ngày 01/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030 với nội dung chính như sau:

1. Quan điểm và mục tiêu phát triển đô thị của thành phố Biên Hòa

a) Việc xây dựng triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Biên Hòa phải bám sát chủ trương đường lối của Đảng, quán triệt quan điểm phát triển đô thị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế Quốc tế; cụ thể hóa được các yêu cầu nhiệm vụ về phát triển đô thị đã được Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt;

b) Sắp xếp, hình thành các chương trình, dự án cùng kế hoạch phân bổ vốn trên địa bàn thành phố theo các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung thành phố và các quy hoạch khác nhằm phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng như: Giao thông, công nghiệp - thương mại - dịch vụ, sử dụng đất của thành phố; đồng thời đảm bảo sự ổn định, tính trường tồn của đô thị đã được hình thành và phát triển theo các giai đoạn lịch sử;

c) Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện Chương trình từ Trung ương phân cấp đến địa phương. Nâng cao nhận thức về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với chính quyền đô thị, các cơ quan chuyên môn cũng như đối với cộng đồng dân cư, đẩy mạnh quản lý khai thác, sử dụng một cách hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên đất, nước, … và bảo vệ môi trường đô thị, phù hợp với các nội dung định hướng chiến lược phát triển đô thị bền vững của tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa;

d) Lồng ghép, phối hợp có hiệu quả với các chương trình, kế hoạch, dự án, đang hoạt động hoặc đã được phê duyệt liên quan đến phát triển đô thị trên phạm vi thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vùng Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với các khu vực lân cận. Các chương trình, kế hoạch phát triển đô thị phải được tích hợp các yêu cầu về phát triển bền vững, phát triển đô thị xanh, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu;

đ) Huy động nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào công tác phát triển đô thị. Kết hợp hiệu quả nguồn lực của Nhà nước với thu hút các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động xây dựng, phát triển đô thị;

e) Phát huy thế mạnh của khoa học công nghệ trong nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị;

g) Ưu tiên các chương trình, dự án đang triển khai chuyển tiếp; các dự án, chương trình nhằm khắc phục những vấn đề bức xúc của xã hội, tăng cường tiêu chuẩn về chức năng cho các đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng trong tỉnh.

h) Xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư các công trình mang ý nghĩa kinh tế - xã hội lớn, làm thay đổi diện mạo thành phố. Góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, mang lại hiệu quả cao.

2. Các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị theo các giai đoạn

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các chỉ tiêu phát triển đô thị gồm:

a) Giai đoạn đến năm 2020:

Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt của đô thị loại I và phấn đấu đạt các tiêu chí tối đa.

Về chất lượng đô thị:

- Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29 m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 75%;

- Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 20 - 25% trở lên; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng nhu cầu đạt từ 20 - 30% trở lên;

- Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch và tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 lít/người/ngày.đêm;

- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 80 - 90% diện tích lưu vực thoát nước trong các đô thị và 60% lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý; 100% các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 95%. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch dưới 18%;

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 90%; 100% chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường;

- Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính và khu nhà ở, ngõ xóm tại đô thị loại I đạt 100%;

- Đất cây xanh đô thị đạt 10 m2/người. Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt từ 4 - 6 m2/người.

b) Giai đoạn 2021 - 2025:

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật diện rộng; xây dựng các công trình hạ tầng chính các đô thị.

Đầu tư cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và hoàn thiện hạ tầng dân cư trong đô thị, đặc biệt là các khu vực Khu đô thị trung tâm lịch sử và Khu đô thị trung tâm mở rộng phía Đông.

Tiếp tục mở rộng quy mô, không gian đô thị để đáp ứng yêu cầu; phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái.

Di dời một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội thành.

Về chất lượng đô thị: Tiếp tục thực hiện cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị theo tiêu chí đô thị loại I; đầu tư các công trình công cộng, tạo những khoảng không gian như: Công viên, tượng đài, hệ thống cây xanh, vườn hoa…; giữ gìn và không ngừng phát huy nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đô thị loại I.

c) Giai đoạn 2026 - 2030:

Tiếp tục đầu tư, xây dựng, nâng cấp đô thị theo định hướng quy hoạch chung đã duyệt.

3. Các khu vực phát triển đô thị và lộ trình thực hiện

a) Các khu vực phát triển đô thị:

Thành phố Biên Hòa được định hình là 4 khu vực phát triển đô thị: Khu đô thị trung tâm lịch sử; Khu đô thị trung tâm mở rộng phía Đông; Khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Khu đô thị phía Đông đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tổng khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố chia làm 21 khu tương ứng với 21 phân khu trong quy hoạch chung:

| STT | Tên | Khu vực phát triển đô thị | Quy mô |  | Tính chất, chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dân số (người) | Đất XD ĐT (ha) |  |
| 1 | Khu đô thị trung tâm lịch sử | A1 - A9 | 560.000 - 570.000 | 7.564 | - Trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa thành phố. - Trung tâm văn hóa, tài chính - thương mại, dịch vụ, du lịch cảnh quan, di tích lịch sử cấp vùng. - Trung tâm đào tạo y tế cấp vùng và thành phố, trung tâm thương mại dịch vụ công cộng cấp thành phố và khu đô thị, các khu cải tạo chỉnh trang, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa; các khu ở mới và hỗn hợp. - Đầu mối giao thông vùng về đường thủy. |
| 2 | Khu đô thị trung tâm mở rộng phía Đông | B1 - B5 | 290.000 - 310.000 | 6.399 | - Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và ICD. - Trung tâm chuyên ngành cấp vùng về đào tạo, y tế. - Trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm dịch vụ công cộng khu đô thị. - Các khu cải tạo chỉnh trang, khu ở mới và phát triển hỗn hợp. - Khu quân sự. |
| 3 | Khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | C1 - C5 | 370.000 - 420.000 | 5.214 | - Trung tâm hành chính cấp tỉnh, trung tâm nghiên cứu khoa học đào tạo, trung tâm y tế chuyên ngành chất lượng cao. - Trung tâm du lịch và giải trí cấp vùng, trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm dịch vụ công cộng cấp đô thị; các khu phát triển hỗn hợp, khu ở xây mới mật độ cao; khu sinh thái ven sông; khu ở cải tạo chỉnh trang; các tuyến công viên ven sông tại vùng đất trũng thấp cho phép ngập; đầu mối giao thông vùng về đường sắt, đường bộ. |
| 4 | Khu đô thị phía Đông đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | D1, D2 | 80.000 -100.000 | 2.761 | - Trung tâm TDTT và giải trí cấp vùng gắn với công viên rừng trồng. - Trung tâm Đào tạo và dạy nghề cấp vùng; khu công nghiệp tập trung; Trung tâm Thương mại dịch vụ, Trung tâm Dịch vụ công cộng đô thị. - Khu cải tạo chỉnh trang, khu ở xây dựng mới và phát triển hỗn hợp. |

b) Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn đến năm 2020: Tập trung thực hiện việc cải tạo, bổ sung xây dựng các khu vực phát triển đô thị thuộc Khu đô thị trung tâm lịch sử và Khu đô thị trung tâm mở rộng phía Đông. Song song với đó thực hiện hình thành một số khu vực phát triển đô thị thuộc Khu đô thị phía Đông đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

- Giai đoạn 2021 - 2030: Thực hiện xây dựng các khu vực phát triển đô thị còn lại theo quy hoạch định hướng.

4. Danh mục các dự án theo từng giai đoạn phù hợp với quy hoạch chung được phê duyệt (hạ tầng khung và công trình đầu mối), giai đoạn đầu ưu tiên các dự án kết nối các khu vực phát triển đô thị và nguồn lực thực hiện

4.1. Chương trình, dự án phát triển thành phố Biên Hòa (Phụ lục 01)

4.1.1. Đối với các chương trình lập dự án, quy hoạch:

- Các chương trình, đồ án về quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố là ưu tiên nhằm tạo cơ sở cho việc quản lý, xây dựng và phát triển đô thị.

- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt, đây là cơ sở để quản lý và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch tiếp theo của địa phương. Trong giai đoạn tiếp theo cần thực hiện lập, phủ kín các quy hoạch phân khu, lập thiết kế đô thị cho các tuyến đường chính, thực hiện thí điểm lập quy hoạch cảnh quan cho một số đoạn dọc sông Đồng Nai.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý cho thành phố hoặc các khu vực đặc thù, các chương trình, kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa quy hoạch chung. Thực hiện lập đề án công nhận một số xã thuộc thành phố lên phường.

4.1.2. Thực hiện cải tạo, xây dựng hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu đô thị loại I:

Việc thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo tập trung vào 04 mảng hạ tầng chính đô thị là giao thông, cây xanh, thoát nước thải - chất thải rắn - nghĩa trang và kiến trúc cảnh quan nhằm cải thiện các tiêu chí phát triển đô thị, góp phần hoàn chỉnh các tiêu chuẩn chưa đạt của đô thị loại I trong giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài ra, các chương trình, dự án này còn giúp cải thiện các vấn đề bức xúc trong thành phố Biên Hòa như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, hình thành và phát huy bản sắc đô thị:

- Giao thông đô thị: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện hữu thuộc 04 phường Long Bình, Long Bình Tân, Tân Phong, Trảng Dài nhằm phục vụ tách lập phường mới. Ngoài ra, thực hiện nâng cấp một số tuyến đường đô thị thuộc cấp quản lý của thành phố như đường Bùi Văn Hòa, đường Đặng Văn Trơn, đường Phạm Văn Thuận, đường nối từ Bùi Hữu Nghĩa đến QL1K, tuyến đường vào Nhà máy nước Thiện Tân, thực hiện một số dự án chống ùn tắc giao thông trên QL1A, xây dựng nút giao thông hầm chui Tân Phong, …;

- Cây xanh, thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang: Xây dựng công viên dọc sông Đồng Nai, cải thiện môi trường đô thị bằng các dự án xử lý nước thải nhỏ dọc trục QL 51, quy mô 10.000 m3/ngày.đêm (theo quy hoạch chung), thực hiện di dời bãi rác tại phường Trảng Dài, xây dựng Nhà tang lễ tại Bửu Long;

- Về tiêu chí cảnh quan: Nhằm tận dụng các kinh phí từ Trung ương và tỉnh, các dự án về cải thiện cảnh quan đô thị sẽ tập trung vào việc cải tạo, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn thành phố như: Tu bổ tôn tạo di tích mộ Đoàn Văn Cự, di tích Nhà lao Tân Hiệp, di tích thành Biên Hòa, di tích Nhà Xanh,…

Các chương trình phát triển nâng cấp Biên Hòa đạt chuẩn đô thị loại I cần thực hiện đầu tư xây dựng tập trung vào một số ngành còn yếu như giao thông đô thị, thủy lợi và thoát nước đô thị, thu gom và xử lý nước thải - rác thải, cảnh quan đô thị.

4.1.3. Chương trình, dự án phát triển đô thị theo quy hoạch định hướng:

Tổng số dự án ưu tiên đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch định hướng là 52 dự án, bao gồm các lĩnh vực trọng yếu, có vai trò thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố và vùng như: Các cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Cụ thể như sau:

- Hạ tầng xã hội: Tập trung xây dựng Trung tâm hành chính mới của thành phố tại phường Thống Nhất; đầu tư mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất lên 1.000 giường; bổ sung, xây mới một số Trung tâm y tế như Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa (xây dựng mới tại phường Bửu Long), Bệnh viện Nhi Đồng Nai (giai đoạn 02), ...; xây dựng các dự án cây xanh công viên văn hóa, nhà hát lớn, Trung tâm Triển lãm và văn hóa,... và các dự án trường học trên địa bàn thành phố;

- Hạ tầng kỹ thuật: Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung chính đô thị gồm giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp điện và thông tin liên lạc, thoát nước - thu gom chất thải rắn và nghĩa trang, môi trường đô thị. Cụ thể như sau:

+ Giao thông: Tập trung xây dựng, cải tạo các tuyến đường dọc sông Đồng Nai, đường Trần Phú (dọc sông Cái), đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ ngã ba Vườn Mít đến cầu Thống Nhất), cầu Thống Nhất và đường nối từ cầu Thống Nhất đến đường nối vào cầu Bửu Hòa, đường Hương Lộc 2 đoạn 01, đường liên phường Trảng Dài - Tân Hiệp,... ;

+ Chuẩn bị kỹ thuật: Thực hiện các dự án cải tạo và nạo vét các tuyến sông, suối chính đô thị như nạo vét, cải tạo suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan, kè gia cố bờ sông Đồng Nai tại một số đoạn, chống ngập úng khu vực ngã năm Biên Hùng;

+ Cấp nước: Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Bửu Hòa, nâng công suất hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 01), nâng công suất hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 01); xây dựng hệ thống cấp nước Thiện Tân 3.

+ Cấp điện và thông tin liên lạc: Hoàn thiện và đấu nối hệ thống điện thành phố như xây dựng các trạm biến áp Tam Phước, Trạm 110/22 KV Quang Vinh, Trạm 110/22 KV Khu đô thị Long Hưng,… xây dựng các trạm vệ tinh và hệ thống cáp quang trong thành phố;

+ Thoát nước - thu gom chất thải rắn và nghĩa trang: Xây dựng điểm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tập trung 2, công suất 600 tấn/ngày.đêm, quy mô 1,0 ha; xây dựng điểm trung chuyển chất thải rắn công nghiệp tập trung, công suất 200 tấn/ngày.đêm, quy mô 0,5 ha; xây dựng Trạm xử lý nước thải số 1 thành phố Biên Hòa (giai đoạn 01); hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (giai đoạn 01); xây dựng tuyến thoát nước phường Hố Nai,…

+ Môi trường: Thực hiện dự án cải thiện môi trường các sông chính trên địa bàn thành phố.

4.2. Chương trình, dự án khung, chủ chốt ưu tiên phát triển cho thành phố Biên Hòa (Phụ lục 02)

4.2.1. Quan điểm:

- Ưu tiên thực hiện các ngành, lĩnh vực phát triển theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào “Tăng cường công tác bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai”, “Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ, trong đó ưu tiên đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước sạch phục vụ dân sinh, …”.

- Rà soát hiện trạng phát triển để từ đó xác định lại các vấn đề bức xúc, cần thiết trong xã hội, đồng thời kết hợp rà soát nguồn vốn thực tế hàng năm cho xây dựng cơ bản để đề xuất chương trình, dự án khung một cách thực tế và hiệu quả.

- Bám sát các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư đã được đề xuất trong đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hòa, trên cơ sở rà soát, chọn lọc danh mục dự án đã được chương trình phát triển đô thị thành phố Biên Hòa đề xuất.

Như vậy, chương trình khung ưu tiên phát triển đô thị thành phố Biên Hòa sẽ tập trung các lĩnh vực: Lập quy hoạch xây dựng nhằm tạo khung pháp lý, đầu tư giao thông để tạo động lực kết nối, đầu tư các lĩnh vực cấp nước, môi trường, xử lý ngập úng,… nhằm đảm bảo giải quyết các vấn đề bức xúc. Ngoài ra, tập trung đầu tư các lĩnh vực văn hóa, xã hội nhằm đảm bảo vấn đề an sinh xã hội.

4.2.2. Đề xuất chương trình khung, ưu tiên phát triển:

Chương trình khung, ưu tiên phát triển được đề xuất trên cơ sở chọn lọc trong danh mục các chương trình, dự án được đề xuất trong Chương trình phát triển đô thị Biên Hòa, đảm bảo theo đúng quan điểm được đề xuất. Nội dung chương trình, dự án khung, ưu tiên phát triển được phân loại theo các lĩnh vực, ngành nhằm đảm bảo thuận tiện trong việc đề xuất lộ trình và vốn đầu tư.

a) Tạo khung pháp lý trong quy hoạch xây dựng: Lập quy hoạch phân khu, lập thiết kế đô thị cho các tuyến đường chính, thực hiện thí điểm lập quy hoạch cảnh quan cho một số đoạn dọc sông Đồng Nai; lập quy chế quản lý cho thành phố hoặc các khu vực đặc thù, các chương trình, kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa quy hoạch chung. Thực hiện lập đề án công nhận một số xã thuộc thành phố lên phường.

b) Các chương trình, dự án phát triển hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội đô thị: Xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Biên Hòa tại phường Thống Nhất và các khu chức năng văn hóa tại khu vực.

c) Các chương trình, dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị: Tập trung vào 04 lĩnh vực thành phố cần khắc phục bao gồm:

- Về giao thông: Tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp các tuyến đường chính của thành phố Biên Hòa như đường Phạm Văn Thuận, đường Bùi Văn Hòa, đường Đặng Văn Trơn (tạo động lực cho khu vực Cù lao Hiệp Hòa), đường Trần Phú (dọc sông Cái), tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ ngã ba Vườn Mít đến cầu Thống Nhất, cầu Thống Nhất và đường nối từ cầu Thống Nhất đến đường nối vào cầu Bửu Hòa), đường Hương Lộc 2 đoạn 01, đường liên phường Trảng Dài - Tân Hiệp, ... ;

- Về thoát nước mưa: Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan; kè gia cố bờ sông đoạn từ khu dân cư dọc sông Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp; gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao Phố và đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát); chống ngập úng khu vực ngã năm Biên Hùng.

- Về cấp nước: Xây dựng nhà máy nước Bửu Hòa, nâng công suất hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 01), nâng công suất hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 01); xây dựng hệ thống cấp nước Thiện Tân 3.

- Về thoát nước - chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường: Tiến hành xây dựng các trạm trung chuyển rác sinh hoạt và công nghiệp, thực hiện di dời bãi rác tại phường Trảng Dài, bổ sung các dự án xử lý nước thải nhỏ khác dọc trục QL 51, cải tạo kè bờ, xây dựng các công viên dọc sông Đồng Nai,…

4.3. Nhu cầu vốn đầu tư và các giải pháp về vốn

4.3.1. Nhu cầu vốn tổng hợp toàn chương trình:

a) Tổng hợp vốn: Tổng nhu cầu vốn toàn chương trình phát triển đô thị thành phố Biên Hòa là 36.224,745 tỷ đồng (Phụ lục 01).

Trong đó:

- Vốn cho tạo khung pháp lý trong quy hoạch xây dựng 53,027 tỷ đồng.

- Vốn cho xây dựng hạ tầng để đạt các tiêu chí đô thị loại I khoảng 4.521,747 tỷ đồng.

- Vốn cho xây dựng đô thị theo quy hoạch định hướng khoảng 31.649,971 tỷ đồng.

b) Các giai đoạn thực hiện: Tổng nguồn được phân ra làm 02 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030, được phân bổ như sau:

* Giai đoạn đến năm 2020: Tổng nhu cầu vốn khoảng 22.650,949 tỷ đồng, được phân bổ theo các lĩnh vực sau:

- Vốn cho tạo khung pháp lý trong quy hoạch xây dựng khoảng 53,027 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn thực hiện các quy hoạch xây dựng khoảng 41,3 tỷ đồng.

+ Vốn lập các quy chế quản lý đô thị khoảng 8,5 tỷ đồng.

+ Vốn lập các chương trình, đề án phát triển, nâng cấp đô thị khoảng 3,227 tỷ đồng.

- Vốn cho xây dựng hạ tầng để đạt các tiêu chí đô thị loại I khoảng 3.107,807 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống giao thông đô thị khoảng 2.301,267 tỷ đồng.

+ Vốn đầu tư xây dựng hệ thống cây xanh, thoát nước thải - chất thải rắn - nghĩa trang khoảng 563,24 tỷ đồng.

+ Vốn đầu tư cải tạo và xây dựng cảnh quan đô thị khoảng 243,3 tỷ đồng.

- Vốn cho xây dựng đô thị theo quy hoạch định hướng khoảng 19.490,115 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng xã hội khoảng 1.459 tỷ đồng.

+ Vốn đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khoảng 18.031,115 tỷ đồng.

* Giai đoạn 2021 - 2030: Tổng nhu cầu vốn là 13.573,796 tỷ đồng, gồm:

- Vốn cho xây dựng hạ tầng để đạt các tiêu chí đô thị loại I khoảng 1.413,94 tỷ đồng, được chia làm các lĩnh vực:

+ Vốn đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống giao thông đô thị khoảng 1.207,085 tỷ đồng.

+ Vốn đầu tư xây dựng hệ thống cây xanh, thoát nước thải - chất thải rắn - nghĩa trang khoảng 206,855 tỷ đồng.

- Vốn cho xây dựng đô thị theo quy hoạch định hướng khoảng 12.159,856 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng xã hội khoảng 1.180 tỷ đồng.

+ Vốn đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khoảng 10.979,856 tỷ đồng.

4.3.2. Nhu cầu vốn cho các chương trình khung, dự án ưu tiên phát triển:

Có tổng cộng 37 chương trình, dự án khung ưu tiên phát triển thành phố Biên Hòa với tổng số vốn đầu tư khoảng 28.482,909 tỷ đồng, trung bình 1.899 tỷ đồng/năm. Trong đó, giai đoạn đến năm 2020 cần tổng vốn là 17.380.350 tỷ đồng, trung bình khoảng 3.476 tỷ/năm. Giai đoạn 2021 - 2030 cần 11.102,559 tỷ đồng, trung bình khoảng 1.110 tỷ đồng/ năm. Các chương trình, dự án khung ưu tiên phát triển thành phố Biên Hòa được phân bổ theo các lĩnh vực sau:

- Khung pháp lý để thực hiện đầu tư xây dựng: Cần thực hiện 06 chương trình, dự án, có tổng số vốn là 45,527 tỷ. Được thực hiện từ nay đến năm 2020.

- Các cơ sở hạ tầng xã hội: Gồm 02 chương trình, dự án với tổng vốn khoảng 969 tỷ đồng, được phân bổ:

+ Giai đoạn đến 2020: Tổng vốn đầu tư các cơ sở hạ tầng xã hội là 400 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2021 - 2030: Tổng vốn đầu tư các cơ sở hạ tầng xã hội là 569 tỷ đồng.

- Các cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Bao gồm 10 dự án phát triển giao thông, 04 dự án về chuẩn bị kỹ thuật, 04 dự án về cấp nước và 11 dự án về thoát nước - chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường. Tổng vốn dự kiến khoảng 27.468,382 tỷ đồng, được phân bổ:

+ Giai đoạn đến 2020: Tổng vốn đầu tư các cơ sở hạ tầng kỹ thuật là 16.934,823 tỷ đồng. Trong đó:

 Các dự án về giao thông là 3.648,98 tỷ đồng.

 Các dự án về chuẩn bị kỹ thuật - thoát nước mưa là 985,305 tỷ đồng.

 Các dự án cấp nước sạch là 9.442,296 tỷ đồng.

 Các dự án thoát nước - chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường là 3.435,326 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2021 - 2030: Tổng vốn đầu tư các cơ sở hạ tầng kỹ thuật là 10.533,559 tỷ đồng. Trong đó:

 Các dự án về giao thông là 4.851,921 tỷ đồng.

 Các dự án về cấp nước là 577,084 tỷ đồng

 Các dự án thoát nước - chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường là 5.104,554 tỷ đồng.

4.4. Nguồn vốn

Ưu tiên sử dụng vốn ngân sách thực hiện các chương trình, dự án xây dựng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua giai đoạn 2011 - 2015; các dự án trọng điểm kết cấu hạ tầng kỹ thuật diện rộng cấp tỉnh, các chương trình, dự án tạo động lực phát triển đô thị; các dự án thuộc kế hoạch nâng loại và nâng cấp đô thị;

Nghiên cứu các chương trình, dự án đặc thù như thoát nước và môi trường có thể sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hoặc sử dụng vốn từ các tổ chức tài chính trong nước hoặc Quốc tế như ADB, WB,…;

Tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án thuộc Chương trình kết cấu hạ tầng sử dụng nguồn vốn ODA, vốn doanh nghiệp bằng nhiều phương thức: BOT, BT, PPP,...;

Phát huy nguồn vốn xã hội hóa để tăng cường chất lượng sống trong các khu dân cư. Vận động Nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực vào phát triển hạ tầng đô thị: Tạo quỹ đất để xây dựng các công trình hạ tầng, trồng và chăm sóc cây xanh ở nơi cư trú, tham gia đóng góp vật liệu, ngày công vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, đường khu dân cư, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng ngõ phố,…;

4.4.1. Dự kiến nguồn vốn cho chương trình, dự án đề xuất toàn thành phố:

| STT | Nguồn vốn | Từ nay đến 2020 |  | 2021 - 2030 |  | Từ nay đến 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng vốn đầu tư | Cơ cấu nguồn vốn | Tổng vốn đầu tư | Cơ cấu nguồn vốn | Tổng vốn đầu tư | Cơ cấu nguồn vốn |
|  |  | (Triệu đồng) | (%) | (Triệu đồng) | (%) | (Triệu đồng) | (%) |
|  | Tổng vốn đầu tư | 22.650.949 | 100 | 13.573.796 | 100 | 36.224.745 | 100 |
| 1 | Vốn trong nước | 14.810.100 | 65,38 | 7.568.823 | 82,55 | 22.378.923 | 61,78 |
| a | Vốn Nhà nước địa phương quản lý | 5.001.820 | 22,08 | 2.923.463 | 9,13 | 7.925.283 | 21,88 |
| b | Vốn Nhà nước Trung ương quản lý | 1.572.000 | 6,94 | 918.803 | 2,81 | 2.490.803 | 6,88 |
| c | Vốn đầu tư của dân và doanh nghiệp qua các hình thức PPP hay xã hội hóa | 8.236.281 | 36,36 | 3.726.557 | 70,61 | 11.962.838 | 33,02 |
| 2 | Vốn vay nước ngoài (ODA) | 7.269.212 | 32,09 | 5.670.863 | 41,78 | 12.940.075 | 35,72 |
| 3 | Các nguồn vốn khác | 571.637 | 2,52 | 334.110 | 1,45 | 905.747 | 2,50 |

Tổng nguồn vốn trong nước chiếm khoảng 22.378,923 tỷ đồng (61,78% tổng vốn). Gồm nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, tỉnh, thành phố, vốn từ thu phí quyền sử dụng đất, vốn tín dụng, vốn của các doanh nghiệp và Nhân dân trong địa bàn thành phố,... Trong đó:

- Vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước: Khoảng 10.416.086 tỷ đồng, chiếm khoảng 28,75%: Bao gồm vốn ngân sách của tỉnh, ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư trong các Chương trình mục tiêu; ngân sách Trung ương do các bộ, ngành trực tiếp đầu tư và ngân sách của địa phương.

- Vốn từ các doanh nghiệp và Nhân dân khoảng 11.962.838 tỷ (chiếm khoảng 33,02%).

- Nguồn vốn vay nước ngoài và các nguồn vốn khác khoảng 13.845,822 tỷ đồng (chiếm 38,22% tổng vốn).

Như vậy, trung bình năm vốn từ ngân sách Nhà nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 là 694,4 tỷ đồng.

4.4.2. Nguồn vốn cho Chương trình khung, dự án ưu tiên phát triển

| STT | Nguồn vốn | Từ nay đến 2020 |  | 2021 - 2030 |  | Từ nay đến 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng vốn đầu tư (triệu đồng) | Cơ cấu nguồn vốn (%) | Tổng vốn đầu tư (triệu đồng) | Cơ cấu nguồn vốn (%) | Tổng vốn đầu tư (triệu đồng) | Cơ cấu nguồn vốn (%) |
|  | Tổng vốn đầu tư | 17.380.350 | 100 | 11.102.559 | 100 | 28.482.909 | 100 |
| 1 | Vốn trong nước | 9.834.697 | 56,59 | 5.242.785 | 47,22 | 15.077.482 | 52,94 |
| a | Vốn Nhà nước địa phương quản lý | 2.367.409 | 13,62 | 1.618.672 | 14,58 | 3.986.081 | 13,99 |
| b | Vốn Nhà nước Trung ương quản lý | 744.043 | 4,28 | 508.725 | 4,58 | 1.252.768 | 4,40 |
| c | Vốn đầu tư của dân và doanh nghiệp qua các hình thức PPP hay xã hội hóa | 6.723.245 | 38,68 | 3.115.388 | 28,06 | 9.838.633 | 34,54 |
| 2 | Vốn vay nước ngoài (ODA) | 7.275.092 | 41,89 | 5.674.783 | 51,11 | 12.949.875 | 45,47 |
| 3 | Các nguồn vốn khác | 270.561 | 1,56 | 184.991 | 1,67 | 455.552 | 1,60 |

Tổng nguồn vốn trong nước chiếm khoảng 15.077.482 tỷ đồng (52,94% tổng vốn). Gồm nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, tỉnh, thành phố, vốn từ thu phí quyền sử dụng đất, vốn tín dụng, vốn của các doanh nghiệp và Nhân dân trong địa bàn thành phố, ... Trong đó:

- Vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước: Khoảng 5.238,849 tỷ đồng, chiếm khoảng 18,39%: Bao gồm vốn ngân sách của tỉnh, ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư trong các Chương trình mục tiêu; ngân sách Trung ương do các bộ, ngành trực tiếp đầu tư, và ngân sách của địa phương.

- Vốn từ các doanh nghiệp và Nhân dân: Khoảng 9.838.633 tỷ (chiếm khoảng 34,54%).

- Nguồn vốn vay từ nước ngoài và các nguồn vốn khác chiếm khoảng 13.405,427 tỷ đồng (47,07 % tổng vốn).

Trong các giai đoạn phát triển, nhằm tập trung vào giải quyết các vấn đề bức xúc về cấp nước, môi trường, nguồn vốn tập trung vào các dự án ODA (cấp thoát nước, môi trường) nên tổng vốn ODA chiếm tỷ trọng lớn, chiếm từ 41% tới 45%. Đồng thời đây là giai đoạn tập trung tạo động lực nên nguồn vốn Nhà nước và địa phương quản lý chiếm tỷ trọng 18 - 19%.

5. Đề xuất khu vực phát triển đô thị ưu tiên giai đoạn đầu

Do thành phố Biên Hòa là khu vực đô thị trung tâm động lực trong chuỗi đô thị Biên Hòa - Long Thành - Nhơn Trạch, hơn nữa đây là khu vực đô thị có tốc độ phát triển cao, có khả năng tiếp cận với hệ thống các đầu mối hạ tầng Quốc gia, vùng, có quỹ đất và cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, là những khu vực có sức hút các nhà đầu tư với hàng loạt các dự án xây dựng và phát triển đô thị; là đô thị được ưu tiên đầu tư phát triển trong giai đoạn đầu của quy hoạch vùng nên dự kiến các khu vực phát triển đô thị sẽ được lập trong giai đoạn đầu từ nay đến 2020. Dự kiến phân bổ như sau:

a) Giai đoạn đến năm 2020:

- Khu đô thị Trung tâm lịch sử: Các Phân khu A2 (quy mô 700 ha), Phân khu A4 và Phân khu A7 (520 ha), Phân khu A8 (1.200 ha), Phân khu A9 (880 ha).

- Khu đô thị Trung tâm mở rộng phía Đông: Phân khu B1 (quy mô 1.600 ha), Phân khu B2 (551 ha), Phân khu B4 (1.700 ha).

- Khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Phân khu C1 (quy mô 550 ha), Phân khu C2 (1.200 ha), Phân khu C5 (1.500 ha).

b) Giai đoạn 2021 - 2025:

- Khu đô thị Trung tâm lịch sử: Phân khu A1 (quy mô 1.300 ha), Phân khu A3 (600 ha), Phân khu A5 (630 ha) Phân khu A6 (1.700 ha).

- Khu đô thị Trung tâm mở rộng phía Đông: Phân khu B3 (quy mô 870 ha), Phân khu B5 (3.000 ha).

c) Giai đoạn 2026 - 2030:

- Khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Phân khu C3 (quy mô 1.400 ha), Phân khu C4 (1.300 ha).

- Khu đô thị phía Đông đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Phân khu D1 (quy mô 1.600 ha), Phân khu D2 (2.700 ha).

Diện tích và ranh giới các khu vực phát triển đô thị cần lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị sẽ được xác định cụ thể sau khi các đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt.

6. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đầu mối giúp UBND tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành, Trung ương, các cơ quan liên quan huy động và tổng hợp nguồn lực thực hiện mục tiêu Chương trình; phối hợp với các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng và các chủ đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh huy động các nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ mục tiêu của Trung ương, vốn hỗ trợ của các tổ chức tài chính Quốc tế, vốn vay, vốn ODA; xem xét đề xuất triển khai đầu tư những dự án có điều kiện, cần thiết phải đầu tư theo các hình thức BT, BOT, PPP, xã hội hóa,…;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn UBND thành phố Biên Hòa thực hiện các ưu đãi đầu tư cho các dự án đầu tư phát triển đô thị;

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổng hợp kế hoạch kinh phí đầu tư phát triển hàng năm kể cả đầu tư cho phát triển đô thị và các nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án đầu tư tại thành phố Biên Hòa trình HĐND tỉnh thông qua.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thực hiện việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án phát triển và nâng cấp đô thị.

- Căn cứ quy định của Luật Đất đai, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định giá đất trong trường hợp cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án.

- Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc giới thiệu địa điểm, thu hồi đất, giao đất để thực hiện các dự án nâng cấp và phát triển đô thị.

c) Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổng hợp kinh phí sự nghiệp hàng năm từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Biên Hòa, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự toán chi hàng năm cho công tác lập quy hoạch, đề án, chương trình và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

d) Sở Xây dựng:

- Hướng dẫn UBND thành phố Biên Hòa trong công tác lập kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị; lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; kể cả các khu vực dân cư đô thị chỉnh trang, đảm bảo định hướng phát triển đô thị theo mục tiêu đề ra;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình phát triển đô thị.

đ) Sở Nội vụ:

Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành, thành phố Biên Hòa hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình phát triển đô thị đã đề ra; phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa để nâng cấp các đơn vị hành chính.

e) Sở Giao thông Vận tải:

Lập kế hoạch và thực hiện phát triển các tuyến giao thông (theo phân cấp) theo định hướng quy hoạch chung thành phố đã phê duyệt phù hợp với Chương trình phát triển đô thị theo từng giai đoạn để đảm bảo kết nối giữa các đô thị trên địa bàn được thuận lợi và thông suốt.

g) Các sở, ban, ngành có liên quan:

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thành phố Biên Hòa thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực của từng sở, ban, ngành quản lý; đồng thời tham gia huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

h) Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa:

- Chủ trì triển khai công bố Chương trình phát triển đô thị thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030;

- Tổ chức lập kế hoạch, triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án phát triển đô thị có trong danh mục định hướng phát triển trên địa bàn thành phố; tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Rà soát quy hoạch và có hướng điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị cho phù hợp với định hướng và lộ trình phát triển đô thị của thành phố;

- Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị hiện hữu và các khu vực dự kiến phát triển đô thị trên địa bàn mình quản lý.

- Đề xuất các dự án trọng điểm đưa vào chương trình Nghị quyết Hội đồng nhân dân hàng năm, làm cơ sở triển khai thực hiện theo kế hoạch.

i) Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Biên Hòa:

Tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung Chuơng trình phát triển đô thị tới cộng đồng dân cư trên địa bàn để vận động sự ủng hộ của cộng đồng thực hiện xây dựng chương trình.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường (xã) thuộc thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |