| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 4 Biểu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009 nguồn vốn vay từ Kho bạc TW (Kèm theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 28 /01/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số thứ tự | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | TG KC HT | Năng lực thiết kế | Kế hoạch năm 2009 | Kế hoạch điều chỉnh năm 2009 |  |  |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số | - |  |  | 128.000 | 128.000 | 89.820 | 6.430 | 31.750 | - |
| A | Thực hiện dự án | - |  |  | 85.800 | 97.800 | 89.820 | 6.430 | 1.550 | - |
| I | Giao thông | - |  |  | 14.000 | 17.043 | 16.943 |  | 100 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 14.000 | 17.043 | 16.943 |  | 100 | - |
| 1 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp) | NT | 2008-2009 | 7.175m | 14.000 | 14.000 | 13.900 |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Đường Hương lộ 10 đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2009-2010 |  | 0 | 2.164 | 2.164 |  |  | UBND H Cẩm Mỹ |
| 3 | Đường Xuân Tân đi Xuân Định, thị xã Long Khánh | LK | 2008-2009 |  | 0 | 879 | 879 |  |  | UBND TX Long Khánh |
| II | Giáo dục - đào tạo | - |  |  | 31.200 | 40.157 | 32.277 | 6.430 | 1.450 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 31.200 | 40.157 | 32.277 | 6.430 | 1.450 | - |
| 1 | Trường PTTH Võ Trường Toản, huyện CM | CM | 2008-2010 | 1800 hs | 4.200 | 4.200 | 2.050 | 1.950 | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thống Nhất | TN | 2008-2009 | 1300 hs | 3.700 | 3.700 | 1.670 | 1.880 | 150 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Trường THKT CN Nhơn Trạch | NT | 2008-2009 | 1500 hs | 6.000 | 6.000 | 5.600 |  | 400 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên | BH | 2009-2010 | 2000 hs | 5.000 | 5.000 | 4.800 |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 5 | Trường THPT Bàu Hàm | TB | 2008-2009 | 31 ph | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 2.600 | 400 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 6 | Trường THPT Xuân Thọ | XL | 2008-2009 |  | 4.300 | 9.488 | 9.388 |  | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 7 | Trường THCS Đinh Tiên Hoàng | TB | 2009-2010 |  | 0 | 3.769 | 3.769 |  |  | UBND H Trảng Bom |
| III | Hạ tầng công cộng | - |  |  | 40.600 | 40.600 | 40.600 |  |  | - |
|  | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 40.600 | 40.600 | 40.600 |  |  | - |
| 1 | Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2009-2010 |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |  | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 2 | Tuyến thoát nước đường 25C huyện Nhơn Trạch (đoạn dọc hành lang đường 25C do Công ty Tín Nghĩa đầu tư, không phải GPMB) | NT | 2008-2009 |  | 36.600 | 36.600 | 36.600 |  |  | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| B | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  | 42.200 | 22.200 |  |  | 22.200 | - |
| 1 | BTGPMB dự án đường 25A (ĐT 769 đoạn từ xã Đại Phước tới xã Phú Hữu - đoạn còn lại) | NT | 2009-2011 |  | 13.000 | 13.000 |  |  | 13.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường 25B | LT-NT | 2009-2011 |  | 4.000 | 4.000 |  |  | 4.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | BTGPMB đường Cua Heo - Bình Lộc | LK | 2009-2011 |  | 20.000 | 0 |  |  | 0 | UBND thị xã Long Khánh |
| 4 | BTGPMB dự án hệ thống thoát nước cho KCN và TT Tân Phú, gđ1 | TP | 2009-2011 |  | 5.200 | 5.200 |  |  | 5.200 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| C | Hoàn trả phần tạm ứng từ ngân sách tỉnh 8 tỷ đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7222/UBND-KT ngày 07/9/2009 để cấp cho các dự án sau quyết toán nhưng kế hoạch chưa bố trí đủ vốn |  |  |  | 0 | 8.000 |  |  | 8.000 | - |