| PHỤ LỤC 2 PHÂN CÔNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA SỞ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, TRỌNG ĐIỂM TỈNH VÀ KẾT NỐI VÙNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung nhiệm vụ | Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện |  |  |  |  |  | Thời gian hoàn thành nhiệm vụ | Kết quả nhiệm vụ |
|  |  | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp | Lãnh đạo Sở | Phòng ban chủ trì | Lãnh đạo phòng | Chuyên viên phụ trách |  |  |
| I | PHỐI HỢP CHẶT CHẼ VỚI BỘ, NGÀNH, TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (5 DỰ ÁN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Đào Duy Kiệt - Phó Trưởng phòng | Đỗ Thành Đạt | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa dự án vào khai thác trong năm 2026 |
| 2 | Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Đào Duy Kiệt - Phó Trưởng phòng | Đỗ Thành Đạt | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa dự án vào khai thác trong năm 2026 |
| 3 | Dự án Vành Đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn thuộc tỉnh) | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Phan Tuấn Anh | Năm 2026 | Khởi công xây dựng |
| 4 | Xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ) - Chơn Thành (Bình Phước cũ) | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Nguyễn Quốc Hoàn | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2026 |
| 5 | Xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Hồ Huy Hoàng | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2026 |
| II | PHỐI HỢP VỚI BỘ, NGÀNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG THAM MƯU UBND TỈNH VỀ CÁC DỰ ÁN KẾT NỐI VÙNG (11 DỰ ÁN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án cầu Cát Lái | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Lê Khánh Hùng | Năm 2026 | Phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng |
| 2 | Dự án xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) kết nối với thành phố Thủ Đức | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Lê Khánh Hùng; Phan Thanh Huy | Năm 2026 | Phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng |
| 3 | Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Nguyễn Hữu Đức - Phó Trưởng phòng | Lê Khánh Hùng | Năm 2026 | Phối hợp trình phê duyệt chủ trương đầu tư. |
| 4 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Hiếu Liêm 2 | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Mỵ Duy Quang - Phó Trưởng phòng | Nguyễn Quốc Hoàn | Năm 2026 | Phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng |
| 5 | Dự án cầu Phú Mỹ 2 | Sở Xây dựng | UBND TP.HCM và các sở, ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Nguyễn Hữu Đức - Phó Trưởng phòng | Phan Thanh Huy | Năm 2026 | Phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng |
| 6 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Thạnh Hội 2 | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Mỵ Duy Quang - Phó Trưởng phòng | Nguyễn Quốc Hoàn | Năm 2026 | Phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư (phê duyệt dự án) |
| 7 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An) | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Mỵ Duy Quang - Phó Trưởng phòng | Nguyễn Quốc Hoàn | Năm 2026 | Phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư (phê duyệt dự án) |
| 8 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân) | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Mỵ Duy Quang - Phó Trưởng phòng | Bùi Ánh Bắc | Năm 2026 | Phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư (phê duyệt dự án) |
| 9 | Dự án xây dựng cầu Xóm Lá (trên đường Phạm Văn Diêu) | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Mỵ Duy Quang - Phó Trưởng phòng | Bùi Ánh Bắc | Năm 2026 | Phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư (phê duyệt dự án) |
| 10 | Xây dựng đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Phan Thanh Huy | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa dự án hoàn thành vào năm 2026 |
| 11 | Nâng cấp, mở rộng QL.13 đoạn từ ngã ba Lộc Tấn đến cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Phan Thanh Huy | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa dự án hoàn thành vào năm 2026 |
| III | PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH (19 DỰ ÁN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Hương lộ 2 nối dài - đoạn 1 - giai đoạn 1 | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Phan Tuấn Anh | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa dự án vào khai thác trong năm 2026 |
| 2 | Dự án đường Hương lộ 2 nối dài đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Phan Tuấn Anh | Năm 2026 | Phối hợp trình phê duyệt dự án đầu tư. |
| 3 | Dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Đào Duy Kiệt - Phó Trưởng phòng: | Trần Trọng Quyển | Năm 2026 | Phối hợp trình phê duyệt dự án đầu tư. |
| 4 | Dự án xây dựng cầu Mã Đà | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Phan Thanh Huy | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa dự án hoàn thành vào năm 2026 |
| 5 | Dự án đầu tư tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Phan Thanh Huy | Năm 2026 | Phối hợp thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư |
| 6 | Xây dựng đường phía Tây QL.13 kết nối Bàu Bàng | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Nguyễn Quốc Hoàn | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa dự án hoàn thành vào năm 2026 |
| 7 | Xây dựng đường kết nối các KCN phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Hồ Huy Hoàng | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa dự án hoàn thành vào năm 2026 |
| 8 | Đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng Phú | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Hồ Huy Hoàng | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa dự án hoàn thành vào năm 2026 |
| 9 | Dự án, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Phan Thanh Huy | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành một số gói thầu vào năm 2026 |
| 10 | Dự án tuyến đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Mỵ Duy Quang - Phó Trưởng phòng | Bùi Ánh Bắc | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa dự án hoàn thành vào năm 2026 |
| 11 | Dự án đường liên cảng, huyện Nhơn Trạch | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Mỵ Duy Quang - Phó Trưởng phòng | Trần Thị Ngọc Hà | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án |
| 12 | Dự án nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Mỵ Duy Quang - Phó Trưởng phòng | Trần Thị Ngọc Hà | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa dự án hoàn thành vào năm 2026 |
| 13 | Dự án xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Đào Duy Kiệt - Phó Trưởng phòng: | Lê Khánh Hùng | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa dự án hoàn thành vào năm 2026 |
| 14 | Dự án xây dựng đường 25C đoạn từ đường Hùng Vương (HL19) đến đường liên cảng, huyện Nhơn Trạch. | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Đào Duy Kiệt - Phó Trưởng phòng: | Lê Khánh Hùng | Năm 2026 | Khởi công xây dựng |
| 15 | Dự án đường ĐT.770B | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Mỵ Duy Quang -Phó Trưởng phòng | Phan Tuấn Anh | Năm 2026 | Khởi công xây dựng |
| 16 | Dự án đường ĐT.773 | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Đào Duy Kiệt - Phó Trưởng phòng: | Trần Trọng Quyển | Năm 2026 | Khởi công xây dựng |
| 17 | Dự án đường ĐT.769 | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Mỵ Duy Quang - Phó Trưởng phòng | Trần Thị Ngọc Hà | Năm 2026 | Khởi công xây dựng |
| 18 | Dự án đường 769E (đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến đường 770B) | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Nguyễn Hữu Đức - Phó Trưởng phòng | Phan Tuấn Anh | Năm 2026 | Phê duyệt dự án |
| 19 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành Đồng Nai và cảng Cái Mép, Thị Vải Bà Rịa Vũng Tàu | Sở Xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan | Dương Văn Hiếu - Phó Giám đốc | Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật | Bùi Ngọc Tiếp - Trưởng phòng | Phan Thanh Huy | Năm 2026 | Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành một số gói thầu vào năm 2026 |