ỦY BAN NHÂN DÂN     	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––                                              ––––––––––––––––––––––––

Số: 3377/QĐ-UBND	                       Biên Hòa, ngày 09 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 8855/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Vận tải Vinam thiết lập tháng 8 năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 262/TTr-SXD ngày 25/9/2007 và đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa tại Tờ trình số 367/TTr-QLDA ngày 24/9/2007 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Vận tải Vinam lập tháng 8/2007).

Điều 2. Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a. Vị trí: Khu vực thiết kế quy hoạch thuộc phường Bửu Hòa và có ranh giới xác định theo sơ đồ giới thiệu địa điểm được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai lập ngày 22/6/2007, cụ thể như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất nhà phố xây mới, đất nhà vườn xây mới, và đất dân cư hiện hữu tự cải tạo.

- Phía Nam: Giáp đất cây xanh cách ly.

- Phía Đông: Giáp khu nhà ở hiện hữu, đường tỉnh 760.

- Phía Tây: Giáp đất dự trù phát triển đô thị.

b. Quy mô, diện tích lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 219.935,86m2.

- Quy mô dân số: Khoảng 3.800 - 4.300 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu và quy hoạch phân khu chức năng:

a. Tính chất, mục tiêu quy hoạch:

a.1. Tính chất: Là khu dân cư đô thị được hình thành mới, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đô thị loại II, trên cơ sở kết hợp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các khu dân cư hiện hữu, khu dân cư theo quy hoạch đã và đang được triển khai xây dựng tại khu vực, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tái định cư cho các đối tượng thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án quy hoạch khác trên địa bàn thành phố, cụ thể hóa quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Bửu Hòa.

a.2. Mục tiêu quy hoạch:

- Quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trong vùng quy hoạch; Tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý, cũng như bảo đảm cảnh quan kiến trúc, bảo đảm mối liên kết trong xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án đối với các dự án liền kề xung quanh.

- Phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc thuộc dự án.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai việc xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

b. Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị:

Tuân thủ theo hệ thống giao thông của phường Bửu Hòa đã được phê duyệt, lựa chọn các loại hình, giải pháp quy hoạch theo định hướng hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 phường Bửu Hòa đang được thực hiện. 

Chọn giải pháp ở là loại hình nhà phố phân lô kết hợp xác định khu vực dân cư hiện hữu tự cải tạo đã sinh sống ổn định, bố trí các công viên cây xanh - thể dục thể thao, công trình giáo dục, công trình y tế quy mô khu ở, khai thác hiệu quả về mặt không gian và phù hợp với thực tế.

Tổ chức 02 trục giao thông chính đồng thời là trục cảnh quan của khu quy hoạch theo hướng Đông - Tây, Nam - Bắc, các tuyến giao thông phụ nối vào hai tuyến chính theo dạng ô bàn cờ tạo sự liền lạc và thông suốt về giao thông nội bộ và đối ngoại.

Tổ chức khu vực các công trình công cộng (nhà trẻ, trạm y tế), công viên cây xanh tập trung - thể dục thể thao tại điểm giao của hai trục giao thông chính tạo điểm nhấn cho toàn khu quy hoạch.

Tổ chức kết hợp, cải tạo các mảng xanh cách ly thành các công viên, hoa viên nhỏ nằm rải rác, với bán kích phục vụ đồng đều và thích hợp, góp phần cải thiện vi khí hậu.

Toàn khu quy hoạch được phân chia thành các khu chức năng như sau:

- Khu ở:

+ Nhóm 1: Bố trí phía Bắc dự án, được ngăn cách với các phân khu còn lại bằng mảng cây xanh cách ly đường điện cao thế, chiều rộng khoảng 25m. Gồm 04 cụm nhà phố phân lô được kí hiệu B1, B2, B3, B4, với 160 lô, kích thước trung bình (16,5-22)mx4,2m, ngoại trừ một số lô đặc biệt.

+ Nhóm 2: Bố trí phía Bắc trục giao thông cảnh quan chính. Gồm 04 cụm nhà phố phân lô được kí hiệu B6, B7, B8, B9, với 206 lô, kích thước trung bình (15-21)m x (4,2-5)m, ngoại trừ một số lô đặc biệt.

+ Nhóm 3: Bố trí phía Tây dự án, được ngăn cách với các phân khu còn lại bằng dãy các nhóm cây xanh cách ly. Gồm 03 cụm nhà phố phân lô được kí hiệu B6, B10, B19, với 169 lô, kích thước trung bình (16,5-22)m x (4,2-5)m, ngoại trừ một số lô đặc biệt.

+ Nhóm 4: Bố trí phía Nam nhóm ở số 2, ngăn cách với nhóm 2 bằng tuyến giao thông trục cảnh quan trung tâm. Gồm 07 cụm nhà phố phân lô được kí hiệu B11, B12, B13, B14, B15, B16, B20, với 255 lô, kích thước trung bình (16,5-22)m x (4,2-5)m, ngoại trừ một số lô đặc biệt.

+ Nhóm 5: Bố trí phía Nam công trình công cộng và công viên cây xanh thể dục thể thao. Gồm 02 cụm nhà phố phân lô được kí hiệu B17, B18, với 106 lô, kích thước trung bình 20m x 4,2m, ngoại trừ một số lô đặc biệt.

+ Nhóm 6: Được bố trí phía Đông dự án, là khu vực dân cư hiện hữu tự cải tạo, tổng diện tích khoảng 1.203,93m2.

- Khu công trình công cộng: Bố trí phía Đông nhóm ở số 3, bao gồm:

+ Nhà trẻ, được kí hiệu lô D, với tổng diện tích khoảng 4.805,40m2.

+ Trạm y tế, được kí hiệu lô C, với tổng diện tích khoảng 2.260,83m2.

- Cây xanh - thể dục thể thao: Bố trí một công viên - thể dục thể thao tập trung phía Đông khu công trình công cộng, tổ chức các hoa viên dọc theo trục giao thông cảnh quan hoặc tại các nhóm ở, đồng thời kết hợp các mảng cây xanh cách ly tạo điều kiện khí hậu cho khu quy hoạch. Tổng diện tích cây xanh toàn khu khoảng 38.261,15m2.

3. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

a. Cơ cấu Quy hoạch sử dụng đất:

Đất khu ở 	: 81.644,58m2, chiếm tỷ lệ 37,12%.

Đất công trình công cộng	:   7.066,23m2, chiếm tỷ lệ   3,21%.

Đất cây xanh - TDTT 	: 38.261,15m2, chiếm tỷ lệ 17,40%.

Đất giao thông 	: 92.218,90m2, chiếm tỷ lệ 39,21%.

+ Đất giao thông đối nội	: 64.655,90m2, chiếm tỷ lệ 29,40%.

+ Đất giao thông đối ngoại	: 21.586,20m2, chiếm tỷ lệ  9,81%.

Đất đầu mối HTKT	:   6.721,80m2, chiếm tỷ lệ  3,06%.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 	219.935,86m2, chiếm tỷ lệ  100%.

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Chỉ tiêu sử dụng đất khu ở	: 25-30m2/người.

+ Đất ở	: 19-21m2/người.

+ Đất công trình công cộng	:  1,5-2m2/người.

+ Đất cây xanh	:     3-4m2/người.

- Mật độ xây dựng trung bình

+ Đất nhà phố phân lô: Mật độ xây dựng trung bình 80 - 85%, tầng cao xây dựng trung bình từ 2 - 4 tầng.

+ Đất công trình công cộng: Mật độ xây dựng trung bình 30 - 35%,  tầng cao xây dựng trung bình 1 - 2 tầng.

- Chỉ tiêu cấp nước 	: 130 - 150 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước 	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện 	: 1.300 - 1.500 KWh/người/năm.

- Thông tin liên lạc 	: 01 máy/hộ.

- Chỉ giới xây dựng

+ Nhà phố phân lô 	: Trùng với với chỉ giới quy hoạch.

+ Công trình công cộng 	: ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ.

4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch hệ thống giao thông: Dự án tiếp giáp với trục giao thông đối ngoại Tỉnh lộ 760 ở phía Đông với lộ giới 32m.

Hệ thống giao thông khu ở được tổ chức theo các dạng mặt cắt sau:

- Mặt cắt 1 - 1, lộ giới 33m, lòng đường 5mx2, vỉa hè 4mx2, dải xanh cách ly đường điện 15m.

- Mặt cắt 2 - 2, lộ giới 14m, lòng đường 6m, vỉa hè 4mx2.

- Mặt cắt 3 - 3, lộ giới 24m, lòng đường 5mx2, vỉa hè 4mx2, dải phân cách

- Mặt cắt 4 - 4, lộ giới 20,5, lòng đường 10,5m, vỉa hè 5mx2.

- Mặt cắt 5 - 5, mặt cắt 2’-2’, lộ giới 17,5m, lòng đường 7,5m, vỉa hè 5mx2.

- Mặt cắt 6 - 6, bao gồm hai đoạn, đoạn thứ nhất song song các lô phố B5, B10, có dãy cây xanh cách ly, lòng đường phía Tây dãy xanh cách ly 10,5m, vỉa hè 5m, lòng đường phía Đông dãy xanh cách ly 5m, vỉa hè 4m; Đoạn thứ hai song song lô phố B19, không có dãy cây xanh cách ly, lòng đường 10,5m, vỉa hè 5mx2.

- Mặt cắt 7 - 7, lộ giới 14m, lòng đường 6m, vỉa hè 4mx2.

b. Quy hoạch san nền:

Khu đất có địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc tự nhiên theo hướng Đông Bắc - Tây Nam từ 0,01 - 0,15%, cao độ thay đổi từ +1,16 - +2,55, giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch, đảm bảo gắn kết thoát nước chung cho toàn khu vực.

- Chiều cao san nền trung bình toàn khu: +2,21.

- Độ dốc san nền : 0,1 - 0,3%.

- Khối lượng đất đào: 67.010,68m3.

- Khối lượng đất đắp: 418.641,77m3.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn cấp nước chung theo quy hoạch hệ thống cấp nước thành phố Biên Hòa.

- Từ đường tỉnh 760 hiện hữu có tuyến ống cấp nước Ø300 cung cấp nước cho khu vực này. Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín. Các tuyến ống cấp nước Ø300, Ø250, Ø150, Ø150, Ø100, Ø80,…, Ø25.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết. Tổng nhu cầu sử dụng nước 1.593m3/ngày.đêm.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các thông số kỹ thuật chuyên ngành.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường:

d.1. Quy hoạch hệ thống thoát nước:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Thoát nước mưa và nước thải theo đường ống riêng.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, nước thải bẩn được thu gom về bể xử lý đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam trước khi xả vào hệ thống thoát chung.

- Hệ thống thoát nước mưa được tổ chức theo hướng dốc san nền, nước mưa dọc các tuyến đường trong khu dân cư được thu gom bằng các tuyến cống tròn BTCT đường kính Ø400 - Ø2000  đặt dọc tuyến đường; Nước mưa tại các khu vực cây xanh cách ly được thu gom bằng các mương BTCT 600x800 - 1200x1400  gom về theo lưu vực, sau đó tập trung về hướng đường tỉnh 760, thoát ra sông Đồng Nai qua hệ thống cửa xả.

- Hệ thống tuyến cống thoát nước thải có kích thước Ø300 - Ø400 đặt dọc theo các tuyến đường giao thông, thu gom nước toàn dự án sau đó trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Biên Hòa. Giai đoạn đầu khi trạm xử lý nước thải này chưa được đầu tư xây dựng, đầu tư xây dựng một trạm xử lý cục bộ tạm thời tại góc phía Đông Nam khu quy hoạch.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành thoát nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d.2. Vệ sinh môi trường:

- Rác thải: Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ vệ sinh Môi trường, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng.

- Nghĩa địa: Sử dụng chung với nghĩa địa thành phố Biên Hòa.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Trước mắt, nguồn điện sẽ được lấy từ tuyến trung thế hiện hữu 22 KV chạy dọc theo đường tỉnh 760, về lâu dài dùng nguồn điện theo quy hoạch chung hệ thống cấp điện thành phố Biên Hòa.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi nổi.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện phường Bửu Hòa.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống cống bể chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Bửu Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND thành phố Biên Hòa giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND phường Bửu Hòa quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày ký quyết định phê duyệt quy hoạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Bửu Hòa, Giám đốc Ban QLDA thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |