| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3697/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải

huyện Định Quán giai đoạn 2010 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2099/TTr-SGTVT ngày 13/10/2010 và Văn bản số 2528/SGTVT-KH ngày 25/11/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải huyện Định Quán giai đoạn 2010 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải huyện Định Quán giai đoạn 2010 - 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm

- Phát triển hệ thống giao thông huyện phải được gắn kết với các trục quốc lộ, đường tỉnh tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn đồng bộ; kết hợp chặt chẽ với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giữa giao thông và thủy lợi, giữa kinh tế với an ninh quốc phòng. Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và việc đi lại của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa do nông dân làm ra đến nơi tiêu dùng và xuất khẩu.

- Tận dụng mạng lưới đường hiện hữu trên cơ sở cải tạo nâng cấp cần thiết để đảm bảo nhiệm vụ vận tải của huyện một cách hợp lý với năng suất cao.

- Quy hoạch giao thông vận tải huyện Định Quán phải phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; phải phục vụ sản xuất và đời sống văn hóa của nhân dân trên cơ sở khai thác tiềm năng sẵn có một cách hiệu quả nhất.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông vận tải có tầm nhìn chiến lược lâu dài và bền vững. Đầu tư phát triển giao thông vận tải trên địa bàn huyện phải được tiến hành theo từng giai đoạn với các bước đi phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của huyện.

- Trong quy hoạch phải phối hợp chặt chẽ giao thông và các ngành xây dựng khác. Sự phối hợp đó phải toàn diện từ bước tổ chức, quy hoạch đến khảo sát thiết kế. Ngoài ra còn đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt cần chú trọng bảo tồn và phát triển cây xanh ở khu vực đô thị.

### 2. Mục tiêu

Với các quan điểm nêu trên, mạng lưới đường bộ trên địa bàn huyện đến năm 2020 phải đạt được các mục tiêu sau:

- Đánh giá và xây dựng lại mạng lưới giao thông đường bộ của huyện cùng hạ tầng kỹ thuật một cách hợp lý theo cấp, theo nhiệm vụ vận tải để đảm bảo tính nối kết liên hoàn giữa các xã với huyện và giữa huyện với các khu vực lân cận đảm bảo vận tải thông suốt, an toàn và hiệu quả.

- Tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện như: Bố trí dân cư, bố trí sản xuất và khơi dậy các tiềm năng của huyện (du lịch, khoáng sản…).

- Nâng cao hơn nữa vai trò hiệu quả kinh tế của mạng lưới giao thông đường bộ huyện bằng việc phát huy năng lực hoạt động của các tuyến đường từ các tuyến nội huyện đến liên tỉnh và Quốc gia bằng quy hoạch sắp xếp lại vận tải trên cơ sở luồng hàng, nguồn hàng, lượng hàng đi và đến huyện. Trên cơ sở đó có những bố trí và cải tạo hợp lý về hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận tải.

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý chuyên ngành: Hoàn thiện và nâng cao tính hệ thống, tính toàn diện và tính tập trung thống nhất.

- Đối với đường huyện: Đạt tiêu chuẩn cấp IV với mặt nhựa rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Tỷ lệ nhựa hóa là 100% vào năm 2020.

- Đối với đường xã:

+ Đến năm 2020 nâng tỷ lệ nhựa hóa, bêtông xi măng hệ thống đường xã đạt 50 - 60%.

+ Các tuyến đường trục chính của xã, liên xã: Đạt tiêu chuẩn cấp V với mặt nhựa hoặc bêtông xi măng rộng 5,5m, nền 7,5m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 29m.

+ Các tuyến đường xã còn lại: Đạt tiêu chuẩn cấp VI với mặt nhựa hoặc bêtông xi măng rộng 3,5m, nền 5,5m, hành lang an toàn mỗi bên 04m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 20m.

## II. QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ

### 1. Đường cao tốc trên địa bàn

* Đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt: Theo Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tuyến cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt nằm trong hệ thống đường cao tốc khu vực phía Nam có chiều dài 209 km, bắt đầu từ khu vực Dầu Giây giao với Quốc lộ 1 (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và đi song song với Quốc lộ 20 đến thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Giai đoạn đầu tư xây dựng tuyến thực hiện trước năm 2020 với quy mô 04 làn xe. Đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện Định Quán dài khoảng 26,8 km có điểm đầu tại ranh huyện Thống Nhất, điểm cuối tại ranh huyện Tân Phú, qua khu vực các xã Suối Nho, Phú Ngọc và Gia Canh. Hành lang an toàn mỗi bên 47m, đất bảo trì đường bộ mỗi bên rộng 03m.

2. Đường quốc lộ trên địa bàn

* Quốc lộ 20: Đây là tuyến trục Quốc gia nối tỉnh Đồng Nai tại QL1 đi thành phố Đà Lạt. Ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh tuyến đi qua, Quốc lộ 20 còn là tuyến du lịch quan trọng cho cả khu vực Nam Bộ. Đoạn qua địa bàn huyện dài 37 km. Theo quy hoạch phát triển giao thông đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã hoạch định từ nay cho đến năm 2020 cơ bản duy trì quy mô đường cấp III với 02 làn xe, Bộ Giao thông Vận tải quy định lộ giới 52m.

### 3. Đường tỉnh trên địa bàn huyện

* Đường tỉnh 763: Tuyến nối thông từ QL1 (gần thị trấn Gia Ray), huyện Xuân Lộc đến Định Quán. Đoạn tuyến đi qua huyện Định Quán có chiều dài khoảng 10 km từ ranh huyện Xuân Lộc (Km 22+600) đến QL 20. Đến năm 2020 quy hoạch tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III, mặt bêtông nhựa (BTN) rộng 07m, nền 12m, lề gia cố mỗi bên rộng 02m, hành lang an toàn mỗi bên 13m, đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 02m, lộ giới 45m.

* Đường tỉnh Cao Cang: Nối thị trấn Định Quán từ Km 47+200 QL 20 qua xã Gia Canh đến bến đò Tư Tề (qua sông La Ngà - ranh Bình Thuận), dài 17,2 km. Đến 2020 quy hoạch toàn tuyến đạt cấp III, mặt BTN rộng 07m, nền 12m, lề gia cố mỗi bên 02m, hành lang an toàn mỗi bên 13m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 02m, lộ giới 45m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93.

* Đường tỉnh Tà Lài - Trà Cổ: Tuyến nối tiếp đường tỉnh Trà Cổ (huyện Tân Phú) tại suối Đắk Lua đến đường tỉnh Cao Cang (đi Bình Thuận) dài 3,5 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống tải trọng HL 93. Hoàn thành trước năm 2015.

* Đường tỉnh Thanh Sơn - Xuân Bắc: Bắt đầu từ ĐT 763 thuộc địa phận xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, trùng với đường suối Đục, đường 107 - ngã tư Sở, qua xã Thanh Sơn, huyện Định Quán và kết thúc tại ĐT 761. Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32 m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

### 4. Quy hoạch mạng lưới đường huyện

a) Các tuyến đường huyện hiện hữu

* Đường 120: Dài 8,2 km, điểm đầu Km 52+820 QL 20, điểm cuối ấp Phú Thịnh - Tân Phú. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 01m, phần đất bảo vệ bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m, cụ thể như sau:

+ Đoạn 01: Km 0+00 đến Km 0+080 dài 0,8 km. Hoàn thành trước năm 2015.

+ Đoạn 02: Dài 0,6 km từ Km 0+080 đến Km 0+140 quy hoạch thành đường gom Bắc QL 20. Hoàn thành trước năm 2015.

+ Đoạn còn lại dài 6,8 km hoàn thành trước 2015.

* Đường 118 - sông Đồng Nai: Dài 8,8 km. Điểm đầu giao với QL 20, kết thúc tại sông Đồng Nai. Quy hoạch đạt cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn thành trước năm 2015.

* Đường Phú Lợi - Phú Hòa: Dài 8,2 km, điểm đầu Km 48+480 QL 20, điểm cuối đường Trà Cổ - Tân Phú. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 01m, phần đất bảo vệ bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m, cụ thể như sau:

+ Đoạn 01: Dài 1,5 km từ Km 0+00 đến Km 1+500 nâng cấp theo tiêu chuẩn quy hoạch. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

+ Đoạn 02: Dài 1,5 km từ Km 1+500 đến Km 3+000 quy hoạch thành đường gom phía Nam QL 20. Hoàn thành trước năm 2015.

+ Đoạn còn lại dài 5,2 km hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường 115 - lúa suối Son: Dài 5,2 km, điểm đầu Km 48+310 QL 20, điểm cuối đồng lúa suối Son. Quy hoạch từ nay đến năm 2015 như sau:

+ Đoạn đầu: Dài 4,5 km từ Km 0+00 đến Km 4+50 (giao với đường Hòa Thành - Hiệp Đồng hiện trạng) quy hoạch thành đường huyện Phú Vinh - Ngọc Định;

+ Đoạn còn lại dài 0,7 km chuyển cho xã Phú Vinh quản lý.

* Đường suối Son 2: Dài 2,8 km, điểm đầu Km 3+500 đường huyện Phú Vinh - Ngọc Định, điểm cuối Km 6+500 đường 118. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường ấp 1 xã Phú Vinh: Dài 7,2 km, điểm đầu Km 47+820 QL 20, điểm cuối Km 2 đường suối Son 2. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành trước năm 2015.

* Đường Cầu Trắng: Dài 7,4 km, điểm đầu từ đường chợ Chiều (nội ô thị trấn Định Quán), điểm cuối gần sông Đồng Nai. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành trước năm 2015.

* Đường vào Khu du lịch Thác Mai: Dài 20,2 km, điểm đầu Km 43+920 QL 20, điểm cuối Thác Mai. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m, cụ thể như sau:

+ Đoạn 01: Dài 3,4 km từ Km 0+00 đến Km 3+429. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

+ Đoạn 02: Dài 0,2 km từ Km 3+429 - Km 3+629. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

+ Đoạn 03: Dài 0,3 km từ Km 3+629 đến Km 3 +929 quy hoạch thành đường gom Nam QL 20. Hoàn thành trước năm 2015.

+ Đoạn 04 (đoạn còn lại): Dài 16,3 km. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường ngã tư Sở: Nối  đường tỉnh Thanh Sơn - Xuân Bắc đến ranh huyện Tân Phú, dài 16,3 km, quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn thành trước năm 2015.

* Đường vào Khu du lịch Thác Trời: Dài 14,9 km, điểm đầu Km 37+890 QL 20, điểm cuối Khu du lịch Thác Trời. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường 96 - La Ngà: Dài 5,3 km, điểm đầu Km 28+990 QL 20, điểm cuối hồ Trị An. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường vào bến cá Phú Cường: Dài 3,7 km, điểm đầu Km 19+340 QL 20, điểm cuối bến cá Phú Cường. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường vào ấp Bến Nôm: Dài 05 km, điểm đầu Km 19+030 QL 20, điểm cuối ấp Bến Nôm. Quy hoạch nâng cấp mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn (HLAT) mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32 m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường Cầu Ván: Dài 4,2 km, điểm đầu Km 21+840 QL 20, điểm cuối ranh huyện Thống Nhất. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường ấp 2 - ấp 9 Gia Canh: Quy hoạch thành đường gom Nam QL 20 mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m.

* Đường Phú Hòa - Gia Canh: Dài 7,3 km, điểm đầu đường tỉnh Cao Cang, điểm cuối K7 Thanh Tùng, quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 0m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường ấp 1 - ấp 2 Thanh Sơn: Dài 6,2 km, điểm đầu bến phà 107, điểm cuối ấp 2 Thanh Sơn. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường ấp 6 - ấp 8 Thanh Sơn: Dài 2,7 km, điểm đầu Km 6+820 đường ngã tư Sở, điểm cuối đường vào đồng lúa Bàu Kiên. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường vào đồng lúa Bàu Kiên: Dài 20 km, điểm đầu đường tỉnh Thanh Sơn - Xuân Bắc, điểm cuối ngã tư Phú Sở. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường nối 118 - 120: Tuyến thuộc dự án WB2 dài 6,4 km, quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường 101 - La Ngà: Dài 4,3 km, điểm đầu Km 33+303 QL 20, điểm cuối hồ Trị An, quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường 101 Nam Lộ: Dài 17,9 km, điểm đầu Km 33+400 QL 20 đến giáp Xuân Bắc. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m, cụ thể như sau:

- Đoạn 01: Đường khu công nghiệp - ĐT 763 dài 10,3 km từ nay đến năm 2020 giữ nguyên, duy tu bảo dưỡng.

- Đoạn 02: Dài 2,4 km từ Km 10+259 - ĐT 763 từ nay đến năm 2020 giữ nguyên, duy tu bảo dưỡng.

- Đoạn 03: Dài 5,2 km, từ Km 10+259 (giao đoạn 01) đến xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc). Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường 101 Vĩnh An: Dài 6,7 km, điểm đầu Km 1+500 đường 101 La Ngà, điểm cuối hồ Trị An. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường vào khu an dưỡng: Dài 2,6 km, điểm đầu Km 34+573 QL 20, điểm cuối khu an dưỡng. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường 120 đi Gia Canh: Quy hoạch thành đường gom Nam QL 20 mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m.

* Đường Phú Lợi - thị trấn Định Quán: Dài 1,2 km, điểm đầu Km 0+300 đường Cao Cang, điểm cuối Km 0+500 đường Phú Lợi. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường liên xã Gia Canh - thị trấn: Dài 3,4 km, điểm đầu Km 44+780 QL 20, điểm cuối Km 4+500 đường ấp 2 - ấp 9 Gia Canh. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường ấp 1 - 2 Phú Ngọc: Dài 5,5 km, điểm đầu tượng đài chiến thắng La Ngà, điểm cuối khu dân cư. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường liên xã Phú Vinh - Phú Ngọc: Dài 6,3 km, điểm đầu đường tỉnh Thanh Sơn - Xuân Bắc, điểm cuối đường 115 - lúa suối Son, cụ thể như sau:

+ Đoạn 01: Dài 02 km từ Km 0+00 đến Km 2+000. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

+ Đoạn 02: Dài 4,3 km từ Km 2+00 đến cuối tuyến quy hoạch thành đường gom Bắc QL 20 đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường 120 ấp 7 Phú Tân: Dài 6,4 km, điểm đầu Km 2 đường 120, điểm cuối ấp 7 Phú Tân, quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường ấp 3 - Gia Huynh xã Suối Nho: Dài 3,5 km, điểm đầu Km 10+800 ĐT 763, điểm cuối ngã 3 Gia Huynh. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32 m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường ấp suối Dui - Túc Trưng: Dài 4,4 km, điểm đầu Km 26+790 QL 20, điểm cuối sông La Ngà. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường 104 Bắc - Nam Lộ: Dài 6,6 km, điểm đầu ấp 1 hồ Trị An, điểm cuối Bắc - Nam Lộ. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường cầu suối Rắc: Dài 5,2 km, điểm đầu Km 20+940 QL 20, điểm cuối đồi 48, gồm 02 đoạn như sau:

+ Đoạn 01: Dài 3,3 km từ Km 0+00 đến Km 3+300. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

+ Đoạn còn lại dài 1,9 km quy hoạch thành đường Phú Cường - La Ngà.

* Đường ấp Suối Son: Dài 3,9 km, điểm đầu QL 20, điểm cuối giáp ranh xã Túc Trưng. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường khu dân cư ấp Thống Nhất: Dài 1,9 km. Từ nay đến năm 2020 giữ nguyên và tiến hành duy tu bảo dưỡng.

* Đường liên ấp 6 - 7 Phú Tân: Dài 4,3 km, điểm đầu đường ven sông Đồng Nai, điểm cuối đường 120. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường ven sông Đồng Nai: Dài 5,9 km, điểm đầu đường 118 - sông Đồng Nai, điểm cuối đường liên ấp 6 - 7 Phú Tân. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường Suối Nho - Xuân Thiện: Dài 2,7 km, điểm đầu ĐT 763, điểm cuối ranh huyện Thống Nhất. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường liên xã Phú Vinh - Ngọc Định:  Dài 9,2 km được hình thành trên cơ sở nối đường 115, lúa suối Son với đường Hòa Thành - Hiệp Đồng, cụ thể:

+ Đoạn 01 (trùng đoạn 01 đường 115, lúa suối Son): Dài 0,4 km từ Km 0+00 đến Trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

+ Đoạn 02: Trùng 4,1 km đoạn 02 đường 115 - lúa suối Son, từ Trường Tiểu học Nguyễn Huệ đến Km 4+087 (giao đường 115 - lúa suối Son với đường Hòa Thành - Hiệp Đồng).

+ Đoạn 03 (trùng đoạn 01 đường Hòa Thành - Hiệp Đồng): Dài 1,7 km từ Km 4+087 (giao đường 115 - lúa suối Son với đường Hòa Thành - Hiệp Đồng) đến Km 5+487.

+ Đoạn 04 (trùng đoạn 02 đường Hòa Thành - Hiệp Đồng): Dài 03 km từ Km 5+487 đến đường Thanh Sơn - Xuân Bắc.

Toàn tuyến quy hoạch trước năm 2015 đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

b) Các tuyến đường huyện mở mới

* Đường Phú Cường - La Ngà: Tuyến nối với đường bến cá Phú Cường đi dọc theo hồ Trị An kết nối vào đường 96 La Ngà, dài 9,6 km. Tuyến hình thành trên cơ sở nâng cấp các tuyến đường xã, đường mòn hiện hữu và mở mới 4,8 km, cụ thể như sau:

- Đoạn 01: Nâng cấp từ đường mòn hiện hữu dài 1,8 km từ giao đường bến cá Phú Cường chạy dọc gần song song QL 20 đến giao với đường cầu suối Rắc - Túc Trưng.

- Đoạn 02: Dài 1,9 km. Nâng cấp từ 01 đoạn đường cầu suối Rắc (Túc Trưng) về phía Bắc, hướng song song với QL 20.

- Đoạn 03 (mở mới): Dài 1,9 km từ đường cầu suối Rắc đến đường đồi 48 - ấp 94.

- Đoạn 04: Nâng cấp 0,3 km đường đồi 48 - ấp 94, từ giao đoạn 03 về hướng Bắc song song với QL 20.

- Đoạn 05 (mở mới): Dài 3,7 km từ giao đường đồi 48 - ấp 94 chạy gần song song QL 20 đến giao đường 96 - La Ngà.

Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32 m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường ven sông Tam Bung: Tuyến nối đường Chu Văn An (huyện Thống Nhất) và đường Cầu Ván, sau đó đi dọc bao sông Tam Bung (xã Phú Túc), qua đường ĐT. 763 và kết nối vào đường 101 Nam Lộ, tuyến dài khoảng 5,9 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường gom Bắc QL 20: Tuyến dài 17,9 km chạy gần song song phía Bắc Quốc lộ 20, hình thành trên cơ sở một số đường xã, đường mòn, đường huyện hiện hữu và mở mới 6,1 km. Tuyến bắt đầu từ đường tỉnh Xuân Bắc - Thanh Sơn qua xã Ngọc Định - Bắc thị trấn Định Quán - xã Phú Vinh - xã Phú Tân nối tiếp đường Bắc QL 20 của huyện Tân Phú qua UBND xã Tân Phú, cụ thể như sau:

- Đoạn 01: Dài 2,6 km trên cơ sở nâng cấp đường xã hiện hữu, từ đường tỉnh Xuân Bắc - Thanh Sơn đi theo hướng đường khu dân cư (xã Ngọc Định) đến Km 0+820 giao với đường Be 108+300, tuyến đi tiếp về hướng Cầu Trắng và kết thúc ở Km 2+560 đường Be 108+300.

- Đoạn 02 (đoạn mở mới): Dài 2,1 km từ Km 2+560 đường Be 108+300 đến giao với Km 1+950 đường liên xã Phú Vinh - Phú Ngọc.

- Đoạn 03: Chạy trùng 0,9 km đường liên xã Phú Vinh - Phú Ngọc (từ Km 1+950 đến giao với đường Cầu Trắng).

- Đoạn 04: Chạy trùng với 0,2 km đường Cầu Trắng (từ giao với đoạn 03 đến giao với nhánh 2 đường Phú Vinh - Phú Ngọc).

- Đoạn 05: Dài 3,4 km, trùng với đoạn 02 đường Phú Vinh - Phú Ngọc.

- Đoạn 06: Mở mới 0,8 km từ giao đoạn 05 với đường 115 - đường Lúa - suối Son đến giao với đường ấp 1 - Phú Vinh.

- Đoạn 07: Trùng với 0,8 km đường ấp 1 - Phú Vinh (từ giao với đoạn 06 đến Km 3+690 đường ấp 1 - Phú Vinh).

- Đoạn 08: Mở mới 1,7 km từ giao với đoạn 07 đến giao với Km 2+030 đường 118 - sông Đồng Nai.

- Đoạn 09: Dài 1,6 km từ giao đường 118 - sông Đồng Nai (Km 2+030) đến giao đường 120 (xã Phú Tân). Quy hoạch trên cơ sở nâng cấp đường xã hiện hữu (đường nối 120 - 180) và nắn thẳng 01 đoạn trên tuyến dài khoảng 0,4 km.

- Đoạn 10: Trùng với 0,6 km đường 120 qua UBND xã Phú Tân (từ giao đoạn 09 đến Km 0+800 đường 120).

- Đoạn 11: Dài 2,1 km, từ Km 0+800 đường 120 đi theo hướng đường khu dân cư ấp 1, sau đó đi về phía ấp 8 trên đường xã ấp 2 đi ấp 8 (Phú Tân).

- Đoạn 12 (mở mới): Dài 1,1 km qua đồi 23, chạy song song QL 20, từ giao đường ấp 2 đi ấp 8 (Phú Tân) đến giáp ranh với huyện Tân Phú.

Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường gom Nam QL 20: Tuyến chạy gần song song phía Nam Quốc lộ 20 dài khoảng 25,5 km, cách QL 20 khoảng 02 - 05 km, hình thành trên cơ sở nâng cấp một số đường xã, đường mòn, đường huyện hiện hữu và mở mới 0,7 km. Tuyến nối tiếp đường 120 đi Gia Canh qua xã Phú Lợi - xã Gia Canh - xã Phú Ngọc, cụ thể như sau:

- Đoạn 01: Dài 6,5 km, trùng với đường 120 đi Gia Canh từ giao QL 20 đến giao với đường Phú Hòa - Phú Lợi.

- Đoạn 02: Trùng 01 đoạn đường Phú Hòa - Phú Lợi, dài 1,5 km từ giao đoạn 1 đến giao đoạn còn lại đường 120 đi Gia Canh.

- Đoạn 03: Trùng với đoạn còn lại đường 120 đi Gia Canh, dài 2,6 km.

- Đoạn 04: Trùng một đoạn đường Cao Cang dài 0,04 km, từ giao đoạn 03 đi về hướng tỉnh Bình Thuận đến giao với đường ấp 2 đi ấp 9 Gia Canh.

- Đoạn 05: Trùng với đường ấp 2 đi ấp 9 Gia Canh từ Km 1+440 (giao với đoạn 05) đến đường vào Khu du lịch Thác Mai, dài 6,0 km (mở mới 0,7 km từ Km 5+300 đến đường vào Khu du lịch Thác Mai).

- Đoạn 06: Trùng 0,3 km đường vào Khu du lịch Thác Mai, từ giao đường ấp 2 đi ấp 9 Gia Canh đi về hướng Thác Mai đến giao với đường xã khu dân cư ấp 9 (Gia Canh).

- Đoạn 07: Nâng cấp  từ đường xã khu dân cư ấp 9 (Gia Canh), dài 1,5 km.

- Đoạn 08: Dài 5,6 km. Nâng cấp các tuyến đường mòn hiện hữu nối 02 xã Gia Canh và Phú Ngọc, từ giao đường khu dân cư ấp 9 (Gia Canh) chạy hướng gần song song QL 20 đến giao đường Khu du lịch Thác Trời.

- Đoạn 09: Trùng 1,5 km đường Khu du lịch Thác Trời đến giao với đường 104 Bắc - Nam Lộ.

Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước năm 2015.

* Đường Khu công nghiệp Định Quán đi 102 - Phú Túc: Dài 6,6 km được hình thành trên cơ sở nâng cấp một số đường xã, đường mòn, đường huyện hiện hữu và mở mới 3,5 km, điểm đầu QL 20 chạy hình vòng cung qua khu dân cư Phú Túc và khu công nghiệp trên ĐT 763 rồi nối vào QL 20, cụ thể như sau:

- Đoạn 01: Dài 1,5 km nâng cấp từ đường xã hiện hữu.

- Đoạn 02: Mở mới 2,5 km tiếp theo đến giao với mòn hiện hữu qua khu dân cư.

- Đoạn 03: Nâng cấp 1,6 km từ đường mòn hiện hữu.

- Đoạn 04: Mở mới 01 km đoạn còn lại qua khu công nghiệp trên ĐT 763 đến giao với QL 20.

Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt BTN rộng 07m, nền 09m, HLAT mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Hoàn chỉnh quy hoạch trước 2015.

c) Đường đô thị

Hệ thống đường đô thị trên địa bàn huyện Định Quán sẽ được đầu tư phát triển theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 104:2007 về đường đô thị - yêu cầu thiết kế trên cơ sở quy hoạch xây dựng các khu đô thị, thị trấn, thị tứ đã được phê duyệt.

d) Quy hoạch mạng lưới đường xã

- Đối với các tuyến đường liên xã và các trục chính của xã đề xuất quy hoạch đạt cấp V, mặt rộng 5,5m, nền rộng 7,5m, lề đường mỗi bên rộng 01m với lề gia cố 0,5m, hành lang bảo vệ đối với đường mỗi bên 09m, lộ giới 29m.

- Các tuyến đường xã còn lại quy hoạch đạt cấp VI, mặt rộng 3,5m, nền rộng 6,5m, lề đường mỗi bên rộng 1,5m, hàng lang bảo vệ đối với đường mỗi bên 04m, lộ giới 20m.

5. Hệ thống cầu: Đối với các cầu trên các tuyến đường huyện đều phải được xây dựng theo tiêu chuẩn tải trọng HL 93.

6. Quy hoạch bến xe

Ngoài bến xe hiện hữu tại trung tâm huyện Định Quán diện tích 4.500m2, quy hoạch 02 bến xe tại thị trấn diện tích 5.000m2, đạt loại IV và bến xe tại xã Phú Cường với diện tích 10.000m2, loại III. Xây dựng một số trạm dừng xe tại xã Phú Túc gần QL 20 sát ranh huyện Thống Nhất, tại xã Phú Lợi nằm giáp ranh với huyện Tân Phú. Quy mô mỗi trạm xe khoảng 1.000m2. Xây dựng 01 Trạm Đăng kiểm diện tích 1,0 ha tại xã Phú Cường, phục vụ chung khu vực phía Bắc QL 1A.

III. QUỸ ĐẤT DÀNH CHO GIAO THÔNG

| STT | Hạng mục | Quỹ đất chiếm dụng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất xây dựng (km2) | Đất bảo vệ bảo trì (km2) | Đất hành lang an toàn (km2) | Tổng cộng (km2) |
| 1 | Quốc lộ | 1,62 | 0,31 | 1,82 | 3,75 |
| 2 | Đường tỉnh | 1,30 | 0,41 | 2,22 | 3,93 |
| 3 | Đường huyện | 2,21 | 0,51 | 4,44 | 7,16 |
| 4 | Đường xã | 3,90 | 1,04 | 9,36 | 14,30 |
|  | Tổng cộng (*) | 9,03 | 2,27 | 17,84 | 29,14 |

( (*) Không tính đường đô thị).

IV. KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

1. Kinh phí đầu tư

| STT | Hạng mục | Kinh phí (tỷ đồng) | Tỷ trọng | Phân kỳ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Từ nay - 2015 | 2016 - 2020 |
| I | Giao thông đường bộ | 1.948,7 | 99,7% |  |  |
| 1 | Đường huyện | 488,9 | 25% | 225,3 | 263,6 |
| 2 | Đường xã | 429,2 | 22% | 184,2 | 245,0 |
| 3 | Cầu | 30,3 | 1,6% | 14,2 | 16,1 |
| 4 | Đền bù GPMB | 1.000,3 | 51,2% | 396,0 | 604,3 |
|  | + Đất | 537,7 |  | 212,9 | 324,8 |
|  | + Tài sản trên đất | 462,5 |  | 183,1 | 279,4 |
| II | Công trình phục vụ vận tải | 5,0 | 0,3% | 0,0 | 5,0 |
|  | Bãi đậu xe | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  | Tổng cộng | 1.953,7 |  | 819,7 | 1.134,0 |

Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng được tính toán sơ bộ dựa trên Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010 và hiện trạng sử dụng đất của các vị trí mà tuyến đường quy hoạch mở mới đi qua.

## 2. Phân kỳ vốn đầu tư

* Giai đoạn I (từ nay đến năm 2015): Tổng vốn đầu tư là 819,7 tỷ đồng

- Hệ thống đường huyện: Khối lượng nâng cấp, mở rộng và làm mới 114,4 km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV. Vốn đầu tư 225,3 tỷ đồng, bình quân là 37,6 tỷ đồng/năm.

- Hệ thống đường xã: Khối lượng nâng cấp, mở mới khoảng 184,2 km.Vốn đầu tư 184,2 tỷ đồng, bình quân là 30,7 tỷ đồng/năm và 2,4 tỷ đồng/xã/năm.

- Hệ thống cầu: Nâng cấp và làm mới 133,1 mét dài đạt tiêu chuẩn cầu HL 93. Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 14,2 tỷ đồng.

- Kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 396,0 tỷ đồng.

* Giai đoạn II (2016 - 2020): Tổng vốn đầu tư là 1.134,0 tỷ đồng.

- Hệ thống đường huyện: Thực hiện nâng cấp mở rộng 174,7 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV, hệ thống cầu, cống đạt tải trọng tối thiểu HL 93. Vốn đầu tư giai đoạn này ước đạt 263,6 tỷ đồng, bình quân là 52,8 tỷ đồng/năm.

- Hệ thống đường xã: Khối lượng nâng cấp, mở mới lần lượt là 245 km. Vốn đầu tư ước tính khoảng 245 tỷ đồng, bình quân là 49 tỷ đồng/năm và 3,7 tỷ đồng/xã/năm.

- Hệ thống cầu: Nâng cấp và làm mới 153,2 mét dài đạt tiêu chuẩn cầu HL 93. Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 16,1 tỷ đồng.

- Kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 604,3 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn dành cho hệ thống đường huyện dự kiến:

ĐVT: Tỷ đồng

|  | Đường huyện | GĐ1 | BQ/năm | GĐ2 | BQ/năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vốn ngân sách | 50% | 409,9 | 82,0 | 567,0 | 113,4 |
| Vốn dân đóng góp | 20% | 163,9 | 32,8 | 226,8 | 45,4 |
| Vốn thu từ các ngành, các chương trình | 10% | 82,0 | 16,4 | 113,4 | 22,7 |
| Vốn thu từ nguồn khác | 20% | 163,9 | 32,8 | 226,8 | 45,4 |
| Tổng cộng | 100% | 819,7 |  | 1.134 |  |

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng UBND huyện Định Quán phối hợp các ngành liên quan triển khai thực hiện công bố quy hoạch chi tiết theo các nội dung được UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND huyện Định Quán xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách giao thông vận tải có nghiệp vụ chuyên ngành giao thông thực hiện chức năng quản lý giao thông vận tải trên địa bàn quản lý.

- Sau khi quy hoạch giao thông vận tải huyện Định Quán giai đoạn 2010 - 2020 được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Định Quán tiến hành lập kế hoạch 05 năm triển khai thực hiện quy hoạch thỏa thuận với Sở Giao thông Vận tải. Trên cơ sở kế hoạch 05 năm UBND huyện Định Quán lập kế hoạch hàng năm triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch.

- Hàng năm, UBND huyện Định Quán tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy hoạch về Sở Giao thông Vận tải theo dõi, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Trên cơ sở quy hoạch giao thông vận tải huyện Định Quán giai đoạn 2010 - 2020 được phê duyệt, UBND huyện Định Quán tiến hành lập quy hoạch giao thông vận tải các tuyến đường xã, đường giao thông nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 để quản lý và triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |