| Phụ lục 3 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH (Kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |
| S T T | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tiến độ thực hiện | Tổng mức vốn đầu tư | Kế hoạch năm 2020 (QĐ 2566 ngày 24/7/2020) |  | Kế hoạch năm 2020 sau điều chỉnh | Chủ đầu tư |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Tổng số |  |  |  | 744.675 |  | 744.675 | - |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  | 614.762 |  | 627.562 | - |
| I | Y tế |  |  |  | 246.923 |  | 235.895 | - |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 210.531 |  | 207.111 | - |
| 1 | Khối điều trị bệnh viện Thống Nhất | BH | 2017-2021 | 600.000 | 150.000 |  | 150.000 | Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất |
| 2 | Trạm Y tế xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc | XL | 2019-2021 | 13.922 | 1.672 |  | 1.522 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Trạm Y tế xã Bảo Vinh - thành phố Long Khánh | LK | 2019-2021 | 13.127 | 4.360 |  | 2.825 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trạm Y tế xã Thanh Bình - huyện Trảng Bom | TB | 2019-2021 | 13.905 | 2.510 |  | 2.175 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trạm Y tế xã Tân Hạnh - Tp. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 9.653 | 1.967 |  | 1.967 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 15.625 | 2.459 |  | 2.459 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Trạm Y tế xã Tà Lài - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 11.285 | 4.409 |  | 4.300 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Trạm Y tế xã La Ngà - huyện Định Quán | ĐQ | 2019-2021 | 17.607 | 3.300 |  | 2.400 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Trạm Y tế xã Long Thọ - Nhơn Trạch | NT | 2019-2021 | 6.428 | 1.419 |  | 1.049 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Trạm y tế xã Thanh Sơn huyện Định Quán | ĐQ | 2019-2021 | 14.923 | 6.400 |  | 6.400 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Trạm Y tế xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2021 | 15.246 | 4.900 |  | 4.411 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Trạm Y tế xã Lang Minh - huyện Xuân Lộc | XL | 2018-2020 | 9.716 | 155 |  | 483 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 13 | Trạm Y tế xã Phú Tân - huyện Định Quán | ĐQ | 2018-2020 | 12.305 | 125 |  | 125 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 14 | Trạm Y tế xã Trung Hòa - huyện Trảng Bom | TB | 2018-2020 | 9.596 | 155 |  | 155 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 15 | Trạm Y tế xã Phước Khánh - huyện Nhơn Trạch | NT | 2018-2020 | 9.256 |  |  | 140 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 16 | Dự án trang thiết bị phục hồi chức năng vật lý trị liệu của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | BH | 2019-2021 | 7.056 | 6.700 |  | 6.700 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 17 | Dự án xây dựng khu khám và thẩm mỹ Bệnh viện Da liễu Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | 2019-2021 | 31.770 | 20.000 |  | 20.000 | Bệnh viện Da liễu Đồng Nai |
| b | Dự án khởi công mới |  |  |  | 36.392 |  | 28.784 | - |
| 1 | Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa | BH | 2020-2022 | 11.940 | 3.466 |  | 1.851 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Trạm Y tế xã Bảo Quang - thành phố Long Khánh | LK | 2020-2022 | 11.597 | 2.500 |  | 2.500 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | BH | 2020-2022 | 31013 | 12.000 |  | 10.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | 2020-2022 | 30.648 | 15.000 |  | 12.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú | TP | 2020-2022 | 16.443 | 3.270 |  | 2.277 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Dự án một số giải pháp tăng cường năng lực kiểm nghiệm thực phẩm cho Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐN | 2019-2023 | 136.541 | 156 |  | 156 | Sở Y tế |
| II | Giáo dục - đào tạo |  |  |  | 30.839 |  | 25.665 | - |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 30.839 |  | 25.665 | - |
| 1 | Xây dựng Trường THPT Chu Văn An | BH | 2017-2020 | 129.233 | - |  | - | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Xây dựng Trường THPT Lê Hồng Phong | BH | 2017-2020 | 79.068 | 5.000 |  | 3.100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 | ĐN | 2017-2021 | 499.000 | - |  | 7.300 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Dự án sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2022 | 34.262 | 18.150 |  | 8.315 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phú Ngọc | ĐQ | 2018-2020 | 38.000 | 3.150 |  | 3.150 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Long Khánh thành Trường THPT chuyên Long Khánh | LK | 2018-2020 | 33.616 | 2.000 |  | 2.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Sửa chữa cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Sông Ray, Cẩm Mỹ (hạng mục phát sinh) | CM |  |  | 2.100 |  | 1.800 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Đầu tư trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 | ĐN | 2017-2020 |  | 439 |  | - | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Dự án khởi công mới |  |  |  | 87.000 |  | 51.002 | - |
| 1 | Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, vỉa hè, mương thoát nước và sân khu dạy học Trường Đại học Đồng Nai | BH | 2020-2022 | 10.528 |  |  | 3.500 | Trường Đại học Đồng Nai |
| III | Văn hóa xã hội |  |  |  | 117.500 |  | 84.002 | - |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 117.500 |  | 84.002 | - |
| 1 | Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh | BH | 2018-2022 | 146.000 | 57.000 |  | 17.502 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Làng Văn hóa Đồng bào Chơro xã Bảo Vinh | LK | 2018-2021 | 67.079 | 18.000 |  | 20.500 | UBND thành phố Long Khánh |
| 3 | Công viên cây xanh thành phố Long Khánh | LK | 2017-2021 | 62.976 | 12.000 |  | 9.500 | UBND thành phố Long Khánh |
| 4 | Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai | XL | 2018-2022 | 300.000 | - |  | 6.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Khu văn hóa thể dục thể thao huyện Tân Phú (đã đầu tư 1 số hạng mục Nhà thi đấu, san nền, cổng tường rào), NST đầu tư xây lắp + thiết bị khoảng 40 tỷ, phần còn lại kêu gọi XHH (hồ bơi, sân bóng đá, đường chạy, khu nhảy cao, nhảy xa…) | TP | 2018-2022 | 51.888 | 8.000 |  | 8.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 6 | Xây dựng nhà ở và hạ tầng khu đồng bào dân tộc xã Phú Sơn | TP | 2019-2021 | 2.869 | 2.500 |  | 2.500 | UBND huyện Tân Phú |
| 7 | Dự án Trung tâm Tổ chức sự kiện huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 19025 | 12.000 |  | 12.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 8 | Xây dựng Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc (NST 17,378 tỷ + NSH + XHH) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | XL | 2018-2020 | 30.585 | 8.000 |  | 8.000 | UBND huyện Xuân Lộc |
| b | Dự án khởi công mới |  |  |  | 39.500 |  | 48.500 | - |
| 1 | Xây dựng đường dây trung thế, nâng cấp đường dây hạ thế ngầm, MCCB đảm bảo đáp ứng cho trạm biến áp 1.000 KVA tại Sân vận động tỉnh | BH | 2020-2022 | 12.795 |  |  | 4.500 | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| 2 | Xây dựng hệ thống hàng rào sân, đường dạo bộ kết hợp tập thể dục thể thao của người dân xung quanh Sân vận động tỉnh |  | 2020-2022 | 11.265 |  |  | 4.500 | Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| IV | Các lĩnh vực khác |  |  |  | 209.500 |  | 259.500 | - |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 85.800 |  | 85.800 | - |
| 1 | Dự án phát triển lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, giai đoạn 2016 - 2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP | 2019-2021 | 15.639 | 10.500 |  | 10.500 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú |
| 2 | Dự án nút giao thông giữa đường ĐT 765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát), huyện Xuân Lộc (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | XL | 2019-2021 | 68.730 | 15.000 |  | 15.000 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 3 | Dự án xây dựng tuyến thoát nước ngoài hàng rào khu công nghiệp Dầu Giây huyện Thống Nhất (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TN | 2019-2021 | 31.715 | 14.000 |  | 14.000 | UBND huyện Thống Nhất |
| 4 | Đường giao thông vào ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm huyện Xuân Lộc (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | XL | 2019-2021 | 36.993 | 26.300 |  | 26.300 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 5 | Dự án trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán | ĐQ | 2019-2023 | 91.092 | 20.000 |  | 20.000 | UBND huyện Định Quán |
| b | Dự án khởi công mới |  |  |  | 123.700 |  | 173.700 | - |
| 1 | Dự án xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | 2020-2022 | 9.850 | 9.000 |  | 9.000 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 2 | Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Khánh (NST 50% + NSH 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | LK | 2020-2022 | 55.991 | 14.200 |  | 14.200 | UBND thành phố Long Khánh |
| 3 | Dự án đầu tư đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐQ | 2020-2024 | 349.586 | 15.000 |  | 50.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ Km1+600 đến Km7+300 huyện Tân Phú và Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP+ĐQ | 2020-2024 | 131.500 | 15.000 |  | 30.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo, huyện Trảng Bom (ngân sách tỉnh 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TB | 2019-2023 | 125000 | 53.500 |  | 53.500 | UBND huyện Trảng Bom |
| 6 | Dự án xây dựng văn phòng ổn định nơi làm việc một số đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | 2020-2022 | 48292 | 17.000 |  | 17.000 | Sở Giao thông Vận tải |
| VI | Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục, đào tạo; y tế; văn hóa xã hội |  |  |  | 10.000 |  | 10.000 | - |
| B | Lập chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 7.350 |  | 7.050 | - |
| I | Lập dự án đầu tư |  |  |  | 1.050 |  | 750 | - |
| 1 | Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, vỉa hè, mương thoát nước và sân khu dạy học trường Đại học Đồng Nai | BH | Tối đa 03 năm | 13.993 | 450 |  | 450 | Trường Đại học Đồng Nai |
| 2 | Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch | NT | 2019-2021 | 13.009 | 100 |  | - | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Trạm Y tế Phường Thống Nhất - TP. Biên Hòa, | BH | 2019-2021 | 8.544 | 100 |  | - | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trạm Y tế Phường Bình Đa - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 7.566 | 100 |  | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trạm Y tế xã An Hòa - Tp. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 9.688 | 100 |  | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Trạm Y tế xã Phú Trung - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 14.687 | 100 |  | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Trạm Y tế xã Phước Tân - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 9.291 | 100 |  | - | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| II | Dự phòng bố trí bổ sung (khi có quyết định phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư), giao UBND tỉnh phân bổ chuẩn bị đầu tư theo danh mục trung hạn 2016 - 2020 khi đủ điều kiện |  |  |  | 4.600 |  | 4.600 | - |
| 1 | Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Thành | LT |  | 12.611 | 400 |  | 400 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp, làm mới một số hạng mục đã xuống cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | BH |  | 14.730 | 500 |  | 500 | Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai |
| 3 | Xây dựng đường dây trung thế, nâng cấp đường dây hạ thế ngầm, MCCB đảm bảo đáp ứng cho trạm biến áp 1.000 KVA tại Sân vận động tỉnh |  | Tối đa 03 năm | 12.795 | 500 |  | 500 | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| 4 | Sửa chữa cải tạo Sân vận động tỉnh |  | Tối đa 03 năm | 11.769 | 500 |  | 500 | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| 5 | Xây dựng hệ thống hàng rào sân, đường dạo bộ kết hợp tập thể dục thể thao của người dân xung quanh Sân vận động tỉnh |  | Tối đa 03 năm | 14.759 | 400 |  | 400 | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| 8 | Dự phòng bố trí bổ sung (khi có quyết định phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư) |  |  |  | 2.300 |  | 2.300 |  |
| a | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  | 400 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Định Quán |  |  |  |  |  | 400 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| c | Dự phòng bố trí bổ sung (khi có quyết định phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư) |  |  |  |  |  | 1.500 | - |
| III | Lập chủ trương đầu tư |  |  |  | 1.700 |  | 1.700 | - |
| C | Dự phòng bổ sung các dự án cấp bách, thiếu vốn kế hoạch đối với các dự án có trong kế hoạch trung hạn 2016-2020, ủy quyền UBND tỉnh phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện về hồ sơ và hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện khi đủ điều kiện về hồ sơ |  |  |  | 122.563 |  | 110.063 | - |
| D | Dự phòng hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện đầu tư các dự án giáo dục khi đủ điều kiện hồ sơ |  |  |  | 0 |  | 0 | - |