| Biểu số 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC CHI TIẾT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHỢ DÂN SINH TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Kèm theo Đề án Phát triển Thương mại Nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020) (Kèm theo Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | STT | Tên chợ | Địa điểm | Mã quy hoạch | Thuộc xã điểm | Tổng diện tích (m2) | Hạng chợ |  |  | Tính chất đầu tư |  |  | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) | Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 (tỷ đồng) |  |  |  | Phân kỳ đầu tư (tỷ đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 (tỷ đồng) |  |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | Xây mới trên nền chợ cũ | Di dời - xây mới ở vị trí khác | Nâng cấp cải tạo chợ đã có sẳn |  |  |  |  |  | Năm 2011 |  |  |  | Năm 2012 |  |  |  | Năm 2013 |  |  |  | Năm 2014 |  |  |  | Năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cộng | Trong đó |  |  | Cộng | Trong đó |  |  | Cộng | Trong đó |  |  | Cộng | Trong đó |  |  | Cộng | Trong đó |  |  | Cộng | Trong đó |  |  | Cộng | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  |
|  |  | TỔNG CỘNG |  |  | 37 | 546.185 | 3 | 28 | 130 | 38 | 69 | 54 | 1.272,5 | 842,5 | 2,0 | 1,3 | 839,2 | 78,1 |  |  | 78,1 | 366,1 | 2,0 | 1,3 | 362,8 | 137,0 |  |  | 137,0 | 90,0 |  |  | 90,0 | 171,3 |  |  | 171,3 | 430,0 |  |  | 430,0 |  |
|  | I | Huyện Xuân Lộc |  |  | 7 | 66.730 |  | 5 | 13 | 6 | 5 | 7 | 145,2 | 91,2 | 0,5 |  | 90,7 | 46,7 |  |  | 46,7 | 20,5 | 0,5 |  | 20,0 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 | 54,0 |  |  | 54,0 |  |
| 1 | 1 | Chợ Xuân Đà | QL 1, ấp 5, xã Xuân Tâm | A109 |  | 5.798 |  | x |  |  |  | x | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 2 | 2 | Chợ Ấp 2 - Xuân Hưng | Ấp 2, xã Xuân Hưng | A111 |  | 3.094 |  | x |  | x |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
| 3 | 3 | Chợ Xuân Thọ | Ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ | A112 | x | 3.660 |  |  | x | x |  |  | 11,7 | 8,7 |  |  | 8,7 | 8,7 |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 4 | 4 | Chợ Suối Cát | Ấp Suốt Cát 1, xã Suối Cát | A113 |  | 4.734 |  | x |  |  |  | x | 9,0 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 5 | 5 | Chợ Bảo Hòa | QL 1, ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa | A114 | x | 5.374 |  | x |  |  | x |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 6 | 6 | Chợ Gia Ray | Ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường | A115 |  | 2.685 |  |  | x |  |  | x | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 7 | 7 | Chợ Xuân Lộc | Khu 4, Thị trấn Gia Ray | A116 |  | 3.355 |  | x |  |  |  | x | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 8 | 8 | Chợ Bình Hòa | Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú | A118 | x | 1.502 |  |  | x |  |  | x | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 9 | 9 | Chợ Thọ Lộc | Ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ | A119 | x | 2.540 |  |  | x | x |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
| 10 | 10 | Chợ Lang Minh | Xã Lang Minh | A120 |  | 6.306 |  |  | x | x |  |  | 12,0 | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 11 | 11 | Chợ Tân Hữu | Ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành | A121 |  | 3.293 |  |  | x | x |  |  | 14,0 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |  |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 12 | 12 | Chợ Xuân Hòa | Ấp 3, xã Xuân Hòa | A122 |  | 2.116 |  |  | x |  |  | x | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 13 | 13 | Chợ Xuân Bắc | Ấp 2B, xã Xuân Bắc | A123 |  | 6.492 |  |  | x |  |  | x | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 14 | 14 | Chợ ấp Tam Hiệp | Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp | A124 |  | 1.172 |  |  | x | x |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 15 | 15 | Chợ Bảo Định | QL 1, Ấp Bảo Định, xã Xuân Định | A125 | x | 5.100 |  |  | x |  | x |  | 41,0 | 38,0 |  |  | 38,0 | 38,0 |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | Di dời tới địa điểm mới, đổi tên thành chợ Xuân Định |
| 16 | 16 | Chợ Suối Cao | Ấp Giá Tỵ, xã Suối Cao | A126 | x | 5.000 |  |  | x |  | x |  | 6,5 | 6,5 | 0,5 |  | 6,0 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chợ xã điểm, đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ (Bộ Công Thương có hỗ trợ kinh phí) |
| 17 | 17 | Chợ Mã Vôi | QL 1, ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa | A127 | x | 4.510 |  |  | x |  | x |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | Chợ đầu mối trái cây |
| 18 | 18 | Chợ Trảng Táo | Xã Xuân Tâm | A128 |  |  |  |  | x |  | x |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 | Địa phương chưa cung cấp diện tích |
|  | II | Thị xã Long Khánh |  |  | 2 | 14.756 |  |  | 10 | 3 | 6 | 1 | 42,9 | 42,9 |  |  | 42,9 | 2,9 |  |  | 2,9 | 22,5 |  |  | 22,5 | 17,5 |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | Chợ Xuân Tân | Ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân | A97 | x | 1.820 |  |  | x | x |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2 | Chợ Bảo Vinh | Ấp Ruộng Hời, xã Bảo Vinh | A98 |  | 1.296 |  |  | x | x |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 21 | 3 | Chợ Bảo Quang | Ấp Bảo Quang, xã Bảo Quang | A99 |  |  |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Địa phương chưa cung cấp diện tích (chưa có quỹ đất) |
| 22 | 4 | Chợ Bàu Cối | Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang | A100 |  | 695 |  |  | x |  |  | x | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 23 | 5 | Chợ Suối Tre | Xã Suối Tre | A101 |  |  |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Địa phương chưa cung cấp diện tích (chưa có quỹ đất) |
| 24 | 6 | Chợ Xuân Lập (An Lộc) | Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập | A102 |  | 4.000 |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 7 | Chợ Hàng Gòn | Ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn | A103 |  | 945 |  |  | x | x |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 26 | 8 | Chợ Bàu Sen | Xã Bàu Sen | A104 |  |  |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Địa phương chưa cung cấp diện tích (chưa có quỹ đất) |
| 27 | 9 | Chợ Bầu Trâm | Xã Bầu Trâm | A105 |  |  |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Địa phương chưa cung cấp diện tích (chưa có quỹ đất) |
| 28 | 10 | Chợ Bình Lộc | Ấp 1, xã Bình Lộc | A108 | x | 6.000 |  |  | x |  | x |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | Huyện Cẩm Mỹ |  |  | 5 | 53.327 | 2 | 2 | 15 | 8 | 6 | 5 | 406,5 | 251,0 |  |  | 251,0 |  |  |  |  | 230,0 |  |  | 230,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 155,5 |  |  | 155,5 |  |
| 29 | 1 | Chợ Sông Ray | Ấp 1, xã Sông Ray | A152 |  | 16.815 | x |  |  |  |  | x | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Đã xây xong giai đoạn I |
| 30 | 2 | Chợ Trung tâm huyện | Ấp Suối Râm, xã Long Giao | A153 |  |  | x |  |  |  |  | x | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Đã xây xong giai đoạn I |
| 31 | 3 | Chợ Bảo Bình | Ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình | A154 | x |  |  | x |  | x |  |  | 85,0 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Chợ nông thôn mới (địa phương chưa cung cấp diện tích) |
| 32 | 4 | Chợ Xuân Mỹ | Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ | A155 |  | 5.960 |  | x |  | x |  |  | 105,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | #### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 33 | 5 | Chợ Láng Me | Ấp Láng Me, xã Xuân Đông | A157 |  |  |  |  | x |  |  | x | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Địa phương chưa cung cấp diện tích |
| 34 | 6 | Chợ Cọ Dầu | Ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông | A158 |  | 7.779 |  |  | x |  | x |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 | Chưa có chợ |
| 35 | 7 | Chợ Ấp 1 - Xuân Tây | Ấp 1, xã Xuân Tây | A159 |  | 3.283 |  |  | x |  |  | x | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 36 | 8 | Chợ Ấp 10 - Xuân Tây | Ấp 10, xã Xuân Tây | A160 |  | 1.000 |  |  | x | x |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 37 | 9 | Chợ Nam Hà | Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo | A161 | x | 4.867 |  |  | x |  |  | x | 1,5 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 38 | 10 | Chợ Xuân Bảo | Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo | A162 | x | 7.779 |  |  | x | x |  |  | 29,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 | Chợ nông thôn mới |
| 39 | 11 | Chợ Ấp 1 - Xuân Đường | Ấp 1, xã Xuân Đường | A163 | x | 250 |  |  | x |  | x |  | 30,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Chợ nông thôn mới (chưa đạt chuẩn) |
| 40 | 12 | Chợ Ấp 2 - Xuân Đường | Ấp 2, xã Xuân Đường | A164 | x |  |  |  | x |  | x |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | Chưa có chợ |
| 41 | 13 | Chợ Ấp 3 - Thừa Đức | Ấp 3, xã Thừa Đức | A165 |  |  |  |  | x |  | x |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | Địa phương chưa cung cấp diện tích |
| 42 | 14 | Chợ Ấp 4 - Thừa Đức | Ấp 4, xã Thừa Đức | A166 |  | 100 |  |  | x |  | x |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 43 | 15 | Chợ Xuân Quế | Ấp 2, xã Xuân Quế | A167 |  |  |  |  | x | x |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 | Địa phương chưa cung cấp diện tích |
| 44 | 16 | Chợ Lâm San | Ấp 1, xã Lâm San | A168 |  | 1.600 |  |  | x | x |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| 45 | 17 | Chợ Nhân Nghĩa | Ấp 3, xã Nhân Nghĩa | A169 |  | 2.484 |  |  | x | x |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 46 | 18 | Chợ Sông Nhạn | Ấp 61, xã Sông Nhạn | A170 |  | 750 |  |  | x |  | x |  | 25,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 47 | 19 | Chợ Long Giao | Ấp Hoàn Quân, xã Long Giao | A171 |  | 660 |  |  | x | x |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
|  | IV | Huyện Tân Phú |  |  | 3 | 48.084 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 | 5 | 108,5 | 69,0 |  |  | 69,0 |  |  |  |  | 37,0 |  |  | 37,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 | 24,0 |  |  | 24,0 | 39,5 |  |  | 39,5 |  |
| 48 | 1 | Chợ Phương Lâm | Ấp Phương Mai 1, xã Phú Lâm | A60 |  | 10.560 | x |  |  |  |  | x | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | Đã xây dựng xong |
| 49 | 2 | Chợ Phú Điền | Ấp 3, xã Phú Điền | A62 |  | 7.873 |  | x |  | x |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 50 | 3 | Chợ Phú Lộc | Ấp 6, xã Phú Lộc | A63 |  | 2.309 |  |  | x |  | x |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 4 | Chợ 13 - Phú Lập | Ấp 3, xã Phú Lập | A64 |  | 6.980 |  |  | x |  |  | x | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 | Đã xây dựng xong |
| 52 | 5 | Chợ Nam Cát Tiên | Ấp 5, xã Nam Cát Tiên | A65 |  | 7.580 |  |  | x |  |  | x | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 | Đã xây dựng xong |
| 53 | 6 | Chợ 138 - Phú Sơn | Ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn | A66 |  | 1.538 |  |  | x |  |  | x | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 54 | 7 | Chợ Đắk Lua | Ấp 12, xã Đắk Lua | A67 |  | 1.500 |  |  | x |  | x |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 55 | 8 | Chợ Núi Tượng | Ấp 4, xã Núi Tượng | A68 |  | 1.444 |  |  | x |  |  | x | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 56 | 9 | Chợ Phú Xuân (Ngọc Lâm) | Ấp Ngọc Lâm, xã Phú Xuân | A69 | x | 2.500 |  |  | x | x |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 10 | Chợ Tà Lài | Xã Tài Lài | A70 |  |  |  |  | x |  | x |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | Địa phương chưa cung cấp diện tích |
| 58 | 11 | Chợ Thanh Sơn | Xã Thanh Sơn | A71 |  |  |  |  | x |  | x |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 | Địa phương chưa cung cấp diện tích |
| 59 | 12 | Chợ 142 | Xã Phú An | A72 |  |  |  |  | x | x |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đang xây dựng (địa phương chưa cung cấp diện tích) |
| 60 | 13 | Chợ Phú Thịnh | Ấp 6, xã Phú Thịnh | A73 | x | 5.800 |  |  | x |  | x |  | 14,0 | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |  |  | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 14 | Chợ Phú Trung | Xã Phú Trung | A74 |  |  |  |  | x |  | x |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 | Địa phương chưa cung cấp diện tích |
| 62 | 15 | Chợ Phú Thanh | Xã Phú Thanh | A75 | x |  |  |  | x |  | x |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | Địa phương chưa cung cấp diện tích |
|  | V | Huyện Định Quán |  |  | 3 | 54.020 |  | 2 | 18 | 5 | 10 | 5 | 116,5 | 80,5 | 0,5 |  | 80,0 | 6,0 |  |  | 6,0 | 24,5 | 0,5 |  | 24,0 | 18,0 |  |  | 18,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 17,0 |  |  | 17,0 | 36,0 |  |  | 36,0 |  |
| 63 | 1 | Chợ Phú Lợi | Ấp 2, xã Phú Lợi | A76 |  | 3.291 |  | x |  |  |  | x | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | Đã đấu thầu cho HTX Phú Lợi quản lý, kinh doanh, khai thác |
| 64 | 2 | Chợ Trung tâm Định Quán | Ấp Hiệp Đồng, TT Định Quán | A77 |  | 5.000 |  | x |  |  |  | x | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | Hiện đang chuyển giao cho HTX TMDV Định Quán quản lý, dự kiến đấu thầu vào năm 2013 |
| 65 | 3 | Chợ Gia Canh (TTĐQ) | Ấp Hiệp Quyết | A78 |  |  |  |  | x |  | x |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 4 | Chợ Gia Canh (Xã) | Ấp 2, xã Gia Canh | A79 |  | 10.000 |  |  | x |  |  | x | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | Cty TNHH Hoàng Sự đang quản lý, kinh doanh, khai thác |
| 67 | 5 | Chợ Suối Nho | Ấp Chợ, xã Suối Nho | A80 | x | 4.487 |  |  | x | x |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  | Chợ xã điểm, đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, còn lại xã hội hóa |
| 68 | 6 | Chợ Phú Tân | Ấp 1, xã Phú Tân | A81 |  |  |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | Không còn hoạt động, hiện nay đang cho thuê (địa phương chưa cung cấp diện tích) |
| 69 | 7 | Chợ Phú Túc | Ấp Chợ, xã Phú Túc | A82 | x | 2.840 |  |  | x | x |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Chợ xã điểm, đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, còn lại xã hội hóa |
| 70 | 8 | Chợ Phú Vinh | Xã Phú Vinh | A83 | x | 3.622 |  |  | x |  | x |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | Hoạt động không hiệu quả do ảnh hưởng gần chợ Phú Lợi |
| 71 | 9 | Chợ chiều Túc Trưng | Ấp Hòa Bình, xã Túc Trưng | A84 |  |  |  |  | x |  | x |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | Giải tỏa, di dời về nơi đã quy hoạch, hiện nay đang kêu gọi nhà đầu tư (chợ tự phát - địa phương chưa cung cấp diện tích) |
| 72 | 10 | Chợ Phú Hòa | Ấp 3, xã Phú Hòa | A85 |  | 3.798 |  |  | x | x |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xã khó khăn, đề nghị hỗ trợ từ ngân sách tỉnh |
| 73 | 11 | Chợ Phú Cường | Ấp Phú Tân, xã Phú Cường | A86 |  | 3.839 |  |  | x | x |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cty TNHH An Phúc đầu tư xây mới trên nền chợ cũ dự kiến khởi công vào đầu năm 2012 |
| 74 | 12 | Chợ 102 - La Ngà | Ấp 1, xã La Ngà | A87 |  | 7.490 |  |  | x | x |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  | 18,0 | 6,0 |  |  | 6,0 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cty TNHH Hoàng sự đầu tư trên nền chợ cũ đã khởi công xây dựng khu nhà lồng chợ |
| 75 | 13 | Chợ Vĩnh An - La Ngà | Ấp Vĩnh An, xã La Ngà | A88 |  |  |  |  | x |  | x |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | (Chợ tự phát - địa phương chưa cung cấp diện tích) |
| 76 | 14 | Chợ 104 - Phú Ngọc | Ấp 2, xã Phú Ngọc | A89 |  |  |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Giải tỏa, di dời hiện nay chưa có quỹ đất (chợ tự phát - địa phương chưa cung cấp diện tích) |
| 77 | 15 | Chợ 105 - Phú Ngọc | Ấp 2, xã Phú Ngọc | A90 |  | 5.480 |  |  | x |  | x |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 78 | 16 | Chợ Lâm Trường III | Ấp 7, xã Thanh Sơn | A91 |  |  |  |  | x |  | x |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Đề nghị NSTW hỗ trợ xây dựng chợ xã vùng sâu, vùng xa (chợ tự phát - địa phương chưa cung cấp diện tích) |
| 79 | 17 | Chợ Thanh Sơn | Ấp 1, xã Thanh Sơn | A92 |  | 3.000 |  |  | x |  |  | x | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | Ngân sách huyện đầu tư mới hiện nay hoạt động chưa hiệu quả |
| 80 | 18 | Chợ Bến Phà 107 | Ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định | A93 |  |  |  |  | x |  | x |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | (Chợ tự phát - địa phương chưa cung cấp diện tích) |
| 81 | 19 | Chợ Ngã ba 107 | Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định | A94 |  | 1.173 |  |  | x |  | x |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 82 | 20 | Chợ Trung tâm cụm xã Phú Tân | Ấp 5, xã Phú Tân | Chưa |  |  |  |  | x |  |  | x | 3,5 | 3,5 | 0,5 |  | 3,0 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bố sung thêm chưa có trong Quyết định 2204/2005/QĐ. Hiện nay đang kêu gọi tiểu thương họp chợ (Bộ Công Thương có hỗ trợ kinh phí) |
|  | VI | Huyện Thống Nhất |  |  | 3 | 14.758 |  | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 86,5 | 47,5 | 0,5 |  | 47,0 |  |  |  |  | 7,5 | 0,5 |  | 7,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 | 39,0 |  |  | 39,0 |  |
| 83 | 1 | Chợ Dốc Mơ | Ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1 | A46 |  | 2.959 |  | x |  | x |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 2 | Chợ Dầu Giây | Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 | A47 | x | 5.073 |  | x |  | x |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
| 85 | 3 | Chợ Phúc Nhạc | Ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3 | A48 |  | 962 |  | x |  | x |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 86 | 4 | Chợ Nguyễn Huệ | Ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung | A49 |  | 977 |  |  | x |  | x |  | 7,0 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 87 | 5 | Chợ Thanh Sơn | Ấp Thanh Sơn, xã Quang Trung | A50 |  |  |  | x |  | x |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | Xây mới (địa phương chưa cung cấp diện tích) |
| 88 | 6 | Chợ Lê Lợi | Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung | A51 |  | 947 |  |  | x |  |  | x | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 89 | 7 | Chợ Võ Dõng | Ấp Võ Dõng, xã Gia Kiệm | A52 |  | 498 |  |  | x | x |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 90 | 8 | Chợ Ấp 5 - Lộ 25 | Ấp 5, xã Xã Lộ 25 | A53 |  | 500 |  |  | x |  |  | x | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 91 | 9 | Chợ Tân Lập | Ấp 2, xã Xã Lộ 25 | A54 |  | 1.360 |  |  | x |  | x |  | 14,0 | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 92 | 10 | Chợ Hưng Lộc | Ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc | A55 | x | 480 |  |  | x |  |  | x | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 93 | 11 | Chợ 9/4 | Ấp 9/4, xã Xuân Thạnh | A56 |  |  |  |  | x |  | x |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | Địa phương chưa cung cấp diện tích |
| 94 | 12 | Chợ Cây Me (Xuân Thiện) | Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện | A57 |  | 942 |  |  | x |  | x |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 95 | 13 | Chợ Trần Hưng Đạo | Ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh | A58 |  | 60 |  |  | x |  | x |  | 3,5 | 3,5 | 0,5 |  | 3,0 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ (Bộ Công Thương có hỗ trợ kinh phí) |
| 96 | 14 | Chợ chiều Phan Bội Châu | Ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2 | A59 | x |  |  |  | x |  | x |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Địa phương chưa cung cấp diện tích |
|  | VII | Huyện Trảng Bom |  |  | 4 | 35.222 |  | 6 | 12 | 4 | 4 | 10 | 67,0 | 56,0 |  |  | 56,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 21,0 |  |  | 21,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |
| 97 | 1 | Chợ Trà Cổ | Ấp Trà Cổ, xã Bình Minh | A27 |  | 4.600 |  | x |  |  |  | x | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | Đã xây mới đang hoạt động bình thường |
| 98 | 2 | Chợ Đông Hòa | Ấp Hòa Bình, xã Bình Minh | A28 |  | 3.185 |  | x |  |  |  | x | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | Đã xây mới đang hoạt động bình thường |
| 99 | 3 | Chợ An Chu | Ấp An Chu, xã Bắc Sơn | A29 |  | 2.361 |  | x |  |  |  | x | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | Đã xây mới đang hoạt động bình thường |
| 100 | 4 | Chợ Km số 5 -Sông Trầu | Ấp 5, xã Sông Trầu | A31 |  | 3.758 |  |  | x |  |  | x | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | Đã xây mới đang hoạt động bình thường |
| 101 | 5 | Chợ Khu công nghiệp | Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn | A32 |  |  |  | x |  |  |  | x | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | Đang xây dựng |
| 102 | 6 | Chợ Hưng Long | Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh | A34 | x | 3.000 |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 103 | 7 | Chợ Hưng Thịnh | Ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh | A35 | x | 1.700 |  |  | x | x |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 8 | Chợ Cây Gáo | Ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo | A36 |  | 650 |  |  | x |  |  | x | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 105 | 9 | Chợ Quảng Biên | Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến | A37 |  | 2.160 |  |  | x |  |  | x | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 10 | Chợ Lộc Hòa (Tây Hòa) | Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa | A38 |  | 1.080 |  |  | x |  |  | x | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | Đã xây mới đang hoạt động ổn định (chưa đạt chuẩn) |
| 107 | 11 | Chợ Sông Thao | Xã Sông Thao | A39 |  | 2.084 |  |  | x |  |  | x | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 12 | Chợ Giang Điền | Ấp Xây dựng, xã Giang Điền | A40 |  | 2.421 |  | x |  | x |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 13 | Chợ An Viễn (chợ tạm ấp 2) | Ấp 2, xã An Viễn | A41 |  | 1.000 |  |  | x |  | x |  | 7,0 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 110 | 14 | Chợ Đồi 61 | Ấp Tân Phát, xã Đồi 61 | A42 | x | 2.776 |  |  | x |  |  | x | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | Đã xây mới đang hoạt động ổn định |
| 111 | 15 | Chợ Thanh Hóa | Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 | A43 |  | 851 |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 112 | 16 | Chợ Bàu Hàm | Ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm | A44 |  | 1.296 |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 113 | 17 | Chợ Trường An | Ấp Trường An, xã Thanh Bình | A45 | x | 2.300 |  |  | x | x |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 114 | 18 | Chợ Sông Mây | Bắc Sơn | A197 |  |  |  | x |  | x |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII | TP. Biên Hòa |  |  |  | 10.562 |  | 2 | 6 |  | 6 | 2 | 31,5 | 31,5 | 0,5 | 1,3 | 29,7 | 2,7 |  |  | 2,7 | 1,8 | 0,5 | 1,3 |  | 24,0 |  |  | 24,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 1 | Chợ Hóa An | Ấp An Hòa, xã Hóa An | A9 |  | 6.607 |  | x |  |  |  | x | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 1,3 |  |  |  |  |  | 1,8 | 0,5 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 2 | Chợ Hiệp Hòa | Ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa | A18 |  |  |  |  | x |  | x |  | 2,7 | 2,7 |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di dời tới địa điểm mới |
| 117 | 3 | Chợ Tân Hạnh | Xã Tân Hạnh | A20 |  | 1.555 |  | x |  |  | x |  | 24,0 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 118 | 4 | Chợ Bến Gỗ | Ấp 2, xã An Hoà | A176 |  | 1.200 |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giải tỏa mở đường, sẽ bố trí sau khi phê duyệt quy hoạch sử dụng đất |
| 119 | 5 | Chợ Long Hưng | Ấp An Xuân, xã Long Hưng | A177 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dự kiến xây dựng 2015, nằm trong dự án Trung tâm thương mại |
| 120 | 6 | Chợ Tam Phước | Xã Tam Phước | A181 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa có đất |
| 121 | 7 | Chợ Tân Mai 2 | Ấp Tân Mai, xã An Hòa | A189 |  | 1.200 |  |  | x |  |  | x | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 122 | 8 | Chợ Phước Tân | Ấp Tân Cang, xã Phước Tân | A190 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giải tỏa mở đường, sẽ bố trí sau khi phê duyệt quy hoạch sử dụng đất |
|  | IX | Huyện Long Thành |  |  | 3 | 78.553 |  | 2 | 13 | 1 | 8 | 6 | 123,9 | 56,9 |  |  | 56,9 | 14,8 |  |  | 14,8 | 9,3 |  |  | 9,3 | 0,5 |  |  | 0,5 | 30,0 |  |  | 30,0 | 2,3 |  |  | 2,3 | 67,0 |  |  | 67,0 |  |
| 123 | 1 | Chợ Phước Thái | xã Phước Thái | A174 |  | 4.102 |  | x |  |  |  | x | 3,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 124 | 2 | Chợ - Phố chợ Long Phú | Ấp Long Phú, xã Phước Thái | A175 |  | 1.000 |  |  | x |  | x |  | 14,8 | 14,8 |  |  | 14,8 | 14,8 |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm 2012 di dời về chợ-phố chợ mới |
| 125 | 3 | Chợ Tam An | Xã Tam An | A180 |  | 4.000 |  | x |  |  | x |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 | Quy hoạch tại khu tái định cư Tam An |
| 126 | 4 | Chợ Tân Hiệp | Ấp 6, xã Tân Hiệp | A182 |  | 4.000 |  |  | x |  |  | x | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 127 | 5 | Chợ An Viễn | Ấp An Viễn, xã Bình An | A183 |  | 6.000 |  |  | x |  | x |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 | Giải tỏa di dời về khu thương mại |
| 128 | 6 | Chợ Bình Sơn | Ấp 3, xã Bình Sơn | A184 |  | 1.823 |  |  | x |  | x |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Giải tỏa di dời về khu trung tâm hành chính xã |
| 129 | 7 | Chợ Long An | Ấp 4, xã Long An | A185 | x | 2.500 |  |  | x |  | x |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Giải tỏa di dời về khu tái định cư Long An |
| 130 | 8 | Chợ Ấp 2 Phước Bình | Ấp 2, xã Phước Bình | A186 |  | 3.000 |  |  | x |  |  | x | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 131 | 9 | Chợ Ấp 6 Phước Bình | Ấp 6, xã Phước Bình | A187 |  | 30.000 |  |  | x |  | x |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 | Quy hoạch tại ấp 6 |
| 132 | 10 | Chợ ấp 8 - An Phước | Ấp 8, xã An Phước | A188 | x | 2.500 |  |  | x |  |  | x | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 11 | Chợ Ấp 1 - Bàu Cạn | Ấp 1, xã Bàu Cạn | A191 |  | 480 |  |  | x |  |  | x | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 134 | 12 | Chợ Ấp 6 - Bàu Cạn | Ấp 6, xã Bàu Cạn | A192 |  | 10.000 |  |  | x |  | x |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 | Quy hoạch tại khu trung tâm hành chính xã |
| 135 | 13 | Chợ Cẩm Đường | Ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường | A193 |  | 2.915 |  |  | x | x |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 136 | 14 | Chợ Suối Quýt | Ấp Suốt Quýt, xã Cẩm Đường | A194 |  | 4.633 |  |  | x |  |  | x | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 137 | 15 | Chợ Phước Hòa | Ấp Phước Hòa, xã Long Phước | A195 | x | 1.600 |  |  | x |  | x |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Địa phương chưa cung cấp diện tích |
|  | X | Huyện Nhơn Trạch |  |  | 4 | 44.705 |  | 2 | 11 | 1 | 6 | 6 | 94,0 | 68,0 |  |  | 68,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | 26,0 |  |  | 26,0 |  |
| 138 | 1 | Chợ Đại Phước | ĐT 769, Ấp Bến Cộ, xã Đại Phước | A140 |  | 31.483 |  | x |  |  |  | x | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 139 | 2 | Chợ Phước Thiền | Ấp Trầu, xã Phước Thiền | A141 |  | 1.492 |  |  | x |  |  | x | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 140 | 3 | Chợ Phước Khánh | Xã Phước Khánh | A142 | x | 1.239 |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dự kiến giải tỏa năm 2020 |
| 141 | 4 | Chợ Phú Thạnh | Ấp 1, xã Phú Thạnh | A143 |  | 818 |  |  | x |  | x |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 142 | 5 | Chợ Vĩnh Thanh (Sơn Hà) | Ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh | A144 |  | 1.355 |  |  | x | x |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 143 | 6 | Chợ Ấp 1 - Long Thọ An Thạnh | Ấp 1, xã Long Thọ | A145 | x | 1.800 |  | x |  |  |  | x | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 144 | 7 | Chợ Ấp 4 - Long Thọ | Ấp 4, xã Long Thọ | A146 | x | 850 |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 145 | 8 | Chợ Ấp 3 - Hiệp Phước | Ấp 3, xã Hiệp Phước | A147 |  | 963 |  |  | x |  | x |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 146 | 9 | Chợ Phú Hữu | Ấp Cát Lái, xã Phú Hữu | A148 |  | 1.998 |  |  | x |  |  | x | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 147 | 10 | Chợ Phú Đông (Giồng Ông Đông) | Xã Phú Đông | A149 |  | 1.411 |  |  | x |  |  | x | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 148 | 11 | Chợ Phú Hội | Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội | A150 |  | 500 |  |  | x |  | x |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 149 | 12 | Chợ Phước An | Ấp Bà Trường, xã Phước An | A151 | x | 796 |  |  | x |  | x |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  | Chưa đạt chuẩn về diện tích đất chợ |
| 150 | 13 | Chợ Hòa Bình | Ấp Vĩnh Thanh, xã Phước An | Chưa |  |  |  |  | x |  |  | x | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | Đề nghị bổ sung quy hoạch |
|  | XI | Huyện Vĩnh Cửu |  |  | 3 | 125.468 |  | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 50,0 | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 | 14,0 |  |  | 14,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 151 | 1 | Chợ Tân Bình | Ấp Bình Phước, xã Tân Bình | A129 | x | 18.154 |  | x |  |  |  | x | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | Hoạt động tốt |
| 152 | 2 | Chợ Vĩnh Tân (mới) | Xã Vĩnh Tân | A131 |  | 8.314 |  | x |  |  |  | x | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | Gặp khó khăn trong việc mời gọi các tiểu thương đến đăng ký kinh doanh tại chợ |
| 153 | 3 | Chợ Thạnh Phú | Ấp 2, xã Thạnh Phú | A132 |  | 25.000 |  |  | x |  | x |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 4 | Chợ Hiếu Liêm | Ấp 3, xã Hiếu Liêm | A133 |  | 10.000 |  |  | x |  |  | x | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Cần nâng cấp, xây mới |
| 155 | 5 | Chợ Mã Đà | Ấp 1, xã Mã Đà | A134 |  | 9.000 |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xây dựng lại chợ mới theo quy hoạch (chưa đạt chuẩn) |
| 156 | 6 | Chợ Trị An | Ấp 1, xã Trị An | A135 | x | 12.000 |  |  | x |  | x |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | Có quy hoạch chợ trên địa bàn, nhưng hiện tại chưa có nhu cầu ây dựng chợ |
| 157 | 7 | Chợ Phú Lý | Xã Phú Lý | A136 |  | 10.000 |  |  | x |  |  | x | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cần nâng cấp và sửa chữa |
| 158 | 8 | Chợ Thiện Tân | Ấp 6 - 7, xã Thiện Tân | A137 |  | 8.000 |  |  | x |  | x |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | Hiện tại chưa có nhu cầu xây dựng chợ |
| 159 | 9 | Chợ Tân An | Xã Tân An | A138 | x | 12.000 |  |  | x |  | x |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 10 | Chợ Bình Lợi | Xã Bình Lợi | Chưa |  | 8.000 |  |  | x | x |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | Đề nghị bổ sung quy hoạch |
| 161 | 11 | Chợ Bình Hòa | Xã Bình Hòa | Chưa |  | 5.000 |  |  | x | x |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  | Đề nghị bổ sung quy hoạch |