| Biểu số 4 DANH MỤC CHI TIẾT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ, KHU THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Kèm theo Đề án Phát triển Thương mại Nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020) (Kèm theo Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | STT | Tên dự án | Địa điểm | Mã quy hoạch | Phân hạng | Quy mô (ha) | Tình chất đầu tư | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) | Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 ( tỷ đồng) |  |  |  | Phân kỳ đầu tư (tỷ đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 (tỷ đồng) |  |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm 2011 |  |  |  | Năm 2012 |  |  |  | Năm 2013 |  |  |  | Năm 2014 |  |  |  | Năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cộng | Trong đó |  |  | Cộng | Trong đó |  |  | Cộng | Trong đó |  |  | Cộng | Trong đó |  |  | Cộng | Trong đó |  |  | Cộng | Trong đó |  |  | Cộng | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  | Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Huy động từ các thành phần kinh tế |  |
|  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 236,66 |  | 1.504,0 | 1.267,0 |  |  | 1.267,0 | 620,0 |  |  | 620,0 | 130,0 |  |  | 130,0 | 304,0 |  |  | 304,0 | 59,0 |  |  | 59,0 | 154,0 |  |  | 154,0 | 237,0 |  |  | 237,0 |  |
|  | I | Huyện Xuân Lộc |  |  |  | 2,2 |  | 32,0 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 1 | 1 | Siêu thị Gia Ray | Thị trấn Gia Ray | ST43 | I-TH | 0,5 | Xây mới | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4.0 |  |
| 2 | 2 | Siêu thị Xuân Lộc | Thị trấn Gia Ray | ST44 | I-TH | 0,5 | Xây mới | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Siêu thị Xuân Định | Xã Xuân Định | ST45 | II-TH | 0,2 | Xây mới | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4.0 |  |
| 4 | 4 | Siêu thị Xuân Phú | Xã Xuân Phú | ST46 | II-TH | 0,2 | Xây mới | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4.0 |  |
| 5 | 5 | Siêu thị Xuân Tâm | Xã Xuân Tâm | ST47 | II-TH | 0,2 | Xây mới | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Siêu thị Xuân Hòa | Xã Xuân Hòa | ST48 | II-TH | 0,2 | Xây mới | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4.0 |  |
| 7 | 7 | Siêu thị Xuân Trường | Xã Xuân Trường | ST49 | II-TH | 0,2 | Xây mới | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4.0 |  |
| 8 | 8 | Siêu thị Suối Cát | Xã Suối Cát | ST50 | II-TH | 0,2 | Xây mới | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II | Thị xã Long Khánh |  |  |  | 1 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| 9 | 1 | Siêu thị Xuân Tân | Xã Xuân Tân | ST24 | II-TH | 1 | Xây mới | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15.0 | Trong TTTM Xuân Tân |
|  | III | Huyện Cẩm Mỹ |  |  |  | 1,5 |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | Siêu thị Long Giao | Xã Long Giao | ST17 | I-TH | 0,5 | Xây mới | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vị trí bản đồ số 52 |
| 11 | 2 | Siêu thị Sông Ray | Xã Sông Ray | ST18 | II-TH | 0,5 | Xây mới | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3 | Siêu thị Bảo Bình | Xã Bảo Bình | ST19 | II-TH | 0,5 | Xây mới | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | Huyện Tân Phú |  |  |  | 0,6 |  | 50,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |
| 13 | 1 | Siêu thị Thị trấn Tân Phú | Thị trấn Tân Phú | ST37 | II-TH | 0,2 | Xây mới | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20.0 |  |
| 14 | 2 | Siêu thị Phú Lập | Xã Phú Lập | ST38 | III-TH | 0,2 | Xây mới | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 3 | Siêu thị Phú Sơn | Xã Phú Sơn | ST39 | III-TH | 0,2 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Khu vực trạm dừng xe Phú Sơn |
| 16 | 4 | Siêu thị Nam Cát Tiên | Xã Nam Cát Tiên | ST40 | III-TH | 0,2 | Xây mới | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15.0 |  |
|  | V | Huyện Định Quán |  |  |  | 0,69 |  | 30,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| 17 | 1 | Siêu thị Định Quán | Thị trấn Định Quán | ST20 | II-TH | 0,45 | Xây mới | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2 | Siêu thị Túc Trưng | Xã Túc Trưng | ST21 | II-TH | 0,24 | Xây mới | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15.0 |  |
|  | VI | Huyện Thống Nhất |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | Siêu thị Bàu Hàm II | Xã Bàu Hàm II | Chưa | II-TH | 1 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dự kiến quy hoạch (đề nghị bổ sung quy hoạch) |
| 20 | 2 | Siêu thị Xuân Thạnh | Xã Xuân Thạnh | Chưa | II-TH | 1 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dự kiến quy hoạch (đề nghị bổ sung quy hoạch) |
|  | VII | Huyện Trảng Bom |  |  |  | 36,8 |  | 187,0 | 185,0 |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  | 140.0 |  |  |  |  | 45,0 |  |  | 45,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 21 | 1 | Siêu thị Nguyễn Văn Cừ | Xã Trung Hòa | ST41 | II-TH | 2 | Nâng cấp | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2.0 | Đang hoạt động |
| 22 | 2 | Siêu thị Bắc Sơn 1 | Xã Bắc Sơn | ST42 | II-TH | 2 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ quy hoạch |
| 23 | 3 | Khu TMDV Bàu Xéo | Thị trấn Trảng Bom | TM7 |  | 18,8 | Xây mới | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Khu Công nghiệp Bàu Xéo; đầu tư siêu thị chuyên doanh hạng 1 |
| 24 | 4 | Khu TMDV An Viễn | Xã An Viễn | TM8 |  | 10 | Xây mới | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Khu dân cư An Viễn |
| 25 | 5 | Khu TMDV Làng Sông Xanh | Xã Bắc Sơn | TM9 |  | 2 | Xây mới | 70,0 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ quy hoạch |
| 26 | 6 | Khu TMDV Hưng Thịnh | Xã Hưng Thịnh | TM10 |  | 2 | Xây mới | 45,0 | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  | Đang lập hồ sơ quy hoạch |
|  | VIII | TP. Biên Hòa |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1 | Siêu thị Hóa An | Ấp Đồng Nai, Xã Hóa An | ST14 | II-TH | 2 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngã tư Hóa An nằm trong quy hoạch cầu Hóa An đề nghị không triển khai |
| 28 | 2 | Siêu thị Tam Phước | Xã Tam Phước | Chưa | II-TH | 2 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dự kiến quy hoạch thêm (chưa có mã quy hoạch - Dự kiến 2015) |
| 29 | 3 | Siêu thị Long Hưng | Xã Long Hưng | Chưa | II-TH | 2 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dự kiến quy hoạch thêm (chưa có mã quy hoạch - Dự kiến 2015) |
|  | IX | Huyện Long Thành |  |  |  | 1,9 |  | 635,0 | 635,0 |  |  | 635,0 | 620,0 |  |  | 620,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1 | Siêu thị Long Thành 1 | Thị trấn Long Thành | ST25 | I-TH | 1 | Xây mới | 620,0 | 620,0 |  |  | 620,0 | 620,0 |  |  | 620,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nằm trong dự án Long Thành Plaza |
| 31 | 2 | Siêu thị Long Thành 2 | Thị trấn Long Thành | ST26 | I-TH | 0,9 | Xây mới | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngay tại Chợ Long Thành |
|  | X | Huyện Nhơn Trạch |  |  |  | 175 |  | 460,0 | 310,0 |  |  | 310,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 80,0 |  |  | 80,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| 32 | 1 | Siêu thị Hiệp Phước | Xã Hiệp Phước | ST27 | III-TH | 1,05 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cty TNHH Dân Xuân |
| 33 | 2 | Siêu thị Phước An 1 | Xã Phước An | ST28 | II-TH | 2,71 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng Cty Phát triển Đô thị HUD |
| 34 | 3 | Siêu thị Phước An 2 | Xã Long Thọ-Phước An | ST29 | II-TH | 2,56 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng Cty Xây dựng Hà Nội |
| 35 | 4 | Siêu thị Phước An 3 | Xã Phước An | ST30 | III-TH | 1,27 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KDC Phước An mở rộng |
| 36 | 5 | Siêu thị Long Thọ | Xã Long Thọ-Phước An | ST31 | I-TH | 5,91 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng Cty Phát triển Đô thị HUD |
| 37 | 6 | Siêu thị 45-1 | Xã Long Tân | ST32 | III-TH | 1 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cty Lắp máy điện nước 45-1 |
| 38 | 7 | Siêu thị Phước Khánh | Xã Phước Khánh | ST33 | III-TH | 0,5 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Khu dân cư Phước Khánh |
| 39 | 8 | Siêu thị Phú Hữu | Xã Phú Hữu | ST34 | II-TH | 2,16 | Xây mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Tây Hồ |
| 40 | 9 | Siêu thị Phước Thiền | Xã Phước Thiền | ST35 | II-TH | 4,2 | Xây mới | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | Cty TNHH TMDV Thể dục thể thao |
| 41 | 10 | Siêu thị Phú Đông | Xã Phú Đông | ST36 | III-TH | 1,3 | Xây mới | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Khu dân cư Phú Đông |
| 42 | 11 | Khu TMDV Phước Thiền | Xã Phước Thiền | TM1 |  | 10 | Xây mới | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | Đang kêu gọi đầu tư |
| 43 | 12 | Khu TMDV hành chính | Xã Phú Hội | TM2 |  | 6,2 | Xây mới | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50.0 | Cty SXKD XNK Bình Minh |
| 44 | 13 | Khu TMDV Phú Thạnh | Xã Phú Thạnh-Vĩnh Thanh | TM3 |  | 11,62 | Xây mới | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 45 | 14 | Khu TMDV Long Tân | Xã Long Tân | TM4 |  | 10,49 | Xây mới | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cty Quản lý và phát triển nhà Quận 5 |
| 46 | 15 | Khu TMDV Hiệp Phước III | Xã Hiệp Phước | TM5 |  | 60 | Xây mới | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KCN Hiệp Phước III, dự án ga đường sắt cũ đang điều chỉnh |
| 47 | 16 | Khu TMDV Cảng Phước An | Xã Phước An | TM6 |  | 54 | Xây mới | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | Khu cảng Phước An |
|  | XI | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  | 9 |  | 45,0 | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 48 | 1 | Siêu thị Vĩnh An | Thị trấn Vĩnh An | ST51 | III-TH | 2 | Xây mới | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2 | Siêu thị Tân An | Xã Tân An | ST51 | III-TH | 3 | Xây mới | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 50 | 3 | Siêu Thị Thạnh Phú | Xã Thạnh Phú | ST50 | III-TH | 4 | Xây mới | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |