| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 4 Biểu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009 nguồn vốn quỹ phát triển nhà ở năm 2009 (Kèm theo Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số thứ tự | Danh mục dự án | ĐĐ XD | TG KC HT | Năng lực thiết kế | Kế hoạch năm 2009 | Điều chỉnh kế hoạch năm 2009 |  |  |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số |  |  |  | 18.110 | 22.180 | 20.807 | 0 | 1.373 |  |
| A | Thực hiện dự án | - |  |  | 16.010 | 21.634 | 20.807 | 0 | 827 | - |
| I | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 11.550 | 19.764 | 19.645 | 0 | 119 | - |
| 1 | Xây dựng chung cư đường Nguyễn Văn Trỗi (khu TDC A5) | BH | 2007-2009 | 15910m2 | 8121 | 18.174 | 18.174 |  |  | Cty CP Kinh doanh nhà ĐN |
| 2 | Xây dựng cư xá Xí nghiệp In 100/33 | BH | 2008-2009 | 1154m2 | 3429 | 1.590 | 1.471 |  | 119 | Cty CP Kinh doanh nhà ĐN |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  | 3121 | 518 | 0 |  | 518 | - |
|  | Xây dựng 8 căn nhà lô E cư xá Bạch Đằng | BH | 2009-2010 | 1475,4m2 | 3121 | 518 |  |  | 518 | Cty CP Kinh doanh nhà ĐN |
| III | Công trình dự phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa cư xá 5 tầng số 98 - 100 Quốc lộ I | BH | 2009-2010 |  | 1339 | 1.352 | 1.162 |  | 190 | Cty CP Kinh doanh nhà ĐN |
| B | Quy hoạch |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | - |
|  | Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu cư xá 12, 25, 38 đường Võ Thị Sáu cải tạo thành chung cư cao tầng | BH | 2008-2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Cty CP Kinh doanh nhà ĐN |
| C | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Xây dựng mới chung cư cao tầng 98-100 Quốc lộ I (tên mới: Dự án Cao ốc 100 Hà Huy Giáp) | BH | 2008-2009 |  | 300 | 0 |  |  | 0 | Cty CP Kinh doanh nhà ĐN |
| D | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  | 1000 | 432 |  |  | 432 | - |
| 1 | Xây dựng chung cư A6, A7 tái định cư đường Nguyễn Văn Trỗi | BH | 2008-2009 |  | 500 | 432 |  |  | 432 | Cty CP Kinh doanh nhà ĐN |
| 2 | Xây dựng mới chung cư cao tầng 98 - 100 Quốc lộ I (tên mới: Dự án Cao ốc 100 Hà Huy Giáp) | BH | 2008-2009 |  | 500 | 0 |  |  | 0 | Cty CP Kinh doanh nhà ĐN |
| E | Thanh toán vốn cho các dự án đầu tư đã quyết toán nhưng chưa cấp đủ vốn |  |  |  | 700 | 14 |  |  | 14 |  |