| ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DVVT TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Thời gian |  | Đầu tư giai đoạn 2006 - 2010 (triệu đồng) |  |  |  |  |
|  |  | Bắt đầu | Hoàn thành | Tổng số | Vốn ngân sách cấp | Vốn tự có của DN 30% | Vốn vay 70% |  |
|  | Năm 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Duy trì 07 tuyến xe buýt trợ giá | T.1/2007 | T.12/2007 | 13,000 | 13,000 |  |  |  |
| II | Đầu tư 80 xe ĐRCN, HS và xe buýt | T.6/2007 | T.12/2007 | 44,000 |  | 13,200 | 30,800 |  |
| III | Lãi suất vốn vay 70% (tính BQ 12% năm, nếu vay từ Quỹ đầu tư phát triển, NS hỗ trợ 40% lãi suất phải trả) | T.6/2007 | T.12/2007 | 3,696 | 1,478.4 | 2,217.6 |  |  |
| * | Cộng |  |  | 60,696.0 | 14,478.4 | 15,417.6 | 30,800.0 |  |
|  | Năm 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Duy trì 6 tuyến xe buýt trợ giá | T.1/2008 | T.12/2008 | 11,000 | 11,000 |  |  |  |
| II | Đầu tư 100 xe ĐRCN, HS và xe buýt | T.1/2008 | T.12/2008 | 55,000 |  | 16,500 | 38,500 |  |
| III | Lãi suất vốn vay 70% (tính BQ 12% năm, nếu vay từ Quỹ đầu tư phát triển, NS hỗ trợ 40% lãi suất phải trả) | T.1/2008 | T.12/2008 | 8,316 | 3,326.4 | 4,989.6 |  |  |
| * | Cộng |  |  | 74,316 | 14,326.4 | 21,489.6 | 38,500.0 |  |
|  | Năm 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Duy trì 5 tuyến xe buýt trợ giá | T.1/2009 | T.12/2009 | 9,000 | 9,000 |  |  |  |
| II | Đầu tư 100 xe ĐRCN, HS và xe buýt | T.1/2009 | T.12/2009 | 55,000 |  | 16,500 | 38,500 |  |
| III | Lãi suất tiền vay (tính BQ 12% năm, nếu vay từ Quỹ đầu tư phát triển, NS hỗ trợ 40% lãi suất phải trả) | T.1/2009 | T.12/2009 | 12,936.0 | 5,174.4 | 7,761.6 |  |  |
| * | Cộng |  |  | 76,936 | 14,174 | 24,262 | 38,500 |  |
|  | Năm 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Duy trì 04 tuyến xe buýt trợ giá | T.1/2010 | T.12/2010 | 7,000 | 7,000 |  |  |  |
| II | Đầu tư 100 xe ĐRCN, HS và xe buýt | T.1/2010 | T.12/2010 | 55,000 |  | 16,500 | 38,500 |  |
| III | Lãi suất vốn vay 70% (tính BQ 12% năm, nếu vay từ Quỹ đầu tư phát triển, NS hỗ trợ 40% lãi suất phải trả) | T.1/2010 | T.12/2010 | 13,860 | 5,544 | 8,316 |  |  |
| * | Cộng |  |  | 75,860 | 12,544 | 24,816 | 38,500 |  |
| * | Tổng cộng |  |  | 287,808.0 | 55,523.2 | 85,984.8 | 146,300.0 |  |

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ao Văn Thinh