| Phụ lục II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐIỀU CHỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |
| S TT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Quyết định duyệt dự án đầu tư (hoặc điều chỉnh) |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 | trong đó |  |  | Nhu cầu điều chỉnh vốn 2026 | Điều chỉnh | trong đó |  |  | Kế hoạch 2026 sau điều chỉnh | trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  | NSTT | XSKT | Đất |  |  | NSTT | XSKT | Đất |  | NSTT | XSKT | Đất |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 |
|  |  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 190,260 | 7,260 | 145,000 | 38,000 | 20,114 | 20,114 | 34,114 | -14,000 | 0 | 210,374 | 41,374 | 131,000 | 38,000 |
| A | DỰ ÁN DO CẤP TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 8135719 | Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1) huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch, đoạn qua huyện Nhơn Trạch | 251/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 | 384,224 |  | 40,000 |  | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  | 50,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8025889 | Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai | 1524/QĐ-UBND ngày 12/05/2025 | 1,008,694 |  | 10,000 |  | 10,000 |  | 1,500 | 1,500 | 1,500 |  |  | 11,500 | 1,500 | 10,000 | 0 |
|  | Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7865839 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa | 2611/QĐ-UBT ngày 28/7/2020 | 3,247,000 | 1,617,468 | 7,260 | 7,260 |  |  | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  | 27,260 | 27,260 | 0 | 0 |
| B | DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN CŨ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Ban Quản lý dự án khu vực 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8096172 | Trường Tiểu học, THCS Sông Mây | 6484/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 | 108,515 | 18,700 | 35,000 | 0 | 30,000 | 5,000 | -5,000 | -5,000 |  |  | -5,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 3 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8096171 | Trường Tiểu học, THCS Minh Đức | 6687/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 141,593 | 21,600 | 53,000 | 0 | 40,000 | 13,000 | -16,000 | -16,000 |  | -16,000 |  | 37,000 | 0 | 24,000 | 13,000 |
| 2 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8115176 | Sửa chữa trường THCS Nguyễn Bá Ngọc tại ấp Tân Hưng và xây mới phân hiệu Tiểu học của Trường Nguyễn Bá Ngọc tại ấp Tân Phát xã Đồi 61 | 6688/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 77,335 | 16,958 | 24,000 |  | 24,000 |  | -5,000 | -5,000 |  | -5,000 |  | 19,000 | 0 | 19,000 | 0 |
| 4 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8045532 | Xây mới Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm | 5898/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 58,031 | 12,000 | 21,000 |  | 21,000 |  | 12,000 | 12,000 |  | 7,000 | 5,000 | 33,000 | 0 | 28,000 | 5,000 |
| XI | UBND phường Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.2 Văn hóa | 7173833 - | Xây dựng Nhà văn hóa ấp An Lâm, xã Long An | 9586/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 | 4,606 | 3,083 | 0 |  |  |  | 253 | 253 | 253 |  |  | 253 | 253 | 0 | 0 |
| 2 | 6.2 Văn hóa | 7173827 | Xây dựng Nhà văn hóa ấp Hàng Gòn xã Lộc An | Số 12302/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 | 4,372 | 3,071 | 0 |  |  |  | 836 | 836 | 836 |  |  | 836 | 836 | 0 | 0 |
| 3 | 10.2 Cấp nước, thoát nước | 7173833 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Long An | QĐ 2244/QĐ-UBND Ngày 12/04/2024 | 7,505 | 5,506 | 0 |  |  |  | 1,525 | 1,525 | 1,525 |  |  | 1,525 | 1,525 | 0 | 0 |