| Phụ lục III |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm | Tiến độ thực hiện | Tổng mức vốn đầu tư | Kế hoạch năm 2021 |  | Chủ đầu tư |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Tổng số |  |  |  | 1.620.000 |  | - |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  | 689.800 |  | - |
| I | Y tế |  |  |  | 296.182 |  | - |
|  | Dự án chuyển tiếp sang năm 2021 |  |  |  | 296.182 |  | - |
| 1 | Khối điều trị Bệnh viện Thống Nhất | BH | 2017-2021 | 600.000 | 240.000 |  | Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất |
| 2 | Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 11.940 | 4.800 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh | LK | 2019-2021 | 11.597 | 3.900 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 16.443 | 7.850 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trạm Y tế xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2021 | 15.246 | 500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | BH | Tối đa 03 năm | 28271 | 10.632 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Dự án xây dựng khu khám và thẩm mỹ Bệnh viện Da liễu Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | Tối đa 03 năm | 30.841 | 10.000 |  | Bệnh viện Da liễu Đồng Nai |
| 8 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | Tối đa 03 năm | 30.648 | 10.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Cải tạo, nâng cấp, làm mới một số hạng mục đã xuống cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | BH | Tối đa 03 năm | 14.591 | 8.000 |  | Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai |
| II | Giáo dục - đào tạo |  |  |  | 9.700 |  | - |
|  | Dự án chuyển tiếp sang năm 2021 |  |  |  | 9.700 |  |  |
| 1 | Xây dựng Trường THPT Chu Văn An | BH | 2016-2021 | 139.015 | 3.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, vỉa hè, mương thoát nước và sân khu dạy học Trường Đại học Đồng Nai | BH | 2020-2022 | 10.528 | 6.200 |  | Trường Đại học Đồng Nai |
| III | Văn hóa xã hội |  |  |  | 89.400 |  | - |
|  | Dự án chuyển tiếp sang năm 2021 |  |  |  | 89.400 |  | - |
| 1 | Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh | BH | 2018-2022 | 146.000 | 25.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Làng Văn hóa đồng bào Chơro xã Bảo Vinh | LK | 2018-2021 | 73.000 | 20.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 3 | Công viên cây xanh thị xã Long Khánh | LK | 2017-2021 | 62.976 | 2.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 4 | Xây dựng nhà ở và hạ tầng khu khu đồng bào dân tộc xã Phú Sơn | TP | 2019-2021 | 2.869 | 1.500 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 5 | Dự án Trung tâm Tổ chức sự kiện huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 19025 | 8.900 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 6 | Xây dựng hệ thống hàng rào sân, đường dạo bộ kết hợp tập thể dục thể thao của người dân xung quanh Sân vận động tỉnh | BH | Tối đa 03 năm | 11.265 | 5.600 |  | Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| 7 | Xây dựng đường dây trung thế, nâng cấp đường dây hạ thế ngầm, MCCB đảm bảo đáp ứng cho trạm biến áp 1.000 kVA tại Sân vận động tỉnh hệ thống hàng rào sân, đường dạo bộ kết hợp tập thể dục thể thao | BH | 2020-2022 | 12.795 | 6.400 |  | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| 8 | Dự án đầu tư mới 01 xe truyền hình màu lưu động theo chuẩn HD cho Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (NST tối đa 25 tỷ đồng, phần còn lại thuộc nguồn vốn của Đài) | BH | 2020-2022 | 35.000 | 20.000 |  | Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai |
| IV | Các lĩnh vực khác |  |  |  | 284.518 |  | - |
|  | Dự án chuyển tiếp sang năm 2021 |  |  |  | 284.518 |  | - |
| 1 | Dự án phát triển lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, giai đoạn 2016 - 2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP | Tối đa 03 năm | 15.639 | 4.800 |  | Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú |
| 2 | Dự án nút giao thông giữa đường ĐT 765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát), huyện Xuân Lộc (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | XL | Tối đa 03 năm | 45.698 | 5.000 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 3 | Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trãi, thị xã Long Khánh (NST 50% + NSH 50%) | LK | Tối đa 03 năm | 55.991 | 10.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 4 | Dự án đầu tư đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả bổi thương do huyện Định Quán thực hiện) | ĐQ | Tối đa 05 năm | 297.932 | 155.700 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ Km1+600 đến Km7+300 huyện Tân Phú và Định Quán (kể cả bồi thường so huyện Định Quán thực hiện) | TP+ĐQ | Tối đa 05 năm | 114.660 | 55.018 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Dự án trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán | ĐQ | Tối đa 05 năm | 91.092 | 30.000 |  | UBND huyện Định Quán |
| 7 | Dự án xây dựng văn phòng ổn định nơi làm việc một số đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | Tối đa 03 năm | 48292 | 24.000 |  | Sở Giao thông vận tải |
| IV | Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục, đào tạo; y tế; văn hóa xã hội |  |  |  | 10.000 |  | - |
| B | Các dự án khởi công mới, chuẩn bị đầu tư (lập dự án đầu tư và chủ trương đầu tư) chỉ thực hiện phân bổ khi đủ điều kiện và thủ tục theo quy định |  |  |  | 97.200 |  | - |
| C | Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện |  |  |  | 85.000 |  | - |
| I | Các dự án đã có ý kiến về nguồn vốn |  |  |  | 35.000 |  | - |
| 1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Xây dựng Trường Mầm non Sông Ray |  |  |  | 10.000 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 2 | Đường 30 Tháng 4 huyện Trảng Bom |  |  |  | 15.000 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 2 | Dự phòng bố trí các dự án khởi công mới chỉ thực hiện phân bổ khi đủ điều kiện và thủ tục theo quy định |  |  |  | 10.000 |  | - |
| II | Các dự án còn lại (kể cả các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch thuộc kế hoạch 2016 - 2020 đã dự kiến hoàn thành trong năm 2020 nhưng kéo dài sang năm 2021) |  |  |  | 50.000 |  | - |
| D | Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch |  |  |  | 648.000 |  | - |
| E | Hỗ trợ các dự án xã hội hóa |  |  |  | 100.000 |  | - |