| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 498/QĐ-UBND | Biên Hòa, ngày 02 tháng 3 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn

xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4271/QĐ-CT-UBND ngày 03/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất;

Xét quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO lập tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 31/TTr-SXD ngày 12/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí, ranh giới lập quy hoạch:

Vị trí: Xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, có vị trí và ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc và Đông Bắc	: Giáp huyện Định Quán.

- Phía Tây Bắc		: Giáp xã Gia Tân 1.

- Phía Nam	: Giáp xã Gia Tân 3.

- Phía Tây	: Giáp xã Thanh Bình.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích tự nhiên 		: 1.451,65 ha.

- Quy mô diện tích lập quy hoạch	: 1.451,65 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/10.000.

c) Quy mô dân số:

- Dân số toàn xã theo thống kê năm 2007: 13.680 người.

- Quy mô dân số năm 2015: 16.460 người.

năm 2020: 19.063 người.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam với các quy phạm xây dựng có liên quan.

- Đất khu dân dụng (m2/người) gồm:

+ Đất ở 		: 200 - 300m2/hộ.

+ Đất xây dựng công trình dịch vụ	: ≥5m2/người.

+ Đất cây xanh công cộng tập trung	: ≥2m2/người.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật  	: ≥5m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước: 60 - 80 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu cấp điện: 0,66 KW/hộ.

3. Mục tiêu và tính chất:

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thống Nhất, đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã.

- Xác lập quỹ đất ở, quỹ đất xây dựng công trình công cộng và các quỹ đất về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả gắn kết giữa hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và phát triển nông thôn bền vững.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã theo quy định của Luật Xây dựng, nghị định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã.

4. Định hướng phát triển xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn:

a) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2007 đến năm 2015 (giai đoạn 1):

Trong giai đoạn 2007 đến năm 2015 dân số xã tăng thêm khoảng 2.780 người, thì nhu cầu đất dân dụng tăng khoảng 41,14 ha. Trong giai đoạn này hình thành 02 điểm dân cư trên cơ sở mở rộng và phát triển các khu dân cư hiện hữu trên địa bàn các ấp: Đức Long 1, Đức Long 2, Đức Long 3, Bạch Lâm 1, Bạch Lâm 2 với tổng diện tích khoảng 123,46 ha (bao gồm đất hạ tầng kỹ thuật đi kèm).

+ Đất ở tăng thêm 	: 34,75 ha.

+ Đất công trình công cộng tăng thêm 	: 2,78 ha.

+ Đất cây xanh - TDTT tập trung tăng thêm: 0,83 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm 	: 2,78 ha.

Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho từng điểm dân cư cụ thể như sau:

* Điểm dân cư 01:

- Tổng diện tích	: 62,85 ha, bao gồm:

+ Đất ở                                                	: 51,96 ha.

Đất ở hiện trạng		: 32,48 ha.

Đất ở mở rộng		: 19,48 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 10,89 ha.

- Dân số khoảng	: 8.727 người.

* Điểm dân cư 02:

- Tổng diện tích	: 54,45 ha, bao gồm:

+ Đất ở                                                 	: 44,95 ha.

Đất ở hiện trạng		: 29,68 ha.

Đất ở mở rộng		: 15,27 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 9,50 ha.

- Dân số khoảng		: 6.733 người.

* Các điểm dân cư hiện hữu không mở rộng diện tích: 6,16 ha.

- Dân số khoảng		: 1.000 người.

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 1 từ năm 2007 - 2015)

| Danh mục đất | Chỉ tiêu m2/người | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 1.451,65 |  |
| I. Đất dân dụng 1. Đất ở Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch 2. Đất công trình công cộng Hiện hữu Quy hoạch mới 3. Đất cây xanh - TDTT Hiện hữu Quy hoạch mới 4. Đất giao thông Trong điểm dân cư hiện hữu Trong điểm dân cư quy hoạch | 75 - 125 8 - 10 2 - 3 6 - 10 | 123,46 103,07 68,32 34,75 5,83 3,05 2,78 0,83 0,00 0,83 13,72 10,94 2,78 | 100,00 83,49 4,72 0,68 11,12 |
| II. Đất ngoài dân dụng |  | 1328,19 |  |

b) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2015 - 2020 (giai đoạn 2):

- Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 dân số xã tăng thêm khoảng 2.603 người (khoảng 540 hộ), thì nhu cầu đất dân dụng tăng khoảng 38,52 ha so với năm 2015. Trong giai đoạn này tiếp tục phát triển 02 điểm dân cư từ giai đoạn 1 (điểm dân cư số 01 và 02), diện tích đất dân dụng hiện hữu là 123,46 ha, diện tích đất quy hoạch mở rộng là 38,52 ha. Trong đó:

+ Đất ở tăng thêm 	: 32,54 ha.

+ Đất công trình công cộng tăng thêm 	: 2,60 ha.

+ Đất cây xanh công cộng tập trung tăng thêm	: 0,78 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm 	: 2,60 ha.

Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho từng điểm dân cư cụ thể như sau:

* Điểm dân cư 01(phát triển tiếp từ giai đoạn 1):

- Tổng diện tích 84,45 ha (diện tích mở rộng mới khoảng 21,6 ha).

+ Đất ở                                                 	: 70,20 ha.

Đất ở hiện trạng		: 51,96 ha.

Đất ở mở rộng		: 18,24 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 14,25 ha.

- Dân số khoảng	: 10.187 người.

* Điểm dân cư 02 (phát triển tiếp từ giai đoạn 1):

- Tổng diện tích: 71,37 ha (diện tích mở rộng mới khoảng 16,92 ha).

+ Đất ở                                                 	: 59,25 ha.

Đất ở hiện trạng		: 44,95 ha.

Đất ở mở rộng		: 14,30 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 12,12 ha.

- Dân số khoảng	 	: 7.876 người.

* Các điểm dân cư hiện hữu không mở rộng diện tích: 6,16 ha.

- Dân số khoảng		: 1.000 người.

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 2 từ năm 2015 - 2020)

| Danh mục đất | Chỉ tiêu m2/người | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 1.451,65 |  |
| I. Đất dân dụng 1. Đất ở Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch 2. Đất công trình công cộng Hiện hữu Quy hoạch mới 3. Đất cây xanh - TDTT Hiện hữu Quy hoạch mới 4. Đất giao thông Trong điểm dân cư hiện hữu Trong điểm dân cư quy hoạch | 75 - 125 8 - 10 2 - 3 6 - 10 | 161,98 135,61 103,07 32,54 8,43 5,83 2,60 1,61 0,83 0,78 16,33 13,72 2,60 | 100,00 83,72 5,21 1,00 10,08 |
| II. Đất ngoài dân dụng |  | 1289,67 |  |

5. Quy hoạch các khu chức năng:

a) Khu trung tâm xã:

- Để thực hiện đủ các khu chức năng, dự kiến trung tâm xã Gia Tân 2 sẽ xây dựng các công trình công cộng như sau:

- Trung tâm hành chính xã tại vị trí cũ giữ lại, cải tạo nâng cấp mới các công trình công cộng hiện hữu, xây dựng mới các công trình văn hóa thể thao kết hợp như nhà văn hóa, trường mẫu giáo, các sân tập thể thao…, tạo thành một cụm trung tâm hành chính văn hóa của xã tại điểm dân cư số 01.

b) Các công trình công cộng khác:

- Xây dựng thêm 01 trạm y tế xã tại ấp Bạch Lâm 1.

- Xây dựng Bưu điện văn hóa xã.

- Xây dựng Chợ Bạch Lâm tại ấp Bạch Lâm 1.

- Xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng.

c) Cụm tiểu thủ công nghiệp:

- Dự kiến phát triển cụm công nghiệp với diện tích là 46,52 ha.

- Ngoài ra trên địa bàn xã Gia Tân 2 còn có các cơ sở sản xuất kinh doanh hộ gia đình nằm rải rác trong xã với diện tích 0,1867 ha.

d) Trại chăn nuôi tập trung:

Phát triển 02 trại chăn nuôi tập trung với diện tích 138,46 ha và 106,60 ha.

6. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội:

- Xây dựng các công trình hạ tầng xã hội từ nay đến năm 2020 nhằm phát triển một cách đồng bộ tạo cho người dân được hưởng các tiện ích một cách tối ưu nhất.

- Dựa trên quy chuẩn và dân số tính toán đến năm 2020 xác định nhu cầu diện tích cần tăng thêm của các công trình công cộng trên toàn địa bàn xã đến năm  2020.

| STT | Tên công trình | Diện tích hiện hữu (m²) | Nhu cầu cần thiết (quy chuẩn) | Nhu cầu cần tăng thêm (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm hành chính | 1.966 | ≥1.000 (m2) | 1.200 |
| 2 | Hội trường | 0 | ≥100 chỗ | 1.000 |
| 3 | Phòng truyền thống | 0 | ≥200 (m2) | 200 |
| 4 | Trạm y tế | 826 | 500 - 1.000 (m2) | 1.000 |
| 5 | Công trình văn hóa | 1.884 | ≥2.000 (m2) | 3.000 |
| 6 | Trường mầm non | 0 | 1.000 dân cần có 750 (m2) | 14.300 |
| 7 | Trường tiểu học | 9.603 | 1.000 dân cần có 975 (m2) | 18.400 |
| 8 | Trường trung học cơ sở | 3.631 | 1.000 dân cần có 850 (m2) | 15.700 |
| 9 | Sân bãi - TDTT | 0 | 0,5 (m2/người) | 68.000 |
| 10 | Thương mại - chợ | 0 | 2.000 - 5.000 (m2) | 2.900 |
|  | Tổng |  |  |  |

7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Quốc lộ 20	: Lộ giới: 52m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 11m (03 làn xe).

+ Lề đường	: 2 x 0,5m.

+ Hành lang an toàn bảo vệ 02 bên	: 2 x 20m.

- Đường song hành Quốc lộ 20	: Lộ giới: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Bề rộng vỉa hè	: 2 x 2,5m.

+ Hành lang an toàn bảo vệ 02 bên	: 2 x10m.

- Đường Đức Huy - Thanh Bình	: Lộ giới: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Bề rộng vỉa hè	: 2 x 2,5m.

+ Hành lang an toàn bảo vệ 02 bên	: 2 x 10m.

- Đường Mùng 4 tết	: Lộ giới: 15m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Bề rộng vỉa hè	: 2 x 4m.

- Đường Vườn Xoài (Ông Hùng)	: Lộ giới: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Bề rộng vỉa hè	: 2 x 2,5m.

+ Hành lang an toàn bảo vệ 02 bên	: 2 x 10m.

- Các tuyến mở mới: Đường GT2.1, GT2.2, lộ giới: 15m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m (02 làn xe).

+ Bề rộng vỉa hè	: 2 x 4m.

- Các đường dự kiến GT2.1 và GT2.2 có mặt cắt ngang 3 - 3: Lộ giới 15m:

Bề rộng phần xe chạy: 07m (02 làn xe), bề rộng vỉa hè 2 x 4m.

- Đường liên xóm đi qua 2 ấp Bạch Lâm 1 và ấp Đức Long 1; Đường Lò Gạch đường Sào Lâm, đường ấp văn hóa Bạch Lâm 1, đường Bạch Niên, đường Vườn Dừa, đường xóm 2, đường xóm 3 - 4, đường Thanh Niên đều có mặt cắt ngang 3 - 3: Lộ giới 15m:

Bề rộng phần xe chạy: 07m (02 làn xe), bề rộng vỉa hè: 2 x 4m.

Ngoài ra, đối với các tuyến đường hẻm hiện hữu trong khu dân cư, để tạo điều kiện cho việc bố trí các đường ống hạ tầng kỹ thuật như ống cấp nước, thoát nước, đường điện… và tạo sự thông thoáng cho các tuyến phố thì quy định như sau:

+ Đối với các con hẻm có bề rộng ≥7m, giữ nguyên hiện trạng.

+ Đối với các con hẻm bề rộng <7m sẽ được quy hoạch mở rộng thành đường hẻm có lộ giới 07m. Trong đó bề rộng phần xe chạy là 04m, lề mỗi bên 1,5m dùng để bố trí các đường ống kỹ thuật phục vụ khu dân cư.

b) Định hướng quy hoạch cốt cao trình và hệ thống thoát nước mưa:

Xây dựng các điểm dân cư nông thôn phải trên cốt +91m.

Địa hình xã Gia Tân 2 có dạng địa hình đồi lượn sóng, xu hướng thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Dựa vào địa hình khu vực, chia thành 08 lưu vực thoát nước chính như sau:

- Lưu vực I nằm trên đường ấp văn hóa Bạch Lâm 1 gần Trường THPT Kiệm Tân; lưu vực II nằm giữa đường Bạch Niên và đường liên xóm; lưu vực III nằm trên đường Liên Xóm: Nước mưa thoát về các mương dọc đường giao thông sau đó thoát ra các sông suối thuộc ấp Bạch Lâm 1.

- Lưu vực IV (nằm trên Quốc lộ 20 thuộc ấp Bạch Lâm 1 và ấp Bạch Lâm 2): Nước mưa thoát vào các mương dọc đường giao thông và thoát về các sông rạch.

- Lưu vực V nằm trên đường Mùng 4 tết: Nước mưa thoát về mương dọc đường sau đó thoát ra suối thuộc ấp Bạch Lâm 2.

- Lưu vực VI trên đường xóm 3 - 4: Nước mưa thoát về các mương dọc đường giao thông sau đó thoát ra các sông suối thuộc ấp Đức Long 1.

- Lưu vực VII nằm trên đường Thanh Niên: Nước mưa thoát về mương dọc đường sau đó thoát ra sông suối thuộc ấp Đức Long 3.

- Lưu vực VIII nằm trên đường song hành phía Đông Quốc lộ 20: Nước mưa thoát về mương dọc đường sau đó thoát ra sông suối thuộc ấp Đức Long 3.

c) Định hướng quy hoạch cấp nước:

- Tiêu chuẩn cấp nước: 60 - 80 lít/người/ngày.

- Tổng nhu cầu dùng nước cho các điểm dân cư nông thôn trong toàn xã khoảng 1.900m3/ngày đêm.

- Nguồn nước cấp: Nước cấp cho các điểm dân cư nông thôn của xã trong giai đoạn đầu chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm. Trong tương lai nước cấp cho các điểm dân cư tập trung theo quy hoạch là hệ thống cấp nước từ Nhà máy nước Kiệm Tân.

d) Định hướng quy hoạch vệ sinh môi trường:

- Rác thải: Tổ chức thu gom rác và xử lý rác tập trung tại các điểm trung chuyển và thu gom về xử lý ở bãi rác xã Quang Trung.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Tiêu chuẩn cấp điện: 0,66 KWh/hộ.

- Tổng nhu cầu dùng điện đến 2020 của các điểm dân cư là 4.299 KVA.

- Nguồn điện: Dự kiến kết nối từ trạm 110 KV Kiệm Tân thuộc địa phận huyện Thống Nhất.

g) Thông tin bưu điện:

- Tổng số thuê bao: 5.588 thuê bao.

- Cáp thông tin dùng lõi 0,5mm.

- Nguồn cấp: Từ Tổng đài của Trạm Viễn thông huyện Thống Nhất.

8. Các biện pháp về quản lý quy hoạch xây dựng:

- Đối với các điểm dân cư tập trung nằm dọc theo các trục đường hiện hữu và các điểm dân cư số 01, số 02, tại các ấp Đức Long 1, Đức Long 2, Đức Long 3 và ấp Bạch Lâm 1, Bạch Lâm 2 khi xây dựng mới các công trình cần tuân thủ quy định quản lý xây dựng theo chỉ giới quy hoạch hệ thống giao thông được duyệt.

- Đối với nhà dân nằm trong phạm vi bảo vệ thuộc đất di tích lịch sử, văn hóa khi tiến hành xây dựng phải có sự thỏa thuận của cơ quan quản lý ngành.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, Chủ tịch UBND xã Gia Tân 2, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Thống Nhất chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện:

- Lập và trình phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lập danh mục, xác định các dự án ưu tiên đầu tư.

- Lập kế hoạch kêu gọi đầu tư theo phân đợt đầu tư xây dựng.

- Rà soát các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành có liên quan trên địa bàn xã để thực hiện điều chỉnh, bổ sung đồng bộ theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

3. UBND huyện Thống Nhất hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, Chủ tịch UBND xã Gia Tân 2, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |