| BẢNG TÍNH CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN VIỆC LẬP QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 (Kèm theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT |  | Nội dung công việc | Đơn giá (đồng) | Khối lượng tính | Các hệ số điều chỉnh |  |  |  |  |  |  | Thành tiền (đồng) |
|  |  |  |  |  | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | kf | kkh |  |
| A |  | Tổng cộng chi phí thực hiện công tác lập quy hoạch: 1 + 2 + 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.555.478.898 |
| 1 |  | Chi phí thực hiện lập quy hoạch phân bổ tài nguyên nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.932.353.548 |
| 1.1 |  | Chi phí thực hiện quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt | 640.882.247 | 5.903,94 (km²) | 1,30 | 1,20 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 0,63 | 2.119.718.032 |
| 1.2 |  | Chi phí thực hiện quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất | 548.037.949 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.812.635.516 |
| 2 |  | Chi phí thực hiện lập quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.136.302.130 |
| 2.1 |  | Chi phí thực hiện quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt | 477.434.874 | 5.903,94 (km²) | 1,30 | 1,20 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 0,63 | 1.579.115.846 |
| 2.2 |  | Chi phí thực hiện quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dưới đất | 470.804.621 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.557.186.284 |
| 3 |  | Chi phí thực hiện mô hình và kỹ thuật GIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486.823.220 |
| 3.1 |  | Tính toán mô hình dòng chảy nước mặt (công/nhóm) | 1.872.397 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 187.239.700 |
| 3.2 |  | Lập mô hình kéo dài số liệu tài nguyên nước mặt (công/nhóm) | 1.872.397 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 187.239.700 |
| 3.3 |  | Sử dụng kỹ thuật GIS xác định các thông số về đặc trưng hình thái sông suối và điều kiện lớp phủ địa hình (công/nhóm) | 1.872.397 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 112.343.820 |
| B |  | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.521.102 |
| - |  | Chi thẩm định, xét duyệt, kiểm tra, nghiệm thu: 1,5% * A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.332.183 |
| - |  | Chi phí vận chuyển nhân lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.188.919 |
| C |  | Tổng cộng: A + B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.700.000.000 |
|  |  | Thuế GTGT: 10% * (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770.000.000 |
| D |  | Tổng cộng sau thuế: A + B + C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.470.000.000 |
| (Bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng chẵn). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ghi chú: Các hệ số điều chỉnh theo Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k1 | : Hệ số khó khăn theo mức độ phức tạp của vùng quy hoạch. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k2 | : Hệ số khó khăn theo số lượng đơn vị hành chánh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k3 | : Hệ số khó khăn theo mức độ phát triển kinh tế - xã hội. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k4 | : Hệ số khó khăn theo mức độ phức tạp của tài nguyên nước mặt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 | : Hệ số khó khăn theo điều kiện địa chất thủy văn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kf | : Hệ số điều chỉnh theo quy mộ diện tích tự nhiên của vùng lập quy hoạch. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kkh | : Hệ số điều chỉnh mức độ kết hợp của các quy hoạch thành phần. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |