| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 634/QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2013 |
| --- | --- |

#### QUYẾT ĐỊNH

Cho phép đầu tư dự án Khu đô thị mới Phú Hữu - Đại Phước,

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

##### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế Khu đô thị mới;

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Báo cáo số 33/BC-SXD ngày 28/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép đầu tư dự án Khu đô thị mới Phú Hữu - Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Khu đô thị mới Phú Hữu - Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền.

3. Thời gian bắt đầu, kết thúc, tiến độ thực hiện dự án: Thời gian dự kiến thực hiện dự án từ năm 2013 đến năm 2018.

4. Địa điểm, ranh giới, diện tích chiếm đất toàn bộ dự án:

Khu đất 64,1251 ha tại xã Phú Hữu và xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Tây giáp đường quy hoạch từ Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh - Nhơn Trạch.

- Phía Nam giáp sông Phước Lý.

- Phía Bắc giáp rạch Bà Hai.

5. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh và hiện đại, phù hợp với quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, góp phần giải quyết các nhu cầu về nhà ở và đất ở cho người đến sinh sống và làm việc tại địa phương và các vùng lân cận.

6. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án:

- Các chỉ tiêu kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu sử dụng đất:	128 -142m2/người.

+ Chỉ tiêu cấp điện:	1.500 KWh/người/năm.

+ Chỉ tiêu cấp nước:	150 lít/người/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước:	80% lượng nước cấp.

+ Thông tin liên lạc:	01 máy/02 người.

+ Chỉ tiêu rác thải:	01 - 1,2 kg/người/ngày.

- Cơ cấu sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng nhà ở | 279.298,7 | 43,56 |
|  | Nhà ở liên kế | 15.528,5 | 2,42 |
|  | Nhà ở biệt thự | 192.809,7 | 30,07 |
|  | Nhà ở chung cư | 70.960,5 | 11,07 |
| 2 | Đất công cộng - dịch vụ | 20.157,5 | 3,14 |
|  | Trường mẫu giáo, mầm non | 5.304,0 |  |
|  | Y tế | 6.007,5 |  |
|  | Hành chính | 793,0 |  |
|  | Thương mại - dịch vụ | 4.874,0 |  |
|  | Thể dục thể thao | 3.197,0 |  |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 1.723,0 | 0,27 |
| 4 | Đất cây xanh, mặt nước | 184.204,5 | 28,73 |
|  | Đất cây xanh cách ly | 72.186,5 |  |
|  | Đất cây xanh, công viên | 48.938,0 |  |
|  | Mặt nước | 63.080,0 |  |
| 5 | Đất giao thông | 155.867,3 | 24,31 |
|  | Tổng cộng | 641.251,0 | 100,00 |

7. Nội dung đầu tư:

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới theo quy hoạch bao gồm: San nền, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc.

7.1. San nền toàn khu: Phạm vi dự án có địa hình tương đối thấp, do vậy phương án san nền là phương án đắp cao, cao độ san nền từ 2.6m đến 3m. Phương án san nền thực hiện là phương án xử lý bằng vải địa kỹ thuật kết hợp đắp bù lún cho dự án. Toàn bộ mặt bằng thi công nền đường đào vét lớp đất hữu cơ dày trung bình 50cm, trải vải địa kỹ thuật 01 lớp, đắp lại bằng cát đen K  0,95 đến đáy lớp cát K  0,98 đến cao độ đáy kết cấu áo đường. Phương án này chỉ sử dụng vải địa để gia cố nền và chấp nhận việc nền mặt đường lún theo thời gian. Trong quá trình sử dụng chấp nhận bù lún.

7.2. Hệ thống đường giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

+ Đường liên xã: Đường nối liền dự án và các dự án kề cận, có lộ giới 24m (lòng đường rộng: 12m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 6m).

- Đường giao thông đối nội:

+ Đường số 01: Đường trục chính dẫn vào trung tâm khu quy hoạch và là trục cảnh quan hướng tâm nối từ đường Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh sang, có lộ giới 50m (lòng đường 02 bên rộng: 2 x 15m; dải phân cách giữa 04m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 8m).

+ Đường số 24: Đường trục chính dẫn vào trung tâm khu quy hoạch và là trục cảnh quan hướng tâm nối từ đường Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh sang và đường liên xã, có lộ giới 24m (lòng đường rộng: 12m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 6m).

+ Đường số 02, 16: Đường trục chính bao quanh khu trung tâm kết nối đường trục chính, đường liên xã và các khu chức năng, có lộ giới 24m (lòng đường rộng: 12m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 6m).

+ Đường số 25: Đường vào khu chung cư CC4, có lộ giới 40m (lòng đường 02 bên rộng: 2 x 12m; dải phân cách giữa 04m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 6m).

+ Đường số 03, 06, 07, 19: Đường nối các nhóm nhà ở và đường chính bao quanh khu trung tâm, có lộ giới 15m (lòng đường rộng: 07m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 4m).

+ Đường số 04, 05, 07a, 08, 08a, 09, 10, 13A, 20, 21, 22, 23, 23a: Đường nội bộ trong các nhóm ở, có lộ giới 14m (lòng đường rộng: 07m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 3,5m).

+ Đường số 13, 14, 15, 17, 18: Đường nội bộ trong các nhóm ở, có lộ giới 13m (lòng đường rộng: 06m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 3,5m).

+ Đường NB1, NB2: Đường nội bộ trong các nhóm ở và đường phụ các khu chung cư, thương mại, dịch vụ, có lộ giới 9,5m (lòng đường rộng: 06m; vỉa hè 01 bên rộng 3,5m; bên còn lại là công viên cây xanh).

- Kết cấu mặt đường:

Đối với các đường trục chính: Đường số 01, đường số 02, đường liên xã, đường số 16, đường số 24. Tải trọng trục tính toán P = 10T, môđun đàn hồi yêu cầu Eyc = 155Mpa. Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

+ Bê tông nhựa nóng hạt mịn, dày 04cm;

+ Bê tông nhựa nóng hạt thô, dày 04cm;

+ Cấp phối đá dăm loại 01, dày (16+18)cm;

+ Cấp phối đá dăm loại 02, dày 20cm;

+ Cát đắp dày 30cm lớp trên lu lèn k ≥ 0,98;

+ Phần tiếp theo đắp cát lu lèn k ≥ 0,95.

+ Lớp vải địa kỹ thuật.

Đối với các đường nội bộ: (các đường còn lại của dự án). Tải trọng trục tính toán P = 10T, môđun đàn hồi yêu cầu Eyc = 120Mpa. Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

+ Bê tông nhựa nóng hạt mịn, dày 03cm;

+ Bê tông nhựa nóng hạt thô, dày 05cm;

+ Cấp phối đá dăm loại 01, dày 16cm;

+ Cấp phối đá dăm loại 02, dày 20cm;

+ Cát đắp dày 50cm lớp trên lu lèn k ≥ 0,98;

+ Phần tiếp theo đắp cát lu lèn k ≥ 0,95.

+ Lớp vải địa kỹ thuật.

- Kết cấu vỉa hè - lối đi bộ áp dụng chung cho tất cả các tuyến đường, được thiết kế với kết cấu như sau:

+ Lát gạch con sâu chiều 	: Dày 06cm

+ Lớp cát hạt thô gia cố 8% xi măng 	: Dày 10cm.

+ Nền cát lu lèn đạt độ chặt 	: K  0,95.

- Bó vỉa loại 01, loại 02, dải phân cách và bó nền:

+ Bó vỉa làm bằng bê tông XM đá 1 x 2 M250.

+ Chiều dài các đoạn bó vỉa khoảng 1,0m.

+ Đối với mặt đường giai đoạn 01: Bó vỉa đặt trực tiếp trên đá dăm.

+ Đối với mặt đường giai đoạn 02: Bó vỉa đặt trên móng bê tông lót đá 1 x 2 M150 dày 06cm.

7.3 Hệ thống cấp nước: Nước cấp cho dự án lấy từ nguồn nước của Trạm bơm tăng áp Nhơn Trạch thông qua tuyến ống Ø200 dọc theo đường quy hoạch Quận 2 - Nhơn Trạch. Tổng nhu cầu dùng nước khoảng 2.230m3/ngày, toàn bộ hệ thống cấp nước sử dụng ống HDPE. Trong mạng lưới cấp nước bố trí các trụ cứu hỏa dọc theo các tuyến ống chính có khoảng cách 150m/trụ.

7.4 Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt. Nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống đặt dọc hai bên đường, tập trung thoát nước ra hệ thống kênh rạch trong dự án.

7.5 Hệ thống thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại tại hộ gia đình và các công trình thoát ra hệ thống cống dọc theo các đường giao thông tập trung về hai trạm xử lý nước thải nằm ở phía Tây Bắc và phía Đông Nam của dự án để xử lý trước khi thải ra ngoài.

7.6 Hệ thống cấp điện: Nguồn điện cấp cho khu dân cư là nguồn trung thế 22KV của đô thị mới Nhơn Trạch. Toàn bộ hệ thống cáp điện đi ngầm, hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng theo quy hoạch được duyệt.

7.7 Hệ thống thông tin liên lạc: Hệ thống hạ tầng viễn thông được đầu tư hoàn chỉnh và được ghép nối vào mạng viễn thông của Viễn thông Đồng Nai.

7.8 Công viên - cây xanh: Trồng cây xanh dọc hai bên tuyến đường và khu công viên, quy cách và chủng loại cây trồng theo hồ sơ thiết kế.

8. Tổng mức đầu tư dự kiến                     :   723.494.026.304 đồng.

Trong đó:

- - Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật	:   395.253.755.736 đồng.

- - Chi phí bồi thường GPMB	:   148.632.143.000 đồng.

- - Chi phí tiền sử dụng đất và thuế 	:   108.757.975.000 đồng.

- - Chi phí tư vấn và chi phí khác 	:   28.621.024.540 đồng.

- - Chi phí dự phòng	:   42.229.128.028 đồng.

- 9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sở hữu của doanh nghiệp, vốn vay và vốn huy động dự kiến như sau:

| STT | Nguồn vốn | Giá trị (đồng) | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 144.698.805.261 | 20,0% |
| 2 | Vốn huy động | 270.889.154.670 | 51,3% |
| 3 | Vốn vay thương mại | 207.906.066.373 | 28,7% |
|  | Tổng cộng | 723.494.026.304 | 100,0% |

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Phương thức giao đất: Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền sẽ thực hiện thủ tục về đất đai theo đúng quy định.

12. Đất và các công trình hạ tầng được chuyển giao cho Nhà nước:

- Đối với công trình công cộng không có mục đích kinh doanh (giao thông, điện chiếu sáng, cây xanh,...): Sau khi đầu tư xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt, nghiệm thu - bảo hành, Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền sẽ bàn giao cho UBND huyện Nhơn Trạch và các cơ quan chuyên ngành quản lý theo quy định.

- Về quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của dự án: Theo quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội khoảng 56.834m2, Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền có trách nhiệm bàn giao cho UBND tỉnh sau khi đầu tư xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật.

13. Các quy định đối với các bên có liên quan trong quản lý xây dựng, vận hành, kinh doanh và chuyển giao các công trình:

13.1. Đối với chủ đầu tư:

- Thực hiện chi trả chi phí đền bù, bố trí tái định cư theo phương án được duyệt.

- Nộp tiền sử dụng đất theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Lập điều lệ quản lý thực hiện dự án khu đô thị mới trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện dự án.

- Thực hiện triển khai dự án theo đúng tiến độ dự án đã cam kết và chịu trách nhiệm về nguồn vốn đảm bảo tiến độ góp vốn theo tiến độ dự án.

- Thực hiện bảo vệ môi trường đảm bảo theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; chịu sự hậu kiểm của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Tổ chức hệ thống bộ máy để quản lý xây dựng, quản lý chất lượng, vận hành, kinh doanh, chuyển giao theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm dành quỹ đất nhà ở xã hội sau khi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chuyển giao cho UBND tỉnh để phát triển nhà ở xã hội.

- Lập thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở trong Khu đô thị mới trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận đầu tư theo quy định.

- Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Công văn số 4556/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa.

- Liên hệ các sở, ngành để điều chỉnh tên dự án của các văn bản pháp lý liên quan từ “Khu dân cư tại xã Phú Hữu và xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai” thành “Khu đô thị mới Phú Hữu - Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai” để thống nhất trong quản lý.

13.2. Đối với UBND huyện Nhơn Trạch:

Tham gia quản lý chất lượng đối với các công trình được chuyển giao; quản lý, kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình, tham gia nghiệm thu công trình hoàn thành.

14. Dự kiến đơn vị quản lý hành chính đối với khu đô thị mới, các quy định về phối hợp quản lý hành chính, chuyển giao hành chính, an ninh và dịch vụ công ích giữa chủ đầu tư với các cơ quan địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện đến lúc hoàn thành dự án:

- Các quy định về chuyển giao công trình thực hiện theo Điều 17, 19, Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 về việc ban hành quy chế khu đô thị mới.

- Chủ đầu tư chuyển giao quản lý hành chính cho UBND huyện Nhơn Trạch khi kết thúc dự án, việc chuyển giao quản lý hành chính thực hiện theo Điều 20, Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 về việc ban hành quy chế khu đô thị mới.

- Cho phép Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền trực tiếp quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng và khai thác diện tích đất cây xanh, công trình công cộng, khu đất kỹ thuật trong quá trình xây dựng, sau đó bàn giao lại cho UBND huyện Nhơn Trạch khi kết thúc dự án.

15. Các hỗ trợ ưu đãi của Nhà nước đối với dự án:

- Thực hiện theo Điều 26, Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 về việc ban hành quy chế khu đô thị mới và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

16. Một số vấn đề chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần lưu ý trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công:

- Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn chỉnh sửa các nội dung kiến nghị nêu tại Báo cáo số 33/BC-SXD ngày 28/02/2013 của Sở Xây dựng trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trước khi triển khai thi công dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện dự án các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |