| Phụ lục III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐIỀU CHỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 | trong đó |  |  | Điều chỉnh | trong đó |  |  | Kế hoạch 2026 sau điều chỉnh | trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  | NSTT | XSKT | Đất |  | NSTT | XSKT | Đất |  | NSTT | XSKT | Đất |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
|  |  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 1,258,270 | 488,385 | 38,920 | 730,965 | -785,750 | -267,190 | -9,980 | -508,580 | 472,520 | 221,195 | 28,940 | 222,385 |
| A | DỰ ÁN DO CẤP TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Ban quản lý dự án khu vực Đồng Xoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7917790 | Xây dựng đường Trường Chinh (đoạn qua khu đô thị Cát Tường) | 2409/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 | 80,000 | 67,202 | 11,500 | 11,500 |  |  | -6,500 | -6,500 |  |  | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| II | Ban quản lý dự án khu vực Phước Long |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7859180 | Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 đến đường vòng quanh núi Bà Rá | 3025/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 | 55,000 | 34,468 | 15,000 | 10,000 |  | 5,000 | -10,000 | -5,000 |  | -5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7859195 | Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 (gần Công ty cao su Phước Long, huyện Phú Riềng) đến đường ĐT 759 (khu vực Long Điền, Long Phước) | 2208/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 | 60,000 | 48,940 | 5,000 | 5,000 |  |  | -2,000 | -2,000 |  |  | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| Dự án Khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.4 NN, LN, DN, thủy lợi và thủy sản | 7857311 | Đầu tư cải tạo hệ thống thủy lợi, khai thông ngập úng cánh đồng Sơn Long (Từ khu vực hồ Đắk Tol, phường Sơn Giang đến thôn An Lương, xã Long Giang) | 2056/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 | 140,000 | 0 | 20,000 | 10,000 |  | 10,000 | -20,000 | -10,000 |  | -10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Ban quản lý dự án khu vực Chơn Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7878994 | Xây dựng đường Nguyễn Văn Linh nối dài, (từ Quốc lộ 14 nối với quy hoạch dự án Becamex - Bình Phước (Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và giải phóng mặt bằng) | 1274/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 | 60,000 | 702 | 12,000 | 12,000 |  |  | -11,400 | -11,400 |  |  | 600 | 600 | 0 |  |
| Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7870328 | Xây dựng đường vành đai thị trấn Chơn Thành kết nối Khu công nghiệp Becamex. | 3157/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 | 120,000 | 445 | 470 |  | 470 |  | -470 |  | -470 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7865742 | Hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối khu dân cư Đại Nam ra xã Minh Lập huyện Chơn Thành | 2141/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 | 130,000 | 0 | 1,000 |  | 1,000 |  | -130 |  | -130 |  | 870 | 0 | 870 |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 7874356 | Xây dựng đường tổ 7B từ QL13 đến cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư (phía Tây QL13), huyện Chơn Thành (Trước đây theo 11/NQ-HĐND dự án có tên là Xây dựng các tuyến đường ngang kết nối tuyến cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư (phía Tây QL13) nhưng sau đó đã được điều chỉnh sang tên mới theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND) |  |  | 340 | 500 |  | 500 |  | -230 |  | -230 |  | 270 | 0 | 270 |  |
| IV | Ban quản lý dự án khu vực Đồng Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7854188 | Xây dựng đường từ trung tâm hành chính huyện Đồng Phú đến khu quy hoạch công nghiệp - thương mại - dịch vụ Becamex Bình Phước | 2129/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 | 372,000 | 286,199 | 48,000 | 12,785 |  | 35,215 | -18,000 |  |  | -18,000 | 30,000 | 12,785 | 0 | 17,215 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7876340 | Xây dựng đường trục chính từ ĐT.741 vào khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú | 213/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 | 340,000 | 265,979 | 40,000 | 10,000 |  | 30,000 | -10,000 | -10,000 |  |  | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 3 | 10.1 Giao thông | 7901638 | Xây dựng đường từ ĐT.741 vào khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng | 215/QĐ-UBND ngày 25/01/2021; 674/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 | 130,000 | 105,550 | 11,000 | 11,000 |  |  | -11,000 | -11,000 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| V | Ban quản lý dự án khu vực Bù Đăng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7879374 | Xây dựng đường liên xã Đăk Nhau huyện Bù Đăng tới Đăk Ngo, Tuy Đức (NST 100%) | 1145/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 | 50,000 | 700 | 35,000 | 10,000 |  | 25,000 | -35,000 | -10,000 |  | -25,000 |  |  |  |  |
| VI | Ban quản lý dự án khu vực Bình Long |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7865744 | Xây dựng đường Lê Đại Hành thị xã Bình Long nối dài tiếp giáp Hớn Quản | 146/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 | 130,000 | 59,615 | 50,000 | 20,000 |  | 30,000 | -15,000 |  |  | -15,000 | 35,000 | 20,000 |  | 15,000 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7865758 | Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối huyện Hớn Quản | 469/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 | 130,000 | 115,505 | 14,000 | 14,000 |  |  | -5,000 | -5,000 |  |  | 9,000 | 9,000 |  |  |
| VII | Ban quản lý dự án khu vực Phú Riềng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án Khởi công mới 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.4 NN, LN, DN, thủy lợi và thủy sản |  | Xây dựng kè đá và cải tạo lòng hồ Bàu Lách gắn với phát triển du lịch huyện Phú Riềng | 2086/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | 120,000 |  | 25,000 | 10,000 |  | 15,000 | -25,000 | -10,000 |  | -15,000 |  |  |  |  |
| VIII | Ban quản lý dự án khu vực Bù Đốp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án Khởi công mới 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7860710 | Xây dựng đường vành đai từ đường Lê Duẩn (ĐT 759) đi xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp | 2439/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 | 80,000 | 279.3 | 30,000 | 10,000 |  | 20,000 | -30,000 | -10,000 |  | -20,000 |  |  |  |  |
| IX | Ban quản lý dự án khu vực Hớn Quản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7861730 | Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản | 550/QĐ-UBND, 05/3/2021 của UBND tỉnh | 180,000 | 24,362 | 100,000 | 20,000 |  | 80,000 | -95,000 | -15,000 |  | -80,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7857313 | Nâng cấp đường từ Ngã 3 Xa Cát vào Khu công nghiệp Việt Kiều, huyện Hớn Quản | 2021/QĐ-UBND, 20/8/2020 | 270,000 | 110,000 | 100,000 | 20,000 |  | 80,000 | -95,000 | -15,000 |  | -80,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
| X | Ban quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7733075 | Đường tránh QL 13 đoạn qua thị trấn Lộc Ninh huyện Lộc Ninh | 2484/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 245,000 | 190,500 | 50,000 | 10,000 |  | 40,000 | -30,000 |  |  | -30,000 | 20,000 | 10,000 |  | 10,000 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7871059 | Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Chế Biến), huyện Lộc Ninh | 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 | 100,000 | 20,231 | 30,000 | 10,000 |  | 20,000 | -20,000 |  |  | -20,000 | 10,000 | 10,000 |  | - |
| 3 | 10.1 Giao thông | 7879373 | Xây dựng đường liên xã Lộc Thuận – Lộc Hiệp – Lộc Quang kết nối đường ĐT.756 và ĐT.759B | 1459/QĐ-UBND ngày 3/6/2021 | 100,000 | 20,430 | 35,000 | 10,000 |  | 25,000 | 15,000 |  |  | 15,000 | 50,000 | 10,000 |  | 40,000 |
| Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông |  | Đường liên xã Lộc Hưng - Lộc Thành kết nối QL13 | 1146/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 | 60,000 |  | 10,000 | 10,000 |  |  | -10,000 | -10,000 |  |  |  |  |  |  |
| XI | Ban quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7877571 | Xây dựng đập làm hồ nước cung cấp cho trung tâm hành chính huyện và đấu nối tuyến đường ĐT 760 chạy qua trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập | 1120/QĐ-UBND ngày 28/06/2023 | 90,000 | 11,350 | 25,000 | 10,000 |  | 15,000 | -15,000 |  |  | -15,000 | 10,000 | 10,000 |  | 0 |
| B | DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN CŨ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Ban quản lý dự án khu vực Đồng Xoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 8110273 | Xây dựng đường Phạm Ngọc Thạch, phường Tiến Thành (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường vành đai) | 2844/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 | 25,000 | 10,895 | 12,500 | 12,500 |  |  | -7,500 | -7,500 |  |  | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7936273 | Xây dựng đường Võ Văn Tần (đoạn từ đường số 31 đến đường Trường Chinh) | 5014/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 80,000 | 38,182 | 40,000 | 10,000 |  | 30,000 | -15,000 | -10,000 |  | -5,000 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 3 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8110271 | Xây dựng 29 phòng học, phòng học bộ môn, chức năng trường THCS Tân Phú | 2843/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 | 30,000 | 12,865 | 16,000 |  | 16,000 |  | -700 |  | -700 |  | 15,300 | 0 | 15,300 | 0 |
| 4 | 10.12 Quy hoạch | 8095960 | Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cảnh quan đô thị kết hợp thoát lũ suối Rạt, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 3202/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 | 5,130 | 2,596 | 300 | 300 |  |  | -300 | -300 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 6.2 Văn hóa | 8128291 | Lắp đặt hệ thống sân khấu ngoài trời Quảng trường thành phố Đồng Xoài | 3210/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 | 15,000 | 900 | 13,000 | 13,000 |  |  | -13,000 | -13,000 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Dự án Khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 7967636 | GPMB+ chỉnh trang vỉa hè, ngã rẽ đường Hai Bà Trưng | 1315/QĐ-UBND ngày 20 /7/2022 | 6,000 | 23 | 5,700 | 5,700 |  |  | -5,700 | -5,700 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8055425 | GPMB + Xây dựng mương thoát nước đường Hùng Vương (đoạn từ đường Hùng Vương đến suối Tầm Vông), phường Tân Bình | 2419QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 5,900 | 39 | 5,300 | 5,300 |  |  | -5,300 | -5,300 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8149215 | Xây dựng đường Nguyễn Văn Linh (từ đường QH số 21 đến đường Võ Văn Tần) | 989/Đ-UBND ngày 22/3/2025 | 19,900 | 200 | 10,000 | 10,000 |  |  | -10,000 | -10,000 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 7936276 | Xây dựng đường vành đai thành phố Đồng Xoài từ khu Công nghiệp Đồng Xoài I đến đường Phú Riềng Đỏ | 813/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 | 300,000 | 1,070 | 25,000 | 10,000 |  | 15,000 | -25,000 | -10,000 |  | -15,000 | 0 | 0 |  |  |
| Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường An Dương Vương (đường Quy hoạch 48) phường Tân Phú (đoạn từ Quốc lộ 14 đến đường Lý Thường Kiệt), thành phố Đồng Xoài |  |  |  | 150 |  | 150 |  | -150 |  | -150 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông |  | GPMB+Xây dựng đường Nguyễn Văn Trỗi (QH34) đoạn từ QL14 đến TTHC phường Tân Thiện |  |  |  | 360 |  | 360 |  | -360 |  | -360 |  | 0 | 0 |  |  |
| II | Ban quản lý dự án khu vực Phước Long |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7971600 | Xây dựng đường từ đường ĐT 759 phường Phước Bình đến đường Bàu Nghé xã Phước Tín (song song đường ĐT 759) | 512/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 | 99,000 | 20,420 | 50,000 | 10,000 |  | 40,000 | -40,000 |  |  | -40,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| III | Ban quản lý dự án khu vực Chơn Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án Khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 8023659 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Thắng, thị trấn Chơn Thành | 3008/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 | 85,000 |  | 20,000 | 10,000 |  | 10,000 | -18,330 | -10,000 |  | -8,330 | 1,670 | 0 | 0 | 1,670 |
| 2 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8079240 | Xây dựng hệ thống điện, cấp thoát nước khu dân cư đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi | 3166/QĐ-UBND 22/11/2023 | 45,500 |  | 10,000 | 10,000 |  |  | -9,670 | -9,670 |  |  | 330 | 330 |  |  |
| 3 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8036025 | Xây dựng đường nội bộ trong khu nghĩa trang nhân dân thị xã Chơn Thành | 1646/QĐ-UBND , ngày 30/06/2023 | 4,500 |  | 3,000 | 3,000 |  |  | -2,770 | -2,770 |  |  | 230 | 230 |  |  |
| Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7939711 | Xây dựng vòng xoay ngã tư Chơn Thành | 523/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 | 57,000 |  | 500 |  | 500 |  | -500 |  | -500 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | chưa có mã | Xây dựng đường N3 nối dài (từ đường Lạc Long Quân đến đường 2 tháng 4) |  | 80,000 |  | 140 |  | 140 |  | -140 |  | -140 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| IV | Ban quản lý dự án khu vực Đồng Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7850938 | Tuyến số 1: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 02): Đầu tuyến giao với ĐT.741 (khoảng Km51+450, ấp 2, xã Tân Lập), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú – Bình Dương (giáp đường trục khu tái định cư khoảng Km35), dài 10,48km; quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến 5,6/10,48km, lộ giới 32m (NSH:100%) | 2188/QĐ-UBND ngày 31/7/2020; 663/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 | 69,303 | 23,418 | 44,000 | 10,000 |  | 34,000 | -24,000 |  |  | -24,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7850939 | Tuyến số 2: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 03): Đầu tuyến giao với đường ĐT.741 (khoảng Km53+435), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú – Bình Dương (giáp đường trục KCN tại khoảng Km32+600); Quy mô: Chiều dài tuyến 4,2/9,8km, lộ giới 65m | 2189/QĐ-UBND ngày 31/7/2020; 664/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 | 46,132 | 35,339 | 10,700 | 10,700 |  |  | -10,700 | -10,700 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 7881509 | San lấp mặt bằng QH KDC ấp 4, xã Đồng Tâm | 4548/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; 661/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 | 2,100 | 865 | 1,100 | 1,100 |  |  | -1,100 | -1,100 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 7985417 | Xây dựng đường Âu Cơ đoạn từ Phú Riềng Đỏ đến ĐT 741 và đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường Bắc Nam 3, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú (NSH:100%) | 4534/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; 669/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 | 26,638 | 5,403 | 21,000 | 10,000 |  | 11,000 | -11,000 |  |  | -11,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 7964833 | Xây dựng đường quy hoạch D1 - Khu TTHC xã Tân Lập (đường bên hông Chợ) | 10010/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | 5,500 | 1,254 | 4,000 | 4,000 |  |  | -4,000 | -4,000 |  |  | 0 |  |  |  |
| 6 | 10.1 Giao thông | 8023898 | Xây dựng đường xuyên tâm Tân Hưng - Tân Lập | 7554/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 | 180,000 | 74,811 | 90,000 | 20,000 |  | 70,000 | -50,000 |  |  | -50,000 | 40,000 | 20,000 |  | 20,000 |
| Dự án Khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường quy hoạch số 7, huyện Đồng Phú (Đoạn từ ĐT753 đến đường Đồng Phú – Bình Dương, xã Tân Lợi) | 4172/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 | 14,900 | 0 | 13,000 | 13,000 |  |  | -13,000 | -13,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị |  | Xây dựng mới, nâng cấp, chỉnh trang hàng rào huyện ủy, UBND huyện, Hội trường huyện Đồng Phú | 5252/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 | 6,000 | 0 | 5,000 | 5,000 |  |  | -4,750 | -4,750 |  |  | 250 | 250 |  |  |
| Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị |  | Khu dân cư Nhà máy nước xã Đồng Phú (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) |  | 23,000 |  | 100 |  | 100 |  | -100 |  | -100 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị |  | Khu Hoa viên Quân sự - Kiểm lâm (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) |  | 22,000 |  | 100 |  | 100 |  | -100 |  | -100 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị |  | Khu dân cư ấp 9 (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) |  | 32,000 |  | 100 |  | 100 |  | -100 |  | -100 |  |  |  |  |  |
| V | Ban quản lý dự án khu vực Bù Đăng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11. Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước … | 8115582 | Xây dựng trụ sở làm việc xã Bù Đăng | QĐ 2168/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 và 2873/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 | 38,000 | 13,860 | 23,500 | 10,000 |  | 13,500 |  |  |  |  | 23,500 | 10,000 |  | 13,500 |
| 4 | 10.1 Giao thông | 8088947 | Nâng cấp, mở rộng từ ngã ba Lê Quý Đôn đi Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Đức Phong | 489/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 và 2701/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 | 16,000 | 5,487 | 9,500 | 9,500 |  |  | -6,500 | -6,500 |  |  | 3,000 | 3,000 |  |  |
| 6 | 5. Y tế, dân số và gia đình | 8133520 | Nâng cấp, SC các khoa phòng và hạng mục khác Trung tâm y tế huyện Bù Đăng ( giai đoạn 2) | 213/QĐ-UBND ngày 11/2/2025 | 18,000 | 500 | 17,000 |  | 17,000 |  | -4,500 |  | -4,500 |  | 12,500 |  | 12,500 |  |
| VI | Ban quản lý dự án khu vực Bình Long |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 7910235 | XD đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương | 2233/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 | 360,000 | 14,779 | 100,000 | 30,000 |  | 70,000 | -30,000 |  |  | -30,000 | 70,000 | 30,000 |  | 40,000 |
| VII | Ban quản lý dự án khu vực Bù Đốp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường GTNT từ đường ĐT 759B (chợ biên giới cũ) đi đường tuần tra biên giới (khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới), xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai |  |  |  | 200 |  | 200 |  | -200 |  | -200 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường từ ĐT 759 (đoạn nắn cua Tân Tiến) đến khu dân cư đi chốt dân quân liền kề xã Tân Thành ra đường tuần tra biên giới |  |  |  | 300 |  | 300 |  | -300 |  | -300 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường từ ĐT 759B (trung tâm xã Tân Tiến) đi xã Thanh Hòa |  |  |  | 200 |  | 200 |  | -200 |  | -200 |  |  |  |  |  |
| 4 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường từ đường ĐT 759B (chợ Tân Thành) đi xã Lộc Quang - huyện Lộc Ninh |  |  |  | 200 |  | 200 |  | -200 |  | -200 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10.1 Giao thông |  | Nâng cấp xây cầu thay thế cầu sắt ấp Tân Hiệp xã Tân Thành |  |  |  | 100 |  | 100 |  | -100 |  | -100 |  |  |  |  |  |
| 6 | 10.1 Giao thông |  | Nâng cấp cầu suối Mười Đạo ấp Tân Đông xã Tân Thành |  |  |  | 100 |  | 100 |  | -100 |  | -100 |  |  |  |  |  |
| 7 | 10.1 Giao thông |  | Đường GTNT ấp Tân Định xã Tân Thành |  |  |  | 100 |  | 100 |  | -100 |  | -100 |  |  |  |  |  |
| 8 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường ấp Tân Thuận xã Tân Tiến đi Đội 2 Trung đoàn 717 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | -100 |  | -100 |  |  |  |  |  |
| VIII | Ban quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông |  | Đường từ UBND xã Lộc Thuận kết nối QL 13 |  |  |  | 400 |  | 400 |  | -400 |  | -400 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông |  | Đường Bù Núi đi đường tuần tra Biên Giới |  |  |  | 600 |  | 600 |  | -600 |  | -600 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng đường từ ấp Ba Ven đi khu 41 hộ ấp Cần Lê |  |  |  | 200 |  | 200 |  | -200 |  | -200 |  |  |  |  |  |
| IX | Ban quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8000499 | Xây dựng đường vành đai ngoài TTHC huyện (đoạn từ ĐT.741 đến ĐT.760) | 2248/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | 25,000 | 25,800 | 17,250 | 10,000 |  | 7,250 | -7,250 |  |  | -7,250 | 10,000 | 10,000 |  | - |
| 4 | 10.1 Giao thông | 8078299 | Xây dựng kết cấu hạ tầng Trung tâm xã Bù Gia Mập | 2141/QĐ-UBND ngày 18/06/2024 | 27,100 | 6,291 | 12,000 | 12,000 |  |  | -5,000 | -5,000 |  |  | 7,000 | 7,000 |  |  |
| X | Ban quản lý dự án khu vực Hớn Quản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8069966 | Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện trung hạ thế khu U,V,X,Y của TTHC huyện | 985/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 | 8,400 | 423 | 7,000 | 7,000 |  |  | -7,000 | -7,000 |  |  | 0 |  |  |  |