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	Dự án Xây dựng mới trụ sở UBND xã Thừa Đức (7951888)
	C
	       30,377 
	2023
	Lũy kế vốn bố trí là 22.800.000.000 đồng, lũy kế giải ngân là 22.794.000.000 đồng, chi tiết như sau:
- Năm 2022: kế hoạch là  500.000.000 đồng,  giải ngân là 440.481.000 đồng (vốn chuẩn bị đầu tư)
- Năm 2023: kế hoạch là 5.000.000.000 đồng,  giải ngân là 5.019.559.000 đồng .
- Năm 2024: kế hoạch là 10.000.000.000 đồng,  giải ngân là 10.000.000.000 đồng .
- Năm 2025: kế hoạch là 7.300.000.000 đồng,  giải ngân là 7.294.000.000 đồng .
	đến 2026
	Năm 2025, dự án đã thi công hoàn thành gói thầu thi công xây lắp đảm bảo theo tiến độ và không triển khai thực hiện các gói thầu thiết bị theo Thông báo số 422/TB-UBND ngày 06/6/2025 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 6634/QĐ-UBND-KTNS ngày 23/4/2026 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các gói thầu thiết bị để đáp ứng điều kiện hoạt động của xã Xuân Quế và xã Xuân Đường.
	276/TTr-BQL ngày 28/4/2026

	2
	Dự án Xây dựng mới trụ sở UBND xã Sông Nhạn (7955225)
	C
	       31,276 
	2023
	Lũy kế vốn bố trí là 24.050.000.000 đồng, lũy kế giải ngân là  23.981.933.255 đồng, chi tiết như sau:
- Năm 2022: kế hoạch là  550.000.000 đồng,  giải ngân là 285.240.000 đồng (vốn chuẩn bị đầu tư).
- Năm 2023: kế hoạch là 5.000.000.000 đồng,  giải ngân là 5.264.760.000 đồng .
- Năm 2024: kế hoạch là 10.000.000.000 đồng, giải ngân là 10.000.000.000 đồng .
- Năm 2025: kế hoạch là 8.500.000.000 đồng,  giải ngân là  8.431.933.255 đồng .
	đến 2026
	Năm 2025, dự án đã thi công hoàn thành gói thầu thi công xây lắp đảm bảo theo tiến độ và không triển khai thực hiện các gói thầu thiết bị theo Thông báo số 422/TB-UBND ngày 06/6/2025 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 6634/QĐ-UBND-KTNS ngày 23/4/2026 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các gói thầu thiết bị để đáp ứng điều kiện hoạt động của xã Xuân Quế và xã Xuân Đường.
	276/TTr-BQL ngày 28/4/2026



