| Phụ lục: DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 (Kèm theo Chương trình phát triển bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục | Địa điểm | Thời gian KC-HT | Tổng vốn (Tỷ đồng) | Th.hiện 01-05 | Giai đoạn 2006 - 2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Ngân sách các cấp | ODA | Huy động từ các TPKT trong và ngoài nước |
|  | TỔNG CỘNG |  |  | 14,385.56 | 11.89 | 7,403.79 | (1) | (2) | (3) |
| I | Biên Hòa |  |  | 6,721.77 | 8.95 | 3,932.81 |  |  |  |
| 1 | Thoát nước và xử lý nước thải TP. Biên Hòa (giai đoạn 1) | BH | 2008-2010 | 6,015.0 |  | 3,235.0 |  | * |  |
| 2 | Mua xe đầm nén rác | BH | 2006-2007 | 6.68 |  | 6.68 | * |  |  |
| 3 | Dự án chống sạt lở 2 bên bờ sông Đồng Nai. Trong đó ưu tiên triển khai các nội dung: | BH |  | 370.00 |  | 370.00 | * |  |  |
|  | 3.1. Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc Sông Rạch Cát | BH | 2008 | 45.00 |  | 45.00 | * |  |  |
|  | 3.2. Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ Cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù Lao Phố) | BH | 2008-2009 | 60.00 |  | 60.00 | * |  |  |
| 4 | Dự án bãi rác sinh hoạt và CN không nguy hại hợp vệ sinh | BH | 2003-2007 | 58.23 | 8.95 | 49.28 | * |  |  |
| 5 | Nạo vét suối Săn Máu | BH |  | 140.00 |  | 140.00 | * |  |  |
| 6 | Nhà máy xử lý rác thành phố BH | BH | 2007-2008 | 76.71 |  | 76.70 |  |  | * |
| 7 | XD bờ kè và công viên bờ sông dọc đường CMT8 (đoạn từ Công ty Cấp nước đến đình Phước Lư) | BH | 2006-2007 | 55.15 |  | 55.15 | * |  |  |
| II | Cẩm Mỹ |  |  | 4.50 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 8 | Dự án thu gom và xử lý rác thải khu trung tâm huyện Cẩm Mỹ ( gđ1) | CM | 2010 | 4.50 |  | 0.00 | * |  | * |
| III | Định Quán |  |  | 7.60 | 0.00 | 4.00 |  |  |  |
| 9 | Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Định Quán (gđ 1) | ĐQ | 2007-2008 | 7.60 | 0.00 | 4.00 | * |  | * |
| IV | Long Khánh |  |  | 951.70 | 0.00 | 311.70 |  |  |  |
| 10 | Thoát nước và xử lý nước thải TX. Long Khánh (giai đoạn 1) | LK | 2008-2010 | 920.0 |  | 280.0 | * |  |  |
| 11 | Dự án đầu tư hệ thống thoát lũ ven thị xã Long Khánh | LK | 2006-2007 | 31.70 |  | 31.70 | * |  |  |
| V | Long Thành |  |  | 712.48 | 0.00 | 262.48 |  |  |  |
| 12 | Thoát nước và xử lý nước thải TT. Long Thành (giai đoạn 1) | LT | 2009-2010 | 680.0 |  | 230.0 | * |  |  |
| 13 | Khu xử lý rác thải tại xã Bàu Cạn (gđ1) | LT | 2008-2010 | 30.00 |  | 30.00 |  |  | * |
| 14 | Tuyến thoát nước sau KCN Tam Phước | LT | 2007-2008 | 2.48 |  | 2.48 | * |  |  |
| VI | Nhơn Trạch |  |  | 5,815.9 | 0.0 | 2,724.9 |  |  |  |
| 15 | Thoát nước và xử lý nước thải TP. Nhơn Trạch, trong đó: | NT | 2007-2012 | 5,691.0 |  | 2,600.0 | * | * |  |
|  | Dự án nạo vét tạm kênh thoát nước cuối đường số 2 - NT | NT | 2006-2007 | 1.50 |  | 1.50 | * | * |  |
| 16 | Tuyến thoát nước đường 25C | NT | 2007-2009 | 95.066 |  | 95.066 | * |  |  |
| 17 | Tuyến thoát nước Lò Rèn | NT | 2007-2008 | 29.836 |  | 29.836 | * |  |  |
| VII | Trảng Bom |  |  | 99.00 | 0.00 | 99.00 |  |  |  |
| 19 | Các bãi rác tại xã | TB | 2006-2010 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  | * |
| 20 | Bãi xử lý rác huyện Trảng Bom | TB | 2008-2010 | 21.00 |  | 21.00 |  |  | * |
| 21 | Bãi xử lý chất thải công nghiệp Giang Điền | TB | 2006-2010 | 30.00 |  | 30.00 |  |  | * |
| 22 | Bãi xử lý chất thải công nghiệp An Viễn | TB | 2006-2010 | 40.00 |  | 40.00 |  |  | * |
| VIII | Thống Nhất |  |  | 47.60 |  | 47.60 |  |  |  |
| 23 | Các bãi rác tại xã | TN | 2006-2010 | 47.60 |  | 47.60 |  |  | * |
| IX | Tân Phú |  |  | 18.25 | 2.94 | 15.31 |  |  |  |
| 24 | Bãi chôn chất thải rắn huyện Tân Phú | TP | 2005-2009 | 18.25 | 2.94 | 15.31 | * |  | * |
| X | Vĩnh Cửu |  |  | 0.77 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 25 | Bãi tập trung rác thải trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008-2010 | 0.77 |  | 0.00 |  |  | * |
| XI | Xuân Lộc |  |  | 6.00 | 0.00 | 6.00 |  |  |  |
| 26 | Khu xử lý rác thải sinh hoạt (gđ1) | XL | 2007-2009 | 6.00 |  | 6.00 |  |  | * |
| B | CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Biên Hòa |  |  | 76.42 | 14.9 | 39.8 |  |  |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống cấp nước Hóa An- Tân Hạnh | BH | Hoàn thành 2006 | 25.92 |  | 8.2 | * |  |  |
| 2 | Hệ thống cấp nước phường Tân Hòa | BH | Hoàn thành 2006 | 10 |  | 6.1 | * |  |  |
| 3 | Tuyến ống D300 đường Nguyễn Văn Trỗi | BH |  | 3.5 | 3.2 | 0.2 | * |  |  |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cấp nước các phường thuộc Tp Biên Hòa | BH | 2006-2009 | 20 |  | 20 | * |  | * |
| 5 | Cấp nước phường Hố Nai | BH | 2006 h/thành | 9 | 5.7 | 3.3 | * |  |  |
| 6 | Hệ thống cấp nước phường Tân Biên | BH |  | 8 | 6 | 2 | * |  |  |
| II | Cẩm Mỹ |  |  | 57 | 0 | 50 |  |  |  |
| 8 | Hệ thống cấp nước huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2007 | 25 |  | 25 | * |  |  |
| 9 | Cấp nước TT Long Giao | CM |  | 20 |  | 20 | * |  |  |
| 10 | Dự án cấp nước sạch trung tâm thị trấn huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2010 | 12 |  | 5 | * |  |  |
| III | Định Quán |  |  | 14.9 | 0 | 14.9 |  |  |  |
| 11 | Hệ thống cấp nước TT Định Quán | ĐQ | 2006-2007 | 14.9 |  | 14.9 | * |  |  |
| IV | Long Khánh |  |  | 40.4 | 0 | 18.2 |  |  |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước TT Xuân Lộc - LK | LK | 2007 | 2.2 |  | 2.2 | * |  |  |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Các dự án cấp nước sạch nông thôn | LK | 2006-2020 | 15.7 |  | 10 | * |  |  |
| 14 | Dự án mở rộng quy mô, tăng công suất nhà máy cấp nước sạch cho thị xã LK | LK | 2006-2020 | 22.5 |  | 6 | * |  |  |
| V | Long Thành |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  |  |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Hệ thống cấp nước TT Long Thành | LT | 2006 | 19 |  | 19 | * |  |  |
| VI | Nhơn Trạch |  |  | 1423.56 | 100 | 1,320 |  |  |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hệ thống cấp nước TT huyện Nhơn Trạch | NT |  | 23.56 |  | 20 | * |  |  |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch | BH-LT- NT | 2000-2008 | 1400 | 100 | 1300 |  | * | * |
| VII | Trảng Bom |  |  | 83.67 | 0.00 | 83.67 |  |  |  |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Hệ thống cấp nước TT Trảng Bom | TB | 2006-2007 | 12.67 |  | 12.67 | * |  |  |
| 19 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt ấp Hưng Long | TB | 2006-2010 | 2 |  | 2 | * |  |  |
| 20 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt ấp Hưng Bình | TB | 2006-2010 | 2 |  | 2 | * |  |  |
| 21 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt ấp Hưng Phát | TB | 2006-2010 | 2 |  | 2 | * |  |  |
| 22 | Trạm cung cấp nước sạch | TB | 2007. | 0.5 |  | 0.5 | * |  |  |
| 23 | Trạm cung cấp nước ở Trà Cổ Tân Bình | TB | 2006-2010 | 0.5 |  | 0.5 | * |  |  |
| 24 | Hệ thống cấp nước KCN Bàu Xéo | BH-TB | 2005-2006 | 54 |  | 54 |  |  | * |
| 25 | Hệ thống ống và Trạm tăng áp | TB | 2006-2010 | 10 |  | 10 |  |  | * |
| VIII | Thống Nhất |  |  | 99.4 | 0.9 | 98.2 |  |  |  |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Cấp nước tập trung xã Hưng Lộc | TN | 2005-2006 | 4.2 | 0.9 | 3.3 | * |  |  |
| 30 | Hệ thống cấp nước Kiệm Tân - Dầu Giây | TN | 2006-2008 | 92.3 |  | 92 | * |  |  |
| 31 | Trạm cấp nước Quang Trung | TN | 2006-2010 | 0.8 |  | 0.8 | * |  |  |
| 32 | Trạm cấp nước 7 xã (300m3/trạm) | TN | 2006-2010 | 2.1 |  | 2.1 | * |  |  |
| IX | Tân Phú |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  |  |
| 33 | Hệ thống cấp nước huyện Tân Phú | TP | 2006-2007 | 25 |  | 25 | * |  |  |
| X | Vĩnh Cửu |  |  | 516.1 | 0 | 516.1 |  |  |  |
| 34 | Hệ thống cấp nước KCN Thạnh Phú | VC | 2006-2007 | 30 |  | 30 |  |  | * |
| 35 | Mở rộng Hệ thống cấp nước TT Vĩnh An | VC | 2007- 2008 | 6.1 |  | 6.1 | * |  |  |
| 36 | Mở rộng Nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn II | BH-VC | 2008-2010 | 480 |  | 480 |  | * | * |
| XI | Xuân Lộc |  |  | 18.3 | 0 | 18.3 |  |  |  |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Giá Tị xã Suối Cao | XL | 2006 | 0.7 | 0 | 0.7 | * |  |  |
| 38 | Mở rộng hệ thống cấp nước TT Gia Ray | XL |  | 17.6 |  | 17.6 | * |  |  |
|  | Tổng số |  |  | 2,373.8 | 115.8 | 2,203.2 | - | - | - |
| C | CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ Y TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án chuyển tiếp từ 2005 qua: |  |  | 51.5 | 8 | 43.5 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi | LT | 2006-2008 | 44 | 5 | 39 | * |  |  |
| 2 | Cải tạo nâng nâng cấp Bệnh viện Da Liễu | BH | 2005-2006 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | * |  |  |
| 3 | Xây dựng phòng khám Đa khoa khu vực Phú Lập | TP | 2005-2006 | 4.8 | 1.5 | 3.3 | * |  |  |
| II | Dự án khởi công mới năm 2006 đến 2010 |  |  | 1,870.50 |  | 1,870.50 |  |  |  |
| A | Dự án đã ghi kế hoạch vốn 2006: |  |  | 41.6 |  | 41.6 |  |  |  |
| a | Thực hiện dự án: |  |  | 41.2 |  | 41.2 |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện ĐKKV Thống Nhất | BH | 2006-2008 | 18 |  | 18 | * |  |  |
| 2 | Đầu tư nâng cấp TT Y tế huyện Định Quán | ĐQ | 2006 | 1.95 |  | 1.95 | * |  |  |
| 3 | Máy X. Quang Trung tâm y tế Xuân Lộc | XL | 2006 | 0.5 |  | 0.5 | * |  |  |
| 4 | Hệ thống xử lý nước thải BVĐK khu vực LT | LT | 2006 | 0.86 |  | 0.86 | * |  |  |
| 5 | Nâng cấp CSVC và trang TB Y tế TTYT H. Cẩm Mỹ | CM | 2006 | 1.75 |  | 1.75 | * |  |  |
| 6 | Nâng cấp CSVC và trang TB Y tế TTYT H. Thống Nhất | TN | 2006 | 1.85 |  | 1.85 | * |  |  |
| 7 | Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Tân Phú | TP | 2006 | 2.53 |  | 2.53 | * |  |  |
| 8 | Cải tạo Trung tâm Y tế thị xã Long Khánh | LK | 2006 | 1.2 |  | 1.2 | * |  |  |
| 9 | Xây dựng trạm Y tế xã Xuân Định | XL | 2006 | 0.95 |  | 0.95 | * |  |  |
| 10 | Xây dựng trạm Y tế xã Xuân Bắc | XL | 2006 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 11 | Xây dựng trạm Y tế xã Cẩm Đường | LT | 2006 | 0.5 |  | 0.5 | * |  |  |
| 12 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành |  | 2006 | 10.12 |  | 10.12 | * |  |  |
|  | ( Ghi vốn dự phòng ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Chuẩn bị đầu tư: |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng trụ sở Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm | BH | 2006-2008 | 0.05 |  | 0.05 | * |  |  |
| 2 | Cải tạo sửa chữa (sơn tường, trần cửa, nhà vệ sinh, hệ thống điện, chống thấm mái, sàn) các khoa ngoại, sản, nội 1, Hồi sức cấp cứu, nhiễm (cũ), khám bệnh - Bệnh viện đa khoa Đồng Nai | BH | 2007 | 0.05 |  | 0.05 | * |  |  |
| 3 | Cải tạo Trung tâm Răng Hàm Mặt ( chống thấm, thay cửa đi chính tầng 1, nhà vệ sinh, 2 phòng chuyên môn ). | BH | 2007 | 0.05 |  | 0.05 | * |  |  |
| 4 | Xây dựng một đài nước, 1 bể nước ngầm, + máy bơm, cải tạo hệ thống cấp nước dãy nhà điều trị Bệnh viện Nhi Đồng Nai | BH | 2007 | 0.05 |  | 0.05 | * |  |  |
| 5 | Xây dựng cải tạo Trung tâm phòng chống sốt rét (xây dựng mới dãy nhà bố trí cho BGĐ, phòng chuyên môn , phòng họp, nhà xe, kho S/C nhà số 1 | BH | 2007 | 0.05 |  | 0.05 | * |  |  |
| 6 | Bệnh viện huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 | 0.02 |  | 0.02 | * |  |  |
| 7 | Bệnh viện huyện Thống Nhất | TN | 2007-2008 | 0.02 |  | 0.02 | * |  |  |
| 8 | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện ĐKKV Long Thành | LT | 2007-2009 | 0.05 |  | 0.05 | * |  |  |
| 9 | Đầu tư nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Phú ( XD mới khu điều trị và cận lâm sàn, công trình phụ, cải tạo sân đường nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước). | VC | 2007 | 0.05 |  | 0.05 | * |  |  |
| 10 | Đầu tư trang thiết bị ngành Y tế năm 2006 - 2007 |  | 2006-2007 | 0.05 |  | 0.05 | * |  |  |
| B | Các dự án chuẩn bị đầu tư 2006 - 2010 |  |  | 1,828.80 |  | 1,828.80 |  |  |  |
| a | Các Trạm Y tế , phòng khám đa khoa khu vực |  |  | 118.5 |  | 118.5 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Trạm y tế phường Hòa Bình | BH | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 2 | Xây dựng Trạm y tế phường Thanh Bình | BH | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 3 | Xây dựng Trạm y tế phường Quyết Thắng | BH | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 4 | Xây dựng Trạm y tế phường Quang Vinh | BH | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 5 | Xây dựng Trạm y tế phường Trung Dũng | BH | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 6 | Cải tạo Trạm y tế phường Thống Nhất | BH | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 7 | Xây dựng Trạm y tế phường Tân Mai | BH | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 8 | Cải tạo Trạm y tế phường Tân Hiệp | BH | 2007 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 9 | Cải tạo Trạm y tế phường Tân Tiến | BH | 2008 | 0 |  | 0 | * |  |  |
| 10 | Xây dựng Trạm y tế phường Tân Phong | BH | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 11 | Xây dựng Trạm y tế phường Tân Biên | BH | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 12 | Xây dựng Trạm y tế phường Hố Nai | BH | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 13 | Cải tạo Trạm y tế phường An Bình | BH | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 14 | Xây dựng Trạm y tế phường Tân Vạn | BH | 2009 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 15 | Xây dựng Trạm y tế phường Tam Hiệp | BH | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 16 | Cải tạo Trạm y tế phường Bình Đa | BH | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 17 | Xây dựng Trạm y tế phường Bửu Hòa | BH | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 18 | Cải tạo Trạm y tế phường Bửu Long | BH | 2010 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 19 | Xây dựng Trạm y tế thị trấn Trảng Bom | TB | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 20 | Xây dựng Trạm y tế xã Hố Nai 3 | TB | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 21 | Cải tạo Trạm y tế xã Quảng Tiến | TB | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 22 | Cải tạo Trạm y tế xã Sông Trầu | TB | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 23 | Xây dựng Trạm y tế xã Đông Hòa | TB | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 24 | Cải tạo Trạm y tế xã Tây Hòa | TB | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 25 | Cải tạo Trạm y tế xã Sông Thao | TB | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 26 | Cải tạo Trạm y tế xã Cây Gáo | TB | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 27 | Xây dựng Trạm y tế xã Thanh Bình | TB | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 28 | Xây dựng Trạm y tế xã Bắc Sơn | TB | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 29 | Cải tạo Trạm y tế xã Bình Minh | TB | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 30 | Cả tạo Trạm y tế xã Giang Điền | TB | 2010 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 31 | Cải tạo Trạm y tế xã Hưng Thịnh | TB | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 32 | Xây dựng Trạm y tế xã Đồi 61 | TB | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 33 | Cải tạo Trạm y tế xã Bàu Hàm1 | TB | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 34 | Xây dựng Trạm y tế xã Gia Kiệm | TN | 2006 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 35 | Cải tạo Trạm y tế xã Gia Tân 1 | TN | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 36 | Cải tạo Trạm y tế xã Gia Tân 2 | TN | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 37 | Cải tạo Trạm y tế xã Gia Tân 3 | TN | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 38 | Cải tạo Trạm y tế xã Quang Trung | TN | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 39 | Xây dựng Trạm y tế xã Lộ 25 | TN | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 40 | Cải tạo Trạm y tế xã Hưng Lộc | TN | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 41 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Thạnh | TN | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 42 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Thiện | TN | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 43 | Xây dựng Trạm y tế xã Vĩnh Tân | VC | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 44 | Xây dựng Trạm y tế xã Vĩnh An | VC | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 45 | Cải tạo Trạm y tế thị trấn Trị An | VC | 2007 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 46 | Xây dựng Trạm y tế xã Thiện Tân | VC | 2007 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 47 | Xây dựng Trạm y tế xã Thạnh Phú | VC | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 48 | Xây dựng Trạm y tế xã Bình Lợi | VC | 2009 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 49 | Xây dựng Trạm y tế xã Tân Bình | VC | 2009 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 50 | Xây dựng Trạm y tế xã Bình Hòa | VC | 2006 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 51 | Xây dựng Trạm y tế Lâm trường Hiếu Liêm | VC | 2006 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 52 | Xây dựng Trạm y tế Lâm Trường Vĩnh An | VC | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 53 | Xây dựng Trạm y tế thị trấn Tân Phú | TP | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 54 | Xây dựng Trạm y tế xã Phú Thanh | TP | 2009 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 55 | Xây dựng Trạm y tế xã Phú Xuân | TP | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 56 | Xây dựng Trạm y tế xã Phú Điền | TP | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 57 | Xây dựng Trạm y tế xã Trà Cổ | TP | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 58 | Cải tạo Trạm y tế xã Phú Thịnh | TP | 2010 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 59 | Xây dựng Trạm y tế xã Phú Lộc | TP | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 60 | Cải tạo Trạm y tế xã Phú Bình | TP | 2009 | 3 |  | 3 | * |  |  |
| 61 | Cải tạo Trạm y tế xã Phú Trung | TP | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 62 | Xây dựng Trạm y tế xã Thanh Sơn | TP | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 63 | Xây dựng Trạm y tế xã Tà Lài | TP | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 64 | Cải tạo Trạm y tế xã Núi Tương | TP | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 65 | Xây dựng Trạm y tế xã Phú An | TP | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 66 | Xây dựng Trạm y tế xã Đak Lua | TP | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 67 | Cải tạo Trạm y tế xã Phú Sơn | TP | 2007 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 68 | Xây dựng Trạm y tế xã Nam Cát Tiên | TP | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 69 | Cải tạo Trạm y tế TT Định Quán | ĐQ | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 70 | Xây dựng Trạm y tế xã Thanh Sơn | ĐQ | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 71 | Xây dựng Trạm y tế xã Phú Túc | ĐQ | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 72 | Xây dựng Trạm y tế xã Phú Hòa | ĐQ | 2009 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 73 | Cải tạo Trạm y tế xã Phú Lợi | ĐQ | 2007 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 74 | Cải tạo Trạm y tế xã Gia Canh | ĐQ | 2007 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 75 | Cải tại Trạm y tế xã Ngọc Định | ĐQ | 2007 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 76 | Xây dựng Trạm y tế xã Phú Ngọc | ĐQ | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 77 | Xây dựng Trạm y tế xã Túc Trưng | ĐQ | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 78 | Cải tạo Trạm y tế xã Phú Cường | ĐQ | 2007 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 79 | Xây dựng Trạm y tế xã Suối Nho | ĐQ | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 80 | Xây dựng Trạm y tế xã Bảo Vinh | LK | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 81 | Xây dựng Trạm y tế phường Xuân Hòa | LK | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 82 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Lập | LK | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 83 | Xây dựng Trạm y tế phường Xuân Thanh | LK | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 84 | Xây dựng Trạm y tế phường Bàu Trâm | LK | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 85 | Xây dựng Trạm y tế phường Xuân An | LK | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 86 | Xây dựng Trạm y tế phường Xuân Bình | LK | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 87 | Xây dựng Trạm y tế phường Xuân Trung | LK | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 88 | Xây dựng Trạm y tế phường Phú Bình | LK | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 89 | Xây dựng Trạm y tế xã Hàng Gòn | LK | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 90 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Mỹ | CM | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 91 | Cải tạo Trạm y tế xã Long Giao | CM | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 92 | Cải tạo Trạm y tế xã Xuân Đường | CM | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 93 | Cải tạo Trạm y tế xã Thừa Đức | CM | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 94 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Quế | CM | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 95 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Tây | CM | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 96 | Cải tạo Trạm y tế xã Lâm San | CM | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 97 | Xây dựng Trạm y tế xã Bảo Bình | CM | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 98 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Đông | CM | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 99 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Trường | XL | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 100 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Thành | XL | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 101 | Cải tạo Trạm y tế xã Xuân Hiệp | XL | 2010 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 102 | Xây dựng Trạm y tế xã Lang Minh | XL | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 103 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Phú | XL | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 104 | Cải tạo Trạm y tế xã Xuân Thọ | XL | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 106 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Hòa | XL | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 107 | Xây dựng Trạm y tế xã Bảo Hòa | XL | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 109 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Tâm | XL | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 110 | Cải tạo Trạm y tế xã Gia Ray | XL | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 111 | Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Hưng | XL | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 112 | Cải tạo Trạm y tế TT Long Thành | LT | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 113 | Xây dựng Trạm y tế xã Long Phước | LT | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 114 | Cải tạo Trạm y tế xã Long Hưng | LT | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 115 | Cải tạo Trạm y tế xã Tam An | LT | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 116 | Xây dựng Trạm y tế xã Lộc An | LT | 2009 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 117 | Xây dựng Trạm y tế xã Bình Sơn | LT | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 119 | Cải tạo Trạm y tế xã Long An | LT | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 120 | Xây dựng Trạm y tế xã Bàu Cạn | LT | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 121 | Cải tạo Trạm y tế xã Phước Thái | LT | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 122 | Cải tạo Trạm y tế xã Phước Bình | LT | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 123 | Cải tạo Trạm y tế xã Hiệp Phước | NT | 2008 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 124 | Xây dựng Trạm y tế xã Long Thọ | NT | 2010 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 125 | Xây dựng Trạm y tế xã Phú Hội | NT | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 126 | Cải tạo Trạm y tế xã Phú Thạnh | NT | 2009 | 0.3 |  | 0.3 | * |  |  |
| 127 | Xây dựng Trạm y tế xã Phú Đông | NT | 2007 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 128 | Xây dựng Trạm y tế xã Phước Khánh | NT | 2006 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 129 | Xây dựng Trạm y tế xã Phước An | NT | 2006 | 1 |  | 1 | * |  |  |
|  | Các Phòng khám đa khoa khu vực |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Phòng khám ĐKKV Cây Gáo | TB | 2008 | 4 |  | 4 | * |  |  |
| 2 | Cải tạo Phòng khám ĐK khu vực Thạnh Phú | VC | 2007 | 4 |  | 4 | * |  |  |
| 3 | Cải tạo Phòng khám Đa Khoa KV Phú Lý | VC | 2007 | 2.2 |  | 2.2 | * |  |  |
| 4 | Xây dựng Phòng khám ĐKKV Long Phước | LT | 2009 | 4 |  | 4 | * |  |  |
| 5 | Xây dựng Phòng khám ĐKKV Bình Sơn | LT | 2009 | 4 |  | 4 | * |  |  |
| 6 | Xây dựng Phòng khám ĐKKV Xuân Hưng | XL | 2009 | 4 |  | 4 | * |  |  |
| 7 | Cải tạo Phòng khám Đa Khoa KV Sông Ray | CM | 2008 | 2.2 |  | 2.2 | * |  |  |
| b | Các Trung tâm Y tế dự phòng huyện |  |  | 38 |  | 38 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Biên Hòa | BH | 2008 | 5 |  | 5 | * |  |  |
| 2 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Trảng Bom | TB | 2008 | 5 |  | 5 | * |  |  |
| 3 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Vĩnh Cửu | VC | 2008 | 5 |  | 5 | * |  |  |
| 4 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Tân Phú | TP | 2008 | 5 |  | 5 | * |  |  |
| 5 | Xây dựng TT Y tế Dự phòng H.Xuân Lộc | XL | 2008 | 5 |  | 5 | * |  |  |
| 6 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Thống Nhất | TN | 2008 | 5 |  | 5 | * |  |  |
| 7 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Cẩm Mỹ | CM | 2008 | 5 |  | 5 | * |  |  |
| 8 | Cải tạo Trung Tâm Y tế Dự phòng Nhơn Trạch | NT | 2008 | 3 |  | 3 | * |  |  |
| c | Các Bệnh viện Đa khoa huyện |  |  | 221 |  | 221 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Thống Nhất | TN | 2007-2008 | 30 |  | 30 | * |  |  |
| 2 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 | 30 |  | 30 | * |  |  |
| 3 | Cải tạo BV Đa khoa huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008 | 10 |  | 10 | * |  |  |
| 4 | Đầu tư nâng cấp BV Đa khoa H.Trảng Bom | TB | 2007 | 2 |  | 2 | * |  |  |
| 5 | Đầu tư, nâng cấp Bệnh viện ĐKKV Xuân Lộc | LK | 2008-2010 | 50 |  | 50 | * |  |  |
| 6 | Cải tạo Bệnh viện ĐKKV Long Thành | LT | 2007-2008 | 10 |  | 10 | * |  |  |
| 7 | Đầu tư, nâng cấp Bệnh viện ĐKKV Tân Phú | ĐQ | 2007-2008 | 20 |  | 20 | * |  |  |
| 8 | Cải tạo Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc | XL | 2008 | 10 |  | 10 | * |  |  |
| 9 | Cải tạo Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa | BH | 2008 | 9 |  | 9 | * |  |  |
| 10 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Nhơn Trạch | NT | 2007-2008 | 50 |  | 50 | * |  |  |
| d | Các Trung tâm thuộc tỉnh |  |  | 78.8 |  | 78.8 |  |  |  |
| 1 | Cải tạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh | BH | 2008 | 1 |  | 1 | * |  |  |
| 2 | Xây dựng Trung tâm Chẩn đoán Y khoa | BH | 2007-2009 | 50 |  | 50 | * |  |  |
| 3 | Xây dựng Trung tâm Giám định Y khoa | BH | 2009 | 5 |  | 5 | * |  |  |
| 3 | Xây dựng Trung tâm Pháp Y | BH | 2009 | 5 |  | 5 | * |  |  |
| 4 | Xây dựng Trung tâm Phòng chống AIDS | BH | 2009 | 3 |  | 3 | * |  |  |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm | BH | 2007-2008 | 3 |  | 3 | * |  |  |
| 6 | Xây dựng Trung tâm Y tế Khu công nghiệp | BH | 2007-2009 | 10 |  | 10 | * |  |  |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Răng hàm mặt | BH | 2007 | 0.2 |  | 0.2 | * |  |  |
| 8 | Cải tạo TT Phòng chống sốt rét | BH | 2007 | 1.6 |  | 1.6 | * |  |  |
| e | Các Bệnh viện thuộc tỉnh |  |  | 1,372.50 |  | 1,372.50 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2006-2009 | 1,000.00 |  | 1,000.00 | * |  |  |
| 2 | Xây dựng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi | TL | 2006-2008 | 25.5 |  | 25.5 | * |  |  |
| 3 | Đầu tư nâng nâng cấp Bệnh viện Nhi (giai đọan 2) | BH | 2008 | 10 |  | 10 | * |  |  |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học Dân tộc | BH | 2007-2008 | 5 |  | 5 | * |  |  |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện ĐKKV Thống Nhất | BH | 2006-2008 | 55 |  | 55 | * |  |  |
| 6 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (vị trí cũ) | BH | 2007 | 2 |  | 2 | * |  |  |
| 7 | Nâng cấp trường THYT lên thành trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | BH | 2008-2010 | 25 |  | 25 | * |  |  |
| 8 | Đầu tư nâng cấp TTB chuẩn cho Trạm Y tế phường xã |  | 2007-2010 | 150 |  | 150 | * |  |  |
| 9 | Đầu tư nâng cấp thiết bị cho các TTYT, Bệnh viện trong toàn tỉnh |  | 2007-2010 | 100 |  | 100 | * |  |  |
|  | Tổng số |  |  | 1,922 | 8 | 1,914 |  |  |  |
| D | CÁC DỰ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Dạy nghề 26/3 | BH | 2006 | 72 |  | 72 | * |  |  |
| 2 | Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006 | 10 |  | 10 | * |  |  |
| 3 | Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất | TN | 2007 | 20 |  | 20 | * |  |  |
| 4 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007 | 20 |  | 20 | * |  |  |
| 5 | Trung tâm Dạy nghề huyện Nhơn Trạch | NT | 2007 | 20 |  | 20 | * |  |  |
| 6 | Trung tâm DVVL tỉnh (TTGTVL Miền Nam) | BH | 2007 | 197 |  | 197 | * |  |  |
|  | Tổng số |  |  | 339 |  | 339 |  |  |  |
| E | KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 21 Khu dự kiến XD hệ thống xử lý nước thải |  |  | 660 |  | 660 |  |  | * |
| 2 | Cụm công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 34 cụm CN dự kiến xây dựng hệ thống xử lý nước thải |  |  | 204 |  | 204 |  |  | * |
|  | Tổng cộng |  |  | 864 |  | 864 |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  | 19,884.3 |  |  |  |  |  |

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái