| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 83/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự án phát triển nhà ở Khu dân cư phục vụ

tái định cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch

##### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới;

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 225/TTr-SXD ngày 23/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án phát triển nhà ở Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Nhơn Trạch.

3. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng mới khu dân cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu và các đối tượng thuộc diện bị giải tỏa mặt bằng phục vụ cho các dự án quy hoạch khác trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, nhằm tạo không gian làm việc, sinh hoạt, thương mại tốt nhất cho người dân; đầu tư phát triển tổng quỹ nhà, đáp ứng về nhu cầu nhà ở của nhân dân, kích thích sự phát triển chung của huyện Nhơn Trạch; nâng cấp hệ thống giao thông, phục vụ tốt hơn việc đi lại vận chuyển hàng hóa, văn hóa an ninh và quốc phòng của khu vực.

4. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

6. Quy mô dự án: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hồ sơ quy hoạch được duyệt, hồ sơ thiết kế cơ sở hạ tầng gồm các hạng mục như sau:

a) San lấp mặt bằng: San lấp mặt bằng toàn khu theo cao độ thiết kế.

b) Hệ thống đường giao thông vỉa hè, cây xanh theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, sơn kẻ đường, lắp dựng biển báo giao thông đầy đủ theo quy định:

- Giao thông đối ngoại:

- Tuyến đường 25A (975m), đường Cây Dầu (410m), đường D7 (567m) có lộ giới 35m trong đó: Mặt cắt lòng đường là 15m, vỉa hè là: 2 x 10m. Đường 25A, đường Cây Dầu chỉ đầu tư hoàn thiện vỉa hè phía dự án.

Đường D7 thiết kế mặt đường BTNN cấp cao A1, môđun đàn hồi yêu cầu Eyc = 155(Mpa), tải trọng trục tính toán P = 10T.

- Kết cấu đoạn không qua vùng đất yếu: BTNN hạt mịn dày 04 cm, BTNN hạt thô dày 06 cm, cấp phối đá dăm loại 01 dày 20 cm, cấp phối đá dăm dày 25 cm, cấp phối sỏi đỏ dày 30 cm, nền đường đào đắp đất cấp 03 đến cao độ thiết kế lu lèn đạt K ≥ 0,95.

- Kết cấu đoạn qua vùng đất yếu: BTNN hạt mịn dày 04 cm, BTNN hạt thô dày 06 cm, cấp phối đá dăm loại 01 dày 20 cm, cấp phối đá dăm dày 25 cm, cấp phối sỏi đỏ dày 30 cm, nền đường đắp đất cấp 03 đến cao độ đáy lớp cấp phối sỏi đỏ lu lèn đạt K ≥ 0,95, lớp cát hạt trung dày 100 cm lu lèn đạt K ≥ 0,95, trải vải địa kỹ thuật loại không dệt.

- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch terrazo 400 x 400, lớp lót vữa xi măng M75, bê tông đá 4 x 6 M100 dày 10 cm, đất nền đào đắp đến cao độ thiết kế lu lèn đạt K ≥ 0,95.

- Giao thông nội bộ:

- Các tuyến: D1(180m), D2(417m), D3(111m), D4(208m), D5(87m), N1(133m), N2(111m), N3(123m), N4(188m), N5(547m), N6(106m), N7(412m) có lộ giới 16m trong đó: Mặt cắt lòng đường là 07m, vỉa hè là: 2 x 4,5m.

- Tuyến đường: D6(160m) có lộ giới 05m trong đó: Mặt cắt lòng đường là 05m.

Mặt đường BTNN cấp cao A1, môđun đàn hồi yêu cầu Eyc = 120 (Mpa), tải trọng trục tính toán P = 10T.

- Kết cấu đường không qua vùng đất yếu: BTNN hạt mịn dày 04 cm, BTNN hạt thô dày 05 cm, cấp phối đá dăm loại 01 dày 15 cm, cấp phối đá dăm dày 15 cm, cấp phối sỏi đỏ dày 30 cm, nền đường đào đắp đất cấp 03 đến cao độ thiết kế lu lèn đạt K ≥ 0,95.

- Kết cấu đường qua vùng đất yếu: BTNN hạt mịn dày 04 cm, BTNN hạt thô dày 05 cm, cấp phối đá dăm loại 01 dày 15 cm, cấp phối đá dăm dày 15 cm, cấp phối sỏi đỏ dày 30 cm, nền đường đắp đất cấp 03 đến cao độ đáy lớp cấp phối sỏi đỏ lu lèn đạt K ≥ 0,95, lớp cát hạt trung dày 100 cm lu lèn đạt K ≥ 0,95, trải vải địa kỹ thuật loại không dệt.

- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch terrazo 400 x 400, lớp lót vữa xi măng M75, bê tông đá 4 x 6 M100 dày 10 cm, đất nền đào đắp đến cao độ thiết kế lu lèn đạt K ≥ 0,95.

c) Hệ thống cấp nước: Hiện tại khu vực chưa có hệ thống cấp nước tập trung, nguồn nước cấp từ giếng khoan từng hộ gia đình. Đầu tư hoàn chỉnh tuyến ống cấp nước cho dự án, sau này đấu nối vào đường 25A và đường Cây Dầu, toàn bộ tuyến ống sử dụng ống HDPE.

d) Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thu gom nước mưa và hệ thống thu gom nước thải được tách thành hai hệ thống thoát nước riêng biệt, nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống ly tâm và các hố ga, sau đó thoát ra suối hiện hữu qua tuyến đường 25A và đường Cây Dầu.

e) Hệ thống thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại tại các công trình và thoát theo hệ thống cống bê tông ly tâm tập trung về trạm xử lý nước thải phía Bắc khu đất, sau khi xử lý cục bộ được xả vào suối thoát nước hiện hữu. Công suất trạm xử lý nước thải 450m3/ngày.đêm.

g) Hệ thống cấp điện: Nguồn điện cấp từ hệ thống điện lưới Quốc gia qua đường dây trung thế 22 KV tuyến 473 Phú Hội trạm trung gian 110/35/22 KV Long Thành 2 x 40 MVA. Tổng công suất 2960 KVA, bố trí 04 trạm biến áp công suất 400 - 560 - 2 x 750 KVA. Toàn bộ hệ thống cáp cấp điện tới các khu chức năng và công trình được đi ngầm. Hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng theo quy hoạch được duyệt, tuyến dây cấp điện được đi ngầm.

h) Hệ thống thông tin liên lạc: Được đấu nối vào mạng viễn thông của tỉnh Đồng Nai hiện có tại khu vực được thiết kế riêng.

7. Diện tích và ranh giới sử dụng đất:

Diện tích khu đất 21,49 ha tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai được giới hạn bởi:

+ Phía Bắc giáp đường 25A.

+ Phía Nam giáp đường Cây Dầu và đất dân cư.

+ Phía Đông giáp đường 25A.

+ Phía Tây giáp khu dân cư hiện hữu.

8. Quy mô dân số: Khoảng 3.600 người.

9. Quy hoạch sử dụng đất:

| - Diện tích đất được quy hoạch: | 21,49 ha | chiếm tỷ lệ | 100%. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất ở: | 7,463 ha | chiếm tỷ lệ | 34,7%. |
| - Đất công trình công cộng: | 3,24 ha | chiếm tỷ lệ | 15,1%. |
| - Đất cây xanh - TDTT: | 2,667 ha | chiếm tỷ lệ | 12,4%. |
| - Đất giao thông: | 8,11 ha | chiếm tỷ lệ | 37,8%. |

10. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

- Đất ở có tổng diện tích 7,463 ha chiếm 34,7% với các loại hình nhà ở: Khu chung cư với chiều cao 09 tầng bố trí tại phía Tây dự án. Nhà liên kế 3 - 3,5 tầng bố trí phía Nam, tiếp giáp đường 25A và đường Cây Dầu.

- Mật độ xây dựng:

+ Công trình công cộng	: 30 - 40%.

+ Nhà liên kế phố thương mại: 70%.

+ Chung cư: 30 - 40%.

- Đất công trình công cộng có tổng diện tích 3,24 ha chiếm 15,1% bao gồm: Khu chợ, công trình tôn giáo, trường tiểu học, trường cấp 1, nhà văn hóa... bố trí tại trung tâm dự án.

11. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân: Khi đầu tư các hạng mục nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư phải bố trí đủ khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

12. Tổng mức vốn đầu tư:

- Tổng mức đầu tư dự kiến	:192.458.156.000 đồng

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng		: 101.505.619.000 đồng

+ Chi phí trạm xử lý nước thải	:     2.970.000.000 đồng

+ Chi phí quản lý, chi phí khác	:     2.707.268.000 đồng

+ Chi phí tư vấn xây dựng	:     3.309.073.000 đồng

+ Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng    :   64.470.000.000 đồng

+ Dự phòng phí 10%	 :  17.496.196.000 đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện.

14. Thời gian xây dựng, phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện: Thời gian thực hiện dự án dự kiến 03 năm, bắt đầu từ năm 2011.

15. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư:

- Thực hiện chi trả chi phí đền bù, bố trí tái định cư theo phương án đền bù được duyệt.

- Lập điều lệ quản lý thực hiện dự án khu đô thị mới trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện dự án.

- Thực hiện bảo vệ môi trường đảm bảo theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; chịu sự hậu kiểm của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Tổ chức hệ thống bộ máy để quản lý xây dựng, quản lý chất lượng, vận hành, kinh doanh, chuyển giao theo quy định của pháp luật.

16. Những vấn đề có liên quan:

a) Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ:

- Thiết kế cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam. Tuy nhiên cần bổ sung đúng và đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn cần áp dụng trong thiết kế, lưu ý không sử dụng các tiêu chuẩn đã được thay thế. Đề nghị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn sau trong thiết kế các bước tiếp theo:

+ QCXDVN 01:2002 quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

+ QCXDVN 09:2005 quy chuẩn XDVN - các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả, đề nghị sử dụng các bóng đèn huỳnh quang hiệu suất cao T8 (36W, 32W, 18W), T5 để thay thế cho bóng huỳnh quang thông thường hiệu suất thấp T10 (40W, 20W), đèn compact thay đèn nung sáng (đèn tròn).

+ TCVN 7887:2008 về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ.

b) Một số vấn đề chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần lưu ý trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công:

- Chủ đầu tư liên hệ với Viễn thông Đồng Nai để thỏa thuận thiết kế hệ thống thông tin liên lạc ngầm để thi công đồng bộ trong giai đoạn đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

- Chủ đầu tư liên hệ với đơn vị quản lý tuyến đường 25A, đường Cây Dầu để thỏa thuận đấu nối (mặt bằng giao lộ, cao độ, mặt bằng thoát nước,…).

- Đơn vị tư vấn tính toán kỹ hệ thống thoát nước trên tuyến đường 25A (phía dự án), đường Cây Dầu (phía dự án) và đường D7 (phía ngoài dự án) đảm bảo lưu lượng thoát nước chung của khu vực.

- Bổ sung thiết kế hạng mục trạm xử lý nước thải đầu tư đồng bộ với hệ thống thoát nước bẩn.

- Bổ sung thiết kế sơn kẻ đường và lắp dựng biển báo giao thông đầy đủ theo quy định.

- Chủ đầu tư liên hệ đơn vị quản lý chuyên ngành để thỏa thuận việc đấu nối cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông,… trước khi thực hiện dự án; thông báo cho các đơn vị chuyên ngành biết tiến độ dự án để phối hợp đầu tư, tổ chức thi công các công trình hạ tầng chuyên ngành đảm bảo an toàn và đồng bộ các công trình.

- Bố trí các trạm biến áp cho phù hợp, đảm bảo thẩm mỹ và cảnh quan môi trường (nên bố trí các trạm biến áp khu vực đất công viên, công sở…), không bố trí các trạm biến áp trên vỉa hè trước cửa nhà dân.

- Việc thiết kế cây xanh thuộc phạm vi dự án phải tuân thủ theo Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

c) Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế lập quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Thông tư số 08/2006/TT-BXD và lập quy định hướng dẫn sử dụng công trình theo đúng quy định.

d) Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung công việc theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ao Văn Thinh