| UBND TỈNH ĐỒNG NAI Mẫu số 27/CKTC-NSH QUYẾT TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, TP. BIÊN HÒA NĂM 2008 (Kèm theo Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công hoàn thành | Năng lực thiết kế | Tổng dự toán được duyệt | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến | Đã thanh toán từ khởi công đến | Quyết toán năm 2008 |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 3.256.411 | 740.030 | 728.674 | 503.052 |
| A | Chi đầu tư XDCB |  |  |  | 3.243.952 | 736.179 | 725.240 | 500.359 |
| 1 | Nguồn cân đối NS trong KH |  |  |  | 2.325.183 | 700.069 | 690.087 | 377.491 |
|  | - Công trình trả nợ |  |  |  | 982.459 | 333.992 | 333.992 | 92.497 |
|  | - Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 322.014 | 220.012 | 217.673 | 82.995 |
|  | - Công trình khởi công mới |  |  |  | 188.447 | 47.577 | 42.719 | 58.440 |
|  | - Quy hoạch |  |  |  | 0 | 2.170 | 2.170 | 4.916 |
|  | - Công trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án |  |  |  | 753.953 | 81.926 | 79.492 | 127.982 |
|  | - Công trình dự phòng |  |  |  | 78.310 | 14.392 | 14.042 | 10.661 |
| 5 | Nguồn tài trợ năm 2008 |  |  |  | 1.171 | 1.077 | 1.077 | 183 |
| 7 | XDCB của các xã nghèo ĐBKK (CT 135; CT MTQG) |  |  |  | 3.056 | 2.527 | 1.569 | 2.527 |
| 9 | Chi XDCB từ nguồn khác |  |  |  | 914.541 | 32.507 | 32.507 | 120.159 |
| C | Huy động nhân dân đóng góp |  |  |  | 12.460 | 3.850 | 3.433 | 2.693 |
| 1 | Nguồn XHHGD |  |  |  | 964 | 901 | 901 | 161 |
|  | - Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 964 | 901 | 901 | 161 |
| 2 | Huy động xây dựng chợ |  |  |  | 11.495 | 2.950 | 2.533 | 2.533 |