| UBND TỈNH ĐỒNG NAI Mẫu số 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án |  | Địa điểm xây dựng | TG KC HT | Năng lực thiết kế | Kế hoạch năm 2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Tổng số |  | - |  |  | 683.492 | 463.295 | 85.741 | 134.456 |
| A | Thực hiện dự án |  | - |  |  | 587.762 | 463.295 | 85.741 | 38.726 |
| I | Giao thông |  | - |  |  | 165.484 | 139.073 |  | 26.411 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  | - |  |  | 139.654 | 114.343 |  | 25.311 |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51) |  | NT | 2008-2010 | 29,247 km | 34.000 | 22.000 |  | 12.000 |
| 2 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp) |  | NT | 2008-2011 | 7.175m | 38.000 | 28.000 |  | 10.000 |
| 3 | Cầu 1, 2, 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc |  | LK- TN | 2008-2010 | 43m | 1.895 | 1.595 |  | 300 |
| 4 | Cầu Bản tại Km 6+416 trên ĐT 767 huyện VC |  | VC | 2008-2010 | 12,5m | 749 | 683 |  | 66 |
| 5 | Cầu Bản tại Km 15+501 trên ĐT 767 huyện VC |  | VC | 2008-2010 | 12,5m | 355 | 300 |  | 55 |
| 6 | Sửa chữa cầu Chiến khu Đ trên ĐT 767 |  | VC | 2009-2010 | 248m | 5.305 | 4.874 |  | 431 |
| 7 | Đường Hương lộ 10 đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2008-2010 | 19,577 km | 11.292 | 11.092 |  | 200 |
| 8 | XD đường và cầu Suối Đục xã Sông Nhạn |  | CM | 2008-2010 | 655,5m | 994 | 894 |  | 100 |
| 9 | Đường ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2008-2010 |  | 3.120 | 3.000 |  | 120 |
| 10 | Đường Chốt Mỹ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2008-2010 |  | 3.559 | 3.300 |  | 259 |
| 11 | Đường thị tứ Túc Trưng |  | ĐQ | 2008-2010 | 8 km | 8.000 | 7.500 |  | 500 |
| 12 | Đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường MN Minh Khai |  | TP | 2008-2010 | 840m | 1.305 | 1.205 |  | 100 |
| 13 | Đường vào Khu công nghiệp huyện Tân Phú |  | TP | 2008-2010 | 992m | 4.380 | 4.200 |  | 180 |
| 14 | Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom |  | TB | 2009-2010 | 3.936m | 8.000 | 7.800 |  | 200 |
| 15 | Đường An Dương Vương - TT Trảng Bom |  | TB | 2009-2010 | 1.692m | 7.000 | 6.800 |  | 200 |
| 16 | Đường liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh |  | XL | 2008-2010 | 14.654m | 1.700 | 1.600 |  | 100 |
| 17 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định |  | LK | 2008-2010 | 2,1 km | 10.000 | 9.500 |  | 500 |
| a | Công trình khởi công mới |  | - |  |  | 25.830 | 24.730 | 0 | 1.100 |
| 1 | Đường song hành QL 1A huyện Xuân Lộc |  | XL | 2010-2011 | 2.516m | 3.900 | 3.700 |  | 200 |
| 2 | Đường Hùng Vương nối dài |  | TB | 2010 | 1.412m | 7.000 | 6.900 |  | 100 |
| 3 | Đường từ khu văn hóa đi Tà Lài |  | TP | 2010 |  | 2.730 | 2.530 |  | 200 |
| 4 | Đường vành đai sân vận động tỉnh |  | BH | 2010 | 1.070m | 5.000 | 4.800 |  | 200 |
| 5 | Xây dựng cầu tại vị trí cống Bình Sơn trên ĐT 769 (Km 22+800) huyện Long Thành |  | LT | 2010 |  | 5.000 | 4.800 |  | 200 |
| 6 | Nâng cấp mở rộng đường vành đai Sư đoàn 309, thành phố Biên Hòa |  | BH | 2010 |  | 2.200 | 2.000 |  | 200 |
| II | Giáo dục - đào tạo |  | - |  |  | 216.500 | 171.089 | 40.880 | 4.531 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  | - |  |  | 155.764 | 118.608 | 34.180 | 2.976 |
| 1 | Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhơn Trạch |  | NT | 2008-2010 | 1500 hs | 23.800 | 21.000 | 2.500 | 300 |
| 2 | Trường THKT CN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch |  | NT | 2008-2010 | 1500 hs | 19.800 |  | 19.600 | 200 |
| 3 | Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên |  | BH | 2009-2010 | 2000 hs | 34.000 | 30.500 | 3.200 | 300 |
| 4 | Trường THPT Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc |  | XL | 2009-2010 | 31 ph | 21.200 | 19.000 | 2.000 | 200 |
| 5 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H Thống Nhất |  | TN | 2008-2010 | 1300 hs | 3.540 | 1.260 | 1.880 | 400 |
| 6 | Ký túc xá sinh viên Đồng Nai |  | BD | 2009-2010 | 120 ph | 2.000 | 1.950 |  | 50 |
| 7 | Trường THCS Trần Phú, huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2008-2010 | 850 hs | 5.940 | 5.800 |  | 140 |
| 8 | Trường TH Nguyễn Du, huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2008-2010 | 850 hs | 4.805 | 4.700 |  | 105 |
| 9 | Trường TH Phù Đổng, huyện Định Quán |  | ĐQ | 2008-2010 | 2618m2 | 1.200 | 1.000 |  | 200 |
| 10 | Trường THCS Cẩm Đường, huyện Long Thành |  | LT | 2008-2010 |  | 6.649 | 6.500 |  | 149 |
| 11 | Trường THCS Long Thành, huyện Long Thành |  | LT | 2008-2010 |  | 5.332 | 5.200 |  | 132 |
| 12 | Trường TH Phước Khánh, H Nhơn Trạch |  | NT | 2008-2010 |  | 6.000 | 5.800 |  | 200 |
| 13 | Trường TH Quang Trung, huyện Thống Nhất |  | TN | 2008-2010 | 630 hs | 1.737 | 1.637 |  | 100 |
| 14 | Trường TH Trần Bình Trọng, huyện Thống Nhất |  | TN | 2008-2010 | 1200 hs | 3.891 | 3.791 |  | 100 |
| 15 | Trường THCS Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất |  | TN | 2008-2010 | 1200 hs | 11.684 | 6.484 | 5.000 | 200 |
| 16 | Trường THCS Trưng Vương, huyện Xuân Lộc |  | XL | 2008-2010 | 1200 hs | 1.500 | 1.400 |  | 100 |
| 17 | Trường TH Hùng Vương, huyện Xuân Lộc |  | XL | 2008-2010 | 600 hs | 2.686 | 2.586 |  | 100 |
| b | Công trình khởi công mới |  | - |  |  | 60.736 | 52.481 | 6.700 | 1.555 |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Dân tộc nội trú huyện Tân Phú |  | TP | 2010-2011 |  | 7.000 | 6.800 |  | 200 |
| 2 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2010-2011 | 550 hs | 7.000 | 6.800 |  | 200 |
| 3 | Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Đồng Nai (hạng mục hàng rào và nhà bảo vệ) |  | BH | 2010-2011 | 12.000 hs | 1.000 | 900 |  | 100 |
| 4 | Trang thiết bị bổ sung Trung tâm Thiết bị dạy nghề của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh |  | BH | 2010 |  | 2.521 | 2.421 |  | 100 |
| 5 | Xây dựng 40 phòng học Trường Cao đẳng Sư phạm |  | BH |  | 6.268m2 | 11.614 | 7.314 | 4.200 | 100 |
| 6 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai (chưa kể vốn TPCP) |  | BH | 2010-2011 |  | 11.019 | 8.819 | 2.000 | 200 |
| 7 | Khối ký túc xá Trường Chính trị Đồng Nai |  | BH | 2010-2011 | 3.836m2 | 6.277 | 5.977 |  | 300 |
| 8 | Xây dựng một số hạng mục trường Trung học Kinh tế Đồng Nai |  | BH | 2010-2011 |  | 8.305 | 8.150 |  | 155 |
| 9 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2010-2011 |  | 6.000 | 5.300 | 500 | 200 |
| III | Quản lý Nhà nước |  | - |  |  | 18.382 | 16.638 | 411 | 1.333 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 8.500 | 7.750 | 100 | 650 |
| 1 | Kho lưu trữ + nhà để xe 02 bánh Sở Xây dựng Đồng Nai |  | BH | 2010 |  | 500 | 450 |  | 50 |
| 2 | Xây dựng văn phòng và bãi đậu xe Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng |  | BH | 2009-2010 | 5721m2 | 3.000 | 2.700 |  | 300 |
| 3 | Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An |  | VC | 2009-2010 | 595m2 | 2.450 | 2.300 | 100 | 50 |
| 4 | Xây dựng nhà lưu trữ hồ sơ địa chính kết hợp với phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2010 |  | 1.550 | 1.350 |  | 200 |
| 5 | Trụ sở làm việc phòng Tài chính - Kế hoạch và Hội đồng Đền bù huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2009-2010 | 772m2 | 1.000 | 950 |  | 50 |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 9.882 | 8.888 | 311 | 683 |
| 1 | Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Cầu Cứng, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu |  | VC | 2010 |  | 1.097 | 919 |  | 178 |
| 2 | Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 6 |  | LK | 2010-2011 |  | 1.891 | 1.500 | 311 | 80 |
| 3 | Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Trị An huyện Vĩnh Cửu |  | VC | 2010 |  | 430 | 380 |  | 50 |
| 4 | Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Long Thành - Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch |  | NT | 2010 |  | 650 | 600 |  | 50 |
| 5 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Trảng Bom |  | TB | 2010 |  | 1.000 | 950 |  | 50 |
| 6 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Thống Nhất |  | TN | 2010 |  | 1.000 | 950 |  | 50 |
| 7 | Trung tâm Khuyến nông Nhơn Trạch |  | NT | 2010 |  | 900 | 850 |  | 50 |
| 8 | Sửa chữa trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh |  | BH | 2010 |  | 1.050 | 1.000 |  | 50 |
| 9 | Sơn mới lại toàn bộ nhà bảo tàng tỉnh Đồng Nai |  | BH | 2010 |  | 914 | 839 |  | 75 |
| 10 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông Vận tải |  | BH | 2010 |  | 950 | 900 |  | 50 |
| IV | Cấp nước |  | - |  |  | 30.550 | 27.940 | 1.800 | 810 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 23.450 | 21.140 | 1.800 | 510 |
| 1 | Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh |  | BH | 2007-2010 | 3000m3/ngày | 4.960 | 4.400 | 500 | 60 |
| 2 | Hệ thống cấp nước thị trấn Định Quán |  | ĐQ | 2008- 2010 | 4200m3/ngày | 4.890 | 4.640 |  | 250 |
| 3 | Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú |  | TP | 2008-2010 | 2500m3/ngày | 3.800 | 3.200 | 500 | 100 |
| 4 | Hệ thống cấp nước làng nghề gốm sứ Tân Hạnh (vốn ngân sách tỉnh chỉ cấp 70% còn lại vốn Công ty Cấp nước) |  | BH | 2009-2010 | 1682m3/ngày | 2.120 | 2.050 |  | 70 |
| 5 | Hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom |  | TB | 2008-2010 | 2000m3/ngày | 7.680 | 6.850 | 800 | 30 |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 7.100 | 6.800 | 0 | 300 |
| 1 | Hệ thống cấp nước phường Tân Biên |  | BH | 2009-2010 | 4150m3/ngày | 5.000 | 4.800 |  | 200 |
| 2 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Thanh Sơn |  | ĐQ | 2010 |  | 2.100 | 2.000 |  | 100 |
| V | Hạ tầng công cộng |  | - |  |  | 58.368 | 55.299 | 150 | 2.919 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  | - |  |  | 36.302 | 34.608 | 0 | 1.694 |
| 1 | Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |  | NT | 2009-2010 | 1.050m | 2.700 | 2.500 |  | 200 |
| 2 | Dự án tiêu thoát nước Lò Rèn |  | NT | 2010 | 860m | 15.508 | 15.108 |  | 400 |
| 3 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài |  | BH | 2009- 2010 | 15 ha | 6.000 | 5.500 |  | 500 |
| 4 | XD khu định canh định cư ấp 5 xã La Ngà |  | ĐQ | 2009-2010 | 9,03 ha | 4.500 | 4.300 |  | 200 |
| 5 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H Tân Phú |  | TP | 2008-2010 |  | 1.294 | 1.200 |  | 94 |
| 6 | Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm hành chính huyện Thống Nhất |  | TN | 2009-2010 | 1.758m | 6.300 | 6.000 |  | 300 |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 22.066 | 20.691 | 150 | 1.225 |
| 1 | Dự án HTTN cho KCN và TT Tân Phú |  | TP | 2010 |  | 5.800 | 5.600 |  | 200 |
| 2 | Khu định canh định cư đồng bào dân tộc ấp 4, ấp 5 xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ |  | CM | 2010-2011 |  | 5.972 | 5.672 |  | 300 |
| 3 | Hệ thống chiếu sáng dọc theo Quốc lộ 20 đoạn từ Km 2 đến Km 9 |  | TN | 2010 |  | 2.794 | 2.419 | 150 | 225 |
| 4 | Nhà văn hóa thiếu nhi thị xã Long Khánh |  | LK | 2010 |  | 3.000 | 2.800 |  | 200 |
| 5 | Thư viện điện tử TX Long Khánh |  | LK | 2010 |  | 3.000 | 2.800 |  | 200 |
| 6 | Hệ thống chiếu sáng đường tỉnh ĐT 763 |  | XL | 2010-2011 |  | 1.500 | 1.400 |  | 100 |
| VI | Thủy lợi |  | - |  |  | 3.440 | 3.240 |  | 200 |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 3.440 | 3.240 |  | 200 |
|  | Đập Bàu Tre huyện Long Thành |  | LT | 2010 |  | 3.440 | 3.240 |  | 200 |
| VII | An ninh quốc phòng |  | - |  |  | 29.309 | 23.417 | 4.800 | 1.092 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 11.902 | 11.602 |  | 300 |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |  | BH | 2008-2010 |  | 10.000 | 9.700 |  | 300 |
| 2 | Nhà tàng thư - nhà lưu trữ, hội trường Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) |  | BH | 2009-2010 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 3 | Hỗ trợ đầu tư Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 05 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng vốn ngành) |  | BH | 200-2010 |  | 902 | 902 |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 17.407 | 11.815 | 4.800 | 792 |
| 1 | Trụ sở phòng PC15 Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) |  | BH | 2010-2011 |  | 3.235 | 3.235 |  |  |
| 2 | Trụ sở phòng PA24 Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) |  | BH | 2010-2011 |  | 1.580 | 1.580 |  |  |
| 3 | Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PC23) Công an tỉnh |  | BH | 2010-2011 |  | 5.100 | 5.000 |  | 100 |
| 4 | Trụ sở đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch (ngân sách tỉnh + vốn khác là 4,286 tỷ đồng) |  | NT | 2010-2011 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 5 | Trang bị 06 xe PCCC và 01 xe cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai |  | BH | 2010-2011 |  | 5.492 |  | 4.800 | 692 |
| VIII | Khoa học công nghệ |  | - |  |  | 59.554 | 20.424 | 37.700 | 1.430 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 10.460 | 1.200 | 8.900 | 360 |
| 1 | Mạng diện rộng cơ yếu cấp II và bảo mật hệ thống tin học nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai (chưa bao gồm vốn hỗ trợ của ngành Công an) |  |  | 2010 |  | 1.060 |  | 1.000 | 60 |
| 2 | Xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai |  | BH | 2010 |  | 1.400 | 1.200 |  | 200 |
| 3 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế tỉnh Đồng Nai |  | BH | 200-2010 |  | 8.000 |  | 7.900 | 100 |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 49.094 | 19.224 | 28.800 | 1.070 |
| 1 | Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |  | BH | 2010-2011 |  | 5.200 | 5.000 |  | 200 |
| 2 | Văn phòng điện tử Công an tỉnh |  | BH | 2010 |  | 850 | 800 |  | 50 |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân hộ khẩu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 (giai đoạn 1: Đầu tư tại CA tỉnh và triển khai các điểm trên địa bàn TP Biên Hòa) |  | BH | 2010 |  | 13.700 |  | 13.500 | 200 |
| 4 | Hệ thống thu chống sét tại khu vực chùa Hoàng Ân, TP. Biên Hòa |  | BH | 2010 |  | 344 | 324 |  | 20 |
| 5 | Mạng thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa |  |  | 2010-2011 |  | 8.700 | 8.500 |  | 200 |
| 6 | Dự án đầu tư ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính (chưa bao gồm vốn hỗ trợ của Bộ Tài chính) |  |  | 2010-2011 |  | 15.500 |  | 15.300 | 200 |
| 7 | Nâng cấp hoàn chỉnh thư viện điện tử tích hợp tỉnh Đồng Nai |  | BH | 2010-2011 |  | 4.800 | 4.600 |  | 200 |
| IX | Dự án trồng và khôi phục cây gỗ lớn bản địa rừng tại Chiến khu Đ giai đoạn 2009 - 2015 |  |  |  |  | 6.175 | 6.175 |  |  |
| B | Chuẩn bị đầu tư |  | - |  |  | 12.088 | 0 | 0 | 12.088 |
| 1 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ phường Tân Mai đến phường Tam Hiệp |  | BH | 2010 |  | 200 |  |  | 200 |
| 2 | DA hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000m3/ng.đ huyện Nhơn Trạch |  | NT | 2009-2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 3 | DA trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch |  | NT | 2009-2010 |  | 700 |  |  | 700 |
| 4 | DA hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu |  | VC | 2009-2010 |  | 400 |  |  | 400 |
| 5 | DA hệ thống thoát nước từ KCN Nhơn Trạch I ra rạch Bà Ký |  | NT | 2009-2010 |  | 140 |  |  | 140 |
| 6 | DA hệ thống thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình |  | LT | 2009-2010 |  | 200 |  |  | 200 |
| 7 | DA HTTN KP4 TT. Trảng Bom |  | TB | 2009-2010 |  | 200 |  |  | 200 |
| 8 | Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan |  | BH | 2009-2010 |  | 400 |  |  | 400 |
| 9 | Đường vào trạm xử lý nước thải huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 10 | Đầu tư bổ sung một số công trình thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ngân sách tỉnh 60%) |  | BH | 2010 |  | 300 |  |  | 300 |
| 11 | Thanh toán chi phí lập dự án đầu tư Khu công nghiệp Định Quán giai đoạn 2 (theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản 4097/UBND-PPLT ngày 28/6/2006) |  | ĐQ | 2010 |  | 748 |  |  | 748 |
| 12 | Hệ thống cấp nước phường Tân Phong |  | BH | 2009-2010 |  | 300 |  |  | 300 |
| 13 | Hệ thống cấp nước phường An Bình, Tân Mai, Tân Hiệp, Tam Hiệp |  | BH | 2009-2010 |  | 300 |  |  | 300 |
| 14 | Hệ thống cấp nước xã Long Hưng |  | LT | 2009-2010 |  | 200 |  |  | 200 |
| 15 | Tuyến ống cấp nước từ QL 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2 |  | LT | 2009-2010 |  | 200 |  |  | 200 |
| 16 | Hệ thống cấp nước TT Long Giao |  | CM | 2009-2010 |  | 300 |  |  | 300 |
| 17 | Cải tạo tuyến ống cấp nước từ đường CMT8 đến mố A cầu Gềnh xã Hiệp Hòa |  | BH | 2009-2010 |  | 200 |  |  | 200 |
| 18 |  | Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 19 |  | Trụ sở làm việc Trạm Thú y thị xã Long Khánh | LK | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 20 |  | Nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | LT | 2009-2010 |  | 300 |  |  | 300 |
| 21 |  | Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) | CM- TN | 2009-2010 |  | 200 |  |  | 200 |
| 22 |  | Đầu tư HL 10 đoạn từ TT huyện CM đến QL 1 | CM | 2009-2010 |  | 200 |  |  | 200 |
| 23 |  | Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (Km 5+500 đến Km 10+000) H Xuân Lộc | XL | 2009-2010 |  | 200 |  |  | 200 |
| 24 |  | Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch | NT | 2009-2010 |  | 200 |  |  | 200 |
| 25 |  | Đầu tư phà chuồi và 01 canô lai phà và xây dựng 02 đầu bến phà Đăk Lua, huyện Tân Phú | TP | 2009-2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 26 |  | Gia cố rạch Tân Triều trên ĐT 768 huyện Vĩnh Cửu | VC | 2009-2010 |  | 200 |  |  | 200 |
| 27 |  | Trụ sở làm việc Tỉnh Đoàn Đồng Nai | BH | 2009-2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 28 |  | Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1 xã Bình Lộc | LK | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 29 |  | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang | LK | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 30 |  | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú, Xuân Lộc | XL | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 31 |  | Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, Thống Nhất | TN | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 32 |  | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61, Trảng Bom | TB | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 33 |  | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh đầu tư khu đầu mối và đường ống chính) | LK | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 34 |  | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền | TP | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 35 |  | Đường liên huyện từ xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ đi ĐT 769 huyện Thống Nhất | CM-TN | 2009-2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 36 |  | Đường D29, D30, D31 trong khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010-2011 |  | 100 |  |  | 100 |
| 37 |  | Đường N6 nối dài (trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ) | CM | 2009-2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 38 |  | Thư viện huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010-2011 |  | 100 |  |  | 100 |
| 39 |  | Đường song hành QL 56 đoạn qua xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (theo quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Long Giao) | CM | 2009-2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 40 |  | Hồ chứa nước Thoại Hương | CM | 2009-2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 41 |  | Hồ chứa nước Cà Ròn, Gia Canh huyện Định Quán | ĐQ | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 42 |  | Trạm bơm ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán | ĐQ | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 43 |  | Tiêu nước cánh đồng Bàu Kiên, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán | ĐQ | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 44 |  | Khu văn hóa thể thao huyện Tân Phú (HM: Cổng tường rào sân đường nội bộ, thoát nước toàn khu) | TP | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 45 |  | Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà huyện Tân Phú | TP | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 46 |  | Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú | TP | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 47 |  | Đầu tư tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Xuân Lộc | XL | 2009-2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 48 |  | Đường ven sông Cái từ QL I - Trần Quốc Toản | BH | 2009-2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 49 |  | Đường dọc sông Đồng Nai (mố A cầu Hóa An - bến đò trạm | BH | 2009-2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 50 |  | Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro xã Bảo Vinh, Long Khánh | LK | 2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| 51 |  | Xây dựng công viên cây xanh giữa Quốc lộ I và đường Nguyễn Văn Bé thị xã Long Khánh | LK | 2009-2010 |  | 100 |  |  | 100 |
|  |  | Các dự án thuộc ngành khoa học công nghệ |  |  |  | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 52 |  | Xây dựng hạ tầng khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | CM | 2009-2010 |  | 2.000 |  |  | 2.000 |
| 53 |  | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo | BH | 2009-2010 |  | 100 |  |  | 100 |
| C |  | Chuẩn bị thực hiện dự án | - |  |  | 73.989 |  |  | 73.989 |
| 1 |  | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nạo vét suối Săn Máu | BH | 2008- 2010 |  | 3.000 |  |  | 3.000 |
| 2 |  | BTGPMB + chi khác Hồ chứa nước Cầu Dầu | LK | 2010 |  | 1.500 |  |  | 1.500 |
| 3 |  | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát | BH | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 4 |  | BTGPMB Hồ chứa nước Lộc An huyện Long Thành | LT | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 5 |  | DA HTTN từ KCN I ra rạch Bà Ký | NT | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 6 |  | Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | BH | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 7 |  | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2 - NT | NT | 2009-2010 |  | 2.000 |  |  | 2.000 |
| 8 |  | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước dải cây xanh | NT | 2009-2010 |  | 2.000 |  |  | 2.000 |
| 9 |  | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước đường số 2 (từ Trung tâm huyện đến HL 19) | NT | 2009-2010 |  | 2.000 |  |  | 2.000 |
| 10 |  | DA HTTN khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành | LT | 2009-2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 11 |  | Chi khác và BTGPMB dự án hồ Gia Măng | XL | 2010 |  | 2.000 |  |  | 2.000 |
| 12 |  | Hệ thống cấp nước phường Trảng Dài | BH | 2010 |  | 450 |  |  | 450 |
| 13 |  | Hệ thống cấp nước phường Bửu Hòa | BH | 2010 |  | 150 |  |  | 150 |
| 14 |  | Mở rộng hệ thống cấp nước TT Gia Ray | XL | 2010 |  | 300 |  |  | 300 |
| 15 |  | Chi khác và BTGPMB đường 25B huyện Nhơn Trạch | NT | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 16 |  | Cầu Phước Lý | VC | 2010 |  | 231 |  |  | 231 |
| 17 |  | Đường Hiếu Liêm đoạn từ cầu số 1 (Km 0+000) đến cầu số 3 | VC | 2010 |  | 146 |  |  | 146 |
| 18 |  | ĐT 764 (Km 12+887 - Km 14+860) | VC | 2010 |  | 162 |  |  | 162 |
| 19 |  | Chi khác và BTGPMB đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom | VC- TB | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 20 |  | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (đoạn 1: Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ Km 1+600 đến ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành) | CM | 2010 |  | 2.000 |  |  | 2.000 |
| 21 |  | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | LT | 2010 |  | 2.000 |  |  | 2.000 |
| 22 |  | Đầu tư HL 10 đoạn từ TT huyện CM đến QL 1 | NT | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 23 |  | Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) | NT | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 24 |  | BTGPMB đường song hành Xa lộ Hà Nội (không nút giao thông bồn nước) | BH | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 25 |  | BTGPMG đường Hố Nai 4 - Trị An | VC |  |  | 10.000 |  |  | 10.000 |
| 26 |  | Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (Km 5+500 đến Km 10+000) H Xuân Lộc | XL | 2010 |  | 300 |  |  | 300 |
| 27 |  | Gia cố rạch Tân Triều trên ĐT 768 | VC | 2010 |  | 250 |  |  | 250 |
| 28 |  | BTGPMB dự án đường dẫn vào cầu Thủ Biên | VC | 2009-2010 |  | 2.500 |  |  | 2.500 |
| 29 |  | Tuyến đường liên huyện từ xã Xuân Định đi xã Lâm San | CM | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 30 |  | BTGPMB + chi khác kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1 & 2 | CM | 2008-2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 31 |  | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đầu tư nâng cấp khu TTHC huyện Long Thành | LT | 2010 |  | 3.000 |  |  | 3.000 |
| 32 |  | Thoát lũ xã Phước Thái huyện Long Thành |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 33 |  | Trung tâm văn hóa TTTT huyện Long Thành | LT | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 34 |  | Đường 25C giai đoạn 1 (từ Hương lộ 19 đến đường 319) huyện Nhơn Trạch | NT | 2010 |  | 3.000 |  |  | 3.000 |
| 35 |  | Trung tâm Bồi dưỡng chính trị H Nhơn Trạch | NT | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 36 |  | BTGPMB hạ tầng khu TT hành chính huyện Tân Phú | TP | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 37 |  | Thư viện trung tâm huyện Thống Nhất | TN | 2010 |  | 200 |  |  | 200 |
| 38 |  | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất | TN | 2009-2010 |  | 300 |  |  | 300 |
| 39 |  | Mở rộng nâng cấp đoạn đường từ QL 1A đến trước Nhà máy chế biến thực phẩm, H.Trảng Bom | TB | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 40 |  | GPMB và chi khác nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua TT thị trấn Vĩnh An | VC | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 41 |  | BTGPMB nạo vét suối Sâu huyện Vĩnh Cửu | VC | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 42 |  | BTGPMB Bộ Chỉ huy Quân sự H.Xuân Lộc | XL | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 43 |  | Đường nối Phan Đình Phùng - hẻm Cây Chàm | BH | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 44 |  | Vỉa hè Quốc lộ 15 | BH | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 45 |  | Đường Quốc lộ 15 nối dài (đường Bùi Văn Hòa) | BH | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 46 |  | BTGPMB Quốc lộ 1 (cầu Hang đến cầu Rạch Cát) | BH | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 47 |  | Đường trục trung tâm ngã 3 Vườn Mít - Sông Cái | BH | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 48 |  | Nút giao thông Vườn Mít | BH | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
|  |  | Các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo |  |  |  | 5.500 |  |  | 5.500 |
| 49 |  | Trường THPT Tam Phước | LT | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 50 |  | Trường THPT Long Khánh | LK | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 51 |  | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Vĩnh Cửu | VC | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 52 |  | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | BH | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 53 |  | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (24 phòng học, khu TDTT) | XL | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 54 |  | Trường THPT Xuân Lộc | XL | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 55 |  | BTGPMB và chi khác Trường THPT Nhơn Trạch | NT | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 56 |  | Ký túc xá sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | BH | 2010 |  | 500 |  |  | 500 |
| 57 |  | Xây dựng trụ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh | BH | 2010 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
|  |  | Các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ |  |  |  | 8.500 |  |  | 8.500 |
| 58 |  | BTGPMB + chi khác tiểu dự án đường vào khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010 |  | 5.000 |  |  | 5.000 |
| 59 |  | Trung tâm Đo kiểm Nhơn Trạch | NT | 2010 |  | 2.000 |  |  | 2.000 |
| 60 |  | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đồng Nai | BH | 2010 |  | 1.500 |  |  | 1.500 |
| D |  | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch |  |  |  | 7.317 |  |  | 7.317 |
| E |  | Trả lãi vay nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước TW (phần vốn ngân sách tỉnh vay 128 tỷ đồng) |  |  |  | 2.336 |  |  | 2.336 |