| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: 946/QĐ-UBND |  | Đồng Nai, ngày 05 tháng 5 năm 2023 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4

năm 2023 của HĐND tỉnh đối với điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của  Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1905/SKHĐT-TĐ ngày 28 tháng 4 năm 2023.

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của HĐND tỉnh đối với điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung thông tin về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

(Phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện:

Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện công tác thẩm định điều chỉnh dự án đảm bảo thời gian theo quy định.

3. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | CHỦ TỊCH Cao Tiến Dũng |
| --- | --- |

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 946/QĐ-UBND

ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

A. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường xuân đường - thừa đức, huyện cẩm mỹ

I. Nội dung chủ trương đầu tư dự án theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nâng cấp toàn bộ tuyến đường, tránh xuống cấp thêm với tổng chiều dài khoảng 12,8 km (điểm đầu giáp với đường Hương lộ 10 đi qua xã Thừa Đức, điểm cuối ra hồ Cầu Mới đi xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và vận chuyển hàng hóa của nhân dân các xã Xuân Đường, Thừa Đức đi trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ. Tăng khả năng kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của huyện Cẩm Mỹ.

2. Về quy mô đầu tư: Dự án nhóm B, đường ô tô, cấp II. Vận tốc thiết kế 80 km/h.

a) Xây dựng tuyến đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ với chiều dài tuyến khoảng 11,70 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Hương lộ 10; điểm cuối tuyến tại Trường Tiểu học Thừa Đức. Chia làm 02 đoạn:

- Đoạn 1 từ Km0+000 đến Km3+200: Mặt đường 6 làn xe rộng 21 m, dải đất dự trữ rộng 21 m, lề đường đất hai bên rộng 4 m, nền đường rộng 46 m. Bồi thường giải tỏa theo lộ giới quy hoạch 60 m.

- Đoạn 2 từ Km3+200 đến cuối dự án: Mặt đường 2 x 7,5 m = 15 m, dải phân cách giữa 1,5 m, lề đường 2 x 3 m = 6 m, nền đường rộng 22,5 m. Bồi thường giải tỏa theo lộ giới quy hoạch 45 m.

b) Xây dựng, cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và an toàn giao thông trên tuyến.

3. Địa điểm: Xã Xuân Đường và xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ.

4. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

5. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 780,898 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 534,414 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 80,164 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 75,977 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 90,343 tỷ đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

7. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

8. Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

a) Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

b) Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:

1. Về quy mô đầu tư: dự án nhóm B, công trình đường giao thông, cấp II. Vận tốc thiết kế 80 km/h.

a) Xây dựng tuyến đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ với chiều dài tuyến khoảng 11,70 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Hương lộ 10; điểm cuối tuyến tại Trường Tiểu học Thừa Đức. Chia làm 02 đoạn:

- Đoạn 1 (từ Km0+000 đến Km2+300): Mặt đường 6 làn xe rộng 21 m, lề gia cố (làn xe thô sơ) rộng 2 x 3 m = 6 m, lề đường rộng 2 x (2,25+2,5) m = 9,5 m, dải đất dự trữ rộng 11,5 m, nền đường rộng 48 m. Bồi thường giải phóng mặt bằng theo lộ giới quy hoạch 60 m.

- Đoạn 2 (từ Km2+300 đến cuối dự án): Mặt đường 2 x 7,5 m = 15 m, dải phân cách giữa 1,5 m, lề đường 2 x 3 m = 6 m, nền đường rộng 22,5m. Bồi thường giải tỏa theo lộ giới quy hoạch 45 m.

b) Xây dựng cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và an toàn giao thông trên tuyến.

2. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 780,898 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 534,414 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 80,164 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 75,977 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 90,343 tỷ đồng).

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.

HĐND tỉnh điều chỉnh quy mô đầu tư tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021.

HĐND tỉnh điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021.