| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: 947/QĐ-UBND |  | Đồng Nai, ngày 05 tháng 5 năm 2023 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4

năm 2023 của HĐND tỉnh đối với điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của  Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1905/SKHĐT-TĐ ngày 28 tháng 4 năm 2023.

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của HĐND tỉnh đối với điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung thông tin về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

(Phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện:

Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện công tác thẩm định điều chỉnh dự án đảm bảo thời gian theo quy định.

3. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Duc lịch; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | CHỦ TỊCH Cao Tiến Dũng |
| --- | --- |

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 947/QĐ-UBND

ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

B. ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ THI ĐẤU                    ĐA NĂNG HUYỆN CẨM MỸ

I. Nội dung chủ trương đầu tư dự án theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Mục tiêu đầu tư:

Hiện nay, trên địa bàn trung tâm thị trấn Long Giao phong trào thể dục, thể thao còn hạn chế do chưa có địa điểm để tổ chức tập luyện, thi đấu. Để tạo điều kiện cho việc tập luyện, rèn luyện sức khỏe để tham dự và tổ chức các giải thi đấu thể thao của huyện, tỉnh và khu vực của một số bộ môn như: bóng đá mini, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, thể dục dụng cụ là cần thiết. Ngoài ra, việc xây dựng Nhà thi đấu đa năng để đào tạo vận động viên năng khiếu cho huyện nhằm bổ sung vào lực lượng vận động viên thành tích cao của tỉnh Đồng Nai.

2. Quy mô đầu tư:

Xây dựng Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ với quy mô và các nội dung chính như sau:

Khối nhà thi đấu: 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 3.625 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.813 m2 đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu cho các bộ môn như bóng đá mini, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, thể dục dụng cụ, một số môn thể thao khác và khán đài khoảng 1.000 chỗ ngồi.

Các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật gồm: Căn tin: 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 120 m2; Nhà bảo vệ (2 nhà): 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 20 m2; Nhà vệ sinh ngoài trời: 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 60 m2; Nhà xe (02 nhà): 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 144 m2; Cổng và tường rào dài khoảng 488 m; sân đường, cây xanh; hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc; hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét.

Các thiết bị cho công trình xây dựng và một số thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 69,8 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây lắp khoảng 51,7 tỷ đồng, chi phí thiết bị khoảng 3,8 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 8,5 tỷ đồng, các chi phí còn lại khoảng 5,8 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất).

6. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

7. Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2022 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

8. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:

1. Quy mô đầu tư:

Xây dựng Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ với quy mô và các nội dung chính như sau:

Khối nhà thi đấu: 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 3.550 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.850 m2 đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu cho các bộ môn như bóng đá mini, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, thể dục dụng cụ, một số môn thể thao khác và khán đài khoảng 1.000 chỗ ngồi.

Các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật gồm: Xây mới 02 nhà bảo vệ; căn tin; nhà xe; nhà vệ sinh; Sân nền đường bê tông nội bộ; Cổng + tường rào + bảng hiệu; San nền, kè đá; Cây xanh thảm cỏ; Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước; thông tin liên lạc; PCCC, chống sét.

Các thiết bị cho công trình xây dựng và một số thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu.

2. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 108 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 75 tỷ đồng; chi phí thiết bị khoảng 12,8 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác khoảng 7,8 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 12,4 tỷ đồng).

3. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh phần chi phí xây dựng (kể cả nguồn đấu giá đất), ngân sách huyện Cẩm Mỹ cho các chi phí còn lại.

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.