Phụ lục II

TỔNG HỢP SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ 
KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐẾN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 980/QĐ-UBND

ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên đơn vị | Tổng số | Dự án kéo dài thời gian bố trí vốn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số dự án sử dụng ngân sách cấp huyện | Số dự án sử dụng ngân sách cấp xã |
|  | TỔNG CỘNG | 21 | 13 | 8 |
| 1 | Huyện Cẩm Mỹ | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Huyện Định Quán | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Huyện Long Thành | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Huyện Nhơn Trạch | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Huyện Vĩnh Cửu | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Huyện Xuân Lộc | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Thành phố Biên Hòa | 4 | 4 | 0 |

HUYỆN CẨM MỸ

Phụ lục II.1

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ

VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 980/QĐ-UBND

ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên dự án | Nhóm DA | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CẤP HUYỆN |  |  |  |
| 1 | Đường ấp 9, ấp 11 xã Xuân Tây đi ấp Tân Xuân xã Bảo Bình | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| II | CẤP XÃ |  |  |  |
|  | Xã Xuân Tây | C |  |  |
| 1 | Đường tổ 6 ấp 5 | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 2 | Đường tổ 5 ấp 5 | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 3 | Đường tổ 4 ấp 12 | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 4 | Nâng cấp đường tổ 6 đi tổ 7 ấp 3 | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 5 | Đường tổ 9-1 ấp 12 | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
|  | Xã Xuân Bảo |  |  |  |
| 6 | Đường tổ 22 ấp Nam Hà | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
|  | Xã Xuân Quế |  |  |  |
| 7 | Đường xuyên ấp 57 nối dài | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 8 | Đường vào khu Thái lan - Đồi Rìu | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |

HUYỆN ĐỊNH QUÁN

Phụ lục II.2

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ

VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 980/QĐ-UBND

ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên dự án | Nhóm DA | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VỐN CẤP HUYỆN |  |  |  |
| 1 | 7703439 dự án Phân hiệu mầm non Sen Hồng (điểm ấp 6) | Nhóm C | Năm 2019 - 2022 (Đã kéo dài năm 2022) | Đến năm 2023 |
| 2 | 7709183 dự án đường và khu tái định cư ấp 3 xã Phú Lợi | Nhóm C | Năm 2019 - 2022 (Đã kéo dài năm 2022) | Đến năm 2023 |

HUYỆN LONG THÀNH

Phụ lục II.3

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ

VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 980/QĐ-UBND

ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên dự án | Nhóm DA | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VỐN CẤP HUYỆN |  |  |  |
| 1 | 7774639 - Trụ sở UBND xã Phước Bình | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |

HUYỆN NHƠN TRẠCH

Phụ lục II.4

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ

VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 980/QĐ-UBND

ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên dự án | Nhóm DA | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VỐN CẤP HUYỆN |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã Phú Hội | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |

HUYỆN VĨNH CỬU

Phụ lục II.5

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ

VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 980/QĐ-UBND

ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên dự án | Nhóm DA | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VỐN CẤP HUYỆN |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp Hương lộ 7 Tân Bình - Bình Lợi (chi phí bồi thường GPMB và các chi phí tư vấn khác) | B | 2019 - 2022 | Đến 2023 |
| 2 | Nâng cấp Hương lộ 9 Thành Đức - Tân Bình (chi phí bồi thường GPMB và các chi phí tư vấn khác) | B | 2019 - 2022 | Đến 2023 |
| 3 | Đường Vĩnh Tân - Tân An (giai đoạn 1) | C | 2020 - 2022 | Đến 2023 |

HUYỆN XUÂN LỘC

Phụ lục II.6

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ

VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 980/QĐ-UBND

ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên dự án | Nhóm DA | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VỐN CẤP HUYỆN |  |  |  |
| 1 | Kênh cấp 2 nội đồng Gia Măng: Mã dự án: 7621044 | C | 2019 - 2022 | Đến năm 2023 |

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Phụ lục II.7

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ

VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 980/QĐ-UBND

ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên dự án | Nhóm DA | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VỐN CẤP HUYỆN |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Dịch vụ Hành chính công | B | 2018 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 2 | Nạo vét Suối Linh | C | 2018 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 3 | Trường Tiểu học Long Bình 1 | B | 2018 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 4 | Mở rộng Trường THCS Hòa Hưng tại phường An Hòa | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |