Phụ lục I

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN

DỰ ÁN DO UBND TỈNH GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

(Kèm theo Quyết định số 980/QĐ-UBND

ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên dự án | Nhóm DA | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, vỉa hè, mương thoát nước và sân khu dạy học Trường Đại học Đồng Nai (do Trường Đại học Đồng Nai làm chủ đầu tư) | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 2 | Dự án đầu tư mới 01 xe truyền hình màu lưu động theo chuẩn HD cho Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (NST tối đa 25 tỷ đồng, phần còn lại thuộc nguồn vốn của Đài - do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai làm chủ đầu tư) | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 3 | Dự án cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định (do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư) | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 4 | Dự án xây dựng Hội trường Trung tâm Tổ chức sự kiện huyện Tân Phú (do UBND huyện Tân Phú làm chủ đầu tư) | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 5 | Nạo vét Rạch Mọi xã Bình Hoà (do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư) | C | 2019 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 6 | Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 (do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư) | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 7 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc Báo Đồng Nai (do Báo Đồng Nai làm chủ đầu tư) | C | 2019 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 8 | Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ Môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) | C | 2018 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 9 | Dự án Nhà làm việc cơ quan khối Đảng (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) | C | 2018 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 10 | Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 11 | Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 12 | Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 13 | Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh) (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) | B | 2012 - 2017 | Đến năm 2023 |
| 14 | Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) | B | 2018 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 15 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) | C | 2020 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 16 | Dự án tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) | C | 2017 - 2022 | Đến năm 2023 |
| 17 | Dự án kè sông Vàm Mương - Lòng Tàu, đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) | C | 2019 - 2022 | Đến năm 2023 |