| Phụ lục III.5 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị: Triệu đồng |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án, địa danh (cấp huyện, xã cũ) | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch 2021-2025 | Chủ đầu tư |
|  |  | Số, ngày | Tổng mức đầu tư |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | TỔNG SỐ (A+B) |  | 44,169,036 | 9,148,683 |  |
| A | TỔNG NS HUYỆN GIAO CHỈ TIÊU (A.1+A.2+A.3+A.4) |  | 24,751,718 | 9,148,683 |  |
| A.1 | NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  | 1,477,107 | 590,799 |  |
| I | Các dự án chuyển tiếp từ 2020 sang 2021 |  | 722,927 | 146,324 |  |
|  | Công trình Trụ sở - Văn hóa |  | 121,248 | 59,312 |  |
| 1 | Kho lưu trữ UBND huyện Long Thành | 3426/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 27,231 | 5,892 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trụ sở UBND xã Phước Bình | 6449/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 | 44,364 | 44,364 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Trụ sở UBND xã An Phước | 3782/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 | 49,653 | 9,056 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
|  | Công trình giao thông |  | 601,679 | 87,012 |  |
| 1 | Nâng cấp Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Long Thành (Bố trí CP BTGPMB, CP tư vấn và chi phí khác) | 992/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 | 314,732 | 65,304 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Nâng cấp đường liên xã An Phước - Tam An | 3813/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 22,000 | 5,450 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Long Thành. | 3811/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 244,000 | 6,678 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Đường vào cụm công nghiệp Long Phước 1 | 3812/QĐ-UBND ngày 31/10/2020 | 20,947 | 9,580 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| II | Các dự án khởi công mới 2021-2025 |  | 754,180 | 444,475 |  |
|  | Công trình hạ tầng, giao thông |  | 273,567 | 114,150 |  |
| 1 | Khu tái định cư khu Phước Thuận thị trấn Long Thành |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Công viên Phước Hải, thị trấn Long Thành | 5301/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 5,471 | 5,197 | UBND xã Long Thành |
| 3 | Đường Chu Văn An ra Phạm Văn Đồng và đoạn từ TTVH.TT huyện ra hẻm 224 xã An Phước. |  | 85,000 | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (Đoạn từ Võ Thị Sáu đến Vũ Hồng Phô) thị trấn Long Thành. |  | 105,558 | 36,796 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 5 | Nâng cấp đường liên ấp 1 - 3 xã Phước Bình |  | 40,586 | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 6 | Đường vào khu Logistics xã Tân Hiệp | 4299/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 28,583 | 28,583 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 7 | Hệ thống chiếu sáng (đoạn cuối đường Tân Hiệp) xã Tân Hiệp | 2907/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 | 5,413 | 4,920 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 8 | Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A) huyện Long Thành | 512/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 |  | 24,840 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 9 | Cải tạo, sửa chữa Hẻm 134 đường ĐT. Chất thải rắn (đường Lôi Hổ) |  |  | 6,000 | UBND xã An Phước |
| 10 | Cải tạo, sửa chữa Hẻm 165 ấp 3, xã An Phước |  |  | 4,000 | UBND xã An Phước |
| 11 | Hẻm 2396 Quốc lộ 51, xã Long Phước | 5300/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 2,956 | 2,814 | UBND xã Long Phước |
|  | Công trình Văn hóa - Trụ sở |  | 23,429 | 21,187 |  |
| 1 | Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Long Thành | 6500/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 | 9,444 | 8,994 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Long Thành | 2398/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 | 1,661 | 1,522 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Cải tạo sửa chữa Ban bảo vệ sức khỏe |  | 1,500 | - |  |
| 4 | Nhà Văn hóa ấp 3 xã Bàu Cạn |  | - | - | UBND xã Long Phước |
| 5 | Xây dựng nhà văn hoá ấp 3 xã Tam An |  | - | - | UBND xã An Phước |
| 6 | Xây dựng nhà văn hoá ấp 4 xã Tam An |  | 2,600 | 2,600 | UBND xã An Phước |
| 7 | Cải tạo trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành |  | 4,367 | 4,367 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 8 | Trụ Sở Công An xã Lộc An |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 9 | Cải tạo, Sửa chữa các nhà VH ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 7 xã Phước Bình | 7834/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 993 | 993 | UBND xã Phước Thái |
| 10 | Sửa chữa các nhà văn hoá ấp Bưng Cơ, ấp Thanh bình, ấp Hàng Gòn, ấp Bình Lâm xã Lộc An | 9695/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | 1,047 | 937 | UBND xã Long Thành |
| 11 | Sửa chữa các nhà Văn hóa ấp trên địa bàn xã Bình An |  |  | - | UBND xã Bình An |
| 12 | Sửa chữa nhà VH ấp 1, ấp Cẩm Đường, ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường. | 8508/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 | 950 | 950 | UBND xã Xuân Đường |
| 13 | Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá Khu trên địa bàn Thị trấn Long Thành | 2120/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 | 867 | 824 | UBND xã Long Thành |
| 14 | Nâng cấp, sửa chữa các nhà Văn hoá ấp xã Long An |  | - | - | UBND xã Long Thành |
|  | Công trình giáo dục |  | 457,184 | 309,138 |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo An Phước | 9889/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 | 44,889 | 44,889 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trường Tiểu học Bình An (điểm Sa Cá) | 2778/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 | 11,072 | 11,072 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Trường THCS Long Phước 2 |  | 78,000 | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Trường Tiểu học Tập Phước, xã Long Phước |  | 28,000 | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 5 | Trường Tiểu học Thái Thiện | 4001/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 | 94,835 | 94,835 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 6 | Trường Tiểu học Tam Thiện | 6475/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 | 85,756 | 73,139 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 7 | Trường THCS Long Đức (GĐ2) | 7947/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 | 37,727 | 37,727 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 8 | Trường Mầm non Long Đức (GĐ3) | 8394/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 | 14,803 | 14,803 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 9 | Trường Mầm non Bình An (ấp Sa Cá) (Xây dựng 03 phòng học+bếp ăn) | 8558/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 | 9,323 | 9,323 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 10 | Trường Tiểu học Phước Thái (giai đoạn 2) |  | 27,579 | 150 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 11 | Trường Trung học cơ sở An Phước (mở rộng) | 5762/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 | 25,200 | 22,200 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| A.2 | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  | 513,296 | 348,270 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  | 136,742 | 43,944 |  |
|  | Công trình giáo dục |  | 136,742 | 43,944 |  |
| 1 | Trường THCS Phước Thái | 3806/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 78,000 | 28,799 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trường TH Tam An (GĐ2) | 3180/QĐ-UBND ngày 20/10/2019 | 29,049 | 11,660 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Trường THCS Tam An (gđ2) (XD khối hiệu bộ, khối đa năng, các công trình phụ trợ) | 3120/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 | 29,693 | 3,485 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
|  | Công trình khởi công mới |  | 376,554 | 304,326 |  |
| 1 | Trường Tiểu học Bình An (điểm Sa Cá) | 2778/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trường Tiểu học Tân Hiệp (gđ3) | 2629/QĐ-UBND ngày 02/03/2021 | 31,613 | 23,193 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
|  | Công trình thực hiện sau năm 2021 |  |  | - |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Cẩm Đường (mở rộng) | 5763/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 | 67,477 | 28,462 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trường Tiểu học Tam Thiện | 6475/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 | 85,756 | 1,360 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Trường TH Long Thành B |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Trường Mầm non Cầu Xéo, Thị trấn Long Thành |  | 30,000 | 100 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 5 | Trường Mầm non Phước Thái (Xây mới) |  | 33,888 | 100 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 6 | Trường Trung học cơ sở Tân Thành, xã Bàu Cạn | 6455/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 | 119,820 | 119,820 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 7 | Trường Mầm non Tân Thành, xã Bàu Cạn |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 8 | Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A) huyện Long Thành | 512/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 |  | 109,657 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 9 | Trường Mầm non Thái Hiệp Thành | 5764/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 | - | 8,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 10 | Trường Mầm non Hoa Mai (giai đoạn 2) | 2777/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 | - | 5,730 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 11 | Sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện Long Thành năm 2023 | 10014 30/11/2023 | 8,000 | 7,904 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| A.3 | DỰ KIẾN NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, KHAI THÁC ĐẤT LỢI THẾ VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  | 22,340,096 | 8,049,445 |  |
| A3.1 | Dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 |  | 1,992,194 | 1,117,804 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  | 671,192 | 551,023 |  |
| a1 | Công trình giáo dục | - | 206,250 | 106,496 |  |
| 1 | Trường MN Phước Bình | 3351/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 | 58,984 | 34,698 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trường TH Phước Bình | 3350/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 | 71,161 | 38,727 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Trường MN Tam An (06 phòng học, bếp ăn, hiệu bộ, sân đường tường rào) | 3776/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 30,041 | 13,135 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Trường THCS Bình Sơn | 3909/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 46,064 | 19,936 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| a2 | Công trình Trụ sở - Văn hóa |  | 84,249 | 28,323 |  |
| 1 | Trụ sở Công An huyện Long Thành | 3805/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 | 54,015 | 18,483 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Kho lưu trữ UBND huyện Long Thành | 3426/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Trụ sở UBND xã Phước Thái | 3720/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 | 30,234 | 9,840 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| a.3 | Công trình giao thông |  | 252,000 | 298,951 |  |
| 1 | Đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Long Thành. | 3811/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 244,000 | 157,601 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Nâng cấp Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Long Thành (Bố trí CP BTGPMB, CP tư vấn và chi phí khác) | 992/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 | - | 133,350 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Đường vào Trường Tiểu học Tam Thiện và hệ thống thoát nước |  | 8,000 | 8,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| a.4 | Nguồn vốn dự phòng bố trí các công trình khởi công mới khi thực hiện đủ thủ tục theo quy định trong năm 2021 |  | 128,693 | 117,253 |  |
|  | Công trình giao thông, Quy hoạch |  | 24,828 | 24,508 |  |
| 1 | Đường song hành Quốc lộ 51 | 7509/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 7,853 | 7,533 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Đường vào khu Logistics xã Tân Hiệp | 4299/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Nâng cấp đường vào cầu Ruby | 7510 23/6/2021 | 1,508 | 1,508 | UBND xã An Phước |
| 4 | Hệ thống chiếu sáng xã Phước Bình (Đoạn từ nhà VH ấp 6 đến khu dân tộc Chơro) | 124/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 | 1,789 | 1,789 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 5 | Đường dây hạ thế sau trạm biến áp khu dân tộc Stiêng xã Tân hiệp | 125/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 | 699 | 699 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 6 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Bàu Cạn (đoạn từ cầu Bản cù đến hồ Cầu mới) | 123/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 | 7,339 | 7,339 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 7 | Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành. | 2050/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 | 1,209 | 1,209 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 8 | QH Chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư xã Long Đức | 2050/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 | 988 | 988 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 9 | Quy hoạch chung xây dựng xã An Phước, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030, | 1407/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 | 421 | 421 | UBND xã An Phước |
| 10 | Quy hoạch chung xây dựng xã Lộc An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030, | 395/QĐ-UBND ngày 17/2/2020 | 385 | 385 | UBND xã Long Thành |
| 11 | Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Sơn, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030, | 6582/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 | 432 | 432 | UBND xã Long Thành |
| 12 | Quy hoạch chung xây dựng xã Long Phước, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030, | 585/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 | 424 | 424 | UBND xã Long Phước |
| 13 | Quy hoạch chung xây dựng xã Bình An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030, | 393/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 | 330 | 330 | UBND xã Bình An |
| 14 | Quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Đường, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030, | 707/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 | 310 | 310 | UBND xã Xuân Đường |
| 15 | Quy hoạch chung xây dựng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030, | 705/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 | 387 | 387 | UBND xã Long Phước |
| 16 | Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hiệp, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030, | 708/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 | 372 | 372 | UBND xã Phước Thái |
| 17 | Quy hoạch chung xây dựng xã Phước Bình, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030, | 706/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 | 382 | 382 | UBND xã Phước Thái |
|  | Bố trí vốn cho các công trình xã hội hoá trong năm 2021 |  | 14,487 | 7,845 |  |
| 1 | Sửa chữa Đường Nguyễn Trung Trực Khu Kim Sơn Thị trấn Long Thành (Đoạn từ trường Đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Huỳnh Văn Lũy) | 7507/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 1,446 | 846 | UBND xã Long Thành |
| 2 | Sửa chữa đường gom dân sinh cầu vượt (Khu Cầu xéo)Thị trấn Long Thành | 7508/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 2,421 | 2,421 | UBND xã Long Thành |
| 3 | Đường khu 2 xã Long Phước | 656/QĐ-UBND ngày 27/1/2021 | 1,871 | 767 | UBND xã Long Phước |
| 4 | Hẻm 177, 178,179; 177/1;177/2;177/5;177/6 đường Suối Quýt xã Cẩm Đường | 7685/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 | 5,009 | 2,011 | UBND xã Xuân Đường |
| 5 | Hẻm 2 Đường ấp 1 xã Bình Sơn | 7465/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 496 | 243 | UBND xã Long Thành |
| 6 | Đường ấp 1 xã Bình Sơn | 7467/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 841 | 404 | UBND xã Long Thành |
| 7 | Đường ấp 1-9 xã Bình Sơn | 7466/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 2,403 | 1,153 | UBND xã Long Thành |
|  | Công trình giáo dục |  | 43,430 | 43,430 |  |
| 1 | Trường TH Long Đức (phân hiệu khu 15) | 7470/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 4,405 | 4,405 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trường THCS An Phước (GĐ2) (XD 06 phòng học) | 7468/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 7,093 | 7,093 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Trường Mầm non Thành Nghĩa | 6542/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 14,994 | 14,994 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa các trường Mầm non, trên địa bàn huyện, | 4482/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 | 864 | 864 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu học trên địa bàn huyện, | 4483/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 | 6,102 | 6,102 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 6 | Cải tạo, sửa chữa các trường THCS trên địa bàn huyện, | 4484/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 | 9,972 | 9,972 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
|  | Công trình Văn hoá - trụ sở |  | 41,661 | 41,470 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Long Thành; Hạng mục: Cải tạo khối nhà Trung tâm Văn hóa và khối nhà hội trường 500 chỗ | 7469/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 3,302 | 3,302 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trụ Sở Công An xã Lộc An | 5966/QĐ-UBND ngày 6/6/2023 | 14,987 | 14,987 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Sửa chữa Trụ sở Thanh Tra huyện | 7662/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 | 962 | 962 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND Thị trấn Long Thành | 8217/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 | 1,393 | 1,325 | UBND xã Long Thành |
| 5 | Sửa chữa các nhà VH ấp 1, ấp 2, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8 xã Bàu Cạn | 7558/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 | 2,496 | 2,496 | UBND xã Long Phước |
| 6 | Cải tạo, sửa chữa tạm Trụ sở UBND xã Tam An | 84/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 | 516 | 516 | UBND xã An Phước |
| 7 | Cải tạo, Sửa chữa các nhà VH ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 và ấp 5 xã Tam An | 7505/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 2,004 | 2,004 | UBND xã An Phước |
| 8 | Xây dựng tường rào đền thờ Liệt sỹ xã Long An | 213/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 | 678 | 678 | UBND xã Long Thành |
| 9 | Sửa chữa TTVH và học tập cộng đồng xã Long An | 1850/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 | 1,129 | 1,129 | UBND xã Long Thành |
| 10 | Xây dựng hàng rào, cổng Trung tâm văn hoá TT-HTCĐ xã Bình An | 1849/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 | 1,422 | 1,422 | UBND xã Bình An |
| 11 | Sửa chữa nhà văn hoá dân tộc Chăm, xã Bình Sơn | 7663/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 | 650 | 650 | UBND xã Long Thành |
| 12 | Sửa chữa và xây mới tường rào cổng, tường rào các nhà văn hoá ấp 1,6,8,9,10 và ấp Xóm Đình, xã Bình Sơn | 7747/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 | 2,553 | 2,430 | UBND xã Long Thành |
| 13 | Sửa chữa nhà tạm giam Công an huyện Long Thành | 7684/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 | 3,715 | 3,715 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 14 | Trụ sở Trung đội dân quân thường trực KCN Lộc An - Bình Sơn | 7557/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 | 5,854 | 5,854 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| b | Công trình khởi công mới 2021-2025 |  | 1,321,002 | 566,781 |  |
|  | Công trình Văn hóa - Trụ sở |  | 795,606 | 223,721 |  |
| 1 | Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Tam An | 9577/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 | 39,927 | 39,927 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trung đội dân quân thường trực Khu Công nghiệp An Phước |  | 5,800 | 300 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Đồn Công An Khu Công nghiệp Gò Dầu xã Phước Thái | 6065/QĐ-UBND ngày 17/6/2023 | 14,975 | 14,975 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa các nhà văn hoá ấp trên địa bàn xã An Phước |  | - | - | UBND xã An Phước |
| 5 | Sửa chữa Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Long Phước | 9959/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 | 703 | 677 | UBND xã Long Phước |
| 6 | Nâng cấp sửa chữa trụ sở UBND xã Long Phước |  | - | - | UBND xã Long Phước |
| 7 | Nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hoá ấp tại xã Long Phước |  | - | - | UBND xã Long Phước |
| 8 | Xây dựng nhà văn hoá ấp 5 xã Long Phước |  | - | - | UBND xã Long Phước |
| 9 | Nhà Văn hoá ấp Đất mới xã Long Phước |  | - | - | UBND xã Long Phước |
| 10 | Cải tạo sửa chữa TT.VH HTCĐ xã Phước Thái | 11848/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 | 1,100 | 1,100 | UBND xã Phước Thái |
| 11 | Sửa chữa các nhà văn hóa ấp Long Phú, ấp 1A, 1B, 1C xã Phước Thái | 9996/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | 951 | 906 | UBND xã Phước Thái |
| 12 | XD nhà VH ấp Hiền Hoà xã Phước Thái |  | 2,000 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 13 | XD nhà VH ấp Hiền Đức xã Phước Thái |  | 2,000 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 14 | Thao trường huấn luyện Lực lượng vũ trang huyện Long Thành, xã Tân Hiệp (giai đoạn 2) |  | 14,978 | 14,895 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 15 | Cải tạo sửa chữa nhà văn hoá ấp 1, ấp 3, 4,5 xã Tân Hiệp. | 1719/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 | 1,839 | 1,839 | UBND xã Phước Thái |
| 16 | Xây dựng nhà Văn hoá ấp 2, xã Tân Hiệp | 2093/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 | 2,277 | 2,277 | UBND xã Phước Thái |
| 17 | Xây dựng nhà Văn hoá ấp 3, xã Tân Hiệp |  | 2,700 | 2,700 | UBND xã Phước Thái |
| 18 | Xây dựng nhà Văn hóa ấp 5 xã Phước Bình | 5682/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 | 2,408 | 2,408 | UBND xã Phước Thái |
| 19 | Xây dựng nhà VH ấp 6 xã Phước Bình |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 20 | Sửa chữa nhà văn hoá dân tộc Chơ ro xã Phước Bình | 4846/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 | 1,000 | 1,000 | UBND xã Phước Thái |
| 21 | Cải tạo sửa chữa TTVH xã Phước Bình |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 22 | Cải tạo sửa chữa TTVH xã Long Đức | 1042/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 | 749 | 749 | UBND xã Bình An |
| 23 | Trụ sở HĐND-UBND xã Long Đức |  | 68,640 | 49,640 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 24 | Trụ sở HĐND-UBND xã Long An |  | 30,000 | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 25 | Trụ sở HĐND-UBND xã Bình An |  | 68,887 | 18,887 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 26 | Trụ sở HĐND-UBND xã Bàu Cạn |  | 71,556 | 16,556 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 27 | Trụ sở HĐND-UBND xã Tân Hiệp |  | 69,100 | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 28 | Trụ sở HĐND-UBND xã Long Phước |  | 66,606 | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 29 | Xây dựng TT.VH xã Tân Hiệp |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 30 | Trụ sở dân quân thường trực KCN Long Thành |  | 5,800 | 300 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 31 | Sửa chữa Nhà văn hóa khu 12, khu 13, khu 14, khu 15 xã Long Đức | 9130/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 904 | 860 | UBND xã Bình An |
| 32 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Long Thành |  | 30,131 | 50 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 33 | Trụ sở Công An huyện Long Thành (GĐ2) |  | 120,000 | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 34 | Trụ sở HĐND-UBND Thị trấn Long Thành | 8217/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 | 45,000 | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 35 | Nhà thi đấu đa năng huyện Long Thành |  | 75,000 | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 36 | Trụ sở 01 cửa huyện Long Thành | 7463/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 25,613 | 25,613 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 37 | Trụ sở Đài truyền thanh huyện | 8148/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 | 14,015 | 14,015 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 38 | Nhà công vụ Trụ sở HĐND-UBND huyện Long Thành | 3682/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 | 10,947 | 10,947 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
|  | Công trình hạ tầng, giao thông |  | 107,969 | 69,745 |  |
| 1 | Khu Tái Định cư tại Trung tâm dịch vụ công ích và Trung tâm phát triển Quỹ đất (cũ), thị trấn Long Thành, | 9374/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 5,156 | 5,156 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Khu Tái Định cư tại khu đất hợp tác xã nông nghiệp (cũ), thị trấn Long Thành, | 9371/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 2,964 | 2,964 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Xây dựng cổng chào và chỉnh trang 02 khu hoa viên Mũi tàu Nam và Mũi tàu bắc đường Lê Duẩn | 2122/QĐ-UBND ngày 7/3/2023 | 21,875 | 21,875 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Công Viên vòng xoay Cao tốc xã Long An |  | - | - |  |
| 5 | Nâng cấp sân vận động huyện Long Thành |  | 7,000 | 300 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 6 | Công viên dọc bờ kè suối Quản thủ |  | 7,200 | 300 | UBND xã Long Thành |
| 7 | Trường Tiểu học Tân Hiệp (gđ3) | 2629/QĐ-UBND ngày 02/03/2021 | 33,023 | 8,419 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 8 | Nâng cấp đường An Định ấp 3 xã Tam An | 10329/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 1,687 | 1,667 | UBND xã An Phước |
| 9 | Cầu Suối Phèn đường Võ Thị Sáu, xã Long Đức |  | 8,850 | 8,850 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 10 | Đường vào khu trung tâm hành chính xã Bàu Cạn | 2094/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 | 20,214 | 20,214 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
|  | Công trình giáo dục |  | 417,427 | 273,315 |  |
| 1 | Trường Mầm non Hoa Mai (giai đoạn 2) | 2777/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 | 35,540 | 30,046 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trường Tiểu học Tân Thành |  | 79,205 | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Trường Mầm non Tân Thành, xã Bàu Cạn |  | 60,068 | 30,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Trường Tiểu học Phước Thái (giai đoạn 2) |  | 27,579 | 27,429 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 5 | Trường Mẫu giáo Cẩm Đường (mở rộng) | 5763/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 | 67,477 | 45,282 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 6 | Trường Mầm non Thái Hiệp Thành | 5764/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 | 58,390 | 50,390 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 7 | Trường Tiểu học Thái Hiệp Thành | 9177/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 74,600 | 74,600 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 8 | Trường Tiểu học Phước Bình (giai đoạn 2) | 5332/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 | 14,568 | 14,568 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| A.3.2 | Các dự án giai đoạn 2021-2025 bố trí vốn khởi công mới khi thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định. |  | 930,584 | 332,831 |  |
| a | Các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2021 |  | 222,263 | 187,651 |  |
|  | Công trình giao thông thuỷ lợi |  | 56,737 | 56,737 |  |
| 1 | Hệ thống thoát nước chống ngập úng đường liên ấp 7-8 xã An Phước | 4480/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 | 7,863 | 7,863 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Khai Thác đá 3 xã Long An |  | 48,874 | 48,874 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
|  | Công trình Văn hóa - Trụ sở |  | 77,655 | 73,943 |  |
| 1 | Sở chỉ huy thời chiến huyện Long Thành | 4303/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 38,738 | 38,738 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cẩm Đường | 9578/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 | 38,917 | 35,205 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
|  | Công trình giáo dục | - | 87,871 | 56,971 |  |
| 1 | Trường Trung học cơ sở An Phước (phân hiệu ấp 7) |  | 31,000 | 100 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trường Tiểu học Long Phước | 10413/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 56,871 | 56,871 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| b | DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  | 708,321 | 145,181 |  |
| b.1 | Công trình giáo dục |  | 159,106 | 6,624 |  |
| 1 | Trường Tiểu học Tam An (phân hiệu ấp 5) |  | 31,000 | 100 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Xây mới 05 phòng học tại điểm Trường Tiểu học Tập Phước tại ấp 5, xã Long Phước | 9442/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 4,329 | 2,886 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Xây mới khối nhà đa năng Trường Mầm non Tân Hiệp | 2119/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 | 3,775 | 3,638 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| b.2 | Công trình giao thông, hạ tầng, thuỷ lợi, quy hoạch |  | 101,179 | 45,208 |  |
| 1 | Đường gom dân sinh cao tốc Tp.HCM-Long Thành-Dầu giây |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tam An |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Đường vào khu dân cư 92 ha xã Long Đức |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã An Phước |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 5 | Điểm rác trung chuyển khu 13 xã Long Đức |  | - | - | UBND xã Bình An |
| 6 | Điểm rác trung chuyển khu 15 xã Long Đức |  | 8,000 | 100 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 7 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long Đức |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 8 | Kiên cố Suối Ông Quế |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 9 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Lộc An |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 10 | Cải tạo, sửa chữa đường Sa Cá | 4300/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 11,534 | 11,534 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 11 | Nâng cấp đường liên ấp 1 - 3 xã Phước Bình |  | 40,000 | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 12 | Nâng cấp đường Bờ đê xã Long Đức |  | 11,000 | 11,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 13 | Điểm rác trung chuyển xã Bình An |  | - | - | UBND xã Bình An |
| 14 | Mương thoát nước ấp An Viễng, xã Bình An |  |  | - | UBND xã Bình An |
| 15 | Đường ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 16 | Hồ chứa nước Bình Sơn |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 17 | Cầu Bình Sơn (ấp 8- ấp 1) |  | - | - | UBND xã Long Thành |
| 18 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bình Sơn |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 19 | Nạo vét mương thoát nước (đoạn từ QL51 đến đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây) |  | - | - | UBND xã Long Thành |
| 20 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn Thị trấn Long Thành |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 21 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long An |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 22 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long Phước |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 23 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Phước Thái |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 24 | Đường số 1 xã Tân Hiệp |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 25 | Hệ thống chiếu sáng (đoạn cuối đường Tân Hiệp) xã Tân Hiệp | 2907/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 | 5,413 | 4,920 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 26 | Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã Tân Hiệp, |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 27 | Điểm rác trung chuyển xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 28 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tân Hiệp |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 29 | Đường Phước Bình-Bàu Cạn-Cẩm Đường |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 30 | Đường nội bộ khu dân tộc Chơ Ro | 14188/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 14,264 | 14,264 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 31 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Phước Bình |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 32 | Điểm rác trung chuyển xã Bàu Cạn |  | 8,000 | 100 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 33 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bàu Cạn |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 34 | Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Tân Hiệp (giai đoạn 2) |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 35 | Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Long Đức (giai đoạn 2) |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 36 | Hệ thống chiếu sáng khu 15 xã Long Đức | 4465/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 | 1,950 | 1,772 | UBND xã Bình An |
| 37 | Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Tái định cư thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | 623/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 | 1,018 | 1,018 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
|  | Công trình Văn hóa - Trụ sở |  | 96,524 | 15,424 |  |
| 1 | Trung tâm Văn hoá và học tập cộng đồng xã Tam An | 4293/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 11,534 | 11,534 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long thành |  | 80,000 | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Sửa chữa Ngân hàng chính sách huyện |  | - | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Sửa chữa trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện | 4302/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 2,112 | 2,112 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 5 | Sửa chữa trụ sở Hội đông y huyện Long Thành | 9894/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 | 842 | 842 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 6 | Xây dựng nhà văn hoá ấp 7 xã Bình Sơn |  | 1,200 | 100 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 7 | Sửa chữa Trụ sở HĐND- UBND xã Long An | 4631/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 | 836 | 836 | UBND xã Long Thành |
|  | Hỗ trợ các công trình XHH giao thông |  | 351,512 | 77,925 |  |
|  | Công trình trên địa bàn xã Tam An |  | 6,979 | 2,732 |  |
| 1 | Nâng cấp đường liên ấp 4-5 xã Tam An | 4297/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 4,524 | 1,810 | UBND xã An Phước |
| 2 | Hẻm 894 ấp 5 xã Tam An |  | - | - | UBND xã An Phước |
| 3 | Mương thoát nước hẻm 588 xã Tam An | 3684/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 | 1,019 | 376 | UBND xã An Phước |
| 4 | Mương thoát nước hẻm 590 xã Tam An | 3684/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 | 1,436 | 546 | UBND xã An Phước |
| 5 | Hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tam An | 9834/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 | - | - | UBND xã An Phước |
| 6 | Hẻm 868 ấp 4 xã Tam An |  | - | - | UBND xã An Phước |
|  | Công trình trên địa bàn xã An Phước |  | 4,747 | 1,270 |  |
|  | Công trình XHH |  | 4,747 | 1,270 |  |
| 1 | Hẻm 268 đường ĐT Chất thải rắn xã An Phước | 5760/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 | 2,344 | 852 | UBND xã An Phước |
| 2 | Đầu tư xây dựng tuyến đường điện hạ thế hẻm 1008 xã An Phước |  | 311 | 50 | UBND xã An Phước |
| 3 | Cải tạo hẻm 937 và Hẻm 937/39 QL.51, xã An Phước | 4019/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 | 736 | 368 | UBND xã An Phước |
| 4 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã An Phước |  | - | - | UBND xã An Phước |
| 5 | Hẻm 17 Đường ấp 7-8 xã An Phước |  | 1,356 | - | UBND xã An Phước |
|  | Công trình trên địa bàn xã Long Đức |  | 18,377 | 772 |  |
|  | Công trình XHH |  | 18,377 | 772 |  |
| 1 | Hẻm 49 Đường Bờ đê - Long Đức | 8395/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 | 916 | 351 | UBND xã Bình An |
| 2 | Hẻm 41 đường Lộc An - Đội 3 |  | - | - | UBND xã Bình An |
| 3 | Hẻm 109 đường Long Đức - Long An |  | - | - | UBND xã Bình An |
| 4 | Hẻm 113 đường Long Đức - Long An |  | - | - | UBND xã Bình An |
| 5 | Hẻm 85 đường Khu công nghiệp Long Đức |  | - | - | UBND xã Bình An |
| 6 | Nâng cấp hẻm 64 đường Võ Thị Sáu |  | - | - | UBND xã Bình An |
| 7 | Hệ thống chiếu sáng khu 15 xã Long Đức | 4465/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 | 1,950 | - | UBND xã Bình An |
| 8 | Đường dây điện hạ thế khu 15 xã Long Đức | 4466/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 | 794 | 421 | UBND xã Bình An |
| 9 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long Đức |  | 14,717 | - | UBND xã Bình An |
| 10 | Bổ sung hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Long Đức |  | - | - | UBND xã Bình An |
|  | Công trình trên địa bàn xã Lộc An |  | 18,618 | 5,841 |  |
|  | Công trình XHH |  | 18,618 | 5,841 |  |
| 1 | Sửa chữa Đường Bưng Cơ xã Lộc An | 4842/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 | 3,324 | 1,197 | UBND xã Long Thành |
| 2 | Sửa chữa đường Bình Lâm - Bưng Cơ xã Lộc An | 4889/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 | 2,169 | 767 | UBND xã Long Thành |
| 3 | Sửa chữa đường Thanh Bình 1 xã Lộc An | 4887/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 | 3,592 | 1,262 | UBND xã Long Thành |
| 4 | Sửa chữa đường Thanh Bình xã Lộc An | 4888/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 | 2,283 | 807 | UBND xã Long Thành |
| 5 | Sửa chữa đường Bình Lâm-Thanh Binh | 4843/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 | 1,721 | 609 | UBND xã Long Thành |
| 6 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Lộc An |  | 2,682 | - | UBND xã Long Thành |
| 7 | Sửa chữa đường Cầu Xe-Thanh Binh (đoạn 2) | 4890/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 | 2,847 | 1,200 | UBND xã Long Thành |
|  | Công trình trên địa bàn xã Bình An |  | 24,066 | 4,901 |  |
|  | Công trình XHH |  | 24,066 | 4,901 |  |
| 1 | Đường liên ấp Bàu Tre đến giáp ấp 7 xã Bình Sơn thuộc xã Bình An |  | 206 | 206 | UBND xã Bình An |
| 2 | Hẻm 4+5 ấp Bàu tre xã Bình An |  | 103 | 103 | UBND xã Bình An |
| 3 | Hẻm tổ 3 ấp Bàu Tre xã Bình An | 9568/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 | 231 | 69 | UBND xã Bình An |
| 4 | Hẻm tổ 2 ấp Bàu Tre, xã Bình An | 9554/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 | 1,187 | 356 | UBND xã Bình An |
| 5 | Đường tổ 10 ấp An Bình xã Bình An | 9571/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 | 742 | 223 | UBND xã Bình An |
| 6 | Đường Tổ 7 ấp An Bình xã Bình An |  | 129 | 129 | UBND xã Bình An |
| 7 | Đường số 7 ấp An Bình xã Bình An |  | 129 | 129 | UBND xã Bình An |
| 8 | Đường tổ 3 ấp An Viễng, xã Bình An |  | 92 | 92 | UBND xã Bình An |
| 9 | Đường tổ 4 ấp An Viễng, xã Bình An |  | 87 | 87 | UBND xã Bình An |
| 10 | Đường tổ 5 ấp An Viễng, xã Bình An |  | 145 | 145 | UBND xã Bình An |
| 11 | Đường tổ 14 ấp An Viễng, xã Bình An | 9552/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 | 1,325 | 398 | UBND xã Bình An |
| 12 | Mương thoát nước ấp An Viễng, xã Bình An |  | 2,200 | - | UBND xã Bình An |
| 13 | Đường tổ 1 ấp Sa Cá, xã Bình An | 9553/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 | 3,504 | 1,051 | UBND xã Bình An |
| 14 | Đường nội đồng kênh sa cá xã Bình An |  |  |  | UBND xã Bình An |
| 15 | Hẻm 21 Đường Cầu Mên xã Bình An | 5561/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 | 1,464 | 753 | UBND xã Bình An |
| 16 | Đường điện hạ thế nội đồng ấp Sa Cá xã Bình An | 6473/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 | 1,512 | 756 | UBND xã Bình An |
| 17 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bình An |  | 10,000 |  | UBND xã Bình An |
| 18 | Đường tổ 2,3,8,9,10 ấp An Viễng xã Bình An |  | 1,010 | 404 | UBND xã Bình An |
|  | Công trình trên địa bàn xã Cẩm Đường |  | 15,247 | 2,050 |  |
|  | Công trình XHH |  | 15,247 | 2,050 |  |
| 1 | Hẻm tổ 7, ấp Cẩm Đường (nối đường Suối Đục) |  | - | - | UBND xã Xuân Đường |
| 2 | Đường hẻm tổ 7, ấp Cẩm Đường |  | - | - | UBND xã Xuân Đường |
| 3 | Nâng cấp hẻm 453HL 10 ấp 1, xã Cẩm Đường |  | - | - | UBND xã Xuân Đường |
| 4 | Nâng cấp hẻm 47 ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường |  | - | - | UBND xã Xuân Đường |
| 5 | Đường Cẩm Đường - Cầu Mên xã Cẩm Đường |  | - | - | UBND xã Xuân Đường |
| 6 | Đường hẻm 80, xã Cẩm Đường |  | - | - | UBND xã Xuân Đường |
| 7 | Đường hẻm 68, ấp Suối Quýt xã Cẩm Đường |  | - | - | UBND xã Xuân Đường |
| 8 | Đường hẻm 64/9, đường Cây Sung, xã Cẩm Đường | 7833/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 3,431 | 1,202 | UBND xã Xuân Đường |
| 9 | Nâng cấp đường Suối Đục HL 10 |  | - | - | UBND xã Xuân Đường |
| 10 | Nâng cấp mới đường tổ 10 ấp Suối Quýt |  | - | - | UBND xã Xuân Đường |
| 11 | Đường điện hạ thế đường vận chuyển nông sản, ấp Cẩm Đường | 90/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 | 323 | 171 | UBND xã Xuân Đường |
| 12 | Đường điện hạ thế hẻm tổ 7, ấp Cẩm Đường | 2164/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 | 340 | 182 | UBND xã Xuân Đường |
| 13 | Đường điện hạ thế hẻm 80 xã Cẩm Đường |  | - | - | UBND xã Xuân Đường |
| 14 | Đường điện hạ thế hẻm 68 ấp Suối Quýt xã Cẩm Đường | 87/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 | 246 | 131 | UBND xã Xuân Đường |
| 15 | Đường điện hạ thế hẻm 64/9 xã Cẩm Đường |  | - | - | UBND xã Xuân Đường |
| 16 | Đường điện hạ thế hẻm 563 Hương lộ 10, xã Cẩm Đường | 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 | 378 | 202 | UBND xã Xuân Đường |
| 17 | Đường điện hẻm 525 ấp 1 xã Cẩm Đường | 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 | 249 | 132 | UBND xã Xuân Đường |
| 18 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Cẩm Đường |  | 10,000 | - | UBND xã Xuân Đường |
| 19 | Đường điện hẻm 471 ấp 1 xã Cẩm Đường |  | 280 | 30 | UBND xã Xuân Đường |
|  | Công trình trên địa bàn xã Bình Sơn |  | 15,035 | 1,170 |  |
|  | Công trình XHH |  | 15,035 | 1,170 |  |
| 1 | Hẻm 238/24 đường ĐT769 xã Bình Sơn |  | 664 | 664 | UBND xã Long Thành |
| 2 | Đường, mương thoát nước ấp 6, xã Bình Sơn |  | 2,500 | - | UBND xã Long Thành |
| 3 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bình Sơn |  | 10,607 | - | UBND xã Long Thành |
| 4 | Đường và mương ấp Xóm Đình, xã Bình Sơn |  | 1,264 | 506 | UBND xã Long Thành |
|  | Công trình trên địa bàn Thị trấn Long Thành |  | 8,947 | 450 |  |
|  | Công trình XHH |  | 8,947 | 450 |  |
| 1 | Hẻm 86 Đường Lý Tự Trọng Thị Trấn Long Thành |  | 125 | 50 | UBND xã Long Thành |
| 2 | Hẻm 18 đường Hà Huy Giáp- Khu Văn Hải Thị Trấn Long Thành |  | 300 | - | UBND xã Long Thành |
| 3 | Đường Lê Lai khu Phước Thuận Thị Trấn Long Thành |  | 900 | 50 | UBND xã Long Thành |
| 4 | Đường Tạ Uyên khu Phước Thuận Thị Trấn Long Thành |  | 900 | 50 | UBND xã Long Thành |
| 5 | Đường Ngô Quyền khu Phước Thuận Thị Trấn Long Thành |  | 689 | 50 | UBND xã Long Thành |
| 6 | Hẻm 47, đường Tạ Uyên, Phước Thuận Thị Trấn Long Thành |  | 293 | - | UBND xã Long Thành |
| 7 | Hẻm 115, đường Chu Văn An, Phước Thuận Thị Trấn Long Thành |  | 144 | - | UBND xã Long Thành |
| 8 | Hẻm 107, đường Chu Văn An, Phước Thuận Thị Trấn Long Thành |  | 101 | - | UBND xã Long Thành |
| 9 | Hẻm số 1, đường Tạ Uyên, Phước Thuận Thị Trấn Long Thành |  | 405 | - | UBND xã Long Thành |
| 10 | Hẻm 22, đường Tạ Uyên, Phước Thuận Thị Trấn Long Thành |  | 120 | 50 | UBND xã Long Thành |
| 11 | Hẻm 9, đường Trần Nhân Tông, khu Cầu Xéo Thị trấn Long Thành |  | 1,095 | - | UBND xã Long Thành |
| 12 | Đường Ngô Hà Thành Thị trấn Long Thành (Đoạn Từ Nghĩa địa gò chùa đến ĐT769) |  | 1,650 | - | UBND xã Long Thành |
| 13 | Mương thoát nước hẻm 54 đường Trần Văn Trà, khu Văn Hải Thị trấn Long Thanh, |  | 196 | 50 | UBND xã Long Thành |
| 14 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn Thị trấn Long Thành |  | 1,000 | 100 | UBND xã Long Thành |
| 15 | Mương thoát nước hẻm 24 đường Trần Văn Trà, khu Văn Hải Thị trấn Long Thanh, |  | 729 | 50 | UBND xã Long Thành |
| 16 | Đường Huỳnh Văn Luỹ Khu Kim Sơn Thị trấn Long thành (Đoạn từ Tài định cư liên kim sơn đến đường Trần Quang Khải) |  | 300 | - | UBND xã Long Thành |
|  | Công trình trên địa bàn xã Long An |  | 25,564 | 2,010 |  |
|  | Công trình XHH |  | 25,564 | 2,010 |  |
| 1 | Đường điện hạ thế Tổ 4 ấp Xóm Gốc xã Long An |  | - | - | UBND xã Long Thành |
| 2 | Đường điện hạ thế Tổ 14 ấp Xóm Gốc xã Long An | 9157/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 | 250 | 250 | UBND xã Long Thành |
| 3 | Đường điện hạ thế Tổ 7 ấp Xóm Trầu xã Long An |  | 832 | 450 | UBND xã Long Thành |
| 4 | Đường điện hạ thế Tổ 1 ấp 3 xã Long An |  | 500 | 270 | UBND xã Long Thành |
| 5 | Đường điện hạ thế Tổ 10, tổ 12 ấp Xóm Gốc xã Long An |  | 500 | - | UBND xã Long Thành |
| 6 | Mương thoát nước ấp 2, xã Long An |  | - | - | UBND xã Long Thành |
| 7 | Mương thoát nước ấp An Lâm, xã Long An | 5761/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 | 2,577 | 940 | UBND xã Long Thành |
| 8 | Mương thoát nước ấp Xóm Gốc, xã Long An |  | 1,200 | 50 | UBND xã Long Thành |
| 9 | Xây dựng kênh mương nội đồng ấp 3 - Xóm Trầu - Xóm Gốc xã Long An |  | 9,000 | - | UBND xã Long Thành |
| 10 | Nâng cấp các tuyến đường GTNT và xây dựng mương thoát nước trên địa bàn xã Long An |  | 2,500 | 50 | UBND xã Long Thành |
| 11 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long An | 9833/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 | 8,205 | - | UBND xã Long Thành |
| 12 | Hẻm 135 đường Bưng Môn, ấp 4 xã Long An |  | - | - | UBND xã Long Thành |
|  | Công trình trên địa bàn xã Long Phước |  | 36,901 | 13,932 |  |
|  | Công trình XHH |  | 36,901 | 13,932 |  |
| 1 | Hẻm 83 Hương Lộ 12 xã Long Phước | 5298/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 1,421 | 577 | UBND xã Long Phước |
| 2 | Hẻm 2570 Quốc lộ 51 xã Long Phước | 4298/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 1,193 | 477 | UBND xã Long Phước |
| 3 | Đường nối từ hẻm 157 đến hẻm 157/4 đường Bàu Cạn xã Long Phước | 4301/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 789 | 303 | UBND xã Long Phước |
| 4 | Hẻm 1969 QL51 giai đoạn 2 (đường cây xanh) xã Long Phước |  | 1,800 | 50 | UBND xã Long Phước |
| 5 | Hẻm 2436 Quốc lộ 51, xã Long Phước | 9904/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 | 3,841 | 1,358 | UBND xã Long Phước |
| 6 | Hẻm 2626 Quốc lộ 51 xã Long Phước | 5931/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 | 3,901 | 2,043 | UBND xã Long Phước |
| 7 | Hẻm 33 đường khu 2 xã Long Phước | 9901/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 | 847 | 290 | UBND xã Long Phước |
| 8 | Đường tổ 30-31 xã Long Phước (Hẻm 73 Khu 2) |  | 612 | 50 | UBND xã Long Phước |
| 9 | Hẻm 2396 QL51 xã Long Phước |  |  | - | UBND xã Long Phước |
| 10 | Hẻm 1895 QL51 đoạn từ Km0+105 đến Km0+415 (310m) xã Long Phước |  | 446 | 50 | UBND xã Long Phước |
| 11 | Hẻm 2716 QL51 giai đoạn 2 xã Long Phước |  | 1,296 | 50 | UBND xã Long Phước |
| 12 | Hẻm 88 đường 68 xã Long Phước |  | 1,051 | 50 | UBND xã Long Phước |
| 13 | Hẻm 65 đường Bàu Cạn đoạn từ Km0+910 đến Km1+280 xã Long Phước |  | 1,588 | 635 | UBND xã Long Phước |
| 14 | Đường kênh B xã Long Phước |  |  | - | UBND xã Long Phước |
| 15 | Hẻm 1969/18 QL51 (đường cây xanh đi kênh A) xã Long Phước |  | 619 | 50 | UBND xã Long Phước |
| 16 | Đường điện hạ thế ấp 5 xã Long Phước |  | 1,000 | 50 | UBND xã Long Phước |
| 17 | Đường điện hạ thế ấp Đất mới xã Long Phước |  | 1,000 | 50 | UBND xã Long Phước |
| 18 | Đường điện hạ thế ấp Xóm Gò - Bà Ký xã Long Phước | 4295/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 3,497 | 1,749 | UBND xã Long Phước |
| 19 | Đường điện hạ thế ấp Phước Hoà xã Long Phước |  | 1,000 | 50 | UBND xã Long Phước |
| 20 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long Phước |  | 10,000 | 6,000 | UBND xã Long Phước |
| 21 | Đường điện hạ thế ấp Tập Phước xã Long Phước |  | 1,000 | 50 | UBND xã Long Phước |
|  | Công trình trên địa bàn xã Phước Thái |  | 19,424 | 8,987 |  |
|  | Công trình XHH |  | 19,424 | 8,987 |  |
| 1 | Hẻm 106 Đường Lê Đình Kỳ |  | 160 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 2 | Hẻm 3186 Đường Quốc lộ 51 |  | 160 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 3 | Hẻm 67/2/8 Đường Tân Hiệp |  | 200 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 4 | Hẻm 3124/2 Đường Quốc lộ 51 |  | 160 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 5 | Hẻm 19 Đường Phan Văn Lượm |  | 160 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 6 | Hẻm 8 Đường Phan Văn Lượm |  | 160 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 7 | Hẻm 21 Đường Phan Văn Lượm |  | 192 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 8 | Hẻm 3 Đường Lê Hoàng Cầu |  | 160 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 9 | Đường Trần Thị Hóa |  | 200 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 10 | Hẻm 39 Đường Phước Bình |  | 140 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 11 | Hẻm 23 Đường Nguyễn Văn Khỏe |  | 160 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 12 | Hẻm 47 đường Lê Đình Kỳ |  | 180 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 13 | Mở rộng Đường Thân Văn Oanh |  | 800 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 14 | Mở rộng Đường Mai Văn Quả | 9841/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 | 4,097 | 1,390 | UBND xã Phước Thái |
| 15 | Mở rộng Đường Nguyễn Văn Bé |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 16 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Phước Thái |  | 11,495 | 6,897 | UBND xã Phước Thái |
| 17 | Mở rộng Đường Trương Văn Hoàng |  | 1,000 | 50 | UBND xã Phước Thái |
|  | Công trình trên địa bàn xã Tân Hiệp |  | 78,619 | 19,633 |  |
|  | Công trình XHH |  | 78,619 | 19,633 |  |
| 1 | Đường Nguyễn Thị Mai xã Tân Hiệp | 85 /QĐ-UBND ngày 14/01/2021 | 639 | 639 | UBND xã Phước Thái |
| 2 | Đường Nguyễn Văn Công xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 3 | Đường khu Láng Đế xã Tân Hiệp | 9820/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 6,931 | 2,527 | UBND xã Phước Thái |
| 4 | Đường khu Quảng Ngãi |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 5 | Hẻm 15 Đường liên ấp 1 - 5 xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 6 | Hẻm 33/10 Đường liên ấp 1 - 5 xã Tân Hiệp |  | 160 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 7 | Đường ấp 4 (hẻm 331 đường Tân Hiệp; hẻm 55 đường số 1) xã Tân Hiệp | 8750/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 | 1,531 | 601 | UBND xã Phước Thái |
| 8 | Hẻm 33 Đường liên ấp 1 - 5 xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 9 | Đường ấp 4 (hẻm 134 Đường số 1; hẻm 122 đường số 3) xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 10 | Hẻm 128 Đường số 4, hẻm 84 đường số 5 xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 11 | Hẻm 320 Đường số 4, hẻm 168 đường số 5 xã Tân Hiệp |  | 200 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 12 | Đường vào suối Tân Hiệp xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 13 | Hẻm 8 đường khu Láng Đế xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 14 | Hẻm 15 đường khu Quãng Ngãi , xã Tân Hiệp | 8751/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 | 1,314 | 516 | UBND xã Phước Thái |
| 15 | Hẻm 430 Đường Tân Hiệp xã Tân Hiệp | 118 /QĐ-UBND ngày 15/01/2021 | 492 | 492 | UBND xã Phước Thái |
| 16 | Hẻm 13/6 - hẻm 13 đường số 1 xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 17 | Hẻm 31 Đường liên ấp 1 - 5 xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 18 | Hẻm 31/5 Đường liên ấp 1 - 5 xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 19 | Đường ấp 6 (hẻm 12 Đường số 1; hẻm 18 đường số 2) xã Tân Hiệp |  | 160 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 20 | Hẻm 132/8 - hẻm 132 đường Tân Hiệp xã Tân Hiệp |  | 140 | 20 | UBND xã Phước Thái |
| 21 | Hẻm 373 Đường Tân Hiệp |  | 480 | 20 | UBND xã Phước Thái |
| 22 | Hẻm 33/14 Đường liên ấp 1 - 5 xã Tân Hiệp |  | 140 | 20 | UBND xã Phước Thái |
| 23 | Hẻm 33/6 Đường liên ấp 1 - 5 xã Tân Hiệp |  | - | 20 | UBND xã Phước Thái |
| 24 | Hẻm 12/12 Đường số 9 xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 25 | Hẻm 13 đường khu Quảng Ngãi xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 26 | Hẻm 373/1 Đường khu Láng Đế xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 27 | Hẻm 7, hẻm 15 đường khu Láng Đế xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 28 | Hẻm 432/1 Đường Tân Hiệp, Hẻm 432/2 Đường Tân Hiệp |  | 200 | 20 | UBND xã Phước Thái |
| 29 | Hẻm 446/1 Đường Tân Hiệp |  | 160 | 20 | UBND xã Phước Thái |
| 30 | Hẻm 45 Đường liên ấp 1 - 5 xã Tân Hiệp |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 31 | Nâng cấp đường Phan Văn Long xã Tân Hiệp |  | 1,800 | 20 | UBND xã Phước Thái |
| 32 | Nâng cấp đường Trần Văn Phát xã Tân Hiệp |  | 1,600 | 20 | UBND xã Phước Thái |
| 33 | Nâng cấp đường Nguyễn Thị Mai xã Tân Hiệp (đoạn từ đường Tân Hiệp đến đường D5) | 9154/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 | 4,263 | 1,537 | UBND xã Phước Thái |
| 34 | Nâng cấp đường Võ Thị Nhạn xã Tân Hiệp |  | 1,800 | 20 | UBND xã Phước Thái |
| 35 | Nâng cấp đường Nguyễn Thi Nhẫn xã Tân Hiệp (từ đường D1 đến đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường) | 9155/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 | 13,832 | 5,088 | UBND xã Phước Thái |
| 36 | Nâng cấp đường Nguyễn Văn Bình xã Tân Hiệp |  | 1,600 | 20 | UBND xã Phước Thái |
| 37 | Nâng cấp đường Đinh Phú Sĩ, xã Tân Hiệp | 9157/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 | 12,515 | 4,445 | UBND xã Phước Thái |
| 38 | Nâng cấp đường Lê Đi xã Tân Hiệp |  | 1,200 | 20 | UBND xã Phước Thái |
| 39 | Nâng cấp Hẻm 330 đường Tân Hiệp, xã Tân Hiệp | 9971/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 9,751 | 3,318 | UBND xã Phước Thái |
| 40 | Nâng cấp đường Nguyễn Văn Công xã Tân Hiệp |  | 1,200 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 41 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tân Hiệp |  | 14,511 | - | UBND xã Phước Thái |
| 42 | Đường dây hạ thế sau các TBA khu trung tâm xã Tân hiệp |  | 2,000 | 50 | UBND xã Phước Thái |
|  | Công trình trên địa bàn xã Phước Bình |  | 33,499 | 5,575 |  |
|  | Công trình XHH |  | 33,499 | 5,575 |  |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa đường liên ấp 4-5 xã Phước Bình |  | 1,541 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 2 | Nâng cấp, sửa chữa hẻm 702 ấp 7 xã Phước Bình |  | 1,519 | 437 | UBND xã Phước Thái |
| 3 | Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 2937 ấp 2 - 3, xã Phước Bình |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 4 | Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 2937 ấp 2, xã Phước Bình | 8753/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 | 3,517 | 1,273 | UBND xã Phước Thái |
| 5 | Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 305 ấp 3 xã Phước Bình |  | 3,600 | 1,440 | UBND xã Phước Thái |
| 6 | Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 259 - ranh tỉnh Bà rịa Vũng Tàu xã Phước Bình |  | 1,000 | 150 | UBND xã Phước Thái |
| 7 | Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 2989, xã Phước Bình | 8753/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 | 3,286 | 1,154 | UBND xã Phước Thái |
| 8 | Đường hẻm 164 (liên ấp 1-2), xã Phước Bình |  | - | - | UBND xã Phước Thái |
| 9 | Đường hẻm 145 tổ 3-4 ấp 3, xã Phước Bình |  | 1,000 | - | UBND xã Phước Thái |
| 10 | Đường hẻm 5 đường liên ấp 1-3, xã Phước Bình | 9903/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 | 1,531 | 571 | UBND xã Phước Thái |
| 11 | Đường điện hạ thế hẻm 313 tổ 4+5 ấp 5 xã Phước Bình |  | 350 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 12 | Đường hẻm tổ 12 ấp 1 (Hẻm 134) xã Phước Bình |  | 300 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 13 | Đường hẻm tổ 10 ấp 1 xã Phước Bình ( hẻm 272 đường Phước Bình) |  | 640 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 14 | Đường tổ 11 ấp 3 xã Phước Bình (Hẻm 2937/97) |  | 340 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 15 | Đường tổ 8 ấp 3 ( Hẻm 219, đường vào nghĩa địa ấp 3) xã Phước Bình |  | 218 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 16 | Hẻm 299 đường ranh BRVT |  | 240 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 17 | Đường Tổ 1 ấp 4 xã Phước Bình (Hẻm 105 đường ranh BRVT) |  | 218 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 18 | Đường tổ 3, tổ 4 ấp 3 ( Hẻm 145, đường cổng NHV ấp) xã Phước Bình |  | 160 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 19 | Đường hẻm 313 tổ 4 tổ 5 ấp 5 đấu nối tiêp xã Phước Bình |  | 189 | 50 | UBND xã Phước Thái |
| 20 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Phước Bình |  | 12,890 | - | UBND xã Phước Thái |
| 21 | Đường hẻm 386 đấu nối 2 nhánh tổ 6 và tổ 9 ấp 5 xã Phước Bình |  | 960 | 50 | UBND xã Phước Thái |
|  | Công trình trên địa bàn xã Bàu Cạn |  | 45,489 | 8,602 |  |
|  | Công trình XHH |  | 45,489 | 8,602 |  |
| 1 | Hẻm 126 Đường Bàu Cạn - Tân Hiệp | 9045/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 | 1,429 | 535 | UBND xã Long Phước |
| 2 | Hẻm 712 Đường Bàu Cạn |  | 1,360 | - | UBND xã Long Phước |
| 3 | Hẻm 770 Đường Bàu Cạn | 4296/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 3,560 | 1,225 | UBND xã Long Phước |
| 4 | Hẻm 130 Đường Bàu Cạn - Tân Hiệp | 9029/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 | 1,196 | 429 | UBND xã Long Phước |
| 5 | Hẻm 138 Đường Bàu Cạn - Tân Hiệp | 9044/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 | 1,480 | 531 | UBND xã Long Phước |
| 6 | Hẻm 447 Đường Bàu Cạn | 4294/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 1,199 | 436 | UBND xã Long Phước |
| 7 | Hẻm 523 Đường Bàu Cạn (tổ 3 ấp 5) |  | 1,000 | - | UBND xã Long Phước |
| 8 | Hẻm 26 + Hẻm 540 Đường liên ấp 4,5 xã Bàu Cạn |  | 740 | - | UBND xã Long Phước |
| 9 | Hẻm 456 Đường Bàu Cạn |  | 1,382 | - | UBND xã Long Phước |
| 10 | Hẻm 749 Đường Bàu Cạn |  | 1,254 | - | UBND xã Long Phước |
| 11 | Hẻm 751/2 Đường Bàu Cạn |  | 4,591 | - | UBND xã Long Phước |
| 12 | Hẻm 139 đường Cây Cày - Suối Le, xã Bàu Cạn | 5683/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 | 4,591 | 1,836 | UBND xã Long Phước |
| 13 | Hẻm 540 đường Bàu Cạn, xã Bàu Cạn | 9043/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 | 1,835 | 719 | UBND xã Long Phước |
| 14 | Hẻm 95 đường Ngã 3 Cây Cầy - Suối le |  | 1,543 | - | UBND xã Long Phước |
| 15 | Hẻm 55 Đường Cây Cày đi Suối Le |  | 1,400 | - | UBND xã Long Phước |
| 16 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bàu Cạn |  | 9,147 | - | UBND xã Long Phước |
| 17 | Hẻm 16/2 đường suối Tân Hiệp, xã Bàu Cạn | 9645/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 2,545 | 944 | UBND xã Long Phước |
| 18 | Hẻm 22 đường khu Láng Đế, xã Bàu Cạn | 9650/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 1,820 | 692 | UBND xã Long Phước |
| 19 | Hẻm 46 Đường ngã 3 Cây Cầy - Suối Le | 9653/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 3,187 | 1,205 | UBND xã Long Phước |
| 20 | Đường điện hạ thế tổ 3, ấp 8 xã Bàu Cạn | 121 /QĐ-UBND ngày 15/01/2021 | 230 | 50 | UBND xã Long Phước |
| A.3.3 | NGUỒN KẾT DƯ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  | 1,852,919 | 440,000 |  |
|  | Các dự án khởi công mới 2021 - 2025 |  | 1,852,919 | 440,000 |  |
|  | Công trình giáo dục |  | 9,541 | 9,541 |  |
| 1 | Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Long Thành |  | 9,541 | 9,541 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
|  | Công trình Văn hóa - Trụ sở |  | 233,398 | 65,221 |  |
| 1 | Xây dựng nhà Văn hóa ấp 2 xã An Phước |  | 7,737 | 7,737 | UBND xã An Phước |
| 2 | Xây dựng nhà Văn hóa ấp 6 xã An Phước |  | 7,737 | 7,737 | UBND xã An Phước |
| 3 | Xây dựng nhà Văn hóa ấp 8 xã An Phước |  | 8,850 | 8,850 | UBND xã An Phước |
| 4 | Xây dựng nhà Văn hóa khu Phước Hải |  | 12,777 | - | UBND xã Long Thành |
| 5 | Xây dựng nhà Văn hóa khu Văn Hải |  | 14,900 | - | UBND xã Long Thành |
| 6 | Xây dựng Nhà văn hóa ấp Suối Trầu xã Lộc An | 5544/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 | 5,871 | 5,871 | UBND xã Long Thành |
| 7 | Xây dựng Nhà văn hóa ấp Hàng Gòn xã Lộc An | 5549/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 | 4,374 | 4,374 | UBND xã Long Thành |
| 8 | Xây dựng Nhà văn hóa ấp An Lâm, xã Long An |  | 8,000 | 8,000 | UBND xã Long Thành |
| 9 | Xây dựng Nhà văn hóa khu 14 xã Long Đức |  | 8,500 | 8,500 | UBND xã Bình An |
| 10 | Xây dựng Nhà văn hóa khu 15 xã Long Đức |  | 8,500 | 8,500 | UBND xã Bình An |
| 11 | Sửa chữa Trụ sở HĐND - UBND huyện Long Thành |  | 10,000 | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 12 | Sửa chữa, chỉnh trang Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao |  | 100,000 | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 13 | Dự án Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - Viễn thông huyện Long Thành |  | 18,000 | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 14 | Sửa chữa Ngân hàng chính sách huyện |  | 1,998 | 1,998 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 15 | Xây dựng tường rào nhà Văn hóa dân tộc Chăm, xã Bình Sơn |  | 1,234 | 1,234 | UBND xã Long Thành |
| 16 | Xây dựng nhà Văn hóa ấp An Bình, xã Bình An |  | 6,300 | 100 | UBND xã Bình An |
| 17 | Xây dựng nhà Văn hóa ấp Sa Cá, xã Bình An |  | 7,900 | 100 | UBND xã Bình An |
| 18 | Xây dựng mới hàng rào Nhà văn hóa dân tộc Chơ ro xã Phước Bình |  | 720 | 720 | UBND xã Phước Thái |
|  | Công trình giao thông, hạ tầng |  | 1,609,980 | 365,238 |  |
| 1 | Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A) huyện Long Thành | 512/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 | 1,027,000 | 229,631 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Hạ tầng khu Tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành | 5999/QĐ-UBND ngày 9/6/2023 | 364,722 | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Hệ thống đèn chiếu sáng Đường Ngã ba Cây Cày - Suối Le xã Bàu Cạn | 9657/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 7,047 | 4,523 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Hệ thống đèn chiếu sáng Đường Bàu Cạn - Suối Trầu | 9648/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 5,942 | 5,285 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 5 | Hệ thống đèn chiếu sáng Đường Bàu Cạn - Suối Trầu - Cẩm Đường | 9651/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 11,659 | 11,429 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 6 | Hệ thống chiếu sáng đường Cầu Mên (đoạn từ ĐT.769 đến Hương lộ 10) | 9652/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 10,160 | 9,105 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 7 | Hệ thống đèn chiếu sáng Đường Sa Cá xã Bình An | 9658/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 4,144 | 3,832 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 8 | Hệ thống đèn chiếu sáng Đường Phước Bình (đoạn từ khu dân tộc Chơ ro đến cuối tuyến) | 9646/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 7,601 | 6,734 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 9 | Bổ sung hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Long Đức |  | 11,982 | 11,982 | UBND xã Bình An |
| 10 | Mương thoát nước ấp An Viễng xã Bình An | 10060/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 | 5,840 | 5,472 | UBND xã Bình An |
| 11 | Xây dựng mương thoát nước đường Thanh Bình xã Lộc An |  | 5,064 | 5,064 | UBND xã Long Thành |
| 12 | Xây dựng mương thoát nước đường Bình Lâm - Bưng Cơ xã Lộc An |  | 6,862 | 100 | UBND xã Long Thành |
| 13 | Xây dựng mương thoát nước đường Bưng Cơ xã Lộc An |  | 12,766 | 100 | UBND xã Long Thành |
| 14 | Bổ sung hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Lộc An |  | 6,000 | 6,000 | UBND xã Long Thành |
| 15 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long An | 9833/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 | 8,205 | 5,744 | UBND xã Long Thành |
| 16 | Hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tam An | 9834/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 | 3,812 | 2,668 | UBND xã An Phước |
| 17 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã An Phước |  | 14,251 | 8,551 | UBND xã An Phước |
| 18 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long Đức |  | 14,717 | 8,830 | UBND xã Bình An |
| 19 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Lộc An |  | 433 | 217 | UBND xã Long Thành |
| 20 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bình Sơn |  | 10,607 | 6,364 | UBND xã Long Thành |
| 21 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tân Hiệp |  | 14,511 | 8,707 | UBND xã Phước Thái |
| 22 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bàu Cạn |  | 9,147 | 5,488 | UBND xã Long Phước |
| 23 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Phước Bình |  | 12,890 | 7,720 | UBND xã Phước Thái |
| 24 | Nâng cấp đường và mương thoát nước tuyến đường ấp 1 - 9 xã Bình Sơn |  | 5,964 | 100 | UBND xã Long Thành |
| 25 | Nâng cấp đường và mương thoát nước tuyến đường ấp 8 xã Bình Sơn |  | 6,581 | 100 | UBND xã Long Thành |
| 26 | Nâng cấp đường và mương thoát nước Hẻm 238 đường ĐT.769, xã Bình Sơn |  | 2,576 | 50 | UBND xã Long Thành |
| 27 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Tam An giai đoạn 2 |  | 8,155 | 100 | UBND xã An Phước |
| 28 | Sửa chữa đường và mương thoát nước các tuyến đường ấp 1 xã Tam An |  | 5,461 | 5,461 | UBND xã An Phước |
| 29 | Sửa chữa đường và mương thoát nước các tuyến đường ấp 2 xã Tam An |  | 3,289 | 3,289 | UBND xã An Phước |
| 30 | Sửa chữa đường và mương thoát nước các tuyến đường ấp 3, ấp 5 xã Tam An |  | 2,592 | 2,592 | UBND xã An Phước |
| A.3.4 | CÁC CÔNG TRÌNH CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ LỚN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN KHÁC (NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT LỢI THẾ VÀ NGUỒN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG) |  | 19,417,318 | 6,158,810 |  |
| 1 | Đường Trần Phú (đường N7) đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường tỉnh ĐT 771 huyện Long Thành | 9177/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 1,352,000 | 10,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Nâng cấp đường Hương lộ 21 |  | 511,166 | 460,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Đường Nguyễn Du |  | 1,256,480 | 120,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Trần Phú đến đường 25A) | 10413/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 | 1,294,773 | 800,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 5 | Đường Chu Văn An ra Phạm Văn Đồng và đoạn từ TTVH.TT huyện ra hẻm 224 xã An Phước. |  | 85,000 | 32,756 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 6 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (Đoạn từ Võ Thị Sáu đến Vũ Hồng Phô) thị trấn Long Thành. |  | 105,558 | 58,204 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 7 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Võ Thị Sáu đến đường Vũ Hồng Phô) xã Long Đức | 6570/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 | 78,355 | 79,355 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 8 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hai Bà Trưng đến chợ Long Thành) Thị trấn Long Thành |  | 110,000 | 110,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 9 | Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A) huyện Long Thành | 512/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 | 1,027,000 | 372,752 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 10 | Trụ sở Công an Thị trấn Long Thành |  | 15,000 | 15,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 11 | Trụ sở Công an xã Phước Thái |  | 15,000 | 15,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 12 | Trụ sở Công an xã Phước Bình |  | 15,000 | 15,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 13 | Trụ sở HĐND-UBND xã Tân Hiệp |  | 69,100 | 68,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 14 | Trụ sở HĐND-UBND xã Long Phước |  | 66,606 | 66,106 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 15 | Trường Tiểu học Tân Thành |  | 79,205 | 69,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 16 | Trường Mầm non Tân Thành, xã Bàu Cạn |  | 60,068 | 30,068 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 17 | Trụ sở HĐND-UBND xã Long Đức |  | 68,640 | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 18 | Trụ sở HĐND-UBND xã Bình An |  | 68,887 | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 19 | Trụ sở HĐND-UBND xã Bàu Cạn |  | 71,556 | - | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 20 | Trường Trung học cơ sở An Phước (phân hiệu ấp 7) |  | 31,000 | 30,900 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 21 | Trường Tiểu học Tam An (phân hiệu ấp 5) |  | 31,000 | 30,900 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 22 | Nâng cấp đường liên ấp 1 - 3 xã Phước Bình |  | 40,000 | 39,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 23 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Cẩm Đường |  | 10,000 | 7,000 | UBND xã Xuân Đường |
| 24 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bình An |  | 10,000 | 7,000 | UBND xã Bình An |
| 25 | Đường Tân Hiệp |  | 496,000 | 497,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 26 | Đường Bàu Cạn |  | 671,000 | 672,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 27 | Hạ tầng Khu tái định cư tại thị trấn Long Thành (47,0137ha). |  | 1,649,000 | 1,650,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 28 | Khu Tái định cư xã Tân Hiệp (giai đoạn 2) 20ha |  | 130,000 | 31,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 29 | Khu Tái Định cư Long Đức (35,5ha) |  | 305,675 | 103,675 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 30 | Hạ tầng khu Tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành | 5799/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 | 288,476 | 193,986 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 31 | Hạ tầng khu Tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành | 5999/QĐ-UBND ngày 9/6/2023 | 364,722 | 308,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 32 | Đường Long Đức - Lộc An |  | 267,345 | 237,053 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 33 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Tam An giai đoạn 2 |  | 8,155 | 8,055 | UBND xã An Phước |
| 34 | Khu Công viên vào Sân Bay Quốc tế Long Thành xã Lộc An |  | 20,000 | 21,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| A.4 | NGÂN SÁCH TỈNH (từ nguồn HTMT cho cấp huyện cũ) |  | 421,219 | 80,398 |  |
| 1 | Trường TH Long Thành C, xã Long Đức | 158/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 | 71,219 | 49,106 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Đường Long Đức - Lộc An |  | 350,000 | 31,292 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| A.5 | NGUỒN VỐN DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ |  | 79,771 | 79,771 |  |
| 1 | Xây dựng tuyến đường QH1 (đoạn 1 và đoạn 3) tại xã An Phước, xã Long Đức |  | 79,771 | 79,771 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |