| Phụ lục III.6 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2020 (nếu có) | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Chủ đầu tư (hoặc cơ quan theo dõi danh mục đối với các dự án đã tất toán) |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | TỔNG SỐ |  | 8,265,352 | 40,500 | 2,908,005 |  |
| I |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 |  | 3,789,659 | - | 1,543,911 |  |
|  | 7-Giáo dục |  | Giáo dục (26 dự án) |  | 665,985 | - | 437,974 | - |
| 1 |  |  | Cải tạo, sửa chữa trường THCS Vĩnh Thanh | 5764/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 11,781 |  | 5,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 2 |  |  | Cải tạo, sửa chữa trường MN Hiệp Phước | 5765/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 2,340 |  | 850 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 3 |  |  | Cải tạo, sửa chữa Trường TH Vĩnh Thanh 2 | 5633/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 7,866 |  | 3,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 4 |  |  | Đầu tư hoàn chỉnh trường TH Vĩnh Thanh 1 (Cơ sở Ấp Hòa Bình) | 5887/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 28,339 |  | 10,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 5 |  |  | Cải tạo, sửa chữa trường TH Phú Hữu | 5667/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 5,324 |  | 5,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 6 |  |  | Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Phú Hữu | 5668/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 4,115 |  | 3,050 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 7 |  |  | Trường THCS Long Tân (gđ 2) | 5746/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 20,909 |  | 13,849 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 8 |  |  | Sửa chữa trường MN Nhơn Nghĩa | 5779/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 6,057 |  | 2,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 9 |  |  | Trường MN Long Thọ 2 | 7384/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 38,168 |  | 25,625 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 10 |  |  | Trường THCS Long Thọ 2 | 4160/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 | 94,717 |  | 87,800 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 11 |  |  | Cải tạo, sửa chữa Trường TH Long Thọ cơ sở 1 và cơ sở 3, huyện Nhơn Trạch | 5623/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 6,231 |  | 2,200 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 12 |  |  | Trường mẫu giáo Phú Hội | 1716/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 | 30,600 |  | 20,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 13 |  |  | Mở rộng Trường THCS Hiệp Phước | 5888/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 21,673 |  | 13,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 14 |  |  | Mở rộng Trường THCS Phú Hội | 6214/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 | 44,686 |  | 40,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 15 |  |  | Trường TH Long Thọ 2 | 3188/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 | 93,211 |  | 58,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 16 |  |  | Mở rộng trường THCS Đại Phước | 1887/QĐ-UBND ngày 01/06/2021 | 22,750 |  | 25,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 17 |  |  | Trường Mầm non Phú Hữu ấp Câu Kê | 5669/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 10,123 |  | 9,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 18 |  |  | Trường Tiểu học Đại Phước | 5515/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 | 14,166 |  | 13,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 19 |  |  | XD 4 phòng học trường MN Hiệp Phước | 3701/QĐ-UBND ngày 19/09/2022 | 8,117 |  | 7,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 20 |  |  | Sửa chữa trường TH Phú Thạnh | 5766/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 10,256 |  | 6,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 21 |  |  | Trường TH Phước An (ấp Vũng Gấm) | 2381/QĐ-UBND ngày 28/05/2019 | 41,909 |  | 45,684 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 22 |  |  | Trường TH Long Tân (giai đoạn 2) | 7296/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 11,429 |  | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 23 |  |  | Trường TH Phước Thiền 2 (cơ sở 2) | 7236/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 33,926 |  | 2,316 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 24 |  |  | Trường TH Phước Thiền 2 (giai đoạn 2) | 7386/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 23,940 |  | 1,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 25 |  |  | SC trường THCS Phước Thiền | 7385/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 32,530 |  | 3,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 26 |  |  | Mở rộng trường Tiểu học Phú Đông | 3118/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 | 40,822 |  | 33,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
|  | 17-Giao thông |  | Giao thông (24 dự án) |  | 1,744,465 | - | 514,662 |  |
| 27 |  |  | Nâng cấp mở rộng đường số 2 | 5099/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 | 359,909 |  | 171,900 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 28 |  |  | Đường 25C đoạn 2 (từ đường số 9 đến HL19) | 5306/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 | 749,757 |  | 30,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 29 |  |  | Nâng cấp trải nhựa đường D9 | 4884/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 | 160,000 |  | 31,800 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 30 |  |  | Đường liên xã Hiệp Phước - Long Thọ | 7262/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 6,524 |  | 4,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 31 |  |  | Đường nối N1 (khu TĐC Hiệp Phước 3 đến đường Hùng Vương) | 5305/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 11,435 |  | 9,550 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 32 |  |  | Nâng cấp đường Cây Dầu | 5785/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 30,260 |  | 15,497 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 33 |  |  | Nâng cấp mở rộng đường Võ Thị Sáu xã Phú Đông (đoạn từ đường Hùng Vương đến chùa Pháp Vân) | 7258/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 14,961 |  | 7,894 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 34 |  |  | Mở rộng đường Trần Nam Trung (dốc 30) xã Phú Đông | 3681/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 | 8,100 |  | 7,385 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 35 |  |  | Đường Lê Hồng Phong nối dài, huyện Nhơn Trạch | 5687/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 231,138 |  | 169,423 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 36 |  |  | Đường Chắn nước nối dài đến KCN 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | 5884/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 4,809 |  | 4,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 37 |  |  | Đường từ nhà máy nước formosa đến KCN 1 | 2440/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 | 14,760 |  | 2,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 38 |  |  | Đường Ranh khu TĐC Hiệp Phước 3 | 2247/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 | 21,605 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 39 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Hùng Vương đoạn còn lại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch | 5442/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 | 8,000 |  | 6,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 40 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Hùng Vương (đoạn qua ấp thống nhất, ấp đại thắng, ấp chính Nghĩa và ấp Thành Công) xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch | 5440/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 | 8,000 |  | 6,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 41 |  |  | Nâng cấp đường liên ấp 1-2 xã Long Thọ | 650/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 8,107 |  | 6,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 42 |  |  | Mương thoát dọc đường Hùng Vương đoạn ấp Bà Trường xã Phước An | 7958/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 | 14,350 |  | 12,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 43 |  |  | Mương thoát dọc đường Hùng Vương đoạn ấp Bàu Bông xã Phước An | 7959/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 | 14,750 |  | 12,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 44 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Hùng Vương đoạn ấp Quới Thạnh, xã Phước An | 7255/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 10,000 |  | 3,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 45 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Hùng Vương đoạn từ cổng văn hóa ấp 5 Long Thọ đến giáp ranh xã Phước An | 7290/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 10,000 |  | 5,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 46 |  |  | Lát gạch vỉa hè đường Hùng Vương, đoạn qua xã Long Thọ | 3685/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 | 15,000 |  | 8,813 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 47 |  |  | Lát gạch vỉa hè đường Hùng Vương, đoạn qua xã Phước An | 3684/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 | 15,000 |  | - | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 48 |  |  | Lát gạch vỉa hè đường Hùng Vương, đoạn qua xã Vĩnh Thanh | 3686/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 | 15,000 |  | - | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 49 |  |  | Lát gạch vỉa hè đường Hùng Vương, đoạn qua xã Đại Phước | 3687/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 | 3,000 |  | - | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 50 |  |  | Lát gạch vỉa hè đường Hùng Vương, đoạn qua xã Phú Đông | 3688/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 | 10,000 |  | - | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
|  | 18-Cấp nước, thoát nước |  | Cấp, thoát nước (7 dự án) |  | 61,090 | - | 26,987 |  |
| 51 |  |  | Hệ thống cấp nước xã Phú Đông | 7337/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 14,913 |  | 13,800 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 52 |  |  | Mương thoát nước hạ lưu liên ấp 1-2 TT Hiệp Phước | 7287/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 4,000 |  | 3,400 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 53 |  |  | Mương thoát nước hạ lưu cổng văn hóa ấp 4 - thị trấn Hiệp Phước | 7288/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 7,700 |  | 6,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 54 |  |  | Mương thoát nước hạ lưu đường Hùng Vương đoạn Km30+786 xã Phú Đông | 7260/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 5,176 |  | 1,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 55 |  |  | Hệ thống cấp nước Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | 7335/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 13,409 |  | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 56 |  |  | Mương thoát nước hạ lưu đường HV đoạn Km31+881 xã Phú Đông | 7259/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 3,193 |  | 587 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 57 |  |  | Hệ thống cấp nước xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch | 7336/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 12,699 |  | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
|  | 9- QLNN |  | Quản lý Nhà nước (7 dự án) |  | 1,103,176 | - | 550,888 |  |
| 58 |  |  | ĐTXD mới nhà làm việc UBMTTQVN và các đoàn thể CT-XH huyện + SC, cải tạo trụ sở làm việc Huyện ủy Nhơn Trạch | 3438/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 15,725 |  | 5,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 59 |  |  | Hạ tầng TĐC Phước Thiền (trả nợ Quỹ đầu tư phát triển) | 3297/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 |  |  | 50,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 60 |  |  | Hạ tầng TĐC Phước An | 3637/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 | 489,788 |  | 255,028 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 61 |  |  | Hạ tầng TĐC Phú Hội | 242/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 | 392,407 |  | 234,760 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 62 |  |  | Hạ tầng TĐC Vĩnh Thanh | 784/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 200,000 |  | 100 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 63 |  |  | Hàng rào trụ sở UBND xã Phú Đông | 4706/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | 1,663 |  | 1,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 64 |  |  | Nâng cấp, SC trụ sở và mở rộng phòng làm việc UBND xã Phước Khánh | 5857/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 3,593 |  | 4,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
|  |  |  | An ninh (5 dự án) |  | 32,940 | - | 29,100 |  |
| 65 |  |  | Trụ sở Công an xã Phước An | 5763/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 6,125 |  | 3,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 66 |  |  | Trụ sở công an xã Long Tân | 7795/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | 5,205 |  | 6,600 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 67 |  |  | Trụ sở công an xã Phú Hữu | 4251/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 7,209 |  | 6,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 68 |  |  | Trụ sở CA xã Phú Hội | 7254/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 6,667 |  | 6,200 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 69 |  |  | Trụ sở công an xã Phước Khánh | 426/QĐ-UBND ngày 25/04/2022 | 7,734 |  | 6,600 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
|  | 10-Quốc phòng |  | Quốc phòng (3 dự án) |  | 26,104 | 0 | 23,200 |  |
| 70 |  | 7004686 | XD nhà huấn luyện Đại đội DQCĐ, khu HL điều lệnh và các hạng mục phụ trợ SSCĐ | 5778/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 14,978 |  | 14,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 71 |  |  | Trụ sở BCH quân sự xã Phú Thạnh | 4455/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 | 2,317 |  | 2,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 72 |  |  | Chốt dân quân thường trực khu công nghiệp Ông Kèo | 7297/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 8,809 |  | 7,200 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
|  | 12-Văn hóa |  | Văn hóa (02) |  | 28,945 | - | 14,000 |  |
| 73 |  |  | Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Vĩnh Thanh | 3432/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 | 17,575 |  | 8,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 74 |  |  | Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Phú Hội | 4850/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 | 11,370 |  | 6,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
|  |  |  | Quy hoạch (8) |  | 51,638 | - | 16,800 |  |
| 75 |  |  | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 1 | 406/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 | 5,578 |  | 3,200 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 76 |  |  | QH phân khu 6.2 theo điều chỉnh QH chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050 | 328/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 | 8,376 |  | 3,900 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 77 |  |  | QH phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 2.1 theo điều chỉnh QH chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050 | 329/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 | 5,369 |  | 2,100 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 78 |  |  | QH phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 2.2 theo điều chỉnh QH chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050 | 330/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 | 4,172 |  | 1,200 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 79 |  |  | QH phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 2.3 theo điều chỉnh QH chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050 | 407/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 | 4,526 |  | 900 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 80 |  |  | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 4 | 5045/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 | 6,992 |  | 1,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 81 |  |  | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 7 | 5038/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 | 7,669 |  | 1,800 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 82 |  |  | QH phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 6.1 theo điều chỉnh QH chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050 | 5040/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 | 8,956 |  | 2,200 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| II |  |  | Dự án mới trong giai đoạn 2021-2025 |  | 4,435,438 | 40,500 | 1,355,774 |  |
|  | 7-Giáo dục |  | Giáo dục (26) |  | 1,156,900 | - | 199,400 |  |
| 1 |  |  | Trường Tiểu học Phú Đông | 3702/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | 70,506 |  | 30,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 2 |  |  | Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phước Thiền | 5947/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 9,285 |  | 7,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 3 |  |  | Trường MG Phước Thiền (cơ sở 1) | 3695/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 14,900 |  | 10,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 4 |  |  | Trường MG Phước Thiền (cơ sở 2) | 3694/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | 10,217 |  | 8,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 5 |  |  | Trường TH Phước Lai (Cải tạo, sửa chữa khối cũ) | 5393/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 6,543 |  | 6,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 6 |  |  | Mở rộng trường MN Phước Long | 3774/QĐ-UBND ngày 26/08/2022 | 6,770 |  | 6,400 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 7 |  |  | Trường MN Vĩnh Thanh ấp Thành Công 1 (xây thêm 04 phòng học) | 5406/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 10,303 |  | 9,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 8 |  |  | Trường MN Phước An (Cải tạo, sửa chữa) | 4710/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 10,505 |  | 8,200 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 9 |  |  | Trường Mầm non Phước An 2 | 4709/QĐ-UBND ngày 31/11/2021 | 31,448 |  | 20,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 10 |  |  | Trường TH Phước Khánh (Xây dựng thêm 15 phòng học trong khuôn viên đất hiện hữu) (giai đoạn 2) | 5916/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 14,994 |  | 14,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 11 |  |  | Trường TH Long Tân (Cải tạo, sửa chữa khối cũ) | 5392/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 4,691 |  | 4,100 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 12 |  |  | Đầu tư hoàn chỉnh TH Phú Đông ấp Giồng Ông Đông | 4685/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 | 20,785 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 13 |  |  | Trường MN Phú Đông | 3698/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 31,882 |  | 4,600 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 14 |  |  | Trường mầm non Đại Phước | 3692/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 95,549 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 15 |  |  | Trường tiểu học Đại Phước | 3693/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 120,034 |  | 10,900 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 16 |  |  | Trường mầm non Phú Hữu | 3704/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 87,731 |  | 7,300 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 17 |  |  | Trường tiểu học Phú Hữu | 3703/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 95,017 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 18 |  |  | Trường Tiểu Học Long Thọ 3 | 3798/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 100,214 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 19 |  |  | Trường Mầm non Long Thọ 3 | 3797/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 91,199 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 20 |  |  | Trường THCS Long Thọ 3 | 3799/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 103,705 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 21 |  |  | Trường Tiểu học thị trấn Hiệp Phước 2 | 3800/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 68,797 |  | 11,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 22 |  |  | Trường THCS thị trấn Hiệp Phước 2 | 3801/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 93,755 |  | 3,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 23 |  |  | Nâng cấp, SC trường THCS Phước Khánh | 2132/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 | 10,643 |  | 17,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 24 |  |  | Đầu tư hoàn chỉnh trường TH Phú Hội | 3433/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 | 14,923 |  | 12,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 25 |  |  | Cải tạo, sửa chữa trường THCS Dương Văn Thì | 2422/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 13,644 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 26 |  |  | Mở rộng trường mầm non Phú Đông | 2208/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 18,860 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
|  | 9- QLNN |  | Quản lý nhà nước (10) |  | 558,554 | 40,500 | 147,249 |  |
| 27 |  |  | Hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư Hiệp Phước 3 (Giai đoạn 2), huyện Nhơn Trạch (Điều chỉnh) | 4586/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 | 250,000 | 40,000 | 76,049 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 28 |  |  | Cải tạo, nâng cấp trụ sở phòng Tài chính - Kế hoạch | 3714/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 11,330 |  | 10,200 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 29 |  |  | Sửa chữa, cải tạo UBND xã Phú Thạnh và Một cửa xã | 3718/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 10,418 |  | 7,300 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 30 |  |  | Xây mới Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhơn Trạch | 3715/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 36,838 | 500 | 5,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 31 |  |  | Trung tâm Hành chính xã Đại Phước | 3802/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 126,608 | 0 | 5,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 32 |  |  | Trung tâm Hành chính thị trấn Hiệp Phước | 3803/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 62,248 |  | 4,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 33 |  |  | Trụ sở BCHQS xã và văn phòng một cửa, kết hợp cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Phú Hữu | 2209/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 14,126 |  | 4,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 34 |  |  | Trụ sở BCHQS xã và cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Vĩnh Thanh | 3459/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 11,691 |  | 11,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 35 |  |  | Cải tạo khuôn viên cây xanh trụ sở UBND huyện | 3873/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 | 3,810 |  | 10,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 36 |  |  | Nâng cấp, SC trụ sở Huyện ủy Nhơn Trạch | 4421/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 | 18,770 |  | 12,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 37 |  |  | Trạm trung chuyển rác thải xã Long Thọ | 2291/QĐ-UBND ngày 22/06/2022 | 12,715 |  | 2,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
|  | 11-An ninh |  | An ninh (3) |  | 38,915 | 0 | 29,300 |  |
| 38 |  | 7004692 | Camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện | 4410/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 | 11,216 |  | 9,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 39 |  |  | Trụ sở Công an xã Phú Thạnh | 3712/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 13,246 |  | 8,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 40 |  |  | Trụ sở Công an thị trấn Hiệp Phước | 3713/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 8,591 |  | 6,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 41 |  | 7004692 | Xây dựng Nhà ăn tập thể và nhà công vụ Công an huyện Nhơn Trạch | 2275/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 | 5,862 |  | 5,800 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
|  | 10-Quốc phòng |  | Quốc phòng (6) |  | 66,304 | 0 | 67,890 |  |
| 42 |  |  | Trụ sở Ban CHQS xã Phước Thiền | 3711/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 4,949 |  | 12,600 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 43 |  |  | Trụ sở Ban CHQS xã Long Tân | 1535/QĐ-UBND ngày 05/05/2022 | 5,923 |  | 5,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 44 |  |  | Trụ sở Ban CHQS xã Đại Phước | 4776/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 | 10,550 |  | 8,290 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 45 |  | 7004686 | Xây dựng mới khu nhà ở, nhà làm việc cho cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện | 754/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 13,000 |  | 13,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 46 |  | 7004686 | XD hoàn chỉnh các hạng mục còn lại Thao trường huấn luyện, luyện tập sẵn sàng chiến đấu LLVT huyện | 753/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 12,476 |  | 12,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 47 |  | 7004686 | Cải tạo, sửa chữa và xây mới các hạng mục phụ trợ chốt dân quân rạch Miễu, xã Phú Hữu | 2583/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 7,264 |  | 7,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 48 |  |  | Xây mới Ban chỉ huy quân sự, văn phòng một cửa và sửa chữa trụ sở UBND xã Phú hội | 2292/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 | 12,142 |  | 10,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
|  | 12-Văn hóa |  | Văn hóa (13) |  | 85,413 | 0 | 61,575 |  |
| 49 |  |  | Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Phước Khánh | 3736/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 14,682 |  | 3,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 50 |  |  | Đầu tư nâng cấp, sửa chữa Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Phú Đông | 3737/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 11,213 |  | 13,275 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 51 |  |  | Xây dựng và sửa chữa hàng rào Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Long Tân | 1072/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 | 1,404 |  | 7,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 52 |  |  | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm VHTT-HTCĐ thị trấn Hiệp Phước | 4964/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 | 8,058 |  | 3,100 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 53 |  |  | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Phước Thiền | 501/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 | 7,017 |  | 6,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 54 |  |  | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm VH huyện Nhơn Trạch | 2579/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 14,961 |  | 11,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 55 |  |  | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Long Thọ | 500/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 | 11,930 |  | 11,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 56 |  | 7172257 | Nhà văn hóa ấp 1 xã Phước Khánh | 2897/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 | 4,304 |  | 1,000 | UBND xã Đại Phước |
| 57 |  | 7172257 | Nhà văn hóa ấp 3 xã Phước Khánh | 2902/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 4,389 |  | 1,000 | UBND xã Đại Phước |
| 58 |  | 7172210 | Nhà văn hóa ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền | 3039/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 | 2,040 |  | 1,000 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 59 |  | 7172252 | Nhà văn hóa ấp 1 xã Long Thọ | 2533/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 | 1,805 |  | 1,000 | UBND xã Phước An |
| 60 |  | 7172252 | Nhà văn hóa ấp 2 xã Long Thọ | 2578/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 1,805 |  | 1,000 | UBND xã Phước An |
| 61 |  | 7172252 | Nhà văn hóa ấp 3 xã Long Thọ | 2532/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 | 1,805 |  | 1,000 | UBND xã Phước An |
|  | 17-Giao thông |  | Giao thông (55) |  | 1,865,445 | 0 | 442,350 |  |
| 62 |  |  | Chống sạt lở khu vực hồ chứa nước Hang Nai, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch |  |  |  | 16,900 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 63 |  |  | Nâng cấp, sửa chữa Đường và mương thoát nước dọc đường liên xã Hiệp Phước - Phước Thiền |  |  |  | 8,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 64 |  |  | Nâng cấp mở rộng mặt đường và hệ thống thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Ký, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch |  |  |  | 8,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 65 |  |  | Mương thoát nước hạ lưu chùa ông ra kênh Bà Ký và tuyến mương thoát nước đường hẻm cạnh quán café sân vườn |  |  |  | 7,735 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 66 |  |  | Đường số 13 đoạn từ đường Tôn Đức Thắng (đường 25B) đến đường Nguyễn Ái Quốc (đường 25C), huyện Nhơn Trạch | 4415/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 | 140,502 |  | 3,100 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 67 |  |  | Đường số 7 (đoạn 2) từ đường khu công nghiệp 5 đến đường Nguyễn Ái Quốc (đường 25C), huyện Nhơn Trạch | 5739/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | 273,700 |  | 5,800 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 68 |  |  | Nâng cấp mở rộng đường số 6 (đoạn từ đường Nguyễn Hữu cảnh đến đường số 10, khu 347ha) | 4619/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | 12,676 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 69 |  |  | Sửa chữa tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Lê Hồng Phong đến đường Hùng Vương) xã Phước An | 4491/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 | 7,182 |  | 5,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 70 |  |  | Đường số 3 (gđ 1) (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường số 1) xã Phước Thiền | 780/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 38,962 |  | 5,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 71 |  |  | Nâng cấp thảm nhựa đường Huỳnh Văn Nghệ, TT.Hiệp Phước | 762/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 7,026 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 72 |  |  | Đường D, khu dân cư ngã tư Hiệp Phước | 764/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 6,030 |  | 1,300 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 73 |  |  | Nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ chùa Pháp Vân đến cầu Láng Cát) xã Phú Đông | 5385/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 14,992 |  | 79,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 74 |  |  | Nâng cấp đường liên xã Phú Đông - Vĩnh Thanh | 4994/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 | 8,563 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 75 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Hùng Vương (đoạn từ mương liên ấp 1-2 đến Chùa Ông) thị trấn Hiệp Phước | 4526/QĐ-UBND ngày 31/10/2020 | 4,000 |  | 12,170 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 76 |  | 7172252 | Nâng cấp đường ông Đầy | 3762/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,503 |  | 1,100 | UBND xã Phước An |
| 77 |  | 7172252 | Nâng cấp đường Vườn Dừa | 3744/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 1,564 |  | 1,000 | UBND xã Phước An |
| 78 |  | 7172252 | Nâng cấp đường Ông Mong | 3763/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,581 |  | 4,000 | UBND xã Phước An |
| 79 |  | 7172252 | Nâng cấp đường Ông Nhẫn | 3764/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,346 |  | 2,000 | UBND xã Phước An |
| 80 |  | 7172252 | Nâng cấp đường Ông Nhứt | 3765/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 3,128 |  | 5,000 | UBND xã Phước An |
| 81 |  | 7172248 | Đường Thành Hòa ấp Phước Lương, xã Phú Hữu | 949/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 | 4,966 |  | 14,000 | UBND xã Đại Phước |
| 82 |  |  | Kiên cố tuyến kênh A, TT.Hiệp Phước | 781/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 27,900 |  | 7,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 83 |  | 7172257 | Đường Tám Thủ, ấp 1 xã Phước Khánh | 1057/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 | 2,500 |  | 500 | UBND xã Đại Phước |
| 84 |  | 7172257 | Đường kênh N-24, xã Phước Khánh | 1056/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 | 2,273 |  | 500 | UBND xã Đại Phước |
| 85 |  | 7172257 | Đường lên trường TH xã Phước Khánh | 2280/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 3,387 |  | 500 | UBND xã Đại Phước |
| 86 |  |  | Nâng cấp đường từ cầu Vàm Mương đến cổng văn hóa ấp 1 (nhánh rẽ xuống tuyến xóm Đồn), xã Phước Khánh | 2907/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 6,400 |  | 6,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 87 |  |  | Nâng cấp đường và đầu tư hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường D1 KDC HUD) | 3804/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 134,368 |  | 50,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 88 |  |  | Đường Lý Tự Trọng gđ 1 (đoạn từ đường Lý Thái tổ đến đường Vành Đai 3) | 3791/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 528,052 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 89 |  |  | Đường số 2 (đoạn từ đường ranh khu TĐC Phước Thiền đến đường Trần Phú) | 3792/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 51,437 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 90 |  | 7172244 | Đường Vườn Huệ, ấp Long Hiệu | 3793/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 3,150 |  | 5,700 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 91 |  | 7172251 | Đường liên ấp 1-2, xã Phú Thạnh | 3794/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 8,107 |  | 5,000 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 92 |  | 7172251 | Đường Cây Sai ấp 3 | 3795/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 4,050 |  | 1,000 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 93 |  | 7172250 | Đường Bờ ấp Đất Mới | 3796/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 3,000 |  | 2,500 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 94 |  |  | Nâng cấp đường Hai Tạm, xã Phước Khánh | 2835/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 4,397 |  | 4,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 95 |  |  | Nâng cấp đường 7 sánh - 3 Tời, xã Phước Khánh | 3103/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 | 4,100 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 96 |  |  | Nâng cấp đường Tư Tôi, xã Phước Khánh | 2908/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 6,400 |  | 5,800 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 97 |  |  | Nâng cấp đường Mẫm Đen, xã Phước Khánh | 2906/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 5,500 |  | 2,600 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 98 |  |  | Đường vào bến đò Phước Khánh (nhánh ra tuyến Út Phượng) | 2432/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 5,200 |  | 5,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 99 |  |  | Cầu Bảy Mẫm, xã Phước Khánh | 1535/QĐ-UBND ngày 05/05/2022 | 5,923 |  | 5,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 100 |  |  | Bờ kè cầu sắt Phú Hội | 788/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 75,000 |  | 1,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 101 |  |  | Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Thái Bường, huyện Nhơn Trạch | 783/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 269,405 |  | 7,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 102 |  |  | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Trị (đường Cổng Đỏ) | 2528/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 79,875 |  | 79,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 103 |  |  | Cải tạo đường Hà Huy Tập (đoạn từ đường HV đến ranh TTCN) | 2423/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 14,900 |  | 1,900 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 104 |  |  | Nâng cấp mở rộng đường Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh | 2909/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 13,412 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 105 |  |  | Đường vào Trường MN Phước An 2 | 2426/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 1,000 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 106 |  |  | Nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh và đường Tôn Đức Thắng (đoạn thuộc khu 71ha TT huyện Nhơn Trạch) | 2421/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 14,990 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 107 |  |  | Cầu Ông Hai Thái, xã Phú Hữu | 2419/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 9,000 |  | 4,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 108 |  |  | Cầu Bù Mắc, xã Phú Hữu | 2420/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 11,147 |  | 10,445 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 109 |  |  | Nâng cấp đường bên hông Trường THPT Phước Thiền | 2425/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 5,000 |  | 3,400 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 110 |  |  | Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và vỉa hè đường từ Nhà máy nước đến KCN 1 (đoạn từ đường 769 đến ranh khu TĐC Phước Thiền) | 2428/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 7,989 |  | 7,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 111 |  | 7172210 | Đường ấp văn hóa Bến Sắn, xã Phước Thiền | 2433/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 2,050 |  | 3,000 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 112 |  | 7172252 | Đường Ông Chức, ấp 5, xã Long Thọ | 2437/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 1,835 |  | 4,600 | UBND xã Phước An |
| 113 |  | 7172252 | Đường Ông Hai Trưa, ấp 3, xã Long Thọ | 2438/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 1,835 |  | 6,500 | UBND xã Phước An |
| 114 |  | 7172065 | Đường cặp hông UBND xã Phú Đông | 2429/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 4,470 |  | 3,000 | UBND xã Đại Phước |
| 115 |  | 7172258 | Đường tổ 5 (Ông 7 Môn), ấp Bàu Bông | 2580/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 | 720 |  | 4,200 | UBND xã Phước An |
| 116 |  | 7172258 | Đường tổ 4 cổng văn hóa ấp Quới Thạnh, xã Phước An | 1194/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 | 3,642 |  | 4,000 | UBND xã Phước An |
| 117 |  | 7172258 | Đường tổ 1, ấp Vũng Gấm, xã Phước An | 2652/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 | 4,755 |  | 6,100 | UBND xã Phước An |
| 118 |  | 7172258 | Đường tổ 2-10 (Nguyễn Văn Khỏe), ấp Vũng Gấm | 2983/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 | 3,790 |  | 2,500 | UBND xã Phước An |
| 119 |  | 7172258 | Đường nội đồng Gò Cát đến mương Điều, ấp Bà Trường | 2984/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 | 2,400 |  | 2,000 | UBND xã Phước An |
| 120 |  | 7172254 | Đường số 1, ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Thanh |  | 1,365 |  | 2,000 | UBND xã Phước An |
|  | 17-Giao thông |  | Thị chính (18) |  | 61,887 | 0 | 68,740 |  |
| 121 |  |  | Hệ thống chiếu sáng đường liên xã Phú Đông - Vĩnh Thanh | 3739/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 990 |  | 900 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 122 |  |  | Hệ thống chiếu sáng đường liên xã Phước Thiền - T.T Hiệp Phước | 3740/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 1,200 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 123 |  |  | Hệ thống chiếu sáng đường liên xã Long Thọ - T.T Hiệp Phước | 3738/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 780 |  | 700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 124 |  |  | Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường Hùng Vương đoạn qua địa bàn xã Phước An | 5835/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 6,249 |  | 5,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 125 |  |  | Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường Hùng Vương đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Thanh | 5402/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 5,190 |  | 7,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 126 |  |  | Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Trần Văn Trà, xã Phú Đông | 767/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 1,600 |  | 4,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 127 |  |  | Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Hùng Vương đoạn qua TT.Hiệp Phước | 773/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 2,620 |  | 2,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 128 |  |  | Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Lý Thái Tổ đoạn qua xã Phú Thạnh | 769/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 | 2,200 |  | 4,790 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 129 |  |  | Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Lý Thái Tổ đoạn qua xã Long Tân | 771/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 1,300 |  | 4,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 130 |  |  | Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Hùng Vương đoạn qua xã Long Thọ | 772/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 | 2,796 |  | 2,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 131 |  |  | Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Quách Thị Trang | 768/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 2,920 |  | 2,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 132 |  |  | Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Nguyễn Văn Ký (HL 12), xã Long Thọ | 776/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 680 |  | 600 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 133 |  |  | Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Cây Dầu, xã Phú Hội | 774/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 1,200 |  | 13,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 134 |  |  | Cải tạo, nâng cấp HTCS đường trước UBND xã Phước Khánh | 766/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 1,620 |  | 2,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 135 |  |  | Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Hùng Vương đoạn qua xã Phú Đông | 770/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 | 7,000 |  | 8,850 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 136 |  |  | Công viên đối diện đền thờ liệt sĩ | 2288/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 | 20,157 |  | 6,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 137 |  |  | Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Võ Thị Sáu, xã Phú Đông | 2895/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 2,350 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 138 |  |  | Cải tạo, nâng cấp HTCS đường 319 đoạn ngã 3 đường Nguyễn Văn Cừ đến Đền thờ Liệt sĩ, xã Phước An | 775/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 | 1,035 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
|  | 18-Cấp nước, thoát nước |  | Cấp, thoát nước (65) |  | 593,292 | 0 | 330,570 |  |
| 139 |  |  | Mương thoát nước đường Ông Chín Công, xã Long Thọ | 3730/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 11,300 |  | 3,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 140 |  | 7172252 | Mương thoát nước đường bà Hiệp, xã Long Thọ | 3724/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,650 |  | 2,000 | UBND xã Phước An |
| 141 |  |  | Mương thoát nước đường Ông Nhứt, xã Long Thọ | 3729/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,000 |  | 2,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 142 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Đê, xã Long Thọ | 3816/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 | 3,788 |  | 3,400 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 143 |  |  | Mương thoát nước đường Ông Lại, xã Long Thọ | 3717/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,275 |  | 5,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 144 |  |  | Tuyến thoát nước rạch 2 Biên, xã Phước Khánh | 3653/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 | 3,462 |  | 4,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 145 |  |  | Tuyến thoát nước rạch Út Phượng, xã Phước Khánh | 3875/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 | 5,135 |  | 2,030 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 146 |  |  | Mương thoát nước Sáu Ngọc, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu | 3184/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 | 7,404 |  | 7,550 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 147 |  |  | Mương thoát nước Ông Sáu Sách, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu | 4552/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 3,410 |  | 14,990 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 148 |  |  | Mương thoát nước Ban ấp Câu Kê, xã Phú Hữu | 3185/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 | 4,455 |  | 8,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 149 |  |  | Tuyến mương thoát nước Ông Tre, xã Vĩnh Thanh | 3720/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 4,900 |  | 7,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 150 |  |  | Tuyến mương thoát nước ấp Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh | 3733/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 7,200 |  | 6,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 151 |  |  | Tuyến mương thoát nước Ông Tiết, xã Vĩnh Thanh | 3721/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 3,000 |  | 3,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 152 |  |  | Tuyến mương đất tổ 14, ấp Long Hiệu, xã Long Tân | 3734/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,200 |  | 2,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 153 |  |  | Tuyến mương thoát nước khu D, ấp Phước Lý (giai đoạn 2), xã Đại phước | 3723/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,300 |  | 2,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 154 |  |  | Trạm xử lý nước thải tập trung cho KDC Đại Lộc, xã Đại Phước | 763/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 18,967 |  | 14,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 155 |  |  | Tuyến mương thoát nước cổng văn hóa KP.Phước Hiệp, T.T Hiệp Phước | 3732/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 4,300 |  | 4,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 156 |  |  | Tuyến mương thoát nước Trường mầm non KP.Mỹ Khoan, T.T Hiệp Phước | 3722/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 4,200 |  | 4,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 157 |  | 7172252 | Mương thoát nước dọc đường Ông Tiếp, xã Long Thọ | 3750/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 1,760 |  | 1,700 | UBND xã Phước An |
| 158 |  | 7172252 | Mương thoát nước khu vực Ông Sang, xã Long Thọ | 3757/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,346 |  | 2,000 | UBND xã Phước An |
| 159 |  | 7172252 | Mương thoát nước khu vực Bà Nhuộm, xã Long Thọ | 3753/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,346 |  | 2,000 | UBND xã Phước An |
| 160 |  | 7172252 | Mương thoát nước khu vực Ông Tư Quên, xã Long Thọ | 3758/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,346 |  | 2,000 | UBND xã Phước An |
| 161 |  | 7172252 | Mương thoát nước khu vực Ông 10 Sàng, xã Long Thọ | 3756/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,346 |  | 2,000 | UBND xã Phước An |
| 162 |  | 7172252 | Mương thoát nước khu vực Ông Ba Xuân, xã Long Thọ | 3755/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 2,346 |  | 2,000 | UBND xã Phước An |
| 163 |  | 7172252 | Mương thoát nước dọc đường ông Bảy Hoàng, xã Long Thọ | 3767/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 1,564 |  | 1,000 | UBND xã Phước An |
| 164 |  | 7172248 | Mương tổ 6, 7, 8 Khu B ấp Phước Lương, xã Phú Hữu | 947/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 | 2,390 |  | 2,300 | UBND xã Đại Phước |
| 165 |  | 7172248 | Mương thoát nước tổ 3, khu A ấp phước Lương, xã Phú Hữu | 948/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 | 2,247 |  | 2,000 | UBND xã Đại Phước |
| 166 |  | 7172248 | Mương thoát nước tổ 13 khu B ấp Câu Kê, xã Phú Hữu | 946/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 | 3,880 |  | 3,800 | UBND xã Đại Phước |
| 167 |  |  | Mương thoát nước ngang đường Hùng Vương đoạn qua khu Vân Thanh Long, xã Phú Đông | 761/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 4,000 |  | 4,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 168 |  |  | Mương thoát nước ngang đường Hùng Vương đoạn vào trường MN Sóc Nâu, xã Phú Đông | 759/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 3,600 |  | 3,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 169 |  |  | Mương thoát nước hạ lưu đường Hùng Vương đoạn gần chùa Pháp Thường, xã Phú Đông | 5943/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 6,629 |  | 7,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 170 |  |  | Mương thoát nước tổ 6, ấp Phú Mỹ II, xã Phú Hội | 4515/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 | 4,078 |  | 4,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 171 |  |  | Mương thoát nước tổ 7, ấp Đất Mới, xã Phú Hội | 785/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | 8,700 |  | 8,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 172 |  |  | Mương thoát nước tổ 5, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội | 4495/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 | 5,212 |  | 4,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 173 |  |  | Mương thoát nước dọc đường 2 Ký, xã Phước Khánh | 2896/QĐ-UBND ngày 10/8;2021 | 5,327 |  | 4,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 174 |  |  | Tuyến mương thoát nước Đường Vườn Chuối, xã Đại Phước | 2910/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 2,600 |  | 2,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 175 |  |  | Mương thoát nước đường RAP vàm Ô, ấp Bến Cộ (nối từ Đường Lý Tổ đến đường Nguyễn Văn Trị) | 2911/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 4,408 |  | 5,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 176 |  |  | Mương thoát nước đường Cộng Đồng, ấp Phước Lý, xã Đại Phước | 2897/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 2,055 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 177 |  |  | Tuyến thoát nước Suối Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh | 2913/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 59,999 |  | 24,200 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 178 |  |  | Tuyến thoát nước Suối Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh | 2914/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 34,716 |  | 34,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 179 |  |  | Sửa chữa vị trí hư hỏng mương thoát nước đường Võ Văn Tần (Long Thọ 1) | 2434/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 10,000 |  | 8,400 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 180 |  |  | Mương thoát nước đường Tổ 2-10, ấp Vũng Gấm | 2982/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 | 2,496 |  | 4,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 181 |  |  | Mương thoát nước đường Tổ 1-10, ấp Vũng Gấm | 2981/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 | 2,236 |  | 4,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 182 |  |  | Mương thoát nước đường ấp Mới Tổ 10, ấp Vũng Gấm, xã Phước An | 2915/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 6,415 |  | 5,200 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 183 |  |  | Mương thoát nước đường Tổ 12 (Sở Nguyễn Dưỡng), ấp Bà Trường | 2916/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 2,081 |  | 3,900 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 184 |  |  | Tuyến thoát nước đường số 2 (từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Lý Thái Tổ) | 2424/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 32,000 |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 185 |  |  | Tuyến mương thoát nước tổ 8, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội | 2894/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 3,200 |  | 3,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 186 |  |  | Tuyến mương thoát nước tổ 10, ấp Phú Mỹ II | 2893/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 7,900 |  | 7,500 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 187 |  |  | Tuyến mương thoát nước tổ 13-14, ấp Đất Mới | 2985/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 | 3,000 |  | 3,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 188 |  |  | Tuyến mương thoát nước tổ 13-14, xã Phú Hội |  |  |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 189 |  |  | Tuyến mương thoát nước đường Miễu, ấp Long Hiệu | 2431/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 5,687 |  | 5,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 190 |  |  | Tuyến mương thoát nước đường Xóm Hố Vườn Huệ, ấp Long Hiệu | 2430/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 4,200 |  | 4,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 191 |  |  | Tuyến mương thoát nước tổ 14-15, ấp Long Hiệu | 2581/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 7,000 |  | 7,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 192 |  |  | Tuyến mương thoát nước tổ 15-16, ấp Bình Phú, xã Long Tân | 2435/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 10,000 |  | 4,200 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 193 |  | 7172252 | Mương thoát nước dọc đường Bà Bền, xã Long Thọ | 2436/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 | 2,806 |  | 2,800 | UBND xã Phước An |
| 194 |  | 7172257 | Mương thoát nước dọc đường 9 Khoái, ấp 1 | 2899/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 771 |  | 700 | UBND xã Đại Phước |
| 195 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Vân Khánh-6 Quang, ấp 2, xã Phước Khánh | 2901/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 1,035 |  | 1,000 | UBND xã Đại Phước |
| 196 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Hai Cung, xã Phước Khánh | 2900/QĐ-UBND ngày 10/08/2021 | 1,374 |  | 1,300 | UBND xã Đại Phước |
| 197 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Tám Đạo - Tám Đương, xã Phước Khánh | 2898/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 1,302 |  | 1,300 | UBND xã Đại Phước |
| 198 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Rạch Mới, ấp Bàu Bông, xã Phước An | 2990/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 | 1,600 |  | 1,500 | UBND xã Phước An |
| 199 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Tổ 7 (Nguyễn Văn Dũng), ấp Bà Trường | 2988/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 | 1,430 |  | 1,400 | UBND xã Phước An |
| 200 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Tổ 12 (Lê Thị Em), ấp Bà Trường | 2987/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 | 2,210 |  | 2,000 | UBND xã Phước An |
| 201 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Tổ 11 (Huỳnh Văn Trai), ấp Bà Trường | 2986/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 | 2,000 |  | 2,000 | UBND xã Phước An |
| 202 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Tổ 8 (Nguyễn Văn Thành), ấp Vũng Gấm | 1191/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 | 438 |  | 400 | UBND xã Phước An |
| 203 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Tổ 7 (Phạm Văn Việt), ấp Vũng Gấm | 2989/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 | 1,390 |  | 1,300 | UBND xã Phước An |
| 204 |  |  | Mương thoát nước dọc đường Tổ 7 (Châu Ngọc Anh), ấp Vũng Gấm | 2904/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 1,120 |  | 1,000 | UBND xã Phước An |
| 205 |  |  | Kiên cố hóa kênh mương Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch (ngân sách huyện Nhơn Trạch thực hiện bồi thường) | 4780/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 | 207,315 |  | 19,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 206 |  | 7172254 | Các tuyến ống cấp nước sạch xã Vĩnh Thanh năm 2022 | 2276/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 | 7,923 |  | 7,500 | UBND xã Phước An |
| 207 |  | 7172250 | Các tuyến ống cấp nước sạch xã Phú Hội | 2277/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 | 6,522 |  | 6,500 | UBND xã Nhơn Trạch |
|  | 28-Quy hoạch |  | Quy hoạch (1) |  | 8,728 | - | 8,700 | - |
| 208 |  |  | Lập quy hoạch tỷ lệ 1/5000 phân khu 8 theo điều chỉnh quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 | 2143/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 | 8,728 |  | 8,700 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| III | 17-Giao thông |  | ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN (47) |  | 40,255 | - | 8,320 |  |
|  |  |  | xã Phước Khánh |  | 1,795 | - | 820 | - |
| 1 |  | 7172257 | Đường Hai Ký | 1060/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 | 1,184 |  | 360 | UBND xã Đại Phước |
| 2 |  | 7172257 | Đường Kim Khuyên - Tư Ê | 1059; 25/3/2021 | 611 |  | 260 | UBND xã Đại Phước |
| 3 |  | 7172257 | Đường 9 Trang - 2 Quận |  |  |  | 200 | UBND xã Đại Phước |
|  |  |  | xã Vĩnh Thanh |  | 10,422 | - | 3,010 | - |
| 1 |  | 7172254 | Đường số 19, ấp Thanh Minh | 1207/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 | 1,037 |  | 240 | UBND xã Phước An |
| 2 |  | 7172254 | Đường số 11, ấp Sơn Hà | 1206/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 | 641 |  | 150 | UBND xã Phước An |
| 3 |  | 7172254 | Đường số 9, ấp Chính Nghĩa | 1208/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 | 1,152 |  | 300 | UBND xã Phước An |
| 4 |  | 7172254 | Đường số 1, ấp Hòa Bình | 304/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 224 |  | 80 | UBND xã Phước An |
| 5 |  | 7172254 | Đường số 10, ấp Hòa Bình | 2285/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 649 |  | 210 | UBND xã Phước An |
| 6 |  | 7172254 | Đường số 19, ấp Hòa Bình | 2286/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 606 |  | 180 | UBND xã Phước An |
| 7 |  | 7172254 | Đường số 1, ấp Sơn Hà | 2287/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 561 |  | 150 | UBND xã Phước An |
| 8 |  | 7172254 | Đường số 9, ấp Sơn Hà | 308/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 336 |  | 100 | UBND xã Phước An |
| 9 |  | 7172254 | Đường số 16, ấp Sơn Hà | 2288/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 1,025 |  | 300 | UBND xã Phước An |
| 10 |  | 7172254 | Đường số 21, ấp Sơn Hà | 2289/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 1,011 |  | 300 | UBND xã Phước An |
| 11 |  | 7172254 | Đường số 2, ấp Thành Công | 2298/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 754 |  | 200 | UBND xã Phước An |
| 12 |  | 7172254 | Đường số 1, ấp Chính Nghĩa | 305/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 331 |  | 80 | UBND xã Phước An |
| 13 |  | 7172254 | Đường số 8, ấp Chính Nghĩa | 2284/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 522 |  | 140 | UBND xã Phước An |
| 14 |  | 7172254 | Đường số 11, ấp Chính Nghĩa | 306/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 409 |  | 130 | UBND xã Phước An |
| 15 |  | 7172254 | Đường số 12, ấp Chính Nghĩa | 307/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 456 |  | 120 | UBND xã Phước An |
| 16 |  | 7172254 | Đường số 7, ấp Đại Thắng | 2283/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 708 |  | 200 | UBND xã Phước An |
| 17 |  | 7172254 | Đường số 13, ấp Đoàn Kết |  |  |  | 130 | UBND xã Phước An |
|  |  |  | Xã Phú Hội |  | 15,310 | - | 950 | " |
| 1 |  | 7172250 | Đường tổ 14 A (ấp Xóm Hố) | 2146/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 2,190 |  | 100 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 2 |  | 7172250 | Đường tổ 15 (ấp Đất Mới) | 2149/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 1,856 |  | 100 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 3 |  | 7172250 | Đường tổ 5, ấp Phú Mỹ 2 | 2152/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 568 |  | 50 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 4 |  | 7172250 | Đường tổ 13, ấp Phú Mỹ 2 | 2151/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 540 |  | 100 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 5 |  | 7172250 | Đường tổ 6, ấp Xóm Hố | 2150/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 2,220 |  | 100 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 6 |  | 7172250 | Đường tổ 7, ấp Xóm Hố | 2148/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 2,740 |  | 100 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 7 |  | 7172250 | Đường tổ 8, ấp Xóm Hố | 2147/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 2,250 |  | 100 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 8 |  | 7172250 | Đường tổ 3-14, ấp Phú Mỹ 1 | 2144/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 2,248 |  | 200 | UBND xã Nhơn Trạch |
| 9 |  | 7172250 | Đường tổ 7, ấp Đất Mới | 2145/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 698 |  | 100 | UBND xã Nhơn Trạch |
|  |  |  | xã Phú Thạnh |  | - | - | 100 |  |
| 1 |  | 7172251 | Đường bà Năm tăng, tổ 7 ấp 1 |  |  |  | 100 | UBND xã Nhơn Trạch |
|  |  |  | xã Phú Đông |  | 12,194 | - | 3,340 | - |
| 1 |  | 7172065 | Đường 3343, ấp Thị Cầu | 2304/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 693 |  | 200 | UBND xã Đại Phước |
| 2 |  | 7172065 | Đường 3341, ấp Thị Cầu | 2302/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 1,492 |  | 400 | UBND xã Đại Phước |
| 3 |  | 7172065 | Đường 3337, ấp Thị Cầu | 2299/QĐ-UBND ngày 19/6/2021 | 1,104 |  | 300 | UBND xã Đại Phước |
| 4 |  | 7172065 | Đường số 3 nối Võ Thị Sáu, ấp Bến Đình | 2307/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 911 |  | 200 | UBND xã Đại Phước |
| 5 |  | 7172065 | Đường 3233, ấp Bến Đình | 341/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 348 |  | 100 | UBND xã Đại Phước |
| 6 |  | 7172065 | Đường đối diện nhà Lẳng nối Hùng Vương, ấp Bến Đình | 345/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 264 |  | 100 | UBND xã Đại Phước |
| 7 |  | 7172065 | Đường anh 4 Bé nối đường Hùng Vương, ấp Bến Đình | 2300/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 994 |  | 300 | UBND xã Đại Phước |
| 8 |  | 7172065 | Đường 2866 nối đường Hùng Vương với đường liên xã Phú Đông - Vĩnh Thanh, ấp Bến Đình | 2306/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 1,318 |  | 400 | UBND xã Đại Phước |
| 9 |  | 7172065 | Đường trước nhà chị Thu nối đường Hùng Vương | 344/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 207 |  | 60 | UBND xã Đại Phước |
| 10 |  | 7172065 | Đường nhà anh Định Quốc Hùng nối đường Hùng Vương | 2303/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 1,218 |  | 300 | UBND xã Đại Phước |
| 11 |  | 7172065 | Đường cửa hàng Minh Hương nối đường Quách Thị Trang | 346/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 302 |  | 90 | UBND xã Đại Phước |
| 12 |  | 7172065 | Đường số 4 nối đường liên xã Phú Đông - Vĩnh Thanh | 342/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 400 |  | 100 | UBND xã Đại Phước |
| 13 |  | 7172065 | Đường số 12 nối đường Trần Nam Trung, ấp Bến Đình | 2301/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 1,569 |  | 400 | UBND xã Đại Phước |
| 14 |  | 7172065 | Đường cặp VPCC Bích Trâm nối đường Hùng Vương | 343/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 429 |  | 120 | UBND xã Đại Phước |
| 15 |  | 7172065 | Đường nhà ông Liên nối đường Trần Văn Trà, ấp Bến Đình | 2305/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 710 |  | 200 | UBND xã Đại Phước |
| 16 |  | 7172065 | Đường cầu cây me ấp Giồng Ông Đông | 347/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 235 |  | 70 | UBND xã Đại Phước |
|  |  |  | xã Phước An |  | 534 | - | 100 | - |
| 1 |  | 7172258 | Đường tổ 5 (Ông Bảy Môn) | 2580/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 534 |  | 100 | UBND xã Phước An |